11 мая 2016 года № 1218

Об итогах отопительного периода

и мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2015-2016 годов удовлетворительной.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2016-2017 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 2).

4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,                    ООО «Техэнерго-Монтаж», ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2016 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

7. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии с графиком.

8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям;

- разработать Методические рекомендации по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов до 6 июня 2016 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2016-2017 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 6 июня 2016 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «Саратовское предприятие городских электросетей» и МУПП «Саратовводоканал» обеспечить до 10 сентября   2016 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2016-2017 годов.

13. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

образования муниципального

«Город Саратов»                                                                                   В.Н. Сараев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года № 1218

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 605 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 82 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 51 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 70 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 370,53 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы по ул. Мельничной, d 89 - d 159 | п. м | 480 | июль | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы по ул. Танкистов, 207-213, d 40 - d 108 | п. м | 168 | август | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы по просп. им. 50 лет Октября, d 530 | п. м | 1470 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 5,67 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,8 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 50 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 80 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 40 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 42 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 51 | согласно графику | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов** | км | 9,82 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов** | км | 26,02 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт** | шт. | 0,932 | III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 25 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 28 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части ТП, РП** | шт. | 1 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 307 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 47 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период** | шт. | 39 | 1 октября | ТСЖ, ЖСК, УК (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 66 | май - октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | тепломагистрали № 5 по ул. Рабочей между ул. им. Разина С.Т. и ул. Железнодорожной, ТК-917 - ТК-920, d 530 | п. м | 1315 | июль-август | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 370 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 2,93 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 5,0 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 39 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 32 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 45 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 15 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 32 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 12 | согласно графику | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Замена задвижек** | шт. | 2 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 1 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 1 | III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов** | км | 1,24 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Приборное обследование подземных стальных газопроводов** | км | 9,07 | II-III кв. | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 11 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 12 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1078 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 118 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 49 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 133 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ (по согласованию) |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 74 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 1469 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы от котельной до многоквартирного дома по ул. Ново-Астраханской, 37/43, d 108 - d 159 | п. м | 126 | май-июнь | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 300 | сентябрь-октябрь | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 10 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,79 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9,8 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 95 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 84 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 120 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 55 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 50 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 3 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | Техническое перевооружение газовых сетей** | км | 0,4 | июль | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 5 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 6,45 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 30,28 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Замена задвижек** | шт. | 11 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов** | шт. | 4 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП** | шт. | 3 | июль-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.10. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП** | шт. | 1 | май | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 4,05 | I-II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля** | км | 0,26 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий КЛ-6-10 кВ с заменой дефектного кабеля** | км | 0,05 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 5 | I-II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 34 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 38 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 521 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 15 | согласно графику | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период** | шт. | 19 | май-август | ООО УК «Центр-Дом» (по согласованию) |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения** | шт. | 5 | июль-сентябрь | ООО УК «Центр-Дом» (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств** | шт. | * | май-август | УК, ТСЖ, ЖСК, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.8. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 70 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 370 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы от ЦТП по 2-му Детскому пр., 55/57, d 89** | п. м | 120 | согласно графику | ООО «Техэнерго-Монтаж» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы от котельной по Смирновскому ущелью до корпусов областной клинической больницы, d 133 - d 76** | п. м | 340 | июнь-июль | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 1500 | 1 октября | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Ревизия и ремонт:** |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 36 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 34 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 45 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 25 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 35 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 0,92 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 3,4 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка внутриквартальных канализационных сетей и выпусков** |  |  | 1 октября | правообладатели внутриквартальных канализационных сетей и выпусков (по согласованию) |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов** | км | 0,56 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение ГРП** | шт. | 1 | август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 4 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Замена задвижек** | шт. | 6 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 0,75 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ШРП** | км | 1 | май-июнь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции** | км | 10,85 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 1,06 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит** | шт. | 23 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 457 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 70 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области, министерство образования Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период** | шт. | 20 | 1 октября | УК, ТСЖ (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», иные правообладатели ЦТП (по согласованию) |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 47 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | * | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 60 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 361 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | теплотрассы к многоквартирному дому № 5 по ул. Державинской, d 108 - d 76** | п. м | 380 | июнь | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы к многоквартирным домам № 7, 9 по 2-му Соколовогорскому пр., d 57** | п. м | 164 | июль | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы от ТК-14 до ТК-20 по ул. Загорной | п. м | 210 | август | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 45 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 54 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 70 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 35 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 26 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 7,16 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 8,8 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 5 | в течение года | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 47 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | Техническое перевооружение ГРП, ШРП** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты** | шт. | 7 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 2 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Замена задвижек** | шт. | 5 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 25,4 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ** | шт. | 4 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов** | км | 46,68 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор** | км | 0,2 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 1 | II кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 13 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 15 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
|  | Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления | шт. | 1318 | 1 октября | УК, ЖСК, ТСЖ, СТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 155 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 38 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 41 | 1 октября | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», ООО «РТГК-Центр», иные правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | * | май-август | УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию) |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации** | п. м | 231 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капитальный ремонт и реконструкция: |  |  |  |  |  |
|  | поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | п. м | 1859,95 | май-октябрь | Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы к многоквартирному дому № 4 по ул. им. Ломоносова М.В., d 219 | п. м | 60 | июль | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрассы к многоквартирному дому по ул. Бережной, d 159 | п. м | 60 | июль | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
|  | теплотрасса к многоквартирному дому № 6 по 2-му Московскому пр., d 76 | п. м | 100 | август | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов** | п. м | 4300 | сентябрь-октябрь | ООО «ТЭГК» (по согласованию) |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт: |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры** | шт. | 90 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов** | шт. | 92 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев** | шт. | 140 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок** | шт. | 40 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | канализационных колодцев и шахт** | шт. | 57 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Опрессовка магистральных водопроводных сетей** | км | 15 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Промывка тупиковых водопроводных сетей** | км | 9,43 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов** | км | 9 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 42 | 1 октября | правообладатели котельных (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов | км | 1,22 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт строительной части ГРП** | шт. | 7 | июнь- сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов** | шт. | 10 | июнь-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев** | шт. | 4 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.6. | Замена задвижек** | шт. | 24 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование газопроводов** | км | 6,62 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.8. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ** | шт. | 1 | май-сентябрь | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 3.9. | Приборный метод контроля газопроводов** | шт. | 43,1 | май-август | ОАО «Саратовгаз» (по согласованию) |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор** | км | 0,398 | май-июнь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля** | км | 0,315 | май-июнь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.3. | Ремонт кабельных линий КЛ-6, 10 кВ с заменой дефектного кабеля** | км | 1,46 | май-июнь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.4. | Ремонт строительной части РП, ТП** | шт. | 11 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.5. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 52 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |
| 4.6. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит** | шт. | 55 | май-сентябрь | ЗАО «СПГЭС» (по согласованию) |  |

*количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2015-2016 годов;

**по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ООО «ТЭГК» - ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»;

ЗАО «СПГЭС» - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП – шкафной распределительный пункт.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»														                                 В.И. Карпов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года № 1218

График

подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»

к отопительному периоду 2016-2017 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 67 | 7 | 13 | 18 | 17 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 438 | 42 | 119 | 129 | 110 | 38 |
|  | печное | 383 | 45 | 110 | 120 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 81 | 2 | 14 | 25 | 27 | 13 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
|  | печное | 306 | 50 | 80 | 80 | 70 | 26 |
| Всего по району | центральное | 605 | 51 | 150 | 178 | 160 | 66 |
|  | печное | 689 | 95 | 190 | 200 | 146 | 58 |
| Итого |  | 1294 | 146 | 340 | 378 | 306 | 124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 599 | 76 | 150 | 167 | 206 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 599 | 83 | 157 | 176 | 173 | 10 |
|  | печное | 297 | 59 | 69 | 84 | 85 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 120 | 10 | 20 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1318 | 169 | 327 | 383 | 429 | 10 |
|  | печное | 335 | 68 | 78 | 94 | 95 | 0 |
| Итого |  | 1653 | 237 | 405 | 477 | 524 | 10 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 69 | 0 | 5 | 8 | 24 | 32 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 324 | 19 | 50 | 80 | 93 | 82 |
|  | печное | 411 | 5 | 45 | 90 | 143 | 128 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 64 | 1 | 4 | 8 | 24 | 27 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 457 | 20 | 59 | 96 | 141 | 141 |
|  | печное | 411 | 5 | 45 | 90 | 143 | 1128 |
| Итого |  | 868 | 25 | 104 | 186 | 284 | 269 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 467 | 71 | 117 | 110 | 94 | 75 |
|  | печное | 144 | 7 | 37 | 33 | 41 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие организации | центральное | 428 | 20 | 69 | 80 | 133 | 126 |
|  | печное | 174 | 0 | 20 | 46 | 46 | 62 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 127 | 0 | 0 | 3 | 61 | 63 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 1078 | 91 | 186 | 193 | 316 | 292 |
|  | печное | 318 | 7 | 57 | 79 | 87 | 88 |
| Итого |  | 1396 | 98 | 243 | 272 | 403 | 380 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 62 | 6 | 14 | 18 | 18 | 6 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 326 | 41 | 80 | 93 | 105 | 7 |
|  | печное | 274 | 0 | 87 | 91 | 90 | 6 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 3 | 18 | 28 | 28 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | печное | 108 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Всего по району | центральное | 521 | 52 | 118 | 144 | 161 | 46 |
|  | печное | 382 | 0 | 111 | 117 | 118 | 36 |
| Итого |  | 903 | 52 | 229 | 261 | 279 | 82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 220 | 5 | 49 | 76 | 57 | 33 |
|  | печное | 228 | 0 | 31 | 95 | 79 | 23 |
| Управляющие организации | центральное | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 60 | 0 | 5 | 20 | 20 | 15 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|  | печное | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Всего по району | центральное | 307 | 5 | 57 | 102 | 87 | 56 |
|  | печное | 237 | 0 | 31 | 99 | 84 | 23 |
| Итого |  | 544 | 5 | 88 | 201 | 171 | 79 |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования

«Город Саратов»			     					                                                                                        В.И. Карпов

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года  № 1218

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| Руководитель оперативного штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя оперативного штаба | - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и муниципального контроля |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунальной инфраструктуры |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| Члены оперативного штаба: |
|  | - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |

|  | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
|  | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам создания условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях города |
|  | - начальник отдела правовой и организационной работы комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник отдела муниципального контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального, текущего ремонта и административно-информационного обеспечения министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию) |
|  | - специалист 1 категории сектора информационно-аналитической и организационной работы управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заведующий сектором развития материально-технической базы учреждений спорта управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заведующий сектором энергосбережения, мониторинга и контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - директор МУП «Городская АРС-05» |
|  | - заместитель главного инженера МУПП «Саратовводоканал» |
|  | - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
|  | - начальник службы обеспечения эксплуатации Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию) |
|  | - начальник службы тепловой инспекции Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию) |
|  | - начальник сектора эксплуатации объектов теплоснабжения Приволжской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |

|  | - главный инженер ООО «Техэнерго-Монтаж» (по согласованию) |
| --- | --- |
|  | - начальник участка ООО «ТЭГК» (по согласованию) |
|  | - главный инженер ЭУ № 168 «Саратовский» АУП № 29 ООО «Нордэнерго» (по согласованию) |
|  | - директор муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс» |
|  | - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс» |

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                        В.И. Карпов