11 мая 2012 года № 915

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 14 декабря 2011 года № 2486 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Благоустройство территории Волжского

района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год»

В соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 декабря 2011 года № 2486 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2012 года № 915

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Волжского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Волжского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Срок реализации | 2012 год |
| Цель и задача | цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; задача - выполнение комплекса работ по благоустройству |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | обеспечение чистоты и порядка на территории Волжского района |
| Целевые индикаторы | содержание дорожного полотна - 338573,8 кв. м; содержание тротуаров - 635841,9 кв. м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт./433,1 кв. м; содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 711567,4 кв. м; обустройство пляжа - 148063 кв. м; обустройство и содержание солярия в пос. Затон - 7743 кв. м; сбор, вывоз мусора и благоустройство территорий, отведенных под места приема и складирования снега (снежных «сухих» свалок) – 99750 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района |
| Объём и источники финансирования | объём финансирования - 53355,5 тыс. рублей; источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год |

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения

на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв. км, количество жителей - 75 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2012 года).

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению  имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 № 752-р «О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования «Город Саратов» остановочных пунктов городского транспорта»;

- от 19.02.2010 № 226-р «О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны»;

- от 08.04.2011 № 416-р «Об уточнении перечня автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- от 03.10.2011 № 1095-р «О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 № 50-р «О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны»;

- от 14.06.2011 № 642-р «Об уточнении перечня тротуаров, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- от 03.10.2011 № 1096-р «О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 11.03.2010 № 282-р «О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны»

за администрацией Волжского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием | 104 | 353652,06 | - |
| 2. | Тротуары с твёрдым покрытием | 75 | 456012,1 | - |
| 3. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 63 | 186001,8 | - |
| 4. | Остановочные пункты общественного транспорта | 8 | 433,1 | - |
| 5. | Зелёные зоны, | 102 | 711567,4 | - |
|  | из них: скверы | - | - | - |

Кроме того, на территории района требуется обустройство 148063 кв. м пляжа, обустройство и содержание 7743 кв. м солярия в пос. Затон; сбор, вывоз мусора и благоустройство 99750 кв. м территорий, отведенных под места приема и складирования снега (снежных «сухих» свалок). Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

III. Цель и задача Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов».

Задача - выполнение комплекса работ по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить соблюдение чистоты и порядка на территории Волжского района.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» – работы в отношении 338573,8 кв. м дорожного полотна; 635841,9 кв. м тротуаров; 433,1 кв. м остановочных пунктов общественного транспорта;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 711567,4 кв. м зелёных зон;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: обустройство пляжа как места массового отдыха населения (земельный участок, расположенный по адресу: г. Саратов, остров Городские пески); обустройство и содержание солярия в пос. Затон; сбор, вывоз мусора и благоустройство территорий, отведённых под места приема и складирования снега (снежных «сухих» свалок).

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет                     53355,5 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 № 29-299 «О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов».

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» и учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

Таким образом, в рамках Программы предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них -                    24135,2 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 2099,3 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по обустройству пляжа - 10369,3 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по обустройству и содержанию солярия в пос. Затон - 7028,1 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по сбору, вывозу мусора и благоустройству территорий, отведенных под места приёма и складирования снега (снежных «сухих» свалок), - 9723,6 тыс. руб.

IХ. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода. Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Волжского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                          А.Н. Нарыков

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задача, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2011 год) | 2012 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача. Выполнение комплекса работ по благоустройству |
| 1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | администрация Волжского района | 0409 255 7952600 500 225 226 310 340 (026) | 24135,2 | площадь дорожного полотна | кв. м | 338573,8 | 338573,8 | 338573,8 |
|  |  |  |  | площадь тротуаров | кв. м | 635841,9 | 635841,9 | 635841,9 |
|  |  |  |  | остановочные пункты общественного транспорта | шт. кв. м | 8 433,1 | 8 433,1 | 8 433,1 |
| 2. Содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Волжского района | 0503 255 7952600 500 225 226 310 340 (033) | 2099,3 | площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями | кв. м | 711567,4 | 711567,4 | 711567,4 |
| 3. Обустройство пляжа | администрация Волжского района | 0503 255 7952600 006 241(049) | 10369,3 | площадь территории | кв. м | 148063 | 148063 | 148063 |
| 4. Обустройство и содержание солярия в пос. Затон | администрация Волжского района | 0503 255 7952600 006 241(050) | 7028,1 | площадь территории | кв. м | - | 7743 | 7743 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Сбор, вывоз мусора и благоустройство территорий, отведённых под места приёма и складирования снега (снежных «сухих» свалок) | администрация Волжского района | 0503 255 7952600 006 241(045) | 9723,6 | площадь территории | кв. м | - | 99750 | 99750 |
| Итого |  |  | 53355,5 |  |  |  |  |  |