20 мая 2024 года № 2373

О мероприятиях по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

постановляю:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2024-2025 годов (приложение № 1).

2. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение № 2).

3. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

4. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям, газораспределительным и газотранспортным организациям до 1 октября   2024 года:

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2024-2025 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

6. Территориальным структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2024-2025 годов в соответствии с графиком.

7. Заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

8. Руководителям территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

9. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» до 1 июня 2024 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2024-2025 годов объектов социальной сферы.

10. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 1 июня 2024 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать электросетевым организациям и организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обеспечить до 10 сентября 2024 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2024-2025 годов.

12. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 20 мая 2024 года № 2373

Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кировский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 646 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда * |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 103 | 1 октября | отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 23 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 48 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда * |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей от ТК-324 до ЦТП по просп. им. 50 лет Октября, 20/32 и от ЦТП до многоквартирных домов по ул. Луговой, 10/20, 37, 35/37, просп. им. 50 лет Октября, 34/56 | пог. м | 1068,2 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК» |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | км | 9 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 3,73 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 51,2 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 23 | май-октябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 53 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 40 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 7 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 199 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 17 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 1 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт канализационных сетей*** | км | 0,065 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 48 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,015 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 4 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 4 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 1 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 18,63 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Диагностирование газорегуляторных пунктов*** | шт. | 1 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8. | Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 18,03 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВт*** | шт. | 0,075 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 27 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 22 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Фрунзенский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 298 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 52 | 1 октября | отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 9 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 46 | 1 октября | ТСЖ*, ЖСК*, УК* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 24 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция ТМ № 5 от ТЭЦ-5, от ТК-923 до ШП-925А по ул. им. Слонова И.А. между ул. им. Разина С.Т. и ул. Аткарской (с переходом), 2d 400 | пог. м | 240 | июнь-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | шт. | 4 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 3,93 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 10,8 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры на сетях и сооружениях*** | шт. | 10 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 20 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | ремонт водопроводных колодцев*** | шт. | 40 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | ревизия и ремонт водоразборных колонок*** | шт. | 3 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 82 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 9 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 1 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 24 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 1 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов*** | км | 0,29 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 2,04 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВт*** | шт. | 0,025 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 10 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 9 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 945 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 54 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 133 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 66 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | июнь-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей по просп. Энтузиастов, 62, ул. Вологодской, 12, 17, ул. Верхоянской, 2, 4, 4а, 6, 8, ул. Ленинградской, 16, 18, ул. им. Азина В.М., 17а, 19, 19а, 20, 20а, ул. Васильковской, 19, 19а | пог. м | 2185 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4 на пересечении ул. Огородной и Большого Динамовского пр., 2d 200 | пог. м | 36 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 на пересечении ул. Огородной и 5-го Динамовского пр. | пог. м | 109 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ШП-2 до ТК-277 на пересечении ул. Огородной и 1-го Соликамского пр. | пог. м | 88 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ШО-11/1 до ШП-11/3 по ул. Огородной, 2d 100 | пог. м | 39 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ШО-1 до ТК-282/3 на пересечении ул. Огородной и ул. Свирской, 2d 200 | пог. м | 114 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от У-254/5 до У-254/6 на пересечении ул. Огородной и 11-го Динамовского пр. | пог. м | 145 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от ШО-15 до ШП-17 на пересечении ул. Огородной и ул. Ладожской | пог. м | 101 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей от У-115/15/24 до стены здания стадиона «Волга» по ул. им. Орджоникидзе Г.К. | пог. м | 102,5 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | км | 7 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 20 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 52 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 35 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 4 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 177 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 72 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 17 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 2 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт канализационных сетей*** | км | 0,562 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 66 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,07 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках** | шт. | 14 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов*** | шт. | 5 | май-август | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 3 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов*** | км | 7,03 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Техническое диагностирование ГРП и ШРП*** | шт. | 3 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции*** | км | 21,73 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10кВ*** | км | 0,075 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 6 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 11 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 38 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 32 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Октябрьский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 520 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 114 | 1 октября | отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 16 | согласно графику | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.4. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 6 | май-июль | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.5. | Восстановление бойлеров горячего водоснабжения*** | шт. | 1 | июль-август | ООО УК «Рассвет»* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 60 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.8 | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция ТМ № 3 от СарГРЭС по ул. Рабочей, от ТК-703А до ТК-310/10, 2d 630 | пог. м | 202 | май- сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.10. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | ** | май-август | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | км | 6 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 5,26 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры на сетях и сооружениях*** | шт. | 15 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 50 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | ремонт водопроводных колодцев*** | шт. | 40 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | ревизия и ремонт водоразборных колонок*** | шт. | 5 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 188 | II-III кв. | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 23 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 10 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 2,5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт канализационных сетей*** | км | 0,337 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 60 | май-сентябрь | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,015 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов*** | шт. | 3 | май-август | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 9 | май-июнь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | май-июнь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов*** | км | 9,12 | май-июнь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7. | Диагностирование газорегуляторных пунктов*** | шт. | 1 | май-июнь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 7,83 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10кВ*** | км | 0,05 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 14 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 26 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.5. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 22 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Волжский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 505 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 73 | 1 октября | отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*, министерство образования Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период*** | шт. | 20 | 1 октября | УК*, ТСЖ*, ЖСК* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 11 | 1 октября | ЖСК*, Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели ЦТП* |  |
| 1.5. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 52 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* |  |
| 1.6. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.7. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция ТМ № 2 от СарГРЭС по ул. им. Лермонтова М.Ю., от ТК-216 до ТК-225 между ул. Князевский взвоз и ул. Соляной, 2d 426 | пог. м | 640 | июнь-август | Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.9. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | шт. | 8 | май - сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 7,72 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 23 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 47 | май - сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 40 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 4 | май-август | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 84 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 24 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 6,27 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 2,5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт канализационных сетей*** | км | 0,025 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 52 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов** | км | 0,16 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 1 | II кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт установок электрохимзащиты*** | шт. | 3 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 6 | II кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов*** | км | 5,18 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 4,5 | II-III кв. | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Диагностирование газорегуляторных пунктов*** | шт. | 1 | май-июнь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 5 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 2 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 15 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит*** | шт. | 13 | II-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Ленинский район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 1317 | 1 октября | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 165 | 1 октября | отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области* |  |
| 1.3. | Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период | шт. | 40 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 83 | 1 октября | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК», иные правообладатели котельных* |  |
| 1.5. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | май-август | УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.6. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.7. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | ** | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей от котельных по ул. им. Панфилова И.В. и ул. Студеной, 13 до многоквартирных домов по ул. Бульварной, 14а, ул. им. Панфилова И.В., 17, ул. им. Чайковского П.И., 4, просп. Строителей, 3 | пог. м | 215 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей на пересечении с трамвайными путями по ул. Международной и ул. им. Сычева Ю.И. от ТК-5/3 до ТК-5/4, 4d 200 | пог. м | 240 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»* |  |
| 1.8. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | 600 | май-сентябрь | Саратовские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»* |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | км | 11 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 6,618 | сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.3. | Ревизия и ремонт: |
|  | запорной арматуры*** | шт. | 28 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | пожарных гидрантов*** | шт. | 56 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водопроводных колодцев*** | шт. | 35 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
|  | водоразборных колонок*** | шт. | 7 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.4. | Профилактическая прочистка канализационных коллекторов*** | км | 39 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев*** | шт. | 180 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.6. | Профилактическая прочистка коллекторов с малым самоочищением*** | км | 17 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Профилактическая прочистка коллекторов с применением насадки «КОРНЕРЕЗ»*** | км | 1,5 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.8. | Капитальный ремонт канализационных сетей*** | км | 0,238 | 1 октября | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимний период | шт. | 45 | 1 октября | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт газопроводов*** | км | 0,04 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ГРП*** | шт. | 9 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт электрохимической защиты трубопроводов*** | шт. | 7 | июнь-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5. | Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках*** | шт. | 6 | июнь- сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт газовых колодцев*** | шт. | 1 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.7. | Диагностирование технического состояния подземных газопроводов*** | км | 2,21 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.8. | Диагностирование газорегуляторных пунктов*** | шт. | 6 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 3.9. | Приборное обследование на герметичность и сплошность изоляции*** | км | 23,23 | май-сентябрь | АО «Саратовгаз»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ*** | км | 0,025 | II кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** | шт. | 7 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.3. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит*** | шт. | 53 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| 4.4. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 47 | I-III кв. | ЗАО «СПГЭС»* |  |
| Гагаринский административный район |
| 1. | Теплоснабжение |
| 1.1. | Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления | шт. | 260 | 1 октября | УК*, ТСЖ*, ТСН*, иные правообладатели жилищного фонда* |  |
| 1.2. | Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | шт. | 88 | 1 октября | отдел по координации учреждений социальной сферы департамента Гагаринского административного района МО «Город Саратов», отдел образования департамента Гагаринского |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | административного района МО «Город Саратов», ГУЗ СО «Саратовская РБ»* |  |
| 1.3. | Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период | шт. | 29 | 1 октября | МКУ «СХиТО» |  |
| 1.4. | Установка сужающих устройств | шт. | ** | 1 октября | МКУ «СХиТО» |  |
| 1.5. | Магистральные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | 400 | 1 сентября | МКУ «СХиТО» |  |
| 1.6. | Внутриквартальные теплотрассы |
|  | Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации | пог. м | 800 | 1 сентября | МКУ «СХиТО» |  |
| 1.7. | Теплоизоляция трубопроводов*** | пог. м | 600 | 1 сентября | МКУ «СХиТО» |  |
| 2. | Водоснабжение |
| 2.1. | Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей** | км | 71,6 | май-сентябрь | ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*, МУП «Усть-Курдюм Водоканал», МУП «СКК» |  |
| 2.2. | Промывка тупиковых водопроводных сетей*** | км | 80,47 | май-сентябрь | ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*, МУПП «Саратовводоканал», МУП «Усть-Курдюм Водоканал», МУП «СКК» |  |
| 2.3. | Профилактическая чистка канализационных коллекторов*** | км | 16,2 | май-сентябрь | ООО «Кристалл-2001»*, МУП «Усть-Курдюм Водоканал» |  |
| 2.4. | Ремонт водопроводных колодцев*** | шт. | 10 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.5. | Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов*** | км | 1 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6. | Ревизия и ремонт запорной арматуры*** | шт. | 5 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 2.7. | Ревизия и ремонт пожарных гидрантов*** | шт. | 2 | май-сентябрь | МУПП «Саратовводоканал» |  |
| 3. | Газоснабжение |
| 3.1. | Подготовка котельных к работе в зимних условиях | шт. | 29 | согласно графику | правообладатели котельных* |  |
| 3.2. | Техническое диагностирование газопроводов*** | км | 0,855 | май-август | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 3.3. | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ*** | шт. | 3 | май-август | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 3.4. | Приборный метод контроля газопроводов*** | км | 72,42 | май-август | ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»* |  |
| 4. | Электроснабжение |
| 4.1. | Ремонт строительной части РП, ТП*** | шт. | 21 | май-октябрь | Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети»*, АО «НЭСК»* |  |
| 4.2. | Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит*** | шт. | 21 | май-октябрь | АО «НЭСК»* |  |
| 4.3. | Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит** | шт. | 64 | май-август | АО «НЭСК»*, Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети»* |  |

*(по согласованию);

**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», количество поврежденных участков магистральных и внутриквартальных теплотрасс будет выявлено в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»;

***по плану мероприятий предприятия.

Используемые сокращения:

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК - жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТМ - тепломагистраль;

НС - насосная станция;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;

ШРП - шкафной распределительный пункт;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной.

.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 20 мая 2024 года № 2373

График

подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Организации, осуществляющие управление жилищным фондом | Вид отопления | Всего домов | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кировский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 67 | 7 | 15 | 16 | 17 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 478 | 42 | 123 | 140 | 135 | 38 |
|  | печное | 398 | 45 | 116 | 129 | 76 | 32 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 71 | 2 | 14 | 25 | 22 | 8 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 27 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 |
|  | печное | 291 | 44 | 71 | 80 | 70 | 26 |
| Всего по району | центральное | 646 | 55 | 163 | 192 | 178 | 58 |
|  | печное | 689 | 95 | 181 | 209 | 146 | 58 |
| Итого |  | 1335 | 150 | 344 | 401 | 324 | 116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 126 | 6 | 30 | 40 | 50 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 1072 | 60 | 300 | 300 | 378 | 34 |
|  | печное | 133 | 7 | 40 | 40 | 36 | 10 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 119 | 9 | 20 | 40 | 30 | 20 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 171 | 20 | 20 | 50 | 50 | 31 |
| Всего по району | центральное | 1317 | 75 | 350 | 380 | 458 | 54 |
|  | печное | 304 | 27 | 60 | 86 | 90 | 41 |
| Итого |  | 1621 | 102 | 410 | 470 | 544 | 95 |
| Волжский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 72 | 5 | 10 | 25 | 23 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 368 | 28 | 67 | 114 | 121 | 38 |
|  | печное | 411 | 20 | 81 | 133 | 138 | 39 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 65 | 3 | 12 | 19 | 22 | 9 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по району | центральное | 505 | 36 | 89 | 158 | 166 | 56 |
|  | печное | 411 | 20 | 81 | 133 | 138 | 39 |
| Итого |  | 916 | 56 | 170 | 291 | 304 | 95 |
| Заводской район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 70 | 3 | 10 | 20 | 22 | 15 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие организации | центральное | 689 | 15 | 120 | 230 | 230 | 94 |
|  | печное | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 58 | 3 | 3 | 10 | 30 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 126 | 0 | 0 | 30 | 60 | 36 |
|  | печное | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Всего по району | центральное | 945 | 21 | 133 | 290 | 342 | 159 |
|  | печное | 170 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75 |
| Итого |  | 1115 | 21 | 133 | 290 | 437 | 234 |
| Октябрьский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 57 | 9 | 11 | 17 | 20 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 330 | 49 | 85 | 108 | 88 | 0 |
|  | печное | 340 | 72 | 76 | 93 | 99 | 0 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 97 | 12 | 14 | 34 | 37 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц | центральное | 33 | 2 | 6 | 10 | 15 | 0 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|  | печное | 42 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 |
| Всего по району | центральное | 520 | 72 | 116 | 170 | 162 | 0 |
|  | печное | 382 | 82 | 86 | 105 | 109 | 0 |
| Итого |  | 902 | 154 | 202 | 275 | 271 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрунзенский район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 36 | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 203 | 14 | 49 | 70 | 50 | 20 |
|  | печное | 127 | 15 | 26 | 55 | 21 | 10 |
| Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы | центральное | 59 | 0 | 6 | 15 | 24 | 14 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | печное | 69 | 0 | 0 | 22 | 32 | 15 |
| Всего по району | центральное | 298 | 14 | 58 | 94 | 86 | 46 |
|  | печное | 196 | 15 | 26 | 77 | 53 | 25 |
| Итого |  | 494 | 29 | 84 | 171 | 139 | 71 |
| Гагаринский административный район |
| Товарищества собственников жилья | центральное | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
|  | печное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управляющие организации | центральное | 126 | 12 | 26 | 35 | 40 | 13 |
|  | печное | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении | центральное | 116 | 10 | 25 | 29 | 35 | 17 |
|  | печное | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Всего по району | центральное | 260 | 24 | 55 | 69 | 80 | 32 |
|  | печное | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Итого |  | 273 | 27 | 59 | 73 | 82 | 32 |

.

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 20 мая 2024 года № 2373

# Должностной состав

# оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе

# в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Руководитель оперативного штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и развития городской среды |
| Заместитель руководителя оперативного штаба | - заместитель председателя комитета по жилищно- оммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунального хозяйства |
| Секретарь оперативного штаба | - консультант отдела обеспечения коммунальными ресурсами управления коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Члены оперативного штаба:

- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;

- первый заместитель начальника департамента Гагаринского административного  района муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»;

- начальник отдела обеспечения коммунальными ресурсами управления коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник  жилищного отдела управления жилищного хозяйства и развития городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- начальник инспекционного отдела управления жилищного надзора, муниципального и лицензионного контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- заведующий сектором межведомственного взаимодействия и развития материально-технической базы управления межведомственного взаимодействия и развития культурного потенциала комитета по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- заместитель председателя комитета по  физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская  аварийно-ремонтная служба 05»;

- главный инженер муниципального унитарного предприятия  «Саратовский коммунальный комплекс»;

- заместитель директора муниципального казенного учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;

- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области                                 (по согласованию);

- начальник единой диспетчерской службы МУПП «Саратовводоканал»;

- заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- начальник Саратовского регионального отдела общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- начальник Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- технический директор – главный инженер Саратовских тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

- заместитель директора Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - технический директор (по согласованию);

- первый заместитель начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

- главный инженер ООО «ТЭГК» (по согласованию);

- главный инженер ОП «Саратовское» ООО «ИСК (по согласованию).

.