17 июня 2013 года № 1118

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,

расположенных на территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова          от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 июня 2013 года № 1118

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Срок реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района; - задача - улучшение технического состояния, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - приведение состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 6; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 3845,9 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта, - 7,0%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества, - 6 |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и проведение контроля качества выполненных работ |
| Объем и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы - 4937,3 тыс. руб.; - источники финансирования: областной дорожный фонд - 4902,9 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» - 34,4 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним  являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Фрунзенского района расположено 583 многоквартирных дома, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2013 требуется провести ремонт в отношении 85 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района.

Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 03.06.2013 № 1636-р «О включении проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»,                    в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и Сводный реестр объектов муниципальной казны» в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью            3845,9 кв. м и определен держатель объектов - администрация Фрунзенского района.

В 2012 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», были выделены субсидии из областного дорожного фонда в сумме 4734,2 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования «Город Саратов» составило 194,1 тыс. руб.,  также был использован остаток субсидии федерального бюджета 2011 года – 1394,1 тыс. руб.

В целях освоения выделенных средств была утверждена ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных  на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в рамках которой было отремонтировано 6 объектов дворовых территорий многоквартирных домов Фрунзенского района общей площадью 5545,0 кв. м.

В 2013 году предусмотрен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов». В рамках Программы будут проведены ремонтные работы и контроль качества выполненных работ в отношении шести проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», общей площадью 3845,9 кв. м.

1. Cрок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района.

Задачей Программы является улучшение технического состояния  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, а также осуществление контроля качества за их выполнением.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», подлежащих ремонту в 2013 году, указан в приложении № 2 к Программе.

6. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

7. Финансово-экономическое обоснование потребности

в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в                 2012 году, с учетом:

- проведенной в 2013 году оценки технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования Программы составляет 4937,3 тыс. руб., в том числе областной дорожный фонд – 4902,9 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» – 34,4 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов»                     по городскому хозяйству, администрация Фрунзенского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Фрунзенского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                         А.С. Санников

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполни- тель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. 2013 год | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района |
| Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Фрунзенского района | 253 0409 5220610 500 225 (040) 253 0409 7956100 500 225 (043) | 4902,9 9,8 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | 5545,0 | 3845,9 | 3845,9 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта | % | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
| 2. Обеспечение проведения контроля качества за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Фрунзенского района | 253 0409 7956100 500 226 (058) | 24,6 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества | ед. | 6,6 | 6 | 6 |
| Итого |  |  | 4937,3 |  |  |  |  |  |

администрации Фрунзенского района

Приложение № 2 к Программе

Перечень

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование объекта | Планируемая к ремонту площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд от ул. Аткарской до 1-го Аткарского пр. (между дворовыми территориями, занимаемыми многоквартирными домами № 7 по 13-му Белоглинскому пр., № 10 по 1-му Аткарскому пр., № 13/17, 13/17 корпус А по ул. Аткарской); (вдоль многоквартирных домов № 13/17, 13/17 корпус А по ул. Аткарской, до границы с ОАО «САПКОН-Нефтемаш») | 1170,0 |
| 2. | Проезд дворовой территории многоквартирного дома № 46/48 по. Ул. Железнодорожной | 861,0 |
| 3. | Проезд от ул. им. Пугачева Е.И. вдоль многоквартирных домов № 115, 117 по ул. им. Пугачева Е.И., по границе отвода земельного участка МДОУ «Детский сад № 219» | 398,0 |
| 4. | Проезд от ул. Шелковичной между дворовыми территориями, занимаемыми многоквартирными домами № 128 и 130 по ул. Шелковичной | 320,0 |
| 5. | Проезд от дворовых территорий, занятых многоквартирными домами № 128, 130 по ул. Шелковичной, к дворовой территории, занятой многоквартирным домом № 5/15 по ул. Свинцовой | 600,9 |
| 6. | Проезд от ул. Шелковичной до пересечения дворовых территорий, занимаемых многоквартирными домами № 168,170 по ул. Шелковичной | 496,0 |
|  | Итого | 3845,9 |

,