8 декабря 2010 года  № 2977

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 24 мая 2010 года № 1394

В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 мая 2010 года № 1394 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Капитальный ремонт теплотрасс» на 2010 год» (с изменениями от 27 октября 2010 года) следующие изменения:

1.1. В тексте словосочетание «18322,7 тыс. руб.» заменить словосочетанием «18187,423 тыс. руб.».

1.2. Слова «внутриквартальные тепловые сети», «тепловые сети» в соответствующем платеже заменить словами «теплотрассы» в соответствующем падеже.

# 1.3. Раздел Программы «1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне» изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне.

По сведениям Ростехнадзора физический износ теплотрасс города составляет 70%, по способу прокладки теплотрасс 80% не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115. При отсутствии изоляции на теплотрассах возникают сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии.

С целью повышения качества предоставляемых населению услуг и надежности энергообеспечения в жилищно-коммунальной сфере в рамках Программы предусматриваются мероприятия по замене и изоляции муниципальных теплотрасс.

За счет выполнения мероприятий ожидается снижение расходов бюджета на содержание объектов социальной сферы и расходов населения на оплату отопления и горячего водоснабжения.

Основными способами повышения энергоэффективности потребления является выполнение малозатратных мероприятий, направленных на ликвидацию неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей.

Техническое состояние теплотрасс не позволяет производить их безаварийную эксплуатацию. Включенных в тариф теплоснабжающих организаций затрат недостаточно, чтобы решить проблему приведения теплотрасс в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115.

Объектами первоочередного значения для выполнения работ определены 9 участков теплотрасс общей протяженностью 4415 п. м (приложение № 1 к Программе), находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов».

Принятие Программы позволит привести теплотрассы в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115».

1.4. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции (приложение).

1.5. В приложении № 2 к программе цифры «4121», «294», «4415» перенести из столбца «III кв.» в столбец «IV кв.».

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								   А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 8 декабря 2010 года  № 2977

«Приложение № 1 к Программе

# Перечень

# объектов коммунального комплекса, планируемых

# на производство работ по капитальному ремонту

# в 2010 году

| № п/п | Наименование объекта | Вид планируемых работ | Протяженность участка в однотрубном исчислении, п. м. | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплотрасса от котельной по пр. Энтузиастов, 62 | замена и теплоизоляция участка подземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 174 п. м. | 1107,324 |
| 2. | Теплотрасса (т/вводы) от котельной по ул. Южной, 38/40 | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления и ГВС) |  |  |
|  |  |  | 352 п. м. | 1176,926 |
| 3. | Теплотрасса от котельной, расположенной по адресу: пр. им. 50 лет Октября, 85б, до ТК-4 | замена и теплоизоляция участков подземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 120 п. м. | 1233,145 |
| 4. | Теплотрасса от котельной поселка Зональный | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 376 п. м. | 1045,840 |
| 5. | Теплотрасса отопления от котельной по ул. Б. Садовая, 162 | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 764 п. м. | 2591,490 |
| 6. | Теплотрасса от котельной по ул. Огородной, 186 | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 522 п. м. | 1849,610 |
| 7. | Теплотрасса от котельной по ул. Омской, 10 | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 325 п. м. | 1109,805 |
| 8. | Теплотрасса от П-503 до стены ж/д по адресам: ул. Тархова 3, 5, 7, 13, 15, 21б, 21а, 19а, 17а, 19, 25/23, 23, 21; ул. Л. Кумача 81, 79, 88, 86, 84а, 84, 82/17; ул. Перспективная 25, 25а, 27, 27а, 31, 31а, 31б, 31в; ул. Тархова 1, 1а | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 1070 п. м. | 4955,444 |
| 9. | Теплотрасса от П-504 до стен ж/д по адресам: ул. Тархова 12, 14, 14А, 14Б, 6Б, 4А, 6А, 4Б, 4, 6 ул. Электронная 7, 7А, Лебедева-Кумача 78, 74, 72, 74А, 72А, 71Б, 67А, 69, 77, Перспективная 13, 15, 17, 21, 23, 19 пр. Строителей, 70Б, 76А, 78, 74, 72, 80, 88, 84 | замена и теплоизоляция участков надземного трубопровода (отопления) |  |  |
|  |  |  | 712 п. м. | 3117,839 |
|  | Итого |  | 4415 п. м., из них: | 18187,423 |
|  |  |  | н - 4121 п. м.; |  |
|  |  |  | п - 294 п. м. |  |

Примечание:

Н - надземная прокладка трубопроводов

П - подземная прокладка трубопроводов

Количество объектов, протяженность замены и теплоизоляции трубопроводов могут корректироваться».

И.о. председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации

муниципального образования «Город Саратов»		        М.В. Кузьмин