| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 9 месяцев 2025 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объектов | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.10.2025 | % исполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 77 897,4 | 20 111,1 | 25,82 |
| 1 |  | Реконструкция фонтана «Глобус» | 1 920,0 | 299,0 | 15,57 |
| 2 |  | Реконструкция фонтана «Рыбка» | 17 258,8 | 2 792,4 | 16,18 |
| 3 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино | 55,4 | 52,0 | 93,86 |
| 4 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка | 3 413,4 | 1 916,1 | 56,14 |
| 5 |  | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник | 45 869,0 | 13 990,2 | 30,50 |
| 6 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 1 052,6 | 1 051,9 | 99,94 |
| 7 |  | Реконструкция системы водоотведения пос. Увек | 7 223,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов» | 320,2 | 9,4 | 2,93 |
|  |  | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г. | 485,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Первой учительницы» | 300,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 678 072,7 | 655 363,5 | 39,05 |
| 10 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 751 137,6 | 200 694,3 | 26,72 |
| 11 |  | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В., г. Саратов | 38 750,1 | 333,0 | 0,85 |
| 12 |  | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 6 547,9 | 1 759,6 | 26,87 |
| 13 |  | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 694 826,9 | 340 590,8 | 49,02 |
| 14 |  | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова | 500,0 | 35,0 | 7,00 |
| 15 |  | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова | 37,4 | 11,2 | 29,92 |
| 16 |  | Приспособление объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Школа, 1946 г., 1949 г.», здания школы № 72, в целях обеспечения его функционирования в современных условиях | 6 977,2 | 6 977,2 | 100,00 |
| 17 |  | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова | 1 158,1 | 295,6 | 25,53 |
|  |  | Система водоотведения вдоль ул. им. А.П. Шехурдина от онкологического диспансера до р. 1-я Гусёлка в Ленинском районе г. Саратова | 1 255,8 | 1 255,8 | 100,00 |
| 18 |  | Система водоотведения в районе противотуберкулезного диспансера до р. Елшанка в Ленинском районе г. Саратова | 34,1 | 10,2 | 29,97 |
| 19 |  | Противооползневые сооружения оползня «Затонский» на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове | 45 533,6 | 12 106,6 | 26,59 |
| 20 |  | Ливневая канализация с сопутствующим дренажом по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. им. Гришаева В.И. в Кировском районе г. Саратова | 1 088,0 | 0,0 | 0,00 |
| 21 |  | Ливневая канализация от дома № 18 по ул. Артиллерийской с подключением к существующей ливневой канализации в районе дома № 1А по ул. Технической | 1 037,0 | 0,0 | 0,00 |
| 22 |  | Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова | 114 497,0 | 90 209,5 | 78,79 |
| 23 |  | Система водоотведения по ул. им. Азина В.М., по ул. 2-й Новокрекингский проезд в Заводском районе г. Саратова | 1 792,0 | 727,6 | 40,60 |
|  |  | Ливневая канализация в районе ул. Огородной и 5-го Нагорного проезда в Заводском районе г. Саратова | 4 000,0 | 180,0 | 4,50 |
|  |  | Ливневая канализация по ул. Огородной от ул. Лучевой до 7-го Динамовского проезда в Заводском районе г. Саратова | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 24 |  | Ливневая канализация от 5-го Артельного проезда до 7-го Артельного проезда, ограниченная ул. Огородная и Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе г. Саратова | 4 900,0 | 180,0 | 3,67 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 543 743,5 | 806 640,7 | 52,25 |
| 25 |  | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова | 228 686,5 | 228 420,9 | 99,88 |
| 26 |  | Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова | 4 261,4 | 4 261,3 | 100,00 |
| 27 |  | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова | 1 021 998,0 | 556 660,5 | 54,47 |
|  |  | Достройка объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: г. Саратов, Елшанское кладбище, б/н в Ленинском районе | 5 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова | 270 997,6 | 15 107,1 | 5,57 |
| 29 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла | 10 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 |  | Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова | 2 800,0 | 2 190,9 | 78,25 |
| КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 147 184,7 | 0,0 | 0,00 |
| 31 |  | Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов | 141 020,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо | 6 164,7 | 0,0 | 0,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 25 742,1 | 0,0 | 0,00 |
| 32 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 25 742,1 | 0,0 | 0,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 3 353,4 | 898,0 | 26,78 |
| 33 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Б. Казачьей) | 3 353,4 | 898,0 | 26,78 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 18 518,0 | 16 449,6 | 88,83 |
| 34 |  | Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый муниципального образования «Город Саратов» (I этап - строительство ледовой арены) | 15 574,3 | 15 568,9 | 99,97 |
| 35 |  | Техническое перевооружение котельной МКУ "СХиТО" г. Саратов, р.п. Соколовый | 693,5 | 630,4 | 90,91 |
| 36 |  | Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки | 250,2 | 250,2 | 100,00 |
| 37 |  | Канализационные сети от жилых домов, расположенных в п.Тепличный, г.Саратова | 2 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  | 3 494 511,7 | 1 499 462,9 | 42,91 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 66 835,1 | 54 635,0 | 81,75 |
| 1 |  | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов | 44 992,4 | 44 992,4 | 100,00 |
| 2 |  | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из муниципальных жилых помещений, расположенных в объектах, подлежащих изъятию | 9 642,7 | 9 642,7 | 100,00 |
| 3. |  | Приобретение жилых помещений в целях дальнейшего переселения граждан из многоквартирных домов, находящихся под угрозой обрушения | 12 200,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  | 66 835,1 | 54 635,0 | 81,75 |
| Итого по Перечню: |  |  | 3 561 346,8 | 1 554 097,9 | 43,64 |

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                                                                                         А.С. Струков