| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объектов | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2026 | % исполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 73 267,0 | 59 270,7 | 80,90 |
| 1 |  | Реконструкция фонтана «Глобус» | 719,0 | 299,0 | 41,59 |
| 2 |  | Реконструкция фонтана «Рыбка» | 16 550,7 | 15 906,0 | 96,10 |
| 3 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино | 55,4 | 52,0 | 93,86 |
| 4 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка | 3 388,3 | 3 388,2 | 100,00 |
| 5 |  | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник | 44 032,0 | 38 353,0 | 87,10 |
| 6 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 1 052,6 | 1 051,9 | 99,94 |
| 7 |  | Реконструкция системы водоотведения пос. Увек | 7 223,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов» | 31,4 | 31,3 | 99,71 |
| 9 |  | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г. | 60,0 | 60,0 | 100,00 |
| 10 |  | Реконструкция теплотрассы, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.1 по цокольному этажу здания | 60,0 | 34,7 | 57,75 |
| 11 |  | Строительство водозаборного узла по адресу: Саратовская область, г.Саратов, д. Трещиха | 94,6 | 94,6 | 100,00 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 144 944,4 | 1 116 821,8 | 97,54 |
| 12 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 266 285,9 | 266 285,7 | 100,00 |
| 13 |  | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В., г. Саратов | 7 989,1 | 330,0 | 4,13 |
| 14 |  | 200047 - Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова | 631,1 | 631,1 | 100,00 |
| 15 |  | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 5 853,4 | 2 556,6 | 43,68 |
| 16 |  | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 693 054,0 | 692 634,7 | 99,94 |
| 17 |  | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова | 5 751,9 | 5 751,8 | 100,00 |
| 18 |  | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова | 37,4 | 37,3 | 99,75 |
| 19 |  | Приспособление объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Школа, 1946 г., 1949 г.», здания школы № 72, в целях обеспечения его функционирования в современных условиях | 6 977,2 | 6 977,2 | 100,00 |
| 20 |  | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова | 1 158,1 | 1 134,2 | 97,94 |
| 21 |  | Система водоотведения вдоль ул. им. А.П. Шехурдина от онкологического диспансера до р. 1-я Гусёлка в Ленинском районе г. Саратова | 1 255,8 | 1 255,8 | 100,00 |
| 22 |  | Система водоотведения в районе противотуберкулезного диспансера до р. Елшанка в Ленинском районе г. Саратова | 34,1 | 34,1 | 99,90 |
| 23 |  | Противооползневые сооружения оползня «Затонский» на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове | 24 494,8 | 12 546,6 | 51,22 |
| 24 |  | Ливневая канализация с сопутствующим дренажом по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. им. Гришаева В.И. в Кировском районе г. Саратова | 2 159,7 | 1 071,7 | 49,62 |
| 25 |  | Ливневая канализация от дома № 18 по ул. Артиллерийской с подключением к существующей ливневой канализации в районе дома № 1А по ул. Технической | 2 142,7 | 1 105,6 | 51,60 |
| 26 |  | Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова | 114 415,7 | 114 415,6 | 100,00 |
| 27 |  | Система водоотведения по ул. им. Азина В.М., по ул. 2-й Новокрекингский проезд в Заводском районе г. Саратова | 5 916,9 | 5 526,2 | 93,40 |
| 28 |  | Ливневая канализация в районе ул. Огородной и 5-го Нагорного проезда в Заводском районе г. Саратова | 5 586,7 | 3 747,6 | 67,08 |
| 29 |  | Ливневая канализация от 5-го Артельного проезда до 7-го Артельного проезда, ограниченная ул. Огородная и Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе г. Саратова | 1 199,9 | 779,9 | 65,00 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 595 305,8 | 1 595 048,6 | 99,98 |
| 30 |  | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова | 281 742,3 | 281 742,1 | 100,00 |
| 31 |  | Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова | 4 261,4 | 4 261,3 | 100,00 |
| 32 |  | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова | 1 021 755,9 | 1 021 499,2 | 99,97 |
| 33 |  | Достройка объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: г. Саратов, Елшанское кладбище, б/н в Ленинском районе | 3 750,0 | 3 750,0 | 100,00 |
| 34 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова | 270 212,0 | 270 211,9 | 100,00 |
| 35 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,00 |
| 36 |  | Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова | 2 784,2 | 2 784,1 | 100,00 |
| 37 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Посадского от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. Горького А. М. в Волжском районе города Саратова | 800,0 | 800,0 | 100,00 |
| КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 82 803,2 | 31 003,1 | 37,44 |
| 38 |  | Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов | 77 316,6 | 25 516,6 | 33,00 |
| 39 |  | Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо | 5 486,6 | 5 486,5 | 100,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 22 044,7 | 22 044,6 | 100,00 |
| 40 |  | Реконструкция фонтана Ильинская пл. | 22 044,7 | 22 044,6 | 100,00 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 3 024,1 | 2 932,3 | 96,96 |
| 41 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Б. Казачьей) | 3 024,1 | 2 932,3 | 96,96 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 18 512,7 | 18 512,6 | 100,00 |
| 42 |  | Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый муниципального образования «Город Саратов» (I этап - строительство ледовой арены) | 15 569,0 | 15 568,9 | 100,00 |
| 43 |  | Техническое перевооружение котельной МКУ "СХиТО" г. Саратов, р.п. Соколовый | 693,5 | 693,4 | 99,99 |
| 44 |  | Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки | 250,2 | 250,2 | 100,00 |
| 45 |  | Канализационные сети от жилых домов, расположенных в п.Тепличный, г.Саратова | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |
| Всего по разделу: |  |  | 2 939 901,8 | 2 845 633,7 | 96,79 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 66 835,1 | 66 021,6 | 98,78 |
| 1 |  | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов | 44 992,4 | 44 992,4 | 100,00 |
| 2 |  | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из муниципальных жилых помещений, расположенных в объектах, подлежащих изъятию | 9 642,7 | 9 642,7 | 100,00 |
| 3. |  | Приобретение жилых помещений в целях дальнейшего переселения граждан из многоквартирных домов, находящихся под угрозой обрушения | 12 200,0 | 11 386,6 | 93,33 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 439 512,4 | 439 512,3 | 100,00 |
| 4. |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 439 512,4 | 439 512,3 | 100,00 |
| Всего по разделу: |  |  | 506 347, 5 | 505 533,9 | 99,84 |
| Итого по Перечню: |  |  | 3 446 249,3 | 3 351 167,6 | 97,24 |

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                                                                                         А.С. Струков