21 октября 2020 года № 2081

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года

№ 2963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

дорожно-транспортного комплекса муниципального образования

«Город Саратов» на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043                     «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2963                      «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»    на 2018-2022 годы», изложив приложение к постановлению в новой  редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на заместителя главы администрации муниципального образования      «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 октября 2020 года № 2081

Муниципальная программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующе-го правового акта) | - федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные учреждения, в отношении которых комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - муниципальные бюджетные и казенные учреждения); - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - МУПП «Саратовгорэлектротранс» |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»; - подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» (далее - автомобильные дороги); - повышение уровня безопасности дорожного движения; - обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 6008901,4 | 1254788,7 | 1412730,5 | 1261368,4 | 1045442,2 | 1034571,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1765591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1354290,0 | 36478,8 | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 8499855,9 | 1226776,7 | 2428778,4 | 2838197,2 | 984812,4 | 1021291,2 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 16274348,9 | 2536388,2 | 4161508,9 | 5453855,6 | 2066733,4 | 2055862,8 |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирова-ние муниципальной программы | - подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; - ведомственная целевая программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596; - подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 641-П; - подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 645-П; - подпрограмма «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П; - подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П; - подпрограмма «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П; - подпрограмма «Развитие современной городской среды» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Саратов»; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта; - доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, требующих ремонта; - доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество реконструированных мостов и мостовых переходов; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года; - приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации; - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации; - доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию; - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской агломерации; - доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, работающей в режиме перегрузки; - общая протяженность объектов дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту; - общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики на дорожной сети Саратовской агломерации; - количество ликвидированных очагов аварийности на дорожной сети Саратовской агломерации; - доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации в пределах улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов», включенная в региональный проект «Дорожная сеть», соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых объектов улично-дорожной сети; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова; - количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных (модернизированных) элементов обустройства автомобильных дорог; - количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог; - протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог; - площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог; - ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам; - ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление; - количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом; - количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - увеличение оснащенности транспортными средствами по сравнению с 2017 годом (с учетом транспортных средств, используемых по договору лизинга); - количество маршрутов скоростной трамвайной линии, на строительство которых разработана проектно-сметная документация; - количество маршрутов скоростной трамвайной линии, в отношении которых ведутся работы по строительству; - доля объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости, от общего объема объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), подлежащих оценке; - доля объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности, от общего объема объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости; - количество приобретенного наземного электрического транспорта; - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением; - повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение площади автомобильных дорог; - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог; - увеличение доли отремонтированных тротуаров; - поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог; - предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; - повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению города |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Разработка муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»    на 2018-2022 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию муниципального образования «Город Саратов» в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов», утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1.1. Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие необходимо рассматривать как одну из основных задач муниципального образования.

На день начала реализации муниципальной программы при общей площади автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, составляющей 5,95 млн. кв. м, площадь дорог, требующих ремонта, составляет 3,06 млн. кв. м; при общей площади тротуаров, составляющей 3,68 млн. кв. м, площадь тротуаров, требующих ремонта, составляет                  2,94 млн. кв. м.

На дорогах города расположено 19 путепроводов и мостовых сооружений.

Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В настоящее время ведется активное комплексное развитие жилого района Солнечный-2 в Кировском районе и Новосоколовогорского жилого района Волжского района г. Саратова, осуществляющееся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы и подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года». Комплексный подход к застройке территории предполагает также осуществление строительства транспортной сети дорог.

В рамках подпрограммы № 1 будет осуществлено содержание автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), на общей площади 11,9 млн. кв. м, также будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог площадью 2873,0 тыс. кв. м и протяженностью 4,9 км, что составит 61,4% от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, и тротуары площадью 745,0 тыс. кв. м, что составит 24,3% от общей площади тротуаров, требующих ремонта.

В части развития автомобильных дорог запланировано проектирование и строительство (реконструкция) девяти объектов (приложение № 7                         к муниципальной программе):

- «Автомобильные дороги в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова»;

- «Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1  с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над        ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове»;

- «Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через    ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове»;

- «Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова»;

- «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Гришаева В.И. (от ул. им. Зыбина П.М. до ул. им. Тархова С.Ф.) в жилом районе        «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова»;

- «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова»;

- «Строительство участка автомобильной дороги от ул. им. Блинова Ф.А. до ул. Романтиков в Ленинском районе г. Саратова»;

- «Строительство участка автомобильной дороги по бульвару им. Денисова Николая с местным проездом до ул. Пензенская в микрорайоне САЗ г. Саратова»;

- «Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им.             50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная,                ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова».

В целях совершенствования существующих технических средств регулирования, организации и контроля за дорожным движением, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых при наличии неудовлетворительных дорожных условий, подпрограммой № 1 предусматривается обеспечение безопасности дорожного движения следующими техническими средствами регулирования: светофорные объекты, дорожные ограждения, ограничивающие пешеходные ограждения, искусственные неровности, дорожные знаки.

Кроме того, серьезную проблему и угрозу для транспортного комплекса города представляет существенный износ основных фондов организаций транспорта.

В рамках подпрограммы № 1 планируется взять в лизинг 50 единиц и приобрести 166 единиц дорожной, автотранспортной и специализированной техники и шесть комплектов оборудования.

1.2. Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения».

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.

## Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Саратов» осуществляется в соответствии с Положением, принятым решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 № 43-524.

## Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выполняются в рамках договорных отношений с операторами рынка транспортных услуг (перевозчиками), определяемыми по итогам проведения конкурсных процедур.

## В 2016-2017 годах 90 муниципальных маршрутов обслуживали  четыре перевозчика. Планируется оптимизация маршрутной сети.

## На территории муниципального образования «Город Саратов» контроль за соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет МКУ «Транспортное управление», подведомственное комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

## Кроме того, МКУ «Транспортное управление» составляет расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, осуществляет подготовку паспортов муниципальных маршрутов, диспетчерское управление и др.

- Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предоставляется субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Саратов». Указанное мероприятие является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта и обеспечения граждан услугами общественного  транспорта. Общественный транспорт действует за счет установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с этим перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов.

- Ежегодно услугами городского наземного электрического транспорта пользуются около 30 млн. человек.

На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качества предоставляемых услуг, в связи с этим в рамках подпрограммы № 2 планируется провести работы по разработке проектно-сметной документации с разбивкой ее на этапы по объекту «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. – 6-я Дачная», выполнение работ по строительству указанной скоростной трамвайной линии и приобретению наземного электрического транспорта.

- Реализация муниципальной программы позволит улучшить состояние дорожно-транспортной системы города, увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, обеспечить новые микрорайоны города дорожной инфраструктурой, а также улучшить качество предоставления транспортных услуг.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- развитие современного дорожно-транспортного комплекса                       и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                и снижение ущерба от этих происшествий.

Задачи муниципальной программы:

- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог                          общего пользования местного значения муниципального образования            «Город Саратов»;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг.

- 3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся                           в приложении № 3 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной

- программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение площади автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных тротуаров;

- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;

- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению города.

Муниципальная программа реализуется в один этап                                 с 2018 по 2022 год.

- 5. Перечень основных мероприятий и ведомственных

- целевых программ подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» состоит из 13 основных мероприятий:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» включает разработку проектной документации на ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, осуществление работ по ремонту, в том числе проведение контроля за качеством выполненных работ, а также разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и установку элементов обустройства автомобильных дорог;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения включает выполнение работ                   по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог (включая тротуары) и искусственных дорожных сооружений в их составе и нанесению дорожной разметки, в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, проведение экспертизы сметных расчетов, контроля за качеством выполненных работ, приобретение оборудования, техники, в том числе предоставление транспортных средств по договору лизинга, и разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности дорожного движения включает выполнение работ по содержанию, ремонту и установке подземных (надземных) переходов, остановочных пунктов, подпорных стенок, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков, искусственных неровностей, в том числе проведение контроля за качеством выполненных работ, и др.;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог включает разработку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, а также осуществление работ по строительству и реконструкции, в том числе проведение строительного контроля и авторского надзора;

- ремонт тротуаров включает обследование тротуаров и выполнение работ по их ремонту, в том числе проведение экспертизы сметных расчетов и контроля за качеством выполненных работ;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть») включает осуществление работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, установке ограничивающих ограждений, светофорных объектов и дорожных знаков, в том числе проведение авторского надзора и контроля за качеством выполненных работ;

- ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий включает ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений, в том числе за счет привлечения сторонних организаций;

- достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, включает осуществление работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе проведение авторского надзора и контроля за качеством выполненных работ;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, включает приобретение техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности, проведение экспертизы;

- обеспечение транспортной безопасности включает проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений) и утверждение результатов проведенной оценки, разработку планов обеспечения транспортной безопасности;

- достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, включает выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1, в том числе проведение авторского надзора и контроля за качеством выполненных работ;

- строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров в рамках реализации 1-го этапа проекта «Благоустройство города Саратова» включает выполнение работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров, в том числе проведение авторского надзора и контроля за качеством выполненных работ, в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Саратовской области;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») включает создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы), в том числе за счет создания интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (модернизация светофорных объектов, включающая установку консолей для размещения светофорных объектов, приобретение и установка комплексов аппаратно-программных фото-, видеофиксации нарушений правил скоростного режима и проезда в зоне пешеходного перехода, а также правил парковки и проезда перекрестков).

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» состоит из четырех основных мероприятий:

- - организация транспортного обслуживания населения включает обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» в период распространения коронавирусной инфекции;

- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг                по перевозке пассажиров включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования                      «Город Саратов» Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров                      и возмещение затрат по нему, а также мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта;

- строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. –                    6-я Дачная включает разработку проектно-сметной документации на строительство, проведение работ по строительству скоростной трамвайной линии, в том числе проведение строительного контроля и авторского надзора. В рамках указанного мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 20 февраля 2019 года № 264 «Об утверждении порядков принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета муниципального образования «Город Саратов» капитальных вложений и предоставления указанных субсидий» МУПП «Саратовгорэлектротранс» предоставлена субсидия на строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. – 6-я Дачная;

- обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения включает приобретение троллейбусов для обслуживания населения.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении № 4 к муниципальной программе.

- 6. Финансовое обеспечение реализации

- муниципальной программы

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы                        в 2018-2022 годах потребуется 16274348,9 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 2536388,2 тыс. руб.;

- 2019 год - 4161508,9 тыс. руб.;

- 2020 год - 5453855,6 тыс. руб.;

- 2021 год - 2066733,4 тыс. руб.;

- 2022 год - 2055862,8 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 1254788,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 1412730,5 тыс. руб.;

- 2020 год - 1261368,4 тыс. руб.;

- 2021 год - 1045442,2 тыс. руб.;

- 2022 год - 1034571,6 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 54822,8 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем                            и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»                         на 2018-2025 годы - 54822,8 тыс. руб.);

- 2019 год - 320000,0 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»). За счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 320000,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 1354290,0 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» - 1354290,0 тыс. руб.). За счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 959290,0 тыс. руб., мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») в сумме           65000,0 тыс. руб. и мероприятия «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. – 6-я Дачная» в сумме 330000,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 36478,8 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»). За счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 36478,8 тыс. руб.;

- 2022 год – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 1226776,7 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» - 10442,4 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» - 1095170,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» - 21164,3 тыс. руб.);

- 2019 год - 2428778,4 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 2279500,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 80678,4 тыс. руб.).           За счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 479600,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города – 100,0 тыс. руб.), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 999900,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города - 100,0 тыс. руб.), «Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 100000,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города - 4450,0 тыс. руб.), «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 650000,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города - 100,0 тыс. руб.), «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения» в сумме                      50000,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города -            50,0 тыс. руб.);

- 2020 год – 2786197,2 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 1864406,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 21391,2 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» - 365000,0 тыс. руб.).           За счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 813000,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города – 61200,0 тыс. руб.), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 747610,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города – 883,8 тыс. руб.), «Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 187000,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города – 14616,5 тыс. руб.) и «Обеспечение возмещение               части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров» в сумме 116796,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 984812,4 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 963421,2 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 21391,2 тыс. руб.).           За счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 916815,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города –           100,0 тыс. руб.);

- 2022 год - 1021291,2 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 999900,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 21391,2 тыс. руб.).           За счет средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», предусмотрено финансирование мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)» в сумме 999900,0 тыс. руб. (софинансирование средствами бюджета города -                 100,0 тыс. руб.).

Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»                        от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

- 7. Анализ социальных, финансово-экономических

- и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования                 из средств бюджета города, возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

И.о. председателя комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                               А.А. Гусев

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | - «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - обеспечение потребности города в безопасной и качественной дорожной сети; - создание условий для повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог; - обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города | 4323932,7 | 836546,0 | 954015,4 | 947671,9 | 801020,8 | 784678,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1435591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1024290,0 | 36478,8 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 8210102,2 | 1222012,6 | 2307563,3 | 2682141,7 | 980952,9 | 1017431,7 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 13969626,5 | 2113381,4 | 3581578,7 | 4654103,6 | 1818452,5 | 1802110,3 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа области в результате строительства новых автомобильных дорог; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - объем ввода в эксплуатацию после реконструкции мостов и мостовых переходов; - площадь отремонтированных автомобильных дорог; - площадь отремонтированных тротуаров; - площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию; - площадь автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведены противопаводковые мероприятия; - ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года; - количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных подземных (надземных) переходов; - количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок; - количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию; - количество установленных светофорных объектов; - количество модернизированных светофорных объектов; - протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений; - протяженность установленных дорожных ограждений; - количество установленных дорожных знаков; - количество установленных информационных аншлагов; - площадь установленных искусственных неровностей; - количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - количество транспортных средств, используемых по договору лизинга; - количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники; - количество приобретенного оборудования для специализированной техники; - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости; - количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности; - количество модернизированных светофорных объектов в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях; - количество приобретенных и установленных комплексов аппаратно-программных фото-, видеофиксации нарушений правил скоростного режима и проезда в зоне пешеходного перехода в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях; - количество приобретенных и установленных комплексов аппаратно-программных фото-, видеофиксации нарушений правил парковки и проезда перекрестков в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение площади автомобильных дорог; - улучшение состояния автомобильных дорог; - улучшение состояния тротуаров; - поддержание качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог; - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы | - «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные казенные учреждения; - МУПП «Саратовгорэлектротранс» |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - организация, развитие и предоставление транспортных услуг населению города |  |  |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города | 1684968,7 | 418242,7 | 458715,1 | 313696,5 | 244421,4 | 249893,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 330000,0 | - | - | 330000,0 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 289753,7 | 4764,1 | 121215,1 | 156055,5 | 3859,5 | 3859,5 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 2304722,4 | 423006,8 | 579930,2 | 799752,0 | 248280,9 | 253752,5 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам; - ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление; - количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом; - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год; - количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда; - количество проектно-сметной документации, разработанной для строительства скоростных трамвайных линий; - количество приобретенных троллейбусов; - количество юридических лиц, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» в период распространения коронавирусной инфекции; - - доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками; - совершенствование сети общественного транспорта |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (базовый) | 2017 год (оценка) |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Саратов» | км | 950,5 | 950,5 | 953,4 |  | 953,7 | 969,0 | 970,7 | 970,7 | 970,7 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта | % | 15,1 | 14,7 | 26,5 |  | 37,9 | 51,6 | 16,0 | 5,9 | 61,4 |
| 3. | Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, требующих ремонта | % | 0,6 | - | 1,9 |  | 2,5 | 19,6 | 1,4 | 1,5 | 24,3 |
| 4. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Количество реконструированных мостов и мостовых переходов | шт. | - | - | - |  | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года | % | - | - | 4 |  | 8 | 12 | - | - | 12 |
| 7. | Приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации | % | - | - | 33,8 |  | - | - | - | - | 33,8 |
| 8. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | - | - | 10,5 |  | - | - | - | - | 10,5 |
| 9. | Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | - | - | - |  | 60,78 | - | - | - | 60,78 |
| 10. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской агломерации | ед. | - | - | - |  | 86 | 57 | 46 | 36 | 36 |
| 11. | Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, работающей в режиме перегрузки | % | - | - | - |  | 42,1 | - | - | - | 42,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12. | Общая протяженность объектов дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | - | - | - |  | 79,75 | - | - | - | 79,75 |
| 13. | Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики на дорожной сети Саратовской агломерации | км | - | - | - |  | 235,85 | - | - | - | 235,85 |
| 14. | Количество ликвидированных очагов аварийности на дорожной сети Саратовской агломерации | ед. | - | - | - |  | 15 | - | - | - | 15 |
| 15. | Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации в пределах улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов», включенная в региональный проект «Дорожная сеть», соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | - | - | - |  | - | 59,0 | 64,9 | 71,6 | 71,6 |
| 16. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых объектов улично-дорожной сети | км | - | - | - |  | - | 1,76 | - | - | 1,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - |  | - | 0,55 | - | - | 0,55 |
| 18. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год | % | - | - | не менее 4,0 |  | - | - | - | - | не менее 4,0 |
| 19. | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова | тыс. кв. м | - | - | 119,0 |  | - | - | - | - | 119,0 |
| 22. | Количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 247 | 250 | 273 |  | 274 | 289 | 369 | 369 | 369 |
| 23. | Количество отремонтированных (модернизированных) элементов обустройства автомобильных дорог | шт. | 6 | 18 | 13 |  | 18 | 22 | 5 | 5 | 61 |
| 24. | Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог | шт. | 1471 | 1493 | 1727 |  | 1769 | 1714 | 1470 | 1513 | 8193 |
| 25. | Протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог | п. м | 1300 | 21037,5 | 334 |  | 910 | 1481,2 | 800 | 800 | 4325,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. | Площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог | кв. м | 140 | 142,75 | 139,3 |  | 239,3 | 220 | 140 | 140 | 878,6 |
| 27. | Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | шт. | 4 | 4 | 4 |  | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28. | Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление | шт. | 90 | 90 | 97 |  | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 29. | Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом | млн. чел. | 35,4 | 33,1 |  | 39,1 | 28,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 149,3 |
| 30. | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | шт. | - | - |  | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 31. | Увеличение оснащенности транспортными средствами по сравнению с 2017 годом (с учетом транспортных средств, используемых по договору лизинга) | % | - | - |  | 27,5 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 32. | Количество маршрутов скоростной трамвайной линии, на строительство которых разработана проектно-сметная документация | шт. | - | - |  | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 33. | Количество маршрутов скоростной трамвайной линии, в отношении которых ведутся работы по строительству | шт. | - | - |  | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34. | Доля объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости, от общего объема объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), подлежащих оценке | % | - | - |  | - | 88,9 | - | - | - | 88,9 |
| 35. | Доля объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности, от общего объема объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости | % | - | - |  | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 36. | Количество приобретенного наземного электрического транспорта | шт. | - | - |  | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 37. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | шт. | - | - | - |  | - | - | - | 1 | 1 |
| 38. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта | % | - | - | - |  | 51 | 54 | 59 | - | 59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | 2,67 | 1,62 |  | 1,7 | 1,65 | - | 1,3 | 6,27 |
| 2. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - |  | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
| 3. | Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции мостов и мостовых переходов | п. м | - | - | - |  | - | 97,05 | - | - | 97,05 |
| 4. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 403,0 | 396,4 | 809,4 |  | 853,4 | 879,5 | 216,8 | 113,9 | 2873,0 |
| 5. | Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. кв. м | 17,6 | - | 56,4 |  | 71,8 | 550,2 | 33,3 | 33,3 | 745,0 |
| 6. | Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Площадь автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведены противопаводковые мероприятия | % | - | - | - |  | не менее 15 | - | - | - | не менее 15 |
| 8. | Ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова | тыс. кв. м | - | - | 119,0 |  | - | - | - | - | 119,0 |
| 9. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года | % | - | - | 4 |  | 8 | 12 | - | - | 12 |
| 10. | Количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов | шт. | - | 1 | 5 |  | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 12. | Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14. | Количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок | шт. | - | 3 | - |  | - | 3 | - | - | 3 |
| 15. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 230 | 233 | 256 |  | 257 | 272 | 351 | 351 | 351 |
| 16. | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 1 | 23 | - |  | 15 | 79 | - | - | 94 |
| 17. | Количество модернизированных светофорных объектов | шт. | 6 | 14 | 8 |  | 17 | 8 | 4 | 4 | 41 |
| 18. | Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | п. м | 300 | 20662,5 | 59 |  | 910 | 1181,2 | 500 | 500 | 3150,2 |
| 19. | Протяженность установленных дорожных ограждений | п. м | 1000 | 375 | 275 |  | - | 300 | 300 | 300 | 1175 |
| 20. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1470 | 1470 | 1630 |  | 1754 | 1635 | 1470 | 1513 | 8002 |
| 21. | Количество установленных информационных аншлагов | шт. | - | - | 97 |  | - | - | - | - | 97 |
| 22. | Площадь установленных искусственных неровностей | кв. м | 140 | 142,75 | 139,3 |  | 239,3 | 220,0 | 140 | 140 | 878,6 |
| 23. | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | шт. | - | - | 1 |  | - | - | - | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24. | Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга | шт. | - | - | 50 |  | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 25. | Количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники | шт. | - | - | 24 |  | 142 | - | 50 | - | 216 |
| 26. | Количество приобретенного оборудования для специализированной техники | комп. | - | - | - |  | 6 | - | - | - | 6 |
| 27. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год | % | - | - | не менее 4,0 |  | - | - | - | - | не менее 4,0 |
| 28. | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 |
| 29. | Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости | шт. | - | - | - |  | 16 | - | - | - | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30. | Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности | шт. | - | - | - |  | - | 16 | - | - | 16 |
| 31. | Количество модернизированных светофорных объектов в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | шт. | - | - | - |  | - | 10 | - | - | 10 |
| 32. | Количество приобретенных и установленных комплексов аппаратно-программных фото-, видеофиксации нарушений правил скоростного режима и проезда в зоне пешеходного перехода в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | шт. | - | - | - |  | - | 10 | - | - | 10 |
| 33. | Количество приобретенных и установленных комплексов аппаратно-программных фото-, видеофиксации нарушений правил парковки и проезда перекрестков в целях внедрения | шт. | - | - | - |  | - | 15 | - | - | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | шт. | 4 | 4 | 4 |  | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление | шт. | 90 | 90 | 97 |  | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом | млн. чел. | 35,4 | 33,1 | 39,1 |  | 28,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 149,3 |
| 4. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год | % | - | - | не менее 4,0 |  | - | - | - | - | не менее 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | - | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 |
| 6. | Количество проектно-сметной документации, разработанной для строительства скоростных трамвайных линий | шт. | - | - | - |  | 1 | - | - | - | 1 |
| 7. | Количество приобретенных троллейбусов | шт. | - | - | - |  | 7 | - | - | - | 7 |
| 8. | - Количество юридических лиц, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат - для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» в период распространения коронавирусной инфекции | шт. | - | - | - |  | - | не менее 1 | - | - | не менее 1 |
| 9. | - Доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии - Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году | % | - | - | - |  | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участник муниципальной программы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год начала реализации | год окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2018 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения; - администрация Ленинского района | 2018 | 2022 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2019 |
| Ремонт тротуаров | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Кировского района | 2018 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть») | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2022 |
| Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные бюджетные учреждения | 2019 | 2019 |
| Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2020 |
| Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2019 |
| Обеспечение транспортной безопасности | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2019 |
| Строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров в рамках реализации 1-го этапа проекта «Благоустройство города Саратова» | - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района | 2020 | 2020 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2020 | 2022 |
| Задача 1.2. Обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; | 2018 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |
| Задача 2.1. Организация, развитие и предоставление транспортных услуг населению города |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания населения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - муниципальные казенные учреждения | 2018 | 2022 |
| Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2022 |
| Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - МУПП «Саратовгорэлектротранс» | 2019 | 2020 |
| Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2019 | 2019 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» | всего по программе | всего | 16274348,9 | 2536388,2 | 4161508,9 | 5453855,6 | 2066733,4 | 2055862,8 |
|  |  | бюджет города | 6008901,4 | 1254788,7 | 1412730,5 | 1261368,4 | 1045442,2 | 1034571,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1765591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1354290,0 | 36478,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 8499855,9 | 1226776,7 | 2428778,4 | 2838197,2 | 984812,4 | 1021291,2 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45862,5 | - | 45409,5 | 453,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45862,5 | - | 45409,5 | 453,0 | - | - |
|  | в том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные и казенные учреждения | всего | 15378974,6 | 2531297,8 | 4158971,1 | 4571698,3 | 2063939,0 | 2053068,4 |
|  |  | бюджет города | 5978527,1 | 1249698,3 | 1410192,7 | 1244211,1 | 1042647,8 | 1031777,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1765591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1354290,0 | 36478,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 7634855,9 | 1226776,7 | 2428778,4 | 1973197,2 | 984812,4 | 1021291,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 45799,6 | - | 45346,6 | 453,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45799,6 | - | 45346,6 | 453,0 | - | - |
|  | администрация Волжского района | всего | 58050,6 | 451,6 | 526,7 | 55403,1 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | бюджет города | 4708,5 | 451,6 | 526,7 | 2061,0 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 53342,1 | - | - | 53342,1 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Заводского района | всего | 168551,1 | 3129,2 | 450,5 | 164073,2 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | бюджет города | 8453,4 | 3129,2 | 450,5 | 3975,5 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 160097,7 | - | - | 160097,7 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
|  | администрация Кировского района | всего | 93259,8 | 37,1 | 31,2 | 93115,1 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | бюджет города | 4191,2 | 37,1 | 31,2 | 4046,5 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 89068,6 | - | - | 89068,6 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 359734,4 | 1472,5 | 1529,4 | 353787,5 | 1472,5 | 1472,5 |
|  |  | бюджет города | 10021,2 | 1472,5 | 1529,4 | 4074,3 | 1472,5 | 1472,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 349713,2 | - | - | 349713,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 166565,2 | - | - | 166565,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 166565,2 | - | - | 166565,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 49213,2 | - | - | 49213,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 46213,2 | - | - | 46213,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | всего по подпрограмме | всего | 13969626,5 | 2113381,4 | 3581578,7 | 4654103,6 | 1818452,5 | 1802110,3 |
|  |  | бюджет города | 4323932,7 | 836546,0 | 954015,4 | 947671,9 | 801020,8 | 784678,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1435591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1024290,0 | 36478,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 8210102,2 | 1222012,6 | 2307563,3 | 2682141,7 | 980952,9 | 1017431,7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 42636,2 | - | 42243,4 | 392,8 | - | - |
|  |  | бюджет города | 42636,2 | - | 42243,4 | 392,8 | - | - |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные учреждения | всего | 13074252,2 | 2108291,0 | 3579040,9 | 3771946,3 | 1815658,1 | 1799315,9 |
|  |  | бюджет города | 4293558,4 | 831455,6 | 951477,6 | 930514,6 | 798226,4 | 781884,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1435591,6 | 54822,8 | 320000,0 | 1024290,0 | 36478,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 7345102,2 | 1222012,6 | 2307563,3 | 1817141,7 | 980952,9 | 1017431,7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 42573,3 | - | 42180,5 | 392,8 | - | - |
|  |  | бюджет города | 42573,3 | - | 42180,5 | 392,8 | - | - |
|  | администрация Волжского района | всего | 58050,6 | 451,6 | 526,7 | 55403,1 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | бюджет города | 4708,5 | 451,6 | 526,7 | 2061,0 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 53342,1 | - | - | 53342,1 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Заводского района | всего | 168551,1 | 3129,2 | 450,5 | 164073,2 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | бюджет города | 8453,4 | 3129,2 | 450,5 | 3975,5 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 160097,7 | - | - | 160097,7 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
|  | администрация Кировского района | всего | 93259,8 | 37,1 | 31,2 | 93115,1 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | бюджет города | 4191,2 | 37,1 | 31,2 | 4046,5 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 89068,6 | - | - | 89068,6 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Ленинского района | всего | 359734,4 | 1472,5 | 1529,4 | 353787,5 | 1472,5 | 1472,5 |
|  |  | бюджет города | 10021,2 | 1472,5 | 1529,4 | 4074,3 | 1472,5 | 1472,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 349713,2 | - | - | 349713,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 166565,2 | - | - | 166565,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 166565,2 | - | - | 166565,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 49213,2 | - | - | 49213,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 46213,2 | - | - | 46213,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | итого по мероприятию | всего | 850270,0 | 850270,0 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 850170,0 | 850170,0 | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 850270,0 | 850270,0 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 850170,0 | 850170,0 | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого по мероприятию | всего | 5538008,6 | 1112995,7 | 1283765,1 | 1716387,4 | 720601,3 | 704259,1 |
|  |  | бюджет города | 3774397,3 | 751595,5 | 799149,1 | 833855,7 | 703069,6 | 686727,4 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1763611,3 | 361400,2 | 484616,0 | 882531,7 | 17531,7 | 17531,7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 42573,3 | - | 42180,5 | 392,8 | - | - |
|  |  | бюджет города | 42573,3 | - | 42180,5 | 392,8 | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 1455563,7 | 204806,1 | 158528,6 | 888784,6 | 101722,2 | 101722,2 |
|  |  | бюджет города | 607563,7 | 179806,1 | 148528,6 | 75784,6 | 101722,2 | 101722,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 848000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 813000,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 28000,0 | - | 28000,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 28000,0 | - | 28000,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | муниципальные бюджетные учреждения | всего | 4074571,8 | 908189,6 | 1123944,2 | 823647,0 | 617566,6 | 601224,4 |
|  |  | бюджет города | 3158960,5 | 571789,4 | 649328,2 | 754115,3 | 600034,9 | 583692,7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 915611,3 | 336400,2 | 474616,0 | 69531,7 | 17531,7 | 17531,7 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 14573,3 | - | 14180,5 | 392,8 | - | - |
|  |  | бюджет города | 14573,3 | - | 14180,5 | 392,8 | - | - |
|  | администрация Ленинского района | всего | 7873,1 | - | 1292,3 | 3955,8 | 1312,5 | 1312,5 |
|  |  | бюджет города | 7873,1 | - | 1292,3 | 3955,8 | 1312,5 | 1312,5 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения | итого по мероприятию | всего | 290553,2 | 59277,5 | 62495,5 | 58677,8 | 55051,2 | 55051,2 |
|  |  | бюджет города | 290553,2 | 59277,5 | 62495,5 | 58677,8 | 55051,2 | 55051,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 62,9 | - | 62,9 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 62,9 | - | 62,9 | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 279840,1 | 54187,1 | 61250,0 | 57264,4 | 53569,3 | 53569,3 |
|  |  | бюджет города | 279840,1 | 54187,1 | 61250,0 | 57264,4 | 53569,3 | 53569,3 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Волжского района | всего | 2928,7 | 451,6 | 526,7 | 281,2 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | бюджет города | 2928,7 | 451,6 | 526,7 | 281,2 | 834,6 | 834,6 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Заводского района | всего | 5453,4 | 3129,2 | 450,5 | 975,5 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | бюджет города | 5453,4 | 3129,2 | 450,5 | 975,5 | 449,1 | 449,1 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрация Кировского района | всего | 182,9 | 37,1 | 31,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | бюджет города | 182,9 | 37,1 | 31,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Ленинского района | всего | 2148,1 | 1472,5 | 237,1 | 118,5 | 160,0 | 160,0 |
|  |  | бюджет города | 2148,1 | 1472,5 | 237,1 | 118,5 | 160,0 | 160,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 61,5 | - | 61,5 | - | - | - |
| 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | итого по мероприятию | всего | 110658,7 | 65838,2 | 29820,5 | 15000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45393,5 | 573,0 | 29820,5 | 15000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10442,4 | 10442,4 | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 110658,7 | 65838,2 | 29820,5 | 15000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 45393,5 | 573,0 | 29820,5 | 15000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 10442,4 | 10442,4 | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Ремонт тротуаров | итого по мероприятию | всего | 184357,6 | 25000,0 | 57519,5 | 21838,1 | 40000,0 | 40000,0 |
|  |  | бюджет города | 184357,6 | 25000,0 | 57519,5 | 21838,1 | 40000,0 | 40000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 172569,5 | 25000,0 | 57519,5 | 10050,0 | 40000,0 | 40000,0 |
|  |  | бюджет города | 172569,5 | 25000,0 | 57519,5 | 10050,0 | 40000,0 | 40000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Волжского района | всего | 1779,8 | - | - | 1779,8 | - | - |
|  |  | бюджет города | 1779,8 | - | - | 1779,8 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Заводского района | всего | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Кировского района | всего | 4008,3 | - | - | 4008,3 | - | - |
|  |  | бюджет города | 4008,3 | - | - | 4008,3 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть») | итого по мероприятию | всего | 4707783,8 | - | 1000000,0 | 1707783,8 | 1000000,0 | 1000000,0 |
|  |  | бюджет города | 1183,8 | - | 100,0 | 883,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 995768,8 | - | - | 959290,0 | 36478,8 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3710831,2 | - | 999900,0 | 747610,0 | 963421,2 | 999900,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 4707783,8 | - | 1000000,0 | 1707783,8 | 1000000,0 | 1000000,0 |
|  |  | бюджет города | 1183,8 | - | 100,0 | 883,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 995768,8 | - | - | 959290,0 | 36478,8 | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 3710831,2 | - | 999900,0 | 747610,0 | 963421,2 | 999900,0 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий | итого по мероприятию | всего | 73047,3 | - | 73047,3 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 73047,3 | - | 73047,3 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные бюджетные учреждения | всего | 73047,3 | - | 73047,3 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 73047,3 | - | 73047,3 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего | итого по мероприятию | всего | 306066,5 | - | 104450,0 | 201616,5 | - | - |
|  |  | бюджет города | 19066,5 | - | 4450,0 | 14616,5 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 287000,0 | - | 100000,0 | 187000,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пользования местного значения | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 306066,5 | - | 104450,0 | 201616,5 | - | - |
|  |  | бюджет города | 19066,5 | - | 4450,0 | 14616,5 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 287000,0 | - | 100000,0 | 187000,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. Приобретение дорожно- эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого по мероприятию | всего | 650100,0 | - | 650100,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 650000,0 | - | 650000,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 650100,0 | - | 650100,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 650000,0 | - | 650000,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.10. Обеспечение транспортной безопасности | итого по мероприятию | всего | 8780,8 | - | 380,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
|  |  | бюджет города | 8780,8 |  | 380,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 8780,8 | - | 380,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
|  |  | бюджет города | 8780,8 |  | 380,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети | итого по мероприятию | всего | 320000,0 | - | 320000,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 320000,0 | - | 320000,0 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 320000,0 | - | 320000,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 320000,0 | - | 320000,0 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Строительство и ремонт пешеходных зон и тротуаров в рамках реализации 1-го этапа проекта «Благоустройство города Саратова» | итого по мероприятию | всего | 865000,0 | - | - | 865000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 865000,0 | - | - | 865000,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация Волжского района | всего | 53342,1 | - | - | 53342,1 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 53342,1 | - | - | 53342,1 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | администрация Заводского района | всего | 160097,7 | - | - | 160097,7 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 160097,7 | - | - | 160097,7 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Кировского района | всего | 89068,6 | - | - | 89068,6 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 89068,6 | - | - | 89068,6 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | администрация Ленинского района | всего | 349713,2 | - | - | 349713,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 349713,2 | - | - | 349713,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 166565,2 |  | - |  | - | 166565,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 166565,2 |  | - |  | - | 166565,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 46213,2 |  | - |  | - | 46213,2 | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 46213,2 |  | - |  | - | 46213,2 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.13. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских | итого по мероприятию | всего | 65000,0 |  | - |  | - | 65000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 65000,0 |  | - |  | - | 65000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональ-ный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего |  | 65000,0 |  | - | - | 65000,0 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 65000,0 |  | - | - | 65000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» | всего по подпрограмме | всего |  | 2304722,4 |  | 423006,8 | 579930,2 | 799752,0 | 248280,9 | 253752,5 |
|  |  | бюджет города |  | 1684968,7 |  | 418242,7 | 458715,1 | 313696,5 | 244421,4 | 249893,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 330000,0 |  | - | - | 330000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 289753,7 |  | 4764,1 | 121215,1 | 156055,5 | 3859,5 | 3859,5 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные казенные учреждения | всего |  | 2304722,4 |  | 423006,8 | 579930,2 | 799752,0 | 248280,9 | 253752,5 |
|  |  | бюджет города |  | 1684968,7 |  | 418242,7 | 458715,1 | 313696,5 | 244421,4 | 249893,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 330000,0 |  | - | - | 330000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 289753,7 |  | 4764,1 | 121215,1 | 156055,5 | 3859,5 | 3859,5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
| 2.1. Организация транспортного обслуживания населения | итого по мероприятию | всего |  | 1005963,0 |  | 170006,8 | 200960,2 | 232962,6 | 198280,9 | 203752,5 |
|  |  | бюджет города |  | 951605,3 |  | 165242,7 | 198345,1 | 193703,1 | 194421,4 | 199893,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 54357,7 |  | 4764,1 | 2615,1 | 39259,5 | 3859,5 | 3859,5 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего |  | 35400,0 |  | - | - | 35400,0 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 35400,0 |  | - | - | 35400,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные казенные учреждения | всего |  | 970563,0 |  | 170006,8 | 200960,2 | 197562,6 | 198280,9 | 203752,5 |
|  |  | бюджет города |  | 951605,3 |  | 165242,7 | 198345,1 | 193703,1 | 194421,4 | 199893,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 18957,7 |  | 4764,1 | 2615,1 | 3859,5 | 3859,5 | 3859,5 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 3226,3 |  | - | 3166,1 | 60,2 | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | итого по мероприятию | всего |  | 849809,4 |  | 253000,0 | 260320,0 | 236489,4 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | бюджет города |  | 733013,4 |  | 253000,0 | 260320,0 | 119693,4 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 116796,0 |  | - | - | 116796,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего |  | 849809,4 |  | 253000,0 | 260320,0 | 236489,4 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | бюджет города |  | 733013,4 |  | 253000,0 | 260320,0 | 119693,4 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 116796,0 |  | - | - | 116796,0 | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.3. Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. – 6-я Дачная | итого по мероприятию | всего |  | 398900,0 |  | - | 68600,0 | 330300,0 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 300,0 |  |  | - | 300,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 330000,0 |  | - | - | 330000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 68600,0 |  | - | 68600,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего |  | 398900,0 |  | - | 68600,0 | 330300,0 | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 300,0 |  |  | - | 300,0 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 330000,0 |  | - | - | 330000,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 68600,0 |  | - | 68600,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 2.4. Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения | итого по мероприятию | всего |  | 50050,0 |  | - | 50050,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 50,0 |  |  | 50,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 50000,0 |  | - | 50000,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего |  | 50050,0 |  | - | 50050,0 | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | 50,0 |  |  | 50,0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 50000,0 |  | - | 50000,0 | - | - | - |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности | всего |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет города |  | - |  | - | - | - | - | - |

Приложение № 6

- к муниципальной программе

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ) |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (млн. кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 | 11,8 | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 732889,6 | 970312,6 | 731078,2 | 589410,4 | 601224,4 |
| в том числе в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 11,8 | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 732889,6 | 970312,6 | 731078,2 | 589410,4 | 601224,4 |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 732889,6 | 970312,6 | 731078,2 | 589410,4 | 601224,4 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета | бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Автомобильные дороги в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова» | 65738,2 | 54822,8 | 10442,4 | 473,0 |
| 2. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове» | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Всего за 2018 год |  |  | 65838,2 | 54822,8 | 10442,4 | 573,0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове» | 306955,0 | 280000,0 | - | 26955,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове» | 104450,0 | - | 100000,0 | 4450,0 |
| 5. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная» | 68600,0 | - | 68600,0 | - |
| 6. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова» | 2865,5 | - | - | 2865,5 |
| Всего за 2019 год |  |  | 482870,5 | 280000,0 | 168600,0 | 34270,5 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Гришаева В.И. (от ул. им. Зыбина П.М. до ул. им. Тархова С.Ф.) в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова» | 2447,5 | - | - | 2447,5 |
| 8. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова» | 4303,5 | - | - | 4303,5 |
| 9. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове» | 589180,4 | - | 588396,6 | 783,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова» | 77165,5 | - | 74300,0 | 2865,5 |
| 11. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная (детализация проекта по этапам строительства)» | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 12. | МУПП «Саратовгорэлектротранс» | «Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная» | 330000,0 | 330000,0 | - | - |
| 13. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство участка автомобильной дороги от ул. им. Блинова Ф.А. до ул. Романтиков в Ленинском районе г. Саратова» | 64500,0 | - | 62500,0 | 2000,0 |
| 14. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Строительство участка автомобильной дороги по бульвару им. Денисова Николая с местным проездом до ул. Пензенская в микрорайоне САЗ г. Саратова» | 53200,0 | - | 50200,0 | 3000,0 |
| 15. | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | «Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова» | 15000,0 | - | - | 15000,0 |
| Всего за 2020 год |  |  | 1136096,9 | 330000,0 | 775396,6 | 30700,3 |
| Итого |  |  | 1684805,6 | 664822,8 | 954439,0 | 65543,8 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование объекта | Площадь проезжей части, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | «Пр-т Строителей (от ул. Песочной до ул. им. Тархова С.Ф.)» | 37568,0 |
| 2. | «Ул. им. Шехурдина А.П. (от ул. им. Тулайкова Н.М. до проспекта Строителей)» | 38073,0 |
| 3. | «Ул. Б. Горная» | 5355,0 |
| 4. | «Ул. Ипподромная» | 19480,0 |
| 5. | «П.-Уметский тракт» | 27052,0 |
| 6. | «Сокурский тракт» | 40500,0 |
| 7. | «Ул. 1-я Садовая (от ул. им. Пугачева Е.И. до ул. Танкистов)» | 1570,0 |
| 8. | «Ул. 5-я Дачная» | 3560,0 |
| 9. | «Ул. Волгоградская» | 2350,0 |
| 10. | «Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от пр-та Энтузиастов до ул. Авиастроителей)» | 9490,0 |
| 11. | «Ул. Б. Затонская (от ул. Валовой до кольца авт. маршрута № 3)» | 15970,0 |
| 12. | «Пр. им. 50 лет Октября от ул. Техническая до пл. им. Ленина В.И.» | 27982,0 |
| 13. | «Дорога на 2-ю Гуселку» | 38523,0 |
| 14. | «Дорога на Кумысную поляну по ул. Новоузенской (от ул. Маховой до детского оздоровительного центра «Березка»)» | 31755,0 |
| 15. | «Пр-т им. 50 лет Октября (местный пр-д от ул. Вишневой до ул. им. Дубовикова Б.А.)» | 6600,0 |
| 16. | «Пр-т им. 50 лет Октября (местный пр-д, заводская сторона от ул. Технической до Делового тупика)» | 3120,0 |
| 17. | «Дорога Князевский взвоз» | 2019,0 |
| 18. | «Ул. Встречная» | 1348,0 |
| 19. | «Ул. Плодородная (от ул. Черниговской до ул. Топольчанской)» | 26142,9 |
| 20. | «Молодежный проезд» | 4300,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 21. | «Ул. Гвардейская» | 32800,0 |
| 22. | «Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от д. № 24б по ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Фабричной)» | 6906,0 |
| 23. | «Ул. Большая Садовая (от ул. Соколовой до ул. им. Пугачева Е.И.)» | 10050,0 |
| 24. | «Дорога на Усть-Курдюм (от КП ГИБДД по ул. Соколовогорской до ул. Федоровской)» | 43451,0 |
| 25. | «Ул. Соколовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Университетской» | 20373,0 |
| 26. | «Ул. Рабочая от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.» | 11500,0 |
| 27. | «Ул. Б. Садовая (от ул. Новоузенской до ул. им. Слонова И.А.)» | 3850,0 |
| 28. | «Ул. 7-я Нагорная (от пр-та Энтузиастов до Н. Астраханского шоссе)» | 4800,0 |
| 29. | «Ул. Астраханская (от ул. Б. Казачьей до ул. Соколовой)» | 23150,5 |
| 30. | «Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до ул. 7-я Нагорная)» | 18000,0 |
| 31. | «Ул. им. Емлютина Д.В. (от ул. Шелковичной до ул. Рабочей)» | 3791,0 |
| 32. | «Пр-т Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Крымской)» | 8000,0 |
| 33. | «Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Шелковичной до ул. Б. Казачьей)» | 15627,0 |
| 34. | «Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. 2-й Садовой до ул. Шелковичной)» | 6669,0 |
| 35. | «Ул. им. Разина С.Т. (от ул. Б. Казачьей до ул. Б. Горной)» | 9570,0 |
| 36. | «Ул. Огородная (от 5 Динамовского пр. до ул. 2 Нагорная)» | 3339,0 |
| 37. | «Дорога ул. Тагильская» | 7594,0 |
| 38. | «Ул. Тульская (от Фруктовый пр. до ул. им. Азина В.М.)» | 11446,0 |
| 39. | «Дачный проезд» | 8032,0 |
| 40. | «Ул. Бакинская» | 4683,0 |
| 41. | «Ул. Актюбинская» | 1972,0 |
| 42. | «Ул. Артиллерийская» | 5807,0 |
| 43. | «Дорога по 5-му Лесопильному пр. (от пр-та Энтузиастов до кольца авт. маршрута № 20)» | 11880,0 |
| 44. | «Ул. Пензенская (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Томской)» | 10992,0 |
| 45. | «Ул. им. Академика O.K. Антонова (от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до ул. Топольчанской)» | 20900,0 |
| 46. | «Ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной» | 27183,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 47. | «Ул. им. Тархова С.Ф.» | 11046,0 |
| 48. | «Ул. им. акад. Навашина С.Г.» | 13583,0 |
| 49. | «Площадь им. Ленина В.И.» | 11902,0 |
| 50. | «Ул. Техническая (от пр. им. 50 лет Октября до ул. им. акад. Навашина С.Г.)» | 19950,0 |
| 51. | «Ул. Буровая (от ул. им. Панфилова И.В. до ул. Елшанская)» | 6892,1 |
| 52. | «Ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. акад. Навашина С.Г.)» | 17913,0 |
| 53. | «Привокзальная площадь» | 9764,0 |
| 54. | «Ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Вольской до ул. им. Радищева А.Н.)» | 10692,0 |
| 55. | «Ул. Перспективная» | 8171,0 |
| 56. | «Ул. Бережная» | 3281,0 |
| 57. | «Ул. Деловая (от пр-та 50 лет Октября до ул. Лунная)» | 5525,0 |
| 58. | «Подъездная дорога от ул. Гвардейской до ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войны «Центр реабилитации» | 2490,0 |
| 59. | «Дорога от ул. Городской до кольца авт. маршрута № 13» | 12218,0 |
| 60. | «Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Чернышевского Н.Г.)» | 870,0 |
| В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | 809420,5 |
|  | Итого в 2018 году | 809420,5 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | «Просп. Строителей (пересечение с ул. Шехурдина А.П.)» | 8000,0 |
| 2. | «Ул. им. Академика O.K. Антонова (от ул. им. Чехова А.П. до ул. Топольчанской)» | 4960,0 |
| 3. | «Дорога от ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной (от д. 1 корп. 3 по ул. им. Осипова В.И. до ул. им. Жуковского Н.Е.)» | 4467,0 |
| 4. | «Ул. Астраханская (от ул. Шелковичной до 2-го Станционного пр.)» | 17439,3 |
| 5. | «Площадь им. Ленина В.И.» | 3581,0 |
| 6. | «Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до 7-го Артельного пр., от ул. Крымской до поворота на Кумысную поляну)» | 53321,0 |
| 7. | «Ул. Политехническая» | 20818,0 |
| 8. | «Ул. 2-я Садовая (от ул. Политехнической до ул. Б. Садовой)» | 2186,0 |
| 9. | «Ул. Советская (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.)» | 13285,0 |
| 10. | «Ул. Б. Затонская (от солярия до кольца автобусного маршрута № 3)» | 3369,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | «Ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Разина С.Т.)» | 3500,0 |
| 12. | «Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Лермонтова М.Ю.)» | 17494,0 |
| 13. | «Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М. до Привокзальной пл.)» | 32422,0 |
| 14. | «Ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Московской до ул. Соколовой)» | 19370,0 |
| 15. | «Ул. им. Горького А.М. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Соколовой)» | 10014,0 |
| 16. | «Просп. Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Барнаульской)» | 37529,0 |
| 17. | «Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. им. Вавилова Н.И. до ул. Б. Казачьей)» | 4025,0 |
| 18. | «Ул. Б. Горная (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Радищева А.Н.)» | 5000,0 |
| 19. | «Ул. Большая Садовая (от 3-го Товарного пр. до ул. 1-й Беговой)» | 4905,0 |
| 20. | «Ул. им. Разина С.Т. (от ул. Беговой до ул. Новоузенской)» | 4312,0 |
| 21. | «Ул. им. Тулайкова Н.М.» | 5114,0 |
| 22. | «Соборная площадь» | 3810,0 |
| 23. | «Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Мичурина И.В., от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)» | 10860,0 |
| 24. | «Ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Перспективной до ул. Топольчанской)» | 15859,0 |
| 25. | «Ул. Танкистов (от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Депутатской)» | 9100,0 |
| 26. | «Ул. им. Посадского И.Н. (от ул. Аткарской до ул. им. Рахова В.Г.)» | 12035,0 |
| 27. | «Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Горького А.М.)» | 8219,1 |
| 28. | «Ул. Лунная (от ул. Одесской до ул. Деловой)» | 12283,0 |
| 29. | «Ул. им. Исаева Н.В.» | 13754,0 |
| 30. | «Ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Производственной до ул. Перспективной)» | 6601,0 |
| 31. | «1-й проезд Строителей» | 3408,0 |
| 32. | «Ул. Ясельная» | 2833,0 |
| 33. | «Просп. им. 50 лет Октября (от ул. Технической до ул. Тракторной)» | 13250,0 |
| 34. | «Театральная площадь (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.)» | 3990,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 35. | «Дорога в промзоне ВСО» | 9641,0 |
| 36. | «Дорога к р. Волге по автобусному маршруту № 34 (от дороги на Усть-Курдюм до поворота на ул. Б. Затонскую)» | 5501,0 |
| 37. | «Ул. Международная» | 9558,0 |
| 38. | «13-й Белоглинский проезд» | 1450,0 |
| 39. | «Фруктовый проезд» | 7529,0 |
| 40. | «16-й Белоглинский проезд» | 1424,0 |
| 41. | «Ул. 1-я Беговая (от ул. Б. Садовой до ул. им. Разина С.Т.)» | 2409,0 |
| 42. | «Ул. Беговая (от ул. Б. Садовой до ул. им. Разина С.Т.)» | 2600,0 |
| 43. | «Ул. Новоузенская (от ул. им. Разина С.Т. до Вокзального пр.)» | 1675,0 |
| 44. | «Ул. Соляная» | 4469,0 |
| 45. | «Ул. Шелковичная (от ул. Б. Садовой до ул. Вокзальной)» | 2425,0 |
| 46. | «5-й Лесопильный пр. (от д. 17 до кольца автобусного маршрута № 20)» | 4740,0 |
| 47. | «Ул. им. Котовского Г.И.» | 1111,0 |
| 48. | «Ул. им. Загороднева В.И. (от ул. Измайлова до ул. Зеркальной)» | 3545,0 |
| 49. | «3-й Товарный пр. (от ул. Политехнической до ул. Б. Садовой)» | 1200,0 |
| 50. | «Ул. Измайлова (от ул. 2-й Прокатной до ул. им. Загороднева В.И.)» | 1470,0 |
| 51. | «Ул. Производственная» | 5214,0 |
| 52. | «Ул. Миллеровская» | 12054,0 |
| 53. | «Ул. Рабочая (от ул. Б. Садовой до ул. Свинцовой)» | 2775,0 |
| 54. | «Ул. Елшанская» | 26915,0 |
| 55. | «Ул. Белоглинская (от ул. им. Емлютина Д.В. до ул. Вокзальной, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Университетской)» | 3349,0 |
| 56. | «Ул. Соборная (от Соборной пл. до ул. Волжской)» | 3082,0 |
| 57. | «Ул. им. 53-й Стрелковой дивизии» | 3837,0 |
| 58. | «Ул. Зеркальная (от ул. 1-й Прокатной до просп. Строителей)» | 3840,0 |
| 59. | «Ул. Артиллерийская (от д. 19 до ул. Технической)» | 478,0 |
| 60. | «Ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.)» | 1634,0 |
| 61. | «Автодорога от ул. Б. Затонская до дороги на Займище (район рынка стройматериалов)» | 10260,0 |
| 62. | «Ул. им. Зарубина В.С. (от ул. им. Разина С.Т. до ул. им. Рахова В.Г.)» | 11030,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 63. | «Ул. Б. Горная (от ул. Танкистов до Мурманского пр.)» | 25578,0 |
| 64. | «Ул. Одесская (от площади им. Ленина В.И. до конечной остановки автобусного маршрута № 70)» | 8700,0 |
| 65. | «Ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханской, от ул. им. Разина С.Т. до ул. Б. Садовой, от ул. Политехнической до областной больницы)» | 32347,0 |
| 66. | «Ул. Ипподромная (путепровод на ул. 3-й Дачной и подходы)» | 8955,0 |
| 67. | «Ул. Встречная (от ул. Подгорной до железнодорожной станции)» | 3832,0 |
| 68. | «Ул. им. Куприянова А.И.» | 5038,0 |
| 69. | «Ул. Курдюмская (от ул. Деловой до 3-го Курдюмского пр.)» | 4438,0 |
| 70. | «3-й Курдюмский проезд» | 600,0 |
| 71. | «Ул. им. Дубовикова Б.А.» | 5232,0 |
| 72. | «Ул. им. Генерала Захарова Г.Ф. (от 3-го Курдюмского пр. до ул. Волгоградской)» | 6935,0 |
| 73. | «Ул. Волгоградская (от д. 8 до ул. им. Генерала Захарова Г.Ф.)» | 1900,0 |
| 74. | «Ул. им. Клочкова В.Г. (от ул. Политехнической до кольца трамвая маршрута № 10)» | 15050,0 |
| 75. | «Ул. им. Космодемьянской З.А.» | 5871,0 |
| 76. | «Ул. им. Моисеева Ю.С.» | 4331,0 |
| 77. | «Ул. им. Щорса Н.А.» | 2263,0 |
| 78. | «Ул. Сызранская (от ул. 1-я Линия в сторону ул. 8-я Линия)» | 4895,0 |
| 79. | «2-й Детский проезд (от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 2-й Садовой)» | 3464,0 |
| 80. | «Пожарный проезд» | 2800,0 |
| 81. | «Просп. им. 50 лет Октября (от площади им. Ленина В.И. до Молодежного пр.)» | 14575,0 |
| 82. | «Ул. Алексеевская (от просп. им. 50 лет Октября до ул. Новой)» | 5750,0 |
| 83. | «Ул. Большая Садовая (от ул. Дегтярной до ул. им. Чернышевского Н.Г.)» | 12279,4 |
| 84. | «Ул. Вознесенская (от ул. Б. Горной в сторону ул. им. Посадского И.Н.)» | 1150,0 |
| 85. | «Ул. Вольская (от ул. Соколовой до ул. Б. Садовой)» | 5646,4 |
| 86. | «Ул. Выгонная (от просп. им. 50 лет Октября до ул. Мельничной)» | 2200,0 |
| 87. | «Ул. им. Азина В.М. (от просп. Энтузиастов до ул. Тульской)» | 30963,6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 88. | «Ул. им. Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. Астраханской)» | 3310,0 |
| 89. | «Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ОАО «Саратовгаз»)» | 6060,0 |
| 90. | «Ул. им. Тархова С.Ф. (от просп. Строителей до ул. Перспективной)» | 22100,0 |
| 91. | «Ул. им. Тархова С.Ф. в микрорайоне № 6» | 6723,0 |
| 92. | «Ул. им. Чернышевского Н.Г. (от д. № 6 по ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Орджоникидзе Г.К.)» | 11561,0 |
| 93. | «Ул. Майская (от ул. Моисеева до ул. Строителей)» | 3023,0 |
| 94. | «Ул. Огородная (от ул. им. Усиевича Г.А. до ул. Соликамской)» | 16245,0 |
| 95. | «Ул. Сызранская (от ул. Политехнической в сторону ул. 1-я Линия)» | 6305,0 |
| 96. | «Ул. Шелковичная (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской» | 6439,0 |
| В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 832887,8 |
| 97. | «Ремонт Театральной площади» | 19341,0 |
| 98. | «Проезд к МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159» от ул. им. Тархова С.Ф., 24 до ул. им. Бардина И.П., 8» | 1216,0 |
|  | Итого в 2019 году | 853444,8 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | «Ул. Аэропорт» | 13535,0 |
| 2. | «Ул. Провиантская от ул. Советской до Рабочего пер., от Рабочего пер. до ул. Набережной» | 7011,0 |
| 3. | «Ул. им. Дзержинского Ф.Э. (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Горького А.М.)» | 4180,0 |
| 4. | «Ул. им. Хользунова А.И.» | 8923,0 |
| 5. | «Ул. им. Симбирцева В.Н. (от ул. 4-й Вакуровский пр. до ул. Новоузенской)» | 3280,0 |
| 6. | «Ул. им. Григорьева Е.Ф. (от ул. им. Некрасова Н.А. до ул. им. Чернышевского Н.Г., от ул. Соборной до ул. им. Некрасова Н.А., от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.)» | 8310,0 |
| 7. | «1-й пр. им. Панфилова И.В.» | 1439,4 |
| 8. | «2-й пр. им. Панфилова И.В.» | 1248,2 |
| 9. | «3-й пр. им. Панфилова И.В.» | 2154,3 |
| 10. | «Ул. им. Мамонтовой В.Н.» | 5183,0 |
| 11. | «Ул. Тверская (от ул. им. Дубовикова Б.А. до ул. Офицерской)» | 9000,0 |
| 12. | «Дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища» | 4560,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | «Ул. им. Лебедева-Кумача В.И. (от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Чемодурова В.И.)» | 7200,0 |
| 14. | «Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Б. Горной до ул. им. Кутякова И.С.» | 4679,0 |
| 15. | «Ул. им. Муленкова А.П., лит. Д 25 (от ул. Федоровской до ул. им. Исаева Н.В.)» | 3450,0 |
| 16. | «Ул. им. Шехурдина А.П. (местный проезд от НИИ-28 до Трофимовского моста)» | 8753,9 |
| 17. | «Ул. им. Шехурдина А.П. (от д. № 58 до д. № 1 по просп. Строителей)» | 17445,5 |
| 18. | «Ул. Мостовая» | 9299,0 |
| 19. | «Ул. Международная (от Молодежного пр. до ул. Одесской)» | 4990,9 |
| 20. | «Ул. Мясницкая (от ул. Б. Горной до ул. Соколовогорской)» | 20378,0 |
| 21. | «Ул. Техническая (от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Танкистов)» | 13886,0 |
| 22. | «Просп. им. 50 лет Октября (от Молодежного пр. до ул. 2-й Прокатной)» | 5700,0 |
| 23. | «Ул. им. Хомяковой В.Д. (от ул. им. Азина В.М. до ул. Заречной)» | 2200,0 |
| 24. | «Ул. Белоглинская (от ул. им. 53-й Стрелковой дивизии до ул. им. Чапаева В.И.)» | 4765,0 |
| 25. | «Ул. Соколовогорская» | 7345,0 |
| 26. | «Ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Московской)» | 6748,0 |
| 27. | «Ул. им. Маяковского В.В.» | 4994,0 |
| 28. | «Ул. Железнодорожная (от ул. Б. Горной до ул. им. Зарубина В.С.)» | 3520,0 |
| 29. | «Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. им. Вавилова Н.И. до ул. Советской)» | 2350,0 |
| 30. | «Ул. Бульварная (от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Студеной)» | 2651,0 |
| 31. | «Ул.1-я Прокатная (от ул. Зеркальной до д. № 23/7)» | 5987,4 |
| 32. | «Ул. им. Азина В.М. (от ул. Тульской в сторону ОАО «Нитрон»)» | 38511,4 |
| 33. | «Ул. им. Спицына Б.В.» | 7160,0 |
| 34. | «Пр-т Энтузиастов (от ул. им. Азина В.М. до ул. Брянской) » | 18800,0 |
| 35. | «2-й Московский проезд» | 7820,0 |
| 36. | «Ул. 2-я Прокатная» | 14657,0 |
| 37. | «Ул. им. Панфилова И.В.» | 32588,0 |
| 38. | «Ул. Пензенская (от ул. Томской до кольца автобусного маршрута № 21 на ул. Новая 9-я Линия)» | 13570,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 39. | «Московское шоссе (от путепровода Трофимовский до магазина «Ява»)» | 5100,0 |
| 40. | «Ул. Фабричная (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ОАО «Биокон»)» | 7840,0 |
| 41. | «Дорога от ул. Фабричной до речпорта» | 2000,0 |
| 42. | «Ул. Киевская» | 3000,0 |
| 43. | «Кавказский проезд» | 2400,0 |
| 44. | «Ул. Большой Динамовский проезд» | 2947,0 |
| 45. | «Ул. Прудная» | 2269,0 |
| 46. | «Пензенский переулок» | 4239,0 |
| 47. | «Ул. Заводская от проходной СА.КО.ЗА.» | 1540,0 |
| 48. | «Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Соколовой до 2-го Ремонтного пр.)» | 2800,0 |
| 49. | «4-й Чернышевский проезд» | 3678,0 |
| 50. | «3-й Парковый проезд» | 2500,0 |
| 51. | «2-й Товарный проезд» | 1751,3 |
| 52. | «Ул. 2-я Детская» | 2530,5 |
| 53. | «5-й проезд (пос. Первомайский)» | 2489,5 |
| 54. | «Ул. Томская (от ул. Пензенской до Кавказского пр.)» | 7280,0 |
| 55. | «Ул. Вяземская» | 1740,5 |
| 56. | «Дорога от ул. Брянской до кольца автобусного маршрута № 22 на ул. Увекской (пос. Увек)» | 32000,0 |
| 57. | «Ул. Белоглинская от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Рахова В.Г.» | 2730,0 |
| 58. | «Ул. Олимпийская» | 3340,0 |
| 59. | «Ул. Молодежная (пос. Жасминный)» | 3758,0 |
| 60. | «Ул. Светлая (пос. Жасминный)» | 4239,0 |
| 61. | «Ул. 4-я Прокатная» | 4162,0 |
| 62. | «Ул. им. Попова А.С.» | 2600,0 |
| 63. | «Ул. Спартака» | 2826,8 |
| 64. | «Ул. Электронная» | 7100,0 |
| 65. | «Ул. им. Академика О.К. Антонова (местный проезд от просп. Строителей до ул. Производственной)» | 1650,0 |
| 66. | «Ул. Ламповая» | 2500,0 |
| 67. | «Ул. Международная (от 2-го Международного пр. до Молодежного пр.)» | 4580,0 |
| 68. | «Ул. Майская (пос. Жасминный)» | 2000,0 |
| 69. | «Дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища» | 18820,0 |
| 70. | «Ул. Клубная» | 1840,0 |
| 71. | «Московское шоссе (малая дорога от 1-го до 3-го Московского пр.)» | 1800,0 |
| 72. | «Ул. Раздольная» | 2083,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 73. | «Ул. 4-я Окольная» | 1970,0 |
| 74. | «Ул. Цветочная» | 2205,0 |
| 75. | «Ул. им. Чемодурова В.И.» | 3462,6 |
| 76. | «Ул. им. Батавина П.Ф. (от ул. им. Тархова С.Ф. до ул. им. Батавина П.Ф., д. № 9)» | 4033,5 |
| 77. | «Международный проезд» | 3600,0 |
| 78. | «Ул. им. Батавина П.Ф. (от ул. Топольчанской до ул. им. Батавина П.Ф., д. № 9)» | 1005,0 |
| 79. | «Ул. им. Батавина П.Ф. (от ул. Топольчанской до ул. им. Мысникова Ю.А.)» | 5700,0 |
| 80. | «Ул. им. Пугачева Е.И (от ул. 1-й Садовой до ул. Б. Садовой)» | 2200,0 |
| 81. | «Ул. Крайняя (от ул. Танкистов до ул. Соколовой)» | 5500,0 |
| 82. | «Ул. им. Некрасова Н.А. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)» | 1000,0 |
| 83. | «3-й проезд (пос. Пугачевский)» | 2800, |
| 84. | «Ул. Безымянная» | 5000,0 |
| 85. | «Ул. им. Емлютина Д.В.» | 5983,0 |
| 86. | «Ул. им. Гоголя Н.В. (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Вольской)» | 5008,0 |
| 87. | «Ул. Летняя» | 7000,0 |
| 88. | «Ул. Плодородная (от ул. Ударной до ул. Танкистов)» | 11016,0 |
| 89. | «Ул. Измайлова (от ул. Прокатной, д. № 14 до ул. 4-й Прокатной)» | 230,0 |
| В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | 560119,9 |
| 90. | «Подъездная дорога от ул. им. Академика О.К. Антонова до МДОУ «Детский сад № 158» | 1182,3 |
| 91. | «2-й Тюльпановый проезд» | 1225,0 |
| 92. | «Ул. Молодежная (от кольца автобусного маршрута № 19 до ул. Абрикосовой)» | 6702,5 |
| 93. | «Ул. Молодежная (от дороги на Усть-Курдюм до кольца автобусного маршрута № 19)» | 6248,4 |
| 94. | «Ул. Абрикосовая» | 2665,0 |
| 95. | «Ул. Соколовая (от ул. Б. Садовой до ул. им. Шехурдина А.П.)» | 9450,0 |
| 96. | «Просп. Строителей (центральная часть) (от 1-го проезда Строителей до ул. им. Тархова С.Ф.)» | 31800,0 |
| 97. | «Ул. Б. Горная (от ул. Веселой до Славянской площади)» | 7900,0 |
| 98. | «Ново-Астраханское шоссе (от родника до поворота на Кумысную поляну)» | 2000,0 |
| 99. | «Ул. им. Шехурдина А.П. (от ул. Соколовой до ул. им. Тулайкова Н.М.)» | 32022,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 100. | «6-й Динамовский проезд» | 6352,0 |
| 101. | «Ул. Тульская (от путепровода до ул. им. Азина В.М.)» | 4000,0 |
| 102. | «5-й Нагорный проезд (от Ново-Астраханского шоссе до ул. 4-й Нагорной) | 2930,0 |
| 103. | «Ул. 4-я Нагорная (от 5-го Нагорного пр. до ул. Прессовой)» | 1680,0 |
| 104. | «Ул. Прессовая (от ул. 4-й Нагорной до 7-го Нагорного пр.)» | 3904,0 |
| 105. | «6-й Нагорный проезд (от ул. Прессовой до ул. Донской)» | 3480,0 |
| 106. | «Ул. Донская (от 6-го Нагорного пр. до 7-го Нагорного пр.)» | 1690,0 |
| 107. | «7-й Нагорный проезд (от ул. Донской до ул. Прессовой)» | 3540,0 |
| 108. | «11-й Динамовский проезд (от ул. Миллеровской до кольца автобусного маршрута № 16)» | 4290,0 |
| 109. | «Ул. Заречная» | 13115,0 |
| 110. | «Дорога от ул. Заречной до Березиной Речки (автобусный маршрут № 226)» | 12905,0 |
| 111. | «Ул. Симбирская (от ул. Б. Горной до ул. им. Кутякова И.С.)» | 7000,0 |
| 112. | «Киевский проезд (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до д. № 3 по Киевскому пр.)» | 2518,0 |
| 113. | «Ул. Веселая (от ул. Вознесенской до ул. Соколовой)» | 3100,0 |
| 114. | «Ул. 2-я Силикатная (от ул. 8-й Линии до ул. Самарской)» | 6365,6 |
| 115. | «Ул. им. Академика Миротворцева С.Р. (от ул. 2-й Садовой до 2-го Комсомольского пр.)» | 4115,0 |
| 116. | «Ул. им. Пономарева П.Т.» | 5390,0 |
| 117. | «Ул. им. Хвесина Т.Е. (от ул. Б. Горной до д. № 61)» | 3672,0 |
| 118. | «Ул. Казанская (от ул. Вешней до ул. Шумейской)» | 3236,0 |
| 119. | «Ул. Малая Горная (от ул. Б. Затонской до ул. им. Мичурина И.В.)» | 5122,0 |
| 120. | «Ул. Московская (от ул. Б. Садовой до ул. Емлютина Д.В.)» | 1605,0 |
| 121. | «Ул. Саловская (от ул. Вешней до ул. Усть-Курдюмской)» | 2638,0 |
| 122. | «Ул. Шевыревская» | 2321,0 |
| 123. | «2-й Комсомольский проезд (от ул. им. Академика Миротворцева С.Р. до ул. Политехнической)» | 1146,6 |
| 124. | «Ул. 8-я Линия (от ул. Сызранской до ул. Соликамской)» | 1306,5 |
| 125. | «5-й Крекингский проезд» | 3400,0 |
| 126. | «1-й Московский проезд (от Московского шоссе до д. № 6)» | 1068,0 |
| 127. | «Ул. Мира» | 10892,0 |
| 128. | «Вишневый проезд (от ул. Вишневой до д. № 17)» | 4582,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 129. | «Ул. Гусельская (от просп. Строителей до ул. Авиационной)» | 2740,0 |
| 130. | «Ул. Измайлова (от ул. 1-й Прокатной до ул. 2-й Прокатной, от ул. им. Загороднева В.И. до ул. 4-й Прокатной)» | 2620,0 |
| 131. | «Ул. им. Бардина И.П. (от ул. им. Академика O.K. Антонова до ул. Электронной)» | 800,0 |
| 132. | «Ул. Осенняя (от ул. Ламповой до просп. Строителей)» | 2106,7 |
| 133. | «Ул. Студеная (от 3-го Студеного пр. до просп. Строителей)» | 5300,0 |
| 134. | «Ул. Центральная (от просп. Строителей до 4-го Вольского пр.)» | 3001,0 |
| 135. | «Ул. Школьная» | 1700,0 |
| 136. | «Ул. Техническая (от д. № 87 корп. 6 по ул. Танкистов до ул. Плодородной» | 1520,0 |
| 137. | «Дорога по автобусному маршруту № 39 (от автобусного маршрута № 22 до пос. Водник)» | 13230,0 |
| 138. | «Дорога по автобусному маршруту № 224 (Саратов-Трещиха)» | 43000,0 |
| 139. | «Ул. им. Пугачева Е.И. (от д. № 145 до д. № 132)» | 1700,0 |
|  | Итого в 2020 году | 866396,5 |
|  | Всего | 2529261,8 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту в рамках основного мероприятия «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность/площадь, м/кв. м |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| 1. | «2-й Детский пр.» | 311,7/2182,0 |
| 2. | «Деловой тупик» | 514,3/3600,0 |
| 3. | «Ул. Вольская» | 242,9/1700,0 |
| 4. | «Ул. им. Хомяковой В.Д.» | 990,1/6931,0 |
| 5. | «Ул. Южно-Зеленая» | 464,3/3250,0 |
| 6. | «Ул. им. Емлютина Д.В.» | 200,0/1400,0 |
| 7. | «Ул. Миллеровская» | 344,6/2412,0 |
| 8. | «Ул. Огородная» | 1442,9/10100,0 |
| 9. | «Ул. Свирская» | 400,3/2802,0 |
|  | Итого в 2019 году | 4911,1/34377,0 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |
| 1. | «Ул. Романтиков» | 13143,4 |
|  | Итого в 2020 году | 13143,4 |

ципа