30 октября 2012 года № 2526

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования  муниципального образования

«Город Саратов» на 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                 Д.А. Федотов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

30 октября 2012 года № 2526

Ведомственная целевая программа

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Саратов»; |
|  | - задача - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; - повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных объектов - 18; - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 158352,0 кв. м; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, – 2,7%; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта, – 7,9%; - количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества, - 18; - площадь содержания асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог - 5818330,96 кв. м; - площадь содержания грунтовых автомобильных дорог – 2089080,62 кв. м; - площадь содержания тротуаров – 3696327,2 кв. м; - площадь содержания искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) - 96772,01 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства); - строительный контроль за выполненными работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013 год – 894136,60 тыс. руб.; - источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения,  целесообразность и необходимость разработки Программы

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Общая площадь муниципальных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием составляет 5818,3 тыс. кв. м, площадь дорог, требующих ремонта по состоянию на 01.10.2012, составляет 2005,1 тыс. кв. м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту составляют 12 лет, ремонту - четыре года. Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет не менее 33,3% (25% - ремонт, 8,3% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного движения наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода. В 2012 году утверждена ведомственная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов», в результате исполнения которой будет отремонтировано 461,42 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования - 46 объектов.

В рамках настоящей Программы будет отремонтировано 18 объектов дорожно-уличной сети площадью 158352,0 кв. м, что составляет 7,9% от общей площади дорог, требующих ремонта.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

Задача Программы - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог).

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- повышение пропускной способности автомобильных дорог города;

- создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог);

- содержание автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог);

- строительный контроль за выполненными работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту в 2013 году, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2012 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования на 2013 год – 894136,6 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»), в том числе:

- 276433,2 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог);

- 617703,4 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»		       В.Ю. Данилин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель |  | Код бюджетной классификации |  | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение 2012 год | 2013 год |  | целевое значение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Цель - улучшение технического состояния автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Ремонт и содержание автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог) |  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | 147 0409 7954800 500 225 направление 028 | 275057,91 | - количество отремонтированных объектов; - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; - доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта | ед. кв. м % % | 46 461415,47 7,9 23,3 |  | 18 158352,00 2,7 7,9 | 18 158352,00 2,7 7,9 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 2. Строительный контроль за выполняемыми работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования |  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | 147 0409 7954800 500 226 направление 044 | 1375,29 | количество объектов, в отношении которых проведен строительный контроль | ед. | 46 |  | 18 | 18 |
| 3. Содержание автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог) |  | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | 147 0409 7954800 500 225,226 направление 026 | 486947,26 | площадь автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | кв. м | 5818330,96 |  | 5818330,96 | 5818330,96 |
|  |  |  |  | 147 0409 7954800 500 225,226 направление 026 | 1313,27 | площадь грунтовых автомобильных дорог | кв. м | 2089080,62 |  | 2089080,62 | 2089080,62 |
|  |  |  |  | 147 0409 7954800 500 225,226 направление 026 | 122971,23 | площадь тротуаров | кв. м | 3696327, |  | 3696327,2 | 3696327, |
|  |  |  |  | 147 0409 7954800 500 225,226 направление 026 | 6471,64 | площадь искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) | кв. м | 96772,01 |  | 96772,01 | 96772,01 |
| Итого |  |  |  |  | 894136,60 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование объекта | Планируемый объем работ, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Московская от ул. Аткарской до ул. Вольской | 44612,00 |
| 2. | Ул. им. Блинова Ф.А. от ул. им. Бардина И.П. до супермаркета «Магнит» | 4284,00 |
| 3. | Ул. им. Маяковского В.В. | 4530,00 |
| 4. | Сокурский тракт | 9800,00 |
| 5. | Автомобильная дорога на Усть-Курдюм, ул. Шевыревская, ул. Державинская | 3600,00 |
| 6. | Дорога по автобусному маршруту № 39 (от автобусного маршрута № 22 до пос. Водник) | 1750,00 |
| 7. | Ул. Курдюмская, ул. Аптечная, ул. им. Генерала Захарова | 2200,00 |
| 8. | Ул. Казанская от ул. Камчатской до ул. Тагильской | 1400 |
| 9. | Ул. им. Чапаева В.И. от ул. им. Посадского до ул. им. Гоголя Н.В. | 3702,00 |
| 10. | Тротуар по 3-му Соколовогорскому проезду от ул. Соколовогорской до ул. Весенней | 200,00 |
| 11. | Ул. Песчаная, ул. Клиническая | 1035,00 |
| 12. | Дорога по автобусному маршруту № 224 «Саратов-Трещиха» | 4500,00 |
| 13. | Ул. Рабочая от ул. Астраханской до ул. Университетской | 4200,00 |
| 14. | Ул. Барнаульская | 6200,00 |
| 15. | Ул. им. Батавина П.Ф./ул. Топольчанская | 2000,00 |
| 16. | Подъездная дорога к ДОЛ «Лесная республика» | 8000,00 |
| 17. | Ул. им. Кутякова И.С., ул. им. Горького А.М., ул. Б. Горная, ул. им. Радищева А.Н. | 47319,00 |
| 18. | Автодорога от ул. Б. Затонской до дороги на Займище (район рынка стройматериалов) на участке от поворота к дороге на рынок до выезда на ул. Б. Затонскую | 9020,00 |
|  | Итого | 158352,00 |