28 декабря 2012 года № 3008

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Благоустройство территории

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2013 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                         А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

28 декабря 2012 года № 3008

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Заводского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика территории района; повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв. м; - площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв. м; - площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв. м; - площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 1459,0 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, - 1120790,3 кв. м; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 10079,5 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 10000/5000 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 200/5000; - протяженность установленных металлических ограждений - 1350,0 п. м; - площадь восстановленных лестничных маршей - 143,0 кв. м; - протяженность восстановленных металлических ограждений - 500 п. м; - количество установленных информационных табличек - 260; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 174; - количество восстановленных объектов благоустройства - 3; - протяженность смонтированных гирлянд - 2790 п. м; - количество арендованных биотуалетов - 52 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 40707,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 № 1930-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны»;

- от 06.12.2012 № 1932-р «О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны»;

- от 08.12.2010 № 1594-р «О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов»;

- от 17.12.2010 № 1658-р «О включении объектов, находящихся на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны»

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
|  | Остановочные пункты городского транспорта | 130 | 3011,3 | 1459,0 |
|  | Подземные переходы | 2 | 521,8 | 521,8 |
|  | Подпорные железобетонные стенки | 2 | 1017,4 | - |
|  | Стелы «Заводской район» | 3 | 79,5 | - |
|  | Металлические ограждения | - | 890,0 | 500,0 |
|  | Зеленые зоны | 106 | 1120790,3 | 802658,0 |

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1             к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 1459,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению № 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон, 10079,5 кв. м малых архитектурных форм, организация 10000 кв. м газонов, 5000 кв. м цветников, посадка 200 деревьев, 5000 кустарников-саженцев в живую изгородь - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- установку, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (установка 1350 п. м металлических ограждений, 174 шт. прочих малых архитектурных форм, восстановление 143 кв. м лестничных маршей, 500 п. м металлических ограждений, восстановление трех объектов благоустройства (шахматного клуба, декоративных чаш), установка 260 информационных табличек) - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- обеспечение обустройства мест массового отдыха населения: монтаж 2790 п. м гирлянд, аренда 52 биотулетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                 40707,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах -  474,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 450,0 тыс. руб.;

- содержания 521,8 кв. м подземных переходов - 24,4 тыс. руб.

2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах 
3124,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 1459,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта -                   2524,0 тыс. руб.;

- ремонта 521,8 кв. м подземных переходов - 600,0 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 25330,6 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3  кв. м зеленых зон – 19373,6 тыс. руб.;

- содержания 10079,5 кв. м малых архитектурных форм -                          1261,0 тыс. руб.;

- посадки 200 деревьев - 350,0 тыс. руб.;

- посадки 10000 кв. м газонов - 1500,0 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв. м цветников - 2096,0 тыс. руб.;

- посадки 5000 кустарников - 750,0 тыс. руб.

4. Установку и восстановление малых архитектурных форм -                    9304,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- установки 1350 п. м ограждений (1 п. м – 3500 руб.) – 4725,0 тыс. руб.;

- восстановления 143 кв. м лестничных маршей - 500,0 тыс. руб.;

- восстановления 500 п. м ограждений - 250,0 тыс. руб.;

- установки 12 вазонов (1 вазон - 4166 руб.) - 50,0 тыс. руб.;

- установки 108 урн (1 урна - 1981 руб.) - 214,0 тыс. руб.;

- установки 54 скамеек (1 скамейка - 5925 руб.) - 320,0 тыс. руб.;

- восстановленных трех объектов благоустройства - 3050,0 тыс. руб.;

- установки 260 информационных табличек - 195,0 тыс. руб.

5. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения -     2474,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 2790 п. м гирлянд (1 п. м гирлянды - 837 руб.) -                          2334,0 тыс. руб.;

- аренды 52 биотуалетов (аренда 1 биотуалета - 2692 руб.) -                140,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                       В.В. Наталичев

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7952200 500 225, 226 (026) | 474,4 | площадь подземных переходов | кв. м | 521,8 | 521,8 | 521,8 |
|  |  |  |  | площадь остановочных пунктов городского транспорта | кв. м | 1141,3 | 3011,3 | 3011,3 |
| 1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7952200 500 225 (028) | 3124,0 | площадь отремонтированных подземных переходов | кв. м | - | 521,8 | 521,8 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта | кв. м | - | 1459,0 | 1459,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 225, 226, 310, 340 (033) | 25330,6 | площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями | кв. м | 1120790,3 | 1120790,3 | 1120790,3 |
|  |  |  |  | площадь малых архитектурных форм | кв. м | - | 10079,5 | 10079,5 |
|  |  |  |  | площадь организованных газонов/цветников | кв. м | 10000/ 6000 | 10000/ 5000 | 10000/ 5000 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев/кустарников | шт./шт. | 200/9000 | 200/5000 | 200/5000 |
| 2.2. Установка, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зеленых зонах | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 225, 310, 340 (034) | 9304,0 | протяженность установленных металлических ограждений | п. м | - | 1350,0 | 1350,0 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных лестничных маршей | кв. м | - | 143,0 | 143,0 |
|  |  |  |  | протяженность восстановленных металлических ограждений | п. м | - | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | количество установленных информационных табличек | шт. | - | 260 | 260 |
|  |  |  |  | количество установленных прочих малых архитектурных форм | шт. | 220 | 174 | 174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество восстановленных объектов благоустройства | шт. | - | 3 | 3 |
| Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 500 310, 224 (035) | 2474,0 | протяженность смонтированных гирлянд | п. м | 2700,0 | 2790,0 | 2790,0 |
|  |  |  |  | количество арендованных биотуалетов | шт. | - | 52 | 52 |
| Итого |  |  | 40707,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень работ

по благоустройству территории Заводского района

| № п/п |  |  |  |  |  | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | Ремонт подземных переходов |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  | Подземный переход через проспект Энтузиастов на остановке «Завод СПЗ» | 369,6 кв. м |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  | Подземный переход через проспект Энтузиастов в районе лицея № 15 | 152,2 кв. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 521,8 кв. м |
| 2. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация газонов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Просп. Энтузиастов |  | 4500 кв. м |
| 2.1.2. |  |  |  |  | Ново-Астраханское шоссе |  | 3500 кв. м |
| 2.1.3. |  |  |  |  | Ул. им. Чернышевского Н.Г. |  | 2000 кв.м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 10000 кв. м |
| 2.2. Организация цветников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  | Сквер «Дружба народов» |  |  | 1370 кв. м |
| 2.2.2. |  |  |  | Просп. Энтузиастов |  |  | 930 кв. м |
| 2.2.3. |  |  |  | Ул. им. Чернышевского Н.Г. |  |  | 640 кв. м |
| 2.2.4. |  |  |  | Сквер «Улыбка» |  |  | 200 кв. м |
| 2.2.7. |  |  |  | Ново-Астраханское шоссе |  |  | 350 кв. м |
| 2.2.8. |  |  |  | Сквер «Заводской» |  |  | 300 кв. м |
| 2.2.9. |  |  |  | Сквер «Им. Гагарина Ю.А.» |  |  | 710 кв. м |
| 2.2.10. |  |  |  | Стела «Заводской район» по ул. Политехнической (завод силикатного кирпича) |  |  | 200 кв. м |
| 2.2.11. |  |  |  | Ул. им. Маркина Н.Г. |  |  | 300 кв. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 5000 кв. м |
| 2.3. Посадка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Ул. Барнаульская |  |  |  |  | 100 шт. |
| 2.3.2. |  | Сквер «Им. Гагарина Ю.А.» |  |  |  |  | 30 шт. |
| 2.3.3. |  | Сквер «Дружба народов» |  |  |  |  | 30 шт. |
| 2.3.4. |  | Стела «Заводской район» по ул. Политехнической (завод силикатного кирпича) |  |  |  |  | 10 шт. |
| 2.3.5. |  | Парк поселка СПЗ-3 |  |  |  |  | 30 шт. |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 200 шт. |
| 2.4. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 2.4.1. |  | Ново-Астраханское шоссе |  |  |  |  | 4000 шт. |
| 2.4.2. |  | Парк поселка СПЗ-3 |  |  |  |  | 1000 шт. |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 5000 шт. |
| 3. Установка, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на зеленых зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка металлических ограждений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Сквер «Им. Гагарина Ю.А.» |  |  |  |  |  | 850,0 п. м |
| 3.1.2. | Сквер «Им. Ленина В.И.», сквер около ГЦНК |  |  |  |  |  | 500,0 п. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 1350 п. м |
| 3.2. Восстановление лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Зеленая зона по ул. им. Чернышевского Н.Г., в районе жилого дома № 15 |  |  |  |  | 44 кв. м |
| 3.2.2. |  | Зеленая зона по просп. Энтузиастов, в районе жилого дома № 90 |  |  |  |  | 56 кв. м |
| 3.2.3. |  | Зеленая зона по ул. Огородной, в районе жилого дома № 29 |  |  |  |  | 25 кв. м |
| 3.2.4. |  | Зеленая зона по ул. Карьерной, в районе жилого дома № 3 |  |  |  |  | 18 кв. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 143 кв. м |
| 3.3. Восстановление металлических ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Просп. Энтузиастов, ул. им. Чернышевского Н.Г. |  |  |  |  | 500 п. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 500 п. м |
| 3.4. Установка малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Установка урн |  |  |  |  |  | 108 шт. |
| 3.4.2. | Установка скамеек |  |  |  |  |  | 54 шт. |
| 3.4.3. | Установка вазонов бетонных |  |  |  |  |  | 12 шт. |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 174 шт. |
| 3.5. Восстановление объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Шахматный клуб в сквере «Дружба народов» |  |  |  |  |  | 1 объект |
| 3.5.2. | Декоративные чаши в сквере «Дружба народов», сквере «Заводской» |  |  |  |  |  | 2 объекта |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 3 объекта |
| 4. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Монтаж гирлянд |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  | Сквер «Заводской» |  |  |  | 558 п. м |
| 4.1.2. |  |  | Сквер «Дружба народов» |  |  |  | 558 п. м |
| 4.1.3. |  |  | Сквер «Им. Калинина М.И.» |  |  |  | 558 п. м |
| 4.1.4. |  |  | Сквер «Им. Гагарина Ю.А.» |  |  |  | 558 п. м |
| 4.1.5. |  |  | Парк «Им. Кирова С.М.» |  |  |  | 558 п. м |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 2790 п. м |