Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности

за 1 квартал 2014 года

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» | Утверждено решением СГД от 27.03.2014 № 34-378 «О внесении изменений в решение СГД от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» | Кассовый план 1 квартала 2014 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к кассовому плану 1 квартала 2014 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление по инженерной защите |  | 9540,0 | 21829,2 | 12289,2 | 12289,2 | 128,8 | 56,3 | 100,0 |
| 1 | Очистные сооружения канализации в пос. Латухино Ленинского района г. Саратова | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 2400,0 | 2400,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 5640,0 | 5640,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 (погашение кредиторской задолженности) | - | 1965,8 | 1965,8 | 1965,8 | - | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Модернизация фильтров ВК-3 (погашение кредиторской задолженности) | - | 9635,7 | 9635,7 | 9635,7 | - | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Водоснабжение жилых домов в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района (погашение кредиторской задолженности) | - | 687,7 | 687,7 | 687,7 | - | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 63000,0 | 78000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 23,8 | 19,2 | 100,0 |
| 7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 50000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция котельной бани № 8 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Модернизация центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП (ул. Томская, 12)» и восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу ул. Кавказская, д. № 4 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | - | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Заводского района |  | 8867,2 | 8867,2 | 1800,0 | 1800,0 | 20,3 | 20,3 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 6567,2 | 6567,2 | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 124» (2 корпус) по адресу: г.Саратов, ул. Миллеровская, 59 | 2300,0 | 2300,0 | 1800,0 | 1800,0 | 78,3 | 78,3 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района |  | 11200,0 | 16665,2 | 400,0 | 400,0 | 3,6 | 2,4 | 100,0 |
| 14 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, 9 Дачная | 3300,0 | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 15 | Строительство МДОУ «Детский сад № 195» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 27 В | 3300,0 | 3300,0 | 100,0 | 100,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 16 | Строительство МДОУ «Детский сад № 160» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, 2-ой Студеный проезд, 6 А | 2300,0 | 2300,0 | 100,0 | 100,0 | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| 17 | Строительство МДОУ «Детский сад № 207» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Клубная, б/н | 2300,0 | 2300,0 | 100,0 | 100,0 | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| 18 | Реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова (пристройка спортзала) (погашение кредиторской задолженности) | - | 3419,8 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Строительство двух уличных туалетов в МОУ ДОД ДДТ «Солнечный» (на территории ДООЦ «Звездочка» по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная) | - | 2045,4 | - | - | - | - | - |
| Администрация Кировского района |  | 7400,0 | 7400,0 | 2659,4 | 2659,4 | 35,9 | 35,9 | 100,0 |
| 20 | Строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» (2 корпус) по адресу: г. Саратов, ул. Луговая | 2300,0 | 2300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 43,5 | 43,5 | 100,0 |
| 21 | Строительство МДОУ на территории МОУ «Гимназия № 31» по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1/9 | 2300,0 | 2300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 43,5 | 43,5 | 100,0 |
| 22 | Строительство МДОУ «Детский сад № 93» по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239 А | 2800,0 | 2800,0 | 659,4 | 659,4 | 23,6 | 23,6 | 100,0 |
| Комитет здравоохранения |  | 50000,0 | 50000,0 | 500,0 | 444,6 | 0,9 | 0,9 | 88,9 |
| 23 | Реконструкция здания профилактория под детский неонатальный центр | 50000,0 | 50000,0 | 500,0 | 444,6 | 0,9 | 0,9 | 88,9 |
| Администрация Октябрьского района |  | - | 1525,4 | 1525,4 | 1525,3 | - | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Реконструкция здания МОУ «СОШ № 82» (бывшего детского сада № 269) Октябрьский район (погашение кредиторской задолженности) | - | 1525,4 | 1525,4 | 1525,3 | - | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |  | - | 3800,3 | - | - | - | - | - |
| 25 | Строительство участков автомобильных дорог и ливневой канализации по улицам им. Исаева Н.В., им. Муленкова А.П., им. Менякина Ю.И. в микрорайоне Новосоколовогорский Волжского района | - | 3800,3 | - | - | - | - | - |
| Управление по физической культуре и спорту |  | - | 11125,0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе г. Саратова | - | 11125,0 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО на 2014 год |  | 150007,2 | 199212,3 | 34174,0 | 34118,5 | 22,7 | 17,1 | 99,8 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                                                                                                           Е.В. Ножечкина