2

25 мая 2026 года № 187
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 25 ноября 

2024 года № 4094 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 ноября 2024 года № 4094 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на                          2025-2027 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации муниципального образования                  «Город Саратов» по благоустройству и развитию городской среды.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                              И.А. Молчанов
Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 мая 2026 года № 187
Муниципальная программа
«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы
Стратегические приоритеты муниципальной программы
Дорожное хозяйство и транспортная система - отрасли экономики, развитие которых напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время эти отрасли как элементы инфраструктуры                      экономики оказывают влияние на ее развитие, а также являются              важными инструментами достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, влияют на повышение качества жизни людей.
В настоящее время существует ряд следующих проблем: неудовлетворительное состояние дорог и дорожной инфраструктуры, повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, что приводит к задержке или остановке транспорта, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Кроме того, серьезную проблему и угрозу для транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» представляет существенный износ основных фондов организаций транспорта.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»                   на 2018-2025 годы: 
- осуществлялось строительство новых дорог по ул. им. Зыбина П.М.                в границах VI и VII микрорайонов жилого района Солнечный-2 Кировского района г. Саратова, по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе              г. Саратова, по ул. им. Михаила Булгакова, ул. им. Михаила Галкина-Враского от ул. им. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина, улицам              № 1, 2, 3 в жилом районе Городские просторы и т.д.; 
- велось строительство путепровода через железнодорожные пути           по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова; 
- выполнялись работы по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог, тротуаров. Были установлены остановочные пункты (павильоны) городского транспорта, элементы обустройства автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
- проводились мероприятия по выявлению и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
- осуществлялся мониторинг соблюдения перевозчиками условий регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. По договору лизинга использовалось 70 троллейбусов, были приобретены трамваи, дорожно-коммунальная, дорожно-эксплуатационная, специализированная и автотранспортная техника и т.д.
В целях развития муниципального образования «Город Саратов» в сфере дорожного хозяйства и транспорта будет продолжена реализация аналогичных и новых мероприятий в муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы (далее – муниципальная программа).
Основные приоритетные направления реализации муниципальной программы - повышение эффективности в сфере дорожного хозяйства и транспорта, обеспечение потребности муниципального образования «Город Саратов» в безопасной и качественной дорожной сети, развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог, обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения, создание условий для повышения безопасности дорожного движения, предоставление качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом. 
Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до                    2036 года», решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102                  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года» и другими документами стратегического планирования.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», исполнение стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.
Цели муниципальной программы:
- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.
В рамках обеспечения поставленных целей предусматривается решение основных задач:
- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» и повышение уровня безопасности дорожного движения; 
- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг.
Для достижения указанных приоритетов муниципальной программы включены следующие направления реализации:
- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»;
- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;
- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»;

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;
- муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»;
- муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»;
- муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»;
- муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»;
- муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности»;
- комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры»;
- комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»;
- комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»;
- комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет».
Паспорт муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы
1. Основные положения муниципальной программы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	- комитет дорожного хозяйства  и благоустройства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства и благоустройства)

	Исполнитель
	- комитет дорожного хозяйства и благоустройства;
- комитет по транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по транспорту);
- комитет по управлению имуществом города Саратова; 
- администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района);
- администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района);
- администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района);
- администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района);
- администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); 
- администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района);
- департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»           (далее - департамент Гагаринского района)

	Срок реализации муниципальной программы
	- 2025-2027 годы

	Цель муниципальной программы
	- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий

	Задача муниципальной программы
	- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» и повышение уровня безопасности дорожного движения; 
- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг

	Структура муниципальной программы
	- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»;
- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;
- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;
 - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»;
- муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»;
- муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»;
- муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»;
- муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»;
- муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»; 
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности»;
- комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры»; 

- комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»;

- комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»;
- комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет»

	Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
	- всего по муниципальной программе – 39 246 491,1                тыс. руб., в том числе по годам:
- 2025 год – 15 666 636,5 тыс. руб.;
- 2026 год – 12 099 106,7 тыс. руб.;
- 2027 год – 11 480 747,9 тыс. руб.

	Ожидаемый результат
	- увеличение площади автомобильных дорог и улучшение их состояния;
- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства;
- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;
- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального образования «Город Саратов»

	Влияние на достижение
национальных целей развития Российской Федерации
	- национальная цель - «Комфортная и безопасная среда             для жизни»;
- целевые показатели: 
- увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем           до 85 процентов;
- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до                       60 процентов;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем                 2023 года


2. Структура муниципальной программы 
	№ п/п
	Задача муниципальной программы
	Ожидаемый результат от реализации задачи

	1
	2
	3

	1.
	Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«Город Саратов» и повышение уровня безопасности 
дорожного движения

	1.1.
	Муниципальный проект в целях 

выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	- увеличение площади 

автомобильных дорог и улучшение их состояния;

- увеличение доли отремонтированных

автомобильных дорог;

- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий

	1.2.
	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»
	

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры»
	

	1.4.
	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	

	1.5.
	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»
	

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий

«Ремонт тротуаров»
	

	1.7.
	Муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»
	- поддержание качества предоставляемых услуг 
по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения»

	- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

	1
	2
	3

	1.9.
	Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение транспортной безопасности»
	происшествий, снижение тяжести их последствий

	1.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»
	- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства; 
- увеличение площади автомобильных дорог и улучшение их состояния;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог

	2.
	Обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг

	2.1.
	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»
	- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального образования «Город  Саратов»

	2.2.
	Муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»
	

	2.3.
	Муниципальный проект

«Строительство и реконструкция

объектов инфраструктуры 

городского наземного электрического транспорта»
	

	2.4.
	Муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»
	

	2.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»
	

	2.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет»
	


3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансирования
	Объем финанси-рования, всего, 
тыс. руб.
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 

программа, в том числе:
	39 246 491,1

	15 666 636,5
	12 099 106,7
	11 480 747,9

	1. Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города)
	17 200 425,3
	5 054 134,6
	5 988 290,4
	6 158 000,3

	2. Федеральный бюджет (прогнозно)
	8 957 303,1
	6 841 943,1
	1 165 360,0
	950 000,0

	2.1. По государственной программе Российской

Федерации «Развитие транспортной системы»
	8 957 303,1
	6 841 943,1
	1 165 360,0
	950 000,0

	2.1.1. По региональному проекту «Развитие общественного транспорта» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	6 007 303,1
	5 841 943,1
	165 360,0
	0,0

	2.1.2. По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	2 950 000,0
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	950 000,0

	3. Областной бюджет (прогнозно)
	12 844 097,4
	3 770 558,8
	4 700 791,0
	4 372 747,6

	3.1. По государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы»
	12 844 097,4
	3 770 558,8
	4 700 791,0
	4 372 747,6

	3.1.1. По региональному проекту «Развитие общественного транспорта» в рамках
	5 015 218,1
	1 143 168,2
	1 334 486,2
	2 537 563,7

	1
	2
	3
	4
	5

	национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	
	
	
	

	3.1.2. По региональному проекту «Региональная 

и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	906 204,2
	766 408,2
	120 408,2
	19 387,8

	4. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5. Внебюджетные источники (прогнозно)
	244 665,3
	0,0
	244 665,3
	0,0


.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта» 
1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Выполнение работ по реконструкции трамвайных маршрутов, строительство (реконструкция) скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная, финансовое обеспечение (эксплуатационные платежи) в рамках заключенного концессионного соглашения между Саратовской областью, комитетом по управлению имуществом города Саратова и ООО «Саратовгорэлектротранс», приобретение трамваев для обслуживания населения, приобретение транспортных средств в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта 


2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году
	%
	100,0
	-
	100,0
	100,0

	2.
	Объем выполненных работ по строительству, реконструкции трамвайной сети и иного имущественного комплекса, технологически связанных между собой, в рамках концессионного соглашения
	км 
	20,5
	18,1
	18,6
	26,3

	3.
	Объем транспортной работы, выполненной в рамках концессионного соглашения
	тыс. км
	2 113,4
	2 146,2
	2 798,9
	4 045,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Количество приобретенных пассажирских трамваев
	шт.
	-
	11
	16
	-

	5.
	Количество, приобретенных транспортных средств в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта 
	шт.
	-
	-
	26
	-


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта
	всего
	11 267 186,5
	6 985 111,3
	1 744 511,5
	2 537 563,7

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	6 007 303,1
	5 841 943,1
	165 360,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	5 015 218,1
	1 143 168,2
	1 334 486,2
	2 537 563,7

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	244 665,3
	0,0
	244 665,3
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	комитет по управлению имуществом города Саратова 
	всего
	6 618 170,2
	2 749 495,0
	1 331 111,5
	2 537 563,7 

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	1 679 943,1
	1 679 943,1
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	4 938 227,1
	1 069 551,9
	1 331 111,5
	2 537 563,7 

	комитет по транспорту
	всего
	4 649 016,3
	4 235 616,3
	413 400,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	4 327 360,0
	4 162 000,0
	165 360,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	областной бюджет (прогнозно)
	76 991,0
	73 616,3
	3 374,7
	0,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	244 665,3
	0,0
	244 665,3
	0,0


.
Приложение № 2
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Осуществление работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, установке ограничивающих ограждений, светофорных объектов и дорожных знаков
(опор (консольных опор) к ним) (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении 
№ 17 к муниципальной программе, перечень автомобильных дорог,
подлежащих ремонту, представлен в приложении № 18 к муниципальной программе, перечень путепроводов, в отношении которых ведутся работы
по строительству, представлен в приложении № 20 к муниципальной 
программе)


2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог
	тыс. кв. м
	117,1
	228,8
	32,47
	-

	2.
	Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений
	пог. м
	598
	5 072
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Протяженность установленных ограничивающих дорожных ограждений
	пог. м
	70
	1 756
	-
	-

	4.
	Количество установленных дорожных знаков
	шт.
	1 734
	3 677
	-
	-

	5.
	Количество установленных светофорных объектов
	шт.
	25
	16
	-
	-

	6.
	Количество путепроводов и транспортных развязок, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции
	шт.
	1
	1
	2
	2

	7.
	Протяженность путепроводов и транспортных развязок, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции
	пог. м
	-
	1 160,0
	5 400
	5 400


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта
	всего
	3 856 204,2
	1 766 408,2
	1 120 408,2
	969 387,8

	
	федеральный бюджет

(прогнозно)
	2 950 000,0
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	950 000,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	906 204,2
	766 408,2
	120 408,2
	19 387,8

	в том числе по исполнителям:

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	3 856 204,2
	1 766 408,2
	1 120 408,2
	969 387,8

	
	федеральный бюджет

(прогнозно)
	2 950 000,0
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	950 000,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	906 204,2
	766 408,2
	120 408,2
	19 387,8


.
Приложение № 3
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области, осуществление работ по строительству путепроводов, реконструкции автомобильных дорог (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе, перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, представлен в приложении № 19 к муниципальной программе, перечень путепроводов, в отношении которых ведутся работы по строительству, представлен в приложении № 20 к муниципальной программе)


2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники, в том числе дополнительного навесного и прицепного оборудования
	шт.
	-
	2
	2
	-

	2. 
	Количество путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству
	шт.
	1
	1
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3. 
	Протяженность путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству
	пог. м
	2 372,6
	2 372,6
	-
	-

	4.
	Протяженность реконструированных автомобильных дорог
	пог. м
	-
	1 051,0
	-
	-

	5.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
	пог. м
	-
	-
	54 516,3
	-

	6.
	Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений
	пог. м
	-
	-
	7 000
	7 000

	7.
	Протяженность установленных ограничивающих дорожных ограждений
	пог. м
	-
	-
	500
	1000

	8.
	Количество установленных дорожных знаков
	шт.
	-
	-
	1 700
	2 000

	9.
	Количество установленных светофорных объектов
	шт.
	-
	-
	19
	15


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта
	всего
	4 054 214,0
	481 102,9
	1 873 111,1
	1 700 000,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	4 053 991,8
	480 991,8
	1 873 000,0
	1 700 000,0

	
	бюджет города
	222,2
	111,1
	111,1
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	4 051 991,8
	479 991,8
	1 872 000,0
	1 700 000,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	4 051 991,8
	479 991,8
	1 872 000,0
	1 700 000,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	администрация Октябрьского района
	всего
	1 111,1
	1 111,1
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	111,1
	111,1
	0,0
	0,0

	администрация Гагаринского района
	всего
	1 111,1
	0,0
	1 111,1
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,0

	
	бюджет города
	111,1
	0,0
	111,1
	0,0


. 

Приложение № 4
к муниципальной программе
Паспорт 

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Выполнение работ по ремонту тротуаров, включая обследование тротуаров, в том числе проведение экспертизы сметных расчетов и контроля за качеством выполненных работ


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Площадь отремонтированных тротуаров
	тыс. кв. м
	-
	-
	45,03
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 

тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	105 957,8
	0,0
	105 957,8
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	105 957,8
	0,0
	105 957,8
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	администрация Ленинского района
	всего
	105 957,8
	0,0
	105 957,8
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	105 957,8
	0,0
	105 957,8
	0,0


.
Приложение № 5
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры» 
1. Основные положения муниципального проекта
	Характеристика муниципального проекта
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, разработка проектов планировки территорий, проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, проведение строительного контроля и авторского надзора (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе)


2. Показатели реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество проектов планировки территорий, разработанных для строительства и реконструкции автомобильных дорог 
	шт.
	-
	-
	8
	-

	2.
	Количество проектной документации, разработанной для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе


	шт.
	-
	8
	10
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Количество автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции
	шт.
	-
	-
	4
	-

	4.
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции
	км.
	-
	-
	1,64
	-


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям

	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Муниципальный проект
	всего
	627 412,3
	94 179,9
	533 232,4
	0,0

	
	бюджет города
	627 412,3
	94 179,9
	533 232,4
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	624 388,2
	91 155,8
	533 232,4
	0,0

	
	бюджет города
	624 388,2
	91 155,8
	533 232,4
	0,0

	администрация Фрунзенского района
	всего
	3 024,1
	3 024,1
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	3 024,1
	3 024,1
	0,0
	0,0


.
Приложение № 6
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети» 
1. Основные положения муниципального проекта
	Характеристика муниципального  проекта
	Приобретение автотранспортной техники и оборудования (установок) для обеспечения дорожной деятельности, в т.ч. по договору лизинга


2. Показатели реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, в т.ч. используемой по договору лизинга
	шт.
	9
	31
	25
	24


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе 
по исполнителям

	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальный проект
	всего
	409 936,6
	90 939,2
	170 460,7
	148 536,7

	
	бюджет города
	409 936,6
	90 939,2
	170 460,7
	148 536,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	в том числе по исполнителям:

	администрация Волжского района
	всего
	81 682,1
	14 515,7
	34 284,7
	32 881,7

	
	бюджет города
	81 682,1
	14 515,7
	34 284,7
	32 881,7

	администрация Заводского района
	всего
	33 980,6
	13 708,6
	10 135,0
	10 137,0

	
	бюджет города
	33 980,6
	13 708,6
	10 135,0
	10 137,0

	администрация Кировского района
	всего
	64 546,1
	13 737,9
	26 105,6
	24 702,6

	
	бюджет города
	64 546,1
	13 737,9
	26 105,6
	24 702,6

	администрация Октябрьского района
	всего
	73 887,5
	17 698,9
	36 953,8
	19 234,8

	
	бюджет города
	73 887,5
	17 698,9
	36 953,8
	19 234,8

	администрация Ленинского района
	всего
	59 047,3
	15 436,7
	22 506,8
	21 103,8

	
	бюджет города
	59 047,3
	15 436,7
	22 506,8
	21 103,8

	администрация Фрунзенского района
	всего
	96 793,0
	15 841,4
	40 474,8
	40 476,8

	
	бюджет города
	96 793,0
	15 841,4
	40 474,8
	40 476,8


 .
Приложение № 7
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения» 
1. Основные положения муниципального проекта
	Характеристика      муниципального проекта
	Приобретение и использование по договору лизинга троллейбусов (перейдут в собственность муниципального образования «Город Саратов» в 2026 году) и трамваев (перейдут в собственность муниципального образования «Город Саратов» в 2029 году) для обслуживания населения


2. Показатели реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество троллейбусов, используемых по договору лизинга
	шт.
	70
	70
	70
	-

	2.
	Количество пассажирских трамваев, используемых по договору лизинга
	шт.
	-
	5
	5
	5

	3.
	Количество приобретенных пассажирских трамваев
	шт.
	21
	8
	-
	-


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям

	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальный проект
	всего
	924 998,6
	450 649,5
	358 553,0
	115 796,1

	
	областной бюджет (прогнозно)
	924 998,6
	450 649,5
	358 553,0
	115 796,1

	в том числе по исполнителям:

	комитет по транспорту
	всего
	924 998,6
	450 649,5
	358 553,0
	115 796,1

	
	областной бюджет (прогнозно)
	924 998,6
	450 649,5
	358 553,0
	115 796,1


.
Приложение № 8
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» 
1. Основные положения муниципального проекта
	Характеристика муниципального проекта
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, реконструкцию инфраструктуры трамвайных маршрутов № 4, 7, 10, 11, на реконструкцию Кировского трамвайного депо и Заводского трамвайного депо (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе)


2. Показатели реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющей положительное заключение
	шт.
	-
	-
	4
	-

	2.
	Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию Кировского и Заводского трамвайного депо
	шт.
	-
	-
	2
	-


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Муниципальный проект
	всего
	274 245,4
	82 803,2
	191 442,2
	0,0

	
	бюджет города
	134 395,4
	6 616,6
	127 778,8
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	139 850,0


	76 186,6
	63 663,4


	0,0

	в том числе по исполнителям:

	комитет по транспорту
	всего
	274 245,4
	82 803,2
	191 442,2
	0,0

	
	бюджет города
	134 395,4
	6 616,6
	127 778,8
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	139 850,0


	76 186,6
	63 663,4


	0,0


.
Приложение № 9
к муниципальной программе
Паспорт 
муниципального проекта «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности» 
1. Основные положения муниципального проекта
	Характеристика муниципального проекта
	Строительство и содержание модульных зданий, а также индивидуальных тепловых источников (модульных котельных) с целью содержания и ремонта специализированной техники муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности, 
в том числе разработка проектно-сметной документации


2. Показатели реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество проектной документации, разработанной для строительства модульных зданий 
	шт.
	-
	4
	-
	-

	2.
	Количество модульных зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию
	шт.
	-
	4
	-
	-

	3. 
	Количество установленных индивидуальных тепловых источников (модульных котельных) с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения
	шт.
	-
	1
	-
	-


3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Муниципальный проект
	всего
	37 313,7
	37 313,7
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	37 313,7
	37 313,7
	0,0
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	администрация Заводского района
	всего
	1 953,1
	1 953,1
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	1 953,1
	1 953,1
	0,0
	0,0

	администрация Октябрьского района
	всего
	4 780,0
	4 780,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	4 780,0
	4 780,0
	0,0
	0,0

	администрация Фрунзенского района
	всего
	17 585,2
	17 585,2
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	17 585,2
	17 585,2
	0,0
	0,0

	администрация Кировского района
	всего
	495,4
	495,4
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	495,4
	495,4
	0,0
	0,0

	администрация Волжского района
	всего
	12 500,0
	12 500,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	12 500,0
	12 500,0
	0,0
	0,0


.
Приложение № 10
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог» 
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог (включая тротуары) и нанесению дорожной разметки, в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, проведение экспертизы сметных расчетов, контроля за качеством выполненных работ, приобретение остановочных пунктов (павильонов), обустройство остановочных пунктов (павильонов, площадок) городского транспорта (перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, представлен в приложении № 18 к муниципальной программе)


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог
	тыс. кв. м
	75,8
	398,8
	255,11
	374,71

 

	2.
	Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию
	млн. кв. м
	14,1
	16,5
	15,8
	13,4

	3.
	Количество приобретенных остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта
	шт.
	-
	32
	46
	6

	4.
	Площадь отремонтированных пешеходных зон
	тыс. кв. м
	-
	6,4
	-
	-

	5.
	Количество обустроенных остановочных пунктов (павильонов, площадок) городского транспорта
	шт.
	-
	45
	-
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	9 649 085,6
	3 291 879,7
	2 982 647,1
	3 374 558,8

	
	бюджет города
	9 649 085,6
	3 291 879,7
	2 982 647,1
	3 374 558,8

	в том числе по исполнителям:

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	2 396 094,0
	1 031 933,2
	456 269,5
	907 891,3

	
	бюджет города
	2 396 094,0
	1 031 933,2
	456 269,5
	907 891,3

	администрация Волжского района
	всего
	1 181 188,5
	425 442,5
	378 343,0
	377 403,0

	
	бюджет города
	1 181 188,5
	425 442,5
	378 343,0
	377 403,0

	администрация Заводского района
	всего
	1 273 107,6
	400 300,0
	436 907,7
	435 899,9

	
	бюджет города
	1 273 107,6
	400 300,0
	436 907,7
	435 899,9

	администрация Кировского района
	всего
	1 104 040,5
	315 428,1
	403 311,2
	385 301,2

	
	бюджет города
	1 104 040,5
	315 428,1
	403 311,2
	385 301,2

	администрация Ленинского района
	всего
	1 425 611,3
	424 229,6
	517 077,0
	484 304,7

	
	бюджет города
	1 425 611,3
	424 229,6
	517 077,0
	484 304,7

	администрация Октябрьского района
	всего
	825 923,2
	267 193,8
	279 114,7
	279 614,7

	
	бюджет города
	825 923,2
	267 193,8
	279 114,7
	279 614,7

	администрация Фрунзенского района
	всего
	607 300,9
	194 642,9
	208 514,0
	204 144,0

	
	бюджет города
	607 300,9
	194 642,9
	208 514,0
	204 144,0

	департамент Гагаринского района
	всего
	835 819,6
	232 709,6
	303 110,0
	300 000,0

	
	бюджет города
	835 819,6
	232 709,6
	303 110,0
	300 000,0


.
Приложение № 11
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Выполнение работ по содержанию, технической эксплуатации, ремонту и установке подземных (надземных) переходов, подпорных железобетонных стенок, светофорных объектов (опор (консольных опор) к ним), в том числе в рамках предоставления субсидии, ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков (опор (консольных опор) к ним), в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, искусственных неровностей, в том числе проведение контроля за качеством выполненных работ, приобретение остановочных пунктов (павильонов) и др.


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество светофорных объектов, в отношении которых выполнены работы по технической эксплуатации                       
	шт.
	416
	449
	450
	471

	2.
	Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений
	пог. м
	598
	1180
	- 
	500 

	3.
	Количество установленных дорожных знаков
	шт.
	1 734
	389
	660
	670

	4.
	Площадь установленных искусственных неровностей
	кв. м
	99,8
	63,5
	74,0
	74,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.
	Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов
	шт.
	-
	3
	-
	3

	6.
	Количество приобретенных остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта
	шт.
	17
	14
	-
	4

	7.
	Количество остановочных пунктов (павильонов) 
городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию
	шт.
	532
	608
	73
	73

	8.
	Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию
	шт.
	5
	5
	23
	-

	9.
	Количество дорожных знаков, в отношении которых проведены работы по содержанию
	шт.
	-
	6 067
	13516
	-

	10.
	Количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию
	шт.
	6
	6
	5
	-

	11.
	Количество подземных и надземных переходов, в отношении которых выполнены работы по техническому обследованию конструкций
	шт.
	-
	

2
	-
	-

	12.
	Протяженность автомобильных дорог, по которым проведены работы по актуализации и разработке новых проектов организации дорожного движения
	км
	-
	-
	999,5
	150


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям

	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	150 895,3
	56 921,6
	61 299,3
	32 674,4

	
	бюджет города
	150 895,3
	56 921,6
	61 299,3
	32 674,4

	в том числе по исполнителям:

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	135 576,2
	45 027,4
	58 274,4
	32 274,4

	
	бюджет города
	135 576,2
	45 027,4
	58 274,4
	32 274,4

	администрация Волжского района
	всего
	8 002,5
	7 202,5
	400,0
	400,0

	
	бюджет города
	8 002,5
	7 202,5
	400,0
	400,0

	администрация Заводского района
	всего
	1 274,9
	500,0
	774,9
	0,0

	
	бюджет города
	1 274,9
	500,0
	774,9
	0,0

	администрация Кировского района
	всего
	1 029,0
	1 029,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	1 029,0
	1 029,0
	0,0
	0,0

	администрация Ленинского района
	всего
	3 373,8
	2 223,8
	1 150,0
	0,0

	
	бюджет города
	3 373,8
	2 223,8
	1 150,0
	0,0

	администрация Октябрьского района
	всего
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0

	
	бюджет города
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0

	администрация Фрунзенского района
	всего
	768,9
	768,9
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	768,9
	768,9
	0,0
	0,0

	департамент Гагаринского района
	всего
	770,0
	170,0
	600,0
	0,0

	
	бюджет города
	770,0
	170,0
	600,0
	0,0


.
Приложение № 12
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» 
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), утверждение результатов проведенной оценки, разработка планов обеспечения транспортной безопасности


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости
	шт.
	9
	9
	3
	3

	2.
	Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности
	шт.
	9
	10
	3
	3


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	1 001,9
	201,9
	400,0
	400,0

	
	бюджет города
	1 001,9
	201,9
	400,0
	400,0

	в том числе по исполнителям:

	администрация Волжского района
	всего
	800,0
	0,0
	400,0
	400,0

	
	бюджет города
	800,0
	0,0
	400,0
	400,0

	администрация Заводского района
	всего
	136,5
	136,5
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	136,5
	136,5
	0,0
	0,0

	администрация Кировского района
	всего
	65,4
	65,4
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	65,4
	65,4
	0,0
	0,0

	администрация Ленинского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


.
Приложение № 13
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры»
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Выявление, подготовка и оформление бесхозяйных объектов для принятия в муниципальную собственность


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество выявленных и оформленных бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет 
	ед.
	-
	134
	25
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	3 834,0
	2 604,0
	1 230,0
	0,0

	
	бюджет города
	3 834,0
	2 604,0
	1 230,0
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	департамент Гагаринского района
	всего
	1 510,0
	1 480,0
	30,0
	0,0

	
	бюджет города
	1 510,0
	1 480,0
	30,0
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	администрация Фрунзенского района
	всего
	125,0
	25,0
	100,0
	0,0

	
	бюджет города
	125,0
	25,0
	100,0
	0,0

	администрация Кировского района
	всего
	111,0
	111,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	111,0
	111,0
	0,0
	0,0

	администрация Волжского района
	всего
	768,5
	768,5
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	768,5
	768,5
	0,0
	0,0

	администрация Ленинского района
	всего
	68,5
	68,5
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	68,5
	68,5
	0,0
	0,0

	администрация Заводского района
	всего
	1 150,0
	50,0
	1100,0
	0,0

	
	бюджет города
	1 150,0
	50,0
	1100,0
	0,0

	администрация Октябрьского района
	всего
	101,0
	101,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	101,0
	101,0
	0,0
	0,0


.
Приложение № 14
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов», организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество концессионных соглашений, в рамках которых обеспечено софинансирование платежей за счет средств местного бюджета
	шт.
	-
	1
	1
	1

	2.
	Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров
	шт.
	126 379
	363 464
	не менее 509 979
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
	шт.
	31
	34
	33
	33

	4.
	Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление
	шт.
	91
	110
	110
	110

	5.
	Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом
	млн. чел.
	20,6
	16,2
	17,5
	17,5

	6.
	Количество пассажиров, освобожденных от платы за проезд и провоз багажа при проезде по трамвайным маршрутам № 8, 9, 10 с 1 мая по 9 мая 2025 года включительно
	тыс. чел.
	-
	не менее 107
	-
	-

	7.
	Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта
	%
	58,0
	59,0
	59,0
	59,0

	8.
	Количество работ, услуг, проведенных для анализа системы транспортно-пересадочных узлов на территории муниципального образования «Город Саратов»
	шт.
	-
	3
	-
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	7 839 789,6
	2 303 796,4
	2 934 162,8
	2 601 830,4

	
	областной бюджет (прогнозно)
	1 697 876,9
	853 154,5
	844 722,4
	0,0

	
	бюджет города
	6 141 912,7
	1 450 641,9
	2 089 440,4
	2 601 830,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	в том числе по исполнителям:

	комитет по транспорту
	всего
	7 453 648,7
	2 176 885,0
	2 804 437,5
	2 472 326,2

	
	областной бюджет (прогнозно)
	1 697 876,9
	853 154,5
	844 722,4
	0,0

	
	бюджет города
	5 755 771,8
	1 323 730,5
	1 959 715,1
	2 472 326,2

	комитет по управлению имуществом города Саратова
	всего
	216 000,0
	72 000,0
	72 000,0
	72 000,0

	
	бюджет города
	216 000,0
	72 000,0
	72 000,0
	72 000,0

	департамент Гагаринского района
	всего
	170 140,9
	54 911,4
	57 725,3
	57 504,2

	
	бюджет города
	170 140,9
	54 911,4
	57 725,3
	57 504,2


.
Приложение № 15
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Выполнение работ по ремонту тротуаров, включая обследование тротуаров, в том числе проведение экспертизы сметных расчетов и контроля за качеством выполненных работ


2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	базовое значение
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Площадь отремонтированных тротуаров
	тыс. кв. м
	1,2
	9,95
	2,4
	-


3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	44 369,3
	22 678,7
	21 690,6
	0,0

	
	бюджет города
	44 369,3
	22 678,7
	21 690,6
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	администрация Фрунзенского района
	всего
	12 184,7
	1 884,7
	10 300,0
	0,0

	
	бюджет города
	12 184,7
	1 884,7
	10 300,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	администрация Кировского района
	всего
	17 567,5
	7 804,5
	9 763,0
	0,0

	
	бюджет города
	17 567,5
	7 804,5
	9 763,0
	0,0

	комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	всего
	3 856,4
	3 856,4
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	3 856,4
	3 856,4
	0,0
	0,0

	администрация Волжского района
	всего
	4 571,1
	4 571,1
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	4 571,1
	4 571,1
	0,0
	0,0

	администрация Ленинского района
	всего
	5 689,6
	4 562,0
	1 127,6
	0,0

	
	бюджет города
	5 689,6
	4 562,0
	1 127,6
	0,0

	администрация Октябрьского района

	всего
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0

	
	бюджет города
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0


.
Приложение № 16
к муниципальной программе
Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет»
1. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий
	Погашение кредиторской задолженности за поставку газа и электроэнергии


2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям
	Источник финансирования
	Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб.
	В том числе по годам реализации, 
тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Комплекс процессных мероприятий
	всего
	46,3
	46,3
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	46,3
	46,3
	0,0
	0,0

	в том числе по исполнителям:

	департамент Гагаринского района
	всего
	46,3
	46,3
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	46,3
	46,3
	0,0
	0,0


.
Приложение № 17
к муниципальной программе
Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности
и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность
	№ п/п
	Наименование организации 
(получателя субсидии)
	Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества
	Сумма, 
тыс. руб.
	В том числе за счет средств, тыс. руб.

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	бюджета города

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2025 год

	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного 
электрического транспорта»

	1.
	Комитет по транспорту
	«Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов»
	77 316,6
	0,0
	76 186,6
	1 130,0

	2.
	Комитет по транспорту
	«Реконструкция Кировского и  Заводского трамвайного депо»
	5 486,6
	0,0
	0,0
	5 486,6

	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»

	3.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейного  объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги 
в продолжение ул. им.             Кутякова И.С. с размещением 
транспортно-пересадочного узла»
	10 000,0
	0,0
	0,0
	10 000,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной,
ул. им. Чернышевского Н.Г., 
ул. им. Рогожина В.А., 
ул. Большой Затонской, 
1-му Мало-Северному проезду, 
ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, 
ул. Малой Затонской, 
ул. Соколовой и ул. Весенней 
в Волжском районе города Саратова»
	15 884 ,4
	0,0
	0,0
	15 884 ,4

	5.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт
до 2-го Магнитного проезда 
и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова»
	4 261,4
	0,0
	0,0
	4 261,4

	6.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода 
через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе           г. Саратова»
	56 078,1
	0,0
	0,0

	56 078,1

	7.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова»
	2 784,2
	0,0
	0,0
	2 784,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через железнодорожные 
пути по Сокурскому тракту 
в Ленинском районе г. Саратова»
	1 347,7
	0,0
	0,0
	1 347,7

	9.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. Посадского 
от ул. им. Радищева А.Н. 
до ул. им. Горького А.М. 
в Волжском районе города Саратова»
	800,0
	0,0
	0,0
	800,0

	10.
	Администрация Фрунзенского района
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Чапаева В.И. 
(от ул. им. Сакко и Ванцетти 
до ул. Б. Казачьей)»
	3 024,1
	0,0
	0,0
	3 024,1

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

	11.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, 
ул. им. Чернышевского Н.Г., 
ул. им. Рогожина В.А., 
ул. Большой Затонской, 
1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, 
ул. Малой Затонской, 
ул. Соколовой и ул. Весенней 
в Волжском районе города Саратова»
	254 327,6
	0,0
	254 327,6
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	12.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова»
	225 664,2
	0,0
	225 664,2
	0,0

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть»

	13.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова»
	1 020 408,2
	1 000 000,0
	20 408,2
	0,0

	2026 год

	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры
 городского наземного электрического транспорта»

	1.
	Комитет по транспорту
	«Реконструкция Кировского и  Заводского трамвайного депо»
	121 133,9
	0,0
	0,00
	121 133,9

	2.
	Комитет по транспорту
	«Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов»
	70 308,3
	0,0
	63 663,4
	6 644,9

	Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры»

	3.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. Посадского от 

ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М. в Волжском районе города Саратова»
	7 200,0
	0,0
	0,0
	7 200,0

	4.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. 

от ул. им. Гришаева В.И. до ул. им. Кузнецова Н.В.»
	6 400,0
	0,0
	0,0
	6 400,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция транспортной развязки на пересечении 

просп. им. 50 лет Октября, 

ул. Тракторной и ул. Большой 

Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, 
ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, 
ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова»
	41394,1
	0,0
	0,0
	41394,1

	6.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция ул. Московской от ул. Большая Садовая 

к жилой застройке до границы  земельного участка с кадастровым номером: 64:48:030326:2, 

ул. им. Емлютина Д.В.
от ул. Московской до 

ул. Большая Садовая дорога 

к жилой застройке и автомобильной дороги 

по ул. 1-й Ленинский проезд

с продлением до ул. Московской в Кировском районе города Саратова»
	7 846,0
	0,0
	0,0


	7 846,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова»
	64 400,0
	0,0
	0,0
	64 400,0

	8.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Большой Горной,                        ул. им. Чернышевского Н.Г.,               ул. им. Рогожина В.А.,
ул. Большой Затонской, 
1-му Мало-Северному проезду,             ул. им. Хвесина Т.Е., 
ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской,           ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова»
	9 053,2
	0,0
	0,0
	9 053,2

	9.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог ул. Большой Горной и площади Славянской с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного 

узла в Волжском районе 
г. Саратова»
	4 000,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. Малая Розовая»
	58 500,0
	0,00
	0,00
	58 500,0

	11.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство 
дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла»
	220 377,0
	0,00
	0,00
	220 377,0

	12.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство линейных объектов - автомобильных дорог по ул. Планерной, ул. им. Бирюзова С.С., ул. Депутатской и ул. Технической в Кировском районе г. Саратова»
	1 500,0
	0,00
	0,00
	1 500,0

	13.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильных дорог по ул. Аэропорт, ул. Усть-Курдюмской в Кировском и Волжском районах г. Саратова»
	2 500,0
	0,00
	0,00
	2 500,0

	14.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. Симбирской от ул. Аэропорт до границ комплексного развития территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный»
	500,0
	0,00
	0,00
	500,0

	15.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство линейных объектов - участок магистральной улицы районного значения в продолжение улицы Авиационной 
	7 190,0
	0,00
	0,00
	7 190,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	на участке от улицы 2-й Песочной до улицы Романтиков, улицы местного значения от улицы 
2-й Песочной до улицы Рижской, участок улицы местного значения 2-я Песочная в Ленинском районе города Саратова»
	
	
	
	

	16.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. им. Николая Чихарева от земельного участка 
с кадастровым номером 64:48:020358:1345 до просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова»
	10 000,0
	0,00
	0,00
	10 000,0

	17.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. им. Александра Гнусарева в Кировском районе 
г. Саратова»
	58 909,0
	0,00
	0,00
	58 909,0

	18.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство автомобильной дороги по ул. Лопатина Гора 
в Заводском районе г. Саратова»
	1 800,0
	0,00
	0,00
	1 800,0

	19.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог просп. им. 50 лет Октября и площади им. Ленина В.И. 
с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла 
в Ленинском районе г. Саратова»
	2 400,0
	0,00
	0,00
	2 400,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Барнаульской, размещения отстойно-разворотной площадки 
с обустройством транспортно-пересадочного узла и перехватывающей парковки на примыкании ул. 7-й Нагорной к просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова»
	2 400,0
	0,00
	0,00
	2400,00

	21.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. им. Шехурдина А.П. от земельного участка с кадастровым номером 64:48:040809:4 до земельного участка с кадастровым номером 64:48:040444:13 в Ленинском районе г. Саратова»
	1 200,0
	0,00
	0,00
	1200,0

	22.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Академика Вавилова Н.И.»
	1 117,0
	0,00
	0,00
	1 117,0

	23.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. им Братьев Никитиных в Волжском районе 
г. Саратова»
	1 883,8
	0,00
	0,00
	1 883,8

	24.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Б. Горной от 
ул. Симбирской до ул. им. Горького А.М. в Кировском районе г. Саратова»
	200,0
	0,00
	0,00
	200,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через железнодорожные 

пути по Сокурскому тракту

в Ленинском районе 

г. Саратова»
	256,7
	0,00
	0,00
	256,7



	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

   

	26.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через железнодорожные 

пути по Сокурскому тракту

в Ленинском районе 

г. Саратова»
	510 204,1
	500 000,0
	10 204,1
	0,0

	27.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция транспортной развязки на пересечении 

просп. им. 50 лет Октября, 

ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории:                ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, 

ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, 
ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова»
	510 204,1
	500 000 ,0 


	10 204,1


	0,0

	2027 год

	Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

	1.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Строительство путепровода через железнодорожные пути 

по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова»
	459 183,7
	450 000,0
	9 183,7
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Комитет дорожного хозяйства и благоустройства
	«Реконструкция транспортной развязки на пересечении 
просп. им. 50 лет Октября, 
ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная,                   ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, 

ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова»
	510 204,1
	500 000 ,0
	10 204,1
	0,0


     .
Приложение № 18
к муниципальной программе
Перечень 
автомобильных дорог, подлежащих ремонту
	№
п/п
	Наименование объекта
	Площадь проезжей части, 
тыс. кв. м

	1
	2
	3

	1. 
	«Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов от ул. им. Рахова В.Г. до д. № 53, 52/70 
по ул. Белоглинской»
	0,38

	2.
	«Проезд к дворовой территории многоквартирного дома ул. Университетская, д. № 24/30»
	0,15

	3.
	«Проезд к дворовой территории многоквартирного дома ул. им. Слонова И.А., д. № 26/30»
	0,05

	4.
	«Ул. им. Сакко и Ванцетти от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Радищева А.Н. (участок от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Радищева А.Н.)»
	3,89

	5.
	«Дорога 1-й Вокзальный пр.»
	0,55

	6.
	«Дорога 2-й Вокзальный пр.»
	0,23

	7.
	«Дорога 3-й Вокзальный пр.»
	0,78

	8.
	«Дорога 4-й Вокзальный пр.»
	0,79

	9.
	«Дорога 5-й Новоузенский пр.»
	0,61

	10.
	«Дорога 6-й Новоузенский пр.»
	0,87

	11.
	«Дорога 7-й Новоузенский пр.»
	0,60

	12.
	«Дорога 8-й Новоузенский пр.»
	0,93

	13.
	«Дорога 9-й Новоузенский пр.»
	1,40

	14.
	«Ул. Зерновая от Насосного проезда 
до ул. Новосибирской (далее - до 4-й Окольной)»
	0,81

	15.
	«Ул. Зерновая (от ул. Новосибирской до дороги от ул. Зерновой до 5-го Зернового пр.)»
	1,43

	16.
	«Дорога от ул. Зерновой до 5-го Зернового проезда»
	0,21

	17.
	«Ул. Новая (участок от 1-го Ямского пр.                  до 2-го Аптечного пр.)»
	3,94

	18.
	«Ул. Курдюмская от ул. 1-й Волгоградской                до ул. Украинской (участок от 1-го Ямского пр.               до ул. Ураинской)»
	0,36

	19.
	«1-й Ямской пр.»
	1,97

	20.
	«Ул. Безымянная участок от 3-го проезда 
до 6-го проезда»
	2,48

	21.
	«6-й проезд»
	1,77

	1
	2
	3

	22.
	«Ул. Топольчанская, местный проезд 
от ул. им. Тархова С.Ф. до жилого дома № 13В 
по ул. им. Батавина П.Ф.»
	3,57

	23.
	«2-й Сибирский пр.»
	1,20

	24.
	«Малый Сибирский пр.»
	1,28

	25.
	«Ул. Просечная между ул. Плодородной 
и ул. Агрономической»
	4,58

	26.
	«3-й проезд (от ул. Безымянной до Воскресенского кладбища)»
	0,70

	27.
	«Автомобильная дорога пл. им. Орджоникидзе Г.К. (вокруг сквера Дружбы народов)»
	2,17

	28.
	«Ул. Заводская от дома № 15 до дома № 2/13»
	0,64

	29.
	«2-й Мочиновский проезд»
	1,85

	30.
	«Ул. 1-я Пионерская участок 
от ул. 2-й Нагорной до ул. Огородной»
	1,73

	31.
	«Ул. 2-я Пионерская участок от 3-го Нагорного проезда до ул. Огородной»
	2,06

	32.
	«3-й Нагорный пр. от ул. Огородной                               до ул. Прессовой (с поворотом на ул. Прессовую 
до 4-го Нагорного пр.)»
	1,65

	33.
	«3-й Токмаковский пр. (от ул. Тульской                         до ул. Парковой)»
	2,66

	34.
	«Ул. Пролетарская (от ул. Огородной 
до ул. Прессовой)»
	4,12

	35.
	«Ул. Карьерная (от 2-го Карьерного пр.                          до ул. Прессовой) (от Ново-Астраханского шоссе               до ул. Огородной)»
	3,07

	36.
	«Ул. Артельная»
	0,79

	37.
	«1-й Артельный пр.»
	0,59

	38.
	«2-й Артельный пр.»
	0,32

	39.
	«3-й Артельный пр.»
	0,45

	40.
	«4-й Артельный пр.»
	0,53

	41.
	«8-й Артельный пр.»
	1,01

	42.
	«Ул. Воробьевская участок от ул. Железнодорожной 
до поворота на второй пруд (Назаровские проезды)»
	4,52

	43.
	«2-й Монтажный пр.»
	2,91

	44.
	«2-й Динамовский пер. (от 6-го Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.»
	1,60

	45.
	«1-й Крекингский пр.»
	0,48

	46.
	«Ул. 3-я Нагорная (от ул. Огородной                               до ул. Прессовой)»
	1,57

	47.
	«Ул. Прессовая (от ул. 4-я Нагорная                                до ул. 3-й Силикатной)»
	5,41

	1
	2
	3

	48.
	«1-й Просяной пр.»
	0,9

	49.
	«1-й Лучевой пр.»
	1,37

	50.
	«3-й Лучевой пр.»
	1,97

	51.
	«2-й Крекингский пр.»
	0,65

	52.
	«1-й Амурский тупик»
	0,50

	53.
	«Ул. Омская от дома № 200А до дома № 204»
	0,64

	54.
	«2-й Свирский проезд (от Б. Динамовского пр.  
до 3-го Рокотовского пр.)»
	2,40

	55.
	«3-й Рокотовский пр. (от 2-го Свирского пр.                 до 2-го Рокотовского пр.)»
	1,23

	56.
	«3-й Динамовский пр. (участок от д. № 2 до д. № 58 по 3-му Динамовскому пр.)»
	2,79

	57.
	«Ул. им. Скоморохова Н.М.»
	4,22

	58.
	«Ул. Веселая участок от ул. Соколовой 
до 2-го Мало-Соляного пр.»
	1,70

	59.
	«Проезд от ул. Соборной 
до ул. им. Радищева А.Н. (проезжая часть)»
	0,63

	60.
	«Ул. М. Горная от ул. Б. Затонской 
до ул. им. Хвесина Т.Е.»
	0,62

	61.
	«Ул. Малая Затонская от ул. М. Горной 
до ул. 1-й Фильтровой»
	1,35

	62.
	«Ул. им. Героев Краснодона»
	1,85

	63.
	«Ул. им. Ивана Ларионова (ул. Норовская)»
	3,06

	64.
	«Ул. Шумейская от 2-го Вешнего пр. 
до ул. Тарханской»
	3,16

	65.
	«2-й Вешний пр.»
	1,33

	66.
	«Большой Журавлиный пр.»
	8,10

	67.
	«Автомобильная дорога на 2-ю Гуселку»
	4,23

	68.
	«Ул. Счастливая от ул. Б. Затонской до разворотной площадки»
	6,20

	69.
	«Ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Соколовой 
до ул. М. Горной»
	1,33

	70.
	«Ул. им. Чернышевского Н.Г. от ул. Соколовой 
до ул. М. Горной»
	1,25

	71.
	«Ул. Сетевая»
	3,07

	72.
	«Ул. им. Челюскинцев от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Чернышевского Н.Г.»
	1,54

	73.
	«Ул. им. Рогожина В.А.»
	1,51

	74.
	«Ул. им. Островского Н.А.»
	1,56

	75.
	«Ул. Волновая»
	1,23

	76.
	«Подъездная дорога вдоль домов № 1, 3, 5 
по ул. Топольчанской от ул. им. Академика 
О.К. Антонова»
	3,79

	77.
	«Ул. 1-я Зеленогорская (подъездная дорога 
к ДОЛ «Звездочка»)»
	8,88

	1
	2
	3

	78.
	«Ул. Ново-Автобусная»
	4,42

	79.
	«6-й Мало-Поливановский тупик от 
ул. Ново-Автобусной до ул. Спортивной»
	1,03

	80.
	«1-й Ново-Автобусный туп.»
	0,79

	81.
	«2-й Ново-Автобусный туп.»
	0,81

	82.
	«3-й Ново-Автобусный туп.»
	0,84

	83.
	«4-й Ново-Автобусный туп.»
	0,83

	84.
	«5-й Ново-Автобусный туп.»
	0,81

	85.
	«6-й Ново-Автобусный туп.»
	0,82

	86.
	«7-й Ново-Автобусный туп.»
	0,80

	87.
	«Ул. Спортивная»
	1,02

	88.
	«Ул. Большая Поливановская»
	3,90

	89.
	«2-й Широкий проезд»
	0,63

	90.
	«Ул. Курская»
	2,36

	91.
	«Ул. Орловская»
	2,31

	92.
	«Ул. Ягодная»
	2,30

	93.
	«Ул. Родниковая»
	2,21

	94.
	«Ул. Малая Поливановская»
	1,20

	95.
	«1-й Малый Поливановский туп.»
	2,14

	96.
	«2-й Малый Поливановский туп.»
	2,12

	97.
	«Ул. 1-я Речная»
	1,01

	98.
	«Ул. 2-я Речная»
	1,19

	99.
	«Ул. 1-я Елшанская»
	1,35

	100.
	«Ул. им. Кольцова А.В.»
	1,76

	101.
	«Ул. им. Чайковского П.И.»
	1,66

	102.
	«Автомобильная дорога к инфекционной больнице 
(Московское шоссе)»
	4,19

	103.
	«Подъездная дорога к геологическому колледжу СГУ им. Чернышевского Н.Г.»
	2,11

	104.
	«2-й Малый Поливановский пр.»
	1,81

	105.
	«Ул. Автобусная»
	3,43

	106.
	«1-й Московский тупик»
	0,56

	107.
	«Автомобильная дорога от 3-го Товарного пр. 
до дома № 12 по ул. Политехнической
(ул. Политехническая (дублер)»
	3,96

	108.
	«Ильинский проезд от ул. им. Чернышевского Н.Г.
до Ильинской пл., зд. № 7»
	1,39

	109.
	«4-й Товарный проезд от ул. Б. Садовой 
до 3-го Паркового проезда»
	2,01

	110.
	«5-й Товарный проезд от ул. Б. Садовой 
до ул. Политехнической»
	0,85

	111.
	«Ул. 2-я Линия от ул. им. Клочкова В.Г. 
до ул. 1-й Поперечной»
	0,98

	1
	2
	3

	112.
	«Межквартальный пр. домов по ул. Дома 8 Марта 
от ул. им. Симбирцева В.Н. до ул. им. Рахова В.Г.»
	0,81

	113.
	«4-й Парковый проезд (от ул. им. Клочкова В.Г. 
до 4-го Трамвайного пр.)»
	1,08

	114.
	«2-й Мельничный пр. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до 7-го Берегового пр.)»
	1,33

	115.
	«Ул. 2-я Беговая»
	0,64

	116.
	«Ул. 3-я Беговая»
	0,88

	117.
	«Ул. 4-я Беговая»
	1,30

	118.
	«Ул. 5-я Беговая»
	1,16

	119.
	«Ул. 6-я Линия от ул. им. Клочкова В.Г. 
до ул. 1-й Поперечной»
	0,92

	120.
	«Ул. 1-я Поперечная от ул. 4-я Линия 
до ул. 10-я Линия»
	2,73

	121.
	«Ул. Каляевская от ул. им. Клочкова В.Г. до д. № 20 
по ул. Каляевской»
	0,61

	122.
	«Ильинская площадь от ул. им. Чапаева В.И. до дома № 3 по Ильинской площади»
	0,30

	123.
	«1-й Кольцевой проезд от 3-го Товарного проезда
до ул. Ново-Астраханской»
	1,96

	124.
	«Ул. Ново-Астраханская от ул. Политехнической 
до д. № 37а по ул. Б. Садовой»
	1,10

	125.
	«Пр. им. Клочкова В.Г. от ул. им. 
Миротворцева С.Р. до 2-го Детского проезда»
	1,47

	126.
	«Автоподъезд к х. Бартоломеевский от АЗС «Европа»
	4,77

	127.
	«2-й Аптечный пр. (от ул. Новой до ГРК «Вишневая гора»)»
	1,06

	128.
	«Ул. им. Разина С.Т. (участок от ул. Рабочей            до ул. им. Слонова И.А.)»
	1,99

	129.
	«Ул. Астраханская (участок от ул. им. Слонова И.А. до ул. Астраханской)»
	2,30

	130.
	«Ул. им. Слонова И.А. (участок от ул. Астраханской до ул. им. Разина С.Т.»
	4,52

	131.
	«Ул. Дальняя (на участке от ул. Огородной                     до ул. 2-й Пионерской)»
	0,56

	132.
	«Ул. 2-я Пионерская (на участке от ул. 7-й Нагорной до ул. им. Усиевича Г.А.)»
	0,72

	133.
	«Ул. Нижняя Сорговая (на участке от 1-го Овсяного пр. до 1-го Нижнесоргового пр.)»
	1,41

	134.
	«Ул. Телеграфная (на участке от ул. Курдюмской до д. № 2/6 по ул. Лунной)»
	1,33

	135.
	«Замковый пр. (на участке от ул. Новой до д. № 21 по Замковому пр.)»
	0,41

	1
	2
	3

	136.
	«Автоподъезд от ж.д. переезда ФГУП «Тепличный» 
в с. Березина Речка»
	7,56

	137.
	«Автомобильная дорога, расположенная по адресу: Саратовская обл., р-н Саратовский, Багаевское муниципальное образование, п. Хмелевка»
	11,41

	138.
	«Александровское территориальное управление,  
д. Калашников, ул. Песочная»
	0,74

	139.
	«Александровское территориальное управление, 
с. Еремеевка, ул. Полтавская»
	0,48

	140.
	«Александровское территориальное управление, 
пос. Тепличный, ул. Подгорная»
	3,61

	141.
	«Александровское территориальное управление, 
пос. Тепличный, ул. Байконурская»
	0,73

	142.
	«Александровское территориальное управление, 
пос. Рейник, ул. Лесная»
	0,87

	143.
	«Александровское территориальное управление, 
пос. Рейник, ул. Садовая»
	0,92

	144.
	«Александровское территориальное управление, 
с. Кокурино, ул. Нижняя»
	0,98

	145.
	«Александровское территориальное управление, 
с. Александровка, ул. Заречная»
	2,30

	146.
	«Александровское территориальное управление, 
с. Александровка, ул. Привокзальная»
	3,29

	147.
	«Александровское территориальное управление, 
с. Березина Речка, ул. Садовая»
	1,19

	148.
	«Александровское территориальное управление,  
с. Березина Речка, ул. Железнодорожная»
	1,54

	149.
	«Александровское территориальное управление, 
ст. Бурки, ул. Лесная»
	0,15

	150.
	«Багаевское территориальное управление, 
с. Багаевка, ул. Почтовая»
	1,13

	151.
	«Багаевское территориальное управление, 
пос. Хмелевский, ул. Новая»
	0,96

	152.
	«Багаевское территориальное управление, 
пос. Хмелевский, ул. Садовая»
	0,94

	153.
	«Багаевское территориальное управление, 
д. Трещиха, ул. Нагорная»
	0,43

	154.
	«Багаевское территориальное управление, 
пос. Хмелевка, ул. Молодежная»
	0,58

	155.
	«Вольновское территориальное управление, 
ст. Тарханы, ул. Садовая»
	1,61

	156.
	«Вольновское территориальное управление, 
ст. Тарханы, ул. Новая»
	1,67

	1
	2
	3

	157.
	«Вольновское территориальное управление, 
пос. Вольновка, ул. Школьная»
	0,73

	158.
	«Вольновское территориальное управление, 
с. Сабуровка, ул. Молодежная»
	0,86

	159.
	«Дубковское территориальное управление, 
пос. Дубки, ул. Библиотечная от ул. Октябрьской 
до ул. Центральной»
	0,32

	160.
	«Дубковское территориальное управление, 

пос. Дубки, ул. Волжская от ул. Зоринской до РЭС»
	0,49

	161.
	«Дубковское территориальное управление, 

пос. Дубки, ул. Фабричная от д. № 8 до окончания улицы»
	0,08

	162.
	«Дубковское территориальное управление, 

пос. Дубки, ул. Крайняя»
	7,62

	163.
	«Дубковское территориальное управление, 

д. Новая Липовка, ул. Садовая»
	1,42

	164.
	«Дубковское территориальное управление, 

с. Клещевка, ул. Советская»
	5,04

	165.
	«Дубковское территориальное управление, 

с. Клещевка, ул. Молодежная»
	0,79

	166.
	«Дубковское территориальное управление, 

с. Свинцовка, автоподъезд к селу»
	7,69

	167.
	«Территориальное управление Красный Октябрь,  

р.п. Красный Октябрь, автоподъезд к детскому саду»
	0,29

	168.
	«Территориальное управление Красный Октябрь,  

р.п. Красный Октябрь, ул. Мелиораторов»
	0,32

	169.
	«Территориальное управление Красный Октябрь,  

р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников»
	3,12

	170.
	«Территориальное управление Красный Октябрь,  

р.п. Красный Октябрь, ул. Первомайская»
	1,48

	171.
	«Территориальное управление Красный Октябрь,   

с. Верхний Курдюм, ул. Мичуринская»
	1,60

	172.
	«Рыбушанское территориальное управление,  

с. Рыбушка, ул. Южилина»
	2,66

	173.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

с. Рыбушка, ул. Фронтовиков»
	0,91

	174.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», автодорога пос. Центральная усадьба совхоза 

«15 лет Октября» - с. Рыбушка»
	9,35

	175.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», ул. Школьная»
	1,09

	1
	2
	3

	176.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

с. Поповка, ул. Молодежная»
	0,63

	177.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

с. Сбродовка, ул. Садовая»
	0,49

	178.
	«Рыбушанское территориальное управление, 

д. Быковка, ул. Речная»
	0,72

	179.
	«Михайловское территориальное управление,  

с. Михайловка, ул. Советская»
	0,80

	180.
	«Михайловское территориальное управление, 

с. Сосновка, ул. Мирная»
	0,79

	181.
	«Михайловское территориальное управление, 

пос. Ивановский, ул. Центральная»
	4,10

	182.
	«Территориальное управление Красный Текстильщик,  пос. Красный Текстильщик, 

ул. Школьная»
	0,47

	183.
	«Территориальное управление Красный Текстильщик,  пос. Красный Текстильщик, 

ул. Базарная»
	3,11

	184.
	«Расковское территориальное управление, 

пос. Расково, ул. Центральная»
	0,76

	185.
	«Расковское территориальное управление, 

пос. Расково, ул. Полевая» 
	0,63

	186.
	«Расковское территориальное управление, 

пос. Расково, ул. Садовая» 
	2,02

	187.
	«Расковское территориальное управление,  

пос. Зоринский, ул. Дорожная»
	3,15

	188.
	«Расковское территориальное управление,

х. Бартоломеевский, ул. Рабочая»
	1,29

	189.
	«Расковское территориальное управление,   

х. Малая Скатовка, ул. Садовая»
	0,21

	190.
	«Синеньское территориальное управление,  

пос. Сергиевский, ул. Школьная»
	0,65

	191.
	«Синеньское территориальное управление,  

пос. Сергиевский, ул. Вишневая»
	1,07

	192.
	«Соколовское территориальное управление, 

р.п. Соколовый, ул. Танкистская от церкви 

до насосной станции»
	2,40

	193.
	«Соколовское территориальное управление,  

р.п. Соколовый (3-й пруд)»
	0,19

	194.
	«Соколовское территориальное управление,  

р.п. Соколовый (4-й пруд)»
	0,25

	195.
	«Соколовское территориальное управление,  

р.п. Соколовый, ул. Лучевая»
	0,64

	1
	2
	3

	196.
	«Соколовское территориальное управление,  

р.п. Соколовый, ул. Весенняя»
	0,97

	197.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

д. Мергичевка, ул. Степная»
	1,23

	198.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

с. Усть-Курдюм, Школьный переулок»
	0,41

	199.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

с. Пристанное, ул. Советская»
	3,07

	200.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

с. Пристанное, ул. Волжская»
	1,07

	201.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

д. Долгий Буерак, ул. Заречная»
	0,62

	202.
	«Усть-Курдюмское территориальное управление, 

пос. Новогусельский, ул. Александровская»
	0,98

	203.
	«Сторожевское территориальное управление, 

с. Сторожевка, ул. Вишневая»
	0,49

	204.
	«Сторожевское территориальное управление, 

ст. Курдюм, часть ул. Гагарина»
	0,33

	205.
	«Сторожевское территориальное управление, 

ст. Курдюм, часть ул. Кирова»
	0,32

	206.
	«Сторожевское территориальное управление, 

д. Ильиновка, часть ул. Центральной»
	0,34

	207.
	«Сторожевское территориальное управление, 

д. Шевыревка, часть ул. Центральной»
	0,11

	208.
	«Ул. Кленовая»
	1,23

	209.
	«Ул. 5-я Дачная (от ул. Гвардейской до теннисного корта «Кристалл»)»
	2,91

	210.
	«Ул. Соборная (от ул. Соколовой

до 3-го Масленникова проезда)»
	1,51

	211. 
	«1-й Тепличный пр.»
	3,73

	212.
	«Автомобильная дорога от ул. Высокой 

до ул. Плодородной (на участке от ул. 

им. Жуковского Н.Е. до д. № 90а по ул. Танкистов)»
	17,21

	213.
	«Ул. Огородная (на участке от Большого Динамовского пр. до ул. Лучевой)»
	5,29

	Всего в 2025 году
	398,82

	1.
	«Ул. Огородная от ул. Травяной до ул. Соликамской, от кольца трамвайного маршрута № 9 до 
11-го Динамовского проезда (по правую сторону 

от трамвайных путей по направлению из центра),

ул. Огородная от 8-го Динамовского проезда до

ул. Цветной (на участке от Фруктового проезда

до 5-го Нагорного проезда)»
	39,96

	1
	2
	3

	2.
	«Фруктовый проезд»
	7,30

	3.
	«Ул. Тульская (на участке от Фруктового проезда

до ул. Химической)»
	8,94

	4.
	«Ул. им. Академика Навашина С.Г.»
	15,60

	5.
	«Автомобильная дорога на Усть-Курдюм на участке 

от КП ГИБДД на ул. Соколовогорской до моста через р. Гуселку (на участке от ул. им. 
Менякина Ю.И. до ул. Ивантеевской)»
	62,11

	6.
	«Просп. Энтузиастов от ул. Крымской 

до ул. Брянской (на участке от ул. Крымской 

до ул. им. Азина В.М.)»
	31,28

	7.
	«Дорога автомобильная от ул. Высокой 

до ул. Плодородной (на участке 

от ул. им. Жуковского Н.Е. до д. № 90а 

по ул. Танкистов)»
	17,51

	8.
	«Ул. Зеленоостровская от ул. Зерновой 

до ул. Целинной (на участке от ул. Зерновой 

до 4-го Вешнего проезда)»
	2,63

	9.
	«4-й Вешний проезд»
	1,52

	10.
	«Автомобильная дорога от ул. Гвардейской 

до дороги на Кумысной поляне»
	21,09

	11.
	«Ул. им. Маркина Н.Г. на участке от Ново-Астраханского шоссе до пос. Тепличный»
	12,92

	12.
	«Ул. Университетская от ул. Соколовой 

до ул. Б. Казачьей на участке от ул. Соколовой 

до ул. Б. Горной»
	2,07

	13.
	«Ул. Комсомольская от ул. им. Чернышевского Н.Г.  

до ул. им. Челюскинцев, ул. Комсомольская                     от ул. им. Челюскинцев до 1-го Глебучева проезда          (на участке от ул. Волжской до ул. Первомайской)»
	2,17

	14.
	«Ул. Бережная»
	3,65

	Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году
	228,75

	Итого в 2025 году
	627,57

	1.
	«Ул. Байконурская, п. Тепличный»
	1,90

	2.
	«Ул. Подгорная, п. Тепличный»
	3,00

	3.
	«Ул. Привокзальная, с. Александровка»
	1,58

	4.
	«Ул. Садовая, с. Березина Речка»
	3,85

	5.
	«Ул. Нижняя, д. Кокурино»
	3,08

	6.
	«Ул. Центральная, д. Трещиха»
	4,04

	7.
	«Ул. Молодежная, п. Хмелевский»
	2,92

	8.
	«Ул. Союзная, с. Багаевка»
	1,37

	9.
	«Ул. Советская, п. Вязовка»
	4,71

	1
	2
	3

	10.
	«Ул. Солнечная, с. Шевыревка»
	1,58

	11.
	«Ул. Крайняя, ст. Тарханы»
	0,70

	12.
	«Ул. Новая, ст. Тарханы»
	2,40

	13.
	«Ул. Садовая, ст. Тарханы»
	2,10

	14.
	«Ул. Гагарина, п. Дубки»
	8,22

	15.
	«Ул. Крайняя, п. Дубки»
	4,20

	16.
	«Ул. Советская, с. Клещевка»
	3,00

	17.
	«Ул. Речная, с. Расловка 1-я»
	4,80

	18.
	«Ул. Садовая 2-я, р.п. Красный Октябрь»
	4,57

	19.
	«Ул. Нижняя, р.п. Красный Октябрь»
	1,60

	20.
	«Ул. Октябрьская, п. Красный Текстильщик»
	1,00

	21.
	«Ул. Красноармейская, п. Красный Текстильщик»
	2,47

	22.
	«Автоподъезд от а/д «Красный Текстильщик - Широкий Буерак» к п. Беленький»
	5,50

	23.
	«Ул. Центральная, с. Михайловка»
	1,40

	24.
	«Ул. Саратовская, с. Песчаный Умет»
	2,80

	25.
	«Ул. Молодежная, с. Сосновка»
	3,48

	26.
	«Ул. Дорожная, п. Зоринский»
	2,25

	27.
	«Ул. Садовая, п. Расково»
	2,40

	28.
	«Ул. Центральная, х. Малая Скатовка»
	1,50

	29.
	«Ул. Садовая, д. Сбродовка»
	1,60

	30.
	«Ул. Лесная, с. Поповка»
	2,25

	31.
	«Ул. Южилина, с. Рыбушка»
	5,00

	32.
	«Ул. Железнодорожная, п. Сергиевский»
	2,93

	33.
	«Ул. Рабочая, с. Синенькие»
	4,50

	34.
	«Ул. Дубравная, р.п. Соколовый»
	2,00

	35.
	«Ул. Радужная, р.п. Соколовый»
	3,20

	36.
	«Ул. Стартовая, р.п. Соколовый»
	2,96

	37.
	«Ул. Весенняя, р.п. Соколовый»
	1,98

	38.
	«Ул. Советская, с. Пристанное»
	1,82

	39.
	«Ул. Мусы Джалиля, с. Усть-Курдюм»
	5,10

	40.
	«Автоподьезд к с. Курдюм от автомобильной дороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» 
	6,00

	41.
	«Ул. Октябрьская, с. Сторожевка»
	0,79

	42.
	«Ул. Крайняя, с. Сторожевка»
	1,05

	43.
	«Ул. Школьная, ст. Курдюм»
	1,75

	44.
	«Автомобильная дорога по ул. Танкистов (малая дорога) от ул. Безымянной до ул. Танкистов, д. 67»
	2,83

	45.
	«Автодорога: местный проезд по ул. Топольчанской (от ул. им. В.Н. Мамонтовой до ул. им. Академика Н.Н. Семенова)»
	3,85

	46.
	«1-й Сторожевой проезд»
	2,36

	47.
	«4-й Сибирский проезд»
	1,89

	1
	2
	3

	48.
	«Ул. Мельничная от ул. Техническая 
до ул. Цветочная»
	4,04

	49.
	«Ул. Сибирская»
	6,58

	50.
	«Ул. Виноградная от Сибирской до Пятигорской»
	3,65

	51.
	«Дорога по ул. 1-я Гуселка от д. 18 до д. 2 
по ул. 1-я Гуселка»
	1,53

	52.
	«Автомобильная дорога 1-й Придорожный проезд (дорога автомобильная), 1-й Придорожный проезд»
	1,26

	53.
	«Ул. Выгонная от ул. Мельничная 
до 1-го Придорожного пр.»
	1,35

	54.
	«Ул. Ракетная от ул. Алексеевская 
до ул. Волгоградская»
	1,29

	55.
	«Проезд от ж. д. № 6 по 4-му проезду 
им. Чернышевского Н.Г. до 
ул. им. Чернышевского Н.Г.»
	1,67

	56.
	«От ул. Фабричной до речпорта (от ж/д переезда 
до речпорта без БК)»
	4,55

	57.
	«Ул. 2-я Нагорная (участок от ул. Огородная 
до ул. Карьерная)»
	3,08

	58.
	«2-й Прудный проезд»
	1,65

	59.
	«2-й Тепличный проезд»
	5,46

	60.
	«3-й Тепличный проезд»
	4,03

	61.
	«Ул. Крекингская»
	7,93

	62.
	«Ул. 4-я Нагорная»
	2,02

	63.
	«Ул. Тепличная от ул. Комсомольская 
до ул. Тепличная»
	3,81

	64.
	«Дорога 3-й Нефтяной проезд»
	7,42

	65.
	«8-й Динамовский проезд»
	1,81

	66.
	«Сооружения дорожного транспорта – подъездная дорога проезд от ул. им. Блинова Ф.А. до д. № 5 
по 2-му проезду им. Блинова Ф.А.» 
	1,88

	67.
	«3-й проезд Блинова»
	1,92

	68.
	«Ул. Подьездная дорога к подстанции № 23 
от Сокурского тракта»
	2,69

	69.
	«2-й Сосновый проезд»
	1,04

	70.
	«Ул. 1-я Речная»
	0,55

	71.
	«Ул. 2-я Речная»
	0,63

	72.
	«Ул. Курская»
	1,30

	73.
	«Ул. Орловская»
	1,30

	74.
	«Ул. Ягодная»
	1,30

	75.
	«Ул. Родниковая»
	1,30

	76.
	«Ул. Ровенская»
	2,95

	77.
	«Ул. Большая Поливановская»
	2,01

	1
	2
	3

	78.
	«Ул. Виноградная (4-й Ровенский пр.)»
	1,70

	79.
	«Ул. Мостовая 64:48:000000:231848»
	10,68

	80.
	«Ул. Широкая от ул. 9 Мая до ул. Родниковая»
	2,30

	81.
	«Ул. Песчаная от ул. им. Клочкова В.Г. 
до ул. Саратовской» 
	1,08

	82.
	«2-й Телевизионный проезд»
	1,96

	83.
	«3-я Поперечная (от ул. 2-я Поперечная 
до ул. 4-я Поперечная, дом № 2)»
	2,28

	84.
	«2-й Комсомольский проезд от 2-го Детского проезда до ул. Миротворцева»
	1,92

	85.
	«Ул. им. Миротворцева С.Р.»
	2,21

	86.
	«Дорога Первомайский поселок: 9-я Линия»
	2,12

	87.
	«2-й Овсяной проезд»
	2,13

	88.
	«Ул. Приволжская»
	3,50

	89.
	«5-й Соколовогорский проезд»
	2,15

	90.
	«Ул. им. Рогожина В.А. (от ул. Соколовой до д. 1а)»
	2,80

	Всего в 2026 году 
	255,11

	1.
	«Автодорога на Усть-Курдюм на участке от КП 
на ул. Соколовогорской до моста через р. Гуселку (от КП до д. 8 по ул. Усть-Курдюмская)»
	32,47

	Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году 
	32,47

	Итого в 2026 году 
	287,58

	1.
	«Автоподъезд от «а/д Шевыревка - Сабуровка»           к д. Расловка»
	3,80

	2.
	«Ул. 2-я Садовая, р.п. Красный Октябрь»
	1,91

	3.
	«Ул. Поповка, р.п. Соколовый»
	1,37

	4.
	«Автомобильная дорога «д. Расловка - п. Вязовка»
	4,5

	5.
	«Ул. Центральная, д. Шевыревка»
	0,92

	6.
	«Подъезд к кладбищу, д. Ильиновка»
	1,00

	7.
	«Ул. Дорожная, п. Зоринский»
	1,91

	8.
	«Автоподъезд от а/д «Красный Текстильщик -Широкий Буерак» к п. Беленький»
	1,00

	9.
	«Ул. Микрорайон Лазурный, п. Рейник»
	2,06

	10.
	«Ул. Комсомольская, п. Красный Текстильщик»
	0,46

	11.
	«Ул. Красноармейская, п. Красный Текстильщик»
	0,55

	12.
	«Ул. Пионерская, п. Красный Текстильщик»
	0,48

	13.
	«Ул. Почтовая, п. Красный Текстильщик»
	0,48

	14.
	«Чапаевский пр., п. Красный Текстильщик»
	0,42

	15.
	«Ул. Молодежная, с. Сосновка»
	0,87

	16.
	«Ул. Садовая, с. Сосновка»
	0,44

	17.
	«Ул. Советская, с. Сосновка»
	0,51

	18.
	«Ул. Дачная, р.п. Соколовый»
	0,60

	1
	2
	3

	19.
	«Ул. Звездная, рп. Соколовый»
	0,59

	20.
	«Ул. Комсомольская, р.п. Соколовый»
	0,54

	21.
	«Г. Саратов, автодорога от микрорайона «Звезда»  до микрорайона «Зеленая Горка»
	4,20

	22.
	«Ул. Молочная (дорога автомобильная)»
	1,94

	23.
	«От ул. 1-я Гуселка до 1-го проезда Танкистов»
	1,68

	24.
	«Дорога 1-й Пугачевский пос.»
	9,54

	25.
	«1-й Благодатный проезд»
	1,71

	26.
	«Ул. Утесная» 
	5,74

	27.
	«Дорога ул. Сибирская от ул. Зеленоостровская                до ул. Целинная»
	5,83

	28.
	«Дорога ул. Ракетная от ул. Алексеевская                   до ул. Волгоградская»
	1,76

	29.
	«Дорога ул. Геологическая»
	5,25

	30.
	«Дорога ул. Юбилейная от ул. Аллейная                         до ул. Приусадебная»
	3,25

	31.
	«Ул. Камчатская»
	7,71

	32.
	«1-й Ангарский проезд»
	3,29

	33.
	«8-й Камышинский проезд»
	0,58

	34.
	«Утесный проезд»
	5,34

	35.
	«Ул. Механизаторов» 
	15,94

	36.
	«Ул. Подгорная»
	1,96

	37.
	«1-й Подгорный проезд»
	1,74

	38.
	«1-й Огородный проезд (от ул. 4-я Нагорная           до ул. Пролетарской)»
	0,57

	39.
	«Ул. Малая Лесопарковая (от ул. Большая Лесопарковая до остановки общественного транспорта «Кумысная поляна»)»
	10,22

	40.
	«Ул. Малая Лесопарковая (от остановки общественного транспорта «Кумысная поляна»            до конца улицы в частном секторе)»
	9,19

	41.
	«Дорога 1-й Кавказский тупик»
	1,15

	42.
	«Дорога 2-й Кавказский тупик»
	2,46

	43.
	«Дорога 3-й Кавказский тупик»
	1,26

	44.
	«1-й Холмогорский проезд»
	2,23

	45.
	«Грунтовый участок 3-го Нефтяного проезда»
	2,15

	46.
	«Дорога 6-й Прудный пр.»
	1,06

	47.
	«От ул. Огородной до конца улицы»
	3,66

	48.
	«Дорога ул. им. Фурманова Д.А.»
	2,60

	49.
	«Ул. им. Вадима Прелатова (от Крымского проезда до дома № 7А по Крымскому проезду)»
	4,59

	50.
	«От ул. Корольковской до конца улицы в частном секторе»
	0,94

	1
	2
	3

	51.
	«Грунтовый участок ул. Кавказской»
	2,17

	52.
	«5-й Динамовский тупик»
	0,89

	53.
	«5-й Динамовский переулок»
	6,30

	54.
	«8-й Динамовский проезд»
	1,81

	55.
	«Все участки автомобильных дорог согласно кадастровому номеру 64:48:000000:233097»
	2,14

	56.
	«Дорога 2-й Увекский пр.»
	5,76

	57.
	«Грунтовый участок Ростовского проезда»
	2,63

	58.
	«2-й Азовский проезд»
	0,73

	59.
	«От п. Красный Текстильщик до п. Беленький»
	14,16

	60.
	«Автоподъезд от автодороги «Саратов − Волгоград» к с. Колотов Буерак»
	18,00

	61.
	«Внутриквартальная автомобильная дорога вдоль медико-биологического лицея»
	1,26

	62.
	«Подъездная дорога к ДОЛ «Маяк» г. Саратов,           ул. 9-я Дачная» 
	4,21

	63.
	«Подъездная дорога к МОУ «СОШ № 44»,                ул. Перспективная, д. № 9/10»
	1,28

	64.
	«Дорога ул. им. Чайковского П.И.»
	3,04

	65.
	«Подъездная дорога к школе искусств                       (от ул. Бережная, параллельно ул. Гвардейская при движении в центр)»
	3,69

	66.
	«1-й Елшанский тупик»
	1,08

	67.
	«3-й Елшанский тупик»
	1,52

	68.
	«Подъездная дорога к кадетской школе 
от ул. им. Чехова А.П.»
	0,91

	69.
	«Дорога ул. 1-я Нефтегорская»
	4,21

	70.
	«Дорога ул. Хабаровская»
	2,21

	71.
	«Дорога ул. Гомельская»
	3,14

	72.
	«Дорога ул. Енисейская»
	1,65

	73.
	«Дорога ул. Овражная»
	1,21

	74.
	«Дорога ул. Клещевская»
	2,15

	75.
	«Дорога 1-й Вольский пр.»
	1,55

	76.
	«Дорога ул. Гусельская»
	8,23

	77.
	«Подъездная дорога и проезд в жилой застройке по ул. Батавина, 9»
	4,09

	78.
	«Ул. Телеграфная»
	1,36

	79.
	«Ул. Виноградная»
	1,10

	80.
	«Дорога 6-й Беговой пр.»
	0,50

	81.
	«Сооружения дорожного транспорта - автомобильная дорога ул. Загородная»
	22,10

	82.
	«Ул. Арбатская»
	9,99

	83.
	«Автомобильная дорога 3-й Береговой пр.»
	1,37

	1
	2
	3

	84.
	«Автомобильная дорога Первомайский пос.,            3-й проезд»
	2,96

	85.
	«Автомобильная дорога 1-й Саратовский пр.»
	1,27

	86.
	«Автомобильная дорога 2-й Саратовский пр.»
	1,52

	87.
	«Автомобильная дорога 3-й Саратовский пр.»
	2,05

	88.
	«Автомобильная дорога 4-й Саратовский пр.»
	2,31

	89.
	«Дорога 5-й Саратовский пр.»
	1,64

	90.
	«Дорога ул. Стрелковая»
	7,48

	91.
	«Ул. 2-я Поперечная»
	17,69

	92.
	«Дорога 4-й Комсомольский пр.»
	8,14

	93.
	«Автомобильная дорога 7-й Дегтярный проезд»
	2,58

	94.
	«Автомобильная дорога 7-й Интернациональный проезд»
	0,59

	95.
	«Автомобильная дорога 1-й Интернациональный проезд»
	0,19

	96.
	«Автомобильная дорога 2-й Интернациональный проезд»
	0,36

	97.
	«Автомобильная дорога 3-й Интернациональный проезд»
	0,26

	98.
	«Автомобильная дорога 4-й Интернациональный проезд»
	0,43

	99.
	«Ул.Жигулевская»
	2,08

	100.
	«1-й Камчатский пр.»
	1,46

	101.
	«Ул. Курганская»
	2,07

	102.
	«Проезжая часть дороги по ул. Павелецкой»
	0,10

	103.
	«Проезжая часть дороги по ул. Павелецкой»
	2,77

	104.
	«Ул. Актюбинская»
	1,95

	105.
	«Ул. Камчатская»
	5,25

	106.
	«Ул. Каштановая»
	3,48

	107.
	«Ул. Тарханская»
	2,27

	108.
	«Ул. Ташкентская»
	3,52

	109.
	«Ул. Якутская»
	2,32

	110.
	«Ул. Ашхабадская»
	2,07

	111.
	«Коммунарный пр.»
	1,34

	112.
	«Коммунарный тупик»
	0,51

	113.
	«Ул. Крестьянская»
	2,68

	114.
	«Малый Садовый пр.»
	1,03

	115.
	«1-й Масленников пр.»
	0,45

	116.
	«2-й Масленников пр.»
	1,24

	117.
	«4-й Масленников пр.»
	0,91

	118.
	«1-й Мясницкий пр.»
	0,94

	119.
	«2-й Мясницкий пр.»
	0,80

	120.
	«1-й Мясницкий тупик»
	0,38

	1
	2
	3

	121.
	«2-й Мясницкий тупик»
	0,41

	122.
	«Ул.Ново-Мясницкая»
	0,91

	123.
	«1-й пр. им. Радищева А.Н.»
	2,35

	124.
	«2-й пр. им. Радищева А.Н.»
	1,36

	125.
	«Пр. им. Радищева А.Н.»
	0,20

	Итого в 2027 году
	374,71


.
Приложение № 19
к муниципальной программе
Перечень 

автомобильных дорог, подлежащих ремонту в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	№

п/п
	Наименование объекта
	Протяженность,

пог. м

	1
	2
	3

	2026 год

	1.
	«Ул. Тульская (включая путепровод «Комсомольский»)»
	1 025,0

	2.
	«Ул. Барнаульская (от просп. Энтузиастов 

до д. 22/30а по ул. Барнаульская)»
	1 600,0

	3.
	«Ул. Техническая (от просп. им.  50 лет Октября 

до ул. им. Академика Навашина С.Г.)»
	949,0

	4.
	«Ул. Техническая (от ул. им. Академика 

Навашина С.Г. до ул. им. Тулайкова Н.М.)»
	465,0

	5.
	«Ул. Железнодорожная (от ул. Б. Горной 

до ул. 1-я Садовая)»
	650,0

	6.
	«Ул. Деловая (от просп. им. 50 лет Октября 

до ул. Лунной)»
	650,0

	7.
	«Ул. Саперная»
	538,0

	8.
	«Ул. им. Тулайкова Н.М.»
	797,0

	9.
	«Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Рабочей 

до ул. Советской), ул. им. Пугачева Е.И. 

(от ул. Б. Казачьей до ул. Московской)»
	493,0

	10.
	«Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Соколовой 

до 2-го Ремонтного пр., от ул. Б. Казачьей до 

ул. Соколовой, от ул. Шелковичной до 

ул. Советской – нечетная сторона от ул. Б. Казачья – ул. Советская обе стороны, от ул. 2-й Садовой 

до ул. Шелковичной, от ул. Шелковичной 

до ул. Советской четная сторона)»
	3 124,0

	11.
	«Дорога на 2-ю Гуселку (от ул. Усть-Курдюмская до 4-го Вешнего проезда, ул. 4-я Прудовая, 

от ул. 4-я Прудовая до сооружения дорожного транспорта от микрорайона VI Кировского района до микрорайона № 1 Новосоколовогорского жилого района)»
	5 100,0

	12.
	«Ул. Артиллерийская»
	928,0

	13.
	«Ул. Техническая (от ул. им. Тулайкова Н.М. 

до д. № 26 по ул. Артиллерийской)»
	949,0

	1
	2
	3

	14.
	«Ул. Лунная от ул. Одесской до ул. Деловой»
	1 633,0

	15.
	«Ул. им. Академика О.К. Антонова (от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до ул. им. Чехова А.П.)»
	1 866,0

	16.
	«Ул. Ипподромная»
	1 232,0

	17.
	«Дорога от ул. Б. Затонской до дороги на Займище»
	1 690,0

	18.
	«Дорога к р. Волге по маршруту автобуса № 34»
	860,0

	19.
	«Ул. Бакинская от 6-го Соколовогорского пр. 
до 1-го Соколовогорского пр.»
	671,0

	20.
	«Ул. Астраханская (от Б. Горной 
до ул. Советской)»
	1 508,0

	21.
	«Ул. Большая Затонская от ул. Валовой до кольца автобусного маршрута № 3 (на участке от д. № 15 по ул. Большой Затонской до кольца автобусного маршрута № 3)»
	1 974,0

	22.
	«Ул. им. Тархова С.Ф. от кольца на 
ул. Топольчанской до ул. им. Кузнецова Н.В.»
	1 300,0

	23.
	«Ул. Огородная (участок от 5-го Динамовского проезда  до ул. 2-й Нагорной)»
	796,0

	24.
	«Ул. Астраханская (от ул. Б. Казачьей до 

ул. Соколовой, от ул. Шелковичной до                        ул. Б. Казачьей, от ул. Шелковичной до                               2-го Станционного пр.)» 
	419,0

	25.
	«Ул. Усть-Курдюмская»
	888,0

	26.
	«2-й Станционный пр.»
	530,0

	27.
	«Шоссейный проезд»
	248,0

	28.
	«Ул. Университетская (от ул. Б. Казачьей    

до ул. Белоглинской) (от ул. им. Слонова И.А. 
до ул. Белоглинской)»
	337,0

	29.
	«Ул. Университетская (от ул. Соколовой до               ул. Б. Казачьей) (от ул. Б. Казачьей 
до ул. Б. Горной)»
	1 009,0

	30.
	«Автодорога на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД на ул. Соколовогорской до моста через 
р. Гуселку (участок от ул. Вешней до поворота на эстакаду через Алексеевский овраг)»
	925,0

	31.
	«Ул. Гвардейская» 
	3 962,0

	32.
	«Ул. Белоглинская (от ул. им. Рахова В.Г.                  до ул. им. Емлютина Д.В. от ул. Б. Садовой                до 13-го Шелковичного пр.) (от ул. Ст. Разина               до ул. Университетской)»
	146,0

	33.
	«Ул. Комсомольская (от ул. им.                 Чернышевского Н.Г. до ул. им. Челюскинцев) (участок от ул. им. Чернышевского Н.Г. до                  ул. Московская)»
	465,0

	1
	2
	3

	34.
	«Ул. Соборная (от ул. им. Чернышевского Н.Г.           до ул. Соборной пл., от ул. им. Челюскинцев до           ул. Соколовая), (от ул. Соборной пл. до ул. им. Челюскинцев)
	674,0

	35.
	«Ул. им. Киселева Ю.П.»
	1 016,0

	36.
	«Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Радищева А.Н. 

до ул. им. Мичурина И.В., от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)»
	282,0

	37.
	«Ул. им. Сакко и Ванцетти (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Радищева А.Н.) (участок от ул. Вольской до ул. Чапаева В.И.)»
	225,0

	38.
	«Ул. Международная»
	1 130,0

	39.
	«Ул. им. Котовского Г.И.»
	136,0

	40.
	«Ул. им. Василия Люкшина» 
	248,0

	41.
	«Ул. Шелковичная (от ул. им. Рахова В.Г. до                ул. Астраханской)» 
	723,0

	42.
	«Ул. Шелковичная (от ул. Астраханская до             ст. Саратов товарный)» 
	190,0

	43.
	«Ул. Шелковичная (от ул. Астраханской до           ул. Вокзальной, вдоль дома № 190, дорога на телевышку)»
	1 250,0

	44.
	«2-й Клинический туп.» 
	67,0

	45.
	«13-й Белоглинский пр.» 
	223,0

	46.
	«Ул. им. Слонова И.А. (от ул. им. Емлютина Д.В.   до ул. Б. Садовой)»
	260,0

	47.
	«Ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до                   ул. им. Пугачева Е.И., от ул. Астраханской до          ул. Вокзальной) (участок от ул. им. Пугачева Е.И.         до ул. им. Разина С.Т.)»
	850,0

	48.
	«12-й Шелковичный пр.»
	100,0

	49.
	«Ул. Белоглинская (от ул. им. Рахова В.Г. до                ул. им. Емлютина Д.В. от ул. Б. Садовой 

до 13-го Шелковичного пр.) (участок 

от 13-го Белоглинского пр. до ул. Аткарской)» 
	140,0

	50.
	«3-й Клинический туп.» 
	72,0

	51.
	«Ул. Новоузенская от д. № 214 до д. № 62/66 по     2-му Детскому пр. (участок от угла д. № 200 по              ул. Новоузенской до конца здания № 214А по        ул. Новоузенской)»
	405,0

	52.
	«Ул. Шелковичная (от ул. Вокзальной до                 ул. им. Емлютина Д.В., от ул. Б. Садовая до санатория «Октябрьское ущелье»)» 
	2 368,0

	53.
	«Ул. Рабочая от д. № 174 до д. № 198» 
	270,0

	54.
	«4-й Клинический туп.» 
	51,7

	55.
	«1-й Свинцовый пр.»
	138,0

	1
	2
	3

	56.
	«12-й Белоглинский пр.»
	77,0

	57.
	«2-й Панкратьевский пр. »
	53,0

	58.
	«2-й Аткарский пр.»
	44,0

	59.
	«3-й Рабочий пр.»
	270,0

	60.
	«5-й Рабочий пр.»
	139,6

	61.
	«2-й Свинцовый пр.» 
	200,0

	62.
	«Ул. Советская (от Мирного переулка до                   ул. Астраханской)» 
	625,0

	63.
	«Мирный переулок (от ул. Советской до                    ул. Б. Казачьей), (участок от ул. Советской до           ул. им. Вавилова Н.И.)» 
	325,0

	64.
	«Ул. им. Вавилова Н.И. (от Мирного пер. до               ул. им. Рахова В.Г.), (от ул. Университетской до        ул. им. Рахова В.Г.)»
	1 037,0

	65.
	«3-й Аткарский пр.»
	138,0

	66.
	«10-й Вокзальный пр.»
	40,0

	67.
	«11-й Вокзальный пр.»
	77,0

	68.
	«Ул. Новоузенская от ул. им. Рахова В.Г. до                 ул. им. Чернышевского Н.Г.»
	725,0

	69.
	«Ул. им. Разина С.Т. (от ул. Белоглинской              до ул. Б. Казачьей) (дорога автомобильная)»
	220,0

	Итого в 2026 году
	54 516,3


.

Приложение № 20
к муниципальной программе
Перечень 
путепроводов и транспортных развязок, в отношении которых ведутся работы по строительству
	№
п/п
	Наименование объекта
	Протяженность,
пог. м

	2025 год

	1.
	«Путепровод через железнодорожные пути 
по Сокурскому тракту в Ленинском районе 
г. Саратова»
	1 160,0

	2. 
	«Путепровод через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова»
	2 372,6

	Итого в 2025 году
	3 532,6

	2026 год

	1.
	«Путепровод через железнодорожные пути 
по Сокурскому тракту в Ленинском районе 
г. Саратова»
	1 160,0

	2.
	«Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября,                ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная,                ул. Соколовая, Мурманский проезд,                         ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова»
	4240,0

	Итого в 2026 году
	5 400,0

	2027 год

	1.
	«Путепровод через железнодорожные пути 
по Сокурскому тракту в Ленинском районе 
г. Саратова»
	1 160,0

	2.
	«Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, 
ул. Тракторной и ул. Большой Горной 
в границах территории: ул. Рябиновская, 
просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, 
ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе 
г. Саратова»
	4240,0

	Итого в 2027 году
	5400,0


.
