11 октября 2011 года № 2087

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ликвидация мест несанкционированного

складирования отходов и рекультивация земель

Маханного оврага в районе Парка Победы

в Волжском районе г. Саратова» на 2011-2012 годы

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от          10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», во исполнение решения Волжского районного суда г. Саратова по делу             № 2-3203/10 от 20 сентября 2010 года

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2011-2012 годы согласно приложению.

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»						                       А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

11 октября 2011 года № 2087

Ведомственная целевая программа

«Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» на 2011-2012 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Волжского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов и рекультивация земель Маханного оврага в районе Парка Победы в Волжском районе г. Саратова» (далее – Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2011-2012 годы |
| Цель и задачи | - цель: улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки; задачи: |
|  | - ликвидация мест несанкционированного складирования отходов; |
|  | - рекультивация земель |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - благоустройство Маханного оврага в районе Парка Победы |
| Целевые индикаторы | - площадь территории, в отношении которой производится сбор и вывоз мусора, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится засыпка склонов и дна верховьев оврага грунтом, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится планировка поверхности территории, - 5,95 га; - площадь территории, в отношении которой производится одернование спланированной поверхности путём посева трав, - 5,95 га |
| Характеристика программных мероприятий | - сбор и вывоз мусора; - засыпка склонов и дна верховьев Маханного оврага грунтом; - планировка поверхности территории; - одернование спланированной поверхности путём посева трав |
| Объём и источники финансирования | - объёмы финансирования – всего 5000,0 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год – 500,0 тыс. рублей, на 2012 год – 4500,0 тыс. рублей; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

І. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Маханный овраг является одним из природных элементов рельефа территории города. Это обуславливает его важную роль для предотвращения затопления и подтопления территории города. Значительная часть поверхностного стока, поступающего в овраг, формируется в пределах его водосбора, основной объём стока приходится на период весеннего паводка или ливневых летних дождей.

В течение многих лет верховья оврага использовались в качестве полигона для складирования производственных отходов, а также строительного мусора, что обусловило неудовлетворительную санитарную и экологическую обстановку на его территории. Благоустройство территории оврага улучшит санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в городе.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путём с целью создания реальных условий для повышения качества экологической безопасности, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом  города Саратова от 27.09.2011 № 1063-р «О включении территории, занимаемой зелёными насаждениями – Маханный овраг, в Сводный реестр объектов муниципальной казны» держателем объекта определена администрация Волжского района.

Настоящей Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий по благоустройству Маханного оврага в районе Парка Победы.

ІІ. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2012 годы.

ІІІ. Цель и задачи Программы

Цель Программы - улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки.

Задачи Программы:

- ликвидация мест несанкционированного складирования отходов;

- рекультивация земель.

ІV. Описание ожидаемых

социальных и экономических результатов

реализации Программы

Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены в приложении к Программе.

VІ. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены:

- сбор и вывоз мусора;

- засыпка склонов и дна верховьев оврага грунтом;

- планировка поверхности территории с организацией естественного стока поверхностных вод;

- одернование спланированной поверхности путём посева трав.

VІІ. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIІІ. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объём финансирования 5000,0 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год – 500,0 тыс. рублей, на 2012 год – 4500,0 тыс. рублей.

Объём затрат на реализацию Программы определён на основе анализа цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2011 году.

В результате реализации программных мероприятий объём затрат составит:

- сбор и вывоз мусора (прогнозно 942 куб. м) - 500,0 тыс. рублей;

- засыпка склонов и дна верховьев оврага грунта (прогнозно 4409,3 т) - 845,7 тыс. рублей;

- планировка 5,95 га поверхности территории - 3084,5 тыс. рублей;

- одернование 5,95 га спланированной поверхности путём посева трав -569,8 тыс. рублей.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Саратов».

IХ. Система управления реализацией Программы.

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г.            № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Волжского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                          А.Н. Нарыков

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классификации |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Показатели результативности исполнения Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование показателя |  | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | целевое значение |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сбор и вывоз мусора | администрация Волжского района | 0503 255 7953600 500 220 300 | 500,0 |  |  | площадь территории | га |  | 0,0 | 5,95 |  | 5,95 |
| Задача 2. Рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Засыпка склонов и дна верховьев оврага грунтом | администрация Волжского района | 0503 255 7953600 500 220 300 |  |  | 845,7 | площадь территории | га |  | 0,0 |  | 5,95 | 5,95 |
| 2.2. Планировка поверхности территории | администрация Волжского района | 0503 255 7953600 500 220 300 |  |  | 3084,5 | площадь территории | га |  | 0,0 |  | 5,95 | 5,95 |
| 2.3. Одернова-ние спланиро-ванной повер-хности путём посева трав | администрация Волжского района | 0503 255 7953600 500 220 300 |  |  | 569,8 | площадь территории | га |  | 0,0 |  | 5,95 | 5,95 |
| Итого |  |  | 500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |