Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2010 году

по состоянию на 01.07.2010 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» | Утверждено решением СГД от 27.05.2010 № 51-605 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» | Уточненный кассовый план 1 полугодия 2010 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 полугодия 2010 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  | 248595,0 | 196215,0 | 41376,9 | 41376,9 | 16,6 | 21,1 | 100,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 124700,0 | 65320,0 | 14592,0 | 14592,0 | 11,7 | 22,3 | 100,0 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 16000,0 | 16000,0 | 3696,0 | 3696,0 | 23,1 | 23,1 | 100,0 |
| 2 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 9000,0 | 7560,0 | 2268,0 | 2268,0 | 25,2 | 30,0 | 100,0 |
| 3 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 8000,0 | 6760,0 | 2028,0 | 2028,0 | 25,4 | 30,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Перекладка водопровода d 1000 мм п. Северный Ленинского района | 35000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коллектор 18-А | 25000,0 | 25000,0 | 6600,0 | 6600,0 | 26,4 | 26,4 | 100,0 |
| 6 | Канализационный коллектор d 1000 мм по ул. Челюскинцев от ул. Комсомольская до ул. Лермонтова | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализации по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М. | 4600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство канализации по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Чапаева В.И до ул. Вольской | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  | 121895,0 | 121895,0 | 26784,9 | 26784,9 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| 9 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова | 63047,0 | 63047,0 | 10439,9 | 10439,9 | 16,6 | 16,6 | 100,0 |
| 10 | ФОК с плавательным бассейном при школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова | 48848,0 | 48848,0 | 16345,0 | 16345,0 | 33,5 | 33,5 | 100,0 |
| 11 | Реконструкция ДОУ № 15 Октябрьского района | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| Газификация |  | 2000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Газификация жилых домов в поселках Шарковка, Увек, Лесопильный города Саратова | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Газификация пос. 2-я Гуселка г. Саратова |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – Комитет дорожного хозяйства |  | 38000,0 | 220957,5 | 89130,4 | 83534,2 | 219,8 | 37,8 | 93,7 |
| 15 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок, Волжский район г. Саратов | 30000,0 | 202285,0 | 79388,0 | 79388,0 | 264,6 | 39,2 | 100,0 |
| 16 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный. Городская эстакада через Алексеевский овраг |  | 10672,5 | 9742,4 | 4146,2 |  | 38,8 | 42,6 |
| 17 | Проектные работы на строительство автодороги на участке объезда спуска с Алтынной горы до автодороги на поселок Березина речка | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 35921,5 | 23152,6 | 3230,0 | 3230,0 | 9,0 | 14,0 | 100,0 |
| 18 | Реконструкция муниципальных бань № 8,16 | 12921,5 | 1853,1 | 1000,0 | 1000,0 | 7,7 | 54,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | 2000,0 | 299,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова | 1500,0 | 1500,0 | 606,2 | 606,2 | 40,4 | 40,4 | 100,0 |
| 21 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Строительство модульных котельных по 1-му Нефтяному проезду и 3-му Нефтяному проезду (проектно-сметная документация, кадастровые работы) | 8000,0 | 8000,0 | 123,8 | 123,8 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 23 | Реконструкция внутриквартальных теплотрасс, вводов холодного водоснабжения, электроснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО на 2010 год | 322516,5 | 440325,1 | 133737,3 | 128141,1 | 39,7 | 29,1 | 95,8 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                         А.С. Санников