| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 9 месяцев 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование объектов | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.10.2019 | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 40 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. № 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирных домов по ул. им. Куприянова А.И., д. № 8, 7, 7А, 5; просп. Строителей, д. № 2, 2А, 4; ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38 | 40 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 5 667,8 | 369,9 |  | 6,5 |  |
| 2 | Реконструкция зданий стадиона «Волга», по адресу: город Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 1 600,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 | 4 067,8 | 369,9 |  | 9,1 |  |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 2 277 495,1 | 658 609,2 |  | 28,9 |  |
| 4 | Детский сад на 100 мест в ЖК «Авиатор» в Заводском районе г. Саратова | 2 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Детский сад на 160 воспитанников, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:020314:3275; 64:48:020314:3817 из земель населенных пунктов по адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.Саратова | 133 550,6 | 79 828,9 |  | 59,8 |  |
| 6 | Детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе | 131 019,5 | 11 725,9 |  | 8,9 |  |
| 7 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова | 129 188,1 | 37 086,6 |  | 28,7 |  |
| 8 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Гимназия № 31» по ул. Лесная, 1/9 в Кировском районе г. Саратова | 137 449,0 | 23 524,3 |  | 17,1 |  |
| 9 | Детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова. Адрес (местоположение) объекта г. Саратов, ул. Миллеровская, 59 | 90 317,7 | 50 110,1 |  | 55,5 |  |
| 10 | Здание МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. Лунная, 27 В Ленинского района г. Саратова» | 225 836,7 | 77 166,3 |  | 34,2 |  |
| 11 | Здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова» | 183 863,3 | 81 997,4 |  | 44,6 |  |
| 12 | Общеобразовательная организация. Школа на 825 мест с бассейном в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова | 798 870,2 | 287 080,4 |  | 35,9 |  |
| 13 | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 18 600,0 | 5 310,00 |  | 28,5 |  |
| 14 | Строительство пристройки к МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, ул. Казанская, 29 | 2 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 15 | Школа на 1100 мест на территории бывшего Саратовского авиационного завода в ЖК «Авиатор» | 405 300,0 | 4 779,4 |  | 1,2 |  |
| 16 | Разработка проектной документации на строительство стадиона «Торпедо» | 2 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 17 | Разработка проектной документации на строительство здания спортивно-культурного центра «Торпедо» | 17 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 7 200,0 | 3 210,0 |  | 44,6 |  |
| 18 | Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова | 7 200,0 | 3 210,0 |  | 44,6 |  |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 484 501,9 | 26988,9 |  | 5,6 |  |
| 19 | Организация наружного освещения подъездной дороги к эллингам в пос. Юриш | 400,3 | 33,9 |  | 8,5 |  |
| 20 | Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове | 306 955,00 | 26955 |  | 8,8 |  |
| 21 | Реконструкция фонтана «Мелодия» по проспекту им. Кирова С.М. | 991,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове | 104 690,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 23 | Строительство автомобильной дороги по ул. Менякина в Волжском районе г. Саратова | 2 865,50 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 24 | Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная | 68600 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 27 600,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 25 | Разработка проектной документации на реконструкцию здания МОУ «СОШ № 5», строительство пристройки и открытых спортивных площадок по адресу г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 | 7 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 26 | Разработка проектной документации на реконструкцию сквера имени Гагарина Ю.А. | 3 800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 27 | Разработка проектной документации на реконструкцию сквера по ул. им. Расковой М.М. | 3 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 28 | Разработка проектной документации на строительство учебного корпуса МОУ «ООШ № 78» по адресу г. Саратов, ул. Огородная, д.173 | 5 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 29 | Разработка проектной документации на строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу Саратов, ул. Южно-Зеленая, д.11а | 8 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 136 866,0 | 33 411,5 |  | 24,4 |  |
| 30 | Создание универсальной спортивно-оздоровительной площадки на территории МОУ «СОШ № 24» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 24 | 19 342,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 31 | Создание универсальной спортивно-оздоровительной площадки на территории МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» по адресу: г. Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 1 | 10 657,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 32 | Строительство пристройки к МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова | 105 556,0 | 32 101,5 |  | 30,4 |  |
| 33 | Уличная спортивная площадка МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. им. Посадского И.Н., д. 246 | 1 310,0 | 1 310,0 |  | 100,0 |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 2 565,0 | 240,1 |  | 9,4 |  |
| 34 | Строительство второго корпуса МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 101 «Жар-птица» на 160 мест в Волжском районе | 2 565,0 | 240,1 |  | 9,4 |  |
| Всего по разделу: |  | 2 981 895,8 | 722 829,5 |  | 24,2 |  |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  | 45 000,0 | 35 280,0 | 78,4 |  |  |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2018-2020 годы | 45 000,0 | 35 280,0 | 78,4 |  |  |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 380 592,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (выкуп у собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу) в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 380 592,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по разделу: |  | 425 592,6 | 35 280,0 | 8,3 |  |  |
| Итого по Перечню: |  | 3 407 488,4 | 758 109,5 | 22,2 |  |  |

| Председатель комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» |  | А.С. Струков |
| --- | --- | --- |