29 июня 2015 года № 1630

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов»

# от 8 июля 2013 года № 1347 «Об утверждении

# ведомственной целевой программы «Переселение

# граждан города Саратова из аварийного жилищного

# фонда в 2013-2017 годах»

На основании решения Саратовской городской Думы от 18.12.2014           № 42-473 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год», постановления администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», изложив приложение к постановлению, приложение № 1 к программе в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								         А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 июня 2015 года № 1630

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013- 2017 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2013-2017 годы |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» - 4859, в том числе: 2013 год - 608, 2014 год - 8, 2015 год - 2811, 2016 год - 1114, 2017 год - 318; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 241169,35 кв. м, в том числе: 2014 год – 239,1 кв. м, 2015 год – 95219,33 кв. м, 2016 год - 66930,78 кв. м, 2017 год – 78780,14 кв. м; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4859, в том числе: 2014 год – 3; 2015 год - 2104, 2016 год - 1320, 2017 год - 1432; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 10161, в том числе: 2015 год - 4467, 2016 год - 2763, 2017 год - 2931; - количество расселенных жилых помещений - 4859, в том числе: 2015 год - 2107, 2016 год - 1320, 2017 год - 1432; - расселяемая площадь жилых помещений – 164896,80 кв. м, в том числе: 2015 год – 67148,31 кв. м, 2016 год – 44475,55 кв. м, 2017 год - 53272,94 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено); - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6265446,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) – 2475052,6 тыс. руб. (прогнозно), средств субсидий областного бюджета (далее - средства областного бюджета) - 1357645,9 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 2432748,3 тыс. руб. (прогнозно), из которых: - - по первому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2014 годах – 770116,3 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 621821,8 тыс. руб., из них в 2013 году - 215433,8 тыс. руб., в 2014 году – 406388,0 тыс. руб.; средства областного бюджета – 841,0 тыс. руб., из них в 2013 году - 291,4 тыс. руб., в 2014 году - 549,6 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 147453,5 тыс. руб., из них в 2013 году - 323,7 тыс. руб., в 2014 году - 147129,8 тыс. руб.; - - по второму этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2015 годах - 1680618,6 тыс. руб., в том числе: средства Фонда - 455651,6 тыс. руб., из них в 2014 году – 455651,6 тыс. руб., в 2015 году – 455651,6 тыс. руб.; средства областного бюджета - 485697,7 тыс. руб., из них в 2014 году – 485697,7 2тыс. руб., в 2015 году – 485697,7 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 739269,3 тыс. руб., в том числе в 2014 году - 161899,2 тыс. руб., в 2015 году – 739269,3 тыс. руб., из них – 235847,1 тыс. руб. (прогнозно); - - по третьему этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2016 годах – 1752247,8 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 588545,7 тыс. руб. (прогнозно); средства областного бюджета - 431868,1 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 731834,0 тыс. руб. (прогнозно); - - по четвертому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2016-2017 годах – 1623515,3 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 618907,9 тыс. руб. (прогнозно); средства областного бюджета - 348868,7 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 655738,7 тыс. руб. (прогнозно); - - по пятому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2017 году – 438948,8 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 190125,6 тыс. руб. (прогнозно); средства областного бюджета – 90370,4 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 158452,8 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории муниципального образования «Город Саратов», усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании «Город Саратов».

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 июня 2014 года в муниципальном образовании «Город Саратов» всего 487 таких домов.

Переселению за счет выделенных средств подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах», утвержденной постановлением главы администрации города Саратова          от 13 мая 2008 года № 568, было приобретено 438 жилых помещений для переселения 951 человека из 29 многоквартирных аварийных жилых домов.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 февраля 2009 года № 78, было приобретено                   704 жилых помещения общей площадью 32972,78 кв. м для переселения          1801 человека из 37 многоквартирных жилых домов. По состоянию на                 1 января 2013 года переселен 1721 человек из 682 жилых помещений площадью 24355,63 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 мая 2010 года № 1397, в 2010 году было приобретено 192 жилых помещения общей площадью 11406,15 кв. м для переселения          562 человек из пяти многоквартирных жилых домов. По состоянию на                       1 января 2013 года переселен 561 человек из 191 жилого помещения площадью 8422,10 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 мая 2011 года № 1040, в 2011 году было приобретено 471 жилое помещение общей площадью 24809,31 кв. м для переселения             1090 человек из 38 многоквартирных жилых домов. По состоянию на                 1 января 2013 года переселено 1019 человек из 434 жилых помещений площадью 15963,30 кв. м. По состоянию на 1 января 2014 года всего по Программе переселено 1063 человека из 449 жилых помещений площадью 16513,2 кв. м. По состоянию на 1 января 2015 года всего по Программе переселено 1064 человека из 450 жилых помещений площадью 16540,8 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 марта 2012 года № 286, в 2012 году было приобретено 227 жилых помещений общей площадью 11620,95 кв. м для переселения              605 человек из восьми аварийных многоквартирных домов. По состоянию на             1 января 2013 года переселено 38 человек из семи жилых помещений площадью 314,5 кв. м. По состоянию на 1 января 2014 года всего по Программе переселено 536 человек из 204 жилых помещений площадью 8511,6 кв. м. По состоянию на 1 января 2015 года всего по Программе переселено 573 человека из 216 жилых помещений площадью 9048,1 кв. м.

Настоящая Программа предусматривает приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов. Предусмотрено приобретение 4859 жилых помещений общей площадью 241169,35 кв. м для переселения 10161 человека из                             299 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2017 годов.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» - 4859, в том числе: 2013 год - 608, 2014 год - 8, 2015 год - 2811, 2016 год - 1114, 2017 год - 318;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 241169,35 кв. м, в том числе: 2014 год – 239,1 кв. м, 2015 год – 95219,33 кв. м, 2016 год – 66930,78 кв. м, 2017 год – 78780,14 кв. м;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4859, в том числе: 2014 год - 3, 2015 год - 2104, 2016 год - 1320, 2017 год - 1432;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного                        фонда, - 10161, в том числе: 2015 год - 4467, 2016 год - 2763, 2017 год - 2931;

- количество расселенных жилых помещений - 4859, в том числе:           2015 год - 2107, 2016 год - 1320, 2017 год - 1432;

- расселяемая площадь жилых помещений – 164896,8 кв. м, в том числе: 2015 год – 67148,31 кв. м, 2016 год - 44475,55 кв. м, 2017 год – 53272,94 кв. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и включает в себя:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы за 2013-2017 годы составляет 6265446,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда – 2475052,6 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета –                  1357645,9 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 2432748,3 тыс. руб. (прогнозно):

- на 2013-2014 годы – 770116,3 тыс. руб., в том числе на 2013 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) - 215433,8 тыс. руб., за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) - 615,1 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 291,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 323,7 тыс. руб.; на 2014 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) - 406388,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 549,6 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 5,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002Ж00 412) - 147124,8 тыс. руб.;

- на 2014-2015 годы - 1680618,6 тыс. руб., в том числе на 2014 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) - 455651,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 485697,75 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 161899,2 тыс. руб.; на 2015 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации              123 0501 9509502 412) - 455651,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 485697,7 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 161899,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) - 577370,1 тыс. руб., из них 235847,1 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2015-2016 годы - 1752247,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) – 588545,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) – 431868,1 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»                 (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) -                      143956,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) - 587878,0 тыс. руб.;

- на 2016-2017 годы – 1623515,3 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) - 618907,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 348868,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 116289,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) - 539449,1 тыс. руб.;

- на 2017 год - 438948,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) -                        190125,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 90370,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 30123,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) - 128329,4 тыс. руб.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации первого этапа Программы произведены в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м - не более 24850,00 руб.).

Расчеты средств в рамках реализации второго и последующих этапов Программы произведены в соответствии с приказом Минстроя России                от 27 февраля 2014 г. № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.        № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением правительства Саратовской области                      от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда               в 2013-2017 годах» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м - не более 26180,00 руб.).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета по градостроительной

политике, архитектуре и капитальному

строительству администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                              В.А. Желанов

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий |  | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители |  | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год (прогнозно) |  | 2017 год (прогнозно) |  | наименова-ние показателя | ед. изм. |  |  | базовое значение |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  | целевое значение |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность |  | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 123 0501 0980102 500 310 |  | 215433,8 |  |  |  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» |  |  | ед. | 227 |  |  | 608 |  |  | 8 |  |  | 2811 |  |  | 1114 |  |  | 318 |  | 4859 |
|  |  |  |  | 123 0501 9509502 412 310 |  |  |  | 455651,6, * 406388,0*** | 455651,6 588545,7 (прогнозно) |  | 618907,9 |  | 190125,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 0501 0980202 500 310 |  | 291,4 |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | кв. м | 11620,95 |  |  | 0 |  |  | 239,1 |  |  | 95219,33 |  |  | 66930,78 |  |  | 78780,14 |  | 241169,35 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
|  |  |  | 123 0501 9509602 412 310 |  |  |  |  | 485697,7,* 549,6*** | 485697,7 (прогнозно)431868,1 (прогнозно) |  | 348868,7 |  | 90370,4 | количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность |  | ед. |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 2104 |  |  | 1320 |  |  | 1432 | 4859 |
|  |  |  | 123 0501 0980202 500 310 |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 9709602 412 310 |  |  |  |  | 161899,2 ** 5,0 | 161899,2 143956,0 (прогнозно) |  | 116289,6 |  | 30123,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 7002Ж00 412 310 |  |  |  |  | 147124,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 7002500 412 310 |  |  |  |  |  | 341523,0**** 235847,1**** (прогнозно) 587878,0 **** (прогнозно) |  | 539449,1 **** |  | 128329,4 **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. |  |  |  | 1057 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4467 |  |  | 2763 |  | 2931 | 10161 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений |  | единиц |  |  |  | 441 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2107 |  |  | 1320 |  | 1432 | 4859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений |  | кв. м |  |  |  | 16277,8 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 67148,31 |  |  | 44475,55 |  | 53272,94 | 164896,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 216048,9 | 1657315,9 | 3432866,4 |  | 1623515,3 |  | 438948,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился.

** в связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход в 2014 году не производился.

***будет корректироваться после возврата средств в бюджет Саратовской области.

**** приобретение дополнительных площадей ввиду отсутствия на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов.

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

Фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился.

В связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход                 в 2014 году не производился

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

Фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился.

В связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход                 в 2014 году не производился.