Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2011 году

по состоянию на 01.07.2011 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год» | Утверждено решением СГД от 28.04.2011 № 3-17 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год» | Уточненный кассовый план 1 полугодия 2011 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 полугодия 2011 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  | 175535,7 | 199859,9 | 34763,5 | 34763,5 | 19,8 | 17,4 | 100,0 |
| Объекты образования |  | 79647,8 | 79647,8 | 20368,0 | 20368,0 | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| 1 | Реконструкция МДОУ № 15 | 73447,8 | 73447,8 | 20269,6 | 20269,6 | 27,6 | 27,6 | 100,0 |
| 2 | Реконструкция здания СОШ № 99 | 3500,0 | 3500,0 | 98,4 | 98,4 | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
| 3 | Корпус спортзала МОУ «Гимназия № 7» Волжского района, пос. Юбилейный | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Корпус спортзала МОУ «Лицей математики и информатики» в Кировском районе г. Саратова | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  | 14000,0 | 38324,2 | 13850,0 | 13850,0 | 98,9 | 36,1 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 14000,0 | 38324,2 | 13850,0 | 13850,0 | 98,9 | 36,1 | 100,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 65500,0 | 65500,0 | 157,6 | 157,6 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 11887,0 | 11887,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 5922,0 | 5922,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12191,0 | 12191,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 6500,0 | 6500,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Канализация по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от улицы им. Радищева А.Н. до улицы им. Чапаева В.И. | 9000,0 | 9000,0 | 157,6 | 157,6 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Прочие |  | 16387,9 | 16387,9 | 387,9 | 387,9 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| 12 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. Лебедева-Кумача, 88а под муниципальный архив | 13500,0 | 13500,0 | 387,9 | 387,9 | 2,9 | 2,9 | 100,0 |
| 13 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 2887,9 | 2887,9 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 64480,0 | 83927,2 | 25099,9 | 25099,9 | 38,9 | 29,9 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  | 64480,0 | 83927,2 | 25099,9 | 25099,9 | 38,9 | 29,9 | 100,0 |
| 14 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 52000,0 | 52000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 48,1 | 48,1 | 100,0 |
| 15 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 4480,0 | 4480,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство котельной муниципальной бани № 16 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 |  | 19447,2 | 99,9 | 99,9 |  | 0,5 | 100,0 |
| ИТОГО на 2011 год |  | 240015,7 | 283787,1 | 59863,4 | 59863,4 | 24,9 | 21,1 | 100,0 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                        А.С. Санников