Пояснительная записка

к информации об исполнении муниципальных программ

за 9 месяцев 2015 года

Решением Саратовской городской Думы от 18.12.2014 № 42-473 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год»            (с изменениями и дополнениями) на реализацию 5 муниципальных программ  предусмотрено  460 245,2  тыс. руб.  (приложение), что составляет 3,6% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.10.2015 г. кассовое исполнение составило      139 145,8 тыс. руб. или 30,2% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2015 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 124 825,3 тыс. руб. или 28,6% от объемов бюджетных назначений по программе на 2015 год.

В рамках развития системы дошкольного образования:

- заключен договор на оказание услуг по техническому учету земельного участка под строительство МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» (второй корпус) по адресу: пл. Орджоникидзе, 1;

-  осуществлялось техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений (оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации, госэкспертизы документации, выполнены работы по прокладке воздушного кабеля и увеличению электрической мощности  для 10 учреждений);

- выполнялись ремонтные работы в 59 учреждениях, заключен контракт на ремонт системы отопления в 1 учреждении, завершен и частично оплачен капитальный ремонт в 1 учреждении;

- для 11 учреждений приобретено игровое оборудование, камера видеонаблюдения, мебель, теневой навес, посуда для пищеблока, шторы, карнизы, оргтехника, ноутбук, беседки для детских площадок и кухонное оборудование;

- в 12 учреждениях выполнялись работы по благоустройству внутридворовых территорий, укреплению безопасности  (установлены теневые навесы, выполнен ремонт забора, ремонт системы АПС, завершены работы по устройству перегородок и эвакуационных выходов).

В рамках развития системы дополнительного образования:

-  ведутся работы по строительству здания медицинско-административного корпуса МУДО «ДДТ Солнечный» на территории ДООЦ «Звездочка»;

- ведутся работы по капитальному ремонту здания медицинского пункта в ДООЦ «Мечта», МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»;

- администрациями районов в 32 учреждениях дополнительного образования проводились ремонтные и отделочные работы (работы по ремонту отопительной системы, ремонту кровли,  электромонтажные работы, переоборудование подвальных помещений, замена окон, дверей, витража), приобреталось компьютерное, музыкальное оборудование, подиумы для натюрмортов, металлические стеллажи, стенды, мебель;

- в 2 учреждениях в целях обеспечения противопожарной безопасности проведены испытания в электроустановках, перезарядка огнетушителей, обследование наружных стационарных лестниц, обследование пожарного водоснабжения, огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий;

- внесен организационный взнос за участие учащихся в XXX Всероссийской очной конференции «Юность, Наука, Культура», оказана денежная поддержка участия 126 детей в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, 11 социально незащищенным учащимся учреждений дополнительного образования оказана финансовая поддержка, 20 детям выплачена премия главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования Саратова» в размере 20 тыс. руб. каждому, проведены семинары для педагогов дополнительного образования;

- обеспечено функционирование бассейна в МОУДОД «ДООЦ «Маяк».

В целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализуются 7 ведомственных целевых программ соответствующей направленности.

Выполнены следующие мероприятия:

-   администрацией Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в 2 образовательные учреждения приобретена мебель, проведен ремонт;

- администрациями Заводского, Ленинского, Фрунзенского, Кировского, Волжского районов, комитетом по образованию муниципального образования «Город Саратов» в 40 учреждениях выполнялись ремонтные работы, противопожарные мероприятия.

Освоение средств, направленных на формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, будет осуществлено в полном объеме в 4 квартале текущего года.

2. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 9 615,3 тыс. руб. или 50,6% бюджетных назначений по программе на 2015 год.

В целях совершенствования системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- на тему пропаганды здорового образа жизни организована  трансляция 1 радиопередачи на радио «ENERGY», размещен 1 видеоролик на канале «Саратов-24», изготовлено 223 спортивных плаката с логотипом «Я выбираю спорт»;

- проведено 351 спортивное и физкультурно-массовое мероприятие;

- 186 участников командировано в составах спортивных сборных команд города для участия: в XXXIII открытых Всероссийских массовых гонках «Лыжня России - 2015», в XXII Всероссийском культурно-спортивном фестивале «Деловая женщина» в г. Москва, во Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал», в турнире по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области (участие команд Заводского, Волжского, Ленинского районов).

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организовано участие 949 спортсменов в Первенстве России по стрельбе из пневматического ружья, биатлону, прыжкам в воду, в соревнованиях по футболу и мини-футболу, легкой атлетике;

- проведено 145 спортивных и физкультурных мероприятий по различным видам спорта, в том числе посвященных праздничным дням.

В рамках развития и укрепления материально-технической базы учреждений  физической культуры и массового спорта:

- выполнены работы по капитальному ремонту стадиона «Сокол» (ремонт душевой, ремонт дорожки с устройством гидроизоляции на трибуне), СЦ «Торпедо» (ремонт фасада, демонтаж, монтаж оконных блоков),  помещения МОУ ДО «ЦДЮСШ», расположенного по адресу: ул. Одесская, 7 (ремонт системы внутреннего электроснабжения, санузла, изготовление и монтаж ограждения земельного участка), спорткомплекса «Волга» (ремонт полов в спортивном зале, душевых и раздевалок, проведена экспертиза мачтового освещения стадиона), МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» (ремонт помещения библиотеки, административного корпуса, дебаркадера, системы водоснабжения);

- приобретен лодочный мотор Mercury 30Е для обеспечения тренировочного процесса, модульное сооружение беседки для проведения методических занятий подразделения водных видов спорта МОУ ДО «ЦДЮСШ», расположенного на о. Зеленый, модули крепления боксерских груш и мешков для спортивного зала МОУ ДО «ЦДЮСШ», расположенного по адресу: ул. Астраханская, 87Б, для МОУ ДОД «СДЮСШОР №3» осуществлена поставка компьютера, для МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»  приобретено медицинское оборудование и инструменты, мебель, две электромясорубки, параконвектомат, гастроемкость;

- заключены договоры на поставку в IV квартале текущего года стрелкового тренажера, шведских стенок, спортивного инвентаря.

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – 4 501,4 тыс. руб. или 89,5% бюджетных назначений по программе на 2015 год.

Разработана рабочая документация на выполнение работ по реконструкции газового оборудования печей-каменок муниципальной бани № 10 по адресу: г. Саратов, 1-й пр. Энергетиков, 7 (литера Б), проведена экспертиза промышленной безопасности рабочей документации. Объявленные электронные аукционы по определению подрядчиков на выполнение работ признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству подготовлено ходатайство на уменьшение лимитов финансирования.

По 22 муниципальным объектам в полном объеме выполнены и оплачены работы в соответствии с полученными ранее энергопаспортами. По результатам заключенных договоров сложилась экономия в сумме 72 тыс. руб.

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 203,8 тыс. руб. или 57,8% бюджетных назначений по программе на 2015 год.

За 9 месяцев текущего года проведена специальная оценка условий труда 154 рабочих мест муниципальных учреждений Волжского района. Проведено 47 обучающих семинаров по охране труда (в том числе 8 семинаров на платной основе), приобретены подарки для вручения победителям по итогам проведения смотра-конкурса. Заключены договоры на изготовление раздаточного материала для участников обучающих семинаров.

5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы – в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области  от 11.10.2013 № 546-П (с изменениями) «О государственной программе Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в 2015-2017 годах не предусмотрено, в связи с чем в решение Саратовской городской Думы о бюджете на 2015 год внесены изменения, в соответствии с которыми в текущем году мероприятия программы финансироваться не будут.

За 9 месяцев 2015 года проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе: осуществлялась информационная поддержка, обеспечивалась деятельность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - оказано 150 консультаций, проведены 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 10 представителей малого и среднего предпринимательства приняли участие в конкурсе «Предприниматель Саратовской Губернии - 2014»; 30 представителей малого и среднего бизнеса города приняли участие в семинаре по вопросам оказания государственной поддержки и льготного кредитования; совместно с Торгово-промышленной палатой Саратовской области организована и проведена встреча главы администрации муниципального образования «Город Саратов» А.Г. Буренина с предпринимательским сообществом, проводился мониторинг состояния развития малого и среднего предпринимательства, в сети Интернет размещались материалы, содержащие  актуальную информацию.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     Ю.А. Чурсин

Информация об исполнении муниципальных программ

за 9 месяцев 2015 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748) |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 389 735,0 252 000,0 75 760,5 61 974,5 | 83 761,2 44 413,0 4 335,5 35 012,7 | 21,5 17,6 5,7 56,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 23 557,0 11 198,7 3 801,3 8 557,0 | 21 557,0 11 198,7 1 801,3 8 557,0 | 91,5 100,0 47,4 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 984,8 | 2 851,6 | 95,5 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 102 372,1 73 176,7 22 883,3 6 312,1 | 19 398,2 18 388,4 0,0 1 009,8 | 18,9 25,1 0,0 16,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 765,6 3 732,9 1 267,1 2 765,6 | 7 510,6 3 732,9 1 267,1 2 510,6 | 96,7 100,0 100,0 90,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 13 131,5 3 732,9 1 267,1 8 131,5 | 13 131,5 3 732,9 1 267,1 8 131,5 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 215 427,7 148 960,1 42 740,4 23 727,2 | 6 287,3 3 360,1 0,0 2 927,2 | 2,9 2,3 0,0 12,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 24 496,3 11 198,7 3 801,3 9 496,3 | 13 025,0 4 000,0 0,0 9 025,0 | 53,2 35,7 0,0 95,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.: | 24 648,4 | 23 429,2 | 95,1 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 146,6 | 5 102,0 | 99,1 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 858,2 | 4 358,1 | 89,7 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 838,9 | 3 838,9 | 100,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 854,3 | 1 665,1 | 89,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 395,0 | 395,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 270,4 | 3 270,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений», в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 21 479,2 4 108,2 1 173,7 16 197,3 | 17 634,9 2 054,1 293,4 15 287,4 | 82,1 50,0 25,0 94,4 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год | 780,0 | 780,0 | 100,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 10 331,9 1 027,1 293,4 9 011,4 | 10 062,4 1 027,1 293,4 8 741,9 | 97,4 100,0 100,0 97,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 267,2 1 027,0 293,4 946,8 | 862,9 0,0 0,0 862,9 | 38,1 0,0 0,0 91,1 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год | 775,0 | 750,0 | 96,8 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 877,2 1 027,1 293,4 556,7 | 393,2 0,0 0,0 393,2 | 20,0 0,0 0,0 70,6 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год | 1 477,6 | 1 477,6 | 100,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2015 год в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 970,3 1 027,0 293,5 2 649,8 | 3 308,8 1 027,0 0,0 2 281,8 | 83,3 100,0 0,0 86,1 |
| Итого по программе: из них ВЦП в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 435 862,6 21 479,2 256 108,2 76 934,2 102 820,5 | 124 825,3 17 634,9 46 467,1 4 628,9 73 729,3 | 28,6 82,1 18,1 6,0 71,7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2745) |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 3 770,5 | 2 100,0 | 55,7 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3 770,5 | 2 100,0 | 55,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 4 700,0 | 3 055,3 | 65,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 700,0 | 3 055,3 | 65,0 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.: | 10 530,0 | 4 460,0 | 42,4 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 530,0 | 4 460,0 | 42,4 |
| Итого по программе: | 19 000,5 | 9 615,3 | 50,6 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743) |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.: | 627,7 | 99,9 | 15,9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 627,7 | 99,9 | 15,9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.: | 4 401,6 | 4 401,5 | 99,9 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 205,2 | 205,2 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 300,0 | 2 300,0 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 188,5 | 188,5 | 100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 707,9 | 1 707,8 | 100,0 |
| Итого по программе: | 5 029,3 | 4 501,4 | 89,5 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747) |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.: | 300,0 | 162,7 | 54,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 162,7 | 54,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.: | 52,8 | 41,1 | 77,8 |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 52,8 | 41,1 | 77,8 |
| Итого по программе: | 352,8 | 203,8 | 57,8 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы (от 11 ноября 2013 года № 2744) |  |  |  |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальным программам: из них ВЦП в том числе средства - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 460 245,2 21 479,2 256 108,2 76 934,2 127 202,8 | 139 145,8 17 634,9 46 467,1 4 628,9 88 049,8 | 30,2 82,1 18,1 6,0 69,2 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                      Ю.А. Чурсин