Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2012 году

по состоянию на 01.10.2012 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Утверждено решением СГД от 19.07.2012 № 16-199 «О внесении изменений и дополнений в решение 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Уточненный кассовый план 9 месяцев 2012 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 9 месяцев 2012 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 363949,6 | 159201,4 | 124524,1 | 124524,1 | 34,2 | 78,2 | 100,0 |
| Объекты образования |  | 191463,0 | 26524,3 | 11494,4 | 11494,4 | 6,0 | 43,3 | 100,0 |
| 1 | МДОУ в пос. Юбилейный | 5000,0 | 5000,0 | 4514,3 | 4514,3 | 90,3 | 90,3 | 100,0 |
| 2 | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковая | 56031,5 | 3000,0 | 2978,8 | 2978,8 | 5,3 | 99,3 | 100,0 |
| 4 | МДОУ по 5 Динамовскому проезду/Огородная | 56031,5 | 3024,3 | 3024,3 | 3024,3 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 26000,0 | 2000,0 | 294,5 | 294,5 | 1,1 | 14,7 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 21000,0 | 2000,0 | 311,6 | 311,6 | 1,5 | 15,6 | 100,0 |
| 8 | Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, д. 13 | 15900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Второй корпус СОШ № 34 Заводского района | 3500,0 | 3500,0 | 370,9 | 370,9 | 10,6 | 10,6 | 100,0 |
| Объекты физической культуры и спорта |  | 95000,0 | 91613,1 | 81506,9 | 81506,9 | 85,8 | 89,0 | 100,0 |
| 10 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 95000,0 | 91613,1 | 81506,9 | 81506,9 | 85,8 | 89,0 | 100,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 72000,0 | 40564,0 | 31522,8 | 31522,8 | 43,8 | 77,7 | 100,0 |
| 11 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 10692,0 | 2782,0 | 2782,0 | 2782,0 | 26,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 6313,0 | 6313,0 | 5806,5 | 5806,5 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 13 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12995,0 | 9469,0 | 2841,2 | 2841,2 | 21,9 | 30,0 | 100,0 |
| 14 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 2000,0 | 2000,0 | 93,1 | 93,1 | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| Объекты здравоохранения |  | 5486,6 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 5486,6 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 150348,6 | 72164,9 | 27353,0 | 27353,0 | 18,2 | 37,9 | 100,0 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  | 150348,6 | 72164,9 | 27353,0 | 27353,0 | 18,2 | 37,9 | 100,0 |
| 18 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 53794,0 | 37483,9 | 26897,0 | 26897,0 | 50,0 | 71,8 | 100,0 |
| 19 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 30200,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 5606,0 | 5531,0 | 376,0 | 376,0 | 6,7 | 6,8 | 100,0 |
| 21 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 31500,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий | 29248,6 | 9650,0 | 80,0 | 80,0 | 0,3 | 0,8 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Переключение многоквартирного дома по ул. им. Чернышевского Н.Г., 54 В на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО «Волжская ТГК» |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Переключение многоквартирных домов по ул. им. Чернышевского Н.Г., 57 А, 57 Б, 57 В от котельной на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО «Волжская ТГК» |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция тепловых сетей |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |
| Управление по инженерной защите |  | 16815,0 | 48251,0 | 11797,3 | 11797,3 | 70,2 | 24,4 | 100,0 |
| 26 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 16215,0 | 16215,0 | 5160,3 | 5160,3 | 31,8 | 31,8 | 100,0 |
| 27 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 |  | 7910,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 12,6 | 100,0 |
| 29 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 |  | 3526,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района |  | 20000,0 | 5037,0 | 5037,0 |  | 25,2 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района |  |  | 68000,0 | 22500,0 | 22500,0 |  | 33,1 | 100,0 |
| 31 | Реконструкция пристройки здания МОУ «СОШ № 6» (спортивный зал) |  | 45000,0 | 22500,0 | 22500,0 |  | 50,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района |  | 23000,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация Ленинского района |  |  | 58465,0 | 38500,0 | 3480,0 |  | 6,0 | 9,0 |
| 33 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2- Прокатная, 13а, Ленинского района) |  | 57465,0 | 37500,0 | 2500,0 |  | 4,4 | 6,7 |
| 34 | Пристройка спортзала к СОШ № 56 Ленинского района |  | 500,0 | 500,0 | 490,0 |  | 98,0 | 98,0 |
| 35 | Модульная котельная к зданию ООШ№ 64 |  | 500,0 | 500,0 | 490,0 |  | 98,0 | 98,0 |
| Администрация Заводского района |  |  | 44038,7 | 21644,3 | 1593,8 |  | 3,6 | 7,4 |
| 36 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 214» (бывший детский сад № 130, г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, 9а, Заводского района) |  | 30000,0 | 21644,3 | 1593,8 |  | 5,3 | 7,4 |
| 37 | МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковая |  | 7031,5 |  |  |  |  |  |
| 38 | МДОУ по 5 Динамовскому проезду/Огородная |  | 7007,2 |  |  |  |  |  |
| Администрация Волжского района |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | МДОУ в пос. Юбилейный |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет здравоохранения |  |  | 4986,6 | 4986,6 |  |  |  |  |
| 40 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» |  | 4986,6 | 4986,6 |  |  |  |  |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  | 144,6 | 144,6 | 144,6 |  | 100,0 | 100,0 |
| 41 | Реконструкция стадиона «Салют» |  | 144,6 | 144,6 | 144,6 |  | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО на 2012 год |  | 531113,2 | 462252,2 | 251449,9 | 191392,8 | 36,0 | 41,4 | 76,1 |

И.о. заместителя главы администрации муниципального

образования «Город Саратов» по экономическим вопросам,

председателя комитета по экономике

А.А. Разборов