Пояснительная записка

к «Информации о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2012 году по состоянию на 01.10.2012 г.»

В Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2012 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», по состоянию на 1 октября 2012 года включены 32 объекта на общую сумму 462252,2 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 191392,8 тыс. руб. или 76,1% от уточненного кассового плана 9 месяцев и 41,4% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Комитету по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 15 объектам в сумме 159201,4 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 124524,1 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 78,2% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 8 объектам в сумме 72164,9 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 27353,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 37,9% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Управлению по инженерной защите на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 5 объектам в сумме 48251,0 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 11797,3 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 24,4% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Администрации Октябрьского района на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 2 объектам в сумме 68000,0 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 22500,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 33,1 % от уточненных годовых бюджетных назначений.

Администрации Ленинского района на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 3 объектам в сумме 58465,0 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 3480,0 тыс. руб. или 9,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 6,0% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Администрации Заводского района на проектирование, строительство, реконструкцию предусмотрены средства по 3 объектам в сумме 44038,7 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 1593,8 тыс. руб. или 7,4% от уточненного кассового плана 9 месяцев, 3,6% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Управлению по физической культуре и спорту на реконструкцию стадиона «Салют» предусмотрены средства в объеме 144,6 тыс. руб., по состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 144,6 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана 9 месяцев и уточненных годовых бюджетных назначений.

Согласно информации, представленной администрацией Волжского района и комитетом здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов», также осуществляющими финансирование строительства объектов муниципальной собственности, расходование средств бюджета указанными подразделениями за 9 месяцев 2012 года не производилось.

И.о. заместителя главы

администрации муниципального

образования «Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председателя комитета по экономике                                        А.А. Разборов