| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.01.2022 | % исполнения |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 100,0 |
| 1 | Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 48 729,5 |  | 46 910,6 | 96,3 |
| 2 | Реконструкция участка системы водоснабжения села Поповка |  | 1 696,5 |  | 26,5 | 1,6 |
| 3 | Реконструкция фонтана «Одуванчик» на площади им. Кирова С.М. |  | 33 845,8 |  | 33 712,2 | 99,6 |
| 4 | Реконструкция фонтана, расположенного на бульваре по ул. им. Рахова В.Г. |  | 659,7 |  | 659,7 | 100,0 |
| 5 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробъевка |  | 674,9 |  | 674,9 | 100,0 |
| 6 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино |  | 1 007,5 |  | 1 007,5 | 100,0 |
| 7 | Строительство фонтана на Набережной Космонавтов на спуске от ул. им. Некрасова Н.А. |  | 654,5 |  | 639,4 | 97,7 |
| 8 | Строительство фонтана на Новой Набережной между ул. Шелковичной и ул. 2-ой Садовой |  | 10 190,6 |  | 10 190,5 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 2 209 798,0 |  | 1 799 899,9 | 81,5 |
| 9 | Детский сад на 100 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42 |  | 87 753,3 |  | 87 525,3 | 99,7 |
| 10 | Детский сад на 100 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства», второй корпус |  | 687,4 |  |  |  |
| 11 | Детский сад на 100 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия Олимпионик», второй корпус |  | 687,4 |  |  |  |
| 12 | Детский сад на 100 мест по ул. Провиантская, 23, в Октябрьском районе г. Саратова |  | 541,7 |  | 541,6 | 100,0 |
| 13 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 176 |  | 126 813,2 |  | 99 009,2 | 78,1 |
| 14 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») |  | 124 927,2 |  | 120 196,8 | 96,2 |
| 15 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Стахановская, дом 8 |  | 127 830,9 |  | 122 444,3 | 95,8 |
| 16 | Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 |  | 116 860,9 |  | 83 870,9 | 71,8 |
| 17 | Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в Заводском районе г. Саратова |  | 687,4 |  |  |  |
| 18 | Здание спортивно-культурного центра «Торпедо» |  | 5 210,4 |  |  |  |
| 19 | Ледовая арена на территории МОУ «Гимназия №89» в микрорайоне Елшанка г. Саратова |  | 1 494,9 |  | 24,0 | 1,6 |
| 20 | Ливневая канализация в районе корпуса «Авиатор» МОУ «Гимназия №34», расположенного по адресу; г. Саратов, бульвар им Денисова Николая, зд. №4 |  | 1 830,3 |  | 1 830,2 | 100,0 |
| 21 | Ливневая канализация по ул. Миллеровская, в районе домов № 49, 53 в Заводском районе г. Саратова |  | 2 088,1 |  | 2 088,1 | 100,0 |
| 22 | Ливневая канализация по ул. Политехническая в районе дома №74/82 в Октябрьском районе г. Саратова |  | 1 811,6 |  | 1 811,5 | 100,0 |
| 23 | Ливневая канализация по ул. Строителей, 12 в микрорайоне Жасминный Ленинского района г. Саратова |  | 3 620,7 |  | 3 620,6 | 100,0 |
| 24 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (выкуп у собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу), строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |  | 938 853,2 |  | 775 460,5 | 82,6 |
| 25 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 |  | 35 117,8 |  | 10 545,1 | 30,0 |
| 26 | Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова |  | 6 125,8 |  | 12,0 | 0,2 |
| 27 | Стадион «Торпедо» |  | 200,0 |  | 52,0 | 26,0 |
| 28 | Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 196 |  | 180 107,7 |  | 112 710,2 | 62,6 |
| 29 | Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11 а |  | 88 006,6 |  | 56 699,1 | 64,4 |
| 30 | Строительство спортивного объекта «Ледовая арена» в городе Саратове на территории Студгородка |  | 786,9 |  | 786,9 | 100,0 |
| 31 | Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова |  | 10 165,1 |  | 1 915,9 | 18,8 |
| 32 | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» |  | 346 255,2 |  | 317 391,6 | 91,7 |
| 33 | Сооружение - причальная стенка (инженерная городская защита) лит. I протяженностью 642 п.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг, б/н |  | 1 114,3 |  | 1 114,3 | 100,0 |
| 34 | Причальное сооружение в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» |  | 250,0 |  | 250,0 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 364 469,9 |  | 328 463,4 | 90,1 |
| 35 | Организация наружного освещения на участке автомобильной дороги к инфекционной больнице (Московское шоссе) |  | 8 679,8 |  | 8 679,8 | 100,0 |
| 36 | Организация наружного освещения на участке дороги по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовая, соединяющей пос. Солнечный и пос. Юбилейный города Саратова |  | 33 147,0 |  | 33 146,9 | 100,0 |
| 37 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова |  | 137 665,4 |  | 137 665,4 | 100,0 |
| 38 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. ак.Семенова Н.Н. и ул.им.Кузнецова Н.В. в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г.Саратова (VII этап) |  | 92 856,7 |  | 90 209,7 | 97,1 |
| 39 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Гришаева В.И. (от ул. им. Зыбина П.М. до ул. им. Тархова С.Ф.) в жилом районе «Солнечный-2» Кировского района г. Саратова |  | 46 362,2 |  | 46 332,2 | 99,9 |
| 40 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г.Саратова |  | 2 002,3 |  | 2 000,0 | 99,9 |
| 41 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г.Саратова |  | 482,6 |  | 482,5 | 100,0 |
| 42 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Михаила Булгакова |  | 4 200,0 |  |  |  |
| 43 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города Саратова |  | 3 576,7 |  |  |  |
| 44 | Строительство автомобильной дороги по улице №1 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова |  | 2 255,1 |  | 2 255,0 | 100,0 |
| 45 | Строительство автомобильной дороги по улице №2 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова |  | 2 255,1 |  | 2 255,0 | 100,0 |
| 46 | Строительство автомобильной дороги по улице №3 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова |  | 2 256,0 |  | 2 256,0 | 100,0 |
| 47 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова |  | 25 550,0 |  |  |  |
| 48 | Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная |  | 3 181,1 |  | 3 181,1 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 115,0 |  | 115,0 | 100,0 |
| 49 | Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской», расположенном по адресу: г. Саратов, Заводской район, проспект Энтузиастов/ ул. им. Орджоникидзе Г.К. |  | 115,0 |  | 115,0 | 100,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 4 022,4 |  | 4 022,4 | 100,0 |
| 50 | Строительство спортивно-оздоровительной площадки при МОУ Лицей №2 |  | 4 022,4 |  | 4 022,4 | 100,0 |
| Всего по разделу: |  |  | 2 632 134,8 |  | 2 184 411,2 | 83,0 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  |  | 7 370,0 | 7 370,0 | 100,0 |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» |  |  | 7 370,0 | 7 370,0 | 100,0 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 1 510 061,0 | 1 508 691,9 | 99,9 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (выкуп у собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу), строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» |  |  | 1 510 061,0 | 1 508 691,9 | 99,9 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 1 517 431,0 | 1 516 061,8 | 99,9 |
| Итого по Перечню: |  |  |  | 4 149 565,8 | 3 700 473,1 | 89,2 |
| Председатель комитета по финансам администрации |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  | А.С. Струков |  |