17 марта 2016 года № 586

# О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

На основании постановления правительства Саратовской области                 от 19 февраля 2016 года № 61-П «О внесении изменений в постановление правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 191-П», решения Саратовской городской Думы от 18.02.2016 № 56-602 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год», постановления администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года          № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»									 В.Н. Сараев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 марта 2016 года № 586

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного

жилищного фонда в 2013-2017 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2013-2017 годы |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» - 4730, в том числе: 2013 год - 608, 2014 год - 8, 2015 год - 360, 2016 год - 3545, 2017 год - 209; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 235155,25 кв. м, в том числе: 2014 год – 239,1 кв. м, 2015 год – 41832,80 кв. м, 2016 год – 120327,71 кв. м, 2017 год – 72755,64 кв. м; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4730, в том числе: 2014 год - 3; 2015 год - 747, 2016 год - 2669, 2017 год - 1311; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 9869, в том числе: 2015 год - 1456, 2016 год - 5740, 2017 год - 2673; - количество расселенных жилых помещений - 4730, в том числе: 2015 год - 603, 2016 год - 2816, 2017 год - 1311; - расселяемая площадь жилых помещений – 160845,97 кв. м, в том числе: 2015 год – 24397,23 кв. м, 2016 год – 87235,37 кв. м, 2017 год – 49213,37 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство домов; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6097920,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) – 2415446,3 тыс. руб. (прогнозно), средств субсидий областного бюджета (далее - средства областного бюджета) - 827,8 тыс. руб., средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 3681646,1 тыс. руб. (прогнозно), из которых: - - по первому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2014 годах – 760311,2 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 612029,9 тыс. руб., из них в 2013 году - 215433,8 тыс. руб., в 2014 году – 396596,1 тыс. руб.; средства областного бюджета – 827,8 тыс. руб., из них в 2013 году - 291,4 тыс. руб., в 2014 году – 536,4 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 147453,5 тыс. руб., из них в 2013 году - 323,7 тыс. руб., в 2014 году - 147129,8 тыс. руб.; - - по второму этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2016 годах - 1680618,6 тыс. руб., в том числе: средства Фонда - 455651,6 тыс. руб., из них в 2014 году – 455651,6 тыс. руб., в 2015 году – 455651,6 тыс. руб., в 2016 году - 318956,1 тыс. руб.; средства областного бюджета в 2014 году – 485697,72 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1224967,0 тыс. руб., в том числе в 2014 году - 161899,2 тыс. руб., в 2015 году – 989119,9 тыс. руб., в 2016 году – 971313,4 тыс. руб., из них – 234635,0 тыс. руб. (прогнозно); - - по третьему этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2016 годах – 1752247,8 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 593359,9 тыс. руб., из них в 2015 году - 0,00 тыс. руб., в 2016 году - 593359,9 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1158887,9 тыс. руб., из них в 2015 году - 0,00 тыс. руб., в 2016 году - 1158887,9 тыс. руб. (прогнозно); - - по четвертому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2016-2017 годах – 1604901,2 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 620552,2 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 984349,0 тыс. руб. (прогнозно); - - по пятому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2017 году – 299841,4 тыс. руб., в том числе: средства Фонда – 133852,7 тыс. руб. (прогнозно); средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 165988,7 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории муниципального образования «Город Саратов», усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании «Город Саратов».

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 июня 2014 года в муниципальном образовании «Город Саратов» всего 487 таких домов.

Переселению за счет выделенных средств подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах», утвержденной постановлением главы администрации города Саратова          от 13 мая 2008 года № 568, было приобретено 438 жилых помещений для переселения 951 человека из 29 многоквартирных аварийных жилых домов.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 февраля 2009 года № 78, было приобретено                   704 жилых помещения общей площадью 32972,78 кв. м для переселения          1801 человека из 37 многоквартирных жилых домов. По состоянию на                 1 января 2013 года переселен 1721 человек из 682 жилых помещений площадью 24355,63 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 мая 2010 года № 1397, в 2010 году было приобретено 192 жилых помещения общей площадью 11406,15 кв. м для переселения          562 человек из пяти многоквартирных жилых домов. По состоянию на                       1 января 2013 года переселен 561 человек из 191 жилого помещения площадью 8422,10 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 мая 2011 года № 1040, в 2011 году было приобретено 471 жилое помещение общей площадью 24809,31 кв. м для переселения             1090 человек из 38 многоквартирных жилых домов. По состоянию на                 1 января 2013 года переселено 1019 человек из 434 жилых помещений площадью 15963,30 кв. м. По состоянию на 1 января 2014 года всего по Программе переселено 1063 человека из 449 жилых помещений площадью 16513,2 кв. м. По состоянию на 1 января 2015 года всего по Программе переселено 1064 человека из 450 жилых помещений площадью 16540,8 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 марта 2012 года № 286, в 2012 году было приобретено 227 жилых помещений общей площадью 11620,95 кв. м для переселения              605 человек из восьми аварийных многоквартирных домов. По состоянию на             1 января 2013 года переселено 38 человек из семи жилых помещений площадью 314,5 кв. м. По состоянию на 1 января 2014 года всего по Программе переселено 536 человек из 204 жилых помещений площадью 8511,6 кв. м. По состоянию на 1 января 2015 года всего по Программе переселено 573 человека из 216 жилых помещений площадью 9048,1 кв. м.

Настоящая Программа предусматривает приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов. Предусмотрено приобретение 4730 жилых помещений общей площадью 235155,25 кв. м для переселения 9869 человек из                           292 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2017 годов.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования                      «Город Саратов» - 4730, в том числе: 2013 год - 608, 2014 год - 8, 2015 год - 360, 2016 год - 3545, 2017 год - 209;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 235155,25 кв. м, в том числе: 2014 год – 239,1 кв. м, 2015 год – 41832,80 кв. м, 2016 год – 120327,71 кв. м, 2017 год – 72755,64 кв. м;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4730, в том числе: 2014 год - 3, 2015 год - 747, 2016 год - 2669, 2017 год - 1311;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного                        фонда, - 9869, в том числе: 2015 год - 1456, 2016 год - 5740, 2017 год - 2673;

- количество расселенных жилых помещений - 4730, в том числе:           2015 год - 603, 2016 год - 2816, 2017 год - 1311;

- расселяемая площадь жилых помещений – 160845,97 кв. м, в том числе: 2015 год – 24397,23 кв. м, 2016 год – 87235,37 кв. м, 2017 год – 49213,37 кв. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и включает в себя:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы за 2013-2017 годы составляет 6097920,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда – 2415446,3 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета –                  827,8 тыс. руб., средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 3681646,1 тыс. руб. (прогнозно):

- на 2013-2014 годы – 760311,2 тыс. руб., в том числе на 2013 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) – 215433,8 тыс. руб., за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) - 615,1 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 291,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 323,7 тыс. руб.; на 2014 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) – 396596,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) – 536,4 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 5,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002Ж00 412) - 147124,8 тыс. руб.;

- на 2014-2016 годы - 1680618,6 тыс. руб., в том числе на 2014 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) - 455651,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509602 412) - 485697,78 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) - 161899,2 тыс. руб.; на 2015 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации            123 0501 9509502 412) - 455651,6 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) – 647596,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) – 341523,0 тыс. руб.; на 2016 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010009502 412) – 318956,1 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 20100S9602 412) – 483649,7 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 371000S9602 412) – 7392,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010006020 412) – 456407,1 тыс. руб., в том числе 234635,0 тыс. руб. (прогнозно); за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 3710006020 412) – 23863,8 тыс. руб.;

- на 2015-2016 годы – 1752247,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе на 2015 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 9509502 412) – 0,00 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 9709602 412) – 0,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7002500 412) – 0,00 тыс. руб.; на 2016 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010009502 412) – 593359,9 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 20100S9602 412) – 571010,0 тыс. руб. (прогнозно); за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010006020 412) – 587877,9 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2016-2017 годы – 1604901,2 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010009502 412) – 620552,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 20100S9602 412) – 454159,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010006020 412) – 530189,2 тыс. руб.;

- на 2017 год – 299841,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010009502 412) – 133852,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 20100S9602 412) – 79841,3 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 2010006020 412) – 86147,4 тыс. руб.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации первого этапа Программы произведены в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением правительства Саратовской области от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м - не более 24850,00 руб.).

Расчеты средств в рамках реализации второго и последующих этапов Программы произведены в соответствии с приказом Минстроя России                от 27 февраля 2014 г. № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г.        № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлением правительства Саратовской области                      от 18 апреля 2013 года № 191-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда               в 2013-2017 годах» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м - не более 26180,00 руб.).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета по градостроительной

политике, архитектуре и капитальному

строительству администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                              В.А. Желанов

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители |  | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год **** | 2016 год | 2017 год (прогнозно) | наименова-ние показателя | ед. изм. |  |  | базовое значение |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | целевое значение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность | комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 123 0501 0980102 500 310 | 215433,8 |  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» |  |  | ед. |  |  |  | 227 |  |  |  | 608 | 8 |  |  |  | 360 | 3545 |  | 209 |  | 4730 |
|  |  |  | 123 0501 9509502 412 310 |  | 455651,6,* 396596,1 |  | 455651,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 2010009502 412 310 |  |  |  |  | 318956,1***** 593359,9 620552,2 (прогнозно) | 133852,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 0980202 500 310 | 291,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
|  |  |  | 123 0501 9509602 412 310 |  | 485697,7* 536,4 |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | кв. м |  |  | 11620,95 |  |  |  | 0,00 |  |  | 239,1 |  | 41832,80 |  |  | 120327,71 |  |  | 72755,64 | 235155,25 |
|  |  |  | 123 0501 0980202 500 310 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 9709602 412 310 |  | 161899,2 ** 5,0 |  | 647596,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 37100S9602 412 310 |  |  |  |  | 7392,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 20100S9602 412 310 |  |  |  |  | 483649,7 571010,0 (прогнозно)454159,8 (прогнозно) | 79841,3 | количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность |  | ед. |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 747 |  |  | 2669 |  |  | 1311 | 4730 |
|  |  |  | 123 0501 7002Ж00 412 310 |  | 147124,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 7002500 412 310 |  |  |  | 341523,0*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
|  |  |  | 123 0501 3710006020 412 310 |  |  |  |  | 23863,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 123 0501 2010006020 412 310 |  |  |  |  | 221772,1*** 234635,0*** (прогнозно) 587877,9 *** (прогнозно) 530189,2 *** (прогнозно) | 86147,4 *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. |  |  |  | 1057 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1456 |  |  | 5740 |  | 2673 | 9869 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений |  | единиц |  |  |  | 441 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 603 |  |  | 2816 |  | 1311 | 4730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений |  | кв. м |  |  |  | 16277,8 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24397,23 |  |  | 87235,37 |  | 49213,37 | 160845,97 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Итого |  |  |  | 216048,9 | 544262,3 | 1444771,5 |  | 4647418,4 | 299841,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству             в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился;

** в связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход в 2014 году не производился;

*** приобретение дополнительных площадей ввиду отсутствия на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

**** в 2015 году фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (123 0501 9509502 412 310) поступили в сумме 136695,5 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 116590,4 руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (123 0501 9709602 412 310) кассовый расход произведен в сумме 156554,5 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (123 0501 7002500 412 310) кассовый расход произведен в сумме 97099,1 тыс. руб.;

***** по состоянию на 01.01.2016 на лицевом счете комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству остался остаток денежных средств в сумме 20105,1 тыс. руб., подлежащий использованию в 2016 году.

Приложение № 2 к Программе

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах (первый этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, наименование, реквизиты | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на день принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просп. Строителей, д. № 38а |  | акт № 38/14 от 16.12.2002 | 149 | - | IV квартал 2014 года | 2516,8 | 2183,3 | - | 333,5 | 60 | 52 | - | 8 | - | 403,38 | 2684,65 | - | 52 | 8 | 76,339 | - | 76,339 |
| 2 | Просп. Строителей, д. № 38б |  | акт № 38/15 от 16.12.2002 | 157 | - | IV квартал 2014 года | 2608,4 | 2199,5 | - | 408,9 | 59 | 51 | - | 8 | - | 485,18 | 2621,19 | - | 51 | 8 | 76,364 |  | 76,364 |
| 3 |  | Ул. Елшанская, д. № 12 | заключение № 37/Л от 23.08.2011 | 5 | - | IV квартал 2014 года | 63,5 | 27,9 | - | 35,60 | 2 | 1 | - | 1 | - | 46,05 | 46,05 | - | 1 | 1 | 2,286 | - | 2,286 |
| 4 |  | Ул. Кавказская, д. № 18 | акт б/н от 27.02.1998 | 15 | - | IV квартал 2014 года | 101,80 | 101,80 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 0,0 | 185,85 | - | 5 | - | 4,597 | - | 4,597 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ул. Кавказская, д. № 20 | акт б/н от 27.02.1998 | 7 | - | IV квартал 2014 года | 135,30 | 99,20 | - | 36,10 | 4 | 3 | - | 1 | - | 46,05 | 146,16 | - | 3 | 1 | 4,771 | - | 4,771 |
| 6 | Ул. Кавказская, д. № 22 | акт б/н от 27.02.1998 | 11 | - | IV квартал 2014 года | 107,90 | 107,90 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 0,0 | 179,07 | - | 4 | - | 4,423 | - | 4,423 |
| 7 | Ул. Миллеровская, д. № 21 | акт б/н от 07.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 399,10 | 74,60 | - | 324,50 | 9 | 2 | - | 7 | - | 383,28 | 103,12 | - | 2 | 7 | 12,027 | - | 12,027 |
| 8 | Ул. Миллеровская, д. № 25 | акт б/н от 17.04.1998 | 18 | - | IV квартал 2014 года | 405,00 | 155,70 | - | 249,30 | 8 | 3 | - | 5 | - | 282,87 | 178,19 | - | 3 | 5 | 11,307 | - | 11,307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | Ул. Миллеровская, д. № 25а | акт б/н от 17.04.1998 | 26 | - | IV квартал 2014 года | 395,30 | 89,80 | - | 305,50 | 9 | 2 | - | 7 | - | 370,64 | 107,58 | - | 2 | 7 | 11,754 | - | 11,754 |
| 10 | Ул. Миллеровская, д. № 25б | акт б/н от 17.04.1998 | 15 | - | IV квартал 2014 года | 402,40 | 135,40 | - | 267,00 | 8 | 3 | - | 5 | - | 302,59 | 155,57 | - | 3 | 5 | 11,232 | - | 11,232 |
| 11 | Ул. Миллеровская, д. № 27 | акт б/н от 17.04.1998 | 15 | - | IV квартал 2014 года | 399,50 | 107,00 | - | 292,50 | 8 | 2 | - | 6 | - | 325,11 | 118,63 | - | 2 | 6 | 10,860 | - | 10,860 |
| 12 | Ул. Миллеровская, д. № 27а | акт б/н от 17.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 409,60 | 174,20 | - | 235,40 | 8 | 3 | - | 5 | - | 268,95 | 194,42 | - | 3 | 5 | 11,381 | - | 11,381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ул. Миллеровская, д. № 28 | акт б/н от 17.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2014 года | 370,40 | 236,20 |  | - |  | 134,20 | 9 | 5 | - | 4 | - | 174,06 | 287,10 | - | 5 | 4 | 11,257 | - | 11,257 |
| 14 | Ул. Миллеровская, д. № 34 | акт б/н от 10.04.1998 | 20 | - | IV квартал 2014 года | 408,40 | 315,20 |  | - |  | 93,20 | 8 | 6 | - | 2 | - | 110,11 | 360,76 | - | 6 | 2 | 11,630 | - | 11,630 |
| 15 | Ул. Миллеровская, д. № 36 | акт б/н от 10.04.1998 | 25 | - | IV квартал 2014 года | 342,98 | 188,00 |  | - |  | 154,98 | 11 | 6 | - | 5 | - | 204,95 | 262,79 | - | 6 | 5 | 11,555 | - | 11,555 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | Ул. Огородная, д. № 136а | акт б/н от 01.04.1998 | 22 | - | IV квартал 2014 года | 368,42 | 99,00 |  | - |  | 269,42 | 14 | 3 | - | 11 | - | 426,89 | 136,08 | - | 3 | 11 | 13,866 | - | 13,866 |
| 17 | Ул. Огородная, д. № 138а | акт б/н от 01.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2014 года | 383,93 | 67,30 |  | - |  | 316,63 | 11 | 2 | - | 9 | - | 424,77 | 97,53 | - | 2 | 9 | 12,798 | - | 12,798 |
| 18 | Ул. Огородная, д. № 138б | акт б/н от 01.04.1998 | 31 | - | IV квартал 2014 года | 391,92 | 154,00 |  | - |  | 237,92 | 10 | 3 | - | 7 | - | 316,99 | 188,06 | - | 3 | 7 | 12,450 | - | 12,450 |
| 19 | Ул. Огородная, д. № 140а | акт б/н от 01.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2014 года | 323,14 | 146,50 |  | - |  | 176,64 | 9 | 3 | - | 6 | - | 263,98 | 188,06 | - | 3 | 6 | 11,133 | - | 11,133 |
| 20 | Ул. Огородная, д. № 152 | акт б/н от 07.04.1998 | 32 | - | IV квартал 2014 года | 678,30 | 337,3 |  | - |  | 341,00 | 14 | 6 | - | 8 | - | 403,77 | 379,26 | - | 6 | 8 | 19,234 | - | 19,234 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | Ул. Огородная, д. № 154 | акт № б/н от 17.04.1998 | 35 | - | IV квартал 2014 года | 696,70 | 265,90 | - |  | 430,80 |  | 14 | 5 | - | 9 | - | 489,93 | 300,12 | - | 5 | 9 | 19,507 | - | 19,507 |
| 22 | Ул. Огородная, д. № 156 | акт б/н от 07.04.1998 | 45 | - | IV квартал 2014 года | 609,20 | 535,00 | - |  | 74,20 |  | 20 | 17 | - | 3 | - | 104,34 | 755,15 | - | 17 | 3 | 21,197 | - | 21,197 |
| 23 | Ул. Огородная, д. № 172 | акт б/н от 07.04.1998 | 28 | - | IV квартал 2014 года | 347,60 | 213,10 | - |  | 134,50 |  | 9 | 6 | - | 3 | - | 158,49 | 287,35 | - | 6 | 3 | 10,984 | - | 10,984 |
| 24 | Ул. Огородная, д. № 176 | заключение № 37/з от 13.12.2011 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 404,36 | 200,00 | - |  | 204,36 |  | 12 | 5 | - | 7 | - | 295,12 | 258,10 | - | 5 | 7 | 13,668 | - | 13,668 |
| 25 | Ул. Огородная, д. № 178 | акт б/н от 07.04.1998 | 18 | - | IV квартал 2014 года | 403,30 | 358,60 | - |  | 44,70 |  | 8 | 7 | - | 1 | - | 50,91 | 435,69 | - | 7 | 1 | 12,003 | - | 12,003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | Ул. Огородная, д. № 180 | заключение № 38/з от 13.12.2011 | 30 | - | IV квартал 2014 года | 383,42 | 128,90 | - |  | 254,52 |  | 12 | 4 | - | 8 | - | 344,32 | 164,70 | - | 4 | 8 | 12,500 | - | 12,500 |
| 27 | Ул. Огородная, д. № 182 | заключение № 36/з от 13.12.2011 | 33 | - | IV квартал 2014 года | 404,75 | 65,00 | - |  | 339,75 |  | 14 | 2 | - | 12 | - | 469,62 | 83,88 | - | 2 | 12 | 13,643 | - | 13,643 |
| 28 | Ул. Производственная, д. № 13А | акт № 38/8 от 16.12.2002 | 125 | - | IV квартал 2014 года | 2095,03 | 1528,15 | - |  | 566,88 |  | 48 | 34 | - | 14 | - | 672,58 | 1812,26 | - | 34 | 14 | 61,106 | - | 61,106 |
| 29 | Ул. Рабочая, д. № 79 | заключение № 8/О от 10.06.2011 | 9 | - | IV квартал 2014 года | 103,00 | 16,99 | - |  | 86,01 |  | 4 | 1 | - | 3 | - | 133,82 | 30,00 | - | 1 | 3 | 4,051 | - | 4,051 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | Ул. Телеграфная, д. № 10 | заключение № 27/Л от 30.12.2008 | 17 | - | IV квартал 2014 года | 264,40 | 89,40 | - |  | 175,00 |  | 7 | 2 | - | 5 | - | 230,42 | 107,58 | - | 2 | 5 | 8,275 | - | 8,275 |
| 31 | Ул. Телеграфная, д. № 12 | акт № 36/3 от 09.12.2002 | 12 | - | IV квартал 2014 года | 124,74 | 44,90 | - |  | 79,84 |  | 5 | 1 | - | 4 | - | 128,01 | 53,79 | - | 1 | 4 | 4,473 | - | 4,473 |
| 32 | Ул. Телеграфная, д. № 8 | заключение № 26/Л от 30.12.2008 | 16 | - | IV квартал 2014 года | 273,60 | 183,10 | - |  | 90,50 |  | 7 | 5 | - | 2 | - | 107,58 | 251,34 | - | 5 | 2 | 8,822 | - | 8,822 |
| 33 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 1 | акт б/н от 27.02.1998 | 124 | - | IV квартал 2014 года | 2218,41 | 771,10 | - |  | 1447,31 |  | 51 | 16 | - | 35 | - | 1742,67 | 927,43 | - | 16 | 35 | 65,728 | - | 65,728 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 34 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 3 | акт б/н от 24.04.1998 | 175 | - | IV квартал 2014 года | 3572,60 | 860,60 | - |  | 2712,00 |  | 82 | 18 | - | 64 | - | 3279,70 | 1043,74 | - | 18 | 64 | 106,681 | - | 106,681 |
| 35 | Ул. им. Зарубина, В.С., д. № 5 (лит. АА1) | заключение № 7/09 от 05.08.2009 | 7 | - | IV квартал 2014 года | 89,20 | 30,80 | - |  | 58,40 |  | 2 | 1 | - | 1 | - | 61,01 | 49,51 | - | 1 | 1 | 2,684 | - | 2,684 |
| 36 | 3-й Артезианский пр., д. № 8 | заключение № 63/з от 13.12.2011 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 420,10 | 51,10 | - |  | 369,00 |  | 14 | 1 | - | 13 | - | 525,48 | 54,67 | - | 1 | 13 | 14,239 | - | 14,239 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 37 | Пос. Воробьевка, д. № 10 | заключение № 46/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2014 года | 34,70 | 34,70 | - |  | - |  | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 61,01 | - | 1 | - | 1,516 | - | 1,516 |
| 38 | Пос. Воробьевка, д. № 14 | заключение № 5/з от 30.03.2011 | 14 | - | IV квартал 2014 года | 47,00 | 47,00 | - |  | - |  | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 54,67 | - | 1 | - | 1,342 | - | 1,342 |
| 39 | Пос. Воробьевка, д. № 30 | заключение № 48/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2014 года | 32,70 | 32,70 | - |  | - |  | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 54,67 | - | 1 | - | 1,342 | - | 1,342 |
| 40 | Ул. Вольская, д. № 33 (лит. А) | заключение № 8/О от 30.12.2008 | 12 | - | IV квартал 2014 года | 120,63 | 42,00 | - |  | 78,63 |  | 4 | 1 | - | 3 | - | 115,19 | 70,61 | - | 1 | 3 | 4,572 | - | 4,572 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 41 | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 76 (лит. АА1) | заключение № 2 от 09.11.2006 | 3 | - | IV квартал 2014 года | 83,90 | - | - |  | 83,90 |  | 2 | - | - | 2 | - | 130,09 | 0,00 | - | - | 2 | 3,206 | - | 3,206 |
| 42 | Ул. Крымская, д. № 12 | заключение № 12/з от 10.06.2011 | 35 | - | IV квартал 2014 года | 430,80 | 159,70 | - |  | 271,10 |  | 11 | 4 | - | 7 | - | 376,73 | 227,97 | - | 4 | 7 | 14,835 | - | 14,835 |
| 43 | Ул. Большая Садовая, д. № 120 | акт № 61/24 от 22.11.2002 | 4 | - | IV квартал 2014 года | 30,00 | 0,00 | - |  | 30,00 |  | 1 | 0 | - | 1 | - | 46,05 | 0,00 | - | 0 | 1 | 1,143 | - | 1,143 |
| 44 | Ул. Мясницкая, д. № 35/1 | решение № 313/3 от 28.11.1990 | 1 | - | IV квартал 2014 года | 26,10 | 0,00 | - |  | 26,10 |  | 1 | - | - | 1 | - | 37,17 | 0,00 | - | - | 1 | 0,919 | - | 0,919 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | Ул. Прессовая, д. № 35 | акт б/н от 01.04.1998 | 22 | - | IV квартал 2014 года | 367,40 | 42,80 | - |  | 324,60 |  | 8 | 1 | - | 7 | - | 419,56 | 53,79 | - | 1 | 7 | 11,655 | - | 11,655 |
| 46 | Ул. Соляная, д. № 30 (лит. А) | заключение № 7/10 от 26.04.2010 | 7 | - | IV квартал 2014 года | 166,30 | 117,70 | - |  | 48,60 |  | 5 | 4 | - | 1 | - | 70,02 | 207,21 | - | 4 | 1 | 6,883 | - | 6,883 |
| 47 | Ул. Малая Горная, д. № 13 (лит. А) | заключение № 5/10 от 17.02.2010 | 4 | - | IV квартал 2014 года | 7,00 | 7,00 | - |  | - |  | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | 30,09 | - | 1 | - | 0,746 | - | 0,746 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | Нескучный пер., д. № 11 (лит. А, Б) | заключение № 12/09 от 16.09.2009 | 3 | - | IV квартал 2014 года | 34,10 | 0,00 | - |  | 34,10 |  | 1 | 0 | - | 1 | - | 37,17 | 0,00 | - | 0 | 1 | 0,919 | - | 0,919 |
| Итого |  | - | 1488 | - | - | 25003,13 | 12826,04 | - |  | 12177,09 |  | 616 | 304 | - | 312 | - | 15265,60 | 15995,45 | - | 304 | 312 | 769,903 | - | 769,903 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах (второй этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, наименование, реквизиты | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на день принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Просп. им. Кирова С.М., д. № 15 (лит. ВЕИС) | акт № 61/5 от 22.11.2002 | 45 | - | IV квартал 2016 года | 952,52 | 129,50 | - | 823,02 | 24 | 4 | - | 20 | - | 1152,78 | 198,30 | - | 4 | 20 | 35,343 | - | 35,343 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | 3-й Артельный пр., д. № 7 (лит. А) | заключение № 32/з от 25.11.2011 | 10 | - | IV квартал 2016 года | 90,80 | 47,20 | - | 43,60 | 3 | 2 | - | 1 | - | 43,60 | 80,60 | - | 2 | 1 | 3,252 | - | 3,252 |
| 3 | 6-й Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 266 | - | IV квартал 2016 года | 3574,86 | 1415,80 | - | 2159,06 | 146 | 61 | - | 85 | - | 3411,51 | 2256,71 | - | 61 | 85 | 148,383 | - | 148,383 |
| 4 | Кавказский пр., д. № 3 | заключение № 29/з от 25.11.2011 | 50 | - | IV квартал 2016 года | 702,85 | 116,10 | - | 586,75 | 32 | 5 | - | 27 | - | 984,90 | 204,30 | - | 5 | 27 | 31,133 | - | 31,133 |
| 5 | Кавказский пр., д. № 5 (лит. А1) | заключение № 11/з от 10.06.2011 | 41 | - | IV квартал 2016 года | 587,06 | 134,20 | - | 452,86 | 26 | 3 | - | 23 | - | 781,90 | 183,10 | - | 3 | 23 | 25,264 | - | 25,264 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6 | Кавказский пр., д. № 7 (лит. А2) | заключение № 30/з от 25.11.2011 | 65 | - | IV квартал 2016 года | 687,63 | 213,30 | - | 474,33 | 34 | 10 | - | 24 | - | 802,10 | 386,80 | - | 10 | 24 | 31,125 | - | 31,125 |
| 7 | Кавказский пр., д. № 9 (лит. А) | заключение № 59/з от 13.12.2011 | 37 | - | IV квартал 2016 года | 607,49 | 105,30 | - | 502,19 | 21 | 4 | - | 17 | - | 769,90 | 194,90 | - | 4 | 17 | 25,258 | - | 25,258 |
| 8 | 5-й Лесопильный пр., д. № 11 | заключение № 23/з от 28.10.2011 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 149,60 | 149,60 | - | 0,00 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0,00 | 170,20 | - | 4 | 0 | 4,456 | - | 4,456 |
| 9 | 5-й Лесопильный пр., д. № 53 | акт б/н от 12.05.1998 | 7 | - | IV квартал 2016 года | 81,10 | 53,20 | - | 27,90 | 3 | 2 | - | 1 | - | 62,10 | 80,60 | - | 2 | 1 | 3,736 | - | 3,736 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 2-й Московский пр., д. № 16А | заключение № 70/з от 20.12.2011 | 22 | - | IV квартал 2016 года | 377,50 | 199,90 | - | 177,60 | 8 | 4 | - | 4 | - | 249,00 | 268,10 | - | 4 | 4 | 13,538 | - | 13,538 |
| 11 | 3-й Нефтяной пр., д. № 64 | акт б/н от 25.05.1999 | 20 | - | IV квартал 2016 года | 429,42 | 190,35 | - | 239,07 | 11 | 4 | - | 7 | - | 333,10 | 223,80 | - | 4 | 7 | 14,580 | - | 14,580 |
| 12 | 4-й Огородный пр., д. № 19 | заключение № 2/з от 09.12.2009 | 7 | - | IV квартал 2016 года | 110,20 | 67,10 | - | 43,10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 67,20 | 80,60 | - | 2 | 2 | 3,869 | - | 3,869 |
| 13 | Фруктовый пр., д. № 1а | заключение № 17/з от 23.08.2011 | 39 | - | IV квартал 2016 года | 417,64 | 222,10 | - | 195,54 | 17 | 8 | - | 9 | - | 372,50 | 390,70 | - | 8 | 9 | 19,981 | - | 19,981 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 14 | Фруктовый пр., д. № 7а | акт б/н от 25.05.1999 | 32 | - | IV квартал 2016 года | 532,80 | 191,60 | - | 341,20 | 15 | 4 | - | 11 | - | 452,80 | 214,80 | - | 4 | 11 | 17,478 | - | 17,478 |
| 15 | 1-й пр. Энергетиков, д. № 4 | акт № 17 от 01.04.1998 | 41 | - | IV квартал 2016 года | 487,54 | 179,80 | - | 307,74 | 20 | 8 | - | 12 | - | 519,70 | 350,80 | - | 8 | 12 | 22,790 | - | 22,790 |
| 16 | 1-й пр. Энергетиков, д. № 6 | акт № 71 от 08.04.1998 | 22 | - | IV квартал 2016 года | 378,96 | 94,50 | - | 284,46 | 9 | 2 | - | 7 | - | 357,50 | 116,20 | - | 2 | 7 | 12,401 | - | 12,401 |
| 17 | 1-й Кавказский туп., д. № 2 | заключение № 27/з от 25.11.2011 | 42 | - | IV квартал 2016 года | 677,13 | 159,10 | - | 518,03 | 33 | 6 | - | 27 | - | 919,59 | 281,20 | - | 6 | 27 | 31,437 | - | 31,437 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | 1-й Кавказский туп., д. № 3 | заключение № 28/з от 25.11.2011 | 75 | - | IV квартал 2016 года | 702,64 | 153,03 | - | 549,61 | 33 | 7 | - | 26 | - | 954,30 | 277,40 | - | 7 | 26 | 32,246 | - | 32,246 |
| 19 | 1-й Кавказский туп., д. № 4 | заключение № 60/з от 13.12.2011 | 50 | - | IV квартал 2016 года | 636,83 | 162,80 | - | 474,03 | 27 | 4 | - | 23 | - | 796,10 | 250,70 | - | 4 | 23 | 27,405 | - | 27,405 |
| 20 | 1-й Кавказский туп., д. № 5 | заключение № 13/з от 23.08.2011 | 35 | - | IV квартал 2016 года | 613,43 | 67,48 | - | 545,95 | 30 | 3 | - | 27 | - | 940,40 | 125,30 | - | 3 | 27 | 27,900 | - | 27,900 |
| 21 | 1-й Кавказский туп., д. № 6 | заключение № 61/з от 13.12.2011 | 54 | - | IV квартал 2016 года | 698,72 | 143,30 | - | 555,42 | 33 | 7 | - | 26 | - | 900,79 | 274,30 | - | 7 | 26 | 30,764 | - | 30,764 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | Томский туп., д. № 11 | акт б/н от 27.02.1998 | 10 | - | IV квартал 2016 года | 153,90 | 153,90 | - | 0,00 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0,00 | 221,60 | - | 4 | 0 | 5,801 | - | 5,801 |
| 23 | Томский туп., д. № 13 | акт б/н от 27.02.1998 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 66,70 | 66,70 | - | 0,00 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0,00 | 114,20 | - | 3 | 0 | 2,990 | - | 2,990 |
| 24 | Ул. Артельная, д. № 16 | акт б/н от 07.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2016 года | 643,14 | 99,12 | - | 544,02 | 19 | 2 | - | 17 | - | 724,70 | 130,90 | - | 2 | 17 | 22,400 | - | 22,400 |
| 25 | Ул. Барнаульская, д. № 11 | акт б/н от 27.02.1998 | 107 | - | IV квартал 2016 года | 1980,87 | 205,30 | - | 1775,57 | 101 | 10 | - | 91 | - | 2969,80 | 358,91 | - | 10 | 91 | 87,146 | - | 87,146 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 50 (лит. А) | решение № 345/4 от 27.11.1985 | 31 | - | IV квартал 2016 года | 424,50 | 276,10 | - | 148,40 | 16 | 10 | - | 6 | - | 242,28 | 492,37 | - | 10 | 6 | 19,233 | - | 19,233 |
| 27 | Ул. Заречная, д. № 37 | заключение № 8/з от 30.03.2011 | 38 | - | IV квартал 2016 года | 542,67 | 302,00 | - | 240,67 | 19 | 11 | - | 8 | - | 348,50 | 487,20 | - | 11 | 8 | 21,879 | - | 21,879 |
| 28 | Ул. Заречная, д. № 41 | заключение № 7/з от 29.06.2010 | 7 | - | IV квартал 2016 года | 155,58 | 101,10 | - | 54,48 | 6 | 3 | - | 3 | - | 99,10 | 142,70 | - | 3 | 3 | 6,330 | - | 6,330 |
| 29 | Ул. им. Азина В.М., д. № 45 | акт б/н от 01.04.1998 | 44 |  | IV квартал 2016 года | 598,26 | 421,60 |  | 176,66 | 15 | 10 | - | 5 | - | 256,40 | 556,80 | - | 10 | 5 | 21,290 | - | 21,290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | Ул. им. Азина В.М., д. № 59 (1-й пр. Энергетиков, д. № 2) | акт б/н от 01.04.1998 | 27 | - | IV квартал 2016 года | 389,60 | 96,40 | - | 293,20 | 8 | 2 | - | 6 | - | 348,60 | 116,20 | - | 2 | 6 | 12,169 | - | 12,169 |
| 31 | Ул. Карьерная, д. № 5 | акт б/н от 17.04.1998 | 78 | - | IV квартал 2016 года | 725,81 | 340,35 | - | 385,46 | 40 | 19 | - | 21 | - | 726,50 | 687,30 | - | 19 | 21 | 37,013 | - | 37,013 |
| 32 | Ул. Крымская, д. № 14 | заключение № 14/з от 23.08.2011 | 3 | - | IV квартал 2016 года | 56,14 | 0,00 | - | 56,14 | 2 | 0 | - | 2 | - | 89,70 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,348 | - | 2,348 |
| 33 | Ул. Кузнечная, д. № 33 (лит. А) | заключение № 11/10 от 30.09.2010 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 68,80 | 28,30 | - | 40,50 | 4 | 1 | - | 3 | - | 104,00 | 50,00 | - | 1 | 3 | 4,032 | - | 4,032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 34 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 23а | заключение № 10/з от 29.06.2010 | 32 | - | IV квартал 2016 года | 460,91 | 303,04 | - | 157,87 | 11 | 7 | - | 4 | - | 229,20 | 433,40 | - | 7 | 4 | 17,347 | - | 17,347 |
| 35 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 25а | заключение № 9/з от 28.04.2011 | 33 | - | IV квартал 2016 года | 450,14 | 183,05 | - | 267,09 | 15 | 5 | - | 10 | - | 380,60 | 259,50 | - | 5 | 10 | 16,758 | - | 16,758 |
| 36 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 27 | акт б/н от 07.04.1998 | 34 | - | IV квартал 2016 года | 438,76 | 259,74 | - | 179,02 | 14 | 7 | - | 7 | - | 252,70 | 386,70 | - | 7 | 7 | 16,739 | - | 16,739 |
| 37 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 29а | акт б/н от 07.04.1998 | 33 | - | IV квартал 2016 года | 488,64 | 277,94 | - | 210,70 | 14 | 8 | - | 6 | - | 323,80 | 405,80 | - | 8 | 6 | 19,101 | - | 19,101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 38 | Ул. Огородная, д. № 174 | заключение № 21/з от 07.10.2011 | 23 | - | IV квартал 2016 года | 402,30 | 89,60 | - | 312,70 | 8 | 2 | - | 6 | - | 422,20 | 115,80 | - | 2 | 6 | 14,085 | - | 14,085 |
| 39 | Ул. Огородная, д. № 27 | акт б/н от 12.03.1998 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 526,41 | 0,00 | - | 526,41 | 11 | 0 | - | 11 | - | 593,30 | 0,00 | - | 0 | 11 | 15,533 | - | 15,533 |
| 40 | Ул. Омская, д. № 21а | акт б/н от 01.04.1998 | 243 | - | IV квартал 2016 года | 3570,04 | 853,40 | - | 2716,64 | 148 | 38 | - | 110 | - | 3893,75 | 1344,36 | - | 38 | 110 | 137,039 | - | 137,039 |
| 41 | Ул. Омская, д. № 8 | акт б/н от 17.04.1998 | 36 | - | IV квартал 2016 года | 521,38 | 164,48 | - | 356,90 | 13 | 4 | - | 9 | - | 486,30 | 214,17 | - | 4 | 9 | 18,338 | - | 18,338 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 42 | Ул. Первомайская, д. № 32 (лит. А, Б) | заключение № 16/10 от 21.12.2010 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 138,10 | 34,70 | - | 103,40 | 4 | 1 | - | 3 | - | 150,50 | 63,70 | - | 1 | 3 | 5,608 | - | 5,608 |
| 43 | Ул. Первомайская, д. № 46 (лит. А, В, Е, Д, С) | решение № 345/3 от 27.11.1985 | 24 | - | IV квартал 2016 года | 424,40 | 74,90 | - | 349,50 | 13 | 3 | - | 10 | - | 490,40 | 125,10 | - | 3 | 10 | 16,114 | - | 16,114 |
| 44 | Ул. Первомайская, д. № 58 (лит. А) | решение № 297/19 от 29.11.1989 | 22 | - | IV квартал 2016 года | 233,70 | 74,30 | - | 159,40 | 8 | 3 | - | 5 | - | 235,20 | 112,19 | - | 3 | 5 | 9,095 | - | 9,095 |
| 45 | Ул. Политехническая, д. № 79 | заключение № 3/О от 02.03.2011 | 110 | - | IV квартал 2016 года | 1770,45 | 1025,81 | - | 744,64 | 44 | 27 | - | 17 | - | 957,19 | 1321,23 | - | 27 | 17 | 59,649 | - | 59,649 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 46 | Ул. Прессовая, д. № 37 | акт б/н от 01.04.1998 | 20 | - | IV квартал 2016 года | 368,20 | 129,60 | - | 238,60 | 8 | 3 | - | 5 | - | 297,70 | 172,90 | - | 3 | 5 | 12,320 | - | 12,320 |
| 47 | Ул. Прессовая, д. № 47а | заключение № 50/з от 13.12.2011 | 44 | - | IV квартал 2016 года | 466,35 | 244,63 | - | 221,72 | 10 | 5 | - | 5 | - | 288,00 | 317,20 | - | 5 | 5 | 15,844 | - | 15,844 |
| 48 | Ул. Прессовая, д. № 47б | заключение № 51/з от 13.12.2011 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 208,11 | 55,10 | - | 153,01 | 8 | 2 | - | 6 | - | 296,50 | 91,50 | - | 2 | 6 | 10,158 | - | 10,158 |
| 49 | Ул. Прессовая, д. № 47в | заключение № 31/з от 25.11.2011 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 206,95 | 52,20 | - | 154,75 | 7 | 1 | - | 6 | - | 268,20 | 76,60 | - | 1 | 6 | 9,027 | - | 9,027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 50 | Ул. Прессовая, д. № 47г | заключение № 52/з от 13.12.2011 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 190,61 | 122,58 | - | 68,03 | 5 | 3 | - | 2 | - | 92,30 | 169,40 | - | 3 | 2 | 6,851 | - | 6,851 |
| 51 | Ул. Прессовая, д. № 49а | заключение № 53/з от 13.12.2011 | 11 | - | IV квартал 2016 года | 186,89 | 86,95 | - | 99,94 | 6 | 3 | - | 3 | - | 168,60 | 134,30 | - | 3 | 3 | 7,930 | - | 7,930 |
| 52 | Ул. Пролетарская, д. № 21 | заключение № 54/з от 13.12.2011 | 25 | - | IV квартал 2016 года | 309,89 | 168,89 | - | 141,00 | 9 | 6 | - | 3 | - | 174,30 | 320,40 | - | 6 | 3 | 12,951 | - | 12,951 |
| 53 | Ул. Пролетарская, д. № 23 | заключение № 33/з от 25.11.2011 | 42 | - | IV квартал 2016 года | 387,74 | 233,13 | - | 154,61 | 11 | 6 | - | 5 | - | 214,50 | 318,30 | - | 6 | 5 | 13,949 | - | 13,949 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 54 | Ул. Советская, д. № 3/5, корпус № 4 | заключение № 6/О от 17.02.2010 | 29 | - | IV квартал 2016 года | 798,83 | 39,36 | - | 759,47 | 22 | 2 | - | 20 | - | 995,79 | 74,80 | - | 2 | 20 | 28,028 | - | 28,028 |
| 55 | Ул. Советская, д. № 49 (лит. Г) | заключение № 5/О от 09.12.2009 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 150,42 | 0,00 | - | 150,42 | 5 | 0 | - | 5 | - | 252,30 | 0,00 | - | 0 | 5 | 6,605 | - | 6,605 |
| 56 | Ул. Советская, д. № 53 (лит. А) | заключение № 10/О от 25.11.2011 | 18 | - | IV квартал 2016 года | 231,40 | 35,19 | - | 196,21 | 7 | 1 | - | 6 | - | 312,10 | 62,30 | - | 1 | 6 | 9,802 | - | 9,802 |
| 57 | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 4 (лит. А, Б, В, Г) | заключение № 5А/11 от 02.03.2011 | 82 | - | IV квартал 2016 года | 947,00 | 244,80 | - | 702,20 | 33 | 9 | - | 24 | - | 1087,40 | 402,80 | - | 9 | 24 | 39,013 | - | 39,013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 58 | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 130/75 | акт № 61/21 от 22.11.2002 | 52 | - | IV квартал 2016 года | 552,30 | 313,70 | - | 238,60 | 23 | 14 | - | 9 | - | 423,60 | 673,30 | - | 14 | 9 | 28,717 | - | 28,717 |
| 59 | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 49 (лит. Ж) | заключение № 4/О от 09.12.2009 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 277,18 | 100,55 | - | 176,63 | 8 | 2 | - | 6 | - | 253,70 | 138,90 | - | 2 | 6 | 10,278 | - | 10,278 |
| 60 | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 36 (лит. И) | заключение № 2/Ф от 21.05.2009 | 37 | - | IV квартал 2016 года | 435,80 | 0,00 | - | 435,80 | 21 | 0 | - | 21 | - | 790,40 | 0,00 | - | 0 | 21 | 20,693 | - | 20,693 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 61 | Пос. Увек, 8-й Увекский пр., д. № 23 | заключение № 10/з от 10.06.2011 | 12 | - | IV квартал 2016 года | 162,40 | 162,40 | - | 0,00 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0,00 | 214,60 | - | 4 | 0 | 5,618 | - | 5,618 |
| 62 | Пос. Юнгеровка, 3-й проезд, д. № 1 | заключение № 58/з от 13.12.2011 | 45 | - | IV квартал 2016 года | 555,60 | 138,40 | - | 417,20 | 16 | 4 | - | 12 | - | 671,10 | 209,10 | - | 4 | 12 | 23,044 | - | 23,044 |
| 63 | Пос. Юнгеровка, 3-й проезд, д. № 5 | заключение № 35/з от 25.11.2011 | 40 | - | IV квартал 2016 года | 554,90 | 207,80 | - | 347,10 | 16 | 6 | - | 10 | - | 518,80 | 312,00 | - | 6 | 10 | 21,750 | - | 21,750 |
| 64 | Пос. Юриш, 8-я Линия, д. № 7 | акт б/н от 07.04.1998 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 215,00 | 215,00 | - | 0,00 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0,00 | 259,60 | - | 4 | 0 | 6,796 | - | 6,796 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 65 | Пос. Юриш, Новая 9-я Линия, д. № 16 | заключение № 57/з от 13.12.2011 | 42 | - | IV квартал 2016 года | 692,90 | 93,30 | - | 599,60 | 15 | 3 | - | 12 | - | 688,40 | 122,10 | - | 3 | 12 | 21,219 | - | 21,219 |
| 66 | Пос. Юриш, Новая 9-я Линия, д. № 2А | акт б/н от 17.10.1987 | 32 | - | IV квартал 2016 года | 629,20 | 589,90 | - | 39,30 | 17 | 16 | - | 1 | - | 55,40 | 818,70 | - | 16 | 1 | 22,884 | - | 22,884 |
| 67 | Пос. Юриш, Новая 9-я Линия, д. № 4 | заключение № 68/з от 20.12.2011 | 38 | - | IV квартал 2016 года | 703,26 | 286,36 | - | 416,90 | 24 | 9 | - | 15 | - | 598,00 | 419,79 | - | 9 | 15 | 26,646 | - | 26,646 |
| 68 | Ул. Шоссейная, д. № 5 | акт б/н от 01.04.1998 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 63,30 | 21,30 | - | 42,00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 43,60 | 43,60 | - | 1 | 1 | 2,283 | - | 2,283 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 69 | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 1 (лит. А, Б) | заключение № 4/В от 12.11.2008 | 2 | - | IV квартал 2016 года | 47,30 | 47,30 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 62,30 | - | 1 | 0 | 1,631 | - | 1,631 |
| 70 | Пос. Юриш, 1-я Линия, д. № 32 | акт б/н от 17.10.1987 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 99,40 | 30,40 | - | 69,00 | 3 | 1 | - | 2 | - | 96,60 | 55,40 | - | 1 | 2 | 3,980 | - | 3,980 |
| 71 | Пос. Юриш, Новая 9-я Линия, д. № 24 | акт б/н от 17.10.1987 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 127,90 | 93,40 | - | 34,50 | 3 | 2 | - | 1 | - | 59,60 | 115,60 | - | 2 | 1 | 4,587 | - | 4,587 |
| 72 | Пос. Юриш, Новая 9-я Линия, д. № 26 | акт б/н от 17.10.1987 | 7 | - | IV квартал 2016 года | 125,40 | 107,30 | - | 18,10 | 4 | 3 | - | 1 | - | 30,00 | 146,00 | - | 3 | 1 | 4,608 | - | 4,608 |
| 73 | Ул. им. Киселева, д. № 39 (лит. А) | заключение № 4/К от 28.04.2011 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 296,80 | 46,00 | - | 250,80 | 7 | 1 | - | 6 | - | 339,60 | 53,97 | - | 1 | 6 | 10,304 | - | 10,304 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 74 | Ул. Кузнечная, д. № 44 (лит. А) | заключение № 14/10 от 21.12.2010 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 183,50 | 121,90 | - | 61,60 | 7 | 4 | - | 3 | - | 112,10 | 195,40 | - | 4 | 3 | 8,050 | - | 8,050 |
| 75 | Ул. Кузнечная, д. № 5 (лит. А, Б) | заключение № 14/11 от 28.04.2011 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 113,60 | 0,00 | - | 113,60 | 3 | 0 | - | 3 | - | 183,70 | 0,00 | - | 0 | 3 | 4,809 | - | 4,809 |
| 76 | Ул. Кузнечная, д. № 52 (лит. В) | заключение № 3/11 от 02.03.2011 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 98,00 | 27,40 | - | 70,60 | 3 | 1 | - | 2 | - | 124,60 | 50,00 | - | 1 | 2 | 4,571 | - | 4,571 |
| 77 | Ул. Киевская, д. № 10 | заключение № 20/з от 07.10.2011 | 142 | - | IV квартал 2016 года | 1478,13 | 712,33 | - | 765,80 | 61 | 21 | - | 40 | - | 1322,70 | 1122,07 | - | 21 | 40 | 64,004 | - | 64,004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 78 | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 67 (лит. А) | акт № 152 от 26.02.1999 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 102,80 | 0,00 | - | 102,80 | 4 | 0 | - | 4 | - | 215,20 | 0,00 | - | 0 | 4 | 5,634 | - | 5,634 |
| 79 | Озерный туп., д. № 7 | заключение № 1/з от 29.06.2010 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 92,40 | 92,40 | - | 0,00 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0,00 | 116,20 | - | 2 | 0 | 3,042 | - | 3,042 |
| 80 | Озерный туп., д. № 9 | заключение № 2/з от 18.01.2011 | 18 | - | IV квартал 2016 года | 431,50 | 155,40 | - | 276,10 | 12 | 4 | - | 8 | - | 364,30 | 180,40 | - | 4 | 8 | 14,260 | - | 14,260 |
| 81 | Ул. 4-я Дачная, д. № 2б | акт № 35/4 от 06.12.2002 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 61,80 | 61,80 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 79,00 | - | 1 | 0 | 2,068 | - | 2,068 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 82 | Ул. Нефтепромысловая, д. № 10 | заключение № 33/Л от 21.12.2010 | 18 | - | IV квартал 2016 года | 128,50 | 75,10 | - | 53,40 | 4 | 2 | - | 2 | - | 99,50 | 117,70 | - | 2 | 2 | 5,686 | - | 5,686 |
| 83 | 1-й Телеграфный пр., д. № 6 | заключение № 32/Л от 30.09.2010 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 16,61 | 0,00 | - | 16,61 | 1 | 0 | - | 1 | - | 30,00 | 0,00 | - | 0 | 1 | 0,785 | - | 0,785 |
| 84 | Ул. Комсомольская, д. № 12 (лит. А, Б) | заключение № 22/11 от 05.07.2011 | 21 | - | IV квартал 2016 года | 354,10 | 136,60 | - | 217,50 | 10 | 4 | - | 6 | - | 304,80 | 186,50 | - | 4 | 6 | 12,862 | - | 12,862 |
| 85 | Ул. им. Посадского, д. № 159 (лит. А) | заключение № 4/К от 25.12.2008 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 63,69 | 63,69 | - | 0,00 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0,00 | 118,50 | - | 3 | 0 | 3,102 | - | 3,102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 86 | 2-й Брянский туп., д. № 6 | акт б/н от 12.03.1998 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 69,10 | 29,00 | - | 40,10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 71,90 | 74,00 | - | 2 | 2 | 3,820 | - | 3,820 |
| 87 | Ул. Большая Горная, д. № 32 (лит. А) | решение № 191/8 от 10.06.1987 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 65,70 | 30,80 | - | 34,90 | 2 | 1 | - | 1 | - | 58,10 | 63,70 | - | 1 | 1 | 3,189 | - | 3,189 |
| 88 | Ул. им. Посадского, д. № 79 | решение № 168/2 от 18.06.1980 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 51,20 | 51,20 | - | 0,00 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0,00 | 80,60 | - | 2 | 0 | 2,110 | - | 2,110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 89 | Ул. Мясницкая, д. № 7 (лит. В) | решение № 297/10 от 14.11.1990 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 32,30 | 32,30 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 43,60 | - | 1 | 0 | 1,141 | - | 1,141 |
| 90 | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 12 (лит. Б) | заключение № 13/11 от 28.04.2011 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 62,50 | 27,80 | - | 34,70 | 2 | 1 | - | 1 | - | 50,09 | 43,60 | - | 1 | 1 | 2,453 | - | 2,453 |
| 91 | Ул. им. Посадского, д. № 112 (лит. АВ, Л) | заключение № 15/11 от 28.04.2011 | 1 | - | IV квартал 2016 года | 21,60 | 21,60 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 43,60 | - | 1 | 0 | 1,141 | - | 1,141 |
| Итого |  | - | 2986 | - | - | 42145,98 | 15131,95 | - | 27014,03 | 1495 | 496 | - | 999 | - | 41149,97 | 23049,87 | - | 496 | 999 | 1680,619 | - | 1680,619 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах (третий этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, наименование, реквизиты | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на день принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нескучный пер., д. № 15 | решение № 143/3 от 20.04.1988 | 36 | - | IV квартал 2016 года | 328,40 | 40,60 | - | 287,80 | 8 | 1 | - | 7 | - | 425,00 | 55,00 | - | 1 | 7 | 12,566 | - | 12,566 |
| 2 | Просп. Энтузиастов, д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 108 | - | IV квартал 2016 года | 2003,07 | 731,96 | - | 1271,11 | 53 | 20 | - | 33 | - | 1713,40 | 1012,60 | - | 20 | 33 | 71,367 | - | 71,367 |
| 3 | Просп. Энтузиастов, д. № 65 | акт б/н от 12.03.1998 | 230 | - | IV квартал 2016 года | 2808,86 | 2345,60 | - | 463,26 | 79 | 68 | - | 11 | - | 626,70 | 3534,50 | - | 68 | 11 | 108,940 | - | 108,940 |
| 4 | 1-й Глебучев пр., д. № 6 | решение № 75/13 от 20.03.1991 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 228,10 | 56,90 | - | 171,20 | 7 | 2 | - | 5 | - | 278,00 | 116,00 | - | 2 | 5 | 10,315 | - | 10,315 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 5-й Динамовский пр., д. № 10 | акт б/н от 27.02.1998 | 20 | - | IV квартал 2016 года | 294,50 | 145,50 | - | 149,00 | 9 | 5 | - | 4 | - | 184,00 | 242,00 | - | 5 | 4 | 11,153 | - | 11,153 |
| 6 | 5-й Динамовский пр., д. № 18 | акт б/н от 27.02.1998 | 20 | - | IV квартал 2016 года | 295,33 | 129,90 | - | 165,43 | 9 | 4 | - | 5 | - | 266,00 | 232,00 | - | 4 | 5 | 13,038 | - | 13,038 |
| 7 | 5-й Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 27.02.1998 | 31 | - | IV квартал 2016 года | 333,20 | 130,90 | - | 202,30 | 11 | 4 | - | 7 | - | 334,00 | 202,00 | - | 4 | 7 | 14,032 | - | 14,032 |
| 8 | 5-й Динамовский пр., д. № 4 | акт б/н от 27.02.1998 | 27 | - | IV квартал 2016 года | 332,30 | 144,10 | - | 332,30 | 13 | 6 | - | 7 | - | 298,00 | 258,00 | - | 6 | 7 | 14,556 | - | 14,556 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 5-й Динамовский пр., д. № 6 | акт б/н от 27.02.1998 | 28 | - | IV квартал 2016 года | 305,02 | 243,10 | - | 61,92 | 11 | 8 | - | 3 | - | 111,00 | 368,00 | - | 8 | 3 | 12,540 | - | 12,540 |
| 10 | 5-й Динамовский пр., д. № 8 | акт б/н от 27.02.1998 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 197,00 | 105,70 | - | 91,30 | 7 | 4 | - | 3 | - | 129,00 | 166,00 | - | 4 | 3 | 7,723 | - | 7,723 |
| 11 | 1-й Нефтяной пр., д. № 55 | акт № 6 от 01.04.1998 | 30 | - | IV квартал 2016 года | 581,57 | 313,07 | - | 268,50 | 15 | 8 | - | 7 | - | 349,00 | 404,00 | - | 8 | 7 | 19,714 | - | 19,714 |
| 12 | 1-й Нефтяной пр., д. № 55в | акт № 7 от 01.04.1998 | 31 | - | IV квартал 2016 года | 428,80 | 335,60 | - | 93,20 | 9 | 7 | - | 2 | - | 131,00 | 427,00 | - | 7 | 2 | 14,608 | - | 14,608 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 2-й Кавказский туп., д. № 2 | акт б/н от 27.02.1998 | 132 | - | IV квартал 2016 года | 2914,22 | 576,90 | - | 2337,32 | 74 | 14 | - | 60 | - | 3087,80 | 756,60 | - | 14 | 60 | 100,646 | - | 100,646 |
| 14 | 2-й Кавказский туп., д. № 6 | акт б/н от 27.02.1998 | 165 | - | IV квартал 2016 года | 3118,10 | 543,30 | - | 2574,80 | 78 | 13 | - | 65 | - | 3502,60 | 757,00 | - | 13 | 65 | 111,516 | - | 111,516 |
| 15 | Ул. Большая Горная, д. № 121 (лит. А, В, Б, Г, Ж) | решение № 286/4 от 14.10.1987 | 8 | - | IV квартал 2016 года | 114,60 | 38,80 | - | 75,80 | 3 | 1 | - | 2 | - | 131,00 | 55,00 | - | 1 | 2 | 4,869 | - | 4,869 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | Ул. Большая Горная, д. № 34 | решение № 320 от 29.12.1982 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 209,70 | 0,00 | - | 209,70 | 6 | - | - | 6 | - | 345,60 | 0,00 | - | - | 6 | 9,048 | - | 9,048 |
| 17 | Ул. Большая Горная, д. № 85 (лит. А) | решение № 218/3 от 21.08.1990 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 304,80 | 42,70 | - | 262,10 | 7 | 1 | - | 6 | - | 401,30 | 76,00 | - | 1 | 6 | 12,496 | - | 12,496 |
| 18 | Ул. Большая Горная, д. № 85 (лит. Б) | акт № 196/1 от 25.07.1990 | 5 | - | IV квартал 2016 года | 82,70 | 0,00 | - | 82,70 | 2 | 0 | - | 2 | - | 152,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 3,979 | - | 3,979 |
| 19 | Ул. Вознесенская, д. № 6 (лит. Б) | решение № 50/3 от 27.02.1991 | 7 | - | IV квартал 2016 года | 130,40 | 0,00 | - | 130,40 | 3 | 0 | - | 3 | - | 174,60 | 0,00 | - | 0 | 3 | 4,571 | - | 4,571 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20 | Ул. Волжская, д. № 34 (лит. Б) | решение № 89/1 от 12.03.1986 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 314,60 | 50,20 | - | 264,40 | 9 | 2 | - | 7 | - | 366,00 | 74,00 | - | 2 | 7 | 11,519 | - | 11,519 |
| 21 | Ул. Динамовская, д. № 11 | акт б/н от 01.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2016 года | 463,26 | 163,00 | - | 300,26 | 12 | 5 | - | 7 | - | 367,00 | 257,00 | - | 5 | 7 | 16,336 | - | 16,336 |
| 22 | Ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 52 | решение № 109/8 от 12.04.1989 | 48 | - | IV квартал 2016 года | 465,6 | 326,20 | - | 139,40 | 15 | 11 | - | 4 | - | 265,00 | 578,60 | - | 11 | 4 | 22,085 | - | 22,085 |
| 23 | Ул. Заречная, д. № 13 | акт б/н от 01.04.1998 | 151 | - | IV квартал 2016 года | 2263,75 | 488,36 | - | 1775,39 | 112 | 17 | - | 95 | - | 3668,10 | 785,68 | - | 17 | 95 | 116,600 | - | 116,600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Ул. Заречная, д. № 25 | акт б/н от 07.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 396,61 | 99,30 | - | 297,31 | 9 | 2 | - | 7 | - | 370,00 | 110,00 | - | 2 | 7 | 12,566 | - | 12,566 |
| 25 | Ул. Заречная, д. № 25б | акт б/н от 07.04.1998 | 26 | - | IV квартал 2016 года | 382,40 | 53,50 | - | 328,90 | 8 | 1 | - | 7 | - | 448,00 | 76,00 | - | 1 | 7 | 13,718 | - | 13,718 |
| 26 | Ул. им. Азина В.М., д. № 29а | акт б/н от 01.04.1998 | 172 | - | IV квартал 2016 года | 3166,14 | 618,6 | - | 2547,54 | 79 | 15 | - | 64 | - | 4216,00 | 1048,00 | - | 15 | 64 | 137,812 | - | 137,812 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 129 | - | IV квартал 2016 года | 2861,60 | 335,60 | - | 2526,00 | 73 | 8 | - | 65 | - | 3376,60 | 440,00 | - | 8 | 65 | 99,919 | - | 99,919 |
| 28 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 6 | акт б/н от 12.03.1998 | 110 | - | IV квартал 2016 года | 2286,86 | 725,69 | - | 1561,17 | 60 | 16 | - | 44 | - | 2183,30 | 874,87 | - | 16 | 44 | 80,063 | - | 80,063 |
| 29 | Ул. Киевская, д. № 12 | акт б/н от 01.04.1998 | 179 | - | IV квартал 2016 года | 2229,11 | 1107,30 | - | 1121,81 | 95 | 42 | - | 53 | - | 1992,20 | 1803,60 | - | 42 | 53 | 99,374 | - | 99,374 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | Ул. Красновая, д. № 24 (лит. А) | решение № 239/3 от 12.08.1987 | 3 | - | IV квартал 2016 года | 79,90 | 0,00 | - | 79,90 | 3 | 0 | - | 3 | - | 189,00 | 0,00 | - | 0 | 3 | 4,948 | - | 4,948 |
| 31 | Ул. Миллеровская, д. № 38 | акт б/н от 10.04.1998 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 400,90 | 13,80 | - | 387,10 | 10 | 1 | - | 9 | - | 483,00 | 37,00 | - | 1 | 9 | 13,614 | - | 13,614 |
| 32 | Ул. Миллеровская, д. № 40 | акт б/н от 10.04.1998 | 26 | - | IV квартал 2016 года | 408,01 | 177,10 | - | 230,91 | 11 | 5 | - | 6 | - | 294,00 | 239,00 | - | 5 | 6 | 13,954 | - | 13,954 |
| 33 | Ул. Московская, д. № 11 (лит. Б) | решение № 368/1 от 09.12.1987 | 5 | - | IV квартал 2016 года | 73,40 | 35,10 | - | 38,30 | 2 | 1 | - | 1 | - | 55,00 | 43,60 | - | 1 | 1 | 2,581 | - | 2,581 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 34 | Ул. Московская, д. № 9 (лит. В) | решение № 56/8 от 15.02.1989 | 2 | - | IV квартал 2016 года | 127,40 | 0,00 | - | 127,40 | 2 | 0 | - | 2 | - | 138,40 | 0,00 | - | 0 | 2 | 3,623 | - | 3,623 |
| 35 | Ул. Мясницкая, д. № 10 (лит. АА1А2) | решение № 196/2 от 25.07.1990 | 5 | - | IV квартал 2016 года | 111,40 | 32,30 | - | 79,10 | 3 | 1 | - | 2 | - | 131,00 | 37,00 | - | 1 | 2 | 4,398 | - | 4,398 |
| 36 | Ул. Мясницкая, д. № 22 (лит. Б) | решение № 78/3 от 16.03.1983 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 50,60 | 0,00 | - | 50,60 | 2 | 0 | - | 2 | - | 110,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,880 | - | 2,880 |
| 37 | Ул. Мясницкая, д. № 47 (лит. О) | решение № 239/4 от 12.08.1987 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 117,30 | 29,30 | - | 88,00 | 3 | 1 | - | 2 | - | 155,00 | 55,00 | - | 1 | 2 | 5,498 | - | 5,498 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 38 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 29 | акт б/н от 27.02.1998 | 33 | - | IV квартал 2016 года | 634,70 | 217,40 | - | 417,30 | 16 | 5 | - | 11 | - | 554,00 | 275,00 | - | 5 | 11 | 21,703 | - | 21,703 |
| 39 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 20а | акт б/н от 01.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2016 года | 342,70 | 0,00 | - | 342,70 | 8 | 0 | - | 8 | - | 404,00 | 0,00 | - | 0 | 8 | 10,577 | - | 10,577 |
| 40 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 2А | акт б/н от 01.04.1998 | 3 | - | IV квартал 2016 года | 58,10 | 58,10 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 76,00 | - | 1 | 0 | 1,990 | - | 1,990 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 41 | Ул. Огородная, д. № 144 | акт б/н от 07.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 173,90 | 173,90 | - | 0,00 | 9 | 9 | - | 0 | - | 0,00 | 393,60 | - | 9 | 0 | 10,304 | - | 10,304 |
| 42 | Ул. Октябрьская, д. № 30 (лит. В) | акт № 16 от 29.04.1988 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 45,50 | 45,50 | - | 0,00 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0,00 | 131,00 | - | 2 | 0 | 3,430 | - | 3,430 |
| 43 | Ул. Октябрьская, д. № 49 | решение № 63/9 от 15.03.1989 | 25 | - | IV квартал 2016 года | 259,90 | 175,10 | - | 84,80 | 10 | 7 | - | 3 | - | 142,20 | 301,60 | - | 7 | 3 | 11,619 | - | 11,619 |
| 44 | Ул. Первомайская, д. № 25 (лит. Б) | решение № 36/5 от 13.02.1991 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 144,20 | 75,40 | - | 68,80 | 5 | 3 | - | 2 | - | 131,00 | 168,00 | - | 3 | 2 | 7,828 | - | 7,828 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | Ул. Первомайская, д. № 34 (лит. А) | решение № 345/2 от 27.11.1985 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 196,00 | 17,20 | - | 178,80 | 6 | 1 | - | 5 | - | 284,60 | 37,00 | - | 1 | 5 | 8,419 | - | 8,419 |
| 46 | Ул. Первомайская, д. № 50 | решение № 322 от 26.12.1979 | 27 | - | IV квартал 2016 года | 468,40 | 231,40 | - | 237,00 | 9 | 5 | - | 4 | - | 266,20 | 282,80 | - | 5 | 4 | 14,373 | - | 14,373 |
| 47 | Ул. Северная, д. № 7 (лит. Б) | решение № 159/I от 11.07.1984 | 11 | - | IV квартал 2016 года | 175,6 | 68,90 | - | 106,70 | 6 | 3 | - | 3 | - | 186,00 | 147,00 | - | 3 | 3 | 8,718 | - | 8,718 |
| 48 | Ул. Соборная, д. № 12/109 | решение № 181/4 от 17.07.1991 | 67 | - | IV квартал 2016 года | 1002,02 | 340,46 | - | 661,56 | 30 | 12 | - | 18 | - | 953,50 | 547,80 | - | 12 | 18 | 39,304 | - | 39,304 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 49 | Ул. Соборная, д. № 32 (лит. А) | решение № 68/8 от 15.03.1989 | 16 | - | IV квартал 2016 года | 228,30 | 19,40 | - | 208,90 | 5 | 1 | - | 4 | - | 268,80 | 37,00 | - | 1 | 4 | 8,006 | - | 8,006 |
| 50 | Ул. Соборная, д. № 42 (лит. Г) | постановление № 120/1 от 31.03.1994 | 1 | - | IV квартал 2016 года | 32,40 | 32,40 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 55,00 | - | 1 | 0 | 1,440 | - | 1,440 |
| 51 | Ул. Соборная, д. № 45 | решение № 189/I от 11.08.1982 | 13 | - | IV квартал 2016 года | 240,90 | 65,40 | - | 175,50 | 6 | 2 | - | 4 | - | 283,00 | 91,17 | - | 2 | 4 | 9,796 | - | 9,796 |
| 52 | Ул. Соборная, д. № 49 (лит. А, Б, Д, Е, Г, Ж, З) | решение № 288/8 от 14.10.1987 | 25 | - | IV квартал 2016 года | 358,00 | 158,30 | - | 199,70 | 8 | 4 | - | 4 | - | 241,50 | 262,00 | - | 4 | 4 | 13,182 | - | 13,182 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 53 | Ул. Соляная, д. № 14 (лит. А, Б, В) | решение № 39/з от 29.01.1986 | 11 | - | IV квартал 2016 года | 244,77 | 61,17 | - | 183,60 | 7 | 2 | - | 5 | - | 326,60 | 113,00 | - | 2 | 5 | 11,509 | - | 11,509 |
| 54 | Ул. Тулупная, д. № 2 (лит. Е) | решение № 234/5 от 12.09.1990 | 2 | - | IV квартал 2016 года | 81,70 | 0,00 | - | 81,70 | 2 | 0 | - | 2 | - | 113,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,958 | - | 2,958 |
| 55 | Ул. Тулупная, д. № 4 | решение № 6/2 от 10.01.1991 | 28 | - | IV квартал 2016 года | 392,70 | 118,30 | - | 274,40 | 18 | 8 | - | 10 | - | 440,20 | 338,60 | - | 8 | 10 | 20,389 | - | 20,389 |
| 56 | Ул. Тулупная, д. № 7 (лит. А) | решение № 234/6 от 12.09.1990 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 119,80 | 86,50 | - | 33,30 | 3 | 2 | - | 1 | - | 55,00 | 131,00 | - | 2 | 1 | 4,869 | - | 4,869 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 57 | Ул. Энергетиков, д. № 1 | акт № 8 от 12.03.1998 | 23 | - | IV квартал 2016 года | 400,20 | 235,80 | - | 164,40 | 9 | 5 | - | 4 | - | 202,00 | 299,00 | - | 5 | 4 | 13,116 | - | 13,116 |
| 58 | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 25 (лит. Б, В) | решение № 324/4 от 25.11.1987 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 235,50 | 85,30 | - | 150,20 | 8 | 3 | - | 5 | - | 260,00 | 168,00 | - | 3 | 5 | 11,205 | - | 11,205 |
| 59 | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 35 (лит. А) | решение № 11/6 14.01.1987 | 24 | - | IV квартал 2016 года | 428,60 | 130,30 | - | 298,30 | 13 | 4 | - | 9 | - | 472,80 | 226,00 | - | 4 | 9 | 18,295 | - | 18,295 |
| 60 | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 12 | заключение № 6 от 12.03.1998 | 45 | - | IV квартал 2016 года | 796,60 | 153,40 | - | 643,20 | 27 | 5 | - | 22 | - | 1148,60 | 245,60 | - | 5 | 22 | 36,500 | - | 36,500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 61 | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 141 | решение № 64 от 14.03.1984 | 33 | - | IV квартал 2016 года | 1088,15 | 54,80 | - | 1033,35 | 31 | 3 | - | 28 | - | 1398,50 | 111,00 | - | 3 | 28 | 39,519 | - | 39,519 |
| 62 | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 100 (лит. Б) | решение № 297/3 от 14.11.1990 | 10 | - | IV квартал 2016 года | 151,90 | 22,00 | - | 129,90 | 5 | 1 | - | 4 | - | 223,00 | 37,00 | - | 1 | 4 | 6,807 | - | 6,807 |
| 63 | Ул. им. Посадского, д. № 121 (лит. А) | решение № 239/2 от 12.08.1987 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 100,30 | 71,80 | - | 28,50 | 3 | 2 | - | 1 | - | 55,00 | 152,00 | - | 2 | 1 | 5,419 | - | 5,419 |
| 64 | Ул. им. Посадского, д. № 121 (лит. Б) | решение № 154/4 от 13.05.1987 | 14 | - | IV квартал 2016 года | 139,20 | 117,90 | - | 21,30 | 5 | 4 | - | 1 | - | 37,00 | 223,00 | - | 4 | 1 | 6,807 | - | 6,807 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 65 | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 48 | решение № 55/1 от 12.02.1986 | 17 | - | IV квартал 2016 года | 283,80 | 82,30 | - | 201,50 | 10 | 3 | - | 7 | - | 409,00 | 186,00 | - | 3 | 7 | 15,577 | - | 15,577 |
| 66 | Ул. им. Рогожина В.А., д. № 17 (лит. А, В) | решение № 38/2 от 19.02.1992 | 16 | - | IV квартал 2016 года | 330,50 | 140,70 | - | 189,80 | 8 | 3 | - | 5 | - | 263,60 | 168,00 | - | 3 | 5 | 11,299 | - | 11,299 |
| 67 | Ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 4 (лит. А) | решение № 236/19 от 20.09.1989 | 26 | - | IV квартал 2016 года | 158,90 | 73,40 | - | 85,50 | 7 | 5 | - | 2 | - | 134,00 | 191,60 | - | 5 | 2 | 8,524 | - | 8,524 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 68 | Ул. им. Челюскинцев, д. № 76 (лит. В) | решение № 18/3 от 30.01.1991 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 95,00 | 55,20 | - | 39,80 | 3 | 2 | - | 1 | - | 55,00 | 92,00 | - | 2 | 1 | 3,848 | - | 3,848 |
| 69 | Ул. им. Челюскинцев, д. № 86 (лит. А) | решение № 75/II от 20.03.1991 | 18 | - | IV квартал 2016 года | 252,80 | 124,00 | - | 128,80 | 8 | 3 | - | 5 | - | 239,00 | 187,30 | - | 3 | 5 | 11,161 | - | 11,161 |
| 70 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4а | акт б/н от 01.04.1998 | 23 | - | IV квартал 2016 года | 427,23 | 176,43 | - | 250,80 | 8 | 3 | - | 5 | - | 266,00 | 184,80 | - | 3 | 5 | 11,802 | - | 11,802 |
| 71 | Ул. Иртышская, д. № 2 | заключение № 39/з от 13.12.2011 | 35 | - | IV квартал 2016 года | 426,01 | 236,40 | - | 189,61 | 12 | 6 | - | 6 | - | 279,00 | 315,00 |  | 6 | 6 | 15,551 | - | 15,551 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 72 | Ул. Иртышская, д. № 4 | заключение № 41/з от 13.12.2011 | 44 | - | IV квартал 2016 года | 423,18 | 242,40 | - | 180,78 | 18 | 9 | - | 9 | - | 341,00 | 411,00 | - | 9 | 9 | 19,687 | - | 19,687 |
| 73 | 5-й Лесопильный пр., д. № 57 | заключение № 24/з от 28.10.2011 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 75,35 | 75,35 | - | 0,00 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0,00 | 124,20 | - | 3 | 0 | 3,252 | - | 3,252 |
| 74 | 2-й Панкратьевский пр., д. № 10 | акт № 61/26 от 22.11.2002 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 58,60 | 29,00 | - | 29,60 | 2 | 1 | - | 1 | - | 55,00 | 76,00 | - | 1 | 1 | 3,430 | - | 3,430 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 75 | Ул. им. Горького А.М., д. № 10 | акт б/н от 06.02.2002 | 2 | - | IV квартал 2016 года | 74,90 | 0,00 | - | 74,90 | 2 | 0 | - | 2 | - | 92,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,409 | - | 2,409 |
| 76 | Ул. им. 32-й Стрелковой дивизии, д. № 126 (ул. Комсомольская, д. № 126) | акт № 22 от 18.05.1998 | 1 |  | IV квартал 2016 года | 44,80 | 0,00 | - | 44,80 | 2 | 0 |  | 2 |  | 92,00 | 0,00 |  | 0 | 2 | 2,409 |  | 2,409 |
| 77 | Ул. Вознесенская, д. № 43 | постановление от 09.07.1998 № 566 | 9 | - | IV квартал 2016 года | 137,10 | 33,50 | - | 103,60 | 3 | 1 | - | 2 | - | 155,00 | 76,00 | - | 1 | 2 | 6,048 | - | 6,048 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 78 | Совхоз «Комбайн», д. № 10 (лит. А) | заключение № 24/11 от 06.09.2011 | 19 | - | IV квартал 2016 года | 104,70 | 82,00 | - | 22,70 | 4 | 3 | - | 1 | - | 55,00 | 186,00 | - | 3 | 1 | 6,309 | - | 6,309 |
| 79 | Ул. им. Киселева, д. № 1 (лит. В) | заключение № 1/К от 18.01.2011 | 1 | - | IV квартал 2016 года | 31,40 | 0,00 | - | 31,40 | 1 | 0 | - | 1 | - | 76,00 | 0,00 | - | 0 | 1 | 1,990 | - | 1,990 |
| 80 | Ул. Универсальная база, д. № 1 | акт № 37/2 от 10.12.2002 | 10 | - | IV квартал 2016 года | 229,02 | 156,70 | - | 72,32 | 5 | 3 | - | 2 | - | 98,60 | 189,00 | - | 3 | 2 | 7,529 | - | 7,529 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 81 | Ул. Малая Приморская, д. № 11 | заключение № 67/з от 13.12.2011 | 6 | - | IV квартал 2016 года | 141,60 | 27,80 | - | 113,80 | 4 | 1 | - | 3 | - | 147,00 | 37,00 | - | 1 | 3 | 4,817 | - | 4,817 |
| 82 | Ростовский пр., д. № 2а | заключение № 7/з от 30.03.2011 | 4 | - | IV квартал 2016 года | 91,10 | 91,10 | - | 0,00 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 | 91,10 | - | 1 | 0 | 2,385 | - | 2,385 |
| 83 | Барнаульский туп., д. № 6 | заключение № 8/з от 29.06.2010 | 15 | - | IV квартал 2016 года | 194,15 | 148,45 | - | 45,70 | 7 | 5 | - | 2 | - | 74,00 | 203,00 | - | 5 | 2 | 7,252 | - | 7,252 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 84 | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 57 | акт № 142 от 20.12.2004 | 53 | - | IV квартал 2016 года | 1153,80 | 139,00 | - | 1014,80 | 35 | 4 | - | 31 | - | 1359,20 | 166,00 | - | 4 | 31 | 39,722 | - | 39,722 |
| Итого |  | - | 2722 | - | - | 44483,49 | 14909,84 | - | 29573,65 | 1308 | 445 | - | 863 | - | 44084,50 | 22854,22 | - | 445 | 863 | 1752,248 | - | 1752,248 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах (четвертый этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, наименование, реквизиты | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на день принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мирный пер., д. № 14 (лит. А) | акт № 61/20 от 22.11.2002 | 13 | - | 31 августа 2017 года | 191,60 | 0,00 | - | 191,60 | 6 | - | - | 6 | - | 375,00 | 0,00 | - | 0 | 6 | 9,818 | - | 9,818 |
| 2 | Мирный пер., д. № 14 (лит. Б) | акт № 61/20 от 22.11.2002 | 1 | - | 31 августа 2017 года | 30,00 | 0,00 | - | 30,00 | 1 | - | - | 1 | - | 37,00 | 0,00 | - | 0 | 1 | 0,969 | - | 0,969 |
| 3 | Театральная пл., д. № 15 | акт № 61/2 от 22.11.2002 | 75 | - | 31 августа 2017 года | 973,00 | 333,50 | - | 639,50 | 37 | 12 | - | 25 | - | 1283,00 | 573,00 | - | 12 | 25 | 48,590 | - | 48,590 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 4-й Артельный пр., д. № 8 | акт б/н от 28.05.1999 | 4 | - | 31 августа 2017 года | 51,80 | 0,00 | - | 51,80 | 2 | - | - | 2 | - | 92,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,409 | - | 2,409 |
| 5 | 16-й Белоглинский пр., д. № 7 | акт № 61/36 от 22.11.2002 | 25 | - | 31 августа 2017 года | 272,30 | 231,40 | - | 40,90 | 9 | 7 | - | 2 | - | 92,00 | 430,00 | - | 7 | 2 | 13,666 | - | 13,666 |
| 6 | Большой Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 28 | - | 31 августа 2017 года | 361,67 | 207,30 | - | 154,37 | 11 | 7 | - | 4 | - | 223,00 | 384,00 | - | 7 | 4 | 15,891 | - | 15,891 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 7 | Большой Динамовский пр., д. № 2а | акт б/н от 01.04.1998 | 25 | - | 31 августа 2017 года | 408,70 | 224,40 | - | 184,30 | 9 | 5 | - | 4 | - | 241,00 | 340,00 | - | 5 | 4 | 15,211 | - | 15,211 |
| 8 | 5-й Нагорный пр., д. № 2/1 | акт б/н от 17.04.1998 | 74 | - | 31 августа 2017 года | 1484,40 | 492,82 | - | 991,58 | 34 | 12 | - | 22 | - | 1304,00 | 680,75 | - | 12 | 22 | 51,961 | - | 51,961 |
| 9 | Ново-Крекингский пр., д. № 7 | акт б/н от 24.04.1998 | 74 | - | 31 августа 2017 года | 1436,10 | 427,80 | - | 1008,30 | 33 | 7 | - | 26 | - | 1266,00 | 522,00 | - | 7 | 26 | 46,810 | - | 46,810 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 1-й Брянский туп., д. № 8 | акт б/н от 12.03.1998 | 34 | - | 31 августа 2017 года | 609,56 | 208,90 | - | 400,66 | 15 | 4 | - | 11 | - | 641,60 | 277,00 | - | 4 | 11 | 24,049 | - | 24,049 |
| 11 | Ул. Брянская, д. № 28 | акт б/н от 24.04.1998 | 108 | - | 31 августа 2017 года | 2126,05 | 470,80 | - | 1655,25 | 50 | 11 | - | 39 | - | 2376,90 | 661,00 | - | 11 | 39 | 79,532 | - | 79,532 |
| 12 | Ул. Заречная, д. № 21 | акт б/н от 17.04.1998 | 23 | - | 31 августа 2017 года | 387,00 | 248,20 | - | 138,80 | 8 | 5 | - | 3 | - | 186,00 | 338,00 | - | 5 | 3 | 13,718 | - | 13,718 |
| 13 | Ул. Заречная, д. № 23 | акт б/н от 07.04.1998 | 25 | - | 31 августа 2017 года | 385,30 | 236,50 | - | 148,80 | 12 | 6 | - | 6 | - | 258,00 | 333,00 | - | 6 | 6 | 15,472 | - | 15,472 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 14 | Ул. Заречная, д. № 25а | акт б/н от 17.04.1998 | 28 | - | 31 августа 2017 года | 380,96 | 245,06 | - | 135,90 | 10 | 7 | - | 3 | - | 186,00 | 373,00 | - | 7 | 3 | 14,635 | - | 14,635 |
| 15 | Ул. им. Азина В.М., д. № 38Б | акт б/н от 17.04.1998 | 13 | - | 31 августа 2017 года | 341,80 | 54,00 | - | 287,80 | 9 | 1 | - | 8 | - | 478,00 | 76,00 | - | 1 | 8 | 14,504 | - | 14,504 |
| 16 | Ул. им. Азина В.М., д. № 38В | акт б/н от 17.04.1998 | 13 | - | 31 августа 2017 года | 416,31 | 47,60 | - | 368,71 | 9 | 1 | - | 8 | - | 493,00 | 55,00 | - | 1 | 8 | 14,347 | - | 14,347 |
| 17 | Ул. им. Азина В.М., д. № 38А | акт б/н от 17.04.1998 | 25 | - | 31 августа 2017 года | 390,28 | 214,48 | - | 175,80 | 9 | 5 | - | 4 | - | 244,00 | 296,00 | - | 5 | 4 | 14,137 | - | 14,137 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 9 | акт б/н от 24.04.1998 | 135 | - | 31 августа 2017 года | 2609,70 | 405,80 | - | 2203,90 | 100 | 10 | - | 90 | - | 4062,4 | 584,20 | - | 10 | 90 | 121,648 | - | 121,648 |
| 19 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 17/11 | акт б/н от 17.04.1998 | 102 | - | 31 августа 2017 года | 2564,90 | 493,00 | - | 2071,90 | 64 | 11 | - | 53 | - | 3203,00 | 760,00 | - | 11 | 53 | 103,751 | - | 103,751 |
| 20 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 22 | акт б/н от 27.02.1998 | 149 | - | 31 августа 2017 года | 3147,45 | 280,50 | - | 2866,95 | 78 | 7 | - | 71 | - | 3970,00 | 399,00 | - | 7 | 71 | 114,380 | - | 114,380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 26 | акт б/н от 27.02.1998 | 135 | - | 31 августа 2017 года | 2583,20 | 469,80 | - | 2113,40 | 64 | 11 | - | 53 | - | 3000,00 | 638,00 | - | 11 | 53 | 95,243 | - | 95,243 |
| 22 | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4 | акт б/н от 17.04.1998 | 44 | - | 31 августа 2017 года | 528,12 | 212,88 | - | 315,24 | 22 | 9 | - | 13 | - | 564,00 | 333,00 | - | 9 | 13 | 23,483 | - | 23,483 |
| 23 | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4а | акт б/н от 17.04.1998 | 43 | - | 31 августа 2017 года | 655,52 | 294,70 | - | 360,82 | 31 | 17 | - | 14 | - | 586,00 | 697,00 | - | 17 | 14 | 33,589 | - | 33,589 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Ул. Иртышская, д. № 10 | акт б/н от 07.04.1998 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 403,15 | 313,95 | - | 89,20 | 11 | 9 | - | 2 | - | 110,00 | 465,00 | - | 9 | 2 | 15,054 | - | 15,054 |
| 25 | Ул. Большая Казачья, д. № 21 (лит. Б) | акт № 61/8 от 22.11.2002 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 184,90 | 31,70 | - | 153,20 | 10 | 2 | - | 8 | - | 314,00 | 74,00 | - | 2 | 8 | 10,158 | - | 10,158 |
| 26 | Ул. Большая Казачья, д. № 21 (лит. Д) | акт № 61/8 от 22.11.2002 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 238,70 | 42,00 | - | 196,70 | 7 | 1 | - | 6 | - | 293,10 | 55,00 | - | 1 | 6 | 9,113 | - | 9,113 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | Ул. Большая Казачья, д. № 29 (лит. В) | акт № 61/9 от 22.11.2002 | 12 | - | 31 августа 2017 года | 83,70 | 44,10 | - | 39,60 | 4 | 2 | - | 2 | - | 110,00 | 131,00 | - | 2 | 2 | 6,309 | - | 6,309 |
| 28 | Ул. Киевская, д. № 2 | акт б/н от 24.04.1998 | 131 | - | 31 августа 2017 года | 2087,35 | 405,48 | - | 1681,87 | 82 | 11 | - | 71 | - | 3191,00 | 616,00 | - | 11 | 71 | 99,667 | - | 99,667 |
| 29 | Ул. Миллеровская, д. № 65 | акт б/н от 17.04.1998 | 32 | - | 31 августа 2017 года | 582,50 | 43,20 | - | 539,30 | 15 | 1 | - | 14 | - | 790,00 | 55,00 | - | 1 | 14 | 22,122 | - | 22,122 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | Ул. Миллеровская, д. № 67 | акт б/н от 17.04.1998 | 43 | - | 31 августа 2017 года | 627,20 | 44,90 | - | 582,30 | 16 | 1 | - | 15 | - | 950,00 | 55,00 | - | 1 | 15 | 26,311 | - | 26,311 |
| 31 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 36 | акт № 98 апрель 1998 года | 18 | - | 31 августа 2017 года | 381,00 | 239,10 | - | 141,90 | 9 | 6 | - | 3 | - | 165,00 | 294,00 | - | 6 | 3 | 12,017 | - | 12,017 |
| 32 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 38 | акт б/н от 01.04.1998 | 15 | - | 31 августа 2017 года | 381,20 | 95,40 | - | 285,80 | 8 | 2 | - | 6 | - | 380,00 | 110,00 | - | 2 | 6 | 12,828 | - | 12,828 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 33 | Ул. Омская, д. № 5 | акт б/н от 07.04.1998 | 33 | - | 31 августа 2017 года | 398,28 | 207,88 | - | 190,40 | 15 | 8 | - | 7 | - | 298,00 | 350,00 | - | 8 | 7 | 16,965 | - | 16,965 |
| 34 | Ул. Энергетиков, д. № 3 | акт б/н от 17.04.1998 | 24 | - | 31 августа 2017 года | 405,62 | 183,38 | - | 222,24 | 11 | 4 | - | 7 | - | 313,00 | 223,00 | - | 4 | 7 | 14,032 | - | 14,032 |
| 35 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 11 | акт б/н от 24.04.1998 | 186 | - | 31 августа 2017 года | 4050,87 | 889,70 | - | 3161,17 | 99 | 22 | - | 77 | - | 5239,30 | 1522,00 | - | 22 | 77 | 177,011 | - | 177,011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 36 | Ул. им. Горького А.М., д. № 34 | акт № 61/1 от 22.11.2002 | 28 | - | 31 августа 2017 года | 470,50 | 133,60 | - | 336,90 | 13 | 4 | - | 9 | - | 420,40 | 223,00 | - | 4 | 9 | 16,844 | - | 16,844 |
| 37 | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 4 (лит. Г) | акт № 61/7 от 22.11.2002 | 6 | - | 31 августа 2017 года | 82,80 | 49,80 | - | 33,00 | 3 | 1 | - | 2 | - | 74,00 | 55,00 | - | 1 | 2 | 3,377 | - | 3,377 |
| 38 | Ул. им. Разина С.Т., д. № 38 (лит. А) | акт № 61/29 от 22.11.2002 | 19 | - | 31 августа 2017 года | 212,00 | 212,00 | - | 0,00 | 8 | 8 | - | 0 | - | 0,00 | 368,80 | - | 8 | 0 | 9,655 | - | 9,655 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 22 | акт № 61/3 от 22.11.2002 | 30 | - | 31 августа 2017 года | 514,50 | 75,50 | - | 439,00 | 13 | 4 | - | 9 | - | 545,40 | 166,00 | - | 4 | 9 | 18,624 | - | 18,624 |
| 40 | Ул. им. Слонова И.А., д. № 27 (лит. А, Б, В, Е, Ж) | акт № 61/27 от 22.11.2002 | 24 | - | 31 августа 2017 года | 243,50 | 26,60 | - | 216,90 | 10 | 2 | - | 8 | - | 449,00 | 74,00 | - | 2 | 8 | 13,692 | - | 13,692 |
| 41 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/2а | акт б/н от 07.04.1998 | 54 | - | 31 августа 2017 года | 1505,00 | 34,30 | - | 1470,70 | 26 | 1 | - | 25 | - | 1743,20 | 55,00 | - | 1 | 25 | 47,077 | - | 47,077 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 42 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4б | акт б/н от 17.04.1998 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 487,90 | 121,70 | - | 366,20 | 9 | 3 | - | 6 | - | 378,50 | 136,70 | - | 3 | 6 | 13,488 | - | 13,488 |
| 43 | Ул. им. Шилинского А.П., д. № 25 | акт б/н от 28.05.1999 | 2 | - | 31 августа 2017 года | 44,80 | 0,00 | - | 44,80 | 2 | 0 | - | 2 | - | 113,00 | 0,00 | - | 0 | 2 | 2,958 | - | 2,958 |
| 44 | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 9/26 (лит. Е) | акт № 61/13 от 22.11.2002 | 16 | - | 31 августа 2017 года | 247,79 | 0,00 | - | 247,79 | 5 | 0 | - | 5 | - | 299,00 | 0,00 | - | 0 | 5 | 7,828 | - | 7,828 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | Ново-Астраханское шоссе, д. № 53 | акт б/н от 17.04.1998 | 85 | - | 31 августа 2017 года | 2095,34 | 373,50 | - | 1721,84 | 44 | 8 | - | 36 | - | 2051,60 | 495,80 | - | 8 | 36 | 66,691 | - | 66,691 |
| 46 | Ново-Астраханское шоссе, д. № 57 | акт б/н от 17.04.1998 | 117 | - | 31 августа 2017 года | 2713,06 | 99,38 | - | 2613,68 | 51 | 2 | - | 49 | - | 3115,84 | 155,08 | - | 2 | 49 | 85,633 | - | 85,633 |
| 47 | 1-й Амурский пр., д. № 5 | заключение № 62/з от 13.12.2011 | 32 | - | 31 августа 2017 года | 273,50 | 127,60 | - | 145,90 | 8 | 4 | - | 4 | - | 202,00 | 166,00 | - | 4 | 4 | 9,634 | - | 9,634 |
| Итого |  | - | 2191 | - | - | 41050,88 | 9594,21 | - | 31456,67 | 1102 | 261 | - | 841 | - | 46707,24 | 14595,33 | - | 261 | 841 | 1604,901 | - | 1604,901 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2017 годах (пятый этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, наименование, реквизиты | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на день принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Просп. Энтузиастов, д. № 42 | заключение № 16/з от 23.08.2011 | 33 | - | 31 августа 2017 года | 431,90 | 330,80 | - | 101,10 | 9 | 6 | - | 3 | - | 129,00 | 372,30 | - | 6 | 3 | 13,124 | - | 13,124 |
| 2 | Просп. Энтузиастов, д. № 44 | заключение № 3/з от 29.06.2010 | 23 | - | 31 августа 2017 года | 241,80 | 117,90 | - | 123,90 | 8 | 5 | - | 3 | - | 147,00 | 203,00 | - | 5 | 3 | 9,163 | - | 9,163 |
| 3 | Просп. Энтузиастов, д. № 82 | заключение № 22/з от 07.10.2011 | 24 | - | 31 августа 2017 года | 468,31 | 143,10 | - | 325,21 | 14 | 3 | - | 11 | - | 619,87 | 170,90 | - | 3 | 11 | 20,702 | - | 20,702 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | Просп. Энтузиастов, д. № 84 | заключение № 19/з от 07.10.2011 | 29 | - | 31 августа 2017 года | 444,77 | 169,46 | - | 275,31 | 19 | 5 | - | 14 | - | 568,00 | 239,00 | - | 5 | 14 | 21,127 | - | 21,127 |
| 5 | 3-й Нефтяной пр., д. № 44 | заключение № 1/з от 18.01.2011 | 38 | - | 31 августа 2017 года | 590,80 | 119,30 | - | 471,50 | 15 | 3 | - | 12 | - | 648,00 | 165,00 | - | 3 | 12 | 21,284 | - | 21,284 |
| 6 | Ул. Вологодская, д. № 8 | заключение № 15/з от 23.08.2011 | 44 | - | 31 августа 2017 года | 734,35 | 394,39 | - | 339,96 | 15 | 8 | - | 7 | - | 456,00 | 523,00 | - | 8 | 7 | 25,630 | - | 25,630 |
| 7 | Ул. им. Азина В.М., д. № 15 | заключение № 4/з от 02.03.2011 | 30 | - | 31 августа 2017 года | 520,00 | 233,10 | - | 286,90 | 12 | 5 | - | 7 | - | 435,00 | 275,00 | - | 5 | 7 | 18,589 | - | 18,589 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 19 | заключение № 34/з от 25.11.2011 | 23 | - | 31 августа 2017 года | 442,95 | 339,20 | - | 103,75 | 13 | 9 | - | 4 | - | 166,00 | 497,00 | - | 9 | 4 | 17,357 | - | 17,357 |
| 9 | Ул. Иртышская, д. № 11 | заключение № 44/з от 13.12.2011 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 402,05 | 192,15 | - | 209,90 | 10 | 5 | - | 5 | - | 278,00 | 281,00 | - | 5 | 5 | 14,635 | - | 14,635 |
| 10 | Ул. Иртышская, д. № 12 | заключение № 45/з от 13.12.2011 | 20 | - | 31 августа 2017 года | 403,69 | 157,60 | - | 246,09 | 9 | 3 | - | 6 | - | 333,00 | 207,00 | - | 3 | 6 | 14,137 | - | 14,137 |
| 11 | Барнаульский туп., д. № 2 | заключение № 4/з от 29.06.2010 | 22 | - | 31 августа 2017 года | 316,75 | 243,10 | - | 73,65 | 7 | 6 | - | 1 | - | 76,00 | 297,00 | - | 6 | 1 | 9,765 | - | 9,765 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | Барнаульский туп., д. № 4 | заключение № 6/з от 29.06.2010 | 20 | - | 31 августа 2017 года | 344,55 | 247,65 | - | 96,90 | 8 | 5 | - | 3 | - | 129,00 | 281,00 | - | 5 | 3 | 10,734 | - | 10,734 |
| 13 | Ул. Иртышская, д. № 6 | заключение № 40/з от 13.12.2011 | 25 | - | 31 августа 2017 года | 395,70 | 164,70 | - | 231,00 | 8 | 3 | - | 5 | - | 296,00 | 228,00 | - | 3 | 5 | 13,718 | - | 13,718 |
| 14 | Ул. Иртышская, д. № 8 | заключение № 43/з от 13.12.2011 | 31 | - | 31 августа 2017 года | 403,60 | 202,00 | - | 201,60 | 8 | 4 | - | 4 | - | 262,00 | 262,00 | - | 4 | 4 | 13,718 | - | 13,718 |
| 15 | Ул. Иртышская, д. № 9 | заключение № 42/з от 13.12.2011 | 20 | - | 31 августа 2017 года | 402,21 | 317,27 | - | 84,94 | 9 | 7 | - | 2 | - | 110,00 | 480,00 | - | 7 | 2 | 15,446 | - | 15,446 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | Ул. Ладожская, д. № 10 | заключение № 55/з от 13.12.2011 | 16 | - | 31 августа 2017 года | 397,00 | 193,52 |  | 203,48 | 10 | 5 | - | 5 | - | 278,00 | 278,00 | - | 5 | 5 | 14,556 | - | 14,556 |
| 17 | Ул. Ладожская, д. № 9 | заключение № 56/з от 13.12.2011 | 19 | - | 31 августа 2017 года | 408,77 | 217,57 | - | 191,20 | 10 | 6 | - | 4 | - | 241,00 | 318,00 | - | 6 | 4 | 14,635 | - | 14,635 |
| 18 | Ул. Локомотивная, д. № 19 | заключение № 2/О от 02.03.2011 | 13 | - | 31 августа 2017 года | 172,89 | 41,74 | - | 131,15 | 5 | 1 | - | 4 | - | 184,00 | 55,00 | - | 1 | 4 | 6,257 | - | 6,257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 19 | Ул. Малая Приморская, д. № 7 | заключение № 65/з от 13.12.2011 | 4 | - | 31 августа 2017 года | 116,20 | 41,80 | - | 74,40 | 3 | 1 | - | 2 | - | 77,00 | 55,00 | - | 1 | 2 | 3,456 | - | 3,456 |
| 20 | Ул. Малая Приморская, д. № 9 | заключение № 66/з от 13.12.2011 | 6 | - | 31 августа 2017 года | 138,50 | 44,80 | - | 93,70 | 4 | 1 | - | 3 | - | 129,00 | 55,00 | - | 1 | 3 | 4,817 | - | 4,817 |
| 21 | Ул. Советская, д. № 39Б | заключение № 6/О от 10.06.2011 | 10 | - | 31 августа 2017 года | 166,40 | 129,10 | - | 37,30 | 5 | 4 | - | 1 | - | 55,00 | 205,00 | - | 4 | 1 | 6,807 | - | 6,807 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 15 (лит. Г) | акт № 61/14 от 22.11.2002 | 10 | - | 31 августа 2017 года | 219,30 | 37,00 | - | 182,30 | 8 | 1 | - | 7 | - | 313,00 | 76,00 | - | 1 | 7 | 10,184 | - | 10,184 |
| Итого |  | - | 482 | - | - | 8162,49 | 4077,25 | - | 4085,24 | 209 | 96 | - | 113 | - | 5929,87 | 5523,20 | - | 96 | 113 | 299,841 | - | 299,841 |

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений.

фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился;

фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2015 году поступили в сумме 136695,5 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 116590,4 тыс. руб.;

по состоянию на 01.01.2016 на лицевом счете комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству остался остаток денежных средств в сумме 20105,1 тыс. руб., подлежащий использованию в 2016 году.;

в связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход                  в 2014 году не производился;

в 2015 году кассовый расход произведен в сумме 253653,6 тыс. руб., в том числе на приобретение дополнительных квадратных метров жилья 97099,1 тыс. руб.

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений.

фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2014 году не поступали, кассовый расход не производился;

в связи с тем, что электронные аукционы на приобретение жилых помещений были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок, кассовый расход                  в 2014 году не производился;

фактически денежные средства на лицевой счет комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству в 2015 году поступили в сумме 136695,5 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 116590,4 тыс. руб.;

в 2015 году кассовый расход произведен в сумме 156554,5 тыс. руб.;

в 2015 году кассовый расход произведен в сумме 97099,1 тыс. руб.