Информация о финансировании объектов капитального строительства

в рамках адресной инвестиционной программы  на 01.07.2009 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Утверждено решением СГД от 19.12.2008 № 34-379 "О бюджете города на 2009 год" | Утверждено решением СГД от 29.04.2009 № 39-437 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 19.12.2008 № 34-379 "О бюджете города на 2009 год" | Уточненные бюджетные назначения 1 полугодия | Кассовое исполнение | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненным бюджетным назначениям 1 по-лугодия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### I. Реализация муниципальных целевых программ |  | 135197,0 | 70082,2 | 233,6 | 76,4 | 0,1 | 0,1 | 32,7 |
| ### Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 г.г. с перспективой до 2017 года, в том числе: |  | 87272,0 | 23000,0 |  |  |  |  |  |
| ### Комитет по капитальному строительству |  | 87272,0 | 23000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 10000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 12000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Площадки складирования обезвоженного осадка городской станции аэрации (1-я очередь) | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коллектор 18-А | 23000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водовод d 1000 мм от н/ст «Вольская» до н/ст «Поливановская» (участок от н/ст «Вольская» до СПОГА-2) | 15272,0 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы», в том числе: |  | 22925,0 | 22082,2 | 233,6 | 76,4 | 0,3 | 0,3 | 32,7 |
| Комитет по капитальному строительству |  | 22925,0 | 22082,2 | 233,6 | 76,4 | 0,3 | 0,3 | 32,7 |
| 7 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 5760,0 | 5760,0 | 51,1 | 51,1 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
| 8 | Пристройки к МДОУ г. Саратова (проектирование и строительство) | 16165,0 | 16322,2 | 182,5 | 25,3 | 0,2 | 0,2 | 13,9 |
| 9 | Строительство МДОУ | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| «Программа развития улично-дорожной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008-2012 г.г.», в том числе: |  | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет дорожного хозяйства |  | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |
| II. Строительство и реконструкция объектов |  | 207653,0 | 132838,8 | 14009,2 | 14009,2 | 6,7 | 10,5 | 100,0 |
| Управление по инженерной защите города |  | 11840,0 | 7087,4 | 2981,3 | 2981,3 | 25,2 | 42,1 | 100,0 |
| 11 | ТЭО ливневой канализации г. Саратова | 1840,0 | 1840,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 2000,0 | 247,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Инженерная защита от подтопления микрорайона от ул. 1-ая Нагорная до ул. 7-я Нагорная между ул. Прессовая и ул. Ново-Астраханское шоссе в Заводском районе г. Саратова | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ливневой канализации по проспекту 50 лет Октября от ул. Вишневая до Молодежного проезда г. Саратова | 5000,0 | 5000,0 | 2981,3 | 2981,3 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| Комитет по капитальному строительству |  | 171433,0 | 108713,0 |  |  |  |  |  |
| Образование |  | 74400,0 | 64400,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФОК с плавательным бассейном при школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция здания МОУ СОШ с УИП №4 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пристройка спортзала к СОШ № 56 Ленинского района | 25600,0 | 25600,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция МДОУ № 15 Октябрьского района | 3800,0 | 3800,0 |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  | 25500,0 | 10530,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция стадиона «Авангард» | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция стадиона «Салют» | 20000,0 | 10530,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  | 23420,0 | 6420,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по ул. Авиастроителей,3 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция подстанции №1 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи» по ул. Минская,2 в Заводском районе | 1920,0 | 1920,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | Патологоанатомический корпус с отделением судебной медэкспертизы | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Городской неонатальный стационар | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунального назначения |  | 17153,0 | 9403,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | "Новое городское кладбище" по Московскому шоссе | 5403,0 | 5403,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | "Новое городское кладбище" в пос. Увек | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка водопровода пос. Лесопильный | 3750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство канализации по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М. | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  | 30960,0 | 17960,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. Лебедева-Кумача В.И., 88-а под муниципальный архив | 14960,0 | 1960,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для расселения квартир, признанных непригодными для проживания, по адресу: г. Саратов, Октябрьский поселок, 1 линия, дом 9«А», кв.5,6,7,9, 12, 13, 14 | 16000,0 | 16000,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 24380,0 | 17038,4 | 11027,9 | 11027,9 | 45,2 | 64,7 | 100,0 |
| Строительство полигонов ТБО |  | 14000,0 | 14000,0 | 10476,9 | 10476,9 | 74,8 | 74,8 | 100,0 |
| 33 | Полигон ТБО в Александровском карьере г.Саратова, Заводской район, карьер песка | 4000,0 | 4000,0 | 3379,4 | 3379,4 | 84,5 | 84,5 | 100,0 |
| 34 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | 6000,0 | 5500,0 | 3437,5 | 3437,5 | 57,3 | 62,5 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова V очередь, Гуселка-2 (с выполнением кадастровых работ) |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова | 4000,0 | 4000,0 | 3660,0 | 3660,0 | 91,5 | 91,5 | 100,0 |
| Реконструкция бань |  | 10000,0 | 2658,4 | 551,0 | 551,0 | 5,5 | 20,7 | 100,0 |
| 37 | Строительство котельной муниципальной бани № 16 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Разработка проектно-сметной документации, в том числе: |  | 1900,0 |  |  |  |  |  |
|  | на строительство котельной муниципальной бани № 16 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | на реконструкцию котельной муниципальной бани № 8 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Реконструкция муниципальных бань №4,7 |  | 758,4 | 551,0 | 551,0 |  | 72,7 | 100,0 |
| Газификация |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Газификация пос. Увек | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по АИП: | 342850,0 | 202921,0 | 14242,8 | 14085,6 | 4,1 | 6,9 | 98,9 |

И.о. председателя комитета  по экономике                                                                                                                       Д.Б. Кириллов