13 марта 2025 года № 1077-р

О проведении работ по благоустройству

территории муниципального образования

«Город Саратов»

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести работы по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» с 14 марта по 30 апреля 2025 года.

2. Утвердить:

2.1. Должностной состав городского штаба по организации работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Отраслевым (функциональным) и территориальным структурным подразделениям администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь работников к активному участию в работах по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов», в том числе на территориях, прилегающих к организациям, жилым домам, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения работ по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить              на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.п. главы муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 13 марта 2025 года № 1077-р

Должностной состав

городского штаба по организации работ по благоустройству  территории муниципального образования «Город Саратов»

и контролю за их проведением

| Председатель штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономике; |  |
| - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере; - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по строительству; |  |
| - глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»; - начальник департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Саратов»; |  |
| - председатель комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов». |  |

.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 13 марта 2025 года № 1077-р

План мероприятий

по подготовке и проведению работ по благоустройству территории

муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение работ, в том числе определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | с 14 марта по 30 апреля 2025 года | отраслевые (функциональные) и территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) по благоустройству территорий районов | до 14 марта 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Проведение работ по благоустройству с участием работников организаций всех форм собственности | каждая суббота | отраслевые (функциональные) и территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству территории города | еженедельно | комитет по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Организация ремонта, окраски контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и контейнерных площадок | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 6. | Уборка дворовых территорий многоквартирных домов от твердых коммунальных отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Саратов», управляющие организации (по согласованию) |
| 7. | Уборка территорий образовательных организаций и прилегающих к ним территорий | до 30 апреля 2025 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций (по согласованию) |
| 8. | Организация обрезки деревьев, посадки деревьев и кустарников, уборки парков, скверов, бульваров, садов, зеленых зон | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 9. | Уборка остановок общественного транспорта | ежедневно | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 11. | Приведение строительных площадок в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 12. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Саратов», управляющие организации (по согласованию) |
| 13. | Контроль за проведением ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, торговых павильонов | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Организация уборки территорий, прилегающих к рынкам | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», руководители рынков (по согласованию) |
| 15. | Ликвидация отходов с несанкционированных мест | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 16. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счет средств собственника) | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 30 апреля 2025 года | МКУ «Администрация кладбищ» |
| 18. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, новой набережной, скверов, бульваров, парков | до 30 апреля 2025 года | территориальные структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 19. | Очистка от объявлений и граффити опор уличных светильников, ремонт и замена светильников | ежедневно | МУПП «СГЭТ», МБУ «Саргорсвет» |

.