Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2012 году

по состоянию на 01.04.2012 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Утверждено решением СГД от 21.02.2012 № 11-141 «О внесении изменений и дополнений в решение 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Уточненный кассовый план 1 квартала 2012 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 квартала 2012 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  | 363949,6 | 363949,6 | 8875,1 | 8875,1 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| Объекты образования |  | 191463,0 | 191463,0 | 46,4 | 46,4 | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| 1 | МДОУ в пос. Юбилейный | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | МДОУ по ул. Бардина | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковая | 56031,5 | 56031,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | МДОУ по 5 Динамовскому проезду/Огородная | 56031,5 | 56031,5 | 46,4 | 46,4 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 5 | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 26000,0 | 26000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 21000,0 | 21000,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, д. 13 | 15900,0 | 15900,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Второй корпус СОШ № 34 Заводского района | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  | 95000,0 | 95000,0 | 25,8 | 25,8 | 0,03 | 0,03 | 100,0 |
| 10 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 95000,0 | 95000,0 | 25,8 | 25,8 | 0,03 | 0,03 | 100,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 72000,0 | 72000,0 | 8802,9 | 8802,9 | 12,2 | 12,2 | 100,0 |
| 11 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 10692,0 | 10692,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 6313,0 | 6313,0 | 3802,9 | 3802,9 | 60,2 | 60,2 | 100,0 |
| 13 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12995,0 | 12995,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 15 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  | 5486,6 | 5486,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 5486,6 | 5486,6 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 150348,6 | 150348,6 |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  | 150348,6 | 150348,6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 53794,0 | 53794,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 30200,0 | 30200,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 5606,0 | 5606,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 31500,0 | 31500,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий | 29248,6 | 29248,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заказчик – Управление по инженерной защите |  | 16815,0 | 16815,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 16215,0 | 16215,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО на 2012 год |  | 531113,2 | 531113,2 | 8875,1 | 8875,1 | 1,7 | 1,7 | 100,0 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                      Е.В. Ножечкина