09.02.2009  № 50

Об образовании городской

паводковой комиссии

В целях организации и осуществления мероприятий по защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного характера

постановляю:

- Образовать паводковую комиссию и утвердить её состав:

| Пилипенко С.В. | - заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Копылов Н.В. | - начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Саратова, заместитель председателя комиссии |
| Нуколов Ю.И. | - начальник отдела защиты населения и территорий, ответственный секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Язиков С.К. | - заместитель начальника УВД по г. Саратову (по согласованию) |
| Данилин В.Ю. | - председатель комитета дорожного хозяйства администрации города |
| Медведев А.И. | - заместитель генерального директора по эксплуатации МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| Шмыров В.И. | - начальник участка ООО «Зоринка» (по согласованию) |
| Гавриленко А.Н. | - заместитель начальника Саратовского отделения ПЖД филиала ОАО «Российские железные дороги» по инфраструктуре (по согласованию) |
| Макаров П.П. | - помощник генерального директора ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие» по безопасности плавания (по согласованию) |
| Реймер В.Д. | - технический директор ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (по согласованию) |
| Лыгин В.В. | - заместитель главного инженера технического центра телекоммуникаций Саратовского филиала ОАО «ВолгаТелеком» (по согласованию) |
| Повх О.Н. | - военный комендант Саратовского гарнизона (по согласованию) |
| Сенин В.И. | - начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |
| Белобров П.А. | - заместитель генерального директора МУПП «Саратовводоканал» по эксплуатации |
| Овчинников П.А. | - начальник управления по инженерной защите города Саратова |
| Янклович А.Ю. | - директор МУП «Водосток» |
| Куликов А.В. | - председатель комитета по ЖКХ администрации города Саратова |
| Меньшенина И.В. | - главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области в городе Саратове (по согласованию) |
| Жучков С.Ю. | - начальник управления по г. Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области (по согласованию) |

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2009 году (приложение).

3. Управлению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города (Копылов Н.В.) определить порядок взаимодействия с командованием Саратовского гарнизона (Бондаренко С.В.) в привлечении сил и средств для реализации мероприятий по пропуску паводковых вод на территории города.

4. Управлению по инженерной защите города (Овчинников П.А.), комитету дорожного хозяйства администрации города (Данилин В.Ю.), комитету по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города (Куликов А.В.) осуществлять постоянный контроль за выполнением плана мероприятий по обеспечению пропуска поводковых вод.

5. Администрациям районов города уточнить состав районных паводковых комиссий и организовать их работу в соответствии с планом мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в  2009 году.

6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации города (Луконкина С.О.) оперативно информировать население города через средства массовой информации о мероприятиях, проводимых в связи с паводком.

7. При возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций в паводковый период выделение ассигнований предусматривать из резервного фонда администрации города в соответствии с распоряжением администрации города.

8. Отменить пункты 1-7 постановления главы администрации города от 5 февраля 2008 года № 101 «Об образовании городской паводковой комиссии».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу Пилипенко С.В.

Глава администрации города                                                                В.Л. Сомов

Приложение

к постановлению

администрации города

от 9 февраля 2009 года № 50

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых вод в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Создание районных комиссий по обеспечению пропуска паводковых вод под председательством заместителей глав администраций районов | до 20 февраля | главы администраций районов |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по пропуску паводковых вод в 2009 году на заседании паводковых комиссий районов города и представление их в городскую паводковую комиссию | до 20 февраля | главы администраций районов |
|  | Уточнение планов действий (взаимодействия) с органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями города и СМИ при угрозе и в ходе затопления | до 27 февраля | главы администраций районов |
|  | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Саратовской области плана мероприятий г. Саратова по обеспечению пропуска паводковых вод в 2009 году | до 27 февраля | комиссия по ПЛЧС и ОПБ администрации города |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение плана санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения районов города, попадающих в зону возможного затопления | постоянно | комитет здравоохранения администрации города совместно с управлением Роспотребнадзора по Саратовской области |
|  | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зоне возможного затопления | до 13 марта | главы администраций районов, директора организаций и учреждений |
|  | Заслушивание отчетов администраций районов города о выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | весь период | комиссия по ПЛЧС и ОПБ администрации города |
|  | Разработка графиков проведения работ по расчистке русел существующих оврагов и отрогов к ним на территории районов города для пропуска паводковых вод | до 6 марта | главы администраций районов, директор МУП «Водосток», управление по инженерной защите города |
|  | Составление списков объектов, которые могут быть заилены или разрушены весенними водами и принятие мер по их сохранению | до 6 марта | главы администраций районов города |
|  | Представление в ГУ МЧС России по Саратовской области (центр мониторинга, прогнозирования и предупреждения ЧС) ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме | весь период | управление защиты населения и территорий от ЧС г. Саратова |
|  | Проведение предупредительных мероприятий по предотвращению затопления жилых домов, подвалов и других заниженных мест | до 13 марта | районные комиссии по пропуску паводковых вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 27 февраля | главы администраций районов, руководители предприятий, учреждений и организаций |
|  | Вывоз из зоны затопления грузов, находящихся на берегу р. Волги | до 6 марта | главы администраций районов совместно с руководителями промышленных предприятий и организаций |
| 14. | Принятие необходимых мер по сохранности устоев мостов через р. Гуселку, обеспечение безопасного пропуска паводковых вод на подступах к автодорожному мосту Саратов-Энгельс | весь период | управление по инженерной защите города |
| 15. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | до 6 марта | главы администраций районов, руководители муниципальных учреждений и организаций |
| 16. | Укомплектование необходимого количества аварийных бригад и организация их круглосуточного дежурства с привлечением автомашин и спецтехники | до 27 февраля | главы администраций районов, директор МУП «Водосток», генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 17. | Подготовка необходимого количества мешков с песком, щебеня, шанцевого инструмента, веревок, деревянных трапов | до 6 марта | главы администраций районов, начальник управления по инженерной защите города, директор МУП «Водосток», генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Очистка подъездных путей и создание у плотин и дамб аварийных запасов местных строительных материалов | до 6 марта | главы администраций районов, начальник управления по инженерной защите города, директор МУП «Водосток», директор МУП «Дорстрой» |
| 19. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 13 марта | главы администраций районов совместно с управлением Роспотребнадзора по Саратовской области |
| 20. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о паводковой обстановке | весь период | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации города |
| 21. | Подготовка к пропуску весенних вод ливневой и дренажной системами в городе и недопущение их засорения (в том числе водовыпусков в Волгоградское водохранилище) | с 13 марта и ежедневный контроль до конца паводка | главы администраций районов, начальник управления по инженерной защите города, директор МУП «Водосток», директор МУП «Дорстрой», директор МУП «Городские дороги плюс» |
| 22. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов, водопропускных труб железнодорожных насыпей и прилегающих к ним территорий | март и до конца паводка 2009 года | главы администраций районов совместно с руководством Саратовского отделения Приволжской железной дороги |
| 23. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | март и до конца паводка 2009 года | главы администраций районов совместно с ОАО «МРСК Волги», ООО УК СГЭС, МУП «Саргорсвет», ОАО «ВолгаТелеком» Саратовский филиал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Организация расширенной продажи населению водозащитной одежды и обуви | весь период | главы администраций районов, комитет по экономике администрации города |
| 25. | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в районе возможного подтопления | до 13 марта | главы администраций районов, комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу администрации города |
| 26. | Обеспечение пропуска весенних вод по всем ливневым канализациям и коллекторам по оврагам: Глебучеву, Белоглинскому, Мясницкому, Мутный ключ, Токмаковскому, Гусельскому, Залетаевскому, Назаровскому, Вакуровскому, 2-му Вакуровскому, Кооперативному и отрогам к ним | март и до конца паводка 2009 года | главы администраций районов, директор МУП «Водосток», директор МУП «Дорстрой», директор МУП «Городские дороги плюс» |
| 27. | Установление особого контроля по пропуску весенних вод по улицам: Алексеевской, им. Рогожина В.А., Симбирской, 9-й Линии, Первомайский пос., им. Шехурдина А.П. в районе ВРД (вагоноремонтное депо) и Студенческого городка, Городской, им. Академика Навашина С.Г., Танкистов, Молочной, Соколовой, Гусельская дамба (ул. Плодородная), Большой Горной, 2-й Садовой, Большой Садовой и Беговой, им. Клочкова В.Г. (от Паркового пр. до ул. Политехнической), 2-му Товарному проезду, Ново-Астраханскому шоссе, Тракторной, Большой Затонской | весь период | главы администраций районов совместно с директором ООО «Зоринка» |
| 28. | Организация контроля на всех путепроводах, обеспечение водоотвода с конусов путепроводов и мостов | весь период | начальник управления по инженерной защите города, директор МУП «Водосток» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. | Установление контроля за состоянием оползневых зон в пос. Затон, пос. Нефтяной, Глебучевом овраге, пос. Князевка, пос. Новый Увек, г. Алтынная, Смирновском и Октябрьском ущельях | весь период | главы администраций районов, начальник управления по инженерной защите города |
| 30. | Назначение ответственных за состоянием бесхозных прудов и гидротехнических сооружений, находящихся на территории районов города, для организации контроля за их подготовкой к безаварийному пропуску паводковых вод | до 2 марта | главы администраций районов |
| 31. | Обеспечение ежедневного контроля, в период весеннего паводка, за состоянием гидротехнических сооружений прудов и обеспечение безаварийного пропуска весенних вод | весь период | начальник управления по инженерной защите города, МУП «Водосток», главы администраций районов города |
| 32. | Обеспечение пропуска весенних вод с территории производственных баз и строительных объектов | с начала и до конца паводка 2009 года | главы администраций районов совместно с руководителями строительных организаций, расположенных на территориях районов города |
| 33. | Обеспечение безопасной стоянки судов и других плавучих сооружений, находящихся в акватории, прилегающей к территории филиала Саратовского района водных путей и судоходства | с начала и до конца паводка 2009 года | начальник Саратовского района ФГУ «Волжское ГБУ водных путей и судоходства» |
| 34. | Принятие мер по предупреждению от размыва и разрушения траншей при прокладке коммуникаций | до 13 марта | главы администраций районов совместно с руководителями строительных организаций |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Обеспечение пропуска весенних вод с территории городских свалок и сливной станции | весь период | директор МУП БКО «Специальное автохозяйство по уборке города», главы администраций Ленинского и Заводского районов |
| 36. | Обеспечение пропуска весенних вод на кладбищах | весь период | директор МУ СПП «Ритуал» |
| 37. | Согласование с начальником Саратовского военного гарнизона, начальником ГУ МЧС России по Саратовской области мероприятий по оказанию помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком | весь период | управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова |
| 38. | Приведение в готовность спасательных команд для обеспечения безопасности людей в период ледохода | до 27 февраля | директор МБУ «Саратовская городская служба спасения» |
| 39. | Контроль за состоянием инженерных сооружений набережной р. Волги и берегоукреплением Волгоградского водохранилища | весь период | начальник управления по инженерной защите города |
| 40. | Обеспечение пропуска весенних вод с трамвайных путей | весь период | генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» |
| 41. | Заготовка обязательного резерва коагулянтов для ВК-2, ВК-3, ВК-4 и жидкого хлора | до 6 марта | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 42. | Обеспечение своевременного отвода весенних талых вод с территорий насосных станций | до 13 марта | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 43. | Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на станциях | до 13 марта | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 44. | Подготовка выпусков, водопроводных колодцев и камер на магистральных водоводах | до 13 марта | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 45. | Обследование резервуаров «Пролетарский», «Корольковский», очистка их по периметру от снега | до 6 марта | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. | Усиление наблюдения за канализационными коллекторами и сетями с целью недопущения сброса в них талых вод, снега, мусора | с начала марта и до конца паводка 2009 года | генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» |
| 47. | Оформление и представление в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации города документов, являющихся основанием для выделения средств из резервного фонда администрации города на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | весь период | главы администраций районов, руководители муниципальных предприятий и учреждений |
| 48. | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | до 13 марта | страховые компании (по согласованию), главы администраций районов |
| 49. | Рассмотрение комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Саратова перечня мероприятий, проведение которых необходимо в период подготовки к пропуску паводковых вод | до 20 февраля | председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Саратова |

| 50. | Разработка планов переводов населения из зон возможного затопления в приготовленные для временного жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения своевременной врачебной помощью | до 6 марта | главы администраций районов |
| --- | --- | --- | --- |

Заместитель главы администрации города

по жилищно-коммунальному комплексу 	                                                                                                         С.В. Пилипенко