23 апреля 2010 года № 1268

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Ремонт дорожно-уличной сети муниципального

образования «Город Саратов» на 2010 год

В соответствии с постановлением администрации города от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год  (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                    А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 апреля 2010 года № 1268

Ведомственная целевая программа «Ремонт дорожно-уличной сети

муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год

Паспорт Программы

| Название главного распорядителя бюджетных средств | - комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет дорожного хозяйства) |
| --- | --- |
| Название программы | - ведомственная целевая программа «Ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2010 год |
| Цель и задача Программы | цель Программы: - улучшение технического состояния части дорожно-уличной сети, закрепленной за комитетом дорожного хозяйства. Задача Программы: - выполнение ремонтных работ на участках дорог с истекшим ремонтным сроком 4 года |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы | - реализация Программы позволит к концу 2010 года отремонтировать 3,8% площади автомобильных дорог с твердым покрытием от общей площади дорог |
| Целевые индикаторы | - протяженность отремонтированных дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства - 108,28 тыс. кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт асфальтобетонного покрытия дорожно-уличной сети |
| Объемы и источники финансирования | - общий объём финансирования – 138903,5 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Основу дорожно-уличной сети города Саратова составляют:

- магистральные улицы общегородского значения, соединяющие жилые, промышленные районы с общегородским центром и внешними автомобильными дорогами;

- магистральные улицы районного значения для осуществления транспортной связи между жилыми районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы;

- улицы и дороги местного значения, являющиеся транспортной связью в пределах районов, выходы на магистральные улицы и дороги, жилые улицы.

Неудовлетворительное качество дорожно-уличной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших увечья.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 № 49 «О включении автомобильных дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов», в сводный реестр муниципальной казны» общая площадь дорог, закрепленная за комитетом дорожного хозяйства, составляет 2840,2 тыс. кв. м.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2010 году.

III. Цель и задачи

Целью Программы является улучшение технического состояния части дорожно-уличной сети, закрепленной за комитетом дорожного хозяйства.

Задача Программы - выполнение ремонтных работ на участках дорог с истекшим ремонтным сроком 4 года.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и

экологических результатов реализации Программы, общая оценка

ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели

Реализация Программы позволит к концу 2010 года отремонтировать           3,8% площади автомобильных дорог с твердым покрытием от общей площади дорог.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации отражены в графах 8-12 приложения к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Системные мероприятия Программы представлены в приложении к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов с их фактическими значениями, а по итогам реализации – в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 июля       2009 года № 404 «Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ».

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2010 году из бюджета муниципального образования «Город Саратов», составляет 138903,5 тыс. руб. На данных участках за последние четыре года ремонт покрытия проезжей части не производился.

Перечень объектов дорожно-уличной сети, подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Прогнозируемая площадь, кв. м * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога от Б. Затонской до дороги на Займище (район рынка стройматериалов) | 25000,0 | 13500 |
| 2. | Ул. Огородная (от ул. Лучевой до ул. Тульской) | 35000,0 | 15500 |
| 3. | Ул. Лунная (от ул. Деловой до ул. Вишневой) | 4299,0 | 2500 |
| 4. | Ул. Вишневая (от ул. Лунной до ул. Курдюмской) | 3535,0 | 1800 |
| 5. | Ул. им. Горького А.М. (от ул. Соколовой с выходом на ул. Мясницкую) | 14300,0 | 8000 |
| 6. | Ул. Симбирская (от ул. Соколовой с выходом на ул. Мясницкую) | 6700,0 | 8200 |
| 7. | Ул. Перспективная | 1400,0 | 1400 |
| 8. | Ул. Топольчанская | 1700,0 | 2100 |
| 9. | Ул. им. Тархова С.Ф. | 11500,0 | 13700 |
| 10. | Ул. Тракторная | 7800,0 | 9600 |
| 11. | Московское шоссе (от КП ГИБДД до АЗС) | 12800,0 | 16000 |
| 12. | 2-й Красноармейский тупик | 3678,0 | 4400 |
| 13. | Просп. им. 50 лет Октября (от ул. Рябиновской до ул. Технической) | 9543,5 | 9500 |
| 14. | Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Московской) | 1648,0 | 2080 |
|  | ИТОГО | 138903,5 | 108280 |

* - площадь ремонта может быть скорректирована при уточнении расчетных смет на выполнение работ по окончанию зимнего сезона.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства:

- обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением сроков и объемов бюджетного финансирования;

- вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, комитетом дорожного хозяйства и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета дорожного

хозяйства администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                        В.Ю. Данилин

Приложение к Программе

Перечень и описание программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классифи-кации, целевая статья |  | Финан- совые затраты (тыс. руб.) |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | Ι квартал | ΙΙ квартал | ΙΙΙ квартал | ΙV квартал | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: улучшение технического состояния части дорожно-уличной сети, закрепленной за комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: выполнение ремонтных работ на участках дорог с истекшим ремонтным сроком 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожно-уличной сети | комитет дорожного хозяйства | 0503 7952700 500 | 138903,5 |  |  | площадь отремонти-рованных дорог | тыс.кв. м |  | - | 2 | 86,28 | 20 | 108,28 |
| ИТОГО по Программе |  |  | 138903,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 86,28 | 20 | 108,28 |