23 августа 2013 года № 1810

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Ремонт и содержание причальной

стенки по ул. Набережная Космонавтов» на 2013 год

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012    № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на                2013 год», постановлением администрации города Саратова от 10 февраля           2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт и содержание причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов» на 2013 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»					                                        А.Г. Буренин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 августа 2013 года № 1810

Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание

причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - управление по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - управление по инженерной защите) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт и содержание причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель - обеспечение эксплуатации причальной стенки в соответствии с нормативными требованиями; - задачи: - восстановление причальной стенки, - обследование причальной стенки после проведения ремонтных работ |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение срока эксплуатации причальной стенки; - снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации связанной с обрушением причальной стенки |
| Целевые индикаторы | - протяженность отремонтированной причальной стенки - 642 п. м; - количество подготовленных заключений о техническом состоянии причальной стенки - 1 |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт и обследование после проведения ремонтных работ причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 1324,3 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Причальная стенка является конструктивным элементом городской набережной, выполняет градообразующие и инженерные функции. Гидротехническое сооружение (причальная стенка) построено в                    1955-1960 годах, ремонт которого с момента постройки не производился.

Применение программно-целевого метода обусловлено необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевого расходования бюджетных средств, созданием реальных условий для повышения качества эксплуатации гидротехнического сооружения, а также снижением риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением причальной стенки.

Данная ведомственная целевая программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по ремонту и обследованию после проведения ремонтных работ гидротехнического сооружения - причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

3. Цели и задачи Программы

Цель - обеспечение эксплуатации причальной стенки в соответствии с нормативными требованиями.

Задачи:

- восстановление причальной стенки;

- обследование причальной стенки после проведения ремонтных работ.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации являются:

- увеличение срока эксплуатации причальной стенки;

- снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением причальной стенки.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и предусматривает:

1. Ремонт причальной стенки, включающий в себя:

- разборку бетонных конструкций;

- установку стальных конструкций;

- заделку деформационных швов плит-оболочек;

- торкретирование поверхности.

2. Оценку технического состояния причальной стенки после проведения ремонтных работ.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- признание причальной стенки непригодной к эксплуатации по результатам полученного заключения о техническом состоянии;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов».

Необходимый объем средств на реализацию Программы -                     1324,3 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренный Программой, запланирован в пределах выделенных средств, с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2013 году.

Расходы на реализацию программных мероприятий составят:

1. Ремонт причальной стенки - 950,5 тыс. руб., в том числе:

- разборка бетонных конструкций;

- установка стальных конструкций;

- заделка деформационных швов плит-оболочек;

- торкретирование поверхности.

2. Оценка технического состояния причальной стенки после проведения ремонтных работ - 373,8 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Управление по инженерной защите обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Управление по инженерной защите в целях исполнения мероприятий Программы выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, управление по инженерной защите, комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Начальник управления по

инженерной защите администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								  П.А. Овчинников

Приложение к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финан-совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| Цель - обеспечение эксплуатации причальной стенки в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Восстановление причальной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт причальной стенки по ул. Набережная Космонавтов | управление по инженерной защите | 122 04 06 795 6800 500 | 950,5 | протяженность отремонтированного объекта | п. м | - | 642 | 642 |
| Задача 2. Обследование причальной стенки после проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка технического состояния причальной стенки после проведения ремонтных работ | управление по инженерной защите | 122 04 06 795 6800 500 | 373,8 | количество подготовленных заключений | шт. | - | 1 | 1 |
| Итого |  |  | 1324,3 |  |  |  |  |  |