# 19 октября 2021 года № 2899

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля

# 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой

# программы «Переселение граждан города Саратова

# из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»

На основании постановления администрации города Саратова                   от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», изложив приложение           к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на первого заместителя главы администрации муниципального образования             «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 19 октября 2021 года № 2899

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного

жилищного фонда в 2019-2025 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2021 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - с 2019 года до 1 сентября 2025 года*, в том числе по этапам: - 2019-2020 годы (первый этап); - 2020-2021 годы (второй этап); - 2021-2022 годы (третий этап); - 2022-2023 годы (четвертый этап) |
| ____________________________ *- планируется досрочная реализация Программы до 31 декабря 2022 года |  |
| Цели и задачи | - цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи Программы: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 1461, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 427, 2021 год - 863; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 85666,64 кв. м, в том числе: 2019 год - 490,59 кв. м, 2020 год - 11985,89 кв. м, 2021 год – 73190,16 кв. м; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1461, в том числе: 2019 год - 7, 2020 год - 227, 2021 год - 1227; - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 9, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 4; - общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 50485,07 кв. м, в том числе: 2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год - 27929,58 кв. м, 2021 год – 22555,49 кв. м; - количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1552, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 1390; - количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), - 1087, в том числе: 2019 год - 14, 2020 год - 189, 2021 год - 884; - количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 569, в том числе: 2019 год - 10, 2020 год - 93, 2021 год - 466; - площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 19489,69 кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 кв. м, 2020 год - 3728,98 кв. м, 2021 год - 15385,59 кв. м; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), - 8033 (600), в том числе: 2019 год - 14 (600), 2020 год - 982, 2021 год – 7037; - количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 3582 (219), в том числе: 2019 год - 10 (219), 2020 год - 444, 2021 год - 3128; - площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 121757,78 (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год - 14580,15 кв. м, 2021 год - 106802,51 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5881562,8 тыс. руб.3, в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) – 4773478,3 тыс. руб.4, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 51512,0 тыс. руб.5, средств областного бюджета и иных источников* - 991121,3 тыс. руб.6, средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 65451,2 тыс. руб.7: - на 2019-2020 годы (первый этап) - 511973,2 тыс. руб.8, в том числе за счет средств Фонда – 398629,3 тыс. руб.9, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 42289,1 тыс. руб.10, средств областного бюджета и иных источников - 5603,6 тыс. руб.11, за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 65451,2 тыс. руб.12; - на 2020-2021 годы (второй этап) - 1773786,2 тыс. руб.13, в том числе за счет средств Фонда – 1291620,4 тыс. руб.14, средств бюджета |

_______________________________________________________

3 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 1942092,8 тыс. руб.;

4 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 943671,2 тыс. руб.;

5 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 31518,9 тыс. руб.;

6 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 910369,9 тыс. руб.;

* - иные источники – средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета;

7 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

8 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 429971,3 тыс. руб.;

9 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 344666,1 тыс. руб.;

10 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 23457,1 тыс. руб.;

11 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 5315,3 тыс. руб.;

12 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

13 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 984310,0 тыс. руб.;

14 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 521541,1 тыс. руб.

муниципального образования «Город Саратов» - 7843,7 тыс. руб.15, средств областного бюджета и иных источников – 474322,1 тыс. руб.16;

- на 2021-2022 годы (третий этап) - 731510,1 тыс. руб.17, в том числе за счет средств Фонда – 276221,1 тыс. руб.18, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1379,2 тыс. руб.19, средств областного бюджета и иных источников – 453909,8 тыс. руб.20;

- на 2022-2023 годы (четвертый этап) -   2864293,3 тыс. руб., в том числе за счет средств

Фонда – 2807007,5 тыс. руб., средств областного бюджета и иных источников – 57285,8 тыс. руб.

1. Характеристика сферы реализации Программы

Проблема переселения населения из аварийного жилья - это одна из самых острых и трудно разрешаемых проблем в Российской Федерации.

С одной стороны, проживание в аварийном жилищном фонде зачастую несет в себе прямую угрозу жизни, с другой стороны, портит общий вид города, производит негативное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизмы реализации ведомственных целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» решают указанные актуальные проблемы. Кроме того, процессы в сфере переселения граждан из аварийного жилья могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект социально-экономического развития муниципального образования.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение                граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда»,              утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, с 2013 года по 2018 год расселялись 295 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января ____________________________________________________

15 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

16 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 455876,2 тыс. руб.;

17 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 527811,5 тыс. руб.;

18 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 77464,0 тыс. руб.;

19 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

20 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 449178,4 тыс. руб.

2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи           с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию                        на 1 января 2019 года переселено 9099 человек из 4392 жилых помещений общей площадью 148,5 тыс. кв. м.

Программа предусматривает переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены          на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

В рамках Программы планируется приобретение жилых помещений            в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, в том числе в целях исполнения решений судов. Программой предусмотрено приобретение 1461 жилого помещения общей площадью 85666,64 кв. м, строительство девяти домов (1552 жилых помещения общей площадью 50485,07 кв. м) и выплата возмещения за 569 изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ для переселения 8033 человек (кроме того, 600 человек в рамках благотворительного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов») из 296 многоквартирных жилых домов, признанных                    до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2019 года до 1 сентября 2025 года*, в том числе по этапам:

- 2019-2020 годы (первый этап);

- 2020-2021 годы (второй этап);

- 2021-2022 годы (третий этап);

- 2022-2023 годы (четвертый этап).

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 1461, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 427, 2021 год - 863;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 85666,64 кв. м21, в том числе: 2019 год - 490,59 кв. м, 2020 год - 11985,89 кв. м, 2021 год – 73190,16 кв. м;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1461, в том числе: 2019 год - 7, 2020 год - 227, 2021 год - 1227;

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 9, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 4;

____________________

*- планируется досрочная реализация Программы до 31 декабря 2022 года;

21 - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

- общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 50485,07 кв. м22, в том числе: 2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год - 27929,58 кв. м, 2021 год – 22555,49 кв. м;

- количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1552, в том числе: 2019 год – 0, 2020 год - 162, 2021 год - 1390;

- количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, - 1087, в том числе:           2019 год - 14, 2020 год - 189, 2021 год - 884;

- количество изымаемых жилых помещений в соответствии со        статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 569, в том числе:                2019 год - 10, 2020 год - 93, 2021 год - 466;

- площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ – 19489,69 кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 кв. м, 2020 год -    3728,98 кв. м, 2021 год – 15385,59 кв. м;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного         фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), - 8033 (600), в том числе: 2019 год - 14 (600), 2020 год - 982, 2021 год - 7037;

- количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 3582 (219), в том числе: 2019 год - 10 (219), 2020 год - 444, 2021 год - 3128;

- площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 121757,78 (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год -               375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год - 14580,15 кв. м, 2021 год – 106802,51 кв. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и включает:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность,               выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, ____________________

22 - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, в том числе в целях исполнения решений судов;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города                   Саратова, подлежащих расселению в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе, планируемые показатели переселения граждан - в приложении № 5 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5881562,8 тыс. руб.23, в том числе: за счет средств Фонда – 4773478,3 тыс. руб.24, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 51512,0 тыс. руб.25, средств областного бюджета и иных источников* - 991121,3 тыс. руб.26, средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 65451,2 тыс. руб.27:

- на 2019-2020 годы (первый этап) – 511973,2 тыс. руб.28, в том числе на 2019 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 78533,229 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 29375,430 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 298 - 14872,931 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                      «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 310 - 1602,732 тыс. руб.;

____________________________

23 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 1942092,8 тыс. руб.;

24 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 943671,2 тыс. руб.;

25 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 31518,9 тыс. руб.;

26 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 910369,9 тыс. руб.;

* - иные источники – средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета;

27 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

28 - в 2019-2020 годах кассовый расход произведен в сумме 429971,3 тыс. руб.

29 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

30 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

31 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

32 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 412 310 -  19262,233 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 414 310 - 599,534 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 4850,035 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 298 - 303,536 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 - 14579,637 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 414 310 - 5055,838 тыс. руб.;

на 2020 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 172882,139 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 88994,240 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 6554,241 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 9780,242 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 310 – 5881,943 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 - 45815,8**44 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 3528,245 тыс. руб.;

____________________________________________________________

33 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

34 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

35 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

36 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,1 тыс. руб.;

37 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.;

38 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

39 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 163631,5 тыс. руб.;

40 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 88994,2 тыс. руб.;

41 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6554,2 тыс. руб.;

42 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 9780,0 тыс. руб.;

43 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 5881,9 тыс. руб.;

44 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 41643,5 тыс. руб.;

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

45 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 3365,3 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 1816,246 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 133,847 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 7417,3 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                       «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F3П748S 412 310 –  9,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F3П748S 414 228 –  0,1 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 125,4 тыс. руб.;

на 2020-2021 годы (второй этап) – 1773786,2 тыс. руб.48, в том числе на 2020 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 493472,149 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 255551,550 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 15862,851 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 97125,852 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                      «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 7843,753 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 412 310 - 196033,854 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 228 - 13819,555 тыс. руб.;

____________________________________________________________

46 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1816,2 тыс. руб.;

47 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 133,8 тыс. руб.;

48 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 984310,0 тыс. руб.;

49 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 373535,3 тыс. руб.;

50 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 94144,9 тыс. руб.;

51 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1537,5 тыс. руб.;

52 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 52323,4 тыс. руб.;

53 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

54 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 196033,8 тыс. руб.;

55 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 13819,5 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 310 – 190088,656 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 853 298 - 46681,157 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 10066,958 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 631,459 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 4870,760 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 1981,261 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 108910,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 253083,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 21556,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 45679,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 – 378,7 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 2429,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 6592,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 – 467,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 652,6 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 –          7,7 тыс. руб.;

- на 2021-2022 годы (третий этап) – 731510,1 тыс. руб.62, в том числе на 2020 год***:

- за счет средств Фонда:

____________________________________________________________

56 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 190088,6 тыс. руб.;

57 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 46681,1 тыс. руб.;

58 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 7412,5 тыс. руб.;

59 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31,4 тыс. руб.;

60 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 742,5 тыс. руб.;

61 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1066,9 тыс. руб.;

62 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 527811,5 тыс. руб.;

*** - за счет выделенных средств в 2020 году на реализацию третьего этапа

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 -                   32602,963 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 32938,164 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 16141,465 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 12815,266 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                        «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 1379,267 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 412 310 - 61888,568 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 228 - 17442,469 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 310 – 360002,070 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 853 298 - 8608,171 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 922,372 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 413,073 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 329,174 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 261,475 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 29367,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 130880,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 20757,0 тыс. руб.;

___________________________

63 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31690,9 тыс. руб.;

64 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31537,5 тыс. руб.;

65 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1420,4 тыс. руб.;

66 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 12815,2 тыс. руб.;

67 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

68 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 61888,5 тыс. руб.;

69 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 17442,4 тыс. руб.;

70 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 360002,0 тыс. руб.;

71 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 8608,1 тыс. руб.;

72 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 534,1 тыс. руб.;

73 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 413,0 тыс. руб.;

74 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 29,0 тыс. руб.;

75 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 261,4 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 – 199,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 519,4 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 674,8 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 2957,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 – 396,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 10,6 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 –            4,1 тыс. руб.;

- на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 2864293,3 тыс. руб., в том числе:

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 1867346,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 517387,6 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 20496,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 377276,7 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367483 853 298 – 24500,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 38109,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 10558,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 – 418,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 7699,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367484 853 298 – 500,0 тыс. руб.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к Программе, по способам переселения - в приложении № 4 к Программе, перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, приведен в приложении № 6 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации Программы произведены                    в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г.            № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 марта     2020 г. № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года» и постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м общей площади не более 30000,0 руб. - в рамках реализации первого этапа Программы, не более 32479,0 руб. - в рамках реализации второго и третьего этапов Программы, не более 34521,0 руб. - в рамках реализации четвертого этапа Программы, размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, будет определен по оценочной стоимости, при этом аварийная площадь изымаемых жилых помещений будет оплачена за счет средств Фонда не более 30000,0 руб. за 1 кв. м общей площади - в рамках реализации первого этапа Программы, не более 32479,0 руб. за 1 кв. м общей площади - в рамках реализации второго и третьего этапов Программы, не более 34521,0 руб.            за 1 кв. м общей площади - в рамках реализации четвертого этапа Программы).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по строительству и инженерной защите обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования                «Город Саратов» и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по строительству и инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                       И.В. Горбатенко

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий |  | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | наименование показателя |  | ед. изм. |  | базовое значение |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | целевое значение |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, |  |  | 122 0501 20ГF367483 412 310 |  |  | 78533,276 |  | 172882,186 493472,187 32602,988 |  | 7417,3 108910,1 29367,5 1867346,9 |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений |  | ед. |  | 0 |  | 171 |  | 427 |  | 863 |  | 1461 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 310 |  |  | 1602,777 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | кв. м |  | 0 |  | 490,59 |  | 11985,89 |  | 73190,16 |  | 85666,64 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF3П748S 412 310 |  |  | 19262,278 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенных жилых помещений, |  | ед. |  | 0 |  | 7 |  | 227 |  | 1227 |  | 1461 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | 122 0501 20ГF3U7484 412 310 |  |  | 14579,679 |  | 45815,8**89 |  | 0,0 |  | оформленных в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF367484 412 310 |  |  | 0,0 |  | 3528,290 10066,991 922,392 |  | 125,4 2429,3 674,8 38109,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27929,58 |  | 22555,49 |  | 50485,07 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 402F3П748S 412 310 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 412 310 |  |  | 0,0 |  | 196033,893 61888,594 |  | 0,0 |  | количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162 |  | 1390 |  | 1552 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | чел. |  | 0 |  | 14 |  | 189 |  | 840 |  | 1043 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF367483 414 310 |  |  | 29375,480 |  | 88994,295 255551,596 32938,197 |  | 253083,1 130880,1 517387,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | ед. |  | 0 |  | 10 |  | 93 |  | 439 |  | 542 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 414 310 |  |  | 599,581 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | кв. м |  | 0,00 |  | 375,12 |  | 3728,98 |  | 14480,18 |  | 18584,28 |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF367484 414 310 |  |  | 0,0 |  | 1816,298 4870,799 413,0100 |  | 6592,3 2957,5 10558,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF367484 414 228 |  |  | 0,0 |  | 631,4101 329,1102 |  | 467,0 396,0 418,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF367483 414 228 |  |  | 0,0 |  | 15862,8103 16141,4104 |  | 21556,9 20757,0 20496,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 310 |  |  | 0,0 |  | 5881,9105 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF3U7484 414 310 |  |  | 5055,882 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 228 |  |  | 4850,083 |  | 9780,2106 7843,7107 1379,2108 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 414 310 |  |  | 0,0 |  | 190088,6109 360002,0110 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 414 228 |  |  | 0,0 |  | 13819,5111 17442,4112 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 402F367484 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,7 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 402F367483 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 378,7 199,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 402F3П748S 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 853 298 |  |  | 0,0 |  | 46681,1113 8608,1114 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367483 853 298 |  |  | 0,0 |  | 6554,2115 97125,8116 12815,2117 |  | 45679,4 519,4 377276,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367484 853 298 |  |  | 0,0 |  | 133,8118 1981,2119 261,4120 |  | 652,6 10,6 7699,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367483 412 298 |  |  | 14872,984 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 298 |  |  | 303,585 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  |  | 046 0501 20ГF367483 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24500,0 |  | количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | чел. |  | - |  | - |  | - |  | 44*** |  | 44*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | ед. |  | - |  | - |  | - |  | 27*** |  | 27*** |  |  |
|  |  |  |  | 046 0501 20ГF367484 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | кв. м |  | - |  | - |  | - |  | 905,41 *** |  | 905,41*** |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») |  | чел. |  | 25 |  | 14 (600) |  | 982 |  | 7037 |  | 8033 (600) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») |  | ед. |  | 14 |  | 10 (219) |  | 444 |  | 3128 |  | 3582 (219) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») |  | кв. м |  | 563,60 |  | 375,12 (7674,69) |  | 14580,15 |  | 106802,51 |  | 121757,78 (7674,69) |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 169034,8 |  | 2215159,2 |  | 3497368,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

76 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

77 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.;

78 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

79 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.

80 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

81 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

82 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

83 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

84 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

85 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,1 тыс. руб.;

86 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 163631,5 тыс. руб.;

87 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 373535,3 тыс. руб.;

88 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31690,9 тыс. руб.;

89 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 41643,5 тыс. руб.;

90 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 3365,3 тыс. руб.;

91 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 7412,5 тыс. руб.;

92 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 534,1 тыс. руб.;

93 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 196033,8 тыс. руб.;

94 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 61888,5 тыс. руб.;

95 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 88994,2 тыс. руб.;

96 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 94144,9 тыс. руб.;

97 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31537,5 тыс. руб.;

98 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1816,2 тыс. руб.;

99 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 742,5 тыс. руб.;

100 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 413,0 тыс. руб.;

101 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31,4 тыс. руб.;

102 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 29,0 тыс. руб.;

103 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1537,5 тыс. руб.;

104 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1420,4 тыс. руб.;

105 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 5881,9 тыс. руб.;

106 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 9780,0 тыс. руб.;

107 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

108 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

109 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 190088,6 тыс. руб.;

110 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 360002,0 тыс. руб.;

111 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 13819,5 тыс. руб.;

112 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 17442,4 тыс. руб.;

113 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 46681,1 тыс. руб.;

114 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 8608,1 тыс. руб.;

115 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6554,2 тыс. руб.;

116 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 52323,4 тыс. руб.;

117 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 12815,2 тыс. руб.;

118 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 133,8 тыс. руб.;

119 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1066,9 тыс. руб.;

120 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 261,4 тыс. руб.;

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

*** - значение целевого индикатора будет уточняться в соответствии со вступившими в законную силу решений судов

Приложение № 2 к Программе

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксп-луата- цию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Плани-руемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земель-ного участка, кв. м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  | площадь, кв. м | коли-чество человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х | х | x | x | 121757,78 | 8033 | x | 98400,75 | 230469,90 | x | x |
| 1. | Г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, д. № 6 | 1955 | 08.11.2012 | 380,42 | 30 | 31.12.2022 | 314,00 | 1478,00 | 64:48:020257:801 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Артельная, д. № 3 | 1936 | 28.05.2013 | 40,80 | 4 | 31.12.2022 | 91,60 | 91,60 |  | не сформирован |
| 3. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. № 11 | 1957 | 17.10.2014 | 415,06 | 31 | 31.12.2022 | 294,50 | 1830,00 | 64:48:020633:15 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. № 13 | 1955 | 17.10.2014 | 378,73 | 31 | 31.12.2022 | 358,10 | 358,10 |  | не сформирован |
| 5. | Г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 8 | 1917 | 20.01.2016 | 160,40 | 6 | 31.12.2022 | 145,30 |  |  | не сформирован |
| 6. | Г. Саратов, ул. Аткарская, д. № 33 | 1917 | 14.12.2012 | 436,7 | 19 | 31.12.2020 | 1020,40 | 1729,00 | 64:48:030346:680 | сформирован под одним домом |
| 7. | Г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. № 14, лит. А, Б, Н, З, Е | 1897 | 11.03.2015 | 1041,5 | 81 | 31.12.2022 | 999,90 | 999,90 |  | не сформирован |
| 8. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 10 | 1939 | 11.03.2016 | 423,02 | 33 | 31.12.2020 | 271,80 | 1592,00 | 64:48:020320:17 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 12 | 1939 | 21.03.2016 | 428,15 | 31 | 31.12.2020 | 274,80 | 1750,00 | 64:48:020320:19 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 14 | 1939 | 23.11.2015 | 386,21 | 34 | 31.12.2020 | 274,40 | 1161,00 | 64:48:020320:22 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 4-я Беговая, д. № 9, лит. А, Б | 1917 | 23.08.2013 | 82,80 | 9 | 31.12.2022 | 143,50 |  |  | не сформирован |
| 12. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 11, лит. А, Б | 1913 | 27.02.2014 | 1086,50 | 62 | 31.12.2022 | 426,80 | 765,00 | 64:48:050368:267 | сформирован под одним домом |
| 13. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 136 | 1930 | 30.01.2015 | 153,40 | 15 | 31.12.2022 | 141,70 |  |  | не сформирован |
| 14. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 2 | 1941 | 29.09.2016 | 713,35 | 78 | 31.12.2022 | 592,00 | 2292,00 | 64:48:020446:621 | не сформирован |
| 15. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 8 | 1941 | 28.05.2013 | 568,51 | 43 | 31.12.2022 | 592,00 | 5343,00 | 64:48:020446:620 | не сформирован |
| 16. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 9 | 1942 | 28.11.2014 | 352,58 | 18 | 31.12.2022 | 269,00 | 1055,00 | 64:48:020446:32 | сформирован под одним домом |
| 17. | Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 198 | 1917 | 09.09.2016 | 115,30 | 14 | 31.12.2022 | 197,20 |  |  | не сформирован |
| 18. | Г. Саратов, ул. Брянская, д. № 19 | 1954 | 19.12.2014 | 297,08 | 17 | 31.12.2022 | 553,30 | 1513,00 | 64:48:020430:14 | сформирован под одним домом |
| 19. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. № 6 | 1955 | 16.05.2016 | 606,36 | 31 | 31.12.2020 | 473,10 | 1386,00 | 64:48:020439:334 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. № 8 | 1955 | 27.07.2016 | 194,80 | 14 | 31.12.2022 | 151,70 | 1103,00 | 64:48:020439:333 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 3 | 1956 | 06.07.2016 | 372,43 | 21 | 31.12.2022 | 293,00 | 1871,00 | 64:48:020439:335 | сформирован под одним домом |
| 22. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 5 | 1956 | 08.09.2016 | 376,70 | 29 | 31.12.2022 | 285,00 | 747,00 | 64:48:020439:25 | сформирован под одним домом |
| 23. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 6 | 1958 | 08.09.2016 | 572,51 | 37 | 31.12.2022 | 475,00 | 1223,00 | 64:48:020439:28 | сформирован под одним домом |
| 24. | Г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. № 5 | 1959 | 08.09.2016 | 637,80 | 43 | 31.12.2022 | 462,40 | 1674,00 | 64:48:020439:27 | сформирован под одним домом |
| 25. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 44, лит. Б | 1917 | 28.11.2013 | 88,30 | 13 | 31.12.2022 | 253,40 | 253,40 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 46, лит. А | 1886 | 07.09.2015 | 156,60 | 8 | 31.12.2022 | 177,80 | 177,80 |  | не сформирован |
| 27. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 56, лит. А | 1885 | 26.07.2013 | 36,40 | 1 | 31.12.2022 | 201,10 | 571,00 | 64:48:010245:6 | сформирован под одним домом |
| 28. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 71, лит. А | 1917 | 19.06.2012 | 48,00 | 1 | 31.12.2021 | 153,80 | 153,80 |  | не сформирован |
| 29. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 94, лит. А | 1902 | 19.06.2012 | 253,52 | 18 | 31.12.2020 | 305,40 | 798,00 | 64:48:010245:275 | сформирован под одним домом |
| 30. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 5 | 1950 | 23.08.2013 | 200,83 | 28 | 31.12.2022 | 184,00 | 392,00 | 64:48:020354:37 | сформирован под одним домом |
| 31. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 7 | 1946 | 30.12.2016 | 463,50 | 32 | 31.12.2022 | 357,10 | 690,00 | 64:48:020354:39 | сформирован под одним домом |
| 32. | Г. Саратов, ул. Вишневая, д. № 18 | 1951 | 24.09.2015 | 404,43 | 29 | 31.12.2022 | 335,50 | 711,00 | 64:48:040826:180 | сформирован под одним домом |
| 33. | Г. Саратов, ул. Вознесенская, д. № 42, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 378,10 | 14 | 31.12.2022 | 257,70 | 257,70 |  | не сформирован |
| 34. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. № 15/1Е | 1952 | 30.09.2016 | 106,09 | 6 | 31.12.2022 | 194,70 |  |  | не сформирован |
| 35. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. № 21 | 1900 | 23.03.2016 | 332,71 | 23 | 31.12.2022 | 462,80 | 1271,00 | 64:48:060128:435 | сформирован под одним домом |
| 36. | Г. Саратов, 4-й Волжский проезд, д. № 5 | 1934 | 17.10.2014 | 93,41 | 8 | 31.12.2022 | 175,00 |  |  | не сформирован |
| 37. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 35, лит. Д | 1917 | 27.07.2015 | 57,20 | 5 | 31.12.2022 | 112,00 | 811,00 | 64:48:050362:438 | сформирован под одним домом |
| 38. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 125 | 1917 | 14.11.2014 | 37,60 | 7 | 31.12.2022 | 69,10 |  |  | не сформирован |
| 39. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 135 | 1957 | 28.03.2013 | 150,40 | 22 | 31.12.2022 | 170,20 | 170,20 |  | не сформирован |
| 40. | Г. Саратов, ул. Вязовская, д. № 10 | 1963 | 27.06.2016 | 210,50 | 12 | 31.12.2021 | 218,50 | 755,00 | 64:48:030330:146 | сформирован под одним домом |
| 41. | Г. Саратов, ул. Газонная, д. № 4 | 1953 | 26.11.2015 | 73,10 | 3 | 31.12.2022 | 468,30 | 1223,00 | 64:48:040302:261 | сформирован под одним домом |
| 42. | Г. Саратов, Гусельский пер., д. № 3 | 1956 | 23.08.2013 | 302,51 | 25 | 31.12.2022 | 286,40 | 808,00 | 64:48:040427:58 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. № 6 | 1952 | 17.10.2014 | 807,90 | 47 | 31.12.2022 | 465,80 | 1329,00 | 64:48:040828:92 | сформирован под одним домом |
| 44. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. № 9 | 1954 | 28.03.2014 | 771,98 | 45 | 31.12.2022 | 581,20 | 1725,00 | 64:48:040828:89 | сформирован под одним домом |
| 45. | Г. Саратов, ул. Динамовская, д. № 13 | 1956 | 26.04.2016 | 513,02 | 22 | 31.12.2022 | 451,30 | 1168,00 | 64:48:020258:42 | сформирован под одним домом |
| 46. | Г. Саратов, 7-й Динамовский проезд, д. № 3 | 1959 | 30.12.2016 | 273,60 | 13 | 31.12.2022 | 204,50 | 663,00 | 64:48:020245:30 | сформирован под одним домом |
| 47. | Г. Саратов, Универсальная база ОПС, д. № 2, лит. И | 1962 | 11.06.2014 | 816,30 | 35 | 31.12.2020 | 445,00 | 1814,00 | 64:48:040318:169 | сформирован под одним домом |
| 48. | Г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. № 136 | 1893 | 05.12.2016 | 159,34 | 14 | 31.12.2022 | 192,80 | 384,00 | 64:48:030234:201 | сформирован под одним домом |
| 49. | Г. Саратов, ул. Заречная, д. № 39 | 1958 | 08.11.2012 | 629,49 | 32 | 31.12.2022 | 378,00 | 693,00 | 64:48:020428:50 | сформирован под одним домом |
| 50. | Г. Саратов, ул. им. Генерала Захарова Г.Ф., д. № 40 | 1848 | 14.11.2014 | 68,70 | 7 | 31.12.2022 | 129,20 |  |  | не сформирован |
| 51. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 3А | 1957 | 04.10.2013 | 199,81 | 11 | 31.12.2022 | 287,00 | 897,00 | 64:48:040331:39 | сформирован под одним домом |
| 52. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 4А | 1955 | 26.11.2015 | 430,79 | 26 | 31.12.2022 | 279,30 | 1081,00 | 64:48:040330:24 | сформирован под одним домом |
| 53. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 7 | 1957 | 19.12.2014 | 401,26 | 18 | 31.12.2022 | 284,40 | 769,00 | 64:48:040331:36 | сформирован под одним домом |
| 54. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 7А | 1957 | 11.04.2014 | 323,83 | 19 | 31.12.2022 | 289,10 | 1052,00 | 64:48:040331:40 | сформирован под одним домом |
| 55. | Г. Саратов, ул. Измайлова, д. № 9А | 1955 | 20.01.2016 | 436,46 | 25 | 31.12.2022 | 280,30 | 868,00 | 64:48:040333:341 | сформирован под одним домом |
| 56. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 14 | 1945 | 31.01.2014 | 514,11 | 33 | 31.12.2022 | 362,00 | 1092,00 | 64:48:020354:26 | сформирован под одним домом |
| 57. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 25 | 1956 | 31.01.2014 | 1751,25 | 136 | 31.12.2020 | 798,20 | 1881,00 | 64:48:020357:20 | сформирован под одним домом |
| 58. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 27 | 1956 | 23.08.2013 | 1276,52 | 70 | 31.12.2021 | 694,00 | 1145,00 | 64:48:020357:22 | сформирован под одним домом |
| 59. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 29 | 1957 | 30.07.2014 | 1645,73 | 122 | 31.12.2021 | 791,00 | 1350,00 | 64:48:020357:26 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 37, лит. А1 | 1957 | 03.08.2016 | 1682,60 | 125 | 31.12.2020 | 815,80 | 1230,00 | 64:48:020357:29 | сформирован под одним домом |
| 61. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 41 | 1954 | 19.12.2014 | 1292,14 | 68 | 31.12.2022 | 573,00 | 1203,00 | 64:48:020430:23 | сформирован под одним домом |
| 62. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 51 | 1952 | 09.09.2014 | 1082,30 | 70 | 31.12.2021 | 542,30 | 939,00 | 64:48:020429:27 | сформирован под одним домом |
| 63. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 53 | 1950 | 08.11.2012 | 736,89 | 42 | 31.12.2021 | 847,00 | 1017,00 | 64:48:020429:23 | сформирован под одним домом |
| 64. | Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 19 | 1969 | 24.09.2015 | 2596,06 | 136 | 31.12.2022 | 673,70 | 1270,00 | 64:48:040413:67 | сформирован под одним домом |
| 65. | Г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. № 16 | 1917 | 19.12.2014 | 443,89 | 48 | 31.12.2021 | 313,60 | 395,00 | 64:48:060204:106 | сформирован под одним домом |
| 66. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 33, лит. АА1 | 1867 | 19.12.2014 | 36,31 | 2 | 31.12.2022 | 143,00 | 617,00 | 64:48:030451:28 | сформирован под одним домом |
| 67. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 46 | 1893 | 14.11.2014 | 220,20 | 20 | 31.12.2022 | 372,90 |  |  | не сформирован |
| 68. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 83 | 1880 | 19.02.2013 | 190,03 | 13 | 31.12.2022 | 440,00 | 440,00 | 64:48:030448:1066 | сформирован под одним домом |
| 69. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 92 | 1917 | 19.12.2014 | 142,59 | 7 | 31.12.2022 | 277,20 |  |  | не сформирован |
| 70. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 93 | 1917 | 14.12.2012 | 152,10 | 12 | 31.12.2022 | 131,90 | 556,00 | 64:48:030448:102 | сформирован под одним домом |
| 71. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 94, лит. А | 1917 | 20.10.2015 | 268,92 | 21 | 31.12.2022 | 188,00 | 1085,00 | 64:48:030448:97 | сформирован под одним домом |
| 72. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 99 | 1917 | 14.11.2014 | 352,80 | 23 | 31.12.2022 | 465,00 |  |  | не сформирован |
| 73. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 102 | 1917 | 19.02.2013 | 149,80 | 11 | 31.12.2022 | 184,90 | 184,90 |  | не сформирован |
| 74. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 104 | 1917 | 19.02.2013 | 202,40 | 16 | 31.12.2022 | 184,90 | 184,90 |  | не сформирован |
| 75. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 69 | 1912 | 19.12.2014 | 328,90 | 14 | 31.12.2022 | 349,00 |  |  | не сформирован |
| 76. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 71 | 1887 | 19.12.2014 | 339,14 | 22 | 31.12.2022 | 344,00 | 680,00 | 64:48:030451:262 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 77. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 78, лит. В | 1887 | 10.09.2013 | 58,40 | 6 | 31.12.2022 | 47,80 | 152,00 | 64:48:010228:354 | сформирован под одним домом |
| 78. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 92, лит. А | 1890 | 21.12.2015 | 83,20 | 7 | 31.12.2022 | 122,70 | 122,70 |  | не сформирован |
| 79. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 115 | 1902 | 20.05.2015 | 167,60 | 9 | 31.12.2022 | 130,10 | 474,00 | 64:48:030427:57 | сформирован под одним домом |
| 80. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 2, лит. Б | 1917 | 30.01.2015 | 216,77 | 33 | 31.12.2020 | 242,40 | 350,00 | 64:48:060211:1032 | сформирован под одним домом |
| 81. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 17, лит. АА1 | 1917 | 02.06.2016 | 208,61 | 18 | 31.12.2022 | 206,50 |  |  | не сформирован |
| 82. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 3, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 149,50 | 14 | 31.12.2022 | 152,00 | 152,00 |  | не сформирован |
| 83. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 7, лит. Б | 1882 | 26.09.2014 | 47,10 | 3 | 31.12.2020 | 127,30 | 684,00 | 64:48:010240:459 | сформирован под одним домом |
| 84. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 13, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 111,50 | 10 | 31.12.2022 | 180,40 | 180,40 |  | не сформирован |
| 85. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 33, лит. Б | 1917 | 05.11.2015 | 147,30 | 14 | 31.12.2021 | 256,50 | 256,50 | 64:48:010239:337 | сформирован под одним домом |
| 86. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 113, лит. АА1 | 1917 | 22.08.2012 | 203,20 | 21 | 31.12.2022 | 153,80 | 517,00 | 64:48:030448:103 | сформирован под одним домом |
| 87. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 115, лит. А | 1917 | 14.12.2012 | 32,50 | 3 | 31.12.2022 | 262,60 | 666,00 | 64:48:030448:100 | сформирован под одним домом |
| 88. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 117, лит. А | 1917 | 08.11.2012 | 145,00 | 16 | 31.12.2022 | 182,10 |  |  | не сформирован |
| 89. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 33, лит. Г | 1917 | 27.02.2014 | 87,70 | 3 | 31.12.2022 | 101,80 | 101,80 |  | не сформирован |
| 90. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 37, лит. ББ1, В | 1893 | 19.12.2014 | 220,20 | 16 | 31.12.2022 | 300,30 | 732,00 | 64:48:030452:107 | сформирован под одним домом |
| 91. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 70, лит. Г | 1917 | 28.03.2013 | 85,20 | 9 | 31.12.2022 | 90,30 | 90,30 |  | не сформирован |
| 92. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 120 | 1917 | 10.07.2015 | 243,58 | 26 | 31.12.2022 | 213,50 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 93. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 126 | 1905 | 22.08.2012 | 95,90 | 5 | 31.12.2022 | 124,50 | 124,50 |  | не сформирован |
| 94. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 146 | 1935 | 19.06.2012 | 629,22 | 30 | 31.12.2022 | 1 023,90 | 2565,00 | 64:48:030358:35 | сформирован под одним домом |
| 95. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 150 | 1914 | 23.01.2013 | 33,00 | 4 | 31.12.2022 | 176,70 | 614,00 | 64:48:030358:137 | сформирован под одним домом |
| 96. | Г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 1А | 1956 | 26.11.2015 | 388,30 | 23 | 31.12.2022 | 277,40 | 608,00 | 64:48:040330:21 | сформирован под одним домом |
| 97. | Г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 52, лит. А | 1914 | 05.02.2016 | 568,90 | 42 | 31.12.2022 | 421,60 | 421,60 |  | не сформирован |
| 98. | Г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 10 | 1932 | 26.04.2016 | 1475,43 | 99 | 31.12.2022 | 533,80 | 533,80 |  | не сформирован |
| 99. | Г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 121 | 1929 | 06.07.2016 | 617,96 | 33 | 31.12.2022 | 424,00 | 424,00 |  | не сформирован |
| 100. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 146, лит. В | 1917 | 26.09.2014 | 32,10 | 1 | 31.12.2022 | 109,70 | 109,70 |  | не сформирован |
| 101. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 152 | 1882 | 15.12.2015 | 253,80 | 16 | 31.12.2022 | 406,10 |  |  | не сформирован |
| 102. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 160 | 1917 | 19.06.2012 | 56,70 | 11 | 31.12.2022 | 96,20 | 616,00 | 64:48:030439:33 | сформирован под одним домом |
| 103. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 162, лит. Г | 1927 | 19.12.2014 | 79,80 | 8 | 31.12.2022 | 111,30 |  |  | не сформирован |
| 104. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. А | 1917 | 22.08.2012 | 226,93 | 17 | 31.12.2022 | 344,90 | 1831,00 | 64:48:030418:240 | сформирован под одним домом |
| 105. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. В | 1917 | 22.08.2012 | 331,10 | 28 | 31.12.2022 | 344,30 | 1155,00 | 64:48:030418:242 | сформирован под одним домом |
| 106. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. С | 1917 | 22.08.2012 | 415,45 | 39 | 31.12.2022 | 355,10 | 1673,00 | 64:48:030418:241 | сформирован под одним домом |
| 107. | Г. Саратов, ул. им. Пушкина А.С., д. № 20, лит. А, Б, В | 1917 | 27.02.2014 | 948,96 | 59 | 31.12.2021 | 679,30 | 980,00 | 64:48:050302:78 | сформирован под одним домом |
| 108. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 79, лит. А | 1917 | 17.12.2015 | 313,04 | 23 | 31.12.2022 | 217,70 | 217,70 |  | не сформирован |
| 109. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 128 | 1917 | 28.01.2016 | 215,10 | 16 | 31.12.2022 | 171,30 | 232,00 | 64:48:060205:990 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 110. | Г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. № 25, лит. А | 1917 | 10.11.2015 | 120,00 | 8 | 31.12.2022 | 146,70 |  |  | не сформирован |
| 111. | Г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 21 | 1956 | 25.03.2016 | 417,60 | 39 | 31.12.2022 | 300,50 | 655,00 | 64:48:020439:16 | сформирован под одним домом |
| 112. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 95 | 1917 | 19.12.2014 | 289,80 | 19 | 31.12.2022 | 253,00 | 574,00 | 64:48:030448:763 | сформирован под одним домом |
| 113. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 140, лит. ББ1 | 1917 | 22.08.2012 | 69,80 | 6 | 31.12.2022 | 95,20 | 95,20 |  | не сформирован |
| 114. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 103 | 1917 | 15.12.2015 | 550,84 | 26 | 31.12.2022 | 284,60 | 1156,00 | 64:48:030452:109 | сформирован под одним домом |
| 115. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 122 | 1917 | 14.11.2014 | 548,06 | 40 | 31.12.2022 | 227,00 | 815,00 | 64:48:030452:110 | сформирован под одним домом |
| 116. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 170, лит. А, Б | 1917 | 15.12.2015 | 135,20 | 9 | 31.12.2022 | 155,10 | 394,00 | 64:48:030454: 794 | сформирован под одним домом |
| 117. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 13А | 1917 | 02.09.2016 | 410,52 | 21 | 31.12.2022 | 291,80 | 2167,00 | 64:48:000000: 215467 | сформирован под одним домом |
| 118. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 56, лит. А | 1914 | 27.02.2014 | 312,87 | 17 | 31.12.2022 | 389,80 |  |  | не сформирован |
| 119. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. № 8 | 1957 | 22.08.2012 | 106,60 | 5 | 31.12.2022 | 146,00 | 146,00 |  | не сформирован |
| 120. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. № 34 | 1957 | 19.06.2012 | 281,10 | 12 | 31.12.2022 | 299,00 | 1841,00 | 64:48:020219:11 | сформирован под одним домом |
| 121. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 3, лит. В | 1917 | 11.04.2014 | 531,50 | 34 | 31.12.2022 | 373,20 | 295,00 | 64:48:060207:615 | сформирован под одним домом |
| 122. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 21, лит. В | 1917 | 14.12.2012 | 193,30 | 11 | 31.12.2022 | 183,10 |  |  | не сформирован |
| 123. | Г. Саратов, Кавказский проезд, д. № 1 | 1959 | 01.04.2016 | 1 884,76 | 93 | 31.12.2022 | 876,00 | 1 538,00 | 64:48:020324:79 | сформирован под одним домом |
| 124. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 68, лит. Б | 1917 | 19.12.2014 | 64,20 | 7 | 31.12.2022 | 109,10 | 360,00 | 64:48:030458:483 | сформирован под одним домом |
| 125. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 74, лит. А | 1917 | 19.12.2014 | 107,40 | 7 | 31.12.2022 | 105,00 |  |  | не сформирован |
| 126. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 74, лит. Б | 1917 | 15.12.2015 | 97,10 | 7 | 31.12.2022 | 105,00 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 127. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 114 | 1917 | 20.05.2015 | 445,53 | 30 | 31.12.2022 | 347,50 |  |  | не сформирован |
| 128. | Г. Саратов, 5-й Камышинский проезд, д. № 9 | 1917 | 17.12.2015 | 83,50 | 12 | 31.12.2022 | 143,60 | 361,00 | 64:48:060229:119 | сформирован под одним домом |
| 129. | Г. Саратов, Киевский проезд, д. № 1А | 1960 | 28.05.2013 | 372,70 | 28 | 31.12.2022 | 285,00 | 1 206,00 | 64:48:020310:47 | сформирован под одним домом |
| 130. | Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 62 | 1917 | 19.02.2013 | 598,74 | 28 | 31.12.2022 | 438,20 | 438,20 |  | не сформирован |
| 131. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 9 | 1952 | 30.01.2015 | 408,10 | 26 | 31.12.2020 | 264,30 | 530,00 | 64:48:020320:1516 | сформирован под одним домом |
| 132. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 11 | 1939 | 30.01.2015 | 406,55 | 30 | 31.12.2020 | 271,00 | 1079,00 | 64:48:020320:1488 | сформирован под одним домом |
| 133. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 13 | 1952 | 23.08.2013 | 350,85 | 26 | 31.12.2020 | 318,00 | 483,00 | 64:48:020320:1517 | сформирован под одним домом |
| 134. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 13А | 1950 | 23.08.2013 | 370,30 | 30 | 31.12.2020 | 294,00 | 523,00 | 64:48:020308:1518 | сформирован под одним домом |
| 135. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. № 21 | 1957 | 28.03.2014 | 380,58 | 21 | 31.12.2022 | 326,00 | 326,00 |  | не сформирован |
| 136. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. № 29 | 1902 | 30.12.2016 | 115,08 | 6 | 31.12.2022 | 153,10 | 153,10 |  | не сформирован |
| 137. | Г. Саратов, ул. Комсомольская, д. № 55, лит. А, Г | 1900 | 19.06.2012 | 69,30 | 2 | 31.12.2020 | 271,60 | 130,00 | 64:48:010249:348 | сформирован под одним домом |
| 138. | Г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 14, лит. А | 1917 | 30.12.2015 | 25,70 | 1 | 31.12.2022 | 86,50 | 86,50 |  | не сформирован |
| 139. | Г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 27, лит. А | 1917 | 12.02.2016 | 164,00 | 16 | 31.12.2022 | 129,60 | 129,60 |  | не сформирован |
| 140. | Г. Саратов, ул. Курдюмская, д. № 69 | 1951 | 26.04.2013 | 190,81 | 14 | 31.12.2022 | 261,50 | 1300,00 | 64:48:040826:198 | сформирован под одним домом |
| 141. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 6 | 1951 | 26.11.2015 | 21,90 | 1 | 31.12.2022 | 263,70 | 1360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 142. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 5 | 1948 | 28.11.2013 | 231,24 | 14 | 31.12.2022 | 167,70 | 167,70 |  | не сформирован |
| 143. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 11 | 1949 | 08.04.2016 | 222,17 | 17 | 31.12.2022 | 161,60 | 161,60 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 144. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 14 | 1951 | 11.04.2014 | 254,70 | 13 | 31.12.2022 | 259,70 | 1068,00 | 64:48:040826:1470 | сформирован под одним домом |
| 145. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 16 | 1954 | 09.09.2014 | 268,08 | 16 | 31.12.2022 | 265,80 | 1037,00 | 64:48:040826:191 | сформирован под одним домом |
| 146. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 371,40 | 28 | 31.12.2020 | 283,30 | 871,00 | 64:48:040826:192 | сформирован под одним домом |
| 147. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 23 | 1959 | 30.07.2014 | 1045,18 | 59 | 31.12.2022 | 866,30 | 1505,00 | 64:48:040823:41 | сформирован под одним домом |
| 148. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 23а | 1956 | 26.11.2015 | 411,90 | 21 | 31.12.2022 | 290,60 | 1178,00 | 64:48:040823:45 | сформирован под одним домом |
| 149. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 5 | 1941 | 30.12.2013 | 587,74 | 68 | 31.12.2022 | 430,60 | 972,00 | 64:48:040814:48 | сформирован под одним домом |
| 150. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 8 | 1941 | 30.12.2013 | 441,98 | 28 | 31.12.2020 | 286,20 | 533,00 | 64:48:040814:925 | сформирован под одним домом |
| 151. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 13 | 1941 | 30.12.2013 | 527,14 | 35 | 31.12.2022 | 434,20 | 1775,00 | 64:48:040813:12 | сформирован под одним домом |
| 152. | Г. Саратов, Международный проезд, д. № 43 | 1944 | 30.12.2013 | 409,20 | 27 | 31.12.2022 | 286,20 | 1467,00 | 64:48:040813:41 | сформирован под одним домом |
| 153. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 17 | 1956 | 15.07.2015 | 769,37 | 79 | 31.12.2022 | 533,00 | 981,00 | 64:48:020266:18 | сформирован под одним домом |
| 154. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 29 | 1960 | 23.11.2015 | 254,80 | 16 | 31.12.2022 | 185,30 | 687,00 | 64:48:020266:15 | сформирован под одним домом |
| 155. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 31 | 1957 | 23.11.2015 | 551,47 | 36 | 31.12.2022 | 436,00 | 1147,00 | 64:48:020266:19 | сформирован под одним домом |
| 156. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 37 | 1953 | 22.08.2012 | 417,10 | 33 | 31.12.2022 | 318,00 | 497,50 |  | не сформирован |
| 157. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 39 | 1953 | 19.06.2012 | 424,18 | 35 | 31.12.2022 | 318,00 | 470,10 |  | не сформирован |
| 158. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 41 | 1953 | 22.08.2012 | 428,20 | 23 | 31.12.2022 | 318,00 | 318,00 |  | не сформирован |
| 159. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 43 | 1953 | 06.09.2013 | 427,89 | 31 | 31.12.2022 | 559,00 | 559,00 |  | не сформирован |
| 160. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 55 | 1958 | 25.03.2016 | 394,70 | 22 | 31.12.2022 | 335,20 | 665,00 | 64:48:020245:12 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 161. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 63 | 1958 | 25.03.2016 | 447,20 | 18 | 31.12.2022 | 340,00 | 707,00 | 64:48:020245:10 | сформирован под одним домом |
| 162. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 74,31 | 9 | 31.12.2022 | 109,80 | 1397,00 |  | не сформирован |
| 163. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. Б | 1917 | 09.09.2014 | 140,02 | 17 | 31.12.2022 | 109,80 | 1397,00 | 64:48:060205:6 | сформирован под одним домом |
| 164. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. В | 1917 | 09.09.2014 | 104,60 | 13 | 31.12.2022 | 115,30 | 115,30 |  | не сформирован |
| 165. | Г. Саратов,. Мирный пер, д. № 21, лит. Д | 1917 | 09.09.2014 | 124,00 | 10 | 31.12.2022 | 120,90 | 120,90 |  | не сформирован |
| 166. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 11, лит. А | 1910 | 05.10.2016 | 644,53 | 31 | 31.12.2022 | 576,20 | 576,20 |  | не сформирован |
| 167. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 21, лит. А | 1917 | 06.05.2014 | 65,50 | 5 | 31.12.2020 | 152,90 | 904,00 | 64:48:010340:246 | сформирован под одним домом |
| 168. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 26, лит. Г, Г1, Г2 | 1957 | 05.11.2013 | 159,20 | 11 | 31.12.2022 | 208,80 | 208,80 |  | не сформирован |
| 169. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 26, лит. И | 1917 | 06.05.2014 | 114,70 | 7 | 31.12.2022 | 439,10 | 439,10 |  | не сформирован |
| 170. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 154 | 1917 | 19.12.2014 | 105,10 | 7 | 31.12.2022 | 129,60 | 129,60 |  | не сформирован |
| 171. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 154а | 1917 | 19.12.2014 | 490,58 | 33 | 31.12.2022 | 374,30 | 374,30 |  | не сформирован |
| 172. | Г. Саратов, 6-й Мурманский проезд, д. № 14 | 1959 | 14.12.2012 | 516,39 | 38 | 31.12.2022 | 1374,90 | 3135,00 | 64:48:030229:222 | сформирован под одним домом |
| 173. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 23 | 1936 | 09.09.2014 | 239,21 | 15 | 31.12.2022 | 131,00 | 524,00 | 64:48:020626:55 | сформирован под одним домом |
| 174. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 25Б | 1935 | 19.02.2013 | 459,57 | 24 | 31.12.2022 | 328,00 | 972,00 | 64:48:020626:58 | сформирован под одним домом |
| 175. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 26 | 1952 | 27.02.2014 | 386,39 | 27 | 31.12.2022 | 293,50 | 1130,00 | 64:48:020627:66 | сформирован под одним домом |
| 176. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 27А | 1935 | 14.11.2014 | 374,62 | 25 | 31.12.2022 | 1055,00 | 4,00 | 64:48:020626:61 | сформирован под одним домом |
| 177. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 28 | 1935 | 28.05.2013 | 485,92 | 41 | 31.12.2022 | 336,00 | 955,00 | 64:48:020627:65 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 30 | 1935 | 31.01.2014 | 490,49 | 30 | 31.12.2022 | 335,40 | 932,00 | 64:48:020627:64 | сформирован под одним домом |
| 179. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. № 58 | 1935 | 22.08.2012 | 82,30 | 7 | 31.12.2022 | 240,00 | 240,00 |  | не сформирован |
| 180. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. № 78 | 1936 | 11.06.2014 | 35,10 | 3 | 31.12.2022 | 83,50 |  |  | не сформирован |
| 181. | Г. Саратов, 4-й Нагорный проезд, д. № 18 | 1953 | 05.11.2013 | 405,28 | 29 | 31.12.2022 | 272,00 | 272,00 |  | не сформирован |
| 182. | Г. Саратов, Нескучный пер., д. № 22А, А1 | 1917 | 22.09.2015 | 184,50 | 10 | 31.12.2022 | 166,40 | 166,40 |  | не сформирован |
| 183. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 2 | 1933 | 31.01.2014 | 458,61 | 30 | 31.12.2022 | 340,00 | 340,00 |  | не сформирован |
| 184. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 6 | 1957 | 01.09.2016 | 102,70 | 9 | 31.12.2022 | 119,80 | 119,80 |  | не сформирован |
| 185. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 8 | 1957 | 29.08.2016 | 614,80 | 37 | 31.12.2022 | 426,00 | 426,00 |  | не сформирован |
| 186. | Г. Саратов, 1-й Нефтяной проезд, д. № 55А | 1971 | 30.12.2016 | 610,90 | 29 | 31.12.2022 | 430,60 | 733,00 | 64:48:020519:15 | сформирован под одним домом |
| 187. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 40 | 1961 | 01.09.2015 | 633,30 | 30 | 31.12.2022 | 435,30 | 1844,00 | 64:48:020520:150 | сформирован под одним домом |
| 188. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 50 | 1962 | 30.12.2016 | 582,10 | 36 | 31.12.2022 | 431,90 | 431,90 |  | не сформирован |
| 189. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 55 | 1945 | 30.07.2014 | 59,30 | 4 | 31.12.2022 | 223,00 |  |  | не сформирован |
| 190. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 1 | 1935 | 30.07.2014 | 874,67 | 60 | 31.12.2020 | 577,00 | 735,00 | 64:48:0020632:882 | сформирован под одним домом |
| 191. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 47 | 1959 | 30.07.2014 | 2576,99 | 113 | 31.12.2022 | 1141,00 | 2037,00 | 64:48:020638:53 | сформирован под одним домом |
| 192. | Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 51 | 1953 | 08.11.2012 | 43,30 | 2 | 31.12.2022 | 292,50 | 1261,00 | 64:48:020428:1109 | сформирован под одним домом |
| 193. | Г. Саратов, ул. Новоузенская, д. № 230 | 1964 | 19.12.2014 | 196,20 | 16 | 31.12.2022 | 198,60 | 605,00 | 64:48:060125:4552 | сформирован под одним домом |
| 194. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 160 | 1953 | 03.08.2016 | 1959,82 | 125 | 31.12.2022 | 901,60 | 901,60 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 195. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 166/2 | 1964 | 01.09.2015 | 2098,60 | 165 | 31.12.2021 | 591,40 | 1302,00 | 64:48:020265:21 | сформирован под одним домом |
| 196. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 167а | 1959 | 17.10.2014 | 649,08 | 28 | 31.12.2022 | 454,70 | 952,00 | 64:48:020266:31 | сформирован под одним домом |
| 197. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 170 | 1958 | 09.10.2015 | 1915,01 | 97 | 31.12.2022 | 898,80 | 2152,00 | 64:48:020265:18 | сформирован под одним домом |
| 198. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 171Б | 1960 | 30.01.2015 | 628,70 | 33 | 31.12.2022 | 431,80 | 1299,00 | 64:48:020266:24 | сформирован под одним домом |
| 199. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 173А | 1959 | 30.12.2016 | 651,63 | 33 | 31.12.2022 | 460,00 | 460,00 |  | не сформирован |
| 200. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 177А | 1957 | 15.07.2015 | 522,96 | 15 | 31.12.2022 | 457,00 | 673,00 | 64:48:020266:26 | сформирован под одним домом |
| 201. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 181/1 | 1958 | 24.11.2015 | 584,90 | 39 | 31.12.2022 | 479,10 | 1019,00 | 64:48:020257:23 | сформирован под одним домом |
| 202. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 191 | 1949 | 22.08.2012 | 265,20 | 18 | 31.12.2022 | 290,00 | 588,00 | 64:48:020257:24 | сформирован под одним домом |
| 203. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 203 | 1957 | 11.03.2015 | 107,60 | 6 | 31.12.2022 | 210,60 | 568,00 | 64:48:020245:18 | сформирован под одним домом |
| 204. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 207 | 1958 | 30.12.2016 | 241,30 | 20 | 31.12.2022 | 199,50 | 575,00 | 64:48:020245:21 | сформирован под одним домом |
| 205. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 209 | 1959 | 25.03.2016 | 274,20 | 18 | 31.12.2022 | 204,50 | 490,00 | 64:48:020245:17 | сформирован под одним домом |
| 206. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 213 | 1960 | 19.12.2014 | 245,40 | 25 | 31.12.2022 | 199,00 | 563,00 | 64:48:020237:11 | сформирован под одним домом |
| 207. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 4 | 1941 | 26.06.2013 | 275,87 | 33 | 31.12.2022 | 431,00 | 1580,00 | 64:48:040814:932 | сформирован под одним домом |
| 208. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 8 | 1941 | 30.12.2013 | 467,06 | 39 | 31.12.2022 | 428,20 | 428,20 |  | не сформирован |
| 209. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 10 | 1941 | 30.12.2013 | 618,64 | 49 | 31.12.2022 | 428,20 | 428,20 |  | не сформирован |
| 210. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 12 | 1941 | 30.12.2013 | 618,93 | 40 | 31.12.2022 | 430,60 | 430,60 |  | не сформирован |
| 211. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 12а | 1941 | 30.12.2013 | 628,79 | 45 | 31.12.2022 | 430,60 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 212. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 14а | 1944 | 30.12.2013 | 630,38 | 48 | 31.12.2022 | 429,40 | 429,40 |  | не сформирован |
| 213. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 6 | 1939 | 28.11.2013 | 419,44 | 31 | 31.12.2022 | 269,80 | 624,00 |  | не сформирован |
| 214. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 8 | 1951 | 30.07.2014 | 356,10 | 18 | 31.12.2022 | 270,50 | 1101,00 |  | не сформирован |
| 215. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 12 | 1950 | 30.12.2016 | 393,99 | 37 | 31.12.2022 | 293,10 | 293,10 |  | не сформирован |
| 216. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 14 | 1950 | 19.12.2014 | 410,24 | 30 | 31.12.2022 | 263,70 | 263,70 |  | не сформирован |
| 217. | Г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 47, лит. А | 1917 | 28.11.2016 | 44,40 | 2 | 31.12.2022 | 62,20 | 62,20 |  | не сформирован |
| 218. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 3 | 1953 | 19.02.2013 | 422,40 | 26 | 31.12.2022 | 292,00 | 1234,00 | 64:48:020256:28 | сформирован под одним домом |
| 219. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 7 | 1953 | 11.06.2014 | 434,40 | 24 | 31.12.2022 | 269,00 | 269,00 |  | не сформирован |
| 220. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 11 | 1953 | 28.11.2014 | 423,33 | 29 | 31.12.2022 | 282,00 | 1319,00 | 64:48:020256:33 | сформирован под одним домом |
| 221. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 13 | 1953 | 21.12.2016 | 406,57 | 21 | 31.12.2022 | 268,00 | 834,00 | 64:48:020256:32 | сформирован под одним домом |
| 222. | Г. Саратов, микрорайон Саратовское ОПХ, д. № 7 | 1964 | 22.08.2012 | 242,10 | 11 | 31.12.2022 | 213,00 | 248,70 | 64:48:020420:3 | сформирован под одним домом |
| 223. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. № 3 | 1958 | 17.10.2014 | 1139,49 | 64 | 31.12.2022 | 561,00 | 799,00 | 64:48:020326:51 | сформирован под одним домом |
| 224. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. № 5 | 1952 | 17.10.2014 | 474,18 | 26 | 31.12.2022 | 340,00 | 340,00 |  | не сформирован |
| 225. | Г. Саратов, ул. Прессовая, д. № 49Б | 1935 | 17.10.2014 | 207,43 | 15 | 31.12.2022 | 146,00 | 587,00 | 64:48:020626:69 | сформирован под одним домом |
| 226. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2А | 1934 | 19.12.2014 | 199,14 | 7 | 31.12.2022 | 148,00 | 1992,00 | 64:48:020626:374 | с одним домом |
| 227. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2Г | 1934 | 14.11.2014 | 198,98 | 14 | 31.12.2022 | 144,00 | 2083,00 | 64:48:020626:372 | сформирован под одним домом |
| 228. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2Д | 1935 | 11.06.2014 | 199,20 | 15 | 31.12.2022 | 142,50 | 2215,00 | 64:48:020626:375 | сформирован под одним домом |
| 229. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. № 1а | 1958 | 23.01.2013 | 45,50 | 4 | 31.12.2022 | 464,00 | 464,00 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 230. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. № 2а | 1958 | 23.01.2013 | 305,80 | 11 | 31.12.2022 | 436,00 | 436,00 |  | не сформирован |
| 231. | Г. Саратов, ул. Провиантская, д. № 12 | 1917 | 28.03.2014 | 785,00 | 38 | 31.12.2022 | 579,20 | 1108,00 | 64:48:050364:475 | сформирован под одним домом |
| 232. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 3 | 1956 | 16.10.2015 | 432,82 | 26 | 31.12.2022 | 278,00 | 666,00 | 64:48:040332:18 | сформирован под одним домом |
| 233. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 7 | 1956 | 20.05.2015 | 433,10 | 22 | 31.12.2022 | 275,10 | 619,00 | 64:48:040332:17 | сформирован под одним домом |
| 234. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 9 | 1954 | 09.09.2014 | 408,65 | 33 | 31.12.2022 | 289,70 | 923,00 | 64:48:040333:9 | сформирован под одним домом |
| 235. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 13 | 1955 | 09.09.2014 | 373,60 | 17 | 31.12.2022 | 278,55 | 921,00 | 64:48:000333:17 | сформирован под одним домом |
| 236. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 14А | 1955 | 19.10.2016 | 433,06 | 25 | 31.12.2022 | 289,17 | 929,00 | 64:48:040329:11 | сформирован под одним домом |
| 237. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 2, лит. А, Б, В | 1916 | 31.01.2014 | 829,82 | 58 | 31.12.2020 | 766,20 | 1182,00 | 64:48:050360:1157 | сформирован под одним домом |
| 238. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 5, лит. В | 1882 | 09.09.2016 | 255,99 | 19 | 31.12.2021 | 233,33 | 903,00 | 64:48:050364:474 | сформирован под одним домом |
| 239. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. А | 1917 | 30.07.2014 | 327,48 | 23 | 31.12.2022 | 260,00 |  |  | не сформирован |
| 240. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 114,63 | 12 | 31.12.2020 | 162,00 | 3238,00 | 64:48:060229:118 | сформирован под одним домом |
| 241. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. К | 1917 | 17.12.2015 | 62,00 | 7 | 31.12.2022 | 108,50 | 3238,00 | 64:48:060229:118 | сформирован под одним домом |
| 242. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. М | 1917 | 09.10.2015 | 107,50 | 15 | 31.12.2022 | 114,00 |  |  | не сформирован |
| 243. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. Н | 1917 | 19.12.2014 | 113,70 | 17 | 31.12.2022 | 169,40 |  |  | не сформирован |
| 244. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. У | 1917 | 14.12.2015 | 98,60 | 18 | 31.12.2022 | 49,40 |  |  | не сформирован |
| 245. | Г. Саратов, 5-й Рабочий проезд, д. № 1 | 1960 | 14.12.2012 | 184,62 | 19 | 31.12.2022 | 517,90 | 1003,00 | 64:48:060118:36 | сформирован под одним домом |
| 246. | Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. № 237 | 1917 | 14.11.2014 | 260,30 | 26 | 31.12.2022 | 238,40 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 247. | Г. Саратов, ул. 3-я Силикатная, д. № 74 | 1956 | 28.11.2013 | 214,78 | 15 | 31.12.2021 | 595,60 | 1106,00 | 64:48:050168:61 | сформирован под одним домом |
| 248. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 6 | 1902 | 15.12.2015 | 394,10 | 37 | 31.12.2022 | 375,10 | 642,00 | 64:48:030451:266 | сформирован под одним домом |
| 249. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 10 | 1902 | 19.12.2014 | 329,10 | 18 | 31.12.2022 | 290,70 | 870,00 | 64:48:030451:264 | сформирован под одним домом |
| 250. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 16 | 1867 | 15.12.2015 | 184,10 | 15 | 31.12.2022 | 210,00 | 298,00 | 64:48:030440:106 | сформирован под одним домом |
| 251. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 21 | 1917 | 19.12.2014 | 277,30 | 26 | 31.12.2022 | 300,40 | 454,00 | 64:48:030441:380 | сформирован под одним домом |
| 252. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 39 | 1917 | 14.12.2012 | 127,00 | 10 | 31.12.2022 | 177,90 | 508,00 | 64:48:030428:192 | сформирован под одним домом |
| 253. | Г. Саратов, Смурский пер., д. № 8 | 1900 | 14.11.2014 | 368,80 | 19 | 31.12.2022 | 377,30 | 654,00 | 64:48:030450:343 | сформирован под одним домом |
| 254. | Г. Саратов, Смурский пер., д. № 10 | 1892 | 14.11.2014 | 402,30 | 28 | 31.12.2022 | 278,50 | 760,00 | 64:48:030450:342 | сформирован под одним домом |
| 255. | Г. Саратов, ул. Соборная, д. № 46, лит. В | 1910 | 09.02.2016 | 113,30 | 7 | 31.12.2022 | 98,70 | 98,70 |  | не сформирован |
| 256. | Г. Саратов, ул. Советская, д. № 15, лит. М | 1915 | 28.03.2014 | 203,35 | 14 | 31.12.2022 | 217,00 |  |  | не сформирован |
| 257. | Г. Саратов, совхоз Комбайн, д. № 18, лит. А | 1955 | 09.09.2015 | 83,60 | 8 | 31.12.2021 | 172,30 | 1076,00 | 64:48:010127:1492 | сформирован под одним домом |
| 258. | Г. Саратов, совхоз Комбайн, д. № 42 | 1910 | 05.10.2016 | 90,20 | 5 | 31.12.2021 | 300,00 | 300,00 |  | не сформирован |
| 259. | Г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 294 | 1879 | 14.11.2014 | 170,70 | 13 | 31.12.2022 | 214,30 | 735,00 | 64:48:030420:272 | сформирован под одним домом |
| 260. | Г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 262,60 | 9 | 31.12.2022 | 277,20 | 1060,00 | 64:48:050315:24 | сформирован под одним домом |
| 261. | Г. Саратов, просп. Строителей, д. № 29в | 1958 | 30.07.2014 | 972,34 | 58 | 31.12.2021 | 580,20 | 2800,00 | 64:48:040331:762 | сформирован под одним домом |
| 262. | Г. Саратов, 3-й Студеный проезд, д. № 5 | 1947 | 17.10.2014 | 91,20 | 5 | 31.12.2022 | 135,80 | 1988,00 | 64:48:040336:49 | сформирован под одним домом |
| 263. | Г. Саратов, ул. Сызранская, д. № 130 | 1963 | 11.03.2015 | 757,20 | 41 | 31.12.2022 | 394,00 | 1036,00 | 64:48:0150169:464 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 264. | Г. Саратов, ул. Танкистов, д. № 17 | 1903 | 27.02.2014 | 44,43 | 4 | 31.12.2022 | 151,40 | 321,00 | 64:48:030234:203 | сформирован под одним домом |
| 265. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 2 | 1951 | 26.04.2013 | 382,00 | 18 | 31.12.2022 | 243,80 | 748,00 | 64:48:040826:1462 | сформирован под одним домом |
| 266. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 4 | 1951 | 16.10.2015 | 382,72 | 13 | 31.12.2022 | 241,90 | 769,00 | 64:48:040826:1463 | сформирован под одним домом |
| 267. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 10 | 1951 | 24.01.2012 | 67,00 | 2 | 31.12.2020 | 260,60 | 927,00 | 64:48:040826:1471 | сформирован под одним домом |
| 268. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 12 | 1951 | 14.12.2012 | 346,00 | 19 | 31.12.2022 | 261,10 | 396,00 | 64:48:040826:205 | сформирован под одним домом |
| 269. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 3 | 1951 | 22.08.2012 | 179,81 | 7 | 31.12.2022 | 243,40 | 3319,00 | 64:48:040826:1469 | сформирован под одним домом |
| 270. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 4 | 1951 | 23.08.2013 | 363,90 | 28 | 31.12.2022 | 258,90 | 894,00 | 64:48:040826:1468 | сформирован под одним домом |
| 271. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 5 | 1951 | 30.07.2014 | 326,07 | 20 | 31.12.2022 | 246,10 | 1432,00 | 64:48:040826:1467 | сформирован под одним домом |
| 272. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 7 | 1951 | 24.09.2015 | 249,20 | 23 | 31.12.2022 | 244,10 | 799,00 | 64:48:040826:197 | сформирован под одним домом |
| 273. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 14а | 1951 | 20.01.2016 | 743,90 | 42 | 31.12.2022 | 526,90 | 526,90 |  | не сформирован |
| 274. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 14В | 1953 | 20.01.2016 | 709,74 | 38 | 31.12.2022 | 509,70 | 751,00 | 64:48:040830:126 | сформирован под одним домом |
| 275. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 16 | 1953 | 20.01.2016 | 686,42 | 57 | 31.12.2022 | 496,60 |  |  | не сформирован |
| 276. | Г. Саратов, пос. Техстекло, д. № 2 | 1958 | 19.12.2014 | 377,80 | 28 | 31.12.2022 | 284,30 | 485,00 | 64:48:040327:25 | сформирован под одним домом |
| 277. | Г. Саратов, пос. Увек, ул. Увекская, д. № 107 | 1927 | 25.10.2016 | 218,40 | 23 | 31.12.2022 | 280,30 | 280,30 |  | не сформирован |
| 278. | Г. Саратов, ул. Ульяновская, д. № 60, лит. В | 1917 | 11.06.2014 | 86,00 | 10 | 31.12.2022 | 143,10 | 287,00 | 64:48:050308:1683 | сформирован под одним домом |
| 279. | Г. Саратов, ул. Университетская, д. № 21 | 1917 | 29.09.2016 | 143,80 | 18 | 31.12.2022 | 122,80 | 667,00 | 64:48:060214:356 | сформирован под одним домом |
| 280. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. № 8 | 1947 | 20.01.2016 | 40,90 | 6 | 31.12.2022 | 139,90 | 743,00 | 64:48:040301:21 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 281. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 34 | 1873 | 29.06.2016 | 609,07 | 57 | 31.12.2022 | 648,80 | 1969,00 | 64:48:050365:108 | сформирован под одним домом |
| 282. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 54, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 79,60 | 11 | 31.12.2022 | 171,00 |  |  | не сформирован |
| 283. | Г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. № 8 | 1955 | 22.08.2012 | 146,04 | 13 | 31.12.2020 | 536,30 | 1068,00 | 64:48:020428:53 | сформирован под одним домом |
| 284. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 6 | 1932 | 16.05.2016 | 1436,65 | 92 | 31.12.2022 | 622,00 | 1980,00 | 64:48:020310:56 | сформирован под одним домом |
| 285. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 51 | 1940 | 17.10.2016 | 1816,30 | 102 | 31.12.2022 | 637,70 | 1979,00 | 64:48:020358:77 | сформирован под одним домом |
| 286. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 78 | 1949 | 30.12.2016 | 343,95 | 23 | 31.12.2022 | 329,00 | 881,00 | 64:48:020355:56 | сформирован под одним домом |
| 287. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 80 | 1949 | 30.12.2016 | 477,50 | 35 | 31.12.2022 | 334,00 | 1035,00 | 64:48:020355:57 | сформирован под одним домом |
| 288. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 86 | 1950 | 28.05.2013 | 473,50 | 48 | 31.12.2022 | 382,00 | 989,00 | 64:48:020355:62 | сформирован под одним домом |
| 289. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 2 | 1958 | 30.01.2015 | 683,80 | 32 | 31.12.2022 | 878,00 | 878,00 | 64:48:020318:78 | сформирован под одним домом |
| 290. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 6 | 1957 | 19.02.2013 | 752,11 | 39 | 31.12.2022 | 517,00 | 649,00 | 64:48:020318:169 | сформирован под одним домом |
| 291. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 14 | 1954 | 30.01.2015 | 822,80 | 36 | 31.12.2022 | 557,00 | 1258,00 | 64:48:020318:153 | сформирован под одним домом |
| 292. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 18 | 1958 | 30.01.2015 | 812,55 | 59 | 31.12.2022 | 571,00 | 1056,00 | 64:48:020318:155 | сформирован под одним домом |
| 293. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 20 | 1954 | 30.01.2015 | 820,27 | 54 | 31.12.2022 | 557,00 | 1104,00 | 64:48:020318:183 | сформирован под одним домом |
| 294. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 22 | 1954 | 30.01.2015 | 742,82 | 48 | 31.12.2022 | 548,00 | 1073,00 | 64:48:020318:157 | сформирован под одним домом |
| 295. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 28 | 1954 | 09.10.2015 | 669,40 | 44 | 31.12.2022 | 562,20 | 948,00 | 64:48:020318:77 | сформирован под одним домом |
| 296. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 30 | 1954 | 09.10.2015 | 568,10 | 38 | 31.12.2022 | 403,20 | 403,20 |  | не сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов», в рамках которого не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Г. Саратов, ул. Газонная, д. № 4 | 1953 | 26.11.2015 | 559,90 | 27 | 31.12.2022 | 468,30 | 1223,00 | 64:48:040302:261 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 2 | 1949 | 11.06.2014 | 420,90 | 29 | 31.12.2019 | 571,10 | 1018,00 | 64:48:040302:21 | сформирован под одним домом |
| 3. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 3 | 1947 | 19.10.2016 | 463,90 | 47 | 31.12.2019 | 384,00 | 997,00 | 64:48:040302:18 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 4 | 1948 | 09.09.2014 | 424,07 | 35 | 31.12.2022 | 381,10 | 906,00 | 64:48:040302:24 | сформирован под одним домом |
| 5. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 5 | 1947 | 09.09.2014 | 517,30 | 52 | 31.12.2019 | 420,00 | 1304,00 | 64:48:040302:19 | сформирован под одним домом |
| 6. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 6 | 1948 | 09.09.2014 | 573,02 | 47 | 31.12.2019 | 432,70 | 1304,00 | 64:48:040302:22 | сформирован под одним домом |
| 7. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 7 | 1947 | 11.06.2014 | 588,70 | 48 | 31.12.2019 | 428,40 | 1788,00 | 64:48:040302:20 | сформирован под одним домом |
| 8. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 8 | 1947 | 11.06.2014 | 527,00 | 49 | 31.12.2019 | 422,40 | 1788,00 | 64:48:040302:23 | сформирован под одним домом |
| 9. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 9 | 1947 | 09.09.2014 | 562,80 | 52 | 31.12.2019 | 412,00 | 1388,00 | 64:48:040302:25 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 1 | 1958 | 26.11.2015 | 302,60 | 20 | 31.12.2019 | 387,30 | 1046,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 2 | 1951 | 26.11.2015 | 439,40 | 33 | 31.12.2019 | 359,00 | 2212,00 | 64:48:040301:108 | сформирован под одним домом |
| 12. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 3 | 1953 | 26.11.2015 | 260,30 | 18 | 31.12.2019 | 378,00 | 1771,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 13. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 4 | 1951 | 26.11.2015 | 378,60 | 21 | 31.12.2019 | 299,00 | 1369,00 | 64:48:000000: 230332 | сформирован под одним домом |
| 14. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 6 | 1951 | 26.11.2015 | 366,80 | 29 | 31.12.2022 | 263,70 | 1360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 15. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 8 | 1951 | 26.11.2015 | 364,40 | 22 | 31.12.2022 | 260,10 | 1206,00 | 64:48:000000: 230331 | сформирован под одним домом |
| 16. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 10 | 1951 | 26.11.2015 | 360,50 | 34 | 31.12.2019 | 285,00 | 1854,00 | 64:48:000000: 230330 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 12 | 1951 | 26.11.2015 | 388,60 | 23 | 31.12.2022 | 260,10 | 1280,00 | 64:48:000000: 230328 | сформирован под одним домом |
| 18. | Г. Саратов, ул. 2-я Степная, д. № 5 | 1948 | 26.11.2015 | 212,80 | 15 | 31.12.2019 | 277,20 | 1610,00 | 64:480408012:198 | сформирован под одним домом |
| 19. | Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 3 | 1953 | 20.01.2016 | 154,8 | 10 | 31.12.2022 | 206,90 | 2093,00 | 64:48:040229:1187 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. № 6 | 1947 | 20.01.2016 | 98,30 | 6 | 31.12.2019 | 152,30 | 835,00 | 64:48:040301:22 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. № 8 | 1947 | 20.01.2016 | 29,70 | 4 | 31.12.2022 | 139,90 | 743,00 | 64:48:040301:21 | сформирован под одним домом |

Приложение № 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Количество жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета и иных источников | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств областного бюджета на дополни-тельную площадь** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на софинан- сирование | на дополни-тельную площадь** |  |
|  |  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | Всего, в том числе | 8033 | 3582 | 2715 | 867 | 121757,78 | 89409,74 | 32348,04 | 5881562,8 | 4773478,3 | 991121,3 | 2505,7 | 49006,3 | 65451,2 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 849 | 381 | 228 | 153 | 11931,05 | 6633,68 | 5297,37 | 511973,2 | 398629,3 | 5603,6 | 2505,7 | 39783,4 | 65451,2 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | 2233 | 959 | 691 | 268 | 34674,35 | 24621,37 | 10052,98 | 1773786,2 | 1291620,4 | 474322,1 | 0,0 | 7843,7 | 0,0 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | 1263 | 601 | 450 | 151 | 16698,06 | 12057,56 | 4640,50 | 731510,1 | 276221,1 | 453909,8 | 0,0 | 1379,2 | 0,0 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | 3688 | 1641 | 1346 | 295 | 58454,32 | 46097,13 | 12357,19 | 2864293,3 | 2807007,5 | 57285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 5 к Программе

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Расселяемая площадь, кв. м |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
|  | Всего, в том числе | 375,12 | 14500,48 | 32507,5 | 74374,68 | 121757,78 | 14 | 971 | 2138 | 4910 | 8033 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 375,12 | 11555,93 | x | x | 11931,05 | 14 | 835 | x | x | 849 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | x | 2944,55 | 31729,80 | x | 34674,35 | x | 136 | 2097 | x | 2233 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | x | x | 777,70 | 15920,36 | 16698,06 | x | x | 41 | 1222 | 1263 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | x | x | x | 58454,32 | 58454,32 | x | x | x | 3688 | 3688 |

Приложение № 6 к Программе

Перечень

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  | 63701000 |

| Наименование мероприятия (направления) | Срок окончания реализации | Код строки | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе средства субсидии из федерального бюджета |  |  | уровень софинансирования (%) |  |  |
|  |  |  | текущий | плановый период |  | текущий | плановый период |  | текущий | плановый период |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Построенное, приобретенное и выкупленное жилье для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017 | 2020 | 01 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  |  | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

- значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

- значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений