Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2012 году

по состоянию на 01.07.2012 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Утверждено решением СГД от 07.06.2012 № 15-181 «О внесении изменений и дополнений в решение 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» | Уточненный кассовый план 1 полугодия 2012 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 полугодия 2012 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 363949,6 | 167771,6 | 49058,2 | 49058,2 | 13,5 | 29,2 | 100,0 |
| Объекты образования |  | 191463,0 | 40563,0 | 6218,2 | 6218,2 | 3,2 | 15,3 | 100,0 |
| 1 | МДОУ в пос. Юбилейный | 5000,0 | 5000,0 | 3896,3 | 3896,3 | 77,9 | 77,9 | 100,0 |
| 2 | МДОУ по ул. Бардина | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | МДОУ в пос. Комсомольский по ул. Парковая | 56031,5 | 10031,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1,8 | 10,0 | 100,0 |
| 4 | МДОУ по 5 Динамовскому проезду/Огородная | 56031,5 | 10031,5 | 1046,4 | 1046,4 | 1,9 | 10,4 | 100,0 |
| 5 | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 26000,0 | 2000,0 | 132,4 | 132,4 | 0,5 | 6,6 | 100,0 |
| 7 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 21000,0 | 2000,0 | 143,1 | 143,1 | 0,7 | 7,2 | 100,0 |
| 8 | Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, д. 13 | 15900,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Второй корпус СОШ № 34 Заводского района | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта |  | 95000,0 | 86144,6 | 15025,8 | 15025,8 | 15,8 | 17,4 | 100,0 |
| 10 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 95000,0 | 86144,6 | 15025,8 | 15025,8 | 15,8 | 17,4 | 100,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 72000,0 | 40564,0 | 27814,2 | 27814,2 | 38,6 | 68,6 | 100,0 |
| 11 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 10692,0 | 2782,0 | 2782,0 | 2782,0 | 26,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 6313,0 | 6313,0 | 5806,5 | 5806,5 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 13 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12995,0 | 9469,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 | 19132,6 | 19132,6 | 95,7 | 95,7 | 100,0 |
| 15 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 2000,0 | 2000,0 | 93,1 | 93,1 | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты здравоохранения |  | 5486,6 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 5486,6 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 150348,6 | 101550,0 | 376,0 | 376,0 | 0,3 | 0,4 | 100,0 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  | 150348,6 | 101550,0 | 376,0 | 376,0 | 0,3 | 0,4 | 100,0 |
| 18 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 53794,0 | 53794,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова, II очередь (2, 3 этапы) | 30200,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 5606,0 | 5606,0 | 376,0 | 376,0 | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| 21 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 31500,0 | 31500,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22 | Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий | 29248,6 | 9650,0 |  |  |  |  |  |
| Управление по инженерной защите |  | 16815,0 | 48251,0 | 300,0 | 300,0 | 1,8 | 0,6 | 100,0 |
| 23 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 16215,0 | 16215,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 25 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 |  | 7910,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 |  | 3526,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |
| Администрация Октябрьского района |  |  | 68000,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция пристройки здания МОУ «СОШ № 6» (спортивный зал) |  | 45000,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района |  | 14000,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района |  | 9000,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет здравоохранения |  |  | 4986,6 |  |  |  |  |  |
| 31 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» |  | 4986,6 |  |  |  |  |  |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  | 9000,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова |  | 8855,4 |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция стадиона «Салют» |  | 144,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО на 2012 год |  | 531113,2 | 399559,2 | 49734,2 | 49734,2 | 9,4 | 12,4 | 100,0 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                      Е.В. Ножечкина