Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2010 году

по состоянию на 01.10.2010 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» | Утверждено решением СГД от 29.07.2010 № 54-649 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» | Уточненный кассовый план 9 месяцев 2010 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 9 месяцев 2010 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  | 248595,0 | 219485,0 | 89933,4 | 89027,5 | 35,8 | 40,6 | 99,0 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 124700,0 | 58590,0 | 22659,1 | 22659,1 | 18,2 | 38,7 | 100,0 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 16000,0 | 12320,0 | 3696,0 | 3696,0 | 23,1 | 30,0 | 100,0 |
| 2 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 9000,0 | 7560,0 | 2268,0 | 2268,0 | 25,2 | 30,0 | 100,0 |
| 3 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 8000,0 | 6760,0 | 2028,0 | 2028,0 | 25,4 | 30,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Перекладка водопровода d 1000 мм п. Северный Ленинского района | 35000,0 | 9950,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коллектор 18-А | 25000,0 | 22000,0 | 14667,1 | 14667,1 | 58,7 | 66,7 | 100,0 |
| 6 | Канализационный коллектор d 1000 мм по ул. Челюскинцев от ул. Комсомольская до ул. Лермонтова | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализации по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М. | 4600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство канализации по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Чапаева В.И до ул. Вольской | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  | 121895,0 | 121895,0 | 62297,0 | 62297,0 | 51,1 | 51,1 | 100,0 |
| 9 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова | 63047,0 | 63047,0 | 36294,5 | 36294,5 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |
| 10 | ФОК с плавательным бассейном при школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова | 48848,0 | 48848,0 | 26002,5 | 26002,5 | 53,2 | 53,2 | 100,0 |
| 11 | Реконструкция ДОУ № 15 Октябрьского района | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| Газификация |  | 2000,0 | 5000,0 | 1000,0 | 94,1 | 4,7 | 1,9 | 9,4 |
| 12 | Газификация жилых домов в поселках Шарковка, Увек, Лесопильный города Саратова | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Газификация пос. 2-я Гуселка г. Саратова |  | 5000,0 | 1000,0 | 94,1 |  | 1,9 | 9,4 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  | 34000,0 | 3977,3 | 3977,3 |  | 11,7 | 100,0 |
| 14 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова |  | 34000,0 | 3977,3 | 3977,3 |  | 11,7 | 100,0 |
| Заказчик – Комитет дорожного хозяйства |  | 38000,0 | 220957,5 | 214563,6 | 214517,6 | 564,5 | 97,1 | 99,9 |
| 15 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок, Волжский район г. Саратов | 30000,0 | 202285,0 | 202184,0 | 202184,0 | 673,9 | 99,9 | 100,0 |
| 16 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный. Городская эстакада через Алексеевский овраг |  | 10672,5 | 10672,5 | 10626,5 |  | 99,6 | 99,6 |
| 17 | Проектные работы на строительство автодороги на участке объезда спуска с Алтынной горы до автодороги на поселок Березина речка | 8000,0 | 8000,0 | 1707,1 | 1707,1 | 21,3 | 21,3 | 100,0 |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 35921,5 | 23053,9 | 4423,3 | 4423,3 | 12,3 | 19,2 | 100,0 |
| 18 | Реконструкция муниципальных бань № 8,16 | 12921,5 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7,7 | 54,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | 2000,0 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Строительство модульных котельных по 1-му Нефтяному проезду и 3-му Нефтяному проезду (проектно-сметная документация, кадастровые работы) | 8000,0 | 8000,0 | 123,8 | 123,8 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| 23 | Реконструкция внутриквартальных теплотрасс, вводов холодного водоснабжения, электроснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Теплоснабжение многоквартирных домов по адресу: пос. Юнгеровка, 3 пр., д. № 1,5. |  | 254,4 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО на 2010 год | 322516,5 | 463496,4 | 308920,3 | 307968,4 | 95,5 | 66,4 | 99,7 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                         А.С. Санников