28 декабря 2012 года № 3010

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов»

# от 5 марта 2012 года № 286 «Об утверждении

# ведомственной целевой программы «Переселение

# граждан города Саратова из аварийного жилищного

# фонда в 2012 году»

На основании постановления администрации города Саратова от               10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 марта 2012 года № 286 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012 году» следующие изменения:

- 1.1. В тексте постановления слова «2012 году» заменить словами                    «2012-2013 годах» в соответствующих падежах.

- 1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								   А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

28 декабря 2012 года № 3010

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова

из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2012-2013 годы |
| Цели и задачи | - цель - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - задачи: - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего в дальнейшем сносу |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение части домов из числа признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу |
| Целевые индикаторы | - количество жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 227; - общая площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 13922,13 кв. м; - количество приобретенных у застройщиков жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, – 227; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 605; - количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, – 8 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (аукцион, заключение контрактов, оформление жилых помещений в муниципальную собственность); - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 330650,1 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) – 164373,7 тыс. руб., средств субсидий областного бюджета (далее - средства областного бюджета) – 45967,8 тыс. руб., средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 120308,6 тыс. руб. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории муниципального образования «Город Саратов», усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании «Город Саратов».

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причинами возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В первую очередь переселению за счет выделенных средств подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, проживание в которых угрожает жизни и здоровью граждан. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо. В муниципальном образовании «Город Саратов» всего 257 таких домов.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах», утвержденной постановлением главы администрации города Саратова          от 13 мая 2008 года № 568, было приобретено 438 жилых помещений для переселения 951 человека из 29 многоквартирных аварийных жилых домов.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 февраля 2009 года № 78, было приобретено                      704 жилых помещения общей площадью 32972,78 кв. м для переселения  1801 человека из 37 многоквартирных жилых домов. По состоянию на             1 января 2012 года переселено 1678 человек из 670 жилых помещений площадью 23885,73 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 мая 2010 года № 1397, в 2010 году было приобретено 192 жилых помещения общей площадью 11406,15 кв. м для переселения             562 человек из пяти многоквартирных жилых домов. По состоянию на                   1 января 2012 года переселено 550 человек из 188 жилых помещений площадью 8286,1 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 мая 2011 года № 1040, в 2011 году было приобретено 471 жилое помещение общей площадью 24809,31 кв. м для переселения           1085 человек из 38 многоквартирных жилых домов.

Настоящая Программа предусматривает приобретение у застройщиков 227 жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, общей площадью 13922,13 кв. м для переселения 605 человек из восьми многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012-2013 годов.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Задачами Программы являются:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего в дальнейшем сносу.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение части домов из числа признанных до 1 января          2007 года аварийными и подлежащими сносу.

5. Целевые индикаторы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 227;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, – 13922,13 кв. м;

- количество приобретенных у застройщиков жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, – 227;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного       фонда, - 605;

- количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, - 8.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2012-2013 годах в рамках настоящей Программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны следующие риски:

- финансирование Программы не в полном объеме;

- нарушение условий муниципальных контрактов застройщиками;

- отказ собственников жилых помещений из переселяемых аварийных жилых домов от ранее принятого решения о способе переселения;

- отказ граждан от переселения в жилые помещения, приобретенные у застройщиков в рамках настоящей Программы (по различным основаниям);

- отсутствие на рынке жилья необходимого количества и/или необходимой номенклатуры жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, указанных в приложении № 2 к Программе.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы в 2012-2013 годах составляет 330650,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) – 164373,7 тыс. руб.,                за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) – 61290,4 тыс. руб., из них: за счет средств областного           бюджета – 45967,8 тыс. руб., за счет средств муниципального образования «Город Саратов» - 15322,6 тыс. руб.; за счет средств муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7955300 500) – 104986,0 тыс. руб.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы составлены в соответствии с рекомендациями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья не более 23750 рублей и приведены в приложении № 2 к Программе.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству обеспечивает выполнение программных мероприятий                       с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, предоставляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по градостроительной политике,

архитектуре и капитальному строительству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                 А.Н. Кискин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2012 год | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартир-ные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (аукцион, заключение контрактов, оформление жилых помещений в муниципальную собственность) | комитет по градострои-тельной политике, архитектуре и капиталь-ному строи-тельству | 123 0501 0980102 500 310 | 164373,7 | 0,00 | количество жилых поме-щений, при-обретенных у застройщиков для переселе-ния граждан из аварийного жилищного фонда | единиц | 1367 | 227 | - | 227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 123 0501 0980202 500 310 123 0501 0980202 500 310 123 0501 7955300 500 310 | 45967,8 15322,6 104986,0 | 0,00 0,00 0,00 | общая пло-щадь жилых помещений, приобретен-ных у застрой-щиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 68301,19 | 13922,13 | - | 13922,13 |
|  |  |  |  |  | количество приобретен-ных у застрой-щиков жилых помещений, оформленных в муници-пальную собственность | единиц | 830 | 11 | 216 | 227 |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего в дальнейшем сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администра-ции районов муниципаль-ного образо-вания «Город Саратов» |  |  |  | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2228 | - | 605 | 605 |
|  |  |  |  |  | количество аварийных многоквартир-ных домов, подлежащих расселению | единиц | 80 | - | 8 | 8 |
| Итого |  |  | 330650,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2012-2013 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями): |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений у застройщика | для приобретения у застройщиков жилых помещений в домах, строительство которых не завершено |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Ленинская Слободка, д. № 4 | акт от 06.12.2002 № 35/3 | 22 | - | IV квартал 2012 года – 2013 год | 340,6 | 301,0 | - | 39,6 | - | 10 | 9 | - | 1 | - | - | 65,0 | 589,0 | - | 9 | 1 | 15,533 | - | - | 15,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Производственная, д. № 7А | акт от 16.12.2002 № 38/17 | 174 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 2706,3 | 2212,1 | - | 494,20 | - | 61 | 49 | - | 12 | - | - | 711,0 | 3091,0 | - | 49 | 12 | 90,298 | - | - | 90,298 |
| 3 | ул. Производственная, д. № 9А | акт от 16.12.2002 № 38/19 | 156 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 2617,05 | 2315,35 | - | 301,7 | - | 62 | 56 | - | 6 | - | - | 410,0 | 3397,13 | - | 56 | 6 | 90,418 | - | - | 90,418 |
| 4 | просп. Строителей, д. № 34А | акт от 16.12.2002 № 38/11 | 182 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 2686,5 | 2023,8 | - | 662,7 | - | 63 | 47 | - | 16 | - | - | 935,0 | 2895,0 | - | 47 | 16 | 90,963 | - | - | 90,963 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | ул. Огородная, д. № 150 | акт от 07.04.1998 № б/н | 7 | - | IV квартал 2012 года – 2013 год | 85,6 | 57,7 | - | 27,9 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 65,0 | 84,0 | - | 2 | 1 | 3,539 | - | - | 3,539 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Омская, д. № 10 | акт от 17.04.1998 № б/н | 27 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 471,0 | 175,4 | - | 295,6 | - | 13 | 6 | - | 7 | - | - | 449,0 | 321,0 | - | 6 | 7 | 18,287 | - | - | 18,287 |
| 7 | ул. Омская, д. № 12 | акт от 17.04.1998 № б/н | 28 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 467,4 | 359,88 | - | 107,52 | - | 11 | 8 | - | 3 | - | - | 159,0 | 537,0 | - | 8 | 3 | 16,530 | - | - | 16,530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Фруктовый пр., д. № 1 | акт от 25.05.1999 № б/н | 9 | - | IV квартал 2012 года - 2013 год | 127,2 | 21,10 | - | 106,10 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 172,0 | 42,0 | - | 1 | 3 | 5,082 | - | - | 5,082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 605 | - |  | 9501,65 | 7466,33 | - | 2035,32 | - | 227 | 178 | - | 49 | - | - | 2966,0 | 10956,13 | - | 178 | 49 | 330,650 | - |  | 330,650 |

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений