Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»

до 2030 года

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы	6

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	9

1.1. Анализ положения Саратовской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования «Город Саратов» в структуре пространственной организации Саратовской области	9

1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Саратов», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	17

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	40

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования «Город Саратов», параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением, особенности рельефа и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения и экономические потери), оценка качества содержания дорог.	46

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании «Город Саратов», обеспеченность парковками (парковочными местами)	50

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	52

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	55

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	57

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	58

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	59

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»	60

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»	65

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	69

2 Прогноз показателей транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа	71

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа	71

2.2 Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа	76

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	78

2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа	81

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	82

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	83

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	84

3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	85

3.1 Минимальный вариант	85

3.2 Оптимальный вариант	87

3.3 Максимальный вариант	91

3.4 Сравнение вариантов проектирования	94

4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)101

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	96

4.2 мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	91

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	109

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	127

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	128

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог	144

5 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с указанием очередности реализации мероприятий	148

6 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	149

7 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	150

8 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа	152

Перечень сокращений и обозначений

| АППГ | аналогичный период предыдущего года |
| --- | --- |
| БДД | безопасность дорожного движения |
| ГПТОП | городской пассажирский транспорт общего пользования |
| ДТП | дорожно-транспортное происшествие |
| ПКРТИ | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| УДС | улично-дорожная сеть |
| ФАД | автомобильная дорога федерального значения |

Приложение к решению Саратовской городской Думы

от _______________№______

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Разработчик программы и его местонахождение | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» 410012, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., 48 |
| Подрядчик, выполнивший в рамках муниципального контракта научно-исследовательскую работу «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения в границах муниципального образования «Город Саратов» и его местонахождение | ООО «Строй Инвест Проект», Юридический/фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Бухвостова 1-я, д. 12/11, корп. 11, этаж 3, помещение № XI, кабинет 82 |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, безопасного, перспективного развития транспортной инфраструктуры города Саратова в соответствии с перспективами его развития, потребностями населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на его территории. |
| Задачи Программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Саратова; Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Саратова; Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Саратова; Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью города Саратова; Обеспечение условий для управления транспортным спросом; Обеспечение создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; Обеспечение создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Строительство улиц и автомобильных дорог, км. Плотность улично-дорожной сети, км/кв.км (±%) Количество построенных светофорных объектов, шт. (±%) Протяженность УДС с обеспечением приоритетных условий движения маршрутным транспортным средствам, км (±%) Социальный риск, кол-во погибших на 100 тыс. человек населения (±%) Количество построенных внеуличных пешеходных переходов, ед. (±%) Протяженность велосипедных полос, км (±%) Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик», км (±%) Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте на, %. Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования, %. Строительство новых искусственных сооружений, ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – с 2020 по 2025 годы, 2 этап – с 2026 по 2030 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Приведение участков улично-дорожной сети к нормативному состоянию и повышение их технико-эксплуатационных характеристик. Развитие магистральных направлений на территории городского округа. Повышение связанности территории городского округа. Развитие системы регулярного пассажирского сообщения, в частности, трамвайной системы. Развитие пешеходной инфраструктуры и велосипедных маршрутов городского округа. |
| Объемы и источники финансирования программы | Местный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Федераль-ный бюджет; Внебюд-жетные источники. Итоговый объем, тыс. руб.; 22 432 066,79; 7 349 207,80; 266 433,86; 282 497,18. 2020 год; 219 985,29; 2 655 550,18; 117 787,26; 0,00. 2021 год; 241 577,07; 1 412 957,05; 16 543,68; 0,00. 2022 год; 5 195 600,72; 1 457 489,34; 0,00; 187 289,86. 2023 год; 1 938 546,43; 963 641,66; 0,00; 266,73. 2024-2030 гг.; 14 836 357,28; 859 569,57; 132 102,92; 94 940,59. |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

### 1.1. Анализ положения Саратовской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования «Город Саратов» в структуре пространственной организации Саратовской области

Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части России, входит в состав Приволжского федерального округа. Граничит на юге с Волгоградской областью, на западе – с Воронежской и Тамбовской областями, на севере – с Пензенской и Ульяновской областями, на северо-востоке – с Самарской областью. На юго-востоке области проходит государственная граница России с Казахстаном. Площадь Саратовской области составляет 101,2 тыс. кв. км. Река Волга делит Саратовскую область на две части.

Административный центр Саратовской области – г. Саратов. На территории Саратовской области расположены 38 муниципальных районов и 1 закрытое административно-территориальное образование, крупные города - Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск.

Население Саратовской области по состоянию на 2018 г. составляет 2 462,95 тыс. чел., в г. Саратове по состоянию на 01.01.2018 г. проживает 844,8 тыс. чел. Схема Саратовской области представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Схема Саратовской области

Саратовская область – крупный экономический центр благодаря синергии международных потоков и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в том числе мультимодальный транспортный узел, создающий особые условия прохождения товарно-материальных потоков через Россию и возможность их приумножения и аккумулирования (именно через Саратовскую область проходит кратчайший путь, соединяющий грузопотоки между странами Юго-Восточной и Средней Азии, Китаем, западной частью СНГ, странами Европы; на территории области пересекаются два международных транспортных коридора «Север-Юг» и «Запад-Восток» или «Транссиб»).

При этом, отставание в развитии транспортной системы, ее инфраструктурных сетей и объектов от темпов автомобилизации, увеличивающегося пассажиропотока и объема грузоперевозок, приводит к значительному росту издержек на себестоимость товарооборота и пассажирооборота.

На рисунке 1.1.2 представлено функциональное зонирование Саратовской области, на рисунке 1.1.3 представлена схема планируемого размещения объектов капитального строительства.

Рисунок 1.1.2 – Функциональное зонирование Саратовской области

Рисунок 1.1.3 – Схема планируемого размещения объектов капитального строительства

Предусматривается развитие ряда международных и российских транспортных коридоров, проходящих по территории Саратовской области:

– федеральная дорога автоподъезд к г. Саратову от а/д «Каспий» реконструируется под параметры II и I технической категории войдет в состав ответвления Международного транспортного коридора МТК Паневропейский № 2 («Транссиб») и одновременно в состав Российского транспортного коридора №5 «граница Украины-Курск-Воронеж-Саратов-граница Казахстана»,

– федеральная дорога Сызрань-Саратов-Волгоград, реконструируемая по параметрам II и I технической категории войдет в состав ответвления Международного транспортного коридора МТК Панъевропейский № 2 («Транссиб») и Российского транспортного коридора №12 «Сыктывкар - Киров - Йошкар-Ола - Ульяновск - Саратов - Волгоград»,

– федеральная дорога Пенза-Саратов реконструируемая по параметрам I технической категории войдет в состав ответвления от МТК Панъевропейский №1.

Город Саратов – административный центр Саратовской области, расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища. Саратов крупный транспортный узел, в котором пересекаются магистральные железнодорожные и автомобильные направления, а также воздушные и водные маршруты. К г. Саратову имеются подходы от автомобильных дорог федерального значения М5 и М6, через г. Саратов проходят автомобильные дороги Р228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», А144, Е38, АН61 «Саратов–Воронеж-Курск», Р158 «Саратов-Пенза-Саранск-Нижний Новгород», Р266 «Самара-Волгоград», Р234 «Самара-Песчаный Умет» и Р208 «Саратов-Сокур». В г. Саратове работает международный аэропорт, через город проходят железнодорожные линии Москва-Ташкент, Казань-Волгоград. Водные пути по р. Волга связывают г. Саратов с крупнейшими экономическими районами России.

Город Саратов и прилегающие к нему муниципальные образования формируют Саратовскую агломерацию. Характеристика муниципальных образований, входящих в Саратовскую агломерацию, представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Характеристика муниципальных образований, входящих в Саратовскую агломерацию

| Наименование муниципального образования, входящего в агломерацию | Все население (чел) | в том числе: |  | Площадь территории (тыс. кв. км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское (чел) | сельское (чел) |  |
| Всего | 1729774 | 1456420 | 273354 | 31,013 |
| Городские округа: |  |  |  |  |
| г. Саратов | 845300 | 845300 |  | 0,38 |
| пгт. Светлый (ЗАТО) | 12702 | 12702 |  | 0,003 |
| Муниципальные районы: |  |  |  |  |
| Аткарский | 40421 | 25384 | 15037 | 2,68 |
| Базарно - Карабулакский | 28883 | 11592 | 17291 | 2,29 |
| Балаковский | 211498 | 191260 | 20238 | 3,20 |
| Воскресенский | 12007 |  | 12007 | 1,40 |
| Красноармейский | 46318 | 26051 | 20267 | 3,30 |
| Лысогорский | 19444 | 7247 | 12197 | 2,34 |
| Марксовский | 63563 | 31788 | 31775 | 2,90 |
| Новобурасский | 16179 | 5920 | 10259 | 1,70 |
| Ровенский | 17194 | 4439 | 12755 | 2,14 |
| Саратовский | 50632 | 9641 | 40991 | 1,95 |
| Советский | 26642 | 17783 | 8859 | 1,43 |
| Татищевский | 29504 | 7532 | 21972 | 2,10 |
| Энгельсский | 309487 | 259781 | 49706 | 3,20 |

Численность населения, проживающего в границах агломерации составляет 1,73 млн.чел. или 70% от численности постоянного населения Саратовской области [1].

Общая площадь, занимаемая Саратовской агломерацией, составляет
31,013 тыс.кв.км или 30,6% от площади Саратовской области.

Схематичное отображение Саратовской агломерации приведено на рисунках 1.1.4 – 1.1.5.

Рисунок 1.1.4 – Схематичное отображение Саратовской агломерации

Рисунок 1.1.5 – Границы Саратовской агломерации

### 1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Саратов», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

1.2.1 Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Саратов»

Анализ социально-экономического положения г. Саратова за январь-июль 2018 г. выполнен на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области [3].

Общая численность постоянного населения в г. Саратове на 01.01.2018 г. составила 844,8 тыс. человек. Распределение численности населения по районам г. Саратова представлено в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Распределение численности населения по районам г. Саратова

| Район города | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Волжский | 68,3 |
| Заводской | 196,0 |
| Кировский | 132,3 |
| Ленинский | 276,3 |
| Октябрьский | 123,3 |
| Фрунзенский | 48,6 |
| ИТОГО | 844,8 |

Картограмма распределения плотности населения по территории г. Саратова представлена на рисунке 1.2.1.

Рисунок 1.2.1– Картограмма распределения плотности населения по территории 
г. Саратова

В январе-июле 2018 г. рождаемость в городе уменьшилась в сравнении с январем-июлем 2017 года на 2,0% и составила 9,8 человека на 1000 жителей (в среднем по области – 8,9). Смертность увеличилась на 1,5% и составила 13,9 человека на 1000 населения (в среднем по области – 14,3). Число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. Естественная убыль населения увеличилась на 10,8% и составила 4,5 человека на 1000 населения. Динамика численности населения г. Саратов по годам представлена на рисунке 1.2.2.

Рисунок 1.2.2 – Динамика роста численности населения МО «Город Саратов»

Средняя номинальная заработная плата по г. Саратову в январе-июле 2018 г. в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, составила 35284,7 руб., по сравнению с январем-июлем 2017 года увеличение составило 10,9%.

Численность работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в июле 2018 г. составила 222,2 тыс. человек. Кроме того, для работы в крупных и средних организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось 10,4 тыс. человек. Общее число замещенных рабочих мест в июле 2018 г. составило 232,7 тыс. человек, по сравнению с июлем 2017 г. уменьшение составило 1,1%. На конец июля 2018 г. численность ищущих работу граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 2692 человека. Численность незанятых граждан составила 2641 человек, из них имели статус безработного 2354 человека.

На 01.08.2018г. уровень безработицы составил 0,48% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По сравнению с июлем 2017 г. уровень безработицы снизился на 25%.

Схема расположения мест приложения труда на территории г. Саратова представлена на рисунке 1.2.3.

Рисунок 1.2.3 – Распределение организаций (мест приложения труда) по территории г. Саратова (Источник: 2gis.ru)

Из 26702 хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре Росстата по городу Саратову на 01.07.2018г., 26111 являются юридическими лицами, 591 – филиалы, представительства и иные неюридические лица. Среди юридических лиц 0,1% приходится на унитарные предприятия, 81,8% - на хозяйственные товарищества и общества. Среди зарегистрированных юридических лиц наибольший удельный вес приходится на организации, занятые следующими видами экономической деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов (29,1%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (12,7%); строительство (10,6%) и деятельность профессиональная, научная и техническая (9,5%).

По состоянию на 01.07.2018г. в городе зарегистрировано 19959 субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц. Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (33,6%), строительства (11,9%), деятельности профессиональной, научной и технической (10,3%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (10,3%), обрабатывающего производства (8,8%), транспортировки и хранения (6,6%).

Индекс промышленного производства по основным видам деятельности по полному кругу организаций в январе-июле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 118,7%, в том числе: добыча полезных ископаемых – 101,5%, обрабатывающие производства – 119,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 97,0%.

Оборот организаций без субъектов малого предпринимательства в январе-июле 2018 г. составил 324,4 млрд. руб., или 108,3% по отношению к январю-июлю 2017 г. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям по чистым видам деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) в январе-июле 2018 г. составил 104,1 млрд. руб., в том числе: - добыча полезных ископаемых – 15,3 млрд. руб.; - обрабатывающие производства – 73,9 млрд. руб.; - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 14,9 млрд. руб.

В январе-июле 2018 г. объем подрядных работ в сфере строительства, выполненных собственными силами крупных и средних организаций, составил 2848,5 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение объема подрядных работ на 7,4%. Ввод в действие жилых домов в январе-июле 2018 г. по городу составил 334,8 тыс. кв.м., или 107,4% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес введенных жилых домов от показателя по Саратовской области увеличился на 6,4% и составил 69,2%. На рисунке 1.2.4 представлена динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов.

Рисунок 1.2.4– Динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв.м

Населением за счет собственных и заемных средств построено 396 жилых домов общей площадью 227,5 тыс. кв.м, или 134,9% к январю-июлю 2017 г. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного в г. Саратове жилья составила 67,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля индивидуального строительства выросла на 13,8%.

Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-июле 2018 г. перевезено 1768,2 тыс. тонн грузов, что на 12,1% больше, чем в январе-июле 2017 г. Грузооборот в январе-июле 2018 г. составил 379727,8 тыс. тонн-км, что на 18,1% больше, чем в январе-июле 2017 г. Городскими автобусами, включая маршрутные такси, организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-июле 2018 г. перевезено 75087,6 тыс. человек, что составило 105,2% к январю-июлю 2017 г.

1.2.2 Анализ градостроительных документов Саратовской области, генерального плана муниципального образования «Город Саратов», документов территориального планирования, планов мероприятий по реализации стратегических и программных документов социально-экономического развития Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов», действующих государственных и муниципальных программ

В рамках анализа документов территориального планирования, программ и планов развития территории были проанализированы следующие документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- Схема территориального планирования Саратовской области;

- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;

- Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы»;

- Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»;

- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (далее Схема) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года N 384-р и определяет основы территориального планирования в области федерального транспорта.

В части развития железнодорожного транспорта Схемой предусмотрено:

- строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка Липовский - Курдюм пропускной способностью 154 пары поездов в сутки (Саратовский, Татищевский районы Саратовской области) с реконструкцией следующих станций:

Татищево пропускной способностью 60 пар поездов в сутки (Татищевский район);

Курдюм пропускной способностью 80 пар поездов в сутки (Татищевский район);

Липовский пропускной способностью 78 пар поездов в сутки (Саратовский район);

Ивановский пропускной способностью 105 пар поездов в сутки (Саратовский район);

Буркин пропускной способностью 55 пар поездов в сутки (Саратовский район);

- строительство второго мостового перехода через р. Волгу, строительство на участке Анисовка – Саратов протяженностью 4,8 км (гг.Энгельс, Саратов);

- Организация скоростного движения на участках железных дорог Москва - Рязань - Мичуринск - Саратов протяженностью 859 км, Самара - Саратов протяженностью 439 км, Саратов - Волгоград протяженностью 431 км.

В части развития автодорожной сети страны Схемой предусматривается:

- строительство автомобильной дороги 1 P 158 (Р-158) Нижний Новгород - Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу), реконструкция автомобильной дороги на участке км 13+500 - км 617+914 протяженностью 596,6 км, строительство нового обхода от развязки с автомобильной дорогой А-158 Нижний Новгород – Саратов до примыкания к автомобильной дороге «Урал» на северо-востоке при выходе из города в сторону Самары.

- строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г.Саратову на участке обхода г.Борисоглебска км 444+000 - км 459+600, Воронежская область.

Схема территориального планирования Саратовской области

Схема территориального планирования Саратовской области (далее – СТП), утверждена постановлением правительства Саратовской области от 21 мая 2019 года N 345-П и определяет основы территориального планирования субъекта Российской Федерации – Саратовской области, в том числе транспортной инфраструктуры.

С целью совершенствования начертания и повышения пропускной способности основных территориальных дорог в Программе предлагаются к реализации следующие наиболее крупные мероприятия.

Строительство участка южного обхода города Саратова и города Энгельса, автодороги III технической категории от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» -Пристанное – Ершов – Озинки – граница республики Казахстан в Саратовской области до автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в Энгельсском районе длиной 39,9 км.

Строительство мостового перехода через реку Волга между городами Саратов и Энгельс (через остров Казачий) длиной 3 км.

Развитие гражданской авиации в Саратове связано с открытием 20 августа 2019 года аэропорта «Гагарин» в районе пос. Сабуровка.

Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года (далее - Стратегия), утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года N 321-П и представляет собой глобальное видение будущего облика Саратовской области и путей достижения поставленных целей. Реализация Стратегии осуществляется через План мероприятий по ее реализации.

Планом реализации Стратегии предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов в сфере транспорта:

строительство участка трассы Шанхай-Гамбург и автодорожного моста Саратов-Энгельс через о.Казачий;

создание транспортно-логического кластера, в том числе за счет реализации проекта по строительству международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы"

Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства области от 29 декабря 2018 года №773-П. Данная Госпрограмма включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области";

          -		подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области";

         -подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области";

         -подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области";

         -подпрограмма 5 "Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области"

Программой предусмотрено:

- реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул.Шехурдина) в г.Саратове.

Генеральный план муниципального образования «Город Саратов»

Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» (далее – Генплан) утвержден решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223. В рамках Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по развитию сети дорог и инфраструктурных объектов транспорта.

Строительство транспортных развязок:

В районе пересечения железнодорожного моста на ул. им.  Орджоникидзе Г.К., вблизи ул. Фабричной,

на пересечении ул. Политехнической, ул. им. Клочкова В.Г., ул. Большой Садовой,

на пересечении ул. Весенней, 6-го Соколовогорского пр., ул. Усть-Курдюмской, ул. Симбирской,

на пересечении просп. им. 50 лет Октября и ул. Технической,

на пересечении Ново-Астраханского шоссе и ул. Пензенской,

В районе пересечения ул. Елшанской и ул. Буровой

В районе пересечения просп. им. 50 лет Октября и ул. 2-й Прокатной

В районе пересечения   просп. Строителей и ул. им. Шехурдина А.П.

Просп. им. 50 лет Октября в районе Храма Первоверховных Апостолов Петра и Павла

Просп. им. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Ипподромной

В районе пересечения просп. им. 50 лет Октября и ул. Тракторной

В районе пересечения ул. Тракторной и ул. Большой Садовой

В районе пересечения ул. Топольчанской, ул. им. Академика О.К. Антонова и ул. им. Академика Н.Н. Семенова

В районе пересечения 1-го проезда Танкистов и ул. Танкистов

В районе пересечения ул. Танкистов и ул. Депутатской

В районе старого аэропорта «Саратов-Центральный»

В районе пересечения ул. Усть-Курдюмской и ул. Прудовой

В районе пос. Мирный

В районе пересечения ул. Политехнической и Ново-Астраханского шоссе

Ул. им. Орджоникидзе Г.К. в районе железнодорожного моста

Ново-Астраханское шоссе в районе д. № 52В

Ново-Астраханское шоссе в районе ул. Ясельной

Фруктовый проезд в районе остановки общественного транспорта «Алтыногорская»

Ново-Астраханское шоссе в районе пересечения с ул. им. Маркина Н.Г.

В 1,5 км от съезда с Саратовской кольцевой автомобильной дороги на Ново-Астраханское шоссе

В 200 м от съезда с Саратовской кольцевой автомобильной дороги на Ново-Астраханское шоссе

В районе железнодорожной станции «Черниха» (Заводской район)

На пересечении ул. Московской, ул. им. Лермонтова М.Ю., Набережной Космонавтов (в одном уровне).

Строительство автомобильных дорог местного значения:

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Панченко К.П.

Жилой район «Солнечный-2» Кировский район г. Саратова ул. им. Академика Семенова Н.Н.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Лисина С.П.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Оржевского В.И.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Еремина Б.Н.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Гришаева В.И.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Кузнецова Н.В.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Зыбина П.М. (продолжение)

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Артемьева Ф.А.

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова пр-кт Героев Отечества

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. Топольчанская (в части местного проезда)

Жилой район «Солнечный-2», Кировский район г. Саратова ул. им. Тархова С.Ф., ул. Зыбина П.М. (в границах микрорайона № 6, примечание: частично в границах Расковского муниципального образования Саратовского муниципального района)

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Обухова Александра

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Растяпина Василия

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Москинского Александра

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Шатина Геннадия

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район,ул. им. Ивана Евтеева

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Шигаева Григория

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район,ул. им. Соколова Михаила (от ул. им. Обухова Александра до ул. им. Тархова С.Ф.)

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 420 000 м2 (42 га) с кадастровым номером 64:48:030102:13, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Тархова С.Ф. (в части местного проезда)

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Соколова Михаила (от ул. им.  Тархова С.Ф. до ул. им. ул. им. Козлитина Мефодия)

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Шилина Афанасия

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район,ул. им. Коннова Василия

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Луппова Евгения

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Козлитина Мефодия

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Егорова Николая

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельном участке площадью 350 000 м2 (35 га) с кадастровым номером 64:48:030102:14, расположенном по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. им. Кузнецова Н.В. (в части местного проезда)

В рамках утвержденной документации по планировке территории на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040442:115, 64:48:040442:119 и 64:48:040443:0002 в Ленинском районе г. Саратова ул. им. Михаила Булгакова (в т. ч. местные проезды)

В рамках утвержденной документации по планировке территории   на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040442:115 и 64:48:040442:119, Ленинский район г. Саратова ул. им. Михаила Галкина-Враского

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040442:115 и 64:48:040442:119, Ленинский район г. Саратова, ул. им. Виктора Аржаного

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040442:115 и 64:48:040442:119, Ленинский район г. Саратова, ул. им. Евгения Долгина

В границах утвержденной документации по планировке территории на земельный участок с кадастровым номером 64:48:040443:0002 в Ленинском районе г. Саратова с 1-го по 11-й Аннушкины пер. (11 объектов)

В рамках утвержденной документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030215:51 в Кировском районе г. Саратова, ул. им. Николая Нишнева

В рамках утвержденной документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030215:51 в Кировском районе г. Саратова, ул. им. Федора Пяткова

В рамках утвержденной документации по планировке территории на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030215:51 в Кировском районе г. Саратова, ул. им. Юрия Чернышова

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул.им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им. Александра Гнусарева

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им. Владимира Унгенфухта

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, б-р им. Академика Давида

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им. Федора Филатова

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им. Константина Гриванова

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, б-р. им. Академика Мейстера

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, Большой Воеводинский пр.

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им. Василия и Лидии Ильиных

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. им.  Григория Веденеева

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. Плодородная (в части устройства местных проездов)

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, с 1-го по 6- й Воеводинские пр.

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, с 1-го по 4-й пр. Огнеборцев (4 объекта)

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова,с 1-го по 6- й Фаворитные пр.

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. б/н, являющаяся продолжением ул. им. Михаила Булгакова

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова и документации по планировке территории для размещения линейного объекта — автомобильной дороги — участка ул. Технической от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Танкистов и участка от ул. Технической до ул. Плодородной в Кировском районе города Саратова, ул. Юго-Востоковская, а также 3 проездов б/н

В рамках утвержденной документации по планировке территории на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. Танкистов и реки 1-я Гуселка в Ленинском и Кировском районах г. Саратова, ул. б/н,

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова, ул. им. Трынина А.С.

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова, ул. им. Плякина А.В.

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова, ул. им. Левина И.С.

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова, ул. им. Кривохижина Александра

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К., ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова, б-р им. Денисова Николая

В рамках утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Орджоникидзе Г.К.,   ул. им. Трынина А.С., юго-восточной границей территории бывшего Саратовского авиационного завода, ул. Пензенской и планируемой улицей, соединяющей ул. Томскую с ул. им. Левина И.С. в Заводском районе города Саратова и проекта планировки и межевания территории линейного объекта – автомобильной дороги участка ул. им. Орджоникидзе Г.К. от ул. Авиастроителей до ул. Пензенской в Заводском районе г. Саратова, ул. им. Сдобнова Николая

В границах утвержденной документации по планировке территории кадастрового квартала 64:48:020358, включающей земельные участки с кадастровыми номерами :1391, :1392, :1396, :1397, :1398, :1399 и земельные участки с кадастровыми номерами :69, :72, :1311, :1348, :1378, :1379, :1380, :1381, :1382, :1383, :1384, :1385, :1386,: 1388, :1389 в Заводском районе г. Саратова, ул. им. Николая Чихарева

В границах утвержденной документации по планировке территории кадастрового квартала 64:48:020358, включающей земельные участки с кадастровыми номерами :1391, :1392, :1396, :1397, :1398, :1399 в Заводском районе г. Саратова,Аэродромный пр.

В границах утвержденной документации по планировке территории кадастрового квартала 64:48:020358, включающей земельные участки с кадастровыми номерами :69, :72, :1311, :1348, :1378, :1379, :1380, :1381, :1382, :1383, :1384, :1385, :1386, :1388, :1389, :1390 в Заводском районе г. Саратова, ул. им. Мирона Кузовлева

В границах территории бывшего аэродрома САЗа в кадастровом квартале 64:48:020358,улицы и проезды б/н (5 объектов)

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г. Саратова, ул. Воробьевская

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г. Саратова, ул. Назаровская

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г. Саратова, с 1-го по 4-й Верхние Воробьевские пр. (4 объекта)

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г. Саратова, с 1-го 5-й Нижние Воробьевские пр. (5 объектов)

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г. Саратова, с 1-го 5-й Воробьевские пр.  (5 объектов)

В границах утвержденной документации по планировке территории, ограниченной                 ул. им. Азина В.М., территорией садовых участков, автомобильной дорогой, границей муниципального образования «Город Саратов» и границей пос. Воробьевка в Заводском районе г.Саратова, с 1-й по 10-й Назаровские пр. (10 объектов)

Северо-восточнее пос. Жасминный, Ленинский район г. Саратова, ул. Ивановская

Северо-восточнее пос. Жасминный, Ленинский район г. Саратова, Большой Ивановский пр.

Северо-восточнее пос. Жасминный, Ленинский район г. Саратова, с 1-го 3-й Ивановский пр. (3 объекта)

пос. Латухино, Ленинский район г. Саратова, с 1-го 5-й Дальние пр., (5 объектов)

Заводской район г. Саратова, ул. Верхняя Рокотовская

Заводской район г. Саратова, ул. Нижняя Рокотовская

Заводской район г. Саратова, с 1-го 3-й Рокотовские пр. (3 объекта)

Заводской район г. Саратова, проезд б/н для обеспечения проезда от Б. Динамовского пр. к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей

Заводской район г. Саратова (юго-западнее с. Березина Речка), бульвар б/н

Заводской район г. Саратова (юго-западнее с. Березина Речка), улицы и проезды б/н (всего 47 объектов)

Район 1 мкр-на Новосоколовогорского жилого района, Волжский район г. Саратова,ул. им. Менякина Ю.И.

Район 1 мкр-на Новосоколовогорского жилого района, Волжский район г. Саратова,ул. им. Муленкова А.П. (от ул. им. Менякина Ю.И. до ул. Большая Долинная)

Район 1 мкр-на Новосоколовогорского жилого района, Волжский район г. Саратова,3-й пр. им. Муленкова А.П.

Новосоколовогорский жилой район, Волжский район г. Саратова, ул. им. Исаева Н.В.

Новосоколовогорский жилой район, Волжский район г. Саратова, ул. Большая Долинная

Новосоколовогорский жилой район, Волжский район г. Саратова, ул. Покровская

Новосоколовогорский жилой район, Волжский район г. Саратова, от ул. Покровской до ул. 4-й Прудовой (2 участка)

Волжский район г. Саратова, ул. Усть-Курдюмская (реконструкция)

Район жилого комплекса Иволгино, Волжский район г. Саратова, ул. Нижняя Сорговая

Район жилого комплекса Иволгино, Волжский район г. Саратова, улица в продолжение ул. им. Беспалова Ефима

Волжский район г. Саратова (район коттеджного п. «Образцово»), ул. им. Тараскина Владимира

Волжский район г. Саратова (район коттеджного п. «Образцово»), ул. им. Беспалова Ефима

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для размещения линейного объекта — автомобильной дороги и реконструкции ул. Мостовой в Ленинском районе г. Саратова,ул. Мостовая

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для размещения линейного объекта — автомобильной дороги и реконструкции ул. Мостовой в Ленинском районе г. Саратова, автомобильная дорога в продолжение ул. Мостовой

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для размещения линейного объекта — автомобильной дороги и реконструкции ул. Мостовой в Ленинском районе г. Саратова, ул. Новомостовая

Район 5 Дачной, Ленинский район г. Саратова,Малый Салютный пр.

Район 7 Дачной, Ленинский район г. Саратова, ул. Зеленогорская

В соответствии с документацией по планировке территории для размещения линейного объекта — автомобильной дороги — участка ул. Технической от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. Танкистов и участка от ул. Технической до ул. Плодородной в Кировском районе г. Саратова, ул. Техническая

Ленинский район, Кировский район г. Саратова, ул. Техническая (от просп. им. 50 лет Октября до линии железной дороги)

Октябрьский район, Фрунзенский район, Кировский район г. Саратова, ул. Большая Садовая (реконструкция)

Октябрьский район г. Саратова, пробивка ул. Б. Садовой (от ул. Политехнической до Бегового пр., до ул. Рабочей)

Фрунзенский район г. Саратова, пробивка ул. Б. Садовой (от ул. Белоглинской до ул. Рабочей)

Кировский район г. Саратова, пробивка ул. Б. Садовой (от ул. Тракторной через железную дорогу до ул. Соколовой)

Кировский район г. Саратова, пробивка ул. Б. Садовой (в районе 7 линии 2-го пос. им. Пугачева Е.И.)

Ленинский район, Кировский район г. Саратова, просп. им. 50 лет Октября                 Кировский район г. Саратова, ул. Тракторная

Октябрьский район г. Саратова, ул. Политехническая (реконструкция)

Заводской район г. Саратова, Ново-Астраханское шоссе (реконструкция)

Заводской район г. Саратова, ул. им. Маркина Н.Г. реконструкция (от Ново-Астраханского шоссе до автомобильной дороги общего пользования «подъезд к г. Саратову от автодороги М-6 «Каспий» (Саратов-Воронеж)

Кировский район г. Саратова, ул. Симбирская (от ул. Аэропорт до ул. Б. Садовой) реконструкция

Кировский район, Волжский район г. Саратова, автомобильная дорога от ул. Симбирской до ул. Аэропорт в продолжение ул. Б. Садовой

Заводской район г. Саратова, ул. Барнаульская (реконструкция)

Кировский район г. Саратова, автомобильная дорога от ул. им. Кузнецова Н.В. до ул. 3-й Прудовой и ул. Зеленоостровской

Волжский район г. Саратова, ул. 3-я Прудовая

Кировский район г. Саратова, автомобильная дорога от 1-го пр. Танкистов до ул. им. Академика Семенова Н.Н.

Заводской район г. Саратова, автомобильная дорога: проектируемый съезд с горы Алтынной от автомобильной дороги общего пользования «подъезд к г. Саратову от автодороги М-6 «Каспий» (Саратов-Воронеж)» в границах муниципального образования «Город Саратов»

Волжский район г. Саратова, ул. Зеленоостровская (на участке от ул. Зерновой до ул. 3-я Прудовой)

Октябрьский район г. Саратова, ул. Новоузенская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Новой Набережной)

Заводской район г. Саратова, автомобильная дорога от просп. Энтузиастов до пос. Лесопильный

Заводской район г. Саратова, автомобильная дорога, соединяющая ул. Кокуринскую с Большим Александровским пр.

Заводской район г. Саратова, ул. Заречная от ул. им. Азина В.М.  до автомобильной дороги, ведущей в с. Березина Речка Александровского муниципального образования Саратовского муниципального района

Заводской район г. Саратова, автомобильная дорога, ведущая в с. Березина Речка и с. Александровка Александровского муниципального образования Саратовского муниципального района

Заводской район г. Саратова, участок автомобильной дороги, ведущей в с. Александровка Александровского муниципального образования Саратовского муниципального района (для обеспечения подъезда к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей)

Ленинский район г. Саратова, ул. Романтиков (от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Михаила Булгакова)

Ленинский район г. Саратова, 2-й пр. им. Блинова Ф.А.

Строительство Легкого рельсового транспорта (ЛРТ): От просп. им. 50 лет Октября - ул. им. Академика Навашина С.Г.- проектируемая улица западнее микрорайона К-16, далее пересекает ул. Черниговскую в районе д. 191, далее по ул. Романтиков

Хордовое соединение ул. Танкистов (в районе пересечения с ул. Технической) и ул. Усть-Курдюмской

От ул. Большой Горной в районе ул. Симбирской - в сторону Саратовской кольцевой автомобильной дороги до границы муниципального образования «Город Саратов», далее объект регионального значения - до строящегося аэропорта «Саратов-Центральный» в районе пос. Сабуровка Саратовского муниципального района Саратовской области

Планируемые объекты регионального и федерального значения:

Строительство транспортной развязки в районе ж/д станции «841 км»;

Реконструкция вокзального комплекса станции «Саратов-1» и Привокзальной площади;

Строительство южного автодорожного мостового перехода через р. Волга в районе ж/д станции «Нефтяная» г. Саратов в г. Энгельс;

Строительство моста Саратов-Энгельс для легкого рельсового транспорта (г. Саратов, ул. Большая Горная – г. Энгельс, ул. Лесозаводская).

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2963. Данная Муниципальная программа реализуется с целью развития современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов» и состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;

- подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения».

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» включает в себя следующие мероприятия:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" - включает разработку проектной документации на ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, осуществление работ по ремонту, в том числе проведение контроля качества выполненных работ, а также разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и установку элементов обустройства автомобильных дорог;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - включает выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог (включая тротуары) и искусственных дорожных сооружений в их составе и нанесению дорожной разметки, в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, в том числе проведение контроля качества выполненных работ, приобретение оборудования, техники, в том числе предоставление транспортных средств по договору лизинга, и разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности дорожного движения - включает выполнение работ по содержанию, ремонту и установке подземных (надземных) переходов, остановочных пунктов, подпорных стенок, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков, искусственных неровностей, в том числе проведение контроля качества выполненных работ и др.;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог - включает разработку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, а также осуществление работ по строительству и реконструкции, в том числе проведение строительного контроля и авторского надзора;

- ремонт тротуаров - включает обследование тротуаров и выполнение работ по их ремонту, в том числе проведение авторского надзора и контроля качества выполненных работ;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта "Дорожная сеть") - включает осуществление работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе проведение авторского надзора и контроля качества выполненных работ;

- ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий - включает ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений, в том числе за счет привлечения сторонних организаций;

- достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - включает осуществление работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе проведение авторского надзора и контроля качества выполненных работ;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения - включает приобретение техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности;

- обеспечение транспортной безопасности - проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений) и утверждение результатов проведенной оценки.

В рамках реализации подпрограммы запланировано строительство объекта «Автомобильные дороги в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова».

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» включает в себя следующие мероприятия:

- организация транспортного обслуживания населения - включает обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и возмещение затрат по нему;

- строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная - включает разработку проектно-сметной документации на строительство.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года N 623. Данная программа нацелена на повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы предусматривают благоустройство общественных территорий, в том числе благоустройство дорожно-тропиночной сети.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

1.3.1 Воздушный транспорт

Международный аэропорт г. Саратова находится в Саратовской области, к северу от села Сабуровка. Расстояние по прямой между старым и новым аэропортом составляет 20 км (на северо-восток). 18 августа 2019 года аэропорт принял технический рейс из Москвы. 20 августа 2019 года аэропорт начал полноценный прием и отправку всех пассажирских рейсов, ранее обслуживавшихся аэропортом Саратов-Центральный.

Аэропорт обслуживается пассажирским транспортом пригородного и междугороднего сообщения (автобус №101Э «Саратов(Автовокзал) – Аэропорт «Гагарин», автобус №300 «Саратов(Речной вокзал) – Аэропорт «Гагарин»), а также пригородными поездами Саратов-Аэропорт-Тарханы.

В настоящее время аэропорт обслуживает регулярные рейсы в города: Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, а также чартерные рейсы в г. Сургут.

В октябре 2019 года пассажиропоток составил 59 537 пассажиров, что на 34% превышает загрузку старого аэропорта Саратова «Центральный» за аналогичный период прошлого года. Планируемая пропускная способность 1 млн пассажиров в год.

Оборудование аэродрома позволяет совершать посадку по категории I ИКАО: с относительной высотой принятия решения не менее 60 м. и либо при видимости не менее 800м., либо при дальности видимости на ВПП не менее 550м.

1.3.2 Железнодорожный транспорт

Железнодорожным транспортом осуществляются основные перемещения грузов и пассажиров на дальние расстояния. В дальнем сообщении г. Саратов связан с Москвой, Уралом, Сибирью, странами Средней Азии.

Перечень грузов, отправляемых со станций Приволжской железной дороги, расположенных в границах МО «Город Саратов» за 2018 г. представлен в таблице 1.3.3.

| № | Номенклатура груза |
| --- | --- |
| 1 | Автомобили |
| 2 | Бумага |
| 3 | Грузы в контейнерах |
| 4 | Зерно |
| 5 | Каменный уголь |
| 6 | Картофель, овощи и фрукты |
| 7 | Комбикорма |
| 8 | Лесные грузы |
| 9 | Лом черных металлов |
| 10 | Машины, станки, двигатели |
| 11 | Металлические конструкции |
| 12 | Метизы |
| 13 | Нефть и нефтепродукты |
| 14 | Огнеупоры |
| 15 | Остальные и сборные грузы |
| 16 | Остальные продовольственные товары |
| 17 | Продукты перемола |
| 18 | Промышленное сырье и форм. мат-лы |
| 19 | Промышленные товары народного потребления |
| 20 | Сахар |
| 21 | Сельскохозяйственные машины |
| 22 | Строительные грузы |
| 23 | Соль |
| 24 | Химикаты и сода |
| 25 | Химические и минеральные удобрения |
| 26 | Цветные металлы, лом цветных металлов |
| 27 | Цемент |
| 28 | Черные металлы |

Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станции Саратов-1, расположенной в Кировском районе города. В период с 2017 по 2018 г. со станции 
Саратов-1 было отправлено пассажиров:

2017 год – 895 536 чел.;

2018 год – 876 572 чел.

В границах муниципального образования «Город Саратов» расположено 30 железнодорожных станций и остановочных пунктов, задействованных в городском и пригородном сообщении.

Наиболее загруженными станциями являются Саратов-1, Молодежная, Площадь Ленина и Трофимовский-1.

Железнодорожный вокзал г. Саратова расположен в западной части города, по адресу Привокзальная пл., д.1/1. Подъезд к железнодорожному вокзалу на автотранспорте осуществляется по ул. Московская и ул. Аткарская. Железнодорожный вокзал обслуживается маршрутным пассажирским транспортом: автобусы, маршрутные такси, троллейбус, и автомобильным транспортом. На Привокзальной площади имеется парковка для личного автотранспорта.

На первом этаже вокзала расположены билетные кассы, табло прибытия поездов, расписание поездов, терминалы для покупки железнодорожных билетов онлайн. Залы ожидания для пассажиров, кафе находятся на втором этаже вокзала. Имеется зал повышенного комфорта.

1.3.3 Водный транспорт

В г. Саратове имеется речной порт (ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие»), грузовой район которого включает пять благоустроенных механизированных причалов, соединённых подъездным путём с железнодорожной станцией Саратов-Порт.

Также в Волжском районе города распложен речной вокзал. С речного вокзала осуществляются рейсы на круизных теплоходах в крупные города на р. Волге и на небольших судах местных линий в близлежащие сёла (Кошели, Шумейку и Сосновку).

Водные пути формирует р. Волга, которая связывает Саратов с городами, расположенными выше и ниже по ее течению. Речной порт расположен в Заводском районе МО «Город Саратов», соединённый подъездным путём с железнодорожной станцией Саратов-Порт.

1.3.4 Автомобильный транспорт

Автовокзал г. Саратова расположен в Кировском районе города по адресу ул. Московская, д.170, в пешей доступности от железнодорожного вокзала, к которому ведет подземный пешеходный тоннель под железнодорожными путями. Автовокзал г. Саратова представляет собой двухэтажное здание с застеклённым фасадом и развитой инфраструктурой.

Для пассажиров предусмотрены зал ожидания, билетные кассы, кафе, комната матери и ребёнка, медпункт, туалет. Автовокзал оборудован для обслуживания маломобильных групп населения (МГН). В здании предусмотрены: лифт, звуковое оповещение и пандусы для инвалидов-колясочников. С расписанием автобусов пассажиры могут ознакомиться на большом электронном табло.

Автобусы с Саратовского автовокзала доставляют пассажиров во все районные центры и крупные города Саратовской области. Также организованы рейсы в города других регионов. Самые востребованные направления – Пенза и Казань. С перрона автостанции пассажиры могут отправиться в такие города, как Ульяновск, Ростов, Липецк, Москва, Астрахань.

Билеты продаются в кассах или через онлайн сервис на сайте автовокзала г. Саратова. Несколько раз в неделю отсюда можно уехать в Белоруссию. Пассажиров перевозят комфортабельные автобусы. На пригородных и внутриобластных направлениях работают российские микроавтобусы Газель, а также ПАЗы и Икарусы.

Количество рейсов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от сезона и наполняемости.

Следует отметить, что подъездные пути к автовокзалу имеют низкую пропускную способность, потенциал развития автовокзала исчерпан.

1.3.5 Городской пассажирский транспорт

По состоянию на 2018 год маршрутная сеть городского пассажирского транспорта согласно реестру маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, насчитывает 91 маршрут (в том числе 8 сезонных). За АО «Автокомбинат-2» закреплено 36 маршрутов, МУПП «Саратовгорэлетротранс» - 22 маршрута, ОАО «Межгородтранс» - 19 маршрутов, ООО «Икар» - 14 маршрутов. В 2019 году перевозку осуществляют 24 перевозчика по 96 маршрутам (включая сезонные).

Трамвайных маршрутов насчитывается 10, троллейбусных - 11. Протяжённость маршрутной сети автобусных маршрутов составляет 1046 км, трамвайных маршрутов – 142 км, контактной сети троллейбусных маршрутов – 132 км. Общее количество остановочных пунктов – 843. Схема размещения остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования на территории г. Саратова представлена на рисунке 1.3.5.

Рисунок 1.3.5 – Схема размещения остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования на территории г. Саратова

Особое внимание уделяется работе общественного транспорта в часы пик, соблюдение графика движения в утреннее и вечернее время (чтобы автобусы ходили строго по расписанию), соблюдение правил в интересах безопасности дорожного движения.

Автобусы

Ежедневно на маршруты города выпускается 710-960 единиц подвижного состава (в зависимости от дня недели и сезона эксплуатации), из них 320 ед. – автобусы большой вместимости, остальные малой и средней. Годовой объём перевозок пассажиров составляет более 100 млн. пассажиров. Подвижной состав автоперевозчиков находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Электротранспорт

Трамваев – 222 единицы, в том числе 207 марки КТМ. Из 207 трамвайных вагонов нормативный срок эксплуатации превысили 184 вагона (89%), из них 147 вагонов эксплуатируются более 25 лет. Обновление трамвайного парка производилось в 2008 – 2009 гг. приобретены 23 вагона.

Троллейбусы – 168 единиц, в том числе марки ТРОЛЗА. Из 168 троллейбусов нормативный срок 10 лет выработали – 69 единиц (41%), из них 37 единицы отработали более 20 лет. Обновление троллейбусного парка производилось в 2008-2009 гг., были приобретены 85 троллейбусов.

Приоритетными задачами, являются каждодневные вопросы организации и выполнения перевозочного процесса на городских автобусных маршрутах в рамках соблюдения договоров с предприятиями-перевозчиками. Речь идет о контроле выполнения перевозчиками расписания движения на маршрутах; координация действий перевозчиков в процессе перевозок; анализ транспортной работы на маршрутах регулярных перевозок; подготовка предложений по организации перевозок и оптимизации маршрутной сети.

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования «Город Саратов», параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением, особенности рельефа и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения и экономические потери), оценка качества содержания дорог.

Улично-дорожная сеть (УДС) распределена по территории г. Саратова неравномерно, что вызвано разобщенностью частей города и сложным рельефом местности, имеющем большие перепады высот. Территория города сильно расчленена оврагами и балками, идущими к р. Волге. Центральная и южная части города расположены в котловине (высота над уровнем моря 50—80 метров), окружённой с трёх сторон невысокими горами. Кроме того, город разделен железной дорогой, протянувшейся с северо-запада через центр на юго-запад.

Исторически центр города имеет структуру с пересекающимися под прямым углом улицами. Центральная часть города имеет более высокую плотность УДС, чем северная и южная части. Между частями города, а также между некоторыми планировочными районами ощущается недостаток связности. Существующие путепроводы через железную дорогу не справляются в полной мере с задачей обеспечения нормальных внутригородских коммуникаций в пиковые часы.

На учете в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» находится 943, 6 км автомобильных дорог, в том числе: 635,6 км автодорог с асфальтобетонным покрытием площадью 5906,3 тыс.кв.м и 308 км  грунтовых дорог площадью 2098 тыс.кв.м. Также за комитетом закреплены тротуары общей площадью твердых покрытий 2345, 0 тыс.кв.м.

Плотность автомобильных дорог города Саратова с асфальтобетонным покрытием равняется 1,22 км/кв.км площади города, что в 2 раза ниже нормативных показателей.

Основными магистралями в северной части города являются:

- пр-т 50 лет Октября;

- ул. Шехурдина;

- ул. Танкистов;

- Усть-Курдюмское ш.

В южной части города основными магистралями являются:

- Ново-Астраханское ш.;

- пр-т Энтузиастов

- ул. Орджоникидзе;

- ул. Азина.

В центральной части города сформирован каркас из пересекающихся под прямым углом дорог. В радиальном направлении каркас формируют следующие участки:

- ул. Астраханская;

- ул. Рахова;

- ул. Чапаева;

- ул. М. Горького;

- ул. Радищева

В хордовом направлении каркас формируют следующие участки:

- ул. Соколовая;

- ул. Большая Горная;

- ул. Кутякова;

- ул. Советская;

Ул. Рабочая.

Перечисленные магистрали имеют наибольшую востребованность при перемещениях по территории города. На рисунке 1.4.1 представлена схема основных магистралей города Саратова

Рисунок 1.4.1 – Расположение основных магистральных улиц на территории
МО «Город Саратов»

Особое значение для г. Саратова имеют транспортные сооружения путепроводы, которые выполняют функцию связывания планировочных районов города с целью обеспечения перемещений транспортных и пассажирских потоков. Общее количество путепроводов на территории города составляет 18 единиц. Перечень путепроводов г. Саратова представлен в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Перечень путепроводов г. Саратова

| № п/п | Наименование | Расположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост «Гуселка-1» | Волжский район | 1414,4 |
| 2 | Мост «Гуселка-2» | Волжский район | 1491,2 |
| 3 | Путепровод 195 | Заводской район | 13608,7 |
| 4 | Путепровод по Ново-астраханскому шоссе | Заводской район | 6801,8 |
| 5 | Путепровод через Глебучев овраг | Волжский район | 5777,1 |
| 6 | Путепровод «3-я Дачная» | Ленинский район | 3990,7 |
| 7 | Путепровод «9-10» | Октябрьский район | 7237,2 |
| 8 | Путепровод «Алтынский» | Заводской район | 8882,7 |
| 9 | Путепровод «Московский» | Кировский район | 1579 |
| 10 | Путепровод «Радуга» | Заводской район | 5662,2 |
| 11 | Путепровод «Стрелка» | Кировский район | 6085,5 |
| 12 | Путепровод «Трофимовский» | Ленинский район | 3087,6 |
| 13 | Путепровод на 8-й Дачной | Ленинский район | 2231,8 |
| 14 | Путепровод по ул.Технической | Кировский район | 10641,3 |
| 15 | Эстакада | Волжский район | 2305,4 |
| 16 | Пешеходный путепровод на ост. «Молодежная» | Ленинский район | 397,8 |
| 17 | Путепровод «Комсомольский» | Заводской район | 17048,8 |
| 18 | Железнодорожный путепровод маршрута №3 через пр.50 лет Октября у Торгового центра | Ленинский район |  |

Скоростной режим в г. Саратове в большинстве случаев предусматривает скорость в 60 км/ч, однако имеются участки движения с ограничением до 40 км/ч. Схема скоростного режима на территории МО «Город Саратов» представлена на рисунке 1.4.4.

Рисунок 1.4.4 – Схема односторонних улиц и зона действия ограничений движения грузового транспорта

Условия движения в г. Саратове в пиковые часы характеризуются высокими уровнями загрузки. В центральной части города систематически формируются дорожные заторы, время поездки на легковом транспорте увеличивается в 2-4 раза по сравнению со свободными условиями движения.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании «Город Саратов», обеспеченность парковками (парковочными местами)

Согласно имеющейся информации, уровень автомобилизации (количество легковых автомобилей на 1000 чел. жителей города) в г. Саратове составляет 251 легк. ТС/1000 чел. Для сравнения, в Саратовской области автомобилизация составляет 246 легк. ТС/1000 чел.

В составе парка транспортных средств легковые автомобили занимают 62%, из них иномарки составляют 49%.

Подвижной состав автобусов муниципальных и коммерческих перевозчиков разнороден, и включает в себя большое количество различных марок автобусов, распространена практика использования старых автобусов зарубежных производителей (Mercedes O405, Mercedes O405N, JonckheereTransit, Mercedes O407, ScaniaOmniCity и др.).

Схема парковочного пространства центральной части г. Саратова представлена на рисунке 1.5.1.

Рисунок 1.5.1 – Схема парковочного пространства центральной части г. Саратова

В центральной части города имеется дефицит парковочного пространства. При этом на многих участках улиц парковка не упорядочена, автомобили паркуются на тротуарах, газонах, а также в два ряда (рисунок 1.5.2).

Рисунок 1.5.2 – Пример парковки автотранспорта на улице г. Саратова

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

На территории г. Саратова работают 10 трамвайных, 11 троллейбусных и 91 автобусный маршрут. Протяженность маршрутной сети (оборотных рейсов по реестру) составляет 2307 км, в т.ч. трамвайных маршрутов 144,8 км, троллейбусных маршрутов 174,7 км, автобусных маршрутов – 1988,0 км. Выпуск подвижного состава на маршруты составляет 1213 единиц, в том числе трамваев 50, троллейбусов 67, автобусов 1096.

Для анализа пассажиропотока на основе данных АСМ-ПП были построены диаграммы усредненных пассажиропотоков в сечениях городских маршрутов г. Саратова. Для каждого перегона было получено среднее количество пассажиров в салоне автобуса по всем выходам, проходящим в течение заданного часа суток. Для получения суммарного пассажиропотока в заданный час в сечении среднее наполнение автобуса в данный час, полученное из обследований, было умножено на количество рейсов, проходящих в данном сечении.

Примеры диаграмм пассажиропотоков по отдельным маршрутам представлены на рисунках 1.6.1 – 1.6.3.

Рисунок 1.6.1 – Диаграмма пассажиропотока (пассажирооборот по остановкам и пассажиропоток в сечениях), трамвай №3, 17 часов

Рисунок 1.6.2 – Диаграмма пассажиропотока (пассажирооборот по остановкам и пассажиропоток в сечениях), троллейбус №3, 17 часов

Рисунок 1.6.3 – Диаграмма пассажиропотока (пассажирооборот по остановкам и пассажиропоток в сечениях), автобус №11, 17 часов

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Передвижение пешеходов на территории города осуществляется преимущественно по тротуарам с твердым покрытием. Пересечение улиц и дорог пешеходами осуществляется по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Основные потоки пешеходного движения на территории округа направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта и зонам отдыха.

В настоящее время на УДС г. Саратова велотранспортная инфраструктура представлена 2-мя веломаршрутами (рисунок 1.7.1):

- маршрут Детский парк - сквер по Астраханской - сквер по Второй Садовой - сквер по Рахова - улица Рабочая - Детский парк протяженностью 4 км;

- маршрут по ул. Волжская от ул. Радищева до ул. Октябрьская протяженностью около 0,7 км.

На набережной р. Волга организован велопрокат.

Рисунок 1.7.1 – Схема велодорожек на территории г. Саратова

В городе с 2012 г. существует сообщество «Саратов велосипедный», разрабатывающее обоснованные предложения по развитию велосипедной инфраструктуры в г. Саратове. Перспективная схема велодорожек на территории г. Саратова представлена на рисунке 1.7.2.

Рисунок 1.7.2– Перспективная схема велодорожек на территории г. Саратова

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Город Саратов является крупным промышленным центром и региональным распределительным центром. Основу автомобильного грузового каркаса составили участки УДС города, связывающие направления на г. Волгоград (южное), на Москву (северо-западное) и на г. Самару (северное), отражающие установившиеся внутри- и межрегиональные транспортные связи:

- федеральная автодорога Р-158;

- федеральная автодорога Р-228.

Грузовой транспорт создает дополнительную нагрузку на УДС, ухудшает условия проживания населения и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим при разработке решений по ОДД грузового транспорта необходимо предусматривать ограничение его перемещения по селитебным территориям.

В г. Саратове действует ограничение на движение грузового транспорта в центральной части города. Движение грузового транспорта регулируется дорожными знаками.

В летние месяцы с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период аномального повышения температуры воздуха ежедневно с 09.00 по 21.00 вводится ограничение въезда на территорию муниципального образования «Город Саратов» грузового автотранспорта грузоподъемностью более 5 тонн.

По результатам выполненного транспортного обследования, максимальные потоки грузового транспорта зарегистрированы на въезде в город по Московскому ш., в районе транспортной развязки с ул. Буровая: здесь доля грузового транспорта в потоке доходит до 14%, преимущественно большой грузоподъемностью (9%). В среднем по городу доля грузового транспорта в потоке составляет 5,4% в утренние часы и 3,1% в вечерние часы.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Стоит отметить высокий уровень социального риска и нестабильный уровень состояния безопасности дорожного движения. С 2017 г. отмечается сокращение числа ДТП и количества раненых. Однако, количество погибших после снижения в 2015 и 2016 гг., резко увеличилось в 2017 г. Уровень социального риска в 2017 г. также ощутимо вырос по сравнению с 2015 и 2016 гг.

Наиболее сложная ситуация с уровнем безопасности движения сложилась в Ленинском районе, который на протяжении последних лет лидирует среди всех районов по количеству ДТП, погибших и раненых.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории Саратова в 2018 году составили 83,6 тыс. т,  в том числе:

• от стационарных источников – 18,0 тыс. т;

• от автотранспорта – 65,6 тыс. т.

По сравнению с предыдущим годом суммарный объем выбросов увеличился на               14,8 тыс. т (21,5%) – за счет увеличения выбросов от автотранспорта.

Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферу города за последние пять лет представлена на рисунке 1.10.1.

Рисунок 1.10.1-Динамика выбросов загрязняющих веществ

Дальнейшее снижение объемов выброса загрязняющих веществ от автотранспорта планируется обеспечить за счет:

- повышения эффективности управления дорожным движением;

- стимулирования использования городского пассажирского транспорта общего пользования, повышая его привлекательность для жителей;

- строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- повышения экологического класса используемых в городе автобусов;

- политики по ограничению движения грузового транспорта в центральной части г. Саратова;

- развития городского электрического транспорта.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения инфраструктуры автомобильного транспорта

Существующие условия размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» определяются рельефом местности, прохождением железной дороги по территории города, и сложившейся городской застройкой. Центральная историческая часть города с плотной городской застройкой «зажата» между р. Волга, Соколовой горой, и железной дорогой. Ввиду давно сложившейся плотной исторической застройки, любое строительство и реконструкция новых объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города затруднено. При этом движение осуществляется по прямоугольной сети узких улиц, расстояния между перекрестками по направлению «север-юг» составляют около 100 м, по направлению «запад-восток» - 200 м. В связи с этим УДС в центральной части города имеет крайне низкую пропускную способность.

Транспортные потоки через железнодорожные пути концентрируются на нескольких ключевых путепроводах, расположенных на удобных для водителей путях движения автотранспорта. При этом уже сейчас за железной дорогой размещаются районы города с высотной жилой застройкой.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с застройкой и освоением новых территорий, включая территорию старого аэродрома и старого аэропорта.

Рисунок 1.11.2 – Перспективная схема функционального зонирования территории г. Саратова

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования

Основными статьями расходов при эксплуатации транспорта общего пользования являются:

- оплата труда водителей;

- оплата энергии и топлива;

- ремонт и запчасти;

- амортизация;

- работа депо;

- работа трамвайных путей;

- работа контактной сети.

В соответствии с указанной структурой была рассчитана доля затрат, приходящаяся на каждый вид транспорта в зависимости от вида транспорта и вместимости подвижного состава. Результаты расчетов представлены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1– Структуры эксплуатационных затрат по видам транспорта (трамвай, троллейбус, автобус)

Анализ показывает, что наиболее существенными статьями затрат являются расходы на оплату труда водителей по всем видам транспорта, однако наименьшая их доля (до 19,7%) на наиболее вместительном транспорте – трамвайном, а наибольшая доля наблюдается на менее вместительном и менее капиталоёмком автобусном транспорте (до 51%).

Топливо в структуре затрат традиционно имеет большую долю на автобусе. Затраты на работу депо (коммунальные услуги, охрана, офисная работа и т.п.) на всех видах транспорта составляет примерно равную долю в расходах. По объективным причинам на трамвае высока доля инфраструктурных затрат.

Оценка уровня дублирования маршрутной сети в целом по сети

С целью оценки дублирования маршрутов была разработана структура маршрутной сети в модельном комплексе Транскад. В систему были внесены улицы, предназначенные для проезда транспорта общего пользования, и трамвайные пути; на эту транспортную сеть были наложены остановочные пункты и существующие маршруты общественного транспорта.

Оценивалась степень функционального дублирования маршрутов – то есть дублирование связей, которые обеспечивает как один, так и другой маршрут.

Например, для маршрута трамвая №9, 16% его связей дублируются маршрутом трамвая №10; для маршрута трамвая №10 (более короткого), 42% его связей дублируются маршрутом трамвая №9.

Основная часть дублирующих маршрутов проходит в сечениях с высоким пассажиропотоком, что приводит к экономической неэффективности транспорта большой вместимости (автобусы, трамвай, троллейбус).

Основной проблемой дублирования маршрутов является снижение эффективности работы транспорта повышенной вместимости, который в нормальных условиях позволяет снизить прямые затраты на 40-60% по сравнению с транспортом средней и малой вместимости, в 4-5 раз сократить количество ДТП со смертельным исходом по вине водителя, уменьшить потребность в улично-дорожной сети, сократить загрязнение окружающей среды. Цель планировщика транспортной сети – найти как можно больше возможностей для эффективного использования транспорта повышенной (как можно большей) вместимости, и применять транспорт средней и малой вместимости только в случае, если транспорт большой вместимости не удается наполнить пассажирами.

Чтобы обеспечить эффективность транспорта большой вместимости, необходимо обеспечить его высокое наполнение (до нормативных значений). Для этого перед проездом транспорта большой вместимости необходимо выдержать интервал 5-10 минут, в течение которого никакие другие маршруты и транспортные средства не должны проезжать перед транспортом большой вместимости и собирать пассажиров. При высокой степени дублирования интервал для наполнения вместительного транспортного средства не выдерживается, в результате чего трамвай или троллейбус идет недогруженным и становится неэффективным; однако суммарные затраты на работу маршрутной сети при этом вырастают.

Например, свыше 97% связей, обеспечиваемых трамвайным маршрутом №5, дублируется маршрутом автобуса №№38; свыше 67% связей трамвая №8 дублируются автобусом №3, работающим с интервалом 3 минуты; маршрут трамвая №4 на 46% дублируется автобусом №46, работающим с интервалом 4 минуты. Указанные маршруты, не обеспечивая пассажирам дополнительных связей по сравнению с базовым маршрутом, забирают пассажиропоток и снижают эффективность указанных маршрутов большой вместимости, что приводит к их убыточности и создает риск ликвидации наиболее экономичного, экологичного и безопасного трамвайного и троллейбусного транспорта.

Обращает на себя внимание структура сети в центральной части города, где из-за переплетения десятков маршрутов ни приезжие, ни жители г. Саратова не могут увидеть структуру сети в целом. Горожанам трудно запомнить структуру сети: зная хорошо свои маршруты, они не знают сети по городу в целом, поэтому поездка в другие районы вызывает неудобства и трудности с ориентированием, затрудняет пользование общественным транспортом для поездок по городу в целом.

Анализ причин задержек транспорта общего пользования, среднее время в пути по сети

При анализе задержек общественного транспорта были использованы данные Диспетчерского отчета с 2012 г. по сентябрь 2019 г.

Анализ причин задержек транспорта общего пользования наиболее актуален для городского электротранспорта, который тесно взаимодействует с линейной инфраструктурой (пути и контактная сеть) и при недостаточном уходе за инфраструктурой имеет больше шансов на задержку движения. По автобусу в г. Саратов статистика задержек не ведется (кроме базы данных навигационных отметок, по которой возможно выявить задержки, но невозможно обнаружить их причины).

Всего за исследуемый период произошло – 35857 задержек. 85% задержек приходится на троллейбус и 15% трамвай. Основная причина задержек – заторы на дороге, причем как правило в обоих направлениях и на протяжении всего маршрута. Основные причины задержек трамвая — это столкновения транспорта на полотне, нарушение правил ПДД (выезд транспорта на полосу трамвая), и плохое состояние полотна. Среднее время задержек от 20 минут до 1 часа. Основной объем задержек транспорта, происходит в рабочее время и в течение рабочей недели, что приводит к реальным потерям в экономике г. Саратов.

В период с января по сентябрь 2019 г. произошло 4144 задержки. Причиной задержек в 97%, были заторы на дороге, которые были отмечены на всем протяжении маршрутов, в обоих направлениях. Среднее время задержки от 30 минут до 1 часа.

Причины задержек трамваев – это заторы, плохое состояние полотна, связанное с природно-климатическими условиями, нарушение ПДД. Основные задержки приходятся на маршруты №10,11,15,16 троллейбуса и №10,11 трамвая.

Одной из причин задержек транспорта является – проведение ремонтных работ в дневное время. В будущем, необходимо организовывать проведение работ в ночное время.

По приведенной статистике дорожно-транспортных происшествий, трамвай является самым безопасным общественным транспортом. Анализ показывает, что при сравнительно равномерном распределении происшествий, зима отличается повышенным количества задержек.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»

Высшим нормативным паровым актом Российской Федерации является Конституция Российской Федерации. Конституция гарантирует каждому гражданину свободу передвижения, которая реализуется в том числе посредством транспортного законодательства.

Базовыми федеральными законами, регламентирующими деятельность транспортной системы страны, являются уставы и кодексы:

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г № 74-ФЗ;

- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ;

- Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 08.11.2007г. № 259-ФЗ;

- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10.01.2003г. № 18-ФЗ.

Указанные уставы и кодексы регулируют отношения, возникающие в сфере функционирования транспортной системы Российской Федерации и осуществления деятельности в области транспорта по отраслям.

Помимо уставов и кодексов, в части регулирования отношений, возникающих в процессе функционирования транспортного комплекса, в Российской Федерации приняты и действуют следующие федеральные законы:

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ

Федеральный закон от 08.01.1998г. №10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»;

Федеральный закон от 10.01.2003.г № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2017г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ;

Федеральный закон от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Прочие федеральные законы.

Целый ряд постановлений Правительства Российской Федерации дополняет положения кодексов, уставов и законов:

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами");

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Прочие Постановления Правительства Российской Федерации.

В части развития и функционирования транспорта Российской Федерация (включая пути сообщения, инфраструктуру, транспортные средства) Правительством Российской Федерации приняты и реализуются:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008г. № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»».

Ведомственными нормативными правовыми актами в сфере транспорта, являются приказы, распоряжения, рекомендации Министерства транспорта Российской Федерации, как федерального органа исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, регистрации прав на воздушные суда, и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автодорогах.

К нормативным правовым актам Министерства транспорта Российской Федерации в части регулирования функционирования транспорта можно отнести:

Приказ Минтранса России от 12.04.2010г. № 87 «О Порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»

Распоряжение Минтранса России от 25.09.2019 № АС-131-р "Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";

Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения";

Прочие нормативные правовые акты Минтранса России.

Таким образом, нормативно правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне сформирована.

На уровне муниципального образования «Город Саратов» действуют следующие документы, определяющие развитие, в том числе транспортной инфраструктуры:

- решение Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 «О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»»;

- постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2963 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 30 марта 2018 года N 623 Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2022 годы;

- постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 февраля 2017 года № 262 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2017-2018 годы»;

- постановление администрации МО «Город Саратов» от 30.10.2012 г. № 2513 « Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования  «Город Саратов» и другие.

При этом в муниципальном образовании «Город Саратов» отсутствует утвержденная в установленном порядке Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры осуществлялась посредствам анализа информации о бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016, 2017 и 2018 год, соответственно.

Расходы бюджета в 2016-2018 гг. составили 16 718 095,1 тыс. руб., 15 652 973,0 тыс. руб. и 15 889 126,5 тыс. руб. соответственно. При этом утверждаемые бюджеты являются дефицитными, с выраженной тенденцией к сокращению размера дефицита, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Так, бюджеты в 2016-2018 годах имели дефицит 15,9%, 10%, 4,1%, соответственно.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Саратов» для 2016-2018 гг. составляет 1 555 663,8 тыс. руб., 2 003 272,6 тыс. руб., 2 119 947,1 тыс. руб., соответственно.

Информация о величине относительной доли расходов по статьям «Транспорт» и «Дорожное хозяйство» в бюджете муниципального образования «Город Саратов» представлена на рисунке 1.13.1.

Рисунок 1.13.1– Доля расходов по статье «Транспорт» и «Дорожное хозяйство» в бюджете

Как видно из диаграммы доля расходов на развитие и функционирование транспортной инфраструктуры не превышает 8%, при этом расходы по статье «Дорожное хозяйство» превышает расходы по статье «Транспорт» в 5,8-7,15 раза. Однако, фактически предусмотренное финансирование ежегодно отстает от нормативной потребности в финансировании затрат на ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов».

Одним из оснований на получение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Город Саратов» является приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

Таким образом, по результатам оценки финансирования транспортной инфраструктуры можно сделать следующие выводы:

- расходная часть бюджета превышает доходную часть, т.е. наблюдается факт дефицита бюджета, при этом отмечается тенденция по его сокращению;

- расходы на статьи бюджета, относимые к статье «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» значительно (в 5,8-7,15) раза в рассматриваемый период) превышают расходы по статьям «Транспорт»;

- в процентном выражении бюджетные расходы на транспорт увеличиваются, расходы на дорожное хозяйство (за исключением 2017 г.) также увеличиваются;

- суммарная доля расходов по статьям «Транспорт» и «Дорожное хозяйство» в структуре расходов бюджета не превышает 8%;

- сохраняется отставание финансирования затрат на ремонт и содержание улично-дорожной сети от нормативной потребности;

- участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» является стимулом в развитии улично-дорожной сети, а также ее ремонте и содержании.

2. Прогноз показателей транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа

Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Саратова разрабатывается на основании:

- официальных данных Территориального органа службы государственной статистики по Саратовской области (далее – Росстат),

- показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102 (далее – Стратегия).

Демографическая ситуация в городском округе будет складываться под воздействием текущих тенденций, а также в результате реализации запланированных мероприятий. В настоящий момент ее состояние остается одной из самых серьезных угроз для развития города. Основными предпосылками ее возможной деградации являются текущая естественная убыль населения, которая традиционно возмещается положительным миграционным приростом. Данная демографическая модель противоречит принципам устойчивого развития, принятого Стратегией.

Ввиду сложившихся проблем, в числе которых – «старение» населения», запланирован ряд мероприятий по улучшению демографической ситуации. Эти мероприятия носят как финансовый характер (например, поддержка многодетных семей), так и профилактические цели (пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей и т.п.).

В результате принятых мер ожидается, что к 2030 году среднегодовая численность населения достигнет 903 тыс. человек. Однако в последующем рост будет замедляться в результате ослабления первоначальных положительных эффектов и влияния текущего «старения» населения на общую численность населения в будущем.

Материальное общественное производство на территории городского округа будет характеризоваться стабильным ежегодным ростом основных показателей. Объем отгруженных товаров собственного производства и оказанных услуг собственными силами к концу прогнозного периода вырастет в 2 раза.

Стабильный экономический рост городской экономики будет обеспечиваться комплексом мер по соответствующим направлениям, одним из которых должно стать содействие формированию транспортно-логистического комплекс межрегионального значения.

Другим важным направлением деятельности органов муниципальной власти станет содействие развитию научного, научно-технического и инновационного потенциала города, что должно обеспечить интенсивное (качественное) развитие как человеческого капитала, так и других средств производства, повысить добавочную стоимость производимой продукции и конкурентоспособность местных товаров на внешних рынках.

Ввиду роста благосостояния населения и общей положительной динамики демографических показателей значительное развитие планируется и в сфере торговли. Оборот розничной торговли в прогнозном периоде вырастет в 4 раза.

Прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа указаны в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Прогноз социально-экономических показателей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | человек | 845 079 | 847 154 | 851 746 | 856 337 | 860 929 | 865 521 | 872 408 | 903 390 |
| 2 | Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 488 223 | 480 280 | 480 266 | 476 963 | 473 596 | 470 166 | 469 768 | 524 031 |
| 3 | Доля в общей численности | проценты | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 58 |
| 4 | Средняя численность работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | человек | 226 687 | 222 473 | 225 725 | 224 172 | 222 590 | 223 329 | 225 488 | 262 016 |
| 5 | Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | руб. | 32 728,1 | 36 189,5 | 38 787,6 | 42 439,6 | 46 091,7 | 49 743,8 | 53 395,9 | 78 900,0 |
| 6 | в сопоставимых ценах к базовому | руб. | 32 713,30 | 33 784,1 | 35 861,3 | 37 728,7 | 39 399,4 | 40 885,8 | 42 199,5 | 47 385,3 |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 172 168,5 | 188 118,1 | 313 030,6 | 323 258,8 | 333 487,1 | 343 715,3 | 353 943,5 | 599 000,0 |
| 8 | в сопоставимых ценах к базовому | млн. руб. | 208 600,0 | 291 156,1 | 289 414,4 | 287 375,9 | 285 066,1 | 282 508,9 | 279 726,7 | 359 743,9 |
| 9 | Оборот розничной торговли по всем секторам реализации | млн. руб. | 159 404,6 | 166 570,9 | 178 727,0 | 189 021,7 | 201 402,6 | 214 795,9 | 528 600,0 | 1 162 700,0 |
| 10 | в сопоставимых ценах к базовому | млн. руб. | 176 700,0 | 226 298,1 | 271 819,5 | 313 504,6 | 351 581,0 | 386 264,6 | 417 760,3 | 698 287,5 |

Градостроительное развитие городского округа будет осуществляться в соответствии с положениями Генерального плана города Саратов.

Центральной задачей градостроительного развития становится создание комфортной городской среды для жизнедеятельности населения.

Основные зоны вводимого жилья приходятся на многоквартирное жилищное строительство: микрорайоны «Солнечный» и «Солнечный – 2» в Ленинском и Кировском районах, «Южный» в Заводском районе, «Новосоколовогорский» и «Изумрудный» вдоль Усть-Курдюмского шоссе.

Для привлечения и закрепления в городе квалифицированной рабочей силы и повышение уровня инвестиционной привлекательности города, предполагается развивать несколько направлений:

1) освобождение существующей прибережной территории от производственных зон, железнодорожных веток и укрепление береговой полосы для расширения и благоустройства набережной, организации пешеходных пространств, развитие общественно-деловых и рекреационных зон - создание речного фасада города;

2) строительство ж.-д. обхода Саратовского ж.-д. узла для пропуска транзитных поездов, которые в настоящее время проходят через центр города, в том числе и по жилым территориям;

3) строительство путепроводов через ж.-д. пути в центральной части города;

4) формирование магистрали южного обхода города Саратов со строительством автодорожного моста через Волгоградское водохранилище для разгрузки центральной части города от грузового автомобильного транспорта, укрепления транспортного сообщения в направлении Москва-Казахстан;

5) модернизация трамвайных линий до параметров легкого рельсового транспорта для сокращения количества поездок на личном автомобильном транспорте;

6) благоустройство городской среды в зонах жилой застройки, нормативное обеспечение социальной и культурно-бытовой инфраструктуры жилых микрорайонов;

7) развитие территории промышленных зон, в основном, в своих существующих границах – Заводском и Ленинском районах.

2.2 Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа

Транспортный спрос на воздушном транспорте будет расти в соответствии с ростом основных социально-экономических показателей, а также подвижности населения. Прогнозируется рост пассажиропотока на воздушном транспорте на уровне 2-3% ежегодно. В конце прогнозного периода общий пассажиропоток может составить около 800тыс. пассажиров в год.

Грузопоток на воздушном транспорте будет увеличиваться в соответствии с ростом основных показателей промышленности и торговли. Аналогично будет увеличиваться транспортный спрос и на ж.-д. перевозки. Пассажирский поток на ж.-д. перевозки будет складываться под воздействием демографического развития городского округа, а также роста пассажиропотока на воздушном транспорте как более привлекательного для пассажиров дальнего следования.

Объем пассажирских перевозок на пригородном пассажирском транспорте будет расти незначительно в т.ч. ввиду развития пригородного автомобильного транспорта и демографических показателей. Основной прирост будет обеспечен за счет развития территорий агломераций.

Прогноз общего объема внутригородских перемещений разрабатывается на базе расчета среднесуточных перемещений моторизированным транспортом в будни как максимального периода спроса. При этом в качестве исходных показателей использованы:

- среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте с учетом доли в 20%, относящейся к неучаствующим в перемещениях и перемещающимся пешком или альтернативным транспортом;

- среднее количество перемещений на 1 участника перемещений – 2,25 поездки в сутки в базовый период с ростом до 2,70 поездок в прогнозном периоде: значения принимаются на основании средних значений показателя для городов с аналогичным уровнем развития и автомобилизации.

Таким образом, расчетный общий объем внутригородских перемещений на моторизированном транспорте вырастет в прогнозном периоде более, чем на 30 %.

Основная часть перемещений будет продолжать совершаться на транспорте общего пользования. Его доля будет восстанавливаться в среднесрочной перспективе и увеличиваться далее, в т.ч. вследствие реализации мероприятий по его развитию, запланированных в рамках данной программы.

По этой же причине даже в условиях увеличения уровня автомобилизации по причине повышения качества жизни населения выбор транспорта общего пользования для перемещений будет способствовать смещению выбора вида транспорта в его пользу. Прогнозные показатели транспортного спроса на внутригородские перемещения моторизированным транспортом представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Прогнозные показатели транспортного спроса на внутригородские перемещения моторизированным транспортом

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем перемещений на моторизированном транспорте | тыс.поез-док / сут. | 898,3 | 898,9 | 910,2 | 921,9 | 939,0 | 956,5 | 977,1 | 1 094,1 |
| 2 | Количество поездок на личном автомобильном транспорте | тыс.поез-док / сут. | 413,0 | 427,0 | 438,3 | 450,0 | 460,9 | 472,1 | 483,4 | 460,8 |
| 3 | Доля в общем объеме | про-центы | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 |
| 4 | Пассажиропоток на городском транспорте общего пользования, в том числе: | тыс. пасс / сут. | 471,9 | 471,9 | 471,9 | 478,1 | 484,4 | 493,8 | 471,9 | 633,3 |
| 8 | Количество поездок грузового автомобильного транспорта | тыс.поез-док / сут. | 38 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 111 |

Транспортный спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом будет изменяться в соответствии с прогнозируемыми показателями материального общественного производства и розничной торговли. Прогнозирование осуществляется на основании следующих исходных данных:

- расчетная доля грузовых автомобильных транспортных средств всех категорий в общем объеме зарегистрированных в городе автомобильных транспортных средств составляет 13% (категория N1 – 6%, N2 – 3%, N3 – 4%)

- расчетное среднее количество поездок 1 грузового автомобильного транспортного средства – 1,45 поездок в сутки с расчетной средней загрузкой 2,62 тонны (с учетом поездок без груза);

- спрос на грузоперевозки автомобильным транспортом со стороны промышленного производства обеспечивается грузовыми транспортными средствами N3 иN2 (50% от общего количества в категории), со стороны розничной торговли – N1 и N2 (50% от общего количества в категории).

Прогнозируемое количество поездок грузового автомобильного транспорта вырастет почти в 3 раза к концу расчетного срока (таблица 2.2.1). Значительный рост интенсивности движения грузового автомобильного транспорта будет вызван ростом показателей материального производства и торговли, запланированных в соответствии со Стратегией [2]. Дополнительным фактором роста станет вынос части грузовой работы и внешних грузовых перевозок за границу города в связи с выносом прибрежных и других промышленных зон и строительством ж.-д. обхода города.

В основном, указанный рост будет выражаться в увеличении количества грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности в составе транспортного потока.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В соответствии с текущими планами градостроительного развития на территории городского округа запланировано развитие следующих транспортных систем:

- воздушного транспорта,

- ж.-д. транспорта,

- автомобильного транспорта,

- водного транспорта (сопутствующее развитие).

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта связано с переносом аэропорта из центральной части города в район с. Сабуровка (международный аэропорт г. Саратова «Гагарин» (название присвоено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №945-р от 22.05.2018) в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы».

Основные характеристики объекта:

- общая площадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метра;

- класс обслуживания пассажиров – «С» по классификации ИАТА;

- пропускная способность – 1 миллион пассажиров в год, 570 пассажиров в сутки;

- количество телескопических трапов – 3;

- взлетно-посадочная полоса – 3000 метров;

- количество мест стоянки воздушных судов – 25;

- расчетный тип воздушных судов – Boeing767-300 ER.

Новый терминал позволит повысить уровень безопасности полетов и расширить их географию за счет привлечения авиаперевозчиков с широким спектром эксплуатируемых воздушных судов.

Пропускная способность планируемого пассажирского терминала отвечает прогнозируемому увеличению пассажиропотока на воздушном транспорте с учетом 20-процентного резерва. Возможность реконструкции терминала в дальнейшем позволит увеличит пассажиропоток до 2,5 миллионов пассажиров в год.

Основным мероприятием развития ж.-д. транспорта в среднесрочной перспективе станет строительство обхода Саратовского ж.-д. узла. Оно позволит вынести транзитное ж.-д. движение за городскую черту, увеличить пропускную способность инфраструктуры и снизить экологическую и шумовую нагрузку на центральную часть городского округа. Также строительство обхода и связанной инфраструктуры позволит вынести из города часть грузовой работы.

Другими мероприятиями по развитию ж.-д. инфраструктуры станет развитие ж.-д. станций и остановочных пунктов с целью их трансформирования в полноценные транспортно-пересадочные узлы (далее – ТПУ). Развитие пассажирской инфраструктуры позволит также реализовать проект городской электрички, используя существующие ж.-д. пути в центральной части города как дополнительную систему внеуличного транспорта.

В части развития речного транспорта на территории города наиболее существенное значение будет иметь ликвидация промышленных зон в прибрежной полосе в долгосрочном периоде и сопутствующее берегоукрепление. В прогнозном периоде планируется, что водный транспорта будет ориентирован на внешние туристские перемещения и обслуживание транзитных судов, а также рекреационные и, в небольшом объеме, бытовые перемещения населения в городской и пригородной зоне.

В качестве предложения в рамках расширенного варианта развития транспортной инфраструктуры планируется развитие контейнерных перевозок речным транспортом с расширением номенклатуры перерабатываемых грузов. Реализация данного мероприятия потребует привлечения частных инвестиций и реконструкцию текущего грузового порта с целью создания мультимодального грузового терминала. Опыт реализации аналогичного проекта существует в Республике Татарстан.

Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта будет осуществляться в рамках реализации градостроительных планов города. Основным направлением развития улично-дорожной сети станет:

- строительство и реконструкция участков ул. Большой Садовой для обеспечения движения в обход центральной части города;

Проведение мероприятия снизит транзитную нагрузку на улично-дорожную сеть города. Сопутствующие мероприятия по строительству автомобильных путепроводов через ж.-д. пути повысит уровень связанности городских территории. Наиболее значительными станут строительство путепроводов между ул.Чернышевского и Ново-Астраханским шоссе и в створе ул. Большой Садовой до ул. Большой Горной;

- строительство новой улично-дорожной сети на территории старого аэропорта и связанное развитие существующей сети;

Комплекс мероприятий обеспечит транспортную доступность районов новой жилой и деловой застройки на территории действующего аэропорта. В рамках запланированного развития будет осуществляться строительство магистральных улиц и дорог. Строительство местной улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с проектами планировки территории за счет средств застройщиков.

Кроме необходимой новой транспортной инфраструктуры на освободившейся территории планируется также развитие связанных участков существующей улично-дорожной сети как в северном направлении в районах преимущественно индивидуальной жилой застройки, так в южном направлении. Данные мероприятия необходимы для обеспечения выхода новых транспортных потоков на существующую улично-дорожную сеть и увеличение ее пропускной способности в соответствии с увеличением транспортного спроса.

- реконструкция улиц Астраханской и Танкистов;

Комплекс мероприятий предназначен для повышения пропускной способности и транспортной связанности между Октябрьским и Кировским районами города. Также в рамках мероприятия планируется реконструкция трамвайных линий, проходящих по данным улицам;

- развитие улично-дорожной сети в Ленинском районе;

В рамках комплекса мероприятий планируется развитие улиц в жилой застройке между улицами Одесской и Тракторная с целью создания магистральной связи районного значения, дублирующей просп. 50 лет Октября. Также планируется реконструкция улиц и автомобильных дорог в районах в северной части застройки в том числе со строительством многоуровневых развязок на пересечении магистральных улиц.

В число мероприятий комплекса вошло также строительство новых участков в районе саратовского ипподрома и, с учетом, промышленной специфики района развитие логистической системы для обеспечения действующих предприятий.

- реконструкция пересечения улиц Тракторной, Большой Горной и просп. 50 лет Октября со строительством многоуровневой развязки;

Мероприятие имеет стратегически важное значение для развития транспортной системы города. В настоящее время данный узел характеризуется системным образованием заторов и значительными задержками для движения автомобильного транспорта;

- строительство Южного обхода города со строительством мостового перехода через р. Волгу;

Комплекс мероприятий предназначен для создания повышения транспортной связанности участков федеральной дорожной сети и снижения задержек для автомобильного транспорта на направлении до Казахстана. Также мероприятие снизит нагрузку со стороны грузового автомобильного транспорта на городскую улично-дорожную сети, обеспечив новую транзитную связь. Строительство дополнительного мостового перехода повысит транспортную связанность региона и страны. Мероприятие планируется к реализации через федеральные документы стратегического планирования. Объект имеет большую значимость для связанности территории страны.

Ввиду федеральной и региональной значимости данного развития реализация комплекса мероприятий будет осуществляться региональными органами власти в долгосрочной перспективе в соответствии с планами территориального развития. Проект исключен из расчета общей эффективности мероприятий Программы

2.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа

Развитие улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с положениями Генерального плана и другими документами планирования на территории города.

В результате реализации предусмотренных в выбранном варианте развития мероприятий будут достигнуты результаты, указанные в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Показатели развития дорожной сети городского округа

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Построено участков магистральных улиц и автомобильных дорог | км | - | - | - | 0 | 0,34 | 0 | 0,19 | 4,02 |
| 2 | Реконструировано участков магистральных улиц и автомобильных дорог | км | - | - | 0 | 0 | 5,76 | 0,9 | 0,25 | 1,05 |
| 3 | Построено новых искусственных сооружений | ед. | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 5 |

Как показано в таблице 2.4.1, основное развитие улично-дорожной сети запланировано на среднесрочный и долгосрочный периоды. В долгосрочном периоде, в частности, планируется строительство искусственных сооружений, в том числе, строительство нового мостового перехода через р. Волгу.

Мероприятия по развитию дорожной сети должны обеспечить транспортную связанность как существующих освоенных территорий, так и планируемых к освоению территорий, включая новые районы жилой и деловой застройки. Ниже указаны основные направления по развитию улично-дорожной сети.

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения г. Саратова в прогнозном периоде будет продолжать увеличиваться, главным образом, ввиду роста уровня благосостояния населения.

Уровень автомобилизации в городе превысит 270 легковых автомобилей на 1000 жителей уже в краткосрочной перспективе. К концу прогнозного периода уровень автомобилизации в г. Саратове может превысить 298 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Данный прогноз не означает пропорционального увеличения объема транспортного спроса на перемещения личным автомобильным транспортом и будет сбалансирован развитием транспорта общего пользования.

Прогнозные параметры дорожного движения и уровня автомобилизации на территории городского округа указаны в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Прогноз уровня автомобилизации и параметров дорожного движения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень автомобилизации | легковых авт / 1000 жителей | 251 | 255 | 258 | 262 | 265 | 269 | 273 | 298 |
| 2 | Средняя скорость движения на автомобильном транспорте | мин. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,2 |
| 3 | Среднее время поездки на автомобильном транспорте | мин. | 23,10 | 23,35 | 23,29 | 23,24 | 23,18 | 23,13 | 23,08 | 21,71 |

Таким образом, даже при увеличении уровня автомобилизации в результате реализации Программы основные параметры дорожного движения будут улучшаться:

- средняя скорость движения на личном автомобильном транспорте

- среднее время поездки на личном автомобильном транспорте

- среднее время поездки на транспорте общего пользования

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Несмотря на постоянное увеличение парка автотранспортных средств, уровень аварийности как в части общего числа, так и в части тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Снижение аварийности будет обеспечиваться за счет контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, проведение профилактической работы среди населения с привлечением средств массовой информации.

В части развития транспортной инфраструктуры уровень безопасности дорожного движения в г.Саратове повысится за счет реализации следующих мероприятий:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- техническое оснащение мест концентрации ДТП, пересечений и примыканий автомобильных дорог;

- модернизация и реконструкция существующих светофорных объектов;

- обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;

- обустройство нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г- образными опорами, дорожной разметкой, цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;

- создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в части координированного управления транспортными потоками.

В результате предпринятых мер будет достигнуты существенные результаты по повышению уровня безопасности дорожного движения. В соответствии с принятой Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории г. Саратова будет сокращено более, чем на 90% к уровню 2017 г. уже к 2025 г. Также к этому же прогнозируется сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. К концу прогнозного периода количество дорожно-транспортных происшествий будет сокращено более, чем на 30%. Наиболее существенное снижение прогнозируется в части тяжести дорожно-транспортных происшествий. Более, чем на 70% сократится смертность, более, чем на 30% сократится количество раненых.

Таблица 2.6.1 – Прогнозные показатели безопасности дорожного движения на территории городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | проценты к 2017 г. | 100 | 95,0 | 75,0 | 5,0 | 50,0 | 35,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 326 | 1 285 | 1 243 | 202 | 1 160 | 1 119 | 1 077 | 956 |
| 3 | Социальный риск | погибших на 100 тыс чел. | 8,40 | 7,74 | 7,06 | 6,39 | 5,73 | 5,07 | 4,41 | 2,73 |

Таким образом, социальный риск на территории г. Саратова в прогнозном периоде снизится почти в 4 раза.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Основное негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду оказывается посредством выброса вредных веществ в составе выхлопных газов автотранспорта. Прогноз изменения объемов выбросов вредных веществ без реализации мероприятий ПКРТИ представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Прогноз изменения объемов выбросов вредных веществ в составе выхлопных газов автотранспорта

| Год | Объем выбросов вредных веществ без мероприятий ПКРТИ, тыс. тонн |
| --- | --- |
| 2018 | 64,0 |
| 2023 | 68,7 |
| 2030 | 67,0 |

Реализация мероприятий ПКРТИ направлена, в том числе, на минимизацию экологического ущерба от выброса вредных веществ автотранспортом.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

3.1 Минимальный вариант

Минимальный вариант развития транспортной инфраструктуры подразумевает минимизацию объемов капиталовложений, в основном, за счет сокращения объемов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры.

Указанный вариант включает реализацию мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети города на основании федеральных и региональных планов развития.

Таким образом, в минимальном варианте развития предусмотрен вынос аэропорта за черту города на территорию агломерации. Также минимальный вариант развития предполагает строительство ж.-д. обхода города.

Эффективность данного варианта в части решения задач по повышению пропускной способности улично-дорожной сети, в основном, достигается за счет локальных мероприятий и мероприятий по организации дорожного движения.

Реконструкция затронет участки магистральной улично-дорожной сети, в том числе, улицу Астраханскую и Танкистов, Большую Горную в районе подхода к мостовому переходу. Ввиду необходимости создания минимально необходимой транспортной доступности новых территорий в минимальном варианте предусмотрено строительство новой улично-дорожной сети на территории старого аэропорта, а также развитие улично-дорожной сети, дублирующей просп. 50 лет Октября. В минимальный вариант также входит строительство развязки на пересечении улиц Тракторной, Большой Горной и просп. 50 лет Октября.

В минимальном варианте развития также учтены мероприятия по повышению эффективности системы транспорта общего пользования. Однако ввиду ограниченного финансирования данное развитие будет осуществляться без строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В целом, реализация мероприятий в данном направлении будет носить характер минимально необходимого обеспечения транспортных потребностей населения и будет направлено на сохранение текущего распределения транспортного спроса между личным транспортом и системой транспорта общего пользования.

В части обустройства парковочного пространства основная деятельность будет сосредоточена на обустройстве текущих мест для стоянки и остановки автомобильного транспорта. Также в рамках минимального варианта необходимо проведение учета парковочного пространства:

- в центральной части уличного и внеуличного парковочного пространства;

- в периферийных районах – только внеуличного парковочного пространства (стоянки, подземные и наземные многоуровневые парковки).

В минимальный вариант также включены мероприятия по созданию системы контроля режима стоянки и остановки автомобильного транспорта в центральной части города. Это подразумевает создание городской службы эвакуации со строительством стоянок для задержанных транспортных средств. Минимально необходимые мероприятия представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Минимально необходимые мероприятия по Варианту 1

| Описание | Адрес | Тип мероприятия | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Политехнической и Клочкова до пересечения улиц Беговой и Большой Садовой | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Большой Садовой и Белоглинской до пересечения улиц Большой Садовой и Рабочей | строительство | магистральные общегородского значения |
| Дублер просп. 50 лет Октября | 2-го Украинский проезд, улицы Украинская, Генерала Захарова от ул. Алексеевской до ул. Тракторной | реконструкция | магистральные районного значения |
| Дублер просп. 50 лет Октября | улицы 1-ю Аптечная, Курдюмская, Вишневая, Лунная от ул. Одесской до ул. Алексеевской | реконструкция | магистральные районного значения |
| Дублер просп. 50 лет Октября | перспективный участок от ул. Одесской до ул. Международной | строительство | магистральные районного значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | улицы Депутатская | реконструкция | магистральные районного значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от ул. Аэропорт до ул. Зеленоостровской | строительство | магистральные общегородского значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективные участки магистральной улично-дорожной сети от ул. Депутатской до ул. Усть-Курдюмской | проектирование | магистральные общегородского значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от Усть-Курдюмского шоссе на территорию аэропорта | строительство | магистральные общегородского значения |
| Ново-Астраханское шоссе | Ново-Астраханское шоссе - путепровод | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Рабочая | туннель на Рабочей улице | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Горная | ул. Большая Горная | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | в районе «Стрелки», ул. Техническая, просп. 50 лет Октября | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Симбирская | от ул. Аэропорт до ул. Большой Горной | реконструкция | магистральные общегородского значения |

3.2 Оптимальный вариант

Оптимальный вариант развития будет включать как мероприятия минимального варианта развития, так и дополнительные мероприятия по развитию инфраструктуры и внедрению технологических решений.

Оптимальный вариант предназначен для реализации в условиях стабильного финансирования в большем объеме, чем при реализации минимального варианта.

Основная часть дополнительных капитальных вложений связана с расширенным списком мероприятий по развитию городской улично-дорожной сети и других инфраструктурных объектов.

В частности, в оптимальном развитии предусмотрено строительство дополнительных многоуровневых транспортных развязок.

В оптимальный вариант развития включено развитие ул. Большой Садовой и формирование обхода центральной части города. В рамках мероприятия планируется строительство путепроводов через ж.-д. пути, которые свяжут ул. Чернышевского с ул. Профсоюзной, ул. Большую Садовую с ул. Танкистов. Данные путепроводы повысят транспортную связанность территории города и сформируют магистральное направление общегородского значения.

Также оптимальный вариант включает строительство южного обхода городского округа для формирования транзитного направления в направлении Казахстана. Комплекс мероприятий включает строительство нового мостового перехода через р. Волгу южнее города с выходом на г. Энгельс. Таким образом, мероприятие будет играть федеральное и региональное значение.

Транспортные развязки будут строиться на просп. 50 лет Октября для сокращения задержек при движении по магистральному участку общегородского значения.

Кроме того, оптимальный вариант включает строительство других крупных объектов транспортного комплекса.

В оптимальный вариант также входят мероприятия по развитию инфраструктуры системы транспорта общего пользования, включая мероприятия по созданию первой линии метрополитена и системы легкорельсового транспорта, что потребует масштабной реконструкции и модернизации подвижного состава.

Развитию системы транспорта общего пользования будет способствовать развитие единого парковочного пространства на территории города. Комплекс мероприятий будет включать создание платных парковок в центральной части города, что снизит нагрузку на улично-дорожную сеть со стороны личного автомобильного транспорта и увеличит спрос на перемещения транспортом общего пользования.

Развитие по данному направлению будет включать также реализацию планов по строительству и обустройству транспортно-пересадочных узлов, в частности, развитие узла в центральной части города.

В рамках работ по формированию транспортно-пересадочных узлов также планируется обустройство и реконструкция площади ж.-д. вокзала с обустройством пересадочного узла.

Таблица 3.2.1 – Дополнительные мероприятия по Варианту 1

| Описание | Адрес | Тип мероприятия | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Большая Садовая | перспективная магистральная улица общегородского значения от ул. Политехнической до ул. Аэропорт (центральное полукольцо), включая искусственные сооружения: | проектирование | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | магистральные общегородского значения |
| ул. Политехническая | путепровод от ул. Верхней до Ново-Астраханского шоссе | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Большой Садовой и Тракторной до пересечения улиц Большой Садовой и Соколовой | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | путепровод на перспективном участке от пересечения с ул. Тракторной до ул. Соколовой | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | ул. Большая Садовая от ул. Соколовой | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | перспективный участок от ул. 7-й линии 2-го поселка им. Пугачева до пересечения улиц Чапаева и Большой Садовой | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | ул. Большая Садовая от ул. Чапаева до Дубовского проезда | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Большая Садовая | перспективный участок ул. Большой Садовой от Дубровского проезда до ул. Аэропорт | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Одесская | ул. Одесская от ул. Лунной до просп. 50 лет Октября | реконструкция | магистральные районного значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок ул. Чапаева до ул. Аэропорт | строительство | магистральные районного значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок ул. Вольской до ул. Аэропорт | строительство | магистральные районного значения |
| Участок северного выхода в Кировском районе | от ул. Аэропорта до ул. Академика Семенова | проектирование | магистральные общегородского значения |
| ул. Зеленоостровская | ул. Зеленоостровская | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| Участок магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок от ул. Зеленоостровской до ул. Академика Семенова | строительство | магистральные общегородского значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективнй участок от ул. Аэропорт до перспективного участка | строительство | магистральные районного значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от ул. Депутатской до перспективного участка на территории аэропорта | строительство | магистральные общегородского значения |
| Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от Усть-Курдюмского шоссе до перспективного участка на территории аэропорта | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Ипподромная | ул. Ипподромная от остановочного пункта "Школа" до ул. Михаила Булгакова | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Михаила Булгакова | перспективный участок ул. Михаила Булгакова от ул. Ипподромной до пересечения улиц Плодородной и Танкистов | строительство | магистральные районного значения |
| Перспективный участок магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок от перспективного участка ул. Михаила Булгакова до ул. Технической | строительство | магистральные районного значения |
| Участок магистральной улично-дорожной сети | ул. Тулайкова - ул. Техническая | проектирование | магистральные районного значения |
| ул. Тулайкова | ул. Тулайкова | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Артиллерийская | ул. Артиллерийская | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Техническая | ул. Техническая от ул. Артиллерийской до остановочного пункта "Микрорайон Звезда" | реконструкция | магистральные районного значения |
| Перспективный участок магистральной улично-дорожной сети | переспективный участок от пересечения улиц Тархова и Прудовой до Усть-Курдюмского шоссе | строительство | магистральные общегородского значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | участок от просп. Энтузиастов до ул. Орджоникидзе, включая искусственные сооружения: | проектирование | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | переспективный участок от ул. Томской до просп. Энтузиастов | строительство | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Томская | реконструкция | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Томская - путепровод | строительство | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок ул. Орджоникидзе до ул. Пензенской | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. 7-я Нагорная | ул. 7-я Нагорная | строительство | магистральные районного значения |
| 3-й Московский проезд | 3-й Московский проезд | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. 2-я Прокатная | ул. 2-я Прокатная от путепровода до ул. Измайлова | реконструкция | магистральные районного значения |
| Участки районной магистральной улично-дорожной сети | район Техстекло | проектирование | магистральные районного значения |
| ул. 1-я Прокатная | ул. 1-я Прокатная от ул. Безымянной до ул. Зеркальной | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Зеркальная | ул. Зеркальная от ул. 1-й Прокатной до ул. 2-й Прокатной | реконструкция | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | 1-й проезд Строителей от просп. Строителей до ул. Рижской, ул. Рижская | реконструкция | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Лебедева-Кумача от ул. Блинова до ул. Академика Антонова | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Муленкова | ул.Федоровская - ул. Муленкова от ул. Исаева | реконструкция | магистральные районного значения |
| ул. Братьев Никитиных | ул. Братьев Никитиных | строительство | магистральные районного значения |
| Участок районной магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок от ул. Нижнегусельской до ул. Усть-Курдюмской | строительство | магистральные районного значения |
| Участок магистральной улично-дорожной сети | по улицам Астраханской и Танкистов от ул. Советской до ул. Плодородной | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Астраханская | ул. Астраханская | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Танкистов | ул. Танкистов от ул. Соколовой до ул. Навашина | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Танкистов | ул. Танкистов от ул. Жуковского до ул. Плодородной | реконструкция | магистральные общегородского значения |
| ул. Огородная | ул. Огородная от ул. 2-й Нагорной до ул. Тепловозной | реконструкция | магистральные районного значения |
| Транспортная развязка | пересечения просп. Строителей - ул. Тархова | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | пересечение ул. Шехурдина и просп. Строителей с выходом на просп. 50 лет Октября | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | пересечение ул. Аэропорта и ул. Симбирской | строительство | магистральные общегородского значения |

3.3 Максимальный вариант

Максимальный вариант развития разработан с целью достижения максимальной пропускной способности транспортной инфраструктуры. В целом, этот вариант является в наибольшей степени экстенсивным, т.е. требующим большего количества новых объектов и территорий для реализации.

В рамках данного мероприятия планируется реализация всех проектов, финансирование которых будет осуществляться за счет частных инвестиций. Одним из таких мероприятий станет строительство мультимодального грузового терминала в районе грузового речного порта г. Саратова.

В части развития улично-дорожной сети предполагается полная реализация мероприятий Генерального плана города, в частности, мероприятий по созданию магистральных направлений нерегулируемого движения, включая строительство необходимых для этого транспортных развязок.

Также в рамках данного сценария будет реализован проект строительства мостового перехода от пересечения ул. Чернышевского и Ново-Астраханского шоссе (после строительства путепровода) через р. Волгу. Данный мостовой переход создаст дополнительную связь между Саратовом и Энгельсом, однако частное финансирование проекта и требования к его окупаемости приведет к необходимости введения платного проезда.

В части системы городского пассажирского транспорта общего пользования максимальный вариант развития подразумевает, в первую очередь, развитие системы метрополитена и организацию новых ТПУ вблизи ж.-д. станций. Новые ТПУ запланированы в районах, расположенных ближе к центральной части города и рассчитаны на локальные корреспонденции.

В максимальном варианте развития будет определен источник финансирования и, следовательно, предусмотрена реализация проекта городской электрички.

Кроме указанных выше мероприятий планируется реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой  базы в сфере транспорта, а также мероприятия по совершенствованию методов управления транспортным комплексом.

Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть и обеспечения максимального приоритета общественного транспорта следует предусмотреть ряд нормативно-правовых мероприятий по организации дорожного движения, а именно ограничение въезда личного транспорта в центральную часть города, создание нормативно-правовой базы для ограничения и организации платного парковочного пространства.

В качестве организационно-правовых мероприятий необходимо также внедрение обоснованной тарифной политики, предусматривающей: определение оптимальной тарифной системы; определение экономически обоснованных тарифов; интеграцию системы оплаты на всех видах общественного транспорта (в т.ч. создание единого билета); создание единой гибкой электронной системы оплаты проезда.

Для снижения экологической нагрузки следует рассмотреть возможность закупки и опытной эксплуатации автобусов, использующих газомоторное топливо, электробусов.

На среднесрочный и долгосрочный период следует планировать следующие мероприятия:

- совершенствование системы мониторинга единиц подвижного состава в реальном времени;

- внедрение системы мониторинга пассажиропотоков на всех маршрутах, на основе автоматических счетчиков пассажиров;

- система оптимизации маршрутных расписаний путем автоматизации их формирования на основе данных мониторинга пассажирских потоков;

- оптимизация подвижного состава на основании данных о пассажирских потоках;

- обновление парка подвижного состава, в первую очередь закупка подвижного состава, соответствующего современным экологическим требованиям.

Максимальный вариант развития также подразумевает масштабную модернизацию оборудования и внедрение интеллектуальных транспортных систем с целью адаптивного управления транспортными потоками в режиме реального времени. Для реализации технологических решений в данном направлении требуется закупка и установка специализированного оборудования по мониторингу на основных магистральных улицах города, а также оборудование центра управления и обработки данных.

Таблица 3.3.1 – Дополнительные мероприятия по Варианту 3

| Описание | Адрес | Тип мероприятия | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Мостовой переход через р. Волгу | от ул. Верхней | строительство | магистральные общегородского значения |
| ул. Огородная | с выходом на Ново-Астраханское шоссе | строительство | магистральные общегородского значения |
| Магистральная улица общегородского значения | от ул. Топольчанской до ул. Яровой | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | на улицах Чернышевской и Верхней | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | на пересечении улиц Технической, Плодородной и Танкистов | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | на пересечении улиц Ипподромной, Плодородной и Танкистов | строительство | магистральные общегородского значения |
| Транспортная развязка | на продлении ул. Огородной и Ново-Астраханском шоссе | строительство | магистральные общегородского значения |

На рисунке 3.3.1 представлена схема мероприятий по сценариям.

Рисунок 3.3.1 – Схема мероприятий по сценариям

3.4 Сравнение вариантов проектирования

Сравнение вариантов проектирования осуществлялось на основании результатов моделирования по основным параметрам дорожного движения (таблица 3.4.1).

Таблица 3.4.1 –Результаты моделирования параметров транспортных потоков при реализации различных вариантов развития

| № п/п | Наименование параметра | Средняя скорость движения, км/ч | Среднее время в пути, мин. | Расстояние средней поездки, км | Укрупненная стоимость, млрд. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение | 28 | 23,4 | 10,9 | - |
| 2 | Вариант 1. Минимальный | 27,9 | 24,1 | 11,2 | 8,5 |
| 3 | к базовому | 0% | 3% | 3% |  |
| 4 | Вариант 2. Оптимальный | 29,5 | 21,5 | 10,6 | 69,3 |
| 5 | к базовому | 5% | -8% | -3% |  |
| 6 | Вариант 3. Максимальный | 30,3 | 20,4 | 10,3 | 135,7 |
| 7 | к базовому | 9% | -14% | -6% |  |

Результаты моделирования показали, что наименее эффективным является экономичный Вариант 1. Данный вариант позволит сохранить существующий скоростной режим, однако без строительства улиц, повышающих связанность территорий, увеличится среднее время в пути.

По результатам моделирования реализация Варианта 3 приведет к наибольшему улучшению параметров транспортных потоков, однако необходимо также учитывать разницу необходимых объемов финансирования. Вариант 3 требует наибольших капитальных вложений для реализации мероприятий. Удельная эффективность данных вложений оказалась выше показателей Варианта 2.

Каждое положительное изменение ключевых параметров на 1% по Варианту 3, в среднем, требует 1 694 млрд. руб. В то же время 1% положительного эффекта по Варианту 2 требует 1 555 млрд. руб. Таким образом, по результатам моделирования и в части соотношения капитальных вложений и эффекта к реализации рекомендуется Вариант 2 как оптимальный.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

К 2030 г. планируется строительство ж.-д. станции для обслуживания пассажиров в сообщении «город-аэропорт».

В части ж.-д. транспорта в краткосрочной перспективе до 2021 г. планируется реконструкция ж.-д. вокзала., который также повлечет развитие привокзальной площади.

В период до 2030 г. также планируется завершение строительства Западного ж.-д. обхода Саратовского узла, которое планируется к завершению 2 этапами:

-на 1-м этапе в краткосрочном периоде будет построен участок от ст. «Буркин» до ст. «Курдюм»;

- на 2-м этапе построенный участок будет усилен, а также будет введен в работу участок до ст. Липовский.

Это мероприятие должно разгрузить существующую ж.-д. сеть в черте города и позволить организацию движения городской электрички.

Развитие инфраструктуры водного транспорту будет иметь сопутствующий характер – планируется берегоукрепление в ходе выноса промышленных зон с набережной р. Волги.

Все указанные мероприятия будут реализованы за счет частных инвестиций.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры указаны в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Объект | Детали объекта | Тип мероприятия | Основные характеристики | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |
| 1 | Международный Аэропорт “Гагарин” | в районе с. Сабуровка (Саратовский район) | строительство | Терминал пропускной способностью 1 млн пасс. в год. ВВП длиной 3000 км. Количество мест стоянок ВС - 25. Расчетный тип ВС - Boeing 767-300 ER. | 2019 гг. |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |
| 2 | Западный ж.-д. обход Саратовского узла | вне границ города от ст. Буркин через пгт. Красный Октябрь до ст. Курдюм | строительство | 54,8 км | 2021 г. |
| 3 | Западный ж.-д. обход Саратовского узла | вне границ города от ст. Ивановский до ст. Липовский | строительство | 105 км | 2030 г. |
| 4 | Вокзал г. Саратова | Вокзальный комплекс | реконструкция | Вместимость – 1000 пасс. дальнего следования, 100 пасс. пригородного сообщения | 2021 г. |

4.2 мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Перечень мероприятий по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов указан в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно пересадочных узлов

| № п/п | Объект | Детали объекта | Тип мероприятия | Основные характеристики |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советская ул. | Обособление путей трамвая делиниаторами | реконструкция | км | 0,6 | 2020 |
| 2 | Мирный пер. | Обособление путей трамвая. Частичный запрет движения безрельсового транспорта, организация трамвайно-пешеходной улицы на участке от ул. Люкшина до ул. Вавилова | реконструкция | км | 0,3 | 2020 |
| 3 | Ул. Вавилова | Запрет движения безрельсового транспорта, организация трамвайно-пешеходной улицы | реконструкция | км | 0,65 | 2020 |
| 4 | Астраханская ул. | Обособление путей трамвая от Московской ул. до ул. Слонова | реконструкция | км | 0,6 | 2020 |
| 5 | Астраханская ул. | Обособление путей трамвая от Московской ул. до ул. Слонова | реконструкция | км | 0,2 | 2020 |
| 6 | ул. Слонова | Обособление путей трамвая делиниаторами | реконструкция | км | 0,6 | 2020 |
| 7 | ул. Степана Разина | Обособление путей трамвая от ул. Слонова до Рабочей ул. делиниаторами | реконструкция | км | 0,16 | 2020 |
| 8 | ул. Степана Разина | Обособление путей трамвая у д. 33 | реконструкция | км | 0,05 | 2020 |
| 9 | Огородная ул. | Обособление путей трамвая от 2-й Нагорной ул. до Тепловозной ул. | реконструкция | км | 4,45 | 2020 |
| 10 | Тульская ул. | Обособление путей трамвая от дома 21 до дома 41 | реконструкция | км | 0,5 | 2020 |
| 11 | Тульская ул. | Обособление путей трамвая у пересечения с Прудной ул. | реконструкция | км | 0,1 | 2020 |
| 12 | ул. Азина | Обособление путей трамвая | реконструкция | км | 1,9 | 2020 |
| 13 | 7-я Нагорная ул. | Обособление путей трамвая под путями железной дороги | реконструкция | км | 0,26 | 2020 |
| 14 | ул. Танкистов | Обособление путей трамвая | реконструкция | км | 2,67 | 2020 |
| 15 | Астраханская, Б. Горная, пр-т 50 лет Октября | Реконструкция трамвайной линии от ул. Вавилова до ост. "пл. Ленина" | реконструкция | кмоп | 13,4 | 2021 |
| 16 | Астраханская | Реконструкция трамвайного пути от ул. Вавилова до Советской ул. | реконструкция | кмоп | 0,27 | 2021 |
| 17 | Степана Разина Кутякова | Реконструкция трамвайного пути по ул. Степана Разина, Кутякова | реконструкция | кмоп | 1,3 | 2021 |
| 18 | Советская Мирный пер. Вавилова | Реконструкция трамвайного пути по ул. Советская Мирный пер. Вавилова | реконструкция | кмоп | 1,7 | 2021 |
| 19 | Международная Гвардейская | Реконструкция трамвайного пути на ул. Международная, Гвардейская включая разворотное кольцо на ул. Гвардейская | реконструкция | кмоп | 7 | 2021 |
| 20 | Астраханская | Строительство трамвайного пути от ул. Советская до ул. Вавилова | строительство | кмоп | 0,27 | 2021 |
| 21 | Астраханская | Строительство трамвайного кольца на пересечении с ул. Советская для разворота вагонов с севера | строительство | кмоп | 0,07 | 2021 |
| 22 | Астраханская | Поворот с ул. Танкистов на Б. Горную (выезд из депо, альтернативные пути следования) | строительство | кмоп | 0,08 | 2021 |
| 23 | Астраханская | Строительство поворота трамвайного пути с ул. Астраханская на ул. Кутякова (въезд в депо) | строительство | кмоп | 0,08 | 2021 |
| 24 | Астраханская Новоузенская Большая Садовая Беговой проезд Клочкова | Реконструкция трамвайного пути по ул. Астраханская, Степана Разина (участок без покрытия), Новоузенская, Большая Садовая, Беговой проезд, Клочкова включая разворотные кольца на ул. Астраханская, Клочкова | реконструкция | кмоп | 8,3 | 2021 |
| 25 | Большая Садовая Беговой проезд | Строительство трамвайного пути (спрямление вдоль Боьлшой Садовой от Беговой до Клочкова при реконструкции УДС) | строительство | кмоп | 0,7 | 2023 |
| 26 | Слонова Степана Разина | Реконструкция трамвайного пути по ул. Слонова, Степана Разина (с покрытием) | реконструкция | кмоп | 1,5 | 2021 |
| 27 | Танкистов Плодородная 1 пр-д Танкистов Блинова Академика Антонова | Реконструкция трамвайного пути на ул. Танкистов, Плодородная 1 пр-д Танкистов, Блинова, Академика Антонова включая разворотное кольцо на ул. Академика Антонова. Ликвидация избыточных пересечений с УДС с переносом движения на дублёры. | реконструкция | кмоп | 18 | 2021 |
| 28 | Азина Тульская | Строительство поворота трамвайных путей с ул. Азина на ул. Тульская | строительство | кмоп | 0,16 | 2020 |
| 29 | Барнаульская | Строительство трамвайного пути на ул. Барнаульская для прямого движения между ОП "Стадион Волга" и "Улица Авиастроителей" | строительство | кмоп | 0,15 | 2020 |
| 30 | Политехническая Огородная Фруктовый пр-д Тульская | Реконструкция трамвайного пути на ул. Политехническая Огородная Фруктовый пр-д Тульская, включая разворотное кольцо на ул. Тульская | реконструкция | кмоп | 19,8 | 2022 |
| 31 | Огородная | Реконструкция трамвайного пути на развортных кольцах на ул. Огородная, включая спрямление для прямого движения | реконструкция | кмоп | 0,45 | 2022 |
| 32 | Огородная | Реконструкция трамвайного пути на треугольнике на ул. Огородная, со строительством пути для поворота на ул. Усиевича из центра | реконструкция | кмоп | 0,35 | 2020 |
| 33 | Барнаульская Проспект Энтузиастов Азина Тульская | Реконструкция трамвайного пути на ул. Барнаульская, Проспекте Энтузиастов, ул. Азина от просп. Энтузиастов до Тульской, Тульская | реконструкция | кмоп | 15,8 | 2022 |
| 34 | Азина | Реконструкция трамвайного пути на ул. Азина от Тульской ул. до Оргсинтеха | реконструкция | кмоп | 4,8 | 2022 |
| 35 | Гвардейская, Дачный проспект, Большой Дачный проспект | Реконструкция трамвайного пути на ул. Гвардейская, Дачный проспект, Большой Дачный проспект | реконструкция | кмоп | 9 | 2023 |
| 36 | Маяковского, Спортивная, Мостовая | Реконструкция трамвайного пути на ул. Маяковского, Спортивная, Мостовая | реконструкция | кмоп | 6,2 | 2023 |
| 37 | Осипова | Реконструкция трамвайного пути по ул. Осипова включая разворотное трамвайное кольцо "Улица Осипова". | реконструкция | кмоп | 0,7 | 2028 |
| 38 | Топльчанская, Тархова, Лебедева-Кумача, Академика Антонова | Строительство трамвайной линии от существующего трамвайного кольца "Геолгический колледж" вдоль улиц Академика Антонова, Лебедева-Кумача, Тархова, Топольчанской | строительство | кмоп | 9,4 | 2028 |
| 39 | Тархова, Вольский тракт | Строительство трамвайной линии вдоль улиц Тархова, Вольский тракт с размещением трамвайного кольца в районе ТЦ Хэппи-молл | строительство | кмоп | 3,4 | 2028 |
| 40 | Химическая | Строительство трамвайной линии от существующего трамвайного кольца "Посёлок Комсомольский"вдоль улицы Химическая с размещением трамвайного кольца в районе пересечения ул. Химическая и Маркина | строительство | кмоп | 2,8 | 2028 |
| 41 | Техническая | Строительство трамвайной линии от просп. им. 50 лет Октября по ул. Технической | строительство | кмоп | 4,2 | 2028 |
| 42 | Федоровская | Реконструкция УДС с организацией движения ТОП вдоль Федоровской ул., ул. Муленкова, ул. Исаева | реконструкция | км | 1,90 | 2020 |
| 43 | Техническая - Артиллерийская | Реконструкция УДС с организацией движения ТОП (МК) от путепровода Технической ул. через Артиллерийскую ул. до Технической ул. | реконструкция | км | 0,80 | 2020 |
| 44 | Просечная | Реконструкция УДС с организацией движения автобусов МК по Просечной ул. от ул. Плодородой до ул. Танкистов | реконструкция | км | 0,20 | 2020 |
| 45 | Раздольная 3 Окольная 4 Окольная | Реконструкция УДС на ул. Раздольная, 3 Окольная, 4 Окольная с организацией движения автобусов МК | реконструкция | км | 1,00 | 2020 |
| 46 | Тургенева, Кольцова | Реконструкция УДС на ул. Тургенева, Кольцова с организацией движения автобусов ОБК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров и ТПУ на 8-й Дачной с пересадкой на трамвай | реконструкция | км | 1,10 | 2020 |
| 47 | Мира | Реконструкция УДС на ул. Мира - обустройство для движения транспорта общего пользования (СК) | реконструкция | км | 1,10 | 2020 |
| 48 | Куприянова | Реконструкция УДС на ул. Куприянова - обустройство для движения транспорта общего пользования (СК) | реконструкция | км | 0,60 | 2020 |
| 49 | Лесная республика | Реконструкция УДС на ул. Лесная республика с организацией движения автобусов СК | реконструкция | км | 0,44 | 2020 |
| 50 | Алексеевская | Реконструкция УДС Алексеевской улицы с организацией движения автобусов МК | реконструкция | км | 0,40 | 2020 |
| 51 | Нижняя Сорговая | Реконструкция УДС по ул. Нижняя Сорговая от ул. Усть-Курдюмской до ОП "Микрорайон Иволгино" для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,70 | 2020 |
| 52 | Черниговская | Реконструкция УДС по ул. Черниговская от 1-го Проезда Танкистов до ул. Чкалова (МК) с обустройством тротуаров для подходов к остановочным пунктам | реконструкция | км | 2,10 | 2020 |
| 53 | Чкалова | Реконструкция УДС по ул. Чкалова от ул. Черниговская до ул. Ипподромная (МК) | реконструкция | км | 0,60 | 2020 |
| 54 | Овражная | Реконструкция УДС по ул. Овражная от ул. Чкалова до ул. Ипподромная (МК) | реконструкция | км | 0,10 | 2020 |
| 55 | Лунная | Реконструкция УДС по ул. Лунная от ул. Деловая до ул. Одесская для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,40 | 2020 |
| 56 | Тверская | Реконструкция УДС по ул. Тверская от ул. Деловая до ул. Офицерская для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,40 | 2020 |
| 57 | Офицерская | Реконструкция УДС по ул. Офицерская от ул. Тверская до ул. Техническая для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,10 | 2020 |
| 58 | Вишневая | Реконструкция УДС по ул. Вишневая от ул. Техническая до дублера пр-та 50-лет Октября для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,30 | 2020 |
| 59 | дублер пр-та 50-лет Октября | Реконструкция УДС по дублеру пр-та 50-лет Октября от ул. Вишневая до ул. Техническая для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,20 | 2020 |
| 60 | Молодежная | Реконструкция УДС по ул. Молодежная от ул. Институтская до ул. Абрикосовая для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,70 | 2020 |
| 61 | Абрикосовая | Реконструкция УДС по ул. Абрикосовая от ул.Молодежная до д. 6 для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,30 | 2020 |
| 62 | Свирская Холмогорская 7-й Станкостроительный пр-д 1-й Холмогорский пр-д | Реконструкция УДС с сооружением твердого покрытия и организацией движения автобусов МК | реконструкция | км | 1,50 | 2020 |
| 63 | 6-й Динамовский пр-д | Реконструкция УДС с сооружением твердого покрытия от 2 Динамовского переулка до д. 95 и организацией движения автобусов МК | реконструкция | км | 1,00 | 2020 |
| 64 | 3-й нефтяной проезд | Реконструкция УДС от ОП "Посёлок Увек" до Нефтяной ул. для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров и обустройством ОП | реконструкция | км | 0,80 | 2020 |
| 65 | Нефтяная | Реконструкция УДС по Нефтяой ул. от 3-го нефтяного проезда до 1 нефтяного проезда для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров и обустройством ОП | реконструкция | км | 0,80 | 2020 |
| 66 | Летняя | Реконструкция УДС на ул. Летняя от УстьКурдюмскойул до ул. Парусная с организацией движения автобусов МК | реконструкция | км | 1,00 | 2020 |
| 67 | Вольская | Реконструкция ул. Вольская от ул. Крестьянская до ул. Большая Садовая с обустройством тротуаров, посадочных площадок ОП для движения автобусов БК с увеличением внутренних радиусов до 12 метров | реконструкция | км | 0,70 | 2020 |
| 68 | Батавина | Реконструкция ул. Батавина для движения автобусов БК. | реконструкция | км | 0,70 | 2020 |
| 69 | Техническая -Аллейная | Организация сквозного проезда ТОП с Аллейной улицы на ул. Техническую путём строительства встречной выделенной полосы на участке ул. Танкистов от Аллейной до Технической. | обустройство | км | 0,20 | 2020 |
| 70 | Артемьева | Строительство УДС ул. Артемьева для движения ТОП (ТС БК) | строительство | км | 0,50 | 2020 |
| 71 | Кузнецова | Строительство УДС ул. Кузнецова для движения ТОП (ТС БК) от ул. Артемьева до ул. Лисина | строительство | км | 0,90 | 2020 |
| 72 | Лисина | Строительство УДС ул. Лисина для движения ТОП (ТС БК) от ул. Кузнецова до ул. Ерёмина | строительство | км | 0,40 | 2020 |
| 73 | Блинова | Сооружение заезда на ОРП ул. Чехова с ул. Блинова | строительство | км | 0,04 | 2020 |
| 74 | Просечная | Стротельство УДС в створе Просечной ул. - соединение с Плодородной ул. для организаци движения ТОП (СК) с Плодородной на Раздольную ул. без объезда. | строительство | км | 0,03 | 2020 |
| 75 | 3-й Московский проезд | Реконструкция УДС с организацией движения автобусов, 3-й и 2-й Московские проезды | реконструкция | км | 1,47 | 2021 |
| 76 | ул. Муленкова | Реконструкция УДС с организацией движения автобусов, ул. Муленкова и 3й проезд Муленкова | реконструкция | км | 1,28 | 2021 |
| 77 | ул. Пономарёва, ул. Кавказская | Реконструкция УДС для движения ТОП (ОБК) | реконструкция | км | 1,00 | 2021 |
| 78 | ул. Пензенская, 4-й Московский пр-д, Новая 9-я линия | Реконструкция УДС для движения ТОП (СК) | реконструкция | км | 2,14 | 2021 |
| 79 | Шелковичная ул. | Реконструкция УДС Шелковичной ул. от ул. Чапаева до Астраханской ул. для движения двухстороннего движения ТОП (ОБК) | реконструкция | км | 1,27 | 2021 |
| 80 | ул. Столыпина | Реконструкция УДС с организацией движения автобусов, ул. Столыпина | реконструкция | км | 0,80 | 2021 |
| 81 | ул. Высокая, Аэропорт, Усть-Курдюмская | Строительство троллейбусной контактной сети от ул. Танкистов до мкрн. Юбилейный для динамической зарядки электробусов, с учетом использования подстанций под будущие трамвайные линии | строительство | кмоп | 11,60 | 2023 |
| 82 | Мира | Обустройство разворотной площадки автобусов СК в районе д. 19 | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 83 | Куприянова | Обустройство разворотной площадки автобусов СК в районе д. 13 | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 84 | Одесская | Обустройство разворотной площадки автобусов СК в районе д. 15 | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 85 | Лесная республика | Обустройство разворотной площадки автобусов СК в районе д. 5 | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 86 | 2-я Садовая | Реконструкция разворотной площадки в районе пересечения ул. 2-я Садовая и Песчаная для разворота автобусов БК | реконструкция | га | 0,3 | 2020 |
| 87 | Абрикосовая | реконструкция разворотной площадки в районе д. 6 по ул. Абрикосовая разворота автобусов БК | реконструкция | га | 0,3 | 2020 |
| 88 | Шелковичная | Реконструкция ОРП на Шелковичной ул. (ОП "Октябрьское ущелье") с обустройством конечной станции для разворота автобусов БК | реконструкция | га | 0,3 | 2020 |
| 89 | Блинова | Организация РП на ул. Блинова на пересечении с Перспективной ул. | обустройство | га | 0,9 | 2020 |
| 90 | Столыпина | Обустройство разворотной площадки на ул. Столыпина в районе д. 14 | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 91 | Алексеевская | Организация разворотной площадки автобусов МК на Алексеевской ул. в районе пересечения с Новой ул. | обустройство | га | 0,1 | 2020 |
| 92 | 1-й Холмогорский пр-д | Строительство разворотной площадки в районе д. 13 | строительство | га | 0,1 | 2020 |
| 93 | 6-й Динамовский пр-д | Строительство разворотной площадки в районе д. 95 | строительство | га | 0,1 | 2020 |
| 94 | Летняя | Обустройство разворотной площадки в районе пересечения ул Летняя и Парусная | строительство | га | 0,1 | 2020 |
| 95 | Блинова | Организация ОРП с конечной станцией на месте плоскостной парковки между ул. Блинова и ул. Академика Антонова (в створе ул. Чехова) площадью 0,6 га | строительство | га | 0,6 | 2020 |
| 96 | Пензенская | Обустройство ОРП с конечной станцией на Пензенской ул. в районе д 29Б площадью 0,3га | строительство | га | 0,3 | 2020 |
| 97 | Усть-Курдюмская | Обустройство ОРП на Усть-Курдюмской ул. в районе гипермаркета Лента площадью 0,6га | строительство | га | 0,6 | 2020 |
| 98 | Брянская | Строительство ОРП с конечной станцией для автобусов ОБК на Брянской ул в районе ОП Крекинг | строительство | га | 0,6 | 2020 |
| 99 | Нижняя Сорговая | Организация ОРП с конечной станцией (автобусы ОБК) на ул. Нижняя Сорговая | обустройство | га | 0,6 | 2020 |
| 100 | ул. Академика Антонова | Строительство временной (модульной) конечной станции для водителей маршрута трамвая №11 | строительство | шт | 1 | 2021 |
| 101 | Ново-Астраханское шоссе | Обустройство ОРП возле Сити-молла, Ново-Астраханское ш., 107 | обустройство | га | 0,6 | 2021 |
| 102 | ул. Исаева | Обустройство ОРП на ул. Исаева | обустройство | га | 0,1 | 2021 |
| 103 | Новая 9-я линия | Обустройство РП "Новый порт" для автобусов СК | обустройство | га | 0,1 | 2021 |
| 104 | Орджоникидзе | Обустройство троллейбусной разворотной площадки в районе ТЦ "Мой Новый" | обустройство | кмоп | 0,5 | 2022 |
| 105 | Советская ул. | Посадочные платформы трамвая | строительство | шт | 2 | 2020 |
| 106 | Мирный пер. | Посадочные платформы трамвая | строительство | шт | 1 | 2020 |
| 107 | Ул. Вавилова | Посадочные платформы трамвая | строительство | шт | 1 | 2020 |
| 108 | Детский Парк ул. Рахова Мирный пер. ул. Рахова Астраханская ул Московская улица Губернский рынок Колхозный рынок ДЦ Навигатор Юридический институт Стрелка 1 Дачная 2 Дачная Жиркомбинат Торговый центр Пл. Ленина | Реконструкция трамвайных остановочных пунктов с сооружением высоких посадочных платформ, навесов, освещения, подходов на транспортно-пересадочных узлах. Губернский рынок - перенос к югу от пересечения ул. Зарубина, Колхозный рынок - перенос к югу от Б.Горной в оба направления, ДЦ Навигатор - к д. 239 (пешеходному переходу) в оба направления (для всех видов транспорта), Стрелка - к переходу севернее Волгоградской ул., 1-я Дачная - к перекрестку с Технической ул. с организацией пересадки на пересекаемые маршруты, 2-я Дачная - ближе к Деловому туп. | реконструкция | ед | 28 | 2020 |
| 109 | Коммерческий университет Молодежный проезд Детский дом №2 4 Дачная 5 Дачная 6 Дачная | Реконструкция трамвайных остановочных пунктов с сооружением высоких посадочных платформ, навесов, освещения, подходов на транспортно-пересадочных узлах. 5-я Дачная - перенос к 5-й Дачной ул. | реконструкция | ед | 12 | 2020 |
| 110 | Блинова | Сооружение ОП трамвая "Улица Антонова" с посадочными платформами у д. 26Г (для обеспечения пересадки на маршруты 53 и 77) | строительство | ед | 2 | 2020 |
| 111 | Московская ул. | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 12 | 2020 |
| 112 | Московская ул. | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 12 | 2020 |
| 113 | ул. Радищева | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 16 | 2020 |
| 114 | ул. Максима Горького | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 20 | 2020 |
| 115 | ул. Чернышевского | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 12 | 2020 |
| 116 | ул. Чернышевского | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 4 | 2020 |
| 117 | ул. Чернышевского | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 16 | 2020 |
| 118 | ул. Чернышевского | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 4 | 2020 |
| 119 | Ул. Орджоникидзе | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 8 | 2020 |
| 120 | ул. Чапаева | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 10 | 2020 |
| 121 | ул. Чапаева | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 2 | 2020 |
| 122 | ул. Чапаева | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 4 | 2020 |
| 123 | Дудаковская ул., 16 | Посадочные платформы ТОП | строительство | шт | 2 | 2020 |
| 124 | Ангарская - Депутатская - Целинная | Обустройство остановочных платформ транспорта общего пользования | обустройство | шт | 6 | 2020 |
| 125 | Топольчанская | Организация ОП ТОП на западной стороне ул. Топольчанская к северу от перескрестка с 1-м проездом Танкистов | строительство | ед | 1 | 2020 |
| 126 | Ивантеевская - Гусевское Займище | Обустройство остановочных платформ транспорта общего пользования | обустройство | шт | 10 | 2020 |
| 127 | 1 Садовая Крайняя ул. Пугачевский пос ул. Жуковского ул. Маршала Бирюзова Стадион "Авангард" Просечная ул пос. Мирный Сады пос. "Солнечный" 1 микрорайон ул. Бардина Перспективная ул. Геологический колледж | Реконструкция трамвайных остановочных пунктов с сооружением высоких посадочных платформ, навесов, освещения, подходов на ТПУ. Перенос платформы Пугачевский пос. южнее для обустройства посадочных платформ с выходом к пешеходному переходу. Перенос остановки ул. Жуковского ближе к перекрестку. Объединение остановок Пос.Мирный с автобусными с созданием ТПУ. Перенос остановки ул. Антонова к планируемому ТПУ автобуса на ул. Чехова. | реконструкция | ед | 30 | 2021 |
| 128 | Церковь Рождества Христова 2-я Садовая улица Беговая улица Родина 4-я линия 9-я линия Посёлок Октябрьский | Реконструкция трамвайных остановочных пунктов с сооружением высоких посадочных платформ, навесов, освещения | реконструкция | ед | 14 | 2022 |
| 129 | ул. Чайковского 7-я Дачная 8-я Дачная Стрелка | Ликвидация остановки "по требованию" перед 8й Дачной. Сдвиг 7-й Дачной к д. 29В. | реконструкция | ед | 8 | 2022 |
| 130 | Улица Слонова Университетская улица Рабочая улица | Реконструкция трамвайных остановочных пунктов с сооружением посадочных платформ "венского типа" (Рабочая ул. к центру - островная платформа) | реконструкция | ед | 6 | 2022 |
| 131 | Большая Горная ул. | Выделенная полоса ТОП от ул. Чернышевского до Славянской пл. | выделенная полоса | км | 0,25 | 2020 |
| 132 | Большая Горная ул. | Выделенные полосы ТОП (в оба направления) от ул. Радищева до Университетской ул. | выделенная полоса | км | 2,31 | 2020 |
| 133 | ул. Радищева | Выделенные полосы ТОП от ул. Чернышевского до Московской ул. | выделенная полоса | км | 1,45 | 2020 |
| 134 | ул. Радищева | Выделенные полосы ТОП от Московской ул. до Большой Горной ул. | выделенная полоса | км | 0,6 | 2020 |
| 135 | Московская ул. | Выделенные полосы ТОП от ул. Чернышевского до ул. Максима Горького | выделенная полоса | км | 1,55 | 2020 |
| 136 | Московская ул. | Выделенные полосы ТОП от ул. Максима Горького до Привокзальной пл. | выделенная полоса | км | 2,38 | 2020 |
| 137 | ул. Чернышевского | Выделенные полосы ТОП от ул. Радищева до ул. Челюскинцев | выделенная полоса | км | 1,8 | 2020 |
| 138 | ул. Чернышевского | Выделенные полосы ТОП от ул. Челюскинцев до Большой Горной ул. | выделенная полоса | км | 0,45 | 2020 |
| 139 | ул. Чернышевского | Выделенные полосы ТОП от ул. Радищева до ул. Чапаева | выделенная полоса | км | 1,2 | 2020 |
| 140 | ул. Чернышевского | Выделенные полосы ТОП от ул. Чапаева до Большой Садовой ул. | выделенная полоса | км | 1,9 | 2020 |
| 141 | ул. Чернышевского | Выделенные полосы ТОП от Большой Садовой ул. до ул. Орджоникидзе | выделенная полоса | км | 1 | 2020 |
| 142 | Ул. Орджоникидзе | Выделенные полосы ТОП от ул. Чернышевского до ул. Авиастроителей | выделенная полоса | км | 1 | 2020 |
| 143 | ул. Чапаева | Выделенные полосы ТОП от ул. Чернышевского до ул. Сакко и Ванцетти | выделенная полоса | км | 1,5 | 2020 |
| 144 | ул. Чапаева | Выделенные полосы ТОП от ул. Сакко и Ванцетти до Большой Казачьей ул. | выделенная полоса | км | 0,4 | 2020 |
| 145 | ул. Чапаева | Выделенные полосы ТОП от Большой Казачьей ул. до Б.Горной ул. | выделенная полоса | км | 1 | 2020 |
| 146 | Симбирская ул. | Обустройство выделенной полосы для движения ТОП по ул. Симбирская в направлении на север на участке от ул. Большая Садовая до ул. Аэропорт | выделенная полоса | км | 0,7 | 2020 |
| 147 | Университетская ул. | Обустройство встречной выделенной полосы для движения ТОП по ул. Университетская в направлении от Соколовой ул. к Московской ул. через Б.Горную ул. | выделенная полоса | км | 0,7 | 2020 |
| 148 | Большая Горная ул. | Выделенная встречная полоса для движения НГПТ от ул. Вознесенская до ул. Радищева в западном направлении. | выделенная полоса | км | 0,8 | 2020 |
| 149 | Огородная ул. | Строительство тротуара вдоль трамвайных путей от дома 17 до дома 33 | строительство | км | 0,6 | 2020 |

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по развитию единого парковочного пространства включают мероприятия по развитию внеуличного и уличного парковочного пространства.

В результате развития внеуличного парковочного пространства будет создано, реконструировано и оборудовано около 12 000 м.-мест. Объекты будут включать внеуличные наземные открытые парковки общего пользования и с функциями перехватывающих. Также на месте снесенных и вновь создаваемых объектов капитального строительства будут строиться многоуровневые паркинги.

Работы по созданию внеуличного парковочного пространства потребуют, кроме прямых капиталовложений, также перевода земель в соответствующую категорию, выкуп или аренду существующих внеуличных стоянок для их использования в едином парковочном пространстве города. Данные расходы не учтены при расчете укрупненной стоимости объектов.

В рамках развития Привокзальной площади на месте снесенных зданий фабрики-кухни и общежития уже в краткосрочной перспективе будут созданы 200 м.-мест на наземной открытой площадке. В среднесрочной к 2030 г. вместимость будет увеличена в 2-2,5 раза путем строительства многоуровневого паркинга на 3 этажа.

В рамках уличного парковочного пространства планируется проведение работ по строительству, реконструкции и обустройству более 5 000 м.-мест. Планируемые работы включают:

- строительство новых парковочных карманов,

- реконструкция существующих парковочных карманов с целью расширения вместимости и изменения геометрических параметров,

- обустройство существующих парковок.

Работы будут проводиться на ряде улиц в центральной части города.

Планируется, что после завершения мероприятий стоянка автомобильного транспорта на указанных улицах, кроме стоянки на специально оборудованных местах, будет запрещена. Данное мероприятие позволит разгрузить основные транспортные магистрали в центре г. Саратова, обеспечив их максимальную пропускную способность.

В целях контроля режима стоянки и остановки транспортных средств в центральной части города планируется развитие службы эвакуации автомобилей правонарушителей. Рекомендуется создание парка специальных транспортных средств для эвакуации легкового автомобильного транспорта в количестве не менее 20-25 единиц. Также планируется строительство двух стоянок для эвакуированных автомобилей (штраф-стоянок) общей вместимостью более 800 м.-мест. В качестве резервной площадки для строительства штраф-стоянки в случае систематической нехватки указанной вместимости планируется использовать территорию бывшего Саратовского биохимического завода после его очистки территории. Финансирование создание службы эвакуации осуществляется за счет частных инвестиций с применением механизмов муниципально- частного партнерства.

Также к 2025 году планируется организация платного парковочного пространства в центральной части города. Основные препятствия для его организации:

- нормативные ограничения для органов местного самоуправления в работе с органами МВД для наложения штрафов на нарушителей режима стоянки и остановки: данный фактор является внешним и не зависит от деятельности городских органов власти;

- плотная историческая застройка, включая жилую, в центральной части города: организация платного парковочного пространства осложняется близким расположением улиц и узким уличным пространством, при этом центральная часть города является в значительной степени заселенным районом, что сопряжено с необходимостью формирования реестров резидентов, парковка для которых должна быть бесплатной;

- общественное противодействие платному парковочному пространству: организация платного парковочного пространства – всегда непопулярная мера, однако негативное восприятие общественностью должно смягчаться популяризацией результатов деятельности администратора парковочного пространства, эффектов от ввода парковочного пространства в общей транспортной ситуации, а также обязательной реализацией развития системы транспорта общего пользования и созданием комфортной городской среды.

Для преодоления вышеуказанных препятствий платное парковочное пространство планируется реализовать посредством организации ограниченных парковочных зон. Проживающие в границах зоны будут иметь право использовать парковки бесплатно. При этом тарифообразование в границах зоны может осуществляться раздельно.

Основные транспортные эффекты от реализации указанного решения:

- в целом, платное парковочное пространство позволит регулировать спрос на перемещения в центральную часть города: посредством тарифной политики возможно сокращать или напротив увеличивать транспортный спрос на перемещения в центральную часть города на личном автомобильном транспорте с целью повышения эффективности планируемых транспортных коридоров;

- малые зоны бесплатной парковки для резидентов позволят, с одной стороны, сократить количество коротких поездок в границах городского центра;

- малые зоны также обеспечивают более гибкую политику тарифообразования: тарифы могут вводиться в зависимости от спроса на перемещения к объектам, расположенным на ограниченной территории центральной части города (в малые зоны попадает меньшее количество объектов, поэтому возможен детальный дифференцированный подход к регулированию спроса).

Полный перечень объектов парковочного пространства приведен в таблице 4.3.1.

Зоны платного парковочного пространства на рисунке 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| № п/п | Объект | Детали объекта | Тип мероприятия | Вместимость, м.-мест | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перехватывающая парковка на пересечении улиц Большая Горная и Чернышевского | наземная, открытая, платная | строительство | 280 | 2023 |
| 2 | Перехватывающая парковка на ул. Вознесенской | наземная, открытая, платная | обустройство | 334 | 2023 |
| 3 | Перехватывающая парковка вблизи о.п. Студгородок | наземная, открытая, платная | строительство | 639 | 2025 |
| 4 | Перехватывающая парковка вблизи о.п. "Трофимовский-1" | наземная, открытая, платная | строительство | 1383 | 2023 |
| 5 | Перехватывающая парковка на перспективной меридиональной а.-дороге | наземная, открытая, платная | строительство | 1172 | 2030 |
| 6 | Перехватывающая на ул. Орджоникидзе | наземная, открытая, платная | строительство | 473 | 2023 |
| 7 | Перехватывающая парковка вблизи о.п. "Зуборезный" (Ново-Астраханское шоссе) | наземная, открытая, платная | обустройство | 401 | 2025 |
| 8 | Перехватывающая парковка на Фруктовом проезде | наземная, открытая, бесплатная | строительство | 690 | 2030 |
| 9 | ул. Театральная, 15 | подземная, 2 уровня, , закрытая, платная | строительство | 53 | 2030 |
| 10 | ул. им. А. М. Горького, 34 | подземная, 2 уровня, , закрытая, платная | строительство | 148 | 2030 |
| 11 | ул. Рахова, 135 | подземная, 2 уровня, , закрытая, платная | строительство | 35 | 2030 |
| 12 | Перехватывающая парковка у стадиона "Волга" | наземная, открытая, платная | обустройство | 171 | 2023 |
| 13 | ул. Чернышевского, 55 | подземная, 3 уровня, , закрытая, платная | строительство | 428 | 2030 |
| 14 | ул. Кутякова, 12 | подземная, 2 уровня, , закрытая, платная | строительство | 75 | 2030 |
| 15 | Перехватывающая вблизи о.п."Примыкание" | наземная, открытая, платная | строительсво | 519 | 2023 |
| 16 | Перехватывающая на ул. Кузнечной | наземная, открытая, платная | строительство | 436 | 2030 |
| 17 | ул. Валовая, 3 | наземная, открытая, бесплатная | обустройство | 12 | 2020 |
| 18 | ул. Чернышевского, 100 | наземная, открытая, бесплатная | обустройство | 136 | 2023 |
| 19 | Перехватывающая парковка на пересечений улиц Большая Горная и Чернышевского | наземная, открытая, платная | строительство | 175 | 2021 |
| 20 | ул. Астраханская, 21/99 | наземная, открытая, бесплатная | обустройство | 16 | 2020 |
| 21 | Парковка в северной части ул. Рахова | наземная, открытая, бесплатная | обустройство | 108 | 2023 |
| 22 | Перехватывающая парковка в северной части ул. Чапаева | наземная, открытая, бесплатная | обустройство | 194 | 2026 |
| 23 | Парковка возле вокзала | многоуровневая, закрытая, платная | строительство | 200 | 2022 |
| 24 | ул. Соколовая, 319 - 321 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 17 | 2020 |
| 25 | улСоколовая, 336 - 340 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 27 | 2020 |
| 26 | ул. Соколовая, 297- 301 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 19 | 2020 |
| 27 | ул. Соколовая, 302 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 12 | 2021 |
| 28 | ул. Соколовая, 280 - 284 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 10 | 2020 |
| 29 | ул. Соколовая, 265 - 271 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 10 | 2021 |
| 30 | ул. Соколовая, 268 - 278 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 22 | 2021 |
| 31 | ул. Соколовая, 254 - 256 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | строительство | 10 | 2021 |
| 32 | ул. Соколовая, 217 - 223 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 20 | 2020 |
| 33 | ул. Соколовая, 199 - 201 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 6 | 2021 |
| 34 | ул. Большая Горная, 101А - 105 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 18 | 2020 |
| 35 | ул. Большая Горная, 108 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 18 | 2020 |
| 36 | ул. Большая Горная, 1117 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 37 | ул. Большая Горная, 124 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 8 | 2020 |
| 38 | ул. Большая Горная, 129 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2020 |
| 39 | ул. Большая Горная, 143 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 40 | ул. Большая Горная, 147 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 14 | 2020 |
| 41 | ул. Большая Горная, 157 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2020 |
| 42 | ул. Большая Горная, 164 - 166 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 31 | 2021 |
| 43 | ул. Большая Горная, 203 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 6 | 2021 |
| 44 | ул. Большая Горная, 207 - 209 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 10 | 2020 |
| 45 | ул. Большая Горная, 245/265 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 53 | 2020 |
| 46 | ул. Большая Горная, 280 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2020 |
| 47 | ул. Большая Горная, 291 - 295 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 116 | 2020 |
| 48 | ул. Большая Горная, 310 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 54 | 2020 |
| 49 | Танкистов, 1Д | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 22 | 2020 |
| 50 | ул. Большая Горная, парк Танкистов | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 52 | 2020 |
| 51 | ул. Большая Горная, 322 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 40 | 2020 |
| 52 | ул. Большая Горная, парк Танкистов | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 27 | 2020 |
| 53 | ул. Большая Горная, 314/320 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 8 | 2020 |
| 54 | ул. Большая Горная, 353 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2020 |
| 55 | ул. Большая Горная, 359 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 14 | 2020 |
| 56 | ул. Большая Горная, 345 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2020 |
| 57 | ул. Большая Горная, 2341 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 10 | 2020 |
| 58 | ул. Большая Горная, 339 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2020 |
| 59 | ул. Большая Горная, 335 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2023 |
| 60 | ул. Московская 169А | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2020 |
| 61 | ул. Московская 161 - 161 к6 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 23 | 2020 |
| 62 | ул. Московская 159 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 24 | 2020 |
| 63 | ул. Московская 155-155А | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 80 | 2020 |
| 64 | ул. Московская СГУ | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 9 | 2020 |
| 65 | ул. Московская 151А | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 31 | 2020 |
| 66 | ул. Московская 137/149 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 21 | 2020 |
| 67 | ул. Московская 137/149 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2020 |
| 68 | ул. Московская 135/144 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 42 | 2020 |
| 69 | ул. Московская 119/123 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 16 | 2023 |
| 70 | ул. Московская 113 - 117 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 27 | 2021 |
| 71 | ул. Московская 101 - 107 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 29 | 2023 |
| 72 | ул. Московская, 93 - 95 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 17 | 2020 |
| 73 | ул. Московская. 91 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 11 | 2021 |
| 74 | ул. Московская, 87 - 91 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 21 | 2021 |
| 75 | ул. Московская, 81 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 76 | ул. Московская, 75 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 77 | ул. Московская, 55 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 24 | 2021 |
| 78 | ул. Московская, 47 - 53 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 25 | 2021 |
| 79 | ул. Московская, 43 - 45 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 22 | 2021 |
| 80 | ул. Московская, 41 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 81 | ул. Московская, 37 - 39 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 14 | 2022 |
| 82 | ул. Московская, 35 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 14 | 2022 |
| 83 | ул. Соляная, 23 - 33 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 76 | 2022 |
| 84 | ул. Соляная, 4 - 16 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 37 | 2022 |
| 85 | ул. Соляная, 3 - 9 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 37 | 2021 |
| 86 | ул. Московская, 32 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 45 | 2021 |
| 87 | ул. Московская, 19 - 27 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 25 | 2021 |
| 88 | ул. Московская, 9 - 15 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 29 | 2021 |
| 89 | ул. Кутякова, 75А - 75 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 46 | 2021 |
| 90 | ул. Кутякова, 156А | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 46 | 2021 |
| 91 | ул. Кутякова, 117 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 27 | 2021 |
| 92 | ул. Кутякова, 152 - 156 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 26 | 2021 |
| 93 | ул. Кутякова, 144 - 150 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 56 | 2021 |
| 94 | ул. Кутякова, 107 - 113 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 54 | 2021 |
| 95 | ул. Кутякова, 105 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2021 |
| 96 | ул. Кутякова, 110/116 - 128 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 31 | 2021 |
| 97 | ул. Кутякова, 103 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 23 | 2021 |
| 98 | ул. Кутякова, 76 - 108 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 62 | 2021 |
| 99 | ул. Кутякова, 81 - 101 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 62 | 2021 |
| 100 | ул. Кутякова, 54 - 68 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 35 | 2021 |
| 101 | ул. Кутякова, 41/59 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 35 | 2021 |
| 102 | ул. Кутякова, 34 - 36 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 103 | ул. Кутякова, 38 - 42, | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 104 | ул. Кутякова, 25 - 27 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 105 | ул. Кутякова, 13 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 16 | 2021 |
| 106 | ул. Кутякова, 3 - 9 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 82 | 2021 |
| 107 | ул. Кутякова, 4 - 20 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 39 | 2021 |
| 108 | ул. Челюскинцев, 92 - 98 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 24 | 2021 |
| 109 | ул.Челюскинцев, 77 - 83 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 24 | 2022 |
| 110 | ул. Челюскинцев, 82 - 84 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 26 | 2022 |
| 111 | ул. Челюскинцев, 51 - 71 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 25 | 2021 |
| 112 | ул. Челюскинцев, 68 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 9 | 2022 |
| 113 | ул. Челюскинцев, 45 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 9 | 2022 |
| 114 | ул. Челюскинцев, 25 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 115 | ул. Челюскинцев, 8 -18 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 45 | 2021 |
| 116 | Музейная площадь | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 45 | 2021 |
| 117 | ул. Рабочая, 146 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 28 | 2027 |
| 118 | ул. Рабочая, 134/142 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 5 | 2027 |
| 119 | ул. Рабочая, 145/155 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 19 | 2027 |
| 120 | ул. Рабочая, 108 - 112 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 31 | 2027 |
| 121 | ул. Рабочая, 105 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 71 | 2027 |
| 122 | ул. Рабочая, 101 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2027 |
| 123 | ул. Рабочая, 40/60 - 62/68 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 63 | 2027 |
| 124 | ул. Рабочая, 51 85 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 63 | 2027 |
| 125 | ул. Рабочая, 26 - 32 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 35 | 2027 |
| 126 | ул. Рабочая, 28/30 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2027 |
| 127 | ул. Рабочая, 29/39 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2027 |
| 128 | ул. Рабочая, 27 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2022 |
| 129 | ул. Рабочая, 16 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2022 |
| 130 | ул. Рабочая, 19 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 29 | 2022 |
| 131 | ул. Рабочая, 13 - 19/21 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 29 | 2022 |
| 132 | ул. Рабочая, 2 - 4/6 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 27 | 2022 |
| 133 | ул. Хользунова, 41 - 45 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 24 | 2022 |
| 134 | ул. Хользунова, 66 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2022 |
| 135 | ул. Мичурина, 98/102 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 27 | 2022 |
| 136 | ул. Мичурина, 89 - 95 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 26 | 2021 |
| 137 | ул. Мичурина, 94 - 96 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 52 | 2023 |
| 138 | ул. Мичурина, 81 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 20 | 2023 |
| 139 | ул. Мичурина, 85 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 18 | 2021 |
| 140 | ул. Мичурина, 67 - 73 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 29 | 2023 |
| 141 | ул. Мичурина, 61 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 23 | 2023 |
| 142 | ул. Мичурина, 51 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 4 | 2023 |
| 143 | ул. Мичурина, 62 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2023 |
| 144 | ул. Мичурина, 58 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2023 |
| 145 | ул. Мичурина, 42 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 17 | 2023 |
| 146 | ул. Мичурина, 19/27 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 18 | 2021 |
| 147 | ул. Мичурина, 20 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 22 | 2023 |
| 148 | ул. 2-я Садовая, 39/53 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 39 | 2023 |
| 149 | ул. 2-я Садовая | уличная, параллельная, бесплатная | ограничение | 110 | 2023 |
| 150 | ул. Чапаева - ул. Б. Горная (Сбербанк) | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 7 | 2023 |
| 151 | ул. Чапаева, 136 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 8 | 2023 |
| 152 | ул. Чапаева, 119/206 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2023 |
| 153 | ул. Чапаева, 128/200 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2023 |
| 154 | Набережная Космонавтов | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 16 | 2023 |
| 155 | Набережная Космонавтов | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 20 | 2023 |
| 156 | ул. Чернышевского, 90/3 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2021 |
| 157 | ул. Чернышевского, 105 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2023 |
| 158 | ул. Шелковичная, 4 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 159 | ул. Шелковичная | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 21 | 2023 |
| 160 | ул. Чернышевского, 123-125 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 21 | 2021 |
| 161 | ул. Чернышевского, 127 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2021 |
| 162 | ул. Чернышевского, 133 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2023 |
| 163 | ул. Чернышевского, 135Е | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2023 |
| 164 | ул. Чернышевского, 135Е | уличная, 30 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2023 |
| 165 | ул. Чернышевского, 116 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2021 |
| 166 | ул. Чернышевского, 143-145 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 10 | 2021 |
| 167 | ул. Чернышевского, 116а (Музей мелиорации и водного хозяйства) | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 7 | 2021 |
| 168 | ул. Чернышевского, 120 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 8 | 2021 |
| 169 | ул. Чернышевского, 161 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 4 | 2023 |
| 170 | ул. Чернышевского, 132 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 5 | 2021 |
| 171 | ул. Чернышевского, 165/167 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 4 | 2023 |
| 172 | ул. Чернышевского, 173-175 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 14 | 2023 |
| 173 | ул. Чернышевского, 138 (гимназия) | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 11 | 2023 |
| 174 | ул. Чернышевского | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 4 | 2023 |
| 175 | ул. Чернышевского, 183 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2023 |
| 176 | ул. Чернышевского, 48 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 11 | 2023 |
| 177 | ул. Чернышевского, 152 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 5 | 2023 |
| 178 | ул. Чернышевского | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2023 |
| 179 | ул. Чернышевского, 203 | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 23 | 2023 |
| 180 | ул. Чернышевского, 13/19 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2023 |
| 181 | ул. Чернышевского, 170-176 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 7 | 2021 |
| 182 | ул. Московского, 10 (м-н "Гвоздь") | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 18 | 2023 |
| 183 | ул. Чернышевского, 223/231 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 17 | 2021 |
| 184 | ул. Чернышевского190/198 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 19 | 2021 |
| 185 | ул. Мичурина | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 3 | 2021 |
| 186 | ул. Мичурина, 13 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 6 | 2021 |
| 187 | ул. Мичурина, 105-107 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2023 |
| 188 | ул. Мичурина, 118-122 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 27 | 2023 |
| 189 | ул. Мичурина, 109 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 10 | 2023 |
| 190 | ул. Мичурина, 111 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 191 | ул. Мичурина, 134 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 11 | 2021 |
| 192 | ул. Мичурина, 140/142 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 193 | ул. Мичурина, 144/148 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2021 |
| 194 | ул. Мичурина, 117 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 14 | 2021 |
| 195 | ул. Мичурина, 150/154 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 23 | 2021 |
| 196 | ул. Мичурина, 123 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2021 |
| 197 | ул. Мичурина, 129 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 6 | 2021 |
| 198 | ул. Мичурина, 133 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 9 | 2021 |
| 199 | ул. Мичурина - ул. им. Григорьева Е.ф. | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 5 | 2021 |
| 200 | ул. им. Григорьева Е.ф., 23 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 16 | 2021 |
| 201 | ул. Мичурина, 182 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 17 | 2021 |
| 202 | ул. Мичурина, 188 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 3 | 2021 |
| 203 | ул. Чапаева | уличная, 60 градусов, бесплатная | строительство | 18 | 2021 |
| 204 | ул. Чапаева, 144-146 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 3 | 2021 |
| 205 | ул. Чапаева, 139 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 3 | 2021 |
| 206 | ул. Чапаева, 131 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 3 | 2021 |
| 207 | ул. Чапаева,138/240 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 4 | 2020 |
| 208 | ул. Чапаева, 115 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 8 | 2020 |
| 209 | ул. Чапаева, 126 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 8 | 2020 |
| 210 | ул. Чапаева, 110-112/124 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 23 | 2020 |
| 211 | ул. Чапаева, 90-108 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 15 | 2020 |
| 212 | ул. Чапаева, 91-97 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 14 | 2020 |
| 213 | ул. Чапаева, 95-87 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 14 | 2020 |
| 214 | ул. Чапаева, 94-98 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 14 | 2020 |
| 215 | ул. Большая Казачья, 49/65 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2020 |
| 216 | ул. Чапаева, 68-72/74 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 30 | 2020 |
| 217 | ул. Чапаева, 57 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 6 | 2020 |
| 218 | ул. Чапаева, 54 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 13 | 2023 |
| 219 | ул. Тараса Шевченко, 33/45 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2020 |
| 220 | ул. Чапаева, 38/40 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 9 | 2020 |
| 221 | ул. Чапаева 32/36 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 12 | 2020 |
| 222 | ул. Чапаева, 35 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 9 | 2020 |
| 223 | ул. Чапаева, 29-31 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 11 | 2020 |
| 224 | ул. им. А.Н. Радищева, 89 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 37 | 2020 |
| 225 | ул. Радищева - ул. Большая Горная, 157 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 15 | 2020 |
| 226 | ул. Радищева, 58-64 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 23 | 2020 |
| 227 | ул. Радищева, 71 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 5 | 2020 |
| 228 | ул. Радищева, 50 - ул. Кузнечная | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2020 |
| 229 | ул. Радищева, 61 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 12 | 2020 |
| 230 | ул. Радищева, 55 (Поволжский институт) | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2020 |
| 231 | ул. Радищева, 40 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2020 |
| 232 | кл. Радищева, 45 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 19 | 2020 |
| 233 | ул. Московская, 61 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 10 | 2020 |
| 234 | ул. Радищева, 24 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 25 | 2020 |
| 235 | ул. Радищева, 18 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 24 | 2020 |
| 236 | ул. Радищева, 20 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 7 | 2020 |
| 237 | ул. Радищева | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 4 | 2020 |
| 238 | ул. Радищева, 15/17 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 11 | 2020 |
| 239 | ул. Астраханская, 40 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 240 | ул. Астраханская, 40а | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 8 | 2020 |
| 241 | ул. Радищева, 42-50 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 11 | 2020 |
| 242 | ул. Радищева, 50/60 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 243 | ул. Радищева, 75/77 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 244 | ул. Астраханская, 88 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 31 | 2020 |
| 245 | ул. Астраханская, 88к1 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 31 | 2020 |
| 246 | ул. им. Пугачева Е.И. | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 47 | 2020 |
| 247 | ул. Астраханская, 102-104 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 26 | 2020 |
| 248 | ул. им. Н.И. Вавилова, 38 - ул. Астраханская, 120 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 42 | 2020 |
| 249 | ул. Астраханская - ул. Большая Казачья, 110 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 250 | ул. Астраханская - ул. Московская, 153а | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 251 | ул. Астраханская, 128/156а | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 6 | 2020 |
| 252 | ул. Астраханская - ул. Кутякова, 105 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2020 |
| 253 | ул. Астраханская, 140 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 31 | 2020 |
| 254 | ул. Астраханская, 146-148 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 15 | 2020 |
| 255 | ул. Астраханская, 107 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | строительство | 13 | 2020 |
| 256 | ул. Астраханская, 103/8 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2020 |
| 257 | ул. Астраханская, 103д | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 26 | 2021 |
| 258 | ул. Астраханская | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 42 | 2020 |
| 259 | ул. Астраханская, 87в | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 25 | 2020 |
| 260 | ул. Астраханская, 83 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 21 | 2020 |
| 261 | ул. Астраханская, 81 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 8 | 2020 |
| 262 | ул. Астраханская, 57/73 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 32 | 2021 |
| 263 | ул. Астраханская - ул. Слонова, 2 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 17 | 2021 |
| 264 | ул. Астраханская, 47 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 18 | 2023 |
| 265 | ул. Астраханская, 45 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 68 | 2023 |
| 266 | ул. Рахова, 42 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2021 |
| 267 | ул. Рахова, 44/54 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 16 | 2021 |
| 268 | ул. Рахова, 58 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 10 | 2023 |
| 269 | ул. Рахова, 61/71 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 17 | 2023 |
| 270 | ул. Рахова, 64/70 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 10 | 2021 |
| 271 | ул. Рахова, 18/68 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 10 | 2021 |
| 272 | ул. Рахова, 81-85 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 12 | 2021 |
| 273 | ул. Рахова, 80-84 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 5 | 2021 |
| 274 | ул. Рахова, 89 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 28 | 2021 |
| 275 | ул. Рахова, 96-98 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 47 | 2021 |
| 276 | ул. Рахова - ул. им. Н.И. Вавилова, 1/7 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 23 | 2021 |
| 277 | ул. Рахова, 91/101-117 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 43 | 2021 |
| 278 | ул. Рахова, 120 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2021 |
| 279 | ул. Рахова, 128 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 8 | 2021 |
| 280 | ул. Рахова, 137 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 12 | 2021 |
| 281 | ул. Рахова, 131 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 12 | 2021 |
| 282 | ул. Рахова, 132-138 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 13 | 2022 |
| 283 | ул. Рахова, 149/157 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2021 |
| 284 | ул. Рахова, 146 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2023 |
| 285 | ул. Рахова, 154 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 11 | 2021 |
| 286 | ул. Рахова, 152в | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 33 | 2021 |
| 287 | ул. Рахова, 160 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 6 | 2021 |
| 288 | ул. Рахова, 162/164 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 15 | 2021 |
| 289 | ул. Рахова, 171/170 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 47 | 2021 |
| 290 | ул. Рахова, 168 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 16 | 2021 |
| 291 | ул. Рахова, 168/184 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 20 | 2021 |
| 292 | ул. Рахова, 186 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | реконструкция | 8 | 2021 |
| 293 | ул. Рахова - ул. Большая Горная, 189 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 7 | 2021 |
| 294 | ул. Рахова - ул. Большая Горная, 291/309 | уличная, параллельная, бесплатная | строительство | 8 | 2020 |
| 295 | ул. Рахова, 195/197 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 296 | ул. Рахова, 187/213 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 297 | ул. Советская, 98 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 298 | ул. Советская, 92 - 96 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 30 | 2021 |
| 299 | ул. Советская, 88 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 300 | ул. Советская, 83 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 301 | ул. Советская, 67 - 71 | уличная, 60 градусов, бесплатная | реконструкция | 39 | 2021 |
| 302 | ул. Советская, 62 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2021 |
| 303 | ул. Советская, 57 - 63 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 32 | 2021 |
| 304 | ул. Советская, 47 - 55 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 23 | 2021 |
| 305 | ул. Советская, 41 - 47 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 21 | 2021 |
| 306 | ул. Советская, 44 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 307 | ул. Советская, 29 - 31 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 308 | ул. Советская, 34 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2021 |
| 309 | ул. Советская, 25 - 27 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 48 | 2021 |
| 310 | ул. Советская, 18 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 311 | ул. Советская, 28 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 9 | 2021 |
| 312 | ул. Советская, 15 17 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 16 | 2021 |
| 313 | ул. Советская, 13 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 314 | ул. Советская, 4 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 315 | ул. Советская, 3 - 9 | уличная, параллельная, бесплатная | реконструкция | 20 | 2021 |
| 316 | ул. Большая Казачья, 116А - 116 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 43 | 2021 |
| 317 | ул. Большая Казачья, 120 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 16 | 2021 |
| 318 | ул. Большая Казачья, 112А | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 319 | ул. Большая Казачья, 112 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 16 | 2021 |
| 320 | ул. Большая Казачья, 105 | уличная, 60 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 321 | ул. Большая Казачья, 110 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 7 | 2021 |
| 322 | ул. Большая Казачья, 107 | уличная, 45 градусов, бесплатная | строительство | 17 | 2021 |
| 323 | ул. Большая Казачья, 92 - 100 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 24 | 2021 |
| 324 | ул. Большая Казачья, 87 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 35 | 2021 |
| 325 | ул. Большая Казачья, 78 - 82 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 20 | 2021 |
| 326 | ул. Большая Казачья, 53/57 - 59/65 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 68 | 2021 |
| 327 | ул. Большая Казачья, 54 - 64 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 38 | 2021 |
| 328 | ул. Большая Казачья, 45 - 47 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 329 | ул. Большая Казачья, 33 - 39 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 31 | 2021 |
| 330 | ул. Большая Казачья, 17 - 27 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 48 | 2021 |
| 331 | ул. Большая Казачья, 2 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 332 | ул. Большая Казачья, 12 - 16 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 41 | 2021 |
| 333 | ул. Большая Казачья, Сад им. Радищева | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 41 | 2021 |
| 334 | ул. Первомайская, 76 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 335 | ул. Первомайская, 72 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 336 | ул. Первомайская, 65 - 71 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 19 | 2021 |
| 337 | ул. Первомайская, 56 - 66 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 29 | 2021 |
| 338 | ул. Первомайская, 61 - 63 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 9 | 2021 |
| 339 | ул. Первомайская, 37/45 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 22 | 2021 |
| 340 | ул. Первомайская, 40 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 8 | 2021 |
| 341 | ул. Первомайская, 47/53 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 22 | 2021 |
| 342 | ул. Первомайская, 44 - 46 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 343 | ул. Лермонтова, 24/26 | уличная, перпендикулярная, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 344 | ул. Первомайская, 61 - 63 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 33 | 2021 |
| 345 | ул. Лермонтова, 25/1 - 25/2 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 33 | 2021 |
| 346 | Вольская ул., 4 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 10 | 2021 |
| 347 | Вольская ул., 5 - 9 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 25 | 2021 |
| 348 | Вольская ул., Саратовская клиническая больница | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 13 | 2021 |
| 349 | Вольская ул., 11 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 350 | Вольская ул., 8 -Б | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 351 | Вольская ул., 8А | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 352 | Вольская ул., 21/27 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 17 | 2021 |
| 353 | Вольская ул., 10 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2021 |
| 354 | Вольская ул., 31 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 355 | Советская ул., 31 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 16 | 2021 |
| 356 | Вольская ул., 57 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 23 | 2021 |
| 357 | Вольская ул., 63/69 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 14 | 2021 |
| 358 | Вольская ул., 32/34 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 22 | 2021 |
| 359 | Вольская ул., 73/75 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 360 | Вольская ул., 38/40 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 14 | 2021 |
| 361 | Вольская ул., 40 - 42 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 11 | 2021 |
| 362 | Вольская ул., 85 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 3 | 2021 |
| 363 | Вольская ул., 85 - 89 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 21 | 2021 |
| 364 | Вольская ул., 48/28 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 21 | 2021 |
| 365 | Вольская ул., 52 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 10 | 2021 |
| 366 | Вольская ул., 91 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 367 | Вольская ул., 58 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 23 | 2021 |
| 368 | Вольская ул., 95 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 369 | Московская ул., 104 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 3 | 2021 |
| 370 | Кутякова ул., 41/59 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 9 | 2021 |
| 371 | Кутякова 50/70 | уличная, 45 градусов, бесплатная | реконструкция | 5 | 2021 |
| 372 | Вольская ул., 129 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2021 |
| 373 | Посадского ул., 180/198 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 374 | Большая Горная ул., 219/145 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 7 | 2021 |
| 375 | Бахметьевская ул., 1 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 5 | 2021 |
| 376 | Максима Горького ул., 4 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 377 | Мичурина ул., 81 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 378 | Максима Горького ул., 12/14 - 16/20 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 12 | 2021 |
| 379 | Максима Горького ул.,16/20 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 380 | Максима Горького ул.,26 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 14 | 2021 |
| 381 | Максима Горького ул., 28А | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2021 |
| 382 | Максима Горького ул., 34 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 8 | 2021 |
| 383 | Максима Горького ул., 57 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 384 | Максима Горького ул., 48 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 385 | Кутякова ул., 22 | уличная, 45 градусов, бесплатная | обустройство | 12 | 2021 |
| 386 | Максима Горького ул., 76 | уличная, параллельная, бесплатная | обустройство | 6 | 2021 |
| 387 | ул. Аткарская | запрет остановки и стоянки | запрет |  | 2021 |
| 388 | Привокзальная площадь | запрет остановки и стоянки | запрет |  | 2021 |
| 389 | ул. Московская | запрет остановки и стоянки | запрет |  | 2021 |
| 390 | ул. Большая Казачья | запрет остановки и стоянки | запрет |  | 2021 |
| Штраф-стоянки для эвакуированных автомобилей |  |  |  |  |  |
| 300 | Штраф-стоянка | на пересечении ул. Топольчанской и 1-го проезда Танкистов | строительство | 440 | 2022 |
| 301 | Штраф-стоянка | в районе остановки «Гипермаркет Лента» на стороне поселка ЦДК | строительство | 400 | 2022 |

Рисунок 4.3.1 – Зоны платного парковочного пространства

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового движения по выбранному варианту развития включают формирование грузового каркаса города и создание площадок для стоянки грузовых автомобилей, а также временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на территории города.

Основная часть мероприятий запланирована на среднесрочный период. В этот период планируется сформировать грузовой каркас. Он будет включать основные магистральные улицы города и обеспечат связь между основными производственными и складскими районами города в обход основных зон жилой застройки. В среднесрочном периоде данный каркас будет включать выход на Саратовский мост для грузового автомобильного транспорта максимальной массой не более 12 тонн. В долгосрочном периоде после окончания строительства Южного обхода города данный участок будет полностью закрыт для движения грузового автомобильного транспорта.

Одновременно с вводом грузового каркаса планируется ввести ограничение въезда грузового автомобильного транспорта полной массой свыше 3,5 тонн в центральную часть города с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 21:00.

Снижение нагрузки от движения грузового автомобильного транспорта на центральную часть города будет также обеспечиваться за счет постепенного выноса производственных зон в другие районы, включая прибрежную полосу реки, где планируется комплексное благоустройство и застройка территории, а также берегоукрепление набережной.

Для отстоя и отдыха водителей в случае введения ограничений в город, а также в качестве организации перегрузки товаров, планируется резервирование стоянок для площадок отдыха для грузового автомобильного транспорта на основных подходах к городу.

Планируется организация и строительство благоустроенных стоянок общей площадью более 150 тыс. кв. м. При организации парковок на полной площади стоянок общая вместимость превысит 1 500 м.-мест для грузовых транспортных средств. Однако данные площадки могут использоваться для строительства торгово-логистических центров.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта указаны в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1– Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| № п/п | Объект | Детали объекта | Тип мероприятия | Основные характеристики | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовой каркас | магистральные улицы города | организация | маршрут движения грузового автомобильного транспорта | 2030 |
| 2 | Грузовой каркас | ограничение движения грузового автомобильного транспорта по Саратовскому мосту | организация | маршрут движения грузового автомобильного транспорта | 2030 |
| 1 | Стоянка для грузового автомобильного транспорта | на Московском шоссе вблизи д. 116 | строительство | открытая, бесплатная, обустроенная | 2030 |
| 2 | Стоянка для грузового автомобильного транспорта | вне границ города на СКАД в районе аэроклуба и вблизи АЗС | строительство | открытая, бесплатная, обустроенная | 2030 |
| 3 | Стоянка для грузового автомобильного транспорта | к западу от автобазы по просп. Энтузиастов, 104а | строительство | открытая, бесплатная, обустроенная | 2030 |
| 4 | Стоянка для грузового автомобильного транспорта | к востоку от гипермаркета "Лента" | строительство | открытая, бесплатная, обустроенная | 2030 |
| 5 | Ограничение въезда грузового транспорта полной массой свыше 3,5 тонн с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 21:00 | центральная часть города | организация | улично-дорожная сеть | 2030 |

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

Пешеходная инфраструктура города Саратов находится в не удовлетворительном состоянии, наилучшее состояние пешеходной инфраструктуры зафиксировано в центральной части города. В существующем положении требуется разработка решений по комплексному благоустройству городской среды, в перспективных периодах развитие системы организации движения транспортных и пешеходных потоков необходимо рассматривать в единой среде.

Транспортно-пешеходная инфраструктура города местами приспособлена больше для автомобильного движения, большинство улиц сформированы с широкой проезжей частью, уровень загрузки автомобильных дорог находится в пределах нормативных значений, в центральной части широкие пешеходные тротуары, которые возможно использовать с целью создания комфортной городской среды.

Необходимо отметить, что грамотно организованная пешеходная инфраструктура, которая будет удобной для использования и будет создавать ощущение безопасности, а также в перспективном периоде поспособствует уменьшению количества использования ТС на УДС города, при этом снижается экологический риск, и улучшается здоровье проживающего населения. Централизованное развитие инфраструктуры пешеходного движения оборачивается в комплексное взаимодействие экономической, финансовой, транспортной, территориально-планировочной, экологической политики, а также политики в области здравоохранения.

Мероприятия по улучшению пешеходной инфраструктуры в части оборудования пешеходных переходов и улучшения условий пешеходного движения представлены в таблице 4.5.1, а также на рисунке 4.5.1.

Таблица 4.5.1 – Мероприятия по размещению и обустройству элементов пешеходной инфраструктуры

| Название улицы | Обозначение мероприятия | Год ввода | Протяженность/количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. имени В.М. Азина/ост 16-й квартал | ТИП 7 | 2020 | 1 | 140 727,80 |
| ул. имени В.М. Азина/21 | Установка светофора типа Т.7 | 2020 | 2 | 162 193,00 |
| проспект Энтузиастов/ Крымская улица | Установка светофора типа Т.7 | 2021 | 2 | 162 193,00 |
| ул. имени Н.Г. Чернышевского | Установка светофора типа Т.7 | 2023 | 4 | 324 386,00 |
| Вавилова/38 | Искусственные неровности | 2023 | 4 | 138 496,00 |
| ул. Московская/41 | Устройство пешеходных ограждений | 2020 | 100 | 250 000,00 |
| ул. Московская/41 | Искусственные неровности | 2020 | 1 | 34 624,00 |
| ул. Лермонтова | Установка светофора типа Т.7 | 2025 | 4 | 324 386,00 |
| ул. Челюскинцев/85 | Устройство пешеходных ограждений | 2025 | 150 | 375 000,00 |
| Ул. Астраханская | Установка светофора типа Т.7 | 2021 | 4 | 324 386,00 |
| ул. Большая Горная | Устройство пешеходных ограждений | 2025 | 500 | 1 250 000,00 |
| ул. Соколовогорская | Установка светофора типа Т.7 | 2023 | 1 | 81 096,50 |
| ул. Симбирская/154А | ТИП 7 | 2023 | 1 | 140 727,80 |
| ул. Навашина/ ост. Станция скорой помощи | Установка светофора типа Т.7 | 2021 | 2 | 162 193,00 |
| ул. Навашина/ ост. Станция скорой помощи | Искусственные неровности | 2021 | 1 | 34 624,00 |
| проспект имени 50 лет Октября, 20/32 | ТИП 6 | 2025 | 1 | 509 785,80 |
| ул. Деловая/ ост. Тверская улица | ТИП 7 | 2025 | 1 | 140 727,80 |
| проспект Строителей, 24А | ТИП 5 | 2020 | 1 | 924 075,60 |
| 2-я Прокатная улица, 26/1 | ТИП 7 | 2023 | 4 | 562 911,20 |
| ул. Буровая/11 | Установка светофора типа Т.7 | 2023 | 2 | 162 193,00 |
| ул. имени Академика О.К. Антонова, 21А | ТИП 7 | 2025 | 1 | 140 727,80 |
| ул. имени Ф.А. Блинова, 21 | ТИП 7 | 2020 | 1 | 140 727,80 |
| улица имени В.М. Азина/ ост. 20-й квартал | Установка светофора типа Т.7 | 2024 | 2 | 162 193,00 |

Рисунок 4.5.1 – Мероприятия по размещению и обустройству элементов пешеходной инфраструктуры

В рамках мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры предлагается строительство внеуличных пешеходных переходов. В таблице 4.5.2 представлен перечень внеуличных пешеходных переходов по периодам реализации. На рисунке 4.5.2 представлена схема расположения внеуличных пешеходных переходов по периодам реализации.

Таблица 4.5.2 – Перечень внеуличных пешеходных переходов по периодам реализации

| № | Расположение | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр-т Строителей – ул. Тархова – Сокурский тракт | краткосрочный |
| 2 | пр-т Строителей – ул. Шехурдина | долгосрочный |
| 3 | ул. Аэропорт – ул. Симбирская | среднесрочный |
| 4 | пр-т Энтузиастов – ул. 7-я Нагорная | краткосрочный |
| 5 | ул. Большая Горная – ул. Астраханская | среднесрочный |
| 6 | пр-т 50 лет Октября – ул. Алексеевская | краткосрочный |
| 7 | пр-т 50 лет Октября – ул. Волгоградская | краткосрочный |

Рисунок 4.5.2 – Схема расположения внеуличных пешеходных переходов по периодам реализации

Мероприятия по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения

В таблице 5.20.1 представлен перечень предлагаемых для организации маршрутов на краткосрочную перспективу с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. На краткосрочной перспективе предлагается развитие существующей сети велодорожек, контрастным и противоскользящим покрытием, в среднесрочных и долгосрочных перспективах данные улицы будут являться базовым каркасом велосипедной маршрутной сети г. Саратова. Существующая структура улично-дорожной сети города Саратова позволяет реализовать мероприятия краткосрочной перспективы с минимальными изменениями в существующей организации движения. На некоторых улицах необходимо разметить парковочные мест, тем самым организовать физический барьер от движущихся транспортных средств. Визуализация проектных предложений представлена на рисунках 4.5.3. В краткосрочном периоде создаваемая сеть велосипедного движения в г. Саратов будет охватывать центральную часть города, объекты пешеходно-велосипедного притяжения, туристические объекты, на ее основе возможно привлечения частных инвестиций для организации сети велопроката. Расположение велосипедных дорожек представлено на рисунке 4.5.3.

Таблица 4.5.3 – Предлагаемые для организации маршруты с указанием их технико-эксплуатационных характеристик

| Обозначение инфраструктуры | Год ввода | Протяженность (м.) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 4689 | 4 670 244,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 970 | 966 120,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 1924 | 1 916 304,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 79 | 78 684,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 4761 | 4 741 956,00 |
| Нанесение разметки на велодоржки | 2020 | 767 | 153 400,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 3449 | 3 435 204,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 1244 | 1 239 024,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 683 | 680 268,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 4380 | 2 181 240,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 1677 | 1 670 292,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2020 | 706 | 703 176,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2021 | 1344 | 1 338 624,00 |
| Нанесение разметки на велодоржки | 2021 | 1271 | 254 200,00 |
| Велодорожка в одном направлении | 2021 | 3079 | 6 927 750,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2021 | 1239 | 1 234 044,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2022 | 924 | 920 304,00 |
| Велодорожка в одном направлении | 2022 | 671 | 3 019 500,00 |

Рисунок 4.5.3 – Мероприятия по улучшению велосипедного движения на территории города Саратов на краткосрочную перспективу

В таблице 4.5.4 представлен перечень предлагаемых для организации маршрутов на среднесрочную перспективу с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. В среднесрочной перспективе предлагается соединение существующих велодорожек, и расширение существующей велосипедной инфраструктуры по центральным улицам, а также присоединение жилых районов к центральной велосипедной инфраструктуре Расположение велосипедных дорожек представлено на рисунке 4.5.4.

Таблица 4.5.4 – Предлагаемые для организации маршруты с указанием их технико-эксплуатационных характеристик

| Обозначение инфраструктуры | Год ввода | Протяженность (м.) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Велодорожка в одном направлении | 2024 | 3447 | 15 511 500,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2027 | 5770 | 5 746 920,00 |
| Велодорожка в одном направлении | 2027 | 4602 | 20 709 000,00 |
| Велодорожка в одном направлении | 2027 | 1363 | 6 133 500,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2027 | 4435 | 4 417 260,00 |
| Велодорожка в двух направлениях | 2027 | 5954 | 35 724 000,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2027 | 1478 | 1 472 088,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2027 | 1186 | 590 628,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2027 | 1240 | 617 520,00 |
| Велодорожка в двух направлениях | 2028 | 4777 | 28 662 000,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2028 | 1046 | 1 041 816,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2028 | 6701 | 6 674 196,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2028 | 792 | 788 832,00 |
| Велодорожка в двух направлениях | 2029 | 2964 | 17 784 000,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2029 | 718 | 715 128,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2029 | 2858 | 2 846 568,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2028 | 3966 | 3 950 136,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2024 | 997 | 993 012,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2024 | 2317 | 1 153 866,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2024 | 2304 | 1 147 392,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2025 | 3191 | 1 589 118,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2025 | 3201 | 1 594 098,00 |

Рисунок 4.5.4 – Мероприятия по улучшению велосипедного движения на территории города Саратов на среднесрочную перспективу

В долгосрочной перспективе организация сети мультимодальных перевозок, пользователи данной сети, в том числе и участники велосипедного движения смогут перевозить велосипед в общественном транспорте, на котором установлено необходимое оборудование и/или позволяет вместимость для перевозки велосипеда. Данная модель перемещения участников велосипедного движения, позволить организовать межрайонное использование велосипедной инфраструктуры.

В таблице 4.5.5 представлен перечень предлагаемых для организации маршрутов на долгосрочную перспективу с указанием их технико-эксплуатационных характеристик. Расположение велосипедных дорожек представлено на рисунке 4.5.5.

Таблица 4.5.5 – Предлагаемые для организации маршруты с указанием их технико-эксплуатационных характеристик на долгосрочную перспективу

| Обозначение инфраструктуры | Год ввода | Протяженность (м.) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2030 | 951 | 947 196,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2030 | 3685 | 1 835 130,00 |
| Покрытие велосипедной дорожки красное противоскользящие покрытие | 2030 | 3370 | 1 678 260,00 |

Рисунок 4.5.5 – Мероприятия по улучшению велосипедного движения на территории города Саратов на долгосрочную перспективу

При развитии системы велосипедных маршрутов необходимо обустройство их электрическим освещением, ТСОДД, а также создание на маршрутах парковок и прокатов для велосипедов, пунктов ремонта и технического обслуживания велосипедов.

Также необходима всесторонняя рекламная и маркетинговая поддержка по вовлечению новых пользователей в перспективную сеть велосипедного движения. В краткосрочном периоде рекомендуется организовать объекты велосипедной инфраструктуры около образовательных организаций (школы, университеты, колледжи) для увеличения пользователей велосипедной инфраструктуры.

Перечень объектов велосипедной инфраструктуры, рекомендуемых для размещения на УДС г. Саратова на краткосрочный период приведен в таблице 4.5.6. Расположение парковок представлено на рисунке 4.5.6.

Таблица 4.5.6 – Перечень объектов велосипедной инфраструктуры, рекомендуемый для размещения на территории города Саратов на краткосрочный период

| Адресная привязка | Дом | Объект инфраструктуры | Год ввода | Количество мест | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Космонавтов пляж |  | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Ж/д вокзал Саратов-1 Привокзальная пл., | 1 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова Театральная площадь 1 | 1 | Велопарковка | 2021 | 14 | 28000,00 |
| Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина Политехническая улица | 77 | Велопарковка | 2022 | 14 | 28000,00 |
| Астраханская улица | 83 | Велопарковка | 2023 | 14 | 28000,00 |
| Московская улица | 155 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Московская улица | 155А | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Университетская улица | 59 | Велопарковка | 2021 | 14 | 28000,00 |
| Большая Казачья улица | 120 | Велопарковка | 2022 | 14 | 28000,00 |
| Московская улица | 161 к6 | Велопарковка | 2023 | 14 | 28000,00 |
| Московская улица | 164 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Аткарская улица | 68 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Аткарская улица | 68 | Велопарковка | 2021 | 14 | 28000,00 |
| улица Максима Горького | 1 | Велопарковка | 2022 | 14 | 28000,00 |
| ПАГС Шелковичная улица | 25 | Велопарковка | 2023 | 14 | 28000,00 |
| Поволжский институт управления улица Радищева | 41 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Соборная улица | 23/25 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| проспект Кирова | 2 | Велопарковка | 2021 | 14 | 28000,00 |
| улица Заулошнова | 3 | Велопарковка | 2022 | 14 | 28000,00 |
| Саратовская государственная академия права улица Чернышевского | 104 | Велопарковка | 2023 | 14 | 28000,00 |
| Шелковичная улица | 25 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| улица Максима Горького | 6 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |
| Аткарская улица | 68 | Велопарковка | 2021 | 14 | 28000,00 |
| Дачная улица | 30Б | Велопарковка | 2022 | 14 | 28000,00 |
| Институт социального образования (филиал) Российского Государственного Социального Университета Фабричная улица | - | Велопарковка | 2023 | 21 | 42000,00 |
| Поволжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции улица Радищева | 55 | Велопарковка | 2020 | 14 | 28000,00 |

Рисунок 4.5.6 – Мероприятия по организации объектов велосипедной инфраструктуры

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог

Основные направления по развитию УДС указаны в подразделе 2.2.

Мероприятия по развитию УДС города указаны в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1– Мероприятия по развитию сети дорог

| № п/п | Объект | Детали объекта | Тип мероприятия | Основные характеристики |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Большая Садовая | перспективная магистральная улица общегородского значения от ул. Политехнической до ул. Аэропорт (центральное полукольцо), включая искусственные сооружения: | проектирование | 1 км | 9,00 | 2020 |
| 1.1 | ул. Большая Садовая | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | 1 км | 0,26 | 2020 |
| 1.2 | ул. Большая Садовая | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | 1 км | 0,15 | 2025 |
| 1.3 | ул. Политехническая | путепровод от ул. Верхней до Ново-Астраханского шоссе | строительство | 1 км | 0,16 | 2023 |
| 1.4 | ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Политехнической и Клочкова до пересечения улиц Беговой и Большой Садовой | строительство | 1 км | 0,34 | 2023 |
| 1.5 | ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Большой Садовой и Белоглинской до пересечения улиц Большой Садовой и Рабочей | строительство | 1 км | 0,34 | 2020 |
| 1.6 | ул. Большая Садовая | перспективный участок от пересечения улиц Большой Садовой и Тракторной до пересечения улиц Большой Садовой и Соколовой | строительство | 1 км | 0,47 | 2026 |
| 1.7 | ул. Большая Садовая | путепровод на перспективном участке от пересечения с ул. Тракторной до ул. Соколовой | строительство | 1 км | 0,23 | 2026 |
| 1.8 | ул. Большая Садовая | ул. Большая Садовая от ул. Соколовой | реконструкция | 1 км | 1,19 | 2025 |
| 1.9 | ул. Большая Садовая | перспективный участок от ул. 7-й линии 2-го поселка им. Пугачева до пересечения улиц Чапаева и Большой Садовой | строительство | 1 км | 0,33 | 2026 |
| 1.10 | ул. Большая Садовая | ул. Большая Садовая от ул. Чапаева до Дубовского проезда | реконструкция | 1 км | 0,81 | 2027 |
| 1.11 | ул. Большая Садовая | перспективный участок ул. Большой Садовой от Дубровского проезда до ул. Аэропорт | строительство | 1 км | 1,99 | 2029 |
| 1.12 | ул. Одесская | ул. Одесская от ул. Лунной до просп. 50 лет Октября | реконструкция | 1 км | 0,59 | 2030 |
| 1.2 | Дублер просп. 50 лет Октября | 2-го Украинский проезд, улицы Украинская, Генерала Захарова от ул. Алексеевской до ул. Тракторной | реконструкция | 1 км | 1,42 | 2020 |
| 1.3 | Дублер просп. 50 лет Октября | улицы 1-ю Аптечная, Курдюмская, Вишневая, Лунная от ул. Одесской до ул. Алексеевской | реконструкция | 1 км | 3,06 | 2020 |
| 2 | Дублер просп. 50 лет Октября | перспективный участок от ул. Одесской до ул. Международной | строительство | 1 км | 1,25 | 2024 |
| 3 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | улицы Депутатская | реконструкция | 1 км | 0,25 | 2022 |
| 4 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок ул. Чапаева до ул. Аэропорт | строительство | 1 км | 0,42 | 2028 |
| 5 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок ул. Вольской до ул. Аэропорт | строительство | 1 км | 0,53 | 2028 |
| 6 | Участок северного выхода в Кировском районе | от ул. Аэропорта до ул. Академика Семенова | проектирование | 1 км | 6,07 | 2021 |
| 7 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от ул. Аэропорт до ул. Зеленоостровской | строительство | 1 км | 2,27 | 2023 |
| 7.1 | ул. Зеленоостровская | ул. Зеленоостровская | реконструкция | 1 км | 1,05 | 2023 |
| 7.2 | Участок магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок от ул. Зеленоостровской до ул. Академика Семенова | строительство | 1 км | 2,75 | 2027 |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективнй участок от ул. Аэропорт до перспективного участка | строительство | 1 км | 1,29 | 2029 |
| 8 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективные участки магистральной улично-дорожной сети от ул. Депутатской до ул. Усть-Курдюмской | проектирование | 1 км | 3,86 | 2024 |
| 8.1 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от Усть-Курдюмского шоссе на территорию аэропорта | строительство | 1 км | 1,41 | 2027 |
| 8.2 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от ул. Депутатской до перспективного участка на территории аэропорта | строительство | 1 км | 1,41 | 2023 |
| 8.3 | Улично-дорожная сеть в районе новой застройки на территории аэропорта | перспективный участок от Усть-Курдюмского шоссе до перспективного участка на территории аэропорта | строительство | 1 км | 1,04 | 2028 |
| 9 | Ново-Астраханское шоссе | Ново-Астраханское шоссе - путепровод | строительство | 1 км | 0,23 | 2024 |
| 10 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | участок от просп. Энтузиастов до ул. Орджоникидзе, включая искусственные сооружения: | проектирование | 1 км | 2,50 | 2027 |
| 11 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | путепровод через ж.-д. пути | проектирование | 1 км | 0,14 | 2023 |
| 11.1 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | переспективный участок от ул. Томской до просп. Энтузиастов | строительство | 1 км | 0,23 | 2024 |
| 11.2 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Томская | реконструкция | 1 км | 1,22 | 2026 |
| 11.3 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Томская - путепровод | строительство | 1 км | 0,14 | 2028 |
| 11.4 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок ул. Орджоникидзе до ул. Пензенской | реконструкция | 1 км | 0,74 | 2024 |
| 11.5 | ул. 7-я Нагорная | ул. 7-я Нагорная | строительство | 1 км | 0,73 | 2030 |
| 12 | 3-й Московский проезд | 3-й Московский проезд | реконструкция | 1км | 0,9 | 2021 |
| 13 | ул. 2-я Прокатная | ул. 2-я Прокатная от путепровода до ул. Измайлова | реконструкция | 1км | 0,90 | 2027 |
| 14 | Участки районной магистральной улично-дорожной сети | район Техстекло | проектирование | 1км | 1,25 | 2024 |
| 14.1 | ул. 1-я Прокатная | ул. 1-я Прокатная от ул. Безымянной до ул. Зеркальной | реконструкция | 1км | 0,69 | 2027 |
| 14.2 | ул. Зеркальная | ул. Зеркальная от ул. 1-й Прокатной до ул. 2-й Прокатной | реконструкция | 1км | 0,56 | 2027 |
| 14.3 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | 1-й проезд Строителей от просп. Строителей до ул. Рижской, ул. Рижская | реконструкция | 1км | 1,02 | 2020 |
| 14.4 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | ул. Лебедева-Кумача от ул. Блинова до ул. Академика Антонова | реконструкция | 1км | 0,26 | 2020 |
| 15 | ул. Муленкова | ул.Федоровская - ул. Муленкова от ул. Исаева | реконструкция | 1км | 0,93 | 2030 |
| 16 | ул. Братьев Никитиных | ул. Братьев Никитиных | строительство | 1км | 1,04 | 2030 |
| 17 | Участок районной магистральной улично-дорожной сети | перспективный участок от ул. Нижнегусельской до ул. Усть-Курдюмской | строительство | 1км | 0,67 | 2030 |
| 18 | ул. Рабочая | туннель на Рабочей улице | строительство | 1км | 0,09 | 2025 |
| 19 | Участок магистральной улично-дорожной сети | по улицам Астраханской и Танкистов от ул. Советской до ул. Плодородной | проектирование | 1км | 4,56 | 2026 |
| 20 | ул. Астраханская | ул. Астраханская | реконструкция | 1км | 1,50 | 2027 |
| 20.1 | ул. Танкистов | ул. Танкистов от ул. Соколовой до ул. Навашина | реконструкция | 1км | 1,95 | 2028 |
| 20.2 | ул. Танкистов | ул. Танкистов от ул. Жуковского до ул. Плодородной | реконструкция | 1км | 1,11 | 2029 |
| 21 | ул. Огородная | ул. Огородная от ул. 2-й Нагорной до ул. Тепловозной | реконструкция | 1 км | 4,33 | 2030 |
| 22 | ул. Большая Горная | ул. Большая Горная | строительство | 1 км | 0,19 | 2022 |
| 23 | ул. Симбирская | от ул. Аэропорт до ул. Большой Горной | реконструкция | 1 км | 1,50 | 2029 |
| 24 | Транспортная развязка | в районе «Стрелки», ул. Техническая, просп. 50 лет Октября | строительство |  |  | 2022 |
| 25 | Транспортная развязка | пересечение ул. Аэропорта и ул. Симбирской | строительство |  |  | 2030 |

5 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с указанием очередности реализации мероприятий

Таблица 5.1– Значения целевых показателей ПКРТИ

| № | Целевые показатели | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030 |
| 1 | Строительство улиц и автомобильных дорог, км | 38,8 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/кв.км (±%) | 1,44(+5%) |
| 3 | Количество построенных светофорных объектов, шт. (±%) | 18 (+7%) |
| 4 | Протяженность УДС с обеспечением приоритетных условий движения маршрутным транспортным средствам, км (±%) | 165,2 (+54%) |
| 5 | Социальный риск, кол-во погибших на 100 тыс. человек населения (±%) | 2,17 (-72%) |
| 6 | Количество построенных внеуличных пешеходных переходов, ед. (±%) | 7 (+88%) |
| 7 | Протяженность велосипедных полос, км (±%) | 76,03 (+1925%) |
| 8 | Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик», км (±%) | 38,3 (– 22%) |
| 9 | Сокращение среднего времени поездки на личном автомобильном транспорте на, %. | 8,0% |
| 10 | Сокращение среднего времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования, %. | 8,4% |
| 11 | Строительство новых искусственных сооружений, ед. | 14 |

6 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В таблице 6.1 представлена оценка объемов финансирования мероприятий по годам реализации. В таблице 6.2 представлена оценка объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования.

Таблица 6.1 – Оценка объемов финансирования мероприятий

| Год | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2020 | 2 993 322,73 |
| 2021 | 1 671 077,8 |
| 2022 | 6 840 379,92 |
| 2023 | 2 902 454,82 |
| 2030 | 15 922 970,36 |
| Всего | 30 330 205,63 |

Таблица 6.2 – Оценка объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Местный бюджет | 22 432 066,79 |
| Областной бюджет | 7 349 207,8 |
| Федеральный бюджет | 266 433.86 |
| Внебюджетный | 282 497,18 |
| Итого | 30 330 205,63 |

7 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Социально-экономическая эффективность определена как разность социально-экономического эффекта, полученного в результате реализации Программы, и объема капитальных вложений в реализацию мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации производилась по следующим видам эффектов:

- эффект от сокращения капитальных вложений в автомобильный транспорт в связи с уменьшением времени доставки грузов;

- эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров;

Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов,ΔCat, в t-году определяется по формуле:

ΔCat=i=1n(Caitб-Caitп),

Где:

Citб, Citп– затраты на осуществление перевозок грузов в t-году соответственно в базисном и проектном сценарии.

Cat=365=1nNjt×StL,

Где:

St - средняя себестоимость 1 авт.-км пробега автомобиля, руб., вычисляемая по формуле:

Sjt=Sперt+Sпостt+dtVt,

Sперt – расчетное значение переменных затрат на 1 км пробега автомобиля, руб./км;

Sпостt – расчетное значение постоянных затрат на 1 час пребывания транспортного средства в пути, руб./ч;

dt - средняя часовая заработная плата водителя (для личного автомобильного транспорта принимается нулевой);

Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров в году t определяется по формуле:

ΔPt=i=1n(Pitб-Pitп),	(2)

Где:

Pitб, Pitп – общественные потери, связанные с затратами времени населения на поездки соответственно в базовых и проектных условиях.

Годовые потери, связанные с затратами времени населения на поездки, рассчитываются по формуле:

Pit=365Ctпасс.F×LVt,	(3)

Где:

Ctпасс.- средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел./ч. пребывания в пути пассажиров;

В настоящей работе Ctпасс.принимает на уровне часовой заработной платы для г. Саратова с учетом ее среднего уровня.

F – суточный пассажиропоток соответственно на легковом автомобиле и транспорте общего пользования, пасс.

8 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа

Для повышения эффективности транспортной системы городского округа и качества транспортного обслуживания населения необходимо:

1) разработать стратегию управления парковочным пространством городского округа, в рамках которой провести 2-этапную инвентаризацию парковочного пространства: на улично-дорожной сети и внеуличных организованных парковках и в жилых районах;

В состав стратегии должны войти:

- регулярные обследования: получение актуальной информации о наличии и вместимости уличных и внеуличных мест стоянки и остановки, спросе на использование уличного и внеуличного парковочного пространства и поведенческих моделях пользователей парковочного пространства;

- обсуждение: информационная поддержка разработки стратегии управления парковочным пространством, гарантирующая учет интересов и доступ к процессу разработки различных заинтересованных сторон – населения и организаций в зоне внедрения стратегии, инвесторов, коммерческих организаций – владельцев и эксплуатантов существующих объектов парковочного пространства и т.п.;

- моделирование: построение моделей изменения спроса на использование уличного и внеуличного парковочного пространства, в том числе с учетом действующих документов в сфере управления парковочным пространством, документов территориального и стратегического планирования, а также построение финансовых и социально-экономических моделей эффективности изменений в сфере управления парковочным пространством, демонстрирующих общественную, бюджетную и коммерческую эффективность указанных мероприятий;

- разработка или актуализация стратегии: определение приоритетности мероприятий в сфере управления парковочным пространством их реализации для выполнения поставленных в рамках цикла целей и задач;

- проектирование: детальная техническая разработка определенных в рамках стратегии мероприятий с определением технических параметров запланированных объектов, сроков и стоимости реализации, а также с внесением результатов разработки в разработанные модели;

- реализация: контроль сроков и результатов реализации запланированных мероприятий, в том числе: контроль объемов финансирования и фактических параметров реализованных мероприятий.

2) создать систему транспортной статистики, включая разработку процедур ее сбора и хранения, обеспечение общественного доступа к ней;

Данная система обеспечит информационную поддержку деятельности органов местного самоуправления в части транспорта, а также повысит эффективности и снизит стоимость разработки и актуализации программной документации и документов стратегического планирования в сфере транспорта на территории городского округа.