- 24 мая 2017 года  № 1060

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Саратов»

на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                 от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 сентября 2013 года                   № 1853 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год  (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

| Глава муниципального образования «Город Саратов» | В.Н. Сараев |
| --- | --- |

- Приложение

- к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

- от 24 мая 2017 года  № 1060

- Паспорт

- муниципальной программы «Формирование современной

- городской среды муниципального образования «Город Саратов»

- на 2017 год

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| --- | --- |
|  | - постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
|  | - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»; |
|  | - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет по ЖКХ; |
|  | - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Октябрьского района); |
|  | - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Фрунзенского района) |
| Участники муниципальной программы | - комитет по ЖКХ; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта); - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству); - комитет по управлению имуществом города Саратова |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов»; - подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» |
| Цели муниципальной программы | - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»; |
|  | - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»; - повышение уровня вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве таких территорий на 95; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1; - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2017 год |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - 392690,4 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 329859,9 тыс. руб.; - областной бюджет - 62830,5 тыс. руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - благоустройство 95 дворовых территорий 166 многоквартирных домов; - благоустройство одной общественной территории протяженностью 2,5 км; - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - не менее 10 процентов |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона                от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий многоквартирных домов, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) муниципального образования «Город Саратов».

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Популярными местами отдыха жителей города являются 15 парков и садов, пять бульваров, более 30 скверов, а также Набережная Космонавтов, солярий и пляж «Городские пески».

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической  привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Некоторые из вышеперечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ по благоустройству районов муниципального образования «Город Саратов».

В 2011-2013 годах было приведено в нормативное состояние                      322 дворовые территории 549 многоквартирных домов общей площадью             510 тыс. кв. м на сумму 617,9 млн. руб.

В 2016 году данная работа продолжена, приведено в нормативное состояние 100 дворовых территорий 111 многоквартирных домов. Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия дворовых территорий площадью 109,7 тыс. кв. м стоимостью 157,8 млн. руб. За счет спонсорских средств ООО «Саратоворгсинтез» выполнены работы по благоустройству одной дворовой территории двух многоквартирных домов           в пос. Комсомольский г. Саратова.

На территориях 25 парков, бульваров и скверов города проведены работы по устройству асфальтового покрытия площадью 29,2 тыс. кв. м, по устройству 1,2 тыс. п. м ограждений, установлены 222 скамейки и 222 урны, отремонтирован фонтан на бульваре по ул. Октябрьской и установлены               22 детских игровых и 9 спортивных комплексов. Общая стоимость работ составила 142,2 млн. руб.

Кроме того, в 2016 году в рамках реализации проекта «Наш двор»               за счет спонсорских средств ПАО «Сбербанк» (147 млн. 781 тыс. 637 руб.)            в городе установлено 183 детских и 100 спортивных площадок.

На площади им. Киселева Ю.П. перед театром юного зрителя установлен светомузыкальный плоскостной фонтан.

Вместе с тем в целях улучшения внешнего облика и повышения комфортности проживания на территории города Саратова необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования «Город Саратов» расположено около 7040 многоквартирных домов, имеющих 3790 дворовых территорий.

Администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации определено 1776 дворовых территорий               1804 многоквартирных домов, требующих проведения работ по благоустройству. Кроме восстановления асфальтового покрытия проездов дворовых территорий площадью 1219,2 тыс. кв. м необходимо заменить 183,1 тыс. п. м бортового камня.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 11                      к муниципальной программе);

- подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 12                          к муниципальной программе).

- 3. Целевые показатели муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

- благоустройство 95 дворовых территорий 166 многоквартирных домов;

- благоустройство одной общественной территории протяженностью 2,5 км;

- обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - не менее 10 процентов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе.

- 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 год.

В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 95 и общественных территорий на 1.

Комитетом по ЖКХ совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов» помимо основных мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются организационные мероприятия, не требующие финансирования.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих             в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, приведена            в приложении № 6 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в несколько этапов ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов».

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц                         о включении в муниципальную программу дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, осуществлены в соответствии             с порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в программу формирования современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 марта 2017 года № 477.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8              к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта программы формирования современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 марта 2017 года № 476.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 10              к муниципальной программе.

5. Перечень основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов»:

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов»:

- проведение работ по благоустройству общественных территорий;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий.

Перечень основных мероприятий содержится в приложении № 2                   к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017 году составит 392690,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 329859,9 тыс. руб.;

- областной бюджет – 62830,5 тыс. руб.

Потребность в финансировании муниципальной программы определена в пределах, установленных на эти цели бюджетных ассигнований, на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых и общественных территорий (с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки), а также на основании дизайн-проекта по благоустройству общественной территории).

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы перечень работ, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы (нарушение сроков выполнения мероприятий и недостижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации муниципальной программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального

образования «Город Саратов» 			                               В.И. Карпов

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной

городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | по итогам реализации программы |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 100 |  | 95 | 95 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 7 | 25 |  | 1 | 1 |
| 3. | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | 0 |  | не менее 10 | не менее 10 |
| - Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 100 |  | 95 | 95 |
| 2. | Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | 0 |  | не менее 10 | не менее 10 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 7 |  | 25 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| 1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | комитет по ЖКХ | 2017 | 2017 |
| 2. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | администрации районов города; комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству | 2017 | 2017 |
| 3. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | администрации районов города; комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2017 | 2017 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| 1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий | администрация Октябрьского района; администрация Фрунзенского района | 2017 | 2017 |
| 2. Контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественных территорий | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2017 | 2017 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 392690,4 | 392690,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 329859,9 | 329859,9 |
|  |  | областной бюджет | 62830,5 | 62830,5 |
|  | в том числе по соисполнителям программы: |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 280737,1 | 280737,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 219906,6 | 219906,6 |
|  |  | областной бюджет | 60830,5 | 60830,5 |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 58215,7 | 58215,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 57175,7 | 57175,7 |
|  |  | областной бюджет | 1040,0 | 1040,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 53737,6 | 53737,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 52777,6 | 52777,6 |
|  |  | областной бюджет | 960,0 | 960,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» | комитет по ЖКХ | всего | 280737,1 | 280737,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 219906,6 | 219906,6 |
|  |  | областной бюджет | 60830,5 | 60830,5 |
| Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» | итого по мероприятию | всего | 280737,1 | 280737,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 219906,6 | 219906,6 |
|  |  | областной бюджет | 60830,5 | 60830,5 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |
|  | комитет по ЖКХ | всего | 280737,1 | 280737,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 219906,6 | 219906,6 |
|  |  | областной бюджет | 60830,5 | 60830,5 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» | всего по подпрограмме | всего | 111953,3 | 111953,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 109953,3 | 109953,3 |
|  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 |
|  | в том числе по исполнителям подпрограммы: |  |  |  |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 58215,7 | 58215,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 57175,7 | 57175,7 |
|  |  | областной бюджет | 1040,0 | 1040,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 53737,6 | 53737,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 52777,6 | 52777,6 |
|  |  | областной бюджет | 960,0 | 960,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» | итого по мероприятию | всего | 111953,3 | 111953,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 109953,3 | 109953,3 |
|  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |
|  | администрация Октябрьского района | всего | 58215,7 | 58215,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 57175,7 | 57175,7 |
|  |  | областной бюджет | 1040,0 | 1040,0 |
|  | администрация Фрунзенского района | всего | 53737,6 | 53737,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 52777,6 | 52777,6 |
|  |  | областной бюджет | 960,0 | 960,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку малых форм (урн, скамеек).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие – финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Нормативная стоимость

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального

и дополнительного перечня таких работ

| Наименование видов работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием с установкой бордюров | 1 кв. м | 1501,75 |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием, с ремонтом подпорных стенок и установкой бордюров | 1 кв. м | 1555,62 |
| Ремонт дорожного покрытия внутриквартального дворового проезда с устройством корыта, планировкой дна и установкой бордюров | 1 кв. м | 1590,79 |
| Ремонт тротуаров с установкой бордюров | 1 кв. м | 1266,41 |
| Установка скамьи (со стоимостью скамьи) | 1 кв. м | 17603 |
| Установка урны для мусора (со стоимостью урны) | 1 шт. | 5075 |
| Устройство наружного освещения по опорам | 1 кв. м площади освещения | 1731,89 |
| Устройство детской площадки | 1 шт. | 374274 |
| Устройство спортивной площадки | 1 шт. | 1026988 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов», механизм контроля за их расходованием.

2. Порядок аккумулирования и расходования средств

2.1. В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, в том числе управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами (далее – уполномоченная организация), в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее                  20 миллиардов рублей, в разрезе многоквартирных домов, включенных                  в муниципальную программу.

2.2. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом благоустройства дворовой территории и муниципальной программой.

2.3. Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.4. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное представление информации в комитет по ЖКХ о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Комитет по ЖКХ ежемесячно до 15 числа месяца, следующего                    за отчетным, осуществляет опубликование на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов»                               в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной организации, и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов».

2.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц уполномоченная организация осуществляет в соответствии с условиями соглашения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3. Контроль за соблюдением условий Порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется комитетом по ЖКХ и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в комитет по ЖКХ и заинтересованным лицам копии платежных поручений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течение трех рабочих дней со дня оплаты.

3.2. Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам до                     31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную Программу

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ по благоустройству дворовой территории | Стоимость работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Волжский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Загорная, д. № 2 Ул. Бакинская, д. № 3 Ул. Бакинская, д. № 7 Ул. Бакинская, д. № 11 | ремонт дворовых проездов | 4860863,00 | 4083124,92 | 777738,08 |
| 2. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 25/2 | ремонт дворовых проездов | 1008352,00 | 847015,68 | 161336,32 |
| 3. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 65Б Волочаевский проезд, д. № 3 | ремонт дворовых проездов | 2033326,00 | 1707993,84 | 325332,16 |
| 4. | Ул. Соколовая, д. № 44/62 Ул. Соколовая, д. № 44/62, корп. № 1 | ремонт дворовых проездов | 7472885,00 | 6277223,40 | 1195661,60 |
| 5. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 77 Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 77А Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 74 Ул. Большая Затонская, д. № 23 Ул. Большая Затонская, д. № 25 Ул. Большая Затонская, д. № 27 | ремонт дворовых проездов | 8653429,00 | 7268880,36 | 1384548,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ул. Волжская, д. № 34 | ремонт дворовых проездов | 1923669,00 | 1615881,96 | 307787,04 |
| Итого по району |  |  | 25952524,00 | 21800120,16 | 4152403,84 |
| Заводской район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Тульская, д. № 2 | ремонт дворовых проездов | 1116263,00 | 937660,92 | 178602,08 |
| 2. | Ул. Ново-Астраханская, д. № 22/26 Ул. Ново-Астраханская, д. № 16/20 | ремонт дворовых проездов | 4168493,00 | 3501534,12 | 666958,88 |
| 3. | Просп. Энтузиастов, 60А | ремонт дворовых проездов | 2362680,00 | 1984651,20 | 378028,80 |
| 4. | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 26А | ремонт дворовых проездов | 2246440,00 | 1887009,60 | 359430,40 |
| 5. | 8-й Динамовский пр., д. № 15 Ул. Миллеровская, д. № 60 Ул. Миллеровская, д. № 62 Ул. Миллеровская, д. № 62А | ремонт дворовых проездов | 6143344,00 | 5160408,96 | 982935,04 |
| 6. | Ул. Кавказская, д. № 11 | ремонт дворовых проездов | 1663276,00 | 1397151,84 | 266124,16 |
| 7. | 3-й Крекингский пр., д. № 19 | ремонт дворовых проездов | 2637043,00 | 2215116,12 | 421926,88 |
| 8. | Ул. Ростовская, д. № 40 Ул. Огородная, д. № 151 | ремонт дворовых проездов | 2192841,00 | 1841986,44 | 350854,56 |
| 9. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 17 Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 15 Ул. Верхняя, д. № 24 | ремонт дворовых проездов | 3651361,00 | 3067143,24 | 584217,76 |
| 10. | Пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11 Пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11А Пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11Б | ремонт дворовых проездов | 5988194,00 | 5030082,96 | 958111,04 |
| 11. | Ново-Астраханское шоссе, д. № 87 | ремонт дворовых проездов | 1513592,00 | 1271417,28 | 242174,72 |
| 12. | Ул. Тульская, д. № 1 | ремонт дворовых проездов | 5810368,00 | 4880709,12 | 929658,88 |
| 13. | Ул. Тульская, д. № 3 | ремонт дворовых проездов | 2178912,00 | 1830286,08 | 348625,92 |
| 14. | Ул. Тульская, д. № 5 | ремонт дворовых проездов | 1135028,00 | 953423,52 | 181604,48 |
| 15. | Ул. Тульская, д. № 7 | ремонт дворовых проездов | 1704660,00 | 1431914,40 | 272745,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Ул. Тульская, д. № 8 | ремонт дворовых проездов | 1757815,00 | 1476564,60 | 281250,40 |
| 17. | Ул. Тульская, д. № 10 | ремонт дворовых проездов | 892834,00 | 749980,56 | 142853,44 |
| 18. | Ул. Тульская, д. № 10А | ремонт дворовых проездов | 1265261,00 | 1062819,24 | 202441,76 |
| 19. | Ул. Тульская, д. № 12 | ремонт дворовых проездов | 930023,00 | 781219,32 | 148803,68 |
| 20. | Ул. Тульская, д. № 13 | ремонт дворовых проездов | 1399537,00 | 1175611,08 | 223925,92 |
| 21. | Ул. Тульская, д. № 14 | ремонт дворовых проездов | 1588802,00 | 1334593,68 | 254208,32 |
| 22. | Ул. Тульская, д. № 15 | ремонт дворовых проездов | 1317260,00 | 1106498,40 | 210761,60 |
| 23. | Ул. Тульская, д. № 16 | ремонт дворовых проездов | 1218233,00 | 1023315,72 | 194917,28 |
| 24. | Ул. Тульская, д. № 19 | ремонт дворовых проездов | 2815652,00 | 2365147,68 | 450504,32 |
| 25. | Ул. Тульская, д. № 25 | ремонт дворовых проездов | 1539091,00 | 1292836,44 | 246254,56 |
| 26. | Ул. Тульская, д. № 27 | ремонт дворовых проездов | 1565842,00 | 1315307,28 | 250534,72 |
| 27. | Ул. Тульская, д. № 29 | ремонт дворовых проездов | 1745980,00 | 1466623,20 | 279356,80 |
| 28. | 1-й Тульский пр., д. № 2А | ремонт дворовых проездов | 1249578,00 | 1049645,52 | 199932,48 |
| 29. | 1-й Тульский пр., д. № 4А | ремонт дворовых проездов | 1319152,00 | 1108087,68 | 211064,32 |
| 30. | 1-й Тульский пр., д. № 16 | ремонт дворовых проездов | 1879269,00 | 1578585,96 | 300683,04 |
| 31. | Ул. Тульская, д. № 17 | ремонт дворовых проездов | 1734686,00 | 1457136,24 | 277549,76 |
| 32. | 1-й Тульский пр., д. № 20 | ремонт дворовых проездов | 2461545,00 | 2067697,80 | 393847,20 |
| 33. | 1-й Тульский пр., д. № 22 | ремонт дворовых проездов | 2117688,00 | 1778857,92 | 338830,08 |
| 34. | Ул. Каспийская, д. № 11 | ремонт дворовых проездов | 2582108,00 | 2168970,72 | 413137,28 |
| 35. | Ул. Прудная, д. № 2/1 Ул. Прудная, д. № 2/2 | ремонт дворовых проездов | 4065998,00 | 3415438,32 | 650559,68 |
| 36. | Ул. Крымская, д. № 34 Ул. Крымская, д. № 34А | ремонт дворовых проездов | 2937186,00 | 2467236,24 | 469949,76 |
| Итого по району |  |  | 82896035,00 | 69632669,40 | 13263365,60 |
| Кировский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. им. Посадского, д. № 228/244 | ремонт дворовых проездов | 1851918,00 | 1555611,12 | 296306,88 |
| 2. | Ул. им. Разина С.Т., д. № 93 | ремонт дворовых проездов | 1719544,00 | 1444416,96 | 275127,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 143/147 | ремонт дворовых проездов | 3187394,00 | 2677410,96 | 509983,04 |
| 4. | Ул. Высокая, д. № 21 | ремонт дворовых проездов | 1153695,00 | 969103,80 | 184591,20 |
| 5. | Ул. Луговая, д. № 37 | ремонт дворовых проездов | 2275765,00 | 1911642,60 | 364122,40 |
| 6. | Ул. Безымянная, д. № 8 Ул. Безымянная, д. № 10 | ремонт дворовых проездов | 3964509,00 | 3330187,56 | 634321,44 |
| 7. | Ул. им. Разина С.Т., д. № 75А Ул. им. Разина С.Т., д. № 75Б | ремонт дворовых проездов | 2517440,00 | 2114649,60 | 402790,40 |
| 8. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 74 | ремонт дворовых проездов | 2630405,00 | 2209540,20 | 420864,80 |
| 9. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 9А | ремонт дворовых проездов | 980962,00 | 824008,08 | 156953,92 |
| 10. | 2-й Магнитный пр., д. № 46 2-й Магнитный пр., д. № 48 2-й Магнитный пр., д. № 52 | ремонт дворовых проездов | 2774382,00 | 2330480,88 | 443901,12 |
| 11. | Ул. Артиллерийская, д. № 1 Ул. Артиллерийская, д. № 3 Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 8 Ул. им. Академика Навашина С.Г., д. № 10 | ремонт дворовых проездов | 2826899,00 | 2374595,16 | 452303,84 |
| Итого по району |  |  | 25882913,00 | 21741646,92 | 4141266,08 |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. им. Благодарова К.В., д. № 11 Ул. 3-я Степная, д. № 22 Ул. 3-я Степная, д. № 19 Ул. 3-я Степная, д. № 21 | ремонт дворовых проездов | 5664695,00 | 4758343,80 | 906351,20 |
| 2. | Ул. им. Благодарова К.В., д. № 5Б | ремонт дворовых проездов | 3565018,00 | 2994615,12 | 570402,88 |
| 3. | Просп. Строителей, д. № 68 Просп. Строителей, д. № 68А Просп. Строителей, д. № 68Б Просп. Строителей, д. № 70 Просп. Строителей, д. № 70А | ремонт дворовых проездов | 9711581,00 | 8157728,04 | 1553852,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Просп. Строителей, д. № 70Б Просп. Строителей, д. № 66 |  |  |  |  |
| 4. | Ул. Одесская, д. № 9 | ремонт дворовых проездов | 4612153,00 | 3874208,52 | 737944,48 |
| 5. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 134А Просп. им. 50 лет Октября, д. № 134Б | ремонт дворовых проездов | 3329534,00 | 2796808,56 | 532725,44 |
| 6. | Ул. Тверская, д. № 37 Ул. Тверская, д. № 39 | ремонт дворовых проездов | 2220603,00 | 1865306,52 | 355296,48 |
| 7. | Ул. Зеркальная, д. № 14 Ул. Зеркальная, д. № 16 Ул. им. Загороднева В.И., д. № 5 Ул. им. Загороднева В.И., д. № 5А | ремонт дворовых проездов | 4681760,00 | 3932678,40 | 749081,60 |
| 8. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 128 | ремонт дворовых проездов | 2991507,00 | 2512865,88 | 478641,12 |
| 9. | Просп. им. 50 лет Октября, д. № 142 | ремонт дворовых проездов | 1597274,00 | 1341710,16 | 255563,84 |
| 10. | Ул. Гусельская, д. № 6 | ремонт дворовых проездов | 3633568,00 | 3052197,12 | 581370,88 |
| 11. | Ул. Мира, д. № 25А Ул. Мира, д. № 21А Ул. Мира, д. № 23А | ремонт дворовых проездов | 6567553,00 | 5516744,52 | 1050808,48 |
| 12. | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 29 | ремонт дворовых проездов | 3669519,00 | 3082395,96 | 587123,04 |
| 13. | Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 17А Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 19 Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 19А Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 82/17 Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 84 | ремонт дворовых проездов | 6516281,00 | 5473676,04 | 1042604,96 |
| 14. | Ул. Топольчанская, д. № 3А | ремонт дворовых проездов | 3670311,00 | 3083061,24 | 587249,76 |
| 15. | Ул. Перспективная, д. № 31 Ул. Перспективная, д. № 31А Ул. Перспективная, д. № 31Б | ремонт дворовых проездов | 6546282,00 | 5498876,88 | 1047405,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Перспективная, д. № 31В Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 88 |  |  |  |  |
| 16. | Ул. Перспективная, д. № 25 Ул. Перспективная, д. № 25А Ул. Перспективная, д. № 27А | ремонт дворовых проездов | 6543291,00 | 5496364,44 | 1046926,56 |
| 17. | Ул. им. Уфимцева К.Г., д. № 10 | ремонт дворовых проездов | 2077313,00 | 1744942,92 | 332370,08 |
| 18. | Ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 13 | ремонт дворовых проездов | 1380546,00 | 1159658,64 | 220887,36 |
| Итого по району |  |  | 78978789,00 | 66342182,76 | 12636606,24 |
| Октябрьский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Беговая, д. № 3/9 Ул. им. Разина С.Т., д. № 1 | ремонт дворовых проездов | 3280124,00 | 2755304,16 | 524819,84 |
| 2. | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 17/19 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 2485644,00 | 2087940,96 | 397703,04 |
| 3. | Ул. Бахметьевская, д. № 33 | ремонт дворовых проездов | 971001,00 | 815640,84 | 155360,16 |
| 4. | Ул. 1-я Беговая, д. № 5 Ул. 1-я Беговая, д. № 7 Ул. 1-я Беговая, д. № 9 Ул. 1-я Беговая, д. № 11 Ул. 1-я Беговая, д. № 13 Ул. 1-я Беговая, д. № 15 | ремонт дворовых проездов | 8077085,00 | 6784751,40 | 1292333,60 |
| 5. | Ул. Новоузенская, д. № 149 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 1553974,00 | 1305338,16 | 248635,84 |
| 6. | 3-й Детский пр., д. № 6/10 2-й Детский пр., д. № 9/11 Ул. им. Клочкова В.Г., д. № 52/64 | ремонт дворовых проездов | 5954433,00 | 5001723,72 | 952709,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Ул. Клиническая, д. № 8/18 2-й Детский пр., д. № 55/57 2-й Детский пр., д. № 59, Ул. Новоузенская, д. № 155/163 | ремонт дворовых проездов | 9000259,00 | 7560217,56 | 1440041,44 |
| 8. | Ул. 2-я Садовая, д. № 3 Ул. 2-я Садовая, д. № 3А | ремонт дворовых проездов | 2188007,00 | 1837925,88 | 350081,12 |
| 9. | Ул. 2-я Садовая, д. № 112 | ремонт дворовых проездов | 1135336,00 | 953682,24 | 181653,76 |
| 10. | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 57В | ремонт дворовых проездов | 1836081,00 | 1542308,04 | 293772,96 |
| 11. | Ул. Вольская, д. № 9 Ул. Вольская, д. № 11 Ул. Вольская, д. № 11А Ул. Вольская, д. № 13 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 4233177,00 | 3555868,68 | 677308,32 |
| 12. | Ул. Вольская, д. № 57 | ремонт дворовых проездов | 1082033,00 | 908907,72 | 173125,28 |
| 13. | Ул. Шелковичная, д. № 71/81 | ремонт дворовых проездов | 4311394,00 | 3621570,96 | 689823,04 |
| 14. | Ул. Новоузенская, д. № 63/65 | ремонт дворовых проездов | 2329970,00 | 1957174,80 | 372795,20 |
| 15. | Ул. им. Мичурина И.В., д. № 39 | ремонт дворовых проездов | 191044,00 | 160476,96 | 30567,04 |
| Итого по району |  |  | 48629562,00 | 40848832,08 | 7780729,92 |
| Фрунзенский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Шелковичная, д. № 184а | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 1134673,00 | 953125,32 | 181547,68 |
| 2. | Ул. Шелковичная, д. № 184 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 2922950,00 | 2455278,00 | 467672,00 |
| 3. | Ул. Астраханская, д. № 118 Ул. Большая Казачья, д. № 103 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 6337638,00 | 5323615,92 | 1014022,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Пл. им. Кирова С.М., д. № 8 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 3081705,00 | 2588632,20 | 493072,80 |
| 5. | Ул. им. Яблочкова, П.Н., д. № 17 Ул. им. Яблочкова, П.Н., д. № 19А | ремонт дворовых проездов | 1164634,00 | 978292,56 | 186341,44 |
| 6. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 117 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 747385,00 | 627803,40 | 119581,60 |
| 7. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 115 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 661335,00 | 555521,40 | 105813,60 |
| 8. | Ул. Университетская, д. № 33 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 747838,00 | 628183,92 | 119654,08 |
| 9. | Ул. им. Пугачева Е.И., д. № 83/89 | ремонт дворовых проездов, установка малых форм (урны, скамейки) | 1599109,00 | 1343251,56 | 255857,44 |
| Итого по району |  |  | 18397267,00 | 15453704,28 | 2943562,72 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Саратов» |  |  | 280737090,00 | 235819155,60 | 44917934,40 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, включенных в муниципальную программу

| № п/п | Адрес общественной территории | Стоимость работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |
| 1. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (между Весенним пр. и пл. им. Кирова С.М.) | 111953310,00 | 109953310,00 | 2000000,00 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу (далее – Порядок).

1.2. Дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории,  планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых                к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству совместно с администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация района) в течение 40 рабочих дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу протокола оценки предложений заинтересованных лиц                     о включении дворовых территорий в муниципальную программу.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация района уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в муниципальную программу (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение               10 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня уведомления.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству совместно с администрациями районов в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в трех экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй экземпляр - в комитете по ЖКХ, третий экземпляр – в администрациях районов.

Приложение № 11

к муниципальной программе

- Паспорт подпрограммы № 1 муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - комитет по ЖКХ |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ; |
|  | - администрация Волжского района; |
|  | - администрация Заводского района; |
|  | - администрация Кировского района; |
|  | - администрация Ленинского района; |
|  | - администрация Октябрьского района; |
|  | - администрация Фрунзенского района; |
|  | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|  | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству; |
|  | - комитет по управлению имуществом города Саратова |
| Цели подпрограммы | - повышение комфортности и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов» |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и вовлечению заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве таких территорий на 95; |
|  | - увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2017 год |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | - 280737,1 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 219906,6 тыс. руб.; - областной бюджет - 60830,5 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство 95 дворовых территорий 166 многоквартирных домов; |
|  | - обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - не менее 10 процентов |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Имеется потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Некоторые из перечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ по благоустройству районов муниципального образования «Город Саратов».

В 2011-2013 годах были приведены в нормативное состояние                      322 дворовые территории 549 многоквартирных домов общей площадью                 510 тыс. кв. м на сумму 617,9 млн. руб.

В 2016 году приведено в нормативное состояние 100 дворовых территорий 111 многоквартирных домов. Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия дворовых территорий площадью 109,7 тыс. кв. м стоимостью 157,8 млн. руб. За счет спонсорских средств ООО «Саратоворгсинтез» выполнены работы по благоустройству одной дворовой территории двух многоквартирных домов в пос. Комсомольский г. Саратова.

В 2016 году на дворовых территориях установлено 177 детских и              90 спортивных площадок.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования «Город Саратов»расположено около 7040 многоквартирных домов, имеющих 3790 дворовых территорий.

Администрациями районов города осуществлена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации определено             1776 дворовых территорий 1804 многоквартирных домов, требующих проведения работ по благоустройству. Кроме восстановления асфальтового покрытия проездов дворовых территорий площадью 1219,2 тыс. кв. м необходимо заменить 183,1 тыс. п. м бортового камня.

В целях повышения уровня благоустройства территории города Саратова необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

Цель подпрограммы - повышение уровня комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов».

Задача подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и вовлечению заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве таких территорий на 95 и увеличение доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- благоустройство 95 дворовых территорий 166 многоквартирных домов;

- увеличение не менее чем на 10 процентов доли участия заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Подпрограмма реализуется в 2017 году без разделения на этапы.

- 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

- муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

- 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комитетом по ЖКХ совместно с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов» будут реализованы также организационные мероприятия,                     не требующие финансирования:

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- контроль за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 8             к муниципальной программе.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

- 5. Информация об участии в реализации подпрограммы

- муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

- 6. Обоснование объема финансового обеспечения,

- необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составит               280737,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 219906,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 60830,5 тыс. руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах установленных на эти цели бюджетных ассигнований на основании отобранных в установленном порядке для участия в муниципальной программе дворовых территорий с учетом минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и их нормативной стоимости (единичные расценки).

В ходе реализации подпрограммы перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и недостижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников.

Приложение № 12

к муниципальной программе

- Паспорт

- подпрограммы № 2 муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

| Наименование подпрограммы | - «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |
| Соисполнители | - администрация Октябрьского района; |
|  | - администрация Фрунзенского района |
| Участники подпрограммы | - комитет по ЖКХ; |
|  | - администрация Октябрьского района; |
|  | - администрация Фрунзенского района; |
|  | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
|  | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |
| Цель подпрограммы | - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» |
| Задачи подпрограммы | - проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2017 год |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | - 111953,3 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 109953,3 тыс. руб.; - областной бюджет - 2000,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - благоустройство одной общественной территории протяженностью 2,5 км |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Популярными местами отдыха жителей города являются 15 парков и садов, пять бульваров, более 30 скверов, а также Набережная Космонавтов, солярий и пляж «Городские пески».

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Некоторые из перечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ по благоустройству районов муниципального образования «Город Саратов».

На территориях 25 парков, бульваров и скверов города проведены работы по устройству асфальтового покрытия территорий площадью                  29,2 тыс. кв. м, по устройству 1,2 тыс. п. м ограждений, установлены            222 скамейки и 222 урны, отремонтирован фонтан на бульваре по                       ул. Октябрьской и установлены 22 детских игровых и 9 спортивных комплексов. Общая стоимость работ составила 142,2 млн. руб.

Кроме того, в 2016 году в рамках реализации проекта «Наш двор» за счет спонсорских средств ПАО «Сбербанк» на общественных территориях установлено шесть детских и 10 спортивных площадок.

На площади им. Киселева Ю.П. перед театром юного зрителя установлен светомузыкальный плоскостной фонтан.

В целях повышения уровня благоустройства территории города Саратова необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий.

- 2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),

- описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

- сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня комфортности и благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Саратов».

Задача подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является благоустройство одной общественной территории протяженностью 2,5 км.

Подпрограмма реализуется в 2017 году без разделения на этапы.

- 3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения

- муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

- 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрациями Октябрьского и Фрунзенского районов совместно             с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии                              с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Саратов» будут реализованы также организационные мероприятия, не требующие финансирования, – контроль за ходом проведения работ по благоустройству общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

- 5. Информация об участии в реализации подпрограммы

- муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

- 6. Обоснование объема финансового обеспечения,

- необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составит              111953,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 109953,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2000,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании подпрограммы определена в пределах установленных на эти цели бюджетных ассигнований, на основании отобранной в установленном порядке для участия в муниципальной программе общественной территории с учетом дизайн-проекта по благоустройству общественной территории.

В соответствии с разработанным КБ «Стрелка» дизайн-проектом благоустройства общественной территории будут выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, устройству пешеходной зоны, велодорожек, освещению и озеленению и другие.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

- 7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы (нарушение сроков выполнения мероприятий и недостижение запланированных показателей), определяются следующими факторами:

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня и соответственно повышение стоимости материалов и работ;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- форс-мажорные обстоятельства.

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников.