**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**в 2011 году**

Решением Саратовской городской Думы от 16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию трех долгосрочных целевых программ было предусмотрено 232 568,9 тыс. руб. (приложение), что составляет 1,8 % от общей суммы расходов бюджета.

Наибольшая доля расходов в соответствии с бюджетными назначениями была предусмотрена на реализацию долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 69,7 %, 29,0 % расходов предусмотрено на реализацию программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.», на реализацию долгосрочной целевой программы «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 1,3 %.

По итогам 2011 года кассовое исполнение составило 232 363,5 тыс. руб. или 99,9 % годовых бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 2 669,6 тыс. руб. (100,0 % бюджетных назначений на 2011 год).

В 2011 году:

* по направлению «Развитие детской одаренности, адресная поддержка детей в соответствии с их способностями»:

оказана финансовая поддержка 9 социально незащищенным одаренным детям на общую сумму 135,0 тыс. руб.;

выплачена премия «Юные дарования Саратова» 14 детям на общую сумму 210,0 тыс. руб.;

оказана финансовая поддержка 150 детям – победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций на общую сумму 180,0 тыс. руб.;

произведена именная выплата главы администрации муниципального образования «Город Саратов» 10 воспитанникам муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР на общую сумму 120,0 тыс. руб.;

оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) по участию 105 детей и сопровождающих их 41 преподавателя и концертмейстера во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и спортивных соревнованиях на общую сумму 669,6 тыс. руб.;

оказана помощь в приобретении 30 талантливым спортсменам муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР спортивной одежды, обуви, спортивного инвентаря, на общую сумму 150,0 тыс. руб.;

израсходовано 539,0 тыс. руб. на организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады (18 муниципальных предметных олимпиад).

* по направлению «Поддержка образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми» – 131,0 тыс. руб. была направлена на материально-техническое оснащение семи учреждений: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6» (приобретены саксофоны), МОУ ДОД «Детско-юношеский центр морской и спортивно-технической подготовки», МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МОУ ДОД «Городская станция юных техников», МОУ ДОД «Станция юных туристов», МОУ «Гимназия № 2», МАОУ «Физико-технический лицей № 1».
* по направлению «Оказание финансовой и методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми»:

оказана финансовая поддержка 34 преподавателям, по результатам участия учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и смотрах, на общую сумму 340,0 тыс. руб.;

в рамках повышения квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, обучение прошли 489 специалистов (общие затраты 125,0 тыс. руб.);

* по направлению «Популяризация деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также образа жизни и достижений одаренных детей» – организованы телерепортаж о 8-ой торжественной церемонии вручения премии главы администрации муниципального образования «Город Саратов» «Юные дарования», видеоматериал на спортивную тему на телеканале ТВ Центр Саратов в программе «События. Саратов», а также серия телевизионных репортажей о проведении эколого-туристской профильной смены на базе ДОЛ «Лесная республика», общей стоимостью 70,0 тыс. руб.

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 144 040,3 тыс. руб. (99,9 % бюджетных назначений на 2011 год).

В 2011 году:

* по направлению «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений»:

проведена реконструкция МДОУ № 15 Октябрьского района, в результате чего с 2012 года будет возможна эксплуатация дошкольного учреждения на 80 мест, ранее находившегося в аварийном состоянии. По данному мероприятию была получена экономия в объеме 205,4 тыс. руб., общий объем затрат составил 70 620,3 тыс. руб.;

были выполнены необходимые работы по открытию дополнительных групп в 25 действующих дошкольных образовательных учреждениях на общую сумму 43 420,0 тыс. руб., в результате было создано 867 дополнительных мест, из них 595 в детских садах, расположенных в Ленинском районе города, 120 – в Волжском, 92 – в Кировском и 60 – во Фрунзенском.

* по направлению «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» были проведены ремонтные работы в 43 учреждениях на общую сумму 30 000,0 тыс. руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 85 653,6 тыс. руб. (100,0 % бюджетных назначений на 2011 год).

В 2011 году:

* по направлению «Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»:

по строительству объекта «ФОК в пос. Юбилейный Волжского района»: выполнено устройство ж/б фундаментов, смонтированы сборные ж/б и металлические конструкции каркаса здания, ограждения стен из многослойных панелей и внутренние перегородки из кирпича и блоков; завершены работы по устройству кровли комплекса, установлены оконные и дверные блоки из ПВХ на общую сумму 75305,9 тыс. руб. (из них 25305,9 тыс. руб. за счет федерального бюджета);

по строительству объекта «Лыжный стадион на 5-ой Дачной»: на общую сумму 3105,0 тыс. руб. проведены проектно-изыскательские работы, работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка под строительство лыжного стадиона, оформлен альбом согласования внутренних планировок здания лыжной базы;

по реконструкции стадиона «Авангард» на сумму 100,0 тыс. руб. разработано проектное предложение по реконструкции.

* по направлению «Проведение капитального ремонта спортивных сооружений»:

проведены работы по капитальному ремонту МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» на общую сумму 3893,7 тыс. руб. (капитальный ремонт 5 домиков и столовой, устройство запасного выхода и ремонт дороги, устройство ограждения территории, устройство скважины и насосной, замена оконных и дверных блоков, выполнены инженерные изыскания);

в Детском парке на общую сумму 995,0 тыс. руб. проведены ремонт ограждений и трибун стадиона, устройство беговых дорожек, работы по благоустройству территории;

проведена замена осушителей воздуха и трубопровода в ФОК «Заводской» на общую сумму 300,0 тыс. руб.;

* по направлению «Содержание спортивных сооружений»:

на территориях СК «Строитель» и СК «Юность» были выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта людей с ограниченными возможностями (устройство пандусов с поручнями, ремонт входов с заменой дверных блоков, установка кнопки вызова персонала) на общую сумму 366,2 тыс. руб., из них 183,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» было приобретено 233 единицы специализированного оборудования, мебели и инвентаря на общую сумму 1492,8 тыс. руб.;

Осуществлялись работы по содержанию 4 спортивных площадок, расположенных в Ленинском районе по адресам: ул. им. Мамонтовой В.Н., 2; ул. им. Батавина П.Ф., 4; ул. Гвардейская, 16; ул. Тверская, 26.

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года № 1384 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» по итогам реализации в 2011 году все программы оценены как «эффективные».

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального образования**

**«Город Саратов» Е.В. Ножечкина**

Приложение

**Отчет о выполнении долгосрочных целевых программ за 2011 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **«Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы** (от 14.10.2010 года № 2426) | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 265,6 | 1 265,6 | 100,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 989,0 | 989,0 | 100,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 415,0 | 415,0 | 100,0 |
| Итого по программе: | 2 669,6 | 2 669,6 | 100,0 |
| **«Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы** (от 14.10.2010 года № 2424) | | | |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 450,7 | 4 450,7 | 100,0 |
| Управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» | 70 825,7 | 70 620,3 | 99,7 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 19 494,1 | 19 494,1 | 100,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 092,3 | 4 092,3 | 100,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 173,8 | 6 173,8 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 25 061,5 | 25 061,5 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 5 086,1 | 5 086,1 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 9 061,5 | 9 061,5 | 100,0 |
| Итого по программе: | 144 245,7 | 144 040,3 | 99,9 |
| **«Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.»** (от 14.10.2010 года № 2425) | | | |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов», всего,  в том числе по источникам: | 10 252,7 | 10 252,7 | 100,0 |
| * *федеральный бюджет* | *183,1* | *183,1* | *100,0* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| * *бюджет муниципального образования «Город Саратов»* | *10 069,6* | *10 069,6* | *100,0* |
| Управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов», всего,  в том числе по источникам: | 75 305,9 | 75 305,9 | 100,0 |
| * *федеральный бюджет* | *25 305,9* | *25 305,9* | *100,0* |
| * *бюджет муниципального образования «Город Саратов»* | *50 000,0* | *50 000,0* | *100,0* |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Итого по программе:  в том числе по источникам: | 85 653,6 | 85 653,6 | 100,0 |
| * *федеральный бюджет* | *25 489,0* | *25 489,0* | *100,0* |
| * *бюджет муниципального образования «Город Саратов»* | *60 164,6* | *60 164,6* | *100,0* |
| **Всего расходы по долгосрочным целевым программам:**  в том числе по источникам: | **232 568,9** | **232 363,5** | **99,9** |
| * *федеральный бюджет* | *25 489,0* | *25 489,0* | *100,0* |
| * *бюджет муниципального образования «Город Саратов»* | *207 079,9* | *206 874,5* | *99,9* |

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального образования**

**«Город Саратов» Е.В. Ножечкина**