Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2011 год

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год» | Утверждено решением СГД от 20.12.2011 № 10-120 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 16.12.2010 № 58-706 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2011 год» | Исполнено | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Заказчик – Управление капитального строительства |  | 175535,7 | 207359,0 | 206649,4 | 117,7 | 99,7 |
| Объекты образования |  | 79647,8 | 74325,7 | 73841,0 | 92,7 | 99,3 |
| 1 | Реконструкция МДОУ № 15 | 73447,8 | 70825,7 | 70620,3 | 96,2 | 99,7 |
| 2 | Реконструкция здания СОШ № 99 | 3500,0 | 3500,0 | 3220,7 | 92,0 | 92,0 |
| 3 | Корпус спортзала МОУ «Гимназия № 7» Волжского района, пос. Юбилейный | 1200,0 | - | - | - | - |
| 4 | Корпус спортзала МОУ «Лицей математики и информатики» в Кировском районе г. Саратова | 1500,0 | - | - | - | - |
| Объекты физической культуры и спорта |  | 14000,0 | 75305,9 | 75305,9 | 537,9 | 100,0 |
| 5 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 14000,0 | 75305,9 | 75305,9 | 537,9 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  | 65500,0 | 42398,7 | 42299,4 | 64,6 | 99,8 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 11887,0 | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 5922,0 | 5922,0 | 5922,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12191,0 | 12191,0 | 12191,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Водоснабжение пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 6500,0 | 4128,1 | 4028,8 | 62,0 | 97,6 |
| 11 | Канализация по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от улицы им. Радищева А.Н. до улицы им. Чапаева В.И. | 9000,0 | 157,6 | 157,6 | 1,8 | 100,0 |
| Прочие |  | 16387,9 | 15328,7 | 15203,1 | 92,8 | 99,2 |
| 12 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. Лебедева-Кумача, 88а под муниципальный архив | 13500,0 | 13500,0 | 13383,7 | 99,1 | 99,1 |
| 13 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 2887,9 | 1828,7 | 1819,4 | 63,0 | 99,5 |
| Заказчик – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 64480,0 | 77998,8 | 77329,8 | 119,9 | 99,1 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  | 64480,0 | 77998,8 | 77329,8 | 119,9 | 99,1 |
| 14 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 52000,0 | 46258,1 | 46258,1 | 89,0 | 100,0 |
| 15 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Елшанка Ленинского района г. Саратова,II очередь (2, 3 этапы) | 4480,0 | 2992,5 | 2992,5 | 66,8 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Строительство котельной муниципальной бани № 16 | 8000,0 | 7576,7 | 7576,7 | 94,7 | 100,0 |
| 17 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | - | 19350,5 | 19147,4 | - | 99,0 |
| 18 | Строительство тепловой сети от ТК- 649 к жилым домам № 23, 25 по ул. Большая Затонская | - | 1224,2 | 1155,1 | - | 94,4 |
| 19 | Строительство тепловой сети к многоквартирному дому по ул. Чернышевского, 54 В | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 20 | Реконструкция центрального теплового пункта по адресу: ул. Малая Горная, д. 41/45 | - | 396,8 | 0,0 | - | 0,0 |
| 21 | Реконструкция электрокотельной по адресу: г. Саратов, поселок Юнгеровка, 3-й Юнгеровский проезд, в районе домов № 1 и № 5 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| ИТОГО на 2011 год |  | 240015,7 | 285357,8 | 283979,2 | 118,3 | 99,5 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                                                                      Е.В. Ножечкина