| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за I квартал 2019 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование объектов | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.04.2019 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое здание ЦТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. № 7» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения многоквартирных домов по ул. им. Куприянова А.И., д. № 8, 7, 7А, 5; просп. Строителей, д. № 2, 2А, 4; ул. им. Шехурдина А.П., д. № 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 4 893,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция зданий стадиона «Волга», по адресу: город Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., б/н | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 | 3 993,7 | 0,0 | 0,0 |
| КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 1 669 902,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Детский сад на 160 воспитанников, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:020314:3275; 64:48:020314:3817 из земель населенных пунктов по адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.Саратова | 122 656,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе | 127 942,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова | 128 442,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе г. Саратова. Адрес (местоположение) объекта г. Саратов, ул. Миллеровская, 59 | 69 308,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Здание МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» по ул. Лунная, 27 В Ленинского района г. Саратова» | 150 574,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Здание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова» | 150 494,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | МДОУ на территории МОУ «Гимназия № 31» по адресу: ул. Лесная, 1/9 Кировского района г. Саратова | 127 942,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Школа на 825 мест с бассейном в микрорайоне К-16 «Звезда» в Кировском районе г. Саратова | 792 540,8 | 0,0 | 0,0 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 131 645,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове | 26 955,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове | 104 690,0 | 0,0 | 0,0 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  | 69 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Строительство пристройки к МДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова | 69 420,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по разделу: |  | 1 915 861,8 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2018-2020 годы | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по разделу: |  | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Перечню: |  | 1 960 861,8 | 0,0 | 0,0 |

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                      А.С. Струков