Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2013 году

по состоянию на 01.07.2013 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» | Утверждено решением СГД от 11.06.2013 № 25-292 «О внесении изменений в решение 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» | Уточненный кассовый план 1 полугодия 2013 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 полугодия 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление по инженерной защите |  | 54175,0 | 53054,8 | 2000,0 | 2000,0 | 3,7 | 3,8 | 100,0 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 9127,0 | 9127,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация фильтров ВК-3 | 14048,0 | 13977,8 | - | - | - | - | - |
| 3 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 19000,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение жилых домов в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 10000,0 | 9950,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20,0 | 20,1 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 61025,4 | 31025,4 | 17,8 | 17,8 | 0,03 | 0,1 | 100,0 |
| 6 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 30000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 14000,0 | 14000,0 | 8,9 | 8,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 8 | Строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 11000,0 | 11000,0 | 8,9 | 8,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 9 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 6025,4 | 6025,4 | - | - | - | - | - |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 6729,7 | 7079,7 | 7010,8 | 7010,8 | 104,2 | 99,0 | 100,0 |
| 10 | Модернизация фильтров ВК-2 | 6729,7 | 6729,7 | 6729,7 | 6729,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | - | 350,0 | 281,1 | 281,1 | - | 80,3 | 100,0 |
| Администрация Волжского района |  | 160000,0 | 184000,0 | 87000,0 | 47900,0 | 29,9 | 26,0 | 55,1 |
| 12 | МДОУ в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 160000,0 | 184000,0 | 87000,0 | 47900,0 | 29,9 | 26,0 | 55,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Ленинского района |  | 46200,0 | 84742,2 | 22405,4 | 22133,8 | 47,9 | 26,1 | 98,8 |
| 13 | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 30000,0 | 30000,0 | 6100,0 | 6100,0 | 20,3 | 20,3 | 100,0 |
| 14 | Реконструкция Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова (пристройка спортзала) | 16200,0 | 45008,0 | 9284,5 | 9084,5 | 56,1 | 20,2 | 97,8 |
| 15 | Модульная котельная к зданию ООШ № 64 | - | 250,0 | 249,7 | 249,7 | - | 99,9 | 100,0 |
| 16 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 13а, Ленинского района) | - | 8477,1 | 5764,1 | 5692,5 | - | 67,2 | 98,8 |
| 17 | Строительство душа и туалета в МОУ ДОД ДООЦ «Мечта», расположенного по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная | - | 1007,1 | 1007,1 | 1007,1 | - | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Октябрьского района |  | 6855,1 | 6855,1 | 4088,9 | 4088,9 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| 18 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 6855,1 | 6855,1 | 4088,9 | 4088,9 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Заводского района |  | 20000,0 | 21100,0 | 575,7 | 475,7 | 2,4 | 2,3 | 82,6 |
| 19 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 10000,0 | 10000,0 | 109,8 | 109,8 | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| 20 | МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/ ул. Огородной | 10000,0 | 10000,0 | 365,9 | 365,9 | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| 21 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 214» (бывший детский сад № 130, г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, 9а, Заводского района) | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Бурение водозаборной скважины МОУДОД «ДООЦ «Дубки» | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| Комитет здравоохранения |  | - | 3850,0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Реконструкция здания профилактория под детский неонатальный центр | - | 3850,0 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО на 2013 год |  | 354985,2 | 391707,2 | 123098,6 | 83627,0 | 23,6 | 21,3 | 67,9 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                                                                                                           Е.В. Ножечкина