28 декабря 2012 года  № 3006

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Город Саратов» от 22 октября 2012 года № 2440

«Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности эксплуатации зданий,

укрепление материально-технической базы учреждений

образования, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет администрация Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 октября 2012 года № 2440 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 28 декабря 2012 года № 3006

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования,

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта |  |
| Сроки реализации | - 2013 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях; - задачи Программы: - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение функционирования образовательных учреждений путем (в процентах от общего числа учреждений): - проведения ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 7,29%; - установки нового, ремонта и (или) демонтажа изношенного ограждения территории - 5,21%; - ремонта освещения на территории - 1,04%; - проведения противопожарных мероприятий - 6,25% |
| Целевые индикаторы | - количество бюджетных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, - 7; - количество бюджетных учреждений, на территории которых установлено новое, отремонтировано и (или) демонтировано изношенное ограждение территории, - 5; - количество бюджетных учреждений, в которых проведен ремонт освещения на территории, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 6 |
| Характеристика программных мероприятий | - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории; - ремонт освещения на территории; - проведение противопожарных мероприятий |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 3249,4 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения,

целесообразность и необходимость разработки Программы

В рамках аналогичной программы в 2012 году проведены следующие мероприятия:

- проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 25 бюджетных и трех автономных учреждениях;

- осуществлены технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности одного бюджетного учреждения;

- оборудованы пандусами здания 15 бюджетных учреждений;

- установлено, отремонтировано или демонтировано изношенное ограждение территории трех бюджетных учреждений;

- установлена система видеонаблюдения в здании одного бюджетного учреждения;

- приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь для двух бюджетных учреждений и одного автономного учреждения;

- проведены противопожарные мероприятия в одном бюджетном учреждении.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 96 образовательных учреждений, в том числе 91 бюджетного, трех автономных и двух казенных, из них:

- 57 дошкольных образовательных учреждений;

- 36 общеобразовательных учреждений;

- три учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и иных мероприятий.

Актуальным остается и вопрос о необходимости проведения ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Задачи Программы:

- приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относится улучшение функционирования образовательных учреждений путем (в процентах от общего числа учреждений):

- проведения ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 7,29%;

- установки нового, ремонта и (или) демонтажа изношенного ограждения территории - 5,21%;

- ремонта освещения на территории - 1,04%;

- проведения противопожарных мероприятий - 6,25%.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач и достижения поставленной цели Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в семи бюджетных учреждениях согласно приложению № 2 к Программе (графа 3).

2. Установку нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории пяти бюджетных учреждений согласно приложению № 2 к Программе (графа 4).

3. Ремонт освещения на территории одного бюджетного учреждения согласно приложению № 2 к Программе (графа 5).

4. Проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка чердака, установка в электрощитовой аварийного освещения, установка пожарной сигнализации на чердаке, замена глухих металлических решеток на распашные, установка системы оповещения) в шести бюджетных учреждениях согласно приложению № 2 к Программе (графа 6).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется:

- произвести ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в семи бюджетных учреждениях на сумму                950,0 тыс. руб. (сантехнические работы, установка дверей);

- установить новое, отремонтировать и (или) демонтировать изношенное ограждение территории пяти бюджетных учреждений на сумму 1491,4 тыс. руб.;

- отремонтировать освещение на территории одного бюджетного учреждения на сумму 120,0 тыс. руб. (ремонт семи световых точек на территории);

- провести противопожарные мероприятия в шести бюджетных учреждениях на сумму 688,0 тыс. руб. (огнезащитная обработка чердака, установка в электрощитовой аварийного освещения, установка пожарной сигнализации на чердаке, замена глухих металлических решеток на распашные, установка системы оповещения).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, администрацией Ленинского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по внесению изменений в Программу, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Глава администрации Ленинского района

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                   В.Н. Сараев

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код классификации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений | администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения | 250 0702 7950900 612 241 | 950,0 | количество бюджетных учреждений | ед. | 25 | 7 | 7 |
| Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории | администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения | 250 0702 7950900 612 241 | 1491,4 | количество бюджетных учреждений | ед. | 3 | 5 | 5 |
| Ремонт освещения на территории | администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения | 250 0702 7950900 612 241 | 120,0 | количество бюджетных учреждений | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 3. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение противопожарных мероприятий | администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения | 250 0702 7950900 612 241 | 688,0 | количество бюджетных учреждений | ед. | 1 | 6 | 6 |
| Итого |  |  | 3249,4 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

| № п/п | Наименование образовательных учреждений | Наименование программных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений | установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории | ремонт освещения на территории | проведение противопожарных мероприятий |
| 1. | МОУ СОШ № 46 | * |  |  |  |
| 2. | МОУ «Лицей № 47» |  | * |  |  |
| 3. | МОУ СОШ № 48 |  | * |  |  |
| 4. | МОУ СОШ № 49 | * |  |  |  |
| 5. | МОУ СОШ № 55 |  |  |  | * |
| 6. | МОУ СОШ № 56 | * |  |  |  |
| 7. | МОУ СОШ № 60 | * |  |  |  |
| 8. | МОУ СОШ № 61 |  |  |  | * |
| 9. | МОУ СОШ № 63 | * |  |  | * |
| 10. | МОУ ООШ № 64 |  | * |  |  |
| 11. | МОУ СОШ № 75 |  | * |  |  |
| 12. | МОУ СОШ № 86 |  | * |  |  |
| 13. | МОУ СОШ № 89 | * |  |  | * |
| 14. | МОУ СОШ № 100 |  |  |  | * |
| 15. | МОУ СОШ № 101 |  |  |  | * |
| 16. | МОУ СОШ № 102 | * |  |  |  |
| 17. | МОУ «Прогимназия № 106» |  |  | * |  |