Информация о финансировании объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы  на 01.10.09 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Утверждено решением СГД от 19.12.2008 № 34-379 «О бюджете города на 2009 год» | Утверждено решением СГД от 24.09.2009 № 43-523 «О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 19.12.2008 № 34-379 «О бюджете города на 2009 год» | Уточненные бюджетные назначения 9 месяцев | Кассовое исполнение | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненным бюджетным назначениям 9 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### I. Реализация муниципальных целевых программ |  | 135197,0 | 74433,2 | 19223,3 | 11846,0 | 8,8 | 15,9 | 61,6 |
| ### Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 г.г. с перспективой до 2017 года, в том числе: |  | 87272,0 | 73500,0 | 18290,1 | 10946,6 | 12,5 | 14,9 | 59,8 |
| ### Управление капитального строительства |  | 87272,0 | 73500,0 | 18290,1 | 10946,6 | 12,5 | 14,9 | 59,8 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 10000,0 | 7000,0 | 5530,0 | 2981,8 | 29,8 | 42,6 | 53,9 |
| 2 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 12000,0 | 8000,0 | 6350,6 | 3623,1 | 30,2 | 45,3 | 57,1 |
| 3 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 12000,0 | 8000,0 | 6409,5 | 4341,7 | 36,2 | 54,3 | 67,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Площадки складирования обезвоженного осадка городской станции аэрации (1-я очередь) | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коллектор 18-А | 23000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водовод d 1000 мм от н/ст «Вольская» до н/ст «Поливановская» (участок от н/ст «Вольская» до СПОГА-2) | 15272,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция насосной станции 3 «А» водопроводного комплекса № 3 |  | 50500,0 |  |  |  |  |  |
| Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы», в том числе: |  | 22925,0 | 933,2 | 933,2 | 899,4 | 3,9 | 96,4 | 96,4 |
| Управление капитального строительства |  | 22925,0 | 933,2 | 933,2 | 899,4 | 3,9 | 96,4 | 96,4 |
| 8 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 5760,0 | 52,0 | 52,0 | 51,1 | 0,9 | 98,3 | 98,3 |
| 9 | Пристройки к МДОУ г. Саратова (проектирование и строительство) | 16165,0 | 881,2 | 881,2 | 848,3 | 5,2 | 96,3 | 96,3 |
| 10 | Строительство МДОУ | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| II. Строительство и реконструкция объектов |  | 207653,0 | 452342,9 | 280006,7 | 64441,8 | 31,0 | 14,2 | 23,0 |
| Управление по инженерной защите города |  | 11840,0 | 7087,4 | 4249,6 | 4249,6 | 35,9 | 60,0 | 100,0 |
| 11 | ТЭО ливневой канализации г. Саратова | 1840,0 | 1840,0 | 300,0 | 300,0 | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| 12 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 2000,0 | 247,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Инженерная защита от подтопления микрорайона от ул. 1-ая Нагорная до ул. 7-я Нагорная между ул. Прессовая и ул. Ново-Астраханское шоссе в Заводском районе г. Саратова | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Реконструкция ливневой канализации по проспекту 50 лет Октября от ул. Вишневая до Молодежного проезда г. Саратова | 5000,0 | 5000,0 | 3949,6 | 3949,6 | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
| Управление капитального строительства |  | 171433,0 | 131193,0 | 61986,2 | 42763,5 | 24,9 | 32,6 | 69,0 |
| Образование |  | 74400,0 | 88800,0 | 28253,2 | 25491,5 | 34,3 | 28,7 | 90,2 |
| 15 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова | 30000,0 | 80000,0 | 25623,2 | 25491,5 | 85,0 | 31,9 | 99,5 |
| 16 | ФОК с плавательным бассейном при школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова | 5000,0 | 5000,0 | 2630,0 |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция здания МОУ СОШ с УИП №4 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пристройка спортзала к СОШ № 56 Ленинского района | 25600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция МДОУ № 15 Октябрьского района | 3800,0 | 3800,0 |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  | 25500,0 | 10530,0 | 5265,0 |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция стадиона «Авангард» | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция стадиона «Салют» | 20000,0 | 10530,0 | 5265,0 |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  | 23420,0 | 4500,0 | 2350,0 | 250,2 | 1,1 | 5,6 | 10,6 |
| 22 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по ул. Авиастроителей,3 | 4500,0 | 4500,0 | 2350,0 | 250,2 | 5,6 | 5,6 | 10,6 |
| 23 | Реконструкция подстанции №1 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи» по ул. Минская,2 в Заводском районе | 1920,0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Патологоанатомический корпус с отделением судебной медэкспертизы | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Городской неонатальный стационар | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты коммунального назначения |  | 17153,0 | 9403,0 | 8173,0 | 4558,9 | 26,6 | 48,5 | 55,8 |
| 26 | Новое кладбище по Московскому шоссе | 5403,0 | 5403,0 | 5403,0 | 4558,9 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| 27 | Новое кладбище в пос. Увек | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
| 28 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 2000,0 | 2000,0 | 770,0 |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка водопровода пос. Лесопильный | 3750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство канализации по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина В.С. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М. | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  | 30960,0 | 17960,0 | 17945,0 | 12462,9 | 40,3 | 69,4 | 69,5 |
| 31 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. Лебедева-Кумача В.И., 88-а под муниципальный архив | 14960,0 | 1960,0 | 1945,0 | 100,0 | 0,7 | 5,1 | 5,1 |
| 32 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для расселения квартир, признанных непригодными для проживания, по адресу: г. Саратов, Октябрьский поселок, 1 линия, дом 9«А», кв.5,6,7,9, 12, 13, 14 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 12362,9 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 24380,0 | 21450,1 | 13428,7 | 13428,7 | 54,3 | 61,7 | 100,0 |
| Строительство полигонов ТБО |  | 14000,0 | 18111,7 | 12584,3 | 12584,3 | 89,9 | 69,5 | 100,0 |
| 33 | Полигон ТБО в Александровском карьере г.Саратова, Заводской район, карьер песка | 4000,0 | 4000,0 | 3879,0 | 3879,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
| 34 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова IV очередь, Гуселка-2 | 6000,0 | 5500,0 | 5018,0 | 5018,0 | 83,6 | 91,2 | 100,0 |
| 35 | Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе г. Саратова V очередь, Гуселка-2 (с выполнением кадастровых работ) |  | 500,0 | 27,3 | 27,3 |  | 5,5 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова | 4000,0 | 4000,0 | 3660,0 | 3660,0 | 91,5 | 91,5 | 100,0 |
| 37 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинский район г. Саратова (на устройство подъездной дороги) |  | 4111,7 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция бань |  | 10000,0 | 2658,4 | 649,7 | 649,7 | 6,5 | 24,4 | 100,0 |
| 38 | Строительство котельной муниципальной бани № 16 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной муниципальной бани № 16, реконструкцию котельной муниципальной бани № 8 |  | 1900,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция муниципальных бань №4,7 |  | 758,4 | 649,7 | 649,7 |  | 85,7 | 100,0 |
| Газификация |  | 380,0 | 380,0 | 194,7 | 194,7 | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| 41 | Газификация пос. Увек | 380,0 | 380,0 | 194,7 | 194,7 | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство теплотрассы к многоквартирному дому по ул. Белоглинская, 20 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| Комитет дорожного хозяйства |  |  | 292612,4 | 200342,2 | 4000,0 |  | 1,4 | 2,0 |
| 43 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг и транспортных развязок |  | 67857,7 | 16538,1 |  |  |  |  |
| 44 | Реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГАИ до поселка Юбилейный. Городская эстакада через Алексеевский овраг |  | 204954,7 | 183804,1 | 4000,0 |  | 2,0 | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | Проектные работы по реконструкции автодороги по ул. им. Горького А.М. на участке от ул. Соколовая до ул. Большая Садовая с выездом на ул. Мясницкая |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |
| 46 | Проектные работы по реконструкции автодороги по ул. Огородная на участке от ул. Лучевая до ул. Тульская |  | 9600,0 |  |  |  |  |  |
| 47 | Проектные работы на строительство автодороги на участке объезда спуска с Алтынной горы до автодороги на поселок Березина речка |  | 6800,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по АИП: | 342850,0 | 526776,1 | 299230,0 | 76287,8 | 22,3 | 14,5 | 25,5 |

Председатель комитета  по экономике                                                                                                                            А.С. Санников