Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2013 году

по состоянию на 01.04.2013 г.

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» | Утверждено решением СГД от 28.03.2013 № 23-271 «О внесении изменений в решение 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» | Уточненный кассовый план 1 квартала 2013 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначальному бюджету | к уточненному бюджету | к уточненному кассовому плану 1 квартала 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление по инженерной защите |  | 54175,0 | 54175,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 9127,0 | 9127,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация фильтров ВК-3 | 14048,0 | 14048,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Коллектор 18-А | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение жилых домов в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 61025,4 | 31025,4 | 16,7 | 16,7 | 0,03 | 0,1 | 100,0 |
| 6 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 30000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 14000,0 | 14000,0 | 8,4 | 8,4 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 8 | Строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 11000,0 | 11000,0 | 8,3 | 8,3 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 9 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 6025,4 | 6025,4 | - | - | - | - | - |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 6729,7 | 7079,7 | 4398,6 | 4398,6 | 65,4 | 62,1 | 100,0 |
| 10 | Модернизация фильтров ВК-2 | 6729,7 | 6729,7 | 4398,6 | 4398,6 | 65,4 | 65,4 | 100,0 |
| 11 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | - | 350,0 | - | - | - | - | - |
| Администрация Волжского района |  | 160000,0 | 184000,0 | 23500,0 | 15700,0 | 9,8 | 8,5 | 66,8 |
| 12 | МДОУ в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 160000,0 | 184000,0 | 23500,0 | 15700,0 | 9,8 | 8,5 | 66,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Ленинского района |  | 46200,0 | 82567,1 | 6350,0 | 6349,7 | 13,7 | 7,7 | 100,0 |
| 13 | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 30000,0 | 30000,0 | 6100,0 | 6100,0 | 20,3 | 20,3 | 100,0 |
| 14 | Реконструкция пристройки спортзала к муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56» Ленинского района г. Саратова | 16200,0 | 45008,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Модульная котельная к зданию ООШ № 64 | - | 250,0 | 250,0 | 249,7 | - | 99,9 | 99,9 |
| 16 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 13а, Ленинского района) | - | 5764,1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Строительство душа и туалета в МОУ ДОД ДООЦ «Мечта», расположенного по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная | - | 1545,0 | - | - | - | - | - |
| Администрация Октябрьского района |  | 6855,1 | 6855,1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 6855,1 | 6855,1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Заводского района |  | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | - |
| 19 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | - |
| 20 | МДОУ по 5-му Динамовскому пр./ ул. Огородной | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО на 2013 год |  | 354985,2 | 385702,3 | 34265,3 | 26465,0 | 7,5 | 6,9 | 77,2 |

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»

по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                                                                                                           Е.В. Ножечкина