| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 1 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполненона 01.04.2024 | % исполнения |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 183 625,1 | 28 285,4 | 15,4 |
| 1 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Наумовская, д.11 |  | 6 230,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция фонтана «Глобус» |  | 160,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция фонтана «Рыбка» |  | 98,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а |  | 8 600,0 |  |  |
| 5 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино |  | 1 200,0 |  |  |
| 6 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка |  | 32 137,6 |  |  |
| 7 | «Реконструкция участка системы водоснабжения ст. Тарханы» Саратовская область, р-н Новобурасский, 0,5 км южнее с. Тарханы |  | 116 442,8 | 28 285,4 | 24,3 |
| 8 | Реконструкция системы водоснабжения с. Александровка |  | 8 966,7 |  |  |
| 9 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Жасминный |  | 1 600,0 |  |  |
| 10 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский пр-д. |  | 1 900,0 |  |  |
| 11 | Реконструкция системы водоотведения п. Зональный |  | 5 600,0 |  |  |
| 12 | Реконструкция фонтана «Плачущий камень», расположенного по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы |  | 690,0 |  |  |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 6 321 296,1 | 161 467,6 | 2,6 |
| 13 | Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Державинская, 1 |  | 202 928,0 | 75,0 | 0,04 |
| 14 | Детский сад на 160 мест в ЖК «Изумрудный» в Волжском районе г. Саратова |  | 2 201,8 |  |  |
| 15 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 1 731 656,8 | 119 532,6 | 6,9 |
| 16 | Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе г. Саратова |  | 355 088,8 |  |  |
| 17 | «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага» (г. Саратов) |  | 1 607 239,4 |  |  |
| 18 | Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе г. Саратова |  | 71 862,7 | 29 318,0 | 40,8 |
| 19 | Строительство спортивного объекта «Ледовая арена» в городе Саратове на территории Студгородка |  | 40,5 |  |  |
| 20 | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова |  | 47 961,3 | 11 000,0 | 22,9 |
| 22 | Противооползневые сооружения оползня «Новогусельский» в районе Гусельского моста в Гагаринском административном районе муниципального образования «Город Саратов» |  | 2 375,0 |  |  |
| 23 | Система водоотведения от полосы отвода железной дороги до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова |  | 1 941,8 |  |  |
| 24 | Бассейн на территории МОУ «СОШ № 86» в Ленинском районе г. Саратова |  | 96 000,0 | 1 542,0 | 1,6 |
| 25 | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова |  | 2 000,0 |  |  |
| 26 | «Ледовая арена» Адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного квартала 64:48:030212 Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И.,10 |  | 100 000,0 |  |  |
| 27 | Школа на 400 мест мкр. 6-й «Солнечный–2» г. Саратова |  | 350 000,0 |  |  |
| 28 | Школа на 1500 мест мкр. 8-й «Солнечный-2» г. Саратова |  | 875 000,0 |  |  |
| 29 | Школа на 1500 мест мкр. «Авиатор» г. Саратова |  | 875 000,0 |  |  |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 1 234 451,9 | 345 528,5 | 28,0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги «п. Солнечный-2 – п. Расково» в Кировском и Гагаринском районах г. Саратова |  | 293 464,5 | 1 686,3 | 0,6 |
| 31 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова |  | 791 931,4 | 343 842,2 | 43,4 |
| 32 | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова |  | 15 555,8 |  |  |
| 33 | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова |  | 89 873,6 |  |  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им Братьев Никитиных в Волжском районе г. Саратова |  | 1 883,8 |  |  |
| 35 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе города Саратова |  | 28 542,8 |  |  |
| 36 | Достройка и введение в эксплуатацию объекта незавершённого строительства «Бюро ритуальных услуг», расположенного по адресу: г. Саратов, Елшанское кладбище, б/н в Ленинском районе |  | 2 500,0 |  |  |
| 37 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова |  | 8 200,0 |  |  |
| 38 | Организация наружного освещения по ул. 1-я Благодатная Кировского района города Саратова |  | 2 500,0 |  |  |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 61 440,7 | 13 694,5 | 22,3 |
| 39 | Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый муниципального образования «Город Саратов» (I этап - строительство ледовой арены) |  | 30 372,8 | 13 694,5 | 45,1 |
| 40 | Реконструкция системы теплоснабжения р.п. Соколовый |  | 6 687,8 |  |  |
| 41 | Бассейн в школе р.п. Соколовый г. Саратов Саратовской области |  | 24 300,0 |  |  |
| 42 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и нежилого здания к сети газораспределения, расположенного по адресу: с. Усть-Курдюм, ул. Комсомольская |  | 80,1 |  |  |
| Всего по разделу: |  |  | 7 800 813,8 | 548 976,0 | 50,5 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  | 45 000,0 |  |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов |  | 45 000,0 |  |  |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  | 248 762,4 | 27 938,8 | 5,5 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 248 762,4 | 27 938,8 | 5,5 |
| Всего по разделу: |  |  | 293 762,4 | 27 938,8 | 9,5 |
| Итого по Перечню: |  |  | 8 094 576,2 | 576 914,8 | 43,3 |
| Председатель комитета по финансам администрации |  |  |  |  |  |
| муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  | А.С. Струков |  |