17 июня 2013 года № 1124

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования «Город Саратов» от 22 апреля 2013 года № 768 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год»

В соответствии с постановлением администрации города                       от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22 апреля 2013 года № 768 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации муниципального образования              «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                            А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 июня 2013 года № 1124

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных

на территории Заводского района муниципального образования

«Город Саратов» на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |  |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |  |
| Срок реализации | - 2013 год |  |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района; - задача - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - приведение состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - снижение физического износа дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |
| Целевые индикаторы | - количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 11; - площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 12408,8 кв. м; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района требующих ремонта, – 2,6%; - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества, – 11 |  |
| Характеристика программных мероприятий | - ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района, и проведение контроля качества выполненных работ |  |
| Объем и источники финансирования | - общий объем финансирования – 19764,1 тыс. руб.; - источники финансирования: неиспользованный остаток субсидий областного дорожного фонда 2012 года – 918,2 тыс. руб., областной дорожный фонд – 18697,5 тыс. руб., бюджет муниципального образования «Город Саратов» – 148,4 тыс. руб. |  |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним являются важной частью транспортной системы города. Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорожного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения.

На территории Заводского района имеется 1449 многоквартирных домов, каждый из которых имеет дворовую территорию и проезды к ней. По состоянию на 01.04.2013 требуется провести ремонт в отношении                      430 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 04.06.2013 № 1642-р «О включении проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и Сводный реестр объектов муниципальной казны» в реестр муниципальной собственности муниципального образования «Город Саратов» и сводный реестр объектов муниципальной казны включены проезды к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 12467,8 кв. м и определен держатель объектов – администрация Заводского района.

В 2012 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района, были предусмотрены средства: остаток субсидии федерального бюджета 2011 года – 3443,8 тыс. руб.; областной дорожный фонд – 18050,7 тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 631,6 тыс. руб.              (в т. ч. софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счет неиспользованных субсидий федерального бюджета 2011 года, – 199,4 тыс. руб.; софинансирование работ по объектам, ремонтируемым за счет областного дорожного фонда, – 432,2 тыс. руб.).

В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год было отремонтировано 14 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 17009,4 кв. м.

В рамках данной Программы будут проведены ремонтные работы проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью  12408,8 кв. м, осуществлен контроль за качеством выполненных работ в отношении одиннадцати проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 12408,8 кв. м.

2. Cрок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района.

Задача Программы - улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- привести состояние проездов к дворовым территориям в соответствие со стандартами качества;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района, а также осуществление контроля качества за их выполнением.

Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района, подлежащих ремонту в 2013 году, указан в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в                 2012 году, с учетом:

- проведенной в 2013 году оценки технического состояния дорожного полотна проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района, планируемых к ремонту;

- неиспользованного остатка субсидий областного дорожного фонда в 2012 году при выполнении работ на объекте «Проезд  к  дворовой территории  многоквартирного дома по ул. Верхоянской, 8».

Общий объем финансирования Программы составляет                           19764,1 тыс. руб., в том числе: неиспользованный остаток субсидий областного дорожного фонда 2012 года – 918,2 тыс. руб., областной дорожный фонд – 18 697,5 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Город Саратов» – 148,4 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                                В.С. Крета

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2012 год) | 2013 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий жизни для жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение выполнения работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация Заводского района | 251 0409 5220610 500 225 (040) 251 0409 7955900 500 225 (043) 251 0409 5220610 500 225 (080) 251 0409 7955900 500 225 (081) | 18697,5 37,4 918,2 16,9 | количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | 17009,4 | 12408,8 | 12408,8 |
|  |  |  |  | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта | % | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| 2. Обеспечение проведения контроля качества выполненных работ по ремонту проездов к дворовым 1 | администрация Заводского района 2 | 251 0409 7955900 500 226 (044) 3 | 0,4 4 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен контроль качества 5 | ед. 6 | 11 7 | 11 8 | 11 9 |
| территориям многоквартирных домов |  | 251 0409 7955900 500 226 (058) | 93,7 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 19764,1 |  |  |  |  |  |

Итого ремонтные работы на сумму: 19 670,1 т.р.

контроль качества на сумму: 94,1 т.р.

Приложение № 2 к Программе

Перечень

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района,

подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Наименование объекта | Планируемая к ремонту площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 9 по пл. им. Орджоникидзе Г.К. | 691,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Прудной | 1302,5 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 3а, 5, 7 по Ново-Крекингскому проезду | 906,5 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Крымской | 1141,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Южной | 1499,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 1, 3, 5 по ул. Каспийской | 2432,5 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 3 пос. Шарковка | 1295,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 34/36 по ул. Ростовской | 178,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 7, 28 Экспериментального хозяйства СХИ | 1690,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 13 по 8-му Динамовскому проезду | 676,0 |
|  | Проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 64 по ул. Миллеровской | 597,3 |
| Всего |  | 12408,8 |