28 мая 2025 года № 190

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября

2024 года № 4077 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 7 ноября 2024 года № 4077 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на первого заместителя главы администрации муниципального образования                  «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 28 мая 2025 года № 190

- Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2025-2027 годы

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы (далее - муниципальная программа) обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - территория города) в сфере благоустройства и создания максимально комфортных условий для жизни граждан.

Основные приоритетные направления реализации муниципальной программы, направленные на повышение эффективности в сфере благоустройства, - улучшение состояния объектов благоустройства, в том числе пляжных зон города, оврагов, фонтанов, детских и спортивных площадок, комплексный подход к содержанию объектов озеленения и совершенствованию цветочного оформления города, содержание и устройство городских сетей наружного освещения, повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ, создание условий для повышения экологической безопасности.

В настоящее время существует ряд проблем - это низкий уровень озеленения территорий города, проблемная экологическая обстановка, загрязнение окружающей среды, организация наружного освещения, играющего первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, для создания комфортных условий проживания жителей и обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время и т.д.

Для решения перечисленных проблем с 2018 года в рамках реализации муниципальных программ по благоустройству территорий велись работы по обустройству мест массового отдыха населения, созданию (восстановлению и содержанию) зеленых насаждений и их инвентаризации, организации газонов/цветников, по посадке деревьев и кустарников, содержанию и ремонту ограждений, лавочек и урн, детских и спортивных площадок, по содержанию муниципальных кладбищ и возмещению затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, проводились мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города, а также по выявлению, оценке, учету и ликвидации (в том числе разработка проектно-сметной документации) объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа и другие работы.

В 2021-2023 годах построена стела «Город трудовой доблести» в сквере Заводской, обустроено и восстановлено воинское захоронение, расположенное в пос. Рокотовка, братская могила воинов 720-го зенитно-артиллерийского полка, благоустроен сквер им. Гагарина Ю.А.

В 2023 году приобретено в лизинг восемь единиц специализированной техники для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (перейдут в собственность лизингополучателя в 2026 году).

Организовано наружное освещение на участках автомобильных дорог, в том числе вблизи социально-значимых объектов.

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», решением Саратовской городской Думы               от 16.02.2017 № 13-102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года» и другими документами стратегического планирования.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».

- Кроме того, цели и задачи муниципальной программы направлены на исполнение стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы                             от 16.02.2017 № 13-102.

Определена цель муниципальной программы - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города.

В рамках обеспечения поставленной цели предусматривается решение основной задачи - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и по созданию комфортных условий для жизни граждан.

Для достижения указанных приоритетов муниципальной программы включены следующие направления реализации:

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»;

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области»;

- муниципальный проект «Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»;

- муниципальный проект «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа»;

- - комплекс процессных мероприятий «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования»;

- комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципальных кладбищ»;

- - комплекс процессных мероприятий «Улучшение внешнего облика городского округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений»;

- комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов благоустройства».

- Паспорт муниципальной программы

- «Благоустройство территории муниципального образования

- «Город Саратов» на 2025-2027 годы

- 1. Основные положения муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по ЖКХ) |
| --- | --- |
| Исполнители | - комитет по ЖКХ; - комитет дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет дорожного хозяйства и благоустройства); - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите); - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); |
|  | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского района) |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2025-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и по созданию комфортных условий для жизни граждан |
| Структура муниципальной программы | - - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»; - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области»; - - муниципальный проект «Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»; - муниципальный проект «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа»; - - комплекс процессных мероприятий «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования»; - комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципальных кладбищ»; - - комплекс процессных мероприятий «Улучшение внешнего облика городского округа»; |
|  | - - комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений»; - комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов благоустройства» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | - всего по муниципальной программе - 1 894 104,2 тыс. руб., в том числе по годам: - 2025 год - 814 520,8 тыс. руб.; - 2026 год - 553 437,3 тыс. руб.; - 2027 год - 526 146,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - повышение уровня комфортности проживания населения и совершенствование эстетического состояния территории города; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города; - улучшение содержания мест захоронения |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - национальная цель - «Комфортная и безопасная среда для жизни»; - целевой показатель - «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» |

2. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат от реализации задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и по созданию комфортных условий для жизни граждан |  |
| 1.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области» | - повышение уровня комфортности проживания населения и совершенствование эстетического состояния территории города |
| 1.2. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области» |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3. | Муниципальный проект «Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» |  |
| 1.4. | Муниципальный проект «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа» |  |
| 1.5. | - Комплекс процессных мероприятий «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» |  |
| 1.6. | - Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений» |  |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов благоустройства» |  |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципальных кладбищ» | - улучшение содержания мест захоронения |
| 1.9. | - Комплекс процессных мероприятий «Улучшение внешнего облика городского округа» | - повышение уровня комфортности проживания населения и совершенствование эстетического состояния территории города; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования | Объем финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа, в том числе: | 1 894 104,2 | 814 520,8 | 553 437,3 | 526 146,1 |
| - 1. Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города) | 1 777 929,1 | 762 160,4 | 521 541,7 | 494 227,0 |
| - 2. Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| - 3. Областной бюджет (прогнозно) | 116 175,1 | 52 360,4 | 31 895,6 | 31 919,1 |
| 3.1. По государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
| 3.2. По государственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» | 4 512,7 | 1 475,6 | 1 506,8 | 1 530,3 |
| 3.3. По государственной программе Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» | 2 999,3 | 2 999,3 | - | - |
| - 4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов - (прогнозно) | - | - | - | - |
| - 5. Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |

- .

Приложение № 1

к муниципальной программе

- Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

«Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| - Характеристика муниципального проекта | Выполнение работ по высадке саженцев деревьев на территории муниципального образования «Город Саратов» |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество приобретенных и высаженных деревьев | шт. | - | 330 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 6 073,0 | 6 073,0 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 6 073,0 | 6 073,0 | - | - |
| администрация Волжского района | всего | 1 430,0 | 1 430,0 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 430,0 | 1 430,0 | - | - |
| администрация Кировского района | всего | 1 025,0 | 1 025,0 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 025,0 | 1 025,0 | - | - |
| администрация Октябрьского района | всего | 1 472,0 | 1 472,0 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 472,0 | 1 472,0 | - | - |

.

Приложение № 2

к муниципальной программе

- Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области»

- 1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| - Характеристика муниципального проекта | Реализация инициативных проектов: - обустройство асфальто-бетонного покрытия хоккейной коробки в пос. Красный Текстильщик; - обустройство сквера в с. Михайловка |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | - | 2 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 3 572,9 | 3 572,9 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 999,3 | 2 999,3 | - | - |
|  | бюджет города | 573,6 | 573,6 | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| департамент Гагаринского района | всего | 3 572,9 | 3 572,9 | - | - |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 999,3 | 2 999,3 | - | - |
|  | бюджет города | 573,6 | 573,6 | - | - |

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

- Паспорт муниципального проекта

- «Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства

- территории муниципального образования «Город Саратов»

- 1. Основные положения муниципального проекта

| - Характеристика муниципального проекта | Приобретение специализированной, автотранспортной техники для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», в том числе используемой по договору лизинга |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество специализированной техники для содержания и благоустройства территории города, используемой по договору лизинга | шт. | 10 | 8 | 8 | - |
| 2. | Количество приобретенной специализированной, автотранспортной техники для содержания и благоустройства территории города | шт. | - | 9 | 8 | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - Муниципальный проект | всего | 64 540,8 | 54 691,4 | 9 849,4 | - |
|  | бюджет города | 64 540,8 | 54 691,4 | 9 849,4 | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 30 380,0 | 30 380,0 | - | - |
|  | бюджет города | 30 380,0 | 30 380,0 | - | - |
| администрация Волжского района | всего | 2 871,4 | 1 640,2 | 1 231,2 | - |
|  | бюджет города | 2 871,4 | 1 640,2 | 1 231,2 | - |
| администрация Заводского района | всего | 5 742,6 | 3 280,3 | 2 462,3 | - |
|  | бюджет города | 5 742,6 | 3 280,3 | 2 462,3 | - |
| администрация Кировского района | всего | 7 166,4 | 5 935,2 | 1 231,2 | - |
|  | бюджет города | 7 166,4 | 5 935,2 | 1 231,2 | - |
| администрация Ленинского района | всего | 5 742,6 | 3 280,3 | 2 462,3 | - |
|  | бюджет города | 5 742,6 | 3 280,3 | 2 462,3 | - |
| администрация Октябрьского района | всего | 7 166,4 | 5 935,2 | 1 231,2 | - |
|  | бюджет города | 7 166,4 | 5 935,2 | 1 231,2 | - |
| администрация Фрунзенского района | всего | 2 871,4 | 1 640,2 | 1 231,2 | - |
|  | бюджет города | 2 871,4 | 1 640,2 | 1 231,2 | - |
| департамент Гагаринского района | всего | 2 600,0 | 2 600,0 | - | - |
|  | бюджет города | 2 600,0 | 2 600,0 | - | - |

.

Приложение № 4

к муниципальной программе

- Паспорт муниципального проекта

- «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа»

- 1. Основные положения муниципального проекта

| - Характеристика муниципального проекта | Строительство гидротехнических сооружений (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 10 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество построенных гидротехнических сооружений | шт. | - | 1 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Муниципальный проект | всего | 1200,0 | 1200,0 | - | - |
|  | бюджет города | 1200,0 | 1200,0 | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по строительству и инженерной защите | всего | 1200,0 | 1200,0 | - | - |
|  | бюджет города | 1200,0 | 1200,0 | - | - |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

- «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| - Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами, соляриев, нежилых зданий, содержанию и ремонту дорожек, фонтанов, лестниц, декоративных ограждений, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, приобретению и установке лавочек и урн, детских, игровых и спортивных площадок, систем автоматического полива, малых архитектурных форм, в том числе их содержание и т.д., ремонту и благоустройству стелы «Саратов город трудовой доблести» на Славянской площади, в том числе проведение экспертизы и строительного контроля |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь территории, в отношении которой осуществлены работ по благоустройству | млн. кв. м | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 2. | Доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию |  |  |  |  |  |
| 3. | Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 4. | Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция) | млн. кв. м | 5,28 | 4,47 | 1,9 | 1,9 |
| 5. | Площадь организованных газонов | тыс. кв. м | 73,4 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 6. | Количество приобретенных и установленных систем автоматического полива | шт. | - | 13 | 4 | 4 |
| 7. | Количество систем автоматического полива, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 44 | 39 | 43 | 43 |
| 8. | Площадь организованных цветников | тыс. кв. м | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 9. | Количество посаженных деревьев | шт. | 694 | 840 | 840 | 840 |
| 10. | Количество посаженных кустарников | шт. | 3 172 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| 11. | Площадь дорожек, в отношении которых проведены работы по содержанию | тыс. кв. м | 311,0 | 321,3 | 265,3 | 265,3 |
| 12. | Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек | тыс. кв. м | - | 3,76 | 6,6 | 6,6 |
| 13. | Протяженность ограждения, в отношении которого проведены работы по содержанию | тыс. пог. м | 50,0 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 14. | Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения | тыс. пог. м | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 15. | Количество приобретенных/установленных лавочек и урн | шт. | 212/212 | 250/250 | 250/250 | 250/250 |
| 16. | Количество лавочек и урн, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 5 843 | 6 112 | 6 362 | 6 330 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн | шт. | 1 068 | 1 108 | 1 108 | 1 008 |
| 18. | Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 36 | 21 | 21 | 21 |
| 19. | Количество отремонтированных (восстановленных) фонтанов | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 10 | 12 | 9 | 9 |
| 21. | Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 23. | Количество отремонтированных (восстановленных) элементов монументально-декоративного оформления | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24. | Количество приобретенных/установленных детских, игровых и спортивных площадок | шт. | 4/4 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
| 25. | Количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 524 | 494 | 506 | 520 |
| 26. | Количество детских, игровых и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы | шт. | 51 | 138 | 138 | 138 |
| 27. | Площадь приобретенного/уложенного резинового покрытия детских площадок | кв. м | 196/ 196 | 1 000,0/ 1 000,0 | 1 000,0/ 1 000,0 | 1 000,0/ 1 000,0 |
| 28. | Количество лестниц, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 217 | 225 | 205 | 205 |
| 29. | Количество отремонтированных (восстановленных) лестниц | шт. | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | Количество туалетных кабин, модульных туалетов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 31. | Количество приобретенных/установленных малых архитектурных форм | шт. | 152/152 | 45/45 | 45/45 | 45/45 |
| 32. | Площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию | тыс. кв. м | 159,9 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
| 33. | Площадь пляжа, в отношении которого проведены работы по благоустройству | тыс. кв. м | - | 21,37 | - | - |
| 34. | Количество стел, в отношении которых произведены работы по ремонту и благоустройству | шт. | - | 1 | - | - |
| 35. | Площадь декоративного ограждения, в отношении которого произведены по работы по ремонту | шт. | - | 561,36 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Комплекс процессных мероприятий | всего | 996 928,3 | 440 122,1 | 278 099,0 | 278 707,2 |
|  | бюджет города | 996 928,3 | 440 122,1 | 278 099,0 | 278 707,2 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 248 418,6 | 140 541,0 | 53 634,7 | 54 242,9 |
|  | бюджет города | 248 418,6 | 140 541,0 | 53 634,7 | 54 242,9 |
| администрация Волжского района | всего | 167 527,3 | 90 909,1 | 38 309,1 | 38 309,1 |
|  | бюджет города | 167 527,3 | 90 909,1 | 38 309,1 | 38 309,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| администрация Заводского района | всего | 72 127,3 | 25 698,9 | 23 214,2 | 23 214,2 |
|  | бюджет города | 72 127,3 | 25 698,9 | 23 214,2 | 23 214,2 |
| администрация Кировского района | всего | 112 754,4 | 38 584,8 | 37 084,8 | 37 084,8 |
|  | бюджет города | 112 754,4 | 38 584,8 | 37 084,8 | 37 084,8 |
| администрация Ленинского района | всего | 130 994,8 | 42 231,6 | 44 381,6 | 44 381,6 |
|  | бюджет города | 130 994,8 | 42 231,6 | 44 381,6 | 44 381,6 |
| администрация Октябрьского района | всего | 82 835,2 | 27 597,4 | 27 618,9 | 27 618,9 |
|  | бюджет города | 82 835,2 | 27 597,4 | 27 618,9 | 27 618,9 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 100 413,4 | 36 898,0 | 31 757,7 | 31 757,7 |
|  | бюджет города | 100 413,4 | 36 898,0 | 31 757,7 | 31 757,7 |
| департамент Гагаринского района | всего | 81 857,3 | 37 661,3 | 22 098,0 | 22 098,0 |
|  | бюджет города | 81 857,3 | 37 661,3 | 22 098,0 | 22 098,0 |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

- «Содержание муниципальных кладбищ»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| - Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, умерших, личность которых не установлена, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена | ед. | 206 | 247 | 247 | 247 |
| 3. | Доля организованных мероприятий по погребению военнослужащих, лиц, проходивших службу в Войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (от количества обращений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Количество погребенных умерших по обращениям на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению | ед. | - | 161 | 164 | 167 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансиро-вания | Объемы финансирова-ния, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Комплекс процессных мероприятий | всего | 191 232,9 | 62 378,0 | 63 659,3 | 65 195,6 |
|  | бюджет города | 186 720,2 | 60 902,4 | 62 152,5 | 63 665,3 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 4 512,7 | 1 475,6 | 1 506,8 | 1 530,3 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 186 720,2 | 60 902,4 | 62 152,5 | 63 665,3 |
|  | бюджет города | 186 720,2 | 60 902,4 | 62 152,5 | 63 665,3 |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства | всего | 4 512,7 | 1 475,6 | 1 506,8 | 1 530,3 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 4 512,7 | 1 475,6 | 1 506,8 | 1 530,3 |

- .

- Приложение № 7

к муниципальной программе

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

- «Улучшение внешнего облика городского округа»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| - Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выявление, оценка, учет и ликвидация (в том числе разработка проектно-сметной документации) объектов накопленного вреда окружающей среде на территории города, вывоз и утилизация отходов с мест несанкционированного складирования на территории города, не находящихся в собственности, владении (или) пользовании хозяйствующих субъектов, а также с мест проведения массовых мероприятий; приобретение, установка и ремонт иллюминации, техническая эксплуатация, восстановление, устройство сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, объектов архитектурной подсветки и праздничной иллюминации; организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и организация пунктов временного содержания животных; проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к трамвайным маршрутам № 8, 9 |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество приобретенных/установленных светодиодных конструкций | шт. | 9/9 | 21/21 | 21/21 | 21/21 |
| 2. | Количество отремонтированных гирлянд и светодиодных конструкций | шт. | 28 | 37 | 37 | 37 |
| 3. | Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов | тыс. кв. м | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 4. | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных мест складирования | тыс. куб. м | 24,5 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| 5. | Объем отходов вывезенных с мест проведения массовых мероприятий | тыс. куб. м | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6. | Количество/площадь объектов, в отношении которых проведены мероприятия по выявлению, оценке, ликвидации накопленного вреда окружающей среде | шт./тыс. кв. м | 9/13,3 | 1/106,6 | - | - |
| 7. | Протяженность сети наружного освещения, находящейся в муниципальной собственности, в отношении которой выполнена техническая эксплуатация, восстановление, устройство | км | 985,6 | 986,0 | 986,0 | 986,0 |
| 8. | Количество объектов архитектурной подсветки и праздничной иллюминации, в отношении которых выполнена техническая эксплуатация | шт. | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 9. | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены работы в рамках установленных полномочий | шт. | 901 | 2 365 | 2 365 | 2 365 |
| 10. | Количество объектов наружного освещения, в отношении которых проведены мероприятия по восстановлению, устройству | шт. | 9 | 8 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Количество трамвайных маршрутов, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории | шт. | - | 2 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Комплекс процессных мероприятий | всего | 609 367,3 | 236 476,4 | 196 249,6 | 176 641,3 |
|  | бюджет города | 510 704,2 | 198 590,9 | 165 860,8 | 146 252,5 |
|  | областной бюджет | 98 663,1 | 37 885,5 | 30 388,8 | 30 388,8 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по ЖКХ | всего | 423 918,0 | 164 728,1 | 135 010,8 | 124 179,1 |
|  | бюджет города | 423 918,0 | 164 728,1 | 135 010,8 | 124 179,1 |
| администрация Волжского района | всего | 24 197,1 | 8 065,7 | 8 065,7 | 8 065,7 |
|  | бюджет города | 12 556,8 | 4 185,6 | 4 185,6 | 4 185,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 11 640,3 | 3 880,1 | 3 880,1 | 3 880,1 |
| администрация Заводского района | всего | 58 604,1 | 29 728,1 | 14 438,0 | 14 438,0 |
|  | бюджет города | 25 994,4 | 13 860,4 | 6 067,0 | 6 067,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 32 609,7 | 15 867,7 | 8 371,0 | 8 371,0 |
| администрация Кировского района | всего | 37 616,7 | 12 310,7 | 17 041,3 | 8 264,7 |
|  | бюджет города | 19 149,0 | 6 154,8 | 10 885,4 | 2 108,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 18 467,7 | 6 155,9 | 6 155,9 | 6 155,9 |
| администрация Ленинского района | всего | 30 521,1 | 10 173,7 | 10 173,7 | 10 173,7 |
|  | бюджет города | 15 432,9 | 5 144,3 | 5 144,3 | 5 144,3 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 15 088,2 | 5 029,4 | 5 029,4 | 5 029,4 |
| администрация Октябрьского района | всего | 8 023,9 | 2 641,3 | 2 691,3 | 2 691,3 |
|  | бюджет города | 1 930,6 | 610,2 | 660,2 | 660,2 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 6 093,3 | 2 031,1 | 2 031,1 | 2 031,1 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 8 987,1 | 2 995,7 | 2 995,7 | 2 995,7 |
|  | бюджет города | 2 040,3 | 680,1 | 680,1 | 680,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 6 946,8 | 2 315,6 | 2 315,6 | 2 315,6 |
| департамент Гагаринского района | всего | 17 499,3 | 5 833,1 | 5 833,1 | 5 833,1 |
|  | бюджет города | 9 682,2 | 3 227,4 | 3 227,4 | 3 227,4 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 7 817,1 | 2 605,7 | 2 605,7 | 2 605,7 |

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Проведение мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| - Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений, разработка паспортов объектов озеленения |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Площадь территорий, в отношении которых проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений | тыс. кв. м | 351,8 | 570,8 | 541,0 | 541,0 |
| 2. | Количество разработанных паспортов объектов озеленения | шт. | 20 | 40 | 38 | 38 |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Комплекс процессных мероприятий | всего | 17 062,0 | 5 880,0 | 5 580,0 | 5 602,0 |
|  | бюджет города | 17 062,0 | 5 880,0 | 5 580,0 | 5 602,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Волжского района | всего | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | бюджет города | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| администрация Заводского района | всего | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | бюджет города | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| администрация Кировского района | всего | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | бюджет города | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 3 300,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
|  | бюджет города | 3 300,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 2 512,0 | 830,0 | 830,0 | 852,0 |
|  | бюджет города | 2 512,0 | 830,0 | 830,0 | 852,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 300,0 | 300,0 | - | - |
|  | бюджет города | 300,0 | 300,0 | - | - |
| департамент Гагаринского района | всего | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | бюджет города | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

- .

Приложение № 9

к муниципальной программе

- Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Выявление и оформление бесхозяйных объектов благоустройства»

- 1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| - Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по выявлению и оформлению бесхозяйных объектов благоустройства, в том числе элементов благоустройства: декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, и др. |
| --- | --- |

- 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество выявленных и оформленных бесхозяйных объектов благоустройства | ед. | - | 7 | - | - |

- 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| - Комплекс процессных мероприятий | всего | 200,0 | 200,0 | - | - |
|  | бюджет города | 200,0 | 200,0 | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Фрунзенского района | всего | 200,0 | 200,0 | - | - |
|  | бюджет города | 200,0 | 200,0 | - | - |

.

Приложение № 10

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности

и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |

- .