13 октября 2023 года № 4739

Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2024-2026 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы (приложение).

2. Отменить постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (с изменениями), от 28 ноября                 2022 года № 4803 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» (с изменениями) с 1 января 2024 года.

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по строительству и инженерной защите.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 13 октября 2023 года № 4739

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

Паспорт муниципальной программы

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (далее - ЖК РФ); - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года № 931-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы» (далее - областная адресная программа); - постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите) |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); |  |  |  |
|  | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского административного района) |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - комитет по строительству и инженерной защите; - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» (далее - МКУ «Капитальное строительство»); - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма № 1 «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению»; - подпрограмма № 2 «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах»; - подпрограмма № 3 «Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - сокращение аварийного жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение граждан жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; |  |  |  |
|  | - обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии жилого помещения для муниципальных нужд; - расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2024-2026 годы, в том числе по этапам: - 2024 год (первый-второй этап); - 2024-2025 годы (третий этап); - 2025-2026 годы (четвертый этап) |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 4939,8 | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 19786766,4 | 10584422,3 | 9202344,1 | 0,0 |
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 19791706,2 | 10589362,1 | 9202344,1 | 0,0 |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы | - федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - - количество приобретенных и построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - - общая площадь приобретенных и построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - - количество/площадь жилых помещений, изъятых за счет выплаты возмещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - - количество расселенных аварийных жилых помещений |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Проблема переселения населения из аварийного жилья - это одна из самых острых и трудно разрешаемых проблем в Российской Федерации.

С одной стороны, проживание в аварийном жилищном фонде зачастую несет прямую угрозу жизни, с другой стороны, портит общий вид города, производит негативное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизмы реализации муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» решают указанные актуальные проблемы.

Кроме того, процессы в сфере переселения граждан из аварийного жилья могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект социально-экономического развития муниципального образования.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

Участие муниципального образования «Город Саратов» в реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» позволяет осуществлять мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с применением программно-целевого метода.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, с 2013 года по 2018 год расселялись 295 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 января 2019 года переселено 9099 человек из 4392 жилых помещений общей площадью                 148,5 тыс. кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184, в 2019-2023 годах расселялись                    293 многоквартирных жилых дома, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 сентября 2023 года переселено 7644 человека из 3381 жилого помещения общей площадью            116,4 тыс. кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан           из аварийного жилищного фонда в 2022-20226 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 ноября 2022 года № 4803, в 2022-2023 годах расселялись  4070 человек из 70 многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января                    2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 сентября 2023 года переселено 449 человек из 227 жилых помещений общей площадью 8,8 тыс. кв. м.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы (далее - муниципальная программа) подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Город Саратов», при условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению» (далее - подпрограмма  № 1). Реализация мероприятий подпрограммы № 1 предусматривает предоставление гражданам жилых помещений взамен непригодных для проживания изымаемых жилых помещений путем строительства многоквартирных домов, приобретения жилых помещений в многоквартирных домах за счет участия в долевом строительстве или покупки готового жилья. Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, приведены в приложении № 7 к муниципальной программе;

- подпрограмма № 2 «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» (далее - подпрограмма № 2). Реализация мероприятий подпрограммы № 2 предусматривает выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с ЖК РФ;

- подпрограмма № 3 «Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - подпрограмма № 3). Реализация мероприятий подпрограммы № 3 предусматривает подготовку проектов постановлений о предоставлении жилых помещений, заключение договоров социального найма жилых помещений и соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену на основании сведений о жилых помещениях, входящих в аварийный жилищный фонд, и жилых помещениях, приобретенных (созданных) для их расселения, жеребьевку и дальнейшее предоставление жилых помещений гражданам.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года (далее - Перечень), приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить прозрачность и эффективность расходования средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - сокращение аварийного жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан муниципального образования «Город Саратов».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение граждан жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии жилого помещения для муниципальных нужд;

- расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийным            и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом              в процессе его эксплуатации.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации муниципальной программы             и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрены целевые показатели (индикаторы).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных с 1 января 2017 года                     по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Муниципальная программа реализуется в четыре этапа в                                2024-2026 годах, в том числе:

- 2024 год (первый-второй этап);

- 2024-2025 годы (третий этап);

- 2025-2026 годы (четвертый этап).

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых

программ подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы определен на основании областной адресной программы и составляет 19791706,2 тыс. руб., из них по годам:

- - 2024 год - 10589362,1 тыс. руб.;

- - 2025 год - 9202344,1 тыс. руб.;

- - 2026 год - 0,0 тыс. руб.

- По источникам финансирования:

- бюджет города - 4939,8 тыс. руб. (в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»),               из них:

- - 2024 год - 4939,8 тыс. руб.;

- - 2025 год - 0,0 тыс. руб.;

- - 2026 год - 0,0 тыс. руб.;

- областной бюджет (прогнозно) - 19786766,4 тыс. руб. (в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»), из них:

- - 2024 год - 10584422,3 тыс. руб.;

- - 2025 год - 9202344,1 тыс. руб.;

- - 2026 год -  0,0 тыс. руб.;

- средства Фонда (прогнозно) - 0,0 тыс. руб. (в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»), из них:

- - 2024 год - 0,0 тыс. руб.;

- - 2025 год - 0,0 тыс. руб.;

- - 2026 год - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»                                  от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ» и в связи с изменениями, внесенными в областную адресную программу.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы № 1 муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| Наименование подпрограммы | - «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители | - комитет по строительству и инженерной защите |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет по строительству и инженерной защите; - МКУ «Капитальное строительство» |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - проведение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность; - обеспечение строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2024-2026 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| бюджет города | 4939,8 | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 16248572,3 | 8895948,7 | 7352623,6 | 0,0 |
| средства Фонда (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 16253512,1 | 8900888,5 | 7352623,6 | 0,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - - количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; - - количество построенных жилых домов/жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан; - общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - эффективное использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных домов для строительства многоквартирных домов для переселения граждан |  |  |  |

.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы № 2 муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| Наименование подпрограммы | - «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - реализация прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на получение возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с ЖК РФ |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - определение размера возмещения и выплата выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения на основании заключенных с гражданами соглашений или поступивших исполнительных листов |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2024-2026 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
| средства Фонда (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - - количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - - площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение жилищных прав собственников аварийных жилых помещений путем выплаты выкупной стоимости при изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  |  |  |

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы № 3 муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| Наименование подпрограммы | - «Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - заключение договоров социального найма жилых помещений и договоров мены жилыми помещениями |  |  |  |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - 2024-2026 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства Фонда (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - - количество переселенных граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; - - площадь расселенных жилых помещений в аварийном жилищном фонде |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |

.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год (базовый) | 2023 год (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных и построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ед. | 550 | 1853 | 1125 | 3241 | 2455 | 6821 |
| 2. | Общая площадь приобретенных и построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 21374,7 | 65208,24 | 31683,95 | 118071,86 | 129130,79 | 278886,6 |
| 3. | Количество/площадь жилых помещений, изъятых за счет выплаты возмещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед./ кв. м | 108/4163,5 | 152/5501,92 | 82/1849,0 | 994/23574,79 | 1248/25826,15 | 2324/51249,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2410 | 4523 | 2455 | 7461 | 6285 | 16201 |
| 5. | Количество расселенных аварийных жилых помещений | ед. | 1060 | 2141 | 1207 | 4235 | 3703 | 9145 |
| Подпрограмма № 1 «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 203 | 406 | 95 | 3241 | 2455 | 5791 |
| 1.2. | Количество построенных жилых домов/жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | ед./ед. | 3/347 | 6/1447 | 5/1030 | 0/0 | 0/0 | 5/1030 |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | кв. м | 9250,4 | 22148,24 | 2682,5 | 118071,86 | 129130,79 | 249885,15 |
| 1.4. | Общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 12124,3 | 43060,00 | 29001,45 | 0,0 | 0,0 | 29001,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 2 «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед. | 108 | 152 | 82 | 994 | 1248 | 2324 |
| 2.2. | Площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | кв. м | 4163,5 | 5501,92 | 1849,0 | 23574,79 | 25826,15 | 51249,94 |
| Подпрограмма № 3 «Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Количество переселенных граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | 2410 | 4523 | 2455 | 7461 | 6285 | 16201 |
| 3.2. | - Площадь расселенных жилых помещений в аварийном жилищном фонде | кв. м | 35455,16 | 67433,86 | 33532,95 | 141646,65 | 128484,88 | 303664,48 |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной                         программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории                               муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| Наименование мероприятий |  | Участники муниципальной программы | Срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год начала реализации |  |  | год окончания реализации |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Проведение мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» |  | - комитет по строительству и инженерной защите; - МКУ «Капитальное строительство» | 2024 | 2026 |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Саратов» |  | - комитет по строительству и инженерной защите; - МКУ «Капитальное строительство» | 2024 | 2026 |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Задача 2.1. Определение размера возмещения и выплата выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения на основании заключенных с гражданами соглашений или поступивших исполнительных листов |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Выплата выкупной стоимости собственникам аварийного жилого помещения» | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Подпрограмма № 3 «Организация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Заключение договоров социального найма жилых помещений, договоров мены жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» | - комитет по строительству и инженерной защите; - администрация Волжского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района; - администрация Ленинского района; - администрация Октябрьского района; - администрация Фрунзенского района; - департамент Гагаринского административного района |  | 2024 |  | 2026 |  |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории                                                                      муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы

| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы | всего по программе | всего | 19791706,2 |  | 10589362,1 | 9202344,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 4939,8 |  | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 19786766,4 |  | 10584422,3 | 9202344,1 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам программы: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | всего | 19791706,2 |  | 10589362,1 | 9202344,1 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 4939,8 |  | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 19786766,4 |  | 10584422,3 | 9202344,1 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 «Предоставление жилых помещений гражданам в связи с проведением мероприятий по переселению» | всего по подпрограмме | всего | 16253512,1 |  | 8900888,5 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города | 4939,8 |  | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 16248572,3 |  | 8895948,7 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | всего |  | 16253512,1 | 8900888,5 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 4939,8 | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 16248572,3 | 8895948,7 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | всего по мероприятию | всего |  | 15809166,4 | 8456542,8 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 15809166,4 | 8456542,8 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | всего |  | 15809166,4 | 8456542,8 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 15809166,4 | 8456542,8 | 7352623,6 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Город Саратов» | всего по мероприятию | всего |  | 444345,7 | 444345,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 4939,8 | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 439405,9 | 439405,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | всего |  | 444345,7 | 444345,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 4939,8 | 4939,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 439405,9 | 439405,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 2 «Выкуп жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» | всего по подпрограмме | всего |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по строительству и инженерной защите | всего |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Выплата выкупной стоимости собственникам аварийного жилого помещения» | всего по мероприятию | всего |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по участникам мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | всего |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | бюджет города |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  | 3538194,1 | 1688473,6 | 1849720,5 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов                                                    недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Фонда (прогнозно) | областного бюджета (прогнозно) | бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы» | 8900888,5 | 0,0 | 8895948,7 | 4939,8 |
| Всего в 2024 году |  |  | 8900888,5 | 0,0 | 8895948,7 | 4939,8 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках | 7352623,6 | 0,0 | 7352623,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |
| Всего в 2025 году |  |  | 7352623,6 | 0,0 | 7352623,6 | 0,0 |
| Всего |  |  | 16253512,1 | 0,0 | 16248572,3 | 4939,8 |

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Реестр

жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального

жилищного строительства)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка, кв. м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь, кв. м | количество человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Саратов» |  |  | X | X | X | X | X | 303664,48 | 16201 | X | 0,00 | 26015,00 | X | X |
| 1. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Квартальная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2019 | 557,10 | 26 | 31.12.2024 |  | 1734 | 64:32:014926:270 | сформиро-ван под одним домом |
| 2. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Квартальная, д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1963 | 17.12.2019 | 554,50 | 21 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 3. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Квартальная, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1963 | 17.12.2019 | 552,20 | 38 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 4. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Квартальная, д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1963 | 17.12.2019 | 562,40 | 34 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 5. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Рахова, д. № 18 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.06.2021 | 267,90 | 23 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 6. | Пос. Дубки | пос. Дубки, ул. Рахова, д. № 20 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.06.2021 | 296,50 | 17 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7. | Г. Саратов | г. Саратов, пос. Техстекло, 22-й квартал, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 03.09.2020 | 511,41 | 28 | 31.12.2025 |  | 663 | 64:48:040327:23 | сформиро-ван под одним домом |
| 8. | Г. Саратов | г. Саратов, пос. Техстекло, 22-й квартал, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 03.09.2020 | 533,19 | 24 | 31.12.2025 |  | 787 | 64:48:040327:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 9. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Акмолинский пр., д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 11.01.2017 | 322,70 | 13 | 31.12.2025 |  | 1560 | 64:48:020446:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 10. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Акмолинский пр., д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 10.02.2017 | 380,30 | 30 | 31.12.2025 |  | 915 | 64:48:020446:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 11. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й Артезианский пр., д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1966 | 08.06.2017 | 304,10 | 17 | 31.12.2025 |  | 4276 | 64:48:020257:803 | сформиро-ван под одним домом |
| 12. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Артельный пр., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1937 | 03.06.2021 | 62,20 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 13. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 25.01.2018 | 433,00 | 25 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 14. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.09.2019 | 291,00 | 21 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 15. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 11 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 16.03.2020 | 214,80 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 16. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 68/4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.12.2021 | 192,50 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 17. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 118 лит. Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 25.12.2020 | 204,64 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 18. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 118 лит. Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 04.06.2019 | 203,50 | 10 | 31.12.2025 |  | 585 | 64:48:060204:1827 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Аэропорт, СХИ, секция № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1932 | 23.11.2018 | 1 639,26 | 108 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 20. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. № 12 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.11.2020 | 242,30 | 14 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 21. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Беговая, д. № 257 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 17.05.2019 | 156,10 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 22. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Беговая, д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1907 | 26.05.2021 | 177,50 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 23. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 10 лит. А, Б, В, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.03.2021 | 546,90 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 24. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 10 лит. Р | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.08.2018 | 99,10 | 4 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 25. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 12 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1932 | 09.11.2020 | 839,30 | 29 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 26. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 20 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.05.2019 | 536,99 | 43 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 27. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Береговой пр., д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.04.2021 | 327,60 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 28. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 58 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 207,30 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 29. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 60 лит. А, ББ1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 175,90 | 9 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 30. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 77 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 06.09.2021 | 280,80 | 21 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 31. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 122 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 239,40 | 14 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 32. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 148 лит. А, Б, ВВ1, Г, Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2020 | 298,90 | 28 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 33. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 154 лит. Л | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1935 | 10.12.2018 | 109,00 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 34. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 171 лит. АА1, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2020 | 343,20 | 19 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 35. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 226 лит. В1, Г1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.11.2020 | 262,80 | 21 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 36. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Брянская, д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 25.05.2018 | 725,00 | 30 | 31.12.2025 |  | 1032 | 64:48:020446:25 | сформиро-ван под одним домом |
| 37. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Брянская, д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.10.2018 | 1 510,85 | 57 | 31.12.2025 |  | 1434 | 64:48:020439:21 | сформиро-ван под одним домом |
| 38. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Брянская, д. № 21 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 12.03.2021 | 1 662,10 | 19 | 31.12.2026 |  | 1370 | 64:48:020430:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 39. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 17.01.2017 | 141,60 | 7 | 31.12.2024 |  | 1216 | 64:48:020439:336 | сформиро-ван под одним домом |
| 40. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 05.06.2017 | 292,80 | 18 | 31.12.2025 |  | 878 | 64:48:020439:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 41. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 10.02.2017 | 382,50 | 20 | 31.12.2025 |  | 982 | 64:48:020439:29 | сформиро-ван под одним домом |
| 42. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 17.01.2017 | 356,25 | 17 | 31.12.2025 |  | 1209 | 64:48:020439:10 | сформиро-ван под одним домом |
| 43. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 05.06.2017 | 620,56 | 30 | 31.12.2025 |  | 908 | 64:48:020439:8 | сформиро-ван под одним домом |
| 44. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Буровая, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 09.03.2021 | 369,50 | 34 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 45. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Буровая, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 23.04.2021 | 419,90 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 46. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Вакуровский пр., д. № 4а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.03.2020 | 32,20 | 5 | 31.12.2024 |  | 176 | 64:48:050390:1197 | сформиро-ван под одним домом |
| 47. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Валовая, д. № 3 лит. АК, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 512,90 | 38 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 48. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Валовая, д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 26.05.2021 | 195,50 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 49. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Валовая, д. № 58 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1902 | 30.12.2020 | 153,90 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 50. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Валовая, д. № 75 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 223,20 | 15 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 51. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Валовая, д. № 79 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.11.2020 | 502,60 | 22 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 52. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 28.12.2017 | 414,30 | 22 | 31.12.2025 |  | 1751 | 64:48:020351:33 | сформиро-ван под одним домом |
| 53. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 28.12.2017 | 366,60 | 17 | 31.12.2025 |  | 1334 | 64:48:020351:34 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 54. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 28.12.2017 | 381,52 | 24 | 31.12.2025 |  | 1163 | 64:48:020351:35 | сформиро-ван под одним домом |
| 55. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 19А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1968 | 23.04.2021 | 4 070,40 | 200 | 31.12.2026 |  | 1901 | 64:48:020354:32 | сформиро-ван под одним домом |
| 56. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Веселая, д. № 17 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.11.2020 | 311,10 | 21 | 31.12.2025 |  | 995 | 64:48:010235:140 | сформиро-ван под одним домом |
| 57. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Веселая, д. № 29 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 06.09.2021 | 54,30 | 1 | 31.12.2026 |  | 350 | 64:48:010221:184 | сформиро-ван под одним домом |
| 58. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вишневая, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 05.06.2020 | 384,00 | 14 | 31.12.2026 |  | 867 | 64:48:040830:16 | сформиро-ван под одним домом |
| 59. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вишневая, д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 18.04.2019 | 371,20 | 14 | 31.12.2025 |  | 833 | 64:48:040830:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 60. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вознесенская, д. № 10 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 664,70 | 34 | 31.12.2025 |  | 629 | 64:48:010252:162 | сформиро-ван под одним домом |
| 61. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вознесенская, д. № 24 лит. А, Р | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 306,90 | 22 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 62. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вознесенская, д. № 57 лит. ББ1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 14.02.2017 | 45,10 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 63. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Волгодонская, д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 11.04.2018 | 3 181,53 | 306 | 31.12.2024 |  | 5004 | 64:48:020428:654 | сформиро-ван под одним домом |
| 64. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вологодская, д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 10.12.2018 | 879,71 | 43 | 31.12.2025 |  | 890 | 64:48:020355:32 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 65. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вологодская, д. № 8/1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 25.11.2019 | 980,70 | 53 | 31.12.2025 |  | 822 | 64:48:020355:55 | сформиро-ван под одним домом |
| 66. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вологодская, д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 24.04.2021 | 1 070,30 | 25 | 31.12.2026 |  | 770 | 64:48:020355:44 | сформиро-ван под одним домом |
| 67. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вологодская, д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 29.12.2018 | 1 114,50 | 43 | 31.12.2025 |  | 1483 | 64:48:020355:45 | сформиро-ван под одним домом |
| 68. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вольская, д. № 2 лит. Ж | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1875 | 11.11.2021 | 773,20 | 36 | 31.12.2026 |  | 1039 | 64:48:050372:65 | сформиро-ван под одним домом |
| 69. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вольская, д. № 69 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1865 | 28.08.2019 | 415,90 | 24 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 70. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вольская, д. № 78 лит. В, Ж, Г, Е, Д, З | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.04.2021 | 661,90 | 47 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 71. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Вольская, д. № 86 лит. АА1А2А3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1981 | 19.10.2020 | 67,80 | 5 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 72. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Гвардейская, д. № 30 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 03.09.2020 | 281,40 | 25 | 31.12.2024 |  | 1407 | 64:48:040712:429 | сформиро-ван под одним домом |
| 73. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Глебучев пр., д. № 5 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 283,10 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 74. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Глебучев овраг, д. № 816 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.02.2017 | 36,00 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 75. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Гранатная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 22.11.2018 | 277,60 | 13 | 31.12.2025 |  | 776 | 64:48:030313:645 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 76. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 8 лит. А, ББ1Б2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.11.2020 | 596,40 | 34 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 77. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 18 лит. А, ББ1Б2, ВВ1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.11.2020 | 290,40 | 21 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 78. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 26 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2020 | 260,10 | 10 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 79. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. № 28 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.12.2020 | 313,90 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 80. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 1-я Гуселка, Семхоз, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1930 | 24.12.2020 | 655,80 | 25 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 81. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 2-я Гуселка, д. № 39 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1972 | 14.02.2018 | 726,50 | 42 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 82. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Дачная, д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1941 | 23.04.2021 | 545,50 | 52 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 83. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Дачная, д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1949 | 14.01.2021 | 676,90 | 39 | 31.12.2026 |  | 1839 | 64:48:040812:19 | сформиро-ван под одним домом |
| 84. | Г. Саратов | г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1980 | 21.07.2020 | 1 691,15 | 89 | 31.12.2026 |  | 1673 | 64:48:040513:34 | сформиро-ван под одним домом |
| 85. | Г. Саратов | г. Саратов, Деловой пр., д. № 12 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 03.09.2020 | 811,19 | 32 | 31.12.2026 |  | 1552 | 64:48:040828:98 | сформиро-ван под одним домом |
| 86. | Г. Саратов | г. Саратов, Деловой пр., д. № 14 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 11.01.2021 | 484,61 | 19 | 31.12.2026 |  | 1075 | 64:48:040828:97 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 87. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Динамовская, д. № 15 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 24.04.2021 | 873,70 | 12 | 31.12.2026 |  | 1322 | 64:48:020258:55 | сформиро-ван под одним домом |
| 88. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Динамовская, д. № 19 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 30.10.2018 | 395,54 | 19 | 31.12.2025 |  | 902 | 64:48:020258:56 | сформиро-ван под одним домом |
| 89. | Г. Саратов | г. Саратов, 6-й Динамовский туп., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 05.08.2020 | 277,10 | 17 | 31.12.2026 |  | 545 | 64:48:020245:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 90. | Г. Саратов | г. Саратов, 6-й Динамовский туп., д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 12.03.2021 | 309,20 | 8 | 31.12.2026 |  | 534 | 64:48:020245:23 | сформиро-ван под одним домом |
| 91. | Г. Саратов | г. Саратов, 6-й Динамовский пр., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 29.10.2018 | 282,10 | 24 | 31.12.2025 |  | 443 | 64:48:020245:4 | сформиро-ван под одним домом |
| 92. | Г. Саратов | г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 17.01.2017 | 272,30 | 16 | 31.12.2025 |  | 536 | 64:48:020245:33 | сформиро-ван под одним домом |
| 93. | Г. Саратов | г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. № 7А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 17.01.2017 | 271,60 | 18 | 31.12.2025 |  | 980 | 64:48:020245:28 | сформиро-ван под одним домом |
| 94. | Г. Саратов | г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 07.09.2020 | 271,20 | 11 | 31.12.2026 |  | 562 | 64:48:020245:32 | сформиро-ван под одним домом |
| 95. | Г. Саратов | г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. № 9А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 05.08.2020 | 273,90 | 17 | 31.12.2026 |  | 975 | 64:48:020245:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 96. | Г. Саратов | г. Саратов, 7-й Динамовский пр., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 05.08.2020 | 336,59 | 7 | 31.12.2026 |  | 738 | 64:48:020245:27 | сформиро-ван под одним домом |
| 97. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Елшанская, д. № 22 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1942 | 26.10.2017 | 36,30 | 1 | 31.12.2024 |  | 1595 | 64:48:040121:888 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 98. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. № 138 лит. Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 04.04.2018 | 34,00 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 99. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Заречная, д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 10.07.2017 | 2 253,36 | 194 | 31.12.2025 |  | 1854 | 64:48:020353:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 100. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Заречная, д. № 12 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1963 | 10.02.2017 | 3 041,77 | 230 | 31.12.2024 |  | 2310 | 64:48:020428:1371 | сформиро-ван под одним домом |
| 101. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Заречная, д. № 43 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 28.12.2017 | 385,40 | 15 | 31.12.2024 |  | 718 | 64:48:020428:47 | сформиро-ван под одним домом |
| 102. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеленая, д. № 32 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1932 | 05.04.2021 | 339,40 | 19 | 31.12.2026 |  | 372 | 64:48:030410:106 | сформиро-ван под одним домом |
| 103. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 03.09.2020 | 250,90 | 17 | 31.12.2024 |  | 716 | 64:48:040331:764 | сформиро-ван под одним домом |
| 104. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 2А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 03.09.2020 | 431,63 | 20 | 31.12.2025 |  | 876 | 64:48:040330:20 | сформиро-ван под одним домом |
| 105. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 03.09.2020 | 411,50 | 22 | 31.12.2024 |  | 685 | 64:48:040331:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 106. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 03.09.2020 | 403,95 | 24 | 31.12.2024 |  | 774 | 64:48:040331:42 | сформиро-ван под одним домом |
| 107. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 11А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 28.04.2021 | 517,30 | 46 | 31.12.2026 |  | 1887 | 64:48:040331:48 | сформиро-ван под одним домом |
| 108. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 57 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 09.04.2019 | 685,00 | 31 | 31.12.2025 |  | 1732 | 64:48:040830:120 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 109. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 59 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 19.04.2019 | 688,70 | 32 | 31.12.2025 |  | 1922 | 64:48:040830:122 | сформиро-ван под одним домом |
| 110. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 61 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 11.09.2019 | 687,27 | 22 | 31.12.2025 |  | 1814 | 64:48:040830:121 | сформиро-ван под одним домом |
| 111. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 122 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 03.09.2020 | 2 519,98 | 186 | 31.12.2026 |  | 1189 | 64:48:040810:73 | сформиро-ван под одним домом |
| 112. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 138В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 07.09.2018 | 382,20 | 12 | 31.12.2025 |  | 1457 | 64:48:040810:65 | сформиро-ван под одним домом |
| 113. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 140Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 07.09.2018 | 862,29 | 41 | 31.12.2025 |  | 1979 | 64:48:040810:71 | сформиро-ван под одним домом |
| 114. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1949 | 05.08.2020 | 466,40 | 22 | 31.12.2026 |  | 995 | 64:48:020355:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 115. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 27.07.2021 | 695,00 | 15 | 31.12.2026 |  | 714 | 64:48:020355:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 116. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1946 | 10.07.2017 | 492,90 | 20 | 31.12.2025 |  | 1005 | 64:48:020354:27 | сформиро-ван под одним домом |
| 117. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 16.11.2021 | 307,30 | 9 | 31.12.2026 |  | 367 | 64:48:020355:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 118. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 20.03.2018 | 523,60 | 26 | 31.12.2025 |  | 800 | 64:48:020355:43 | сформиро-ван под одним домом |
| 119. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 26Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 26.12.2019 | 1 244,90 | 59 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 120. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 31А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1968 | 06.07.2018 | 3 205,93 | 182 | 31.12.2025 |  | 1443 | 64:48:020357:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 121. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 43 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 12.08.2020 | 655,64 | 27 | 31.12.2026 |  | 732 | 64:48:020430:12 | сформиро-ван под одним домом |
| 122. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 45А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1949 | 09.08.2017 | 385,00 | 21 | 31.12.2025 |  | 502 | 64:48:020430:22 | сформиро-ван под одним домом |
| 123. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 55А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 23.04.2021 | 1 185,00 | 23 | 31.12.2026 |  | 1137 | 64:48:020429:29 | сформиро-ван под одним домом |
| 124. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 61 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 28.12.2017 | 379,00 | 21 | 31.12.2025 |  | 810 | 64:48:020428:61 | сформиро-ван под одним домом |
| 125. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 63 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 19.02.2018 | 387,80 | 13 | 31.12.2025 |  | 777 | 64:48:020428:43 | сформиро-ван под одним домом |
| 126. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 75 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 30.10.2018 | 2 949,22 | 292 | 31.12.2024 |  | 1400 | 64:48:020428:58 | сформиро-ван под одним домом |
| 127. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 77 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 16.03.2018 | 3 424,36 | 385 | 31.12.2024 |  | 3267 | 64:48:020428:41 | сформиро-ван под одним домом |
| 128. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й пр. им. Азина В.М., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 14.05.2018 | 989,70 | 22 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 129. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й пр. им. Азина В.М., д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 19.10.2018 | 989,00 | 19 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 130. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 3Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 09.03.2021 | 2 521,60 | 161 | 31.12.2026 |  | 2379 | 64:48:040412:77 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 131. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 12в | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1985 | 06.09.2021 | 2 438,50 | 385 | 31.12.2026 |  | 3348 | 64:48:040423:63 | сформиро-ван под одним домом |
| 132. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 31 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1981 | 01.10.2018 | 11 595,69 | 485 | 31.12.2025 |  | 4917 | 64:48:040414:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 133. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 24.12.2020 | 593,79 | 41 | 31.12.2026 |  | 1196 | 64:48:030213:35 | сформиро-ван под одним домом |
| 134. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 16.11.2021 | 585,03 | 28 | 31.12.2026 |  | 1194 | 64:48:030213:36 | сформиро-ван под одним домом |
| 135. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Бирюзова С.С., д. № 25 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 19.10.2020 | 429,20 | 31 | 31.12.2026 |  | 658 | 64:48:030213:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 136. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. № 18 лит. А, Б, Ж, З | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1902 | 28.06.2021 | 49,80 | 1 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 137. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. № 52 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.02.2020 | 152,70 | 9 | 31.12.2026 |  | 420 | 64:48:060202:143 | сформиро-ван под одним домом |
| 138. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 12.04.2021 | 722,30 | 33 | 31.12.2026 |  | 1878 | 64:48:010240:27 | сформиро-ван под одним домом |
| 139. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 4 лит. А, ВГД | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 941,30 | 51 | 31.12.2026 |  | 1735 | 64:48:010240:26 | сформиро-ван под одним домом |
| 140. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 6 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2020 | 154,20 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 141. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 14 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 237,20 | 15 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 142. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 25 лит. А, В, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 10.12.2021 | 458,40 | 20 | 31.12.2026 |  | 1494 | 64:48:010239:321 | сформиро-ван под одним домом |
| 143. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 34 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 614,45 | 30 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 144. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 55 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1897 | 16.11.2021 | 282,00 | 12 | 31.12.2026 |  | 485 | 64:48:030449:72 | сформиро-ван под одним домом |
| 145. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 57 лит. А, А1, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1892 | 24.12.2020 | 755,59 | 37 | 31.12.2026 |  | 1057 | 64:48:030449:75 | сформиро-ван под одним домом |
| 146. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 73 лит. АА2, ББ3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 234,60 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 147. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 4 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.01.2021 | 363,81 | 25 | 31.12.2026 |  | 1058 | 64:48:060211:117 | сформиро-ван под одним домом |
| 148. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 6 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.11.2020 | 274,75 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 149. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 8 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.06.2019 | 577,00 | 20 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 150. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 17 лит. Б, В, Д, Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 292,79 | 12 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 151. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 29 лит. А, б, б1, Д, д3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.03.2021 | 364,46 | 15 | 31.12.2026 |  | 902 | 64:48:060211:79 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 152. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 29 лит. Вг | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.03.2021 | 212,78 | 13 | 31.12.2026 |  | 902 | 64:48:060211:79 | сформиро-ван под одним домом |
| 153. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 43 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.01.2020 | 196,70 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 154. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Дзержин-ского Ф.Э., д. № 43 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.01.2020 | 270,47 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 155. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 21.07.2020 | 720,20 | 39 | 31.12.2024 |  | 1203 | 64:48:040333:8 | сформиро-ван под одним домом |
| 156. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 27 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 01.09.2020 | 216,10 | 12 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 157. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 30 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 06.09.2021 | 293,60 | 19 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 158. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 40 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2017 | 146,70 | 14 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 159. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 163 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.11.2020 | 157,00 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 160. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 22 лит. А, Б, В, Д, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 481,21 | 14 | 31.12.2026 |  | 1097 | 64:48:030460:100 | сформиро-ван под одним домом |
| 161. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 78 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.10.2020 | 198,41 | 7 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 162. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Карла Маркса, д. № 3Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 09.04.2021 | 420,80 | 2 | 31.12.2026 |  | 468 | 64:48:050220:43 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 163. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 39 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.10.2021 | 227,78 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 164. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 42 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1890 | 30.12.2020 | 996,76 | 33 | 31.12.2026 |  | 1104 | 64:48:030450:347 | сформиро-ван под одним домом |
| 165. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 52 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 190,90 | 10 | 31.12.2026 |  | 572 | 64:48:030449:269 | сформиро-ван под одним домом |
| 166. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 54 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1905 | 22.11.2018 | 290,31 | 17 | 31.12.2025 |  | 904 | 64:48:030449:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 167. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 62 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1890 | 30.12.2020 | 84,70 | 1 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 168. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 102 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.07.2021 | 284,50 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 169. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 59 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1966 | 18.03.2019 | 3 546,70 | 182 | 31.12.2025 |  | 3594 | 64:48:040412:53 | сформиро-ван под одним домом |
| 170. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 40 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1870 | 12.04.2021 | 440,60 | 29 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 171. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 71 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.12.2019 | 55,40 | 2 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 172. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 3А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 03.09.2020 | 441,40 | 16 | 31.12.2026 |  | 1194 | 64:48:040330:19 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 173. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 03.09.2020 | 1 670,89 | 70 | 31.12.2026 |  | 1149 | 64:48:040329:8 | сформиро-ван под одним домом |
| 174. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 34 лит. АА3, БВ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.05.2018 | 802,40 | 43 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 175. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 37 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.04.2021 | 189,30 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 176. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 48 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 21.07.2020 | 326,84 | 24 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 177. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 50 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.03.2021 | 130,10 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 178. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 53 лит. Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 12.11.2020 | 72,00 | 10 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 179. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 66 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1911 | 09.03.2021 | 817,60 | 3 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 180. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 92 лит. Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1916 | 09.03.2021 | 640,70 | 3 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 181. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 96 лит. Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.04.2021 | 244,20 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 182. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 137 лит. А,Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 381,40 | 17 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 183. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 148 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.11.2020 | 93,90 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 184. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 176 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.09.2020 | 302,60 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 185. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 24 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 816,80 | 32 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 186. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 41 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1898 | 17.03.2020 | 491,40 | 37 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 187. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 49 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.10.2018 | 540,30 | 21 | 31.12.2025 |  | 1563 | 64:48:010316:5 | сформиро-ван под одним домом |
| 188. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 50 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1882 | 11.01.2019 | 339,50 | 18 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 189. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 53 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 498,90 | 16 | 31.12.2025 |  | 1400 | 64:48:010248:14 | сформиро-ван под одним домом |
| 190. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 56 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 12.04.2021 | 989,70 | 45 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 191. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 57 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1896 | 23.12.2020 | 232,80 | 17 | 31.12.2026 |  | 660 | 64:48:010248:151 | сформиро-ван под одним домом |
| 192. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 59 лит. ОР | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.12.2017 | 110,00 | 7 | 31.12.2025 |  | 1179 | 64:48:010248:155 | сформиро-ван под одним домом |
| 193. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 62 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 356,70 | 21 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 194. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 66 лит. Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 14.05.2018 | 155,70 | 17 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 195. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Орджо-никидзе Г.К., д. № 2Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 29.03.2017 | 3 123,70 | 137 | 31.12.2024 |  | 1685 | 64:48:020314:156 | сформиро-ван под одним домом |
| 196. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Орджо-никидзе Г.К., д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1967 | 16.09.2019 | 2 578,50 | 111 | 31.12.2025 |  | 2415 | 64:48:020314:110 | сформиро-ван под одним домом |
| 197. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Орджо-никидзе Г.К., д. № 27 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 10.02.2017 | 787,90 | 35 | 31.12.2025 |  | 2072 | 64:48:020301:170 | сформиро-ван под одним домом |
| 198. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. Петра Столыпина, д. № 3 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.06.2018 | 432,17 | 23 | 31.12.2025 |  | 1640 | 64:48:060212:90 | сформиро-ван под одним домом |
| 199. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. Петра Столыпина, д. № 15 лит. П | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 29.07.2019 | 192,50 | 8 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 200. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. Петра Столыпина, д. № 15 лит. Р | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 26.07.2019 | 224,30 | 20 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 201. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. им. Петра Столыпина, д. № 36 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 29.10.2020 | 297,90 | 16 | 31.12.2025 |  | 1640 | 64:48:060212:90 | сформиро-ван под одним домом |
| 202. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 123 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 03.10.2017 | 208,90 | 24 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 203. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 146 лит. А, Б, Г, Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 28.12.2020 | 402,40 | 31 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 204. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 155 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.04.2021 | 231,21 | 14 | 31.12.2026 |  | 650 | 64:48:030441:276 | сформиро-ван под одним домом |
| 205. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 161 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2018 | 222,40 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 206. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 163 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.12.2017 | 105,38 | 7 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 207. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 10 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 313,80 | 22 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 208. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 12 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 262,10 | 20 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 209. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 38 лит. Б, В, Г, Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 29.09.2017 | 375,90 | 18 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 210. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 42 лит. А, З | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 356,60 | 20 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 211. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 42 лит. ДЕ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 14.05.2020 | 148,70 | 6 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 212. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 62 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 296,40 | 13 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 213. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. № 38 лит. И | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 02.03.2020 | 47,00 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 214. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. № 38 лит. В1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 27.05.2020 | 78,80 | 5 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 215. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 81 лит. А, М | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.03.2021 | 194,60 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 216. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 83 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 181,10 | 7 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 217. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 85 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 26.07.2019 | 207,30 | 12 | 31.12.2025 |  | 672 | 64:48:060227:433 | сформиро-ван под одним домом |
| 218. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 126 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.01.2020 | 392,62 | 21 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 219. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., д. № 10 лит. АА1, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1903 | 09.11.2020 | 127,40 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 220. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., д. № 12 лит. Аа | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.09.2020 | 90,10 | 7 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 221. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 39 лит. Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 01.08.2017 | 90,36 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 222. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 22 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 29.07.2020 | 270,50 | 22 | 31.12.2025 |  | 793 | 64:48:010227:475 | сформиро-ван под одним домом |
| 223. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 33 лит. А, Б, Б1, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 18.11.2020 | 177,00 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 224. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 12.08.2020 | 819,66 | 39 | 31.12.2026 |  | 1379 | 64:48:020430:20 | сформиро-ван под одним домом |
| 225. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 28.12.2017 | 472,51 | 35 | 31.12.2025 |  | 1174 | 64:48:020430:18 | сформиро-ван под одним домом |
| 226. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 15.04.2019 | 832,60 | 31 | 31.12.2025 |  | 1113 | 64:48:020430:19 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 227. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 29.04.2021 | 1 158,20 | 26 | 31.12.2026 |  | 874 | 64:48:020429:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 228. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 11 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 28.12.2017 | 533,60 | 27 | 31.12.2025 |  | 726 | 64:48:020430:17 | сформиро-ван под одним домом |
| 229. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 12 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 05.08.2020 | 637,10 | 31 | 31.12.2026 |  | 776 | 64:48:020429:25 | сформиро-ван под одним домом |
| 230. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 26.12.2019 | 439,80 | 18 | 31.12.2025 |  | 1240 | 64:48:020439:24 | сформиро-ван под одним домом |
| 231. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 19 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 29.01.2020 | 376,03 | 16 | 31.12.2026 |  | 880 | 64:48:020439:18 | сформиро-ван под одним домом |
| 232. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 22 А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1989 | 12.08.2020 | 716,86 | 38 | 31.12.2026 |  | 3932 | 64:48:020438:11 | сформиро-ван под одним домом |
| 233. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 25 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 28.12.2017 | 381,07 | 26 | 31.12.2025 |  | 681 | 64:48:020439:19 | сформиро-ван под одним домом |
| 234. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 27 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 28.12.2017 | 392,61 | 29 | 31.12.2025 |  | 817 | 64:48:020439:13 | сформиро-ван под одним домом |
| 235. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 29 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 25.10.2018 | 422,40 | 33 | 31.12.2025 |  | 879 | 64:48:020439:20 | сформиро-ван под одним домом |
| 236. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 129 лит. А, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 219,66 | 17 | 31.12.2026 |  | 589 | 64:48:030430:96 | сформиро-ван под одним домом |
| 237. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 133 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1898 | 19.10.2020 | 56,98 | 9 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 238. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 144 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2019 | 164,30 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 239. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 144 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 08.05.2019 | 127,80 | 10 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 240. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 7 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 26.05.2021 | 363,80 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 241. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 30 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 414,10 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 242. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 48 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.11.2020 | 585,60 | 43 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 243. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 52 лит. АВ, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 352,10 | 30 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 244. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 54 лит. ГГ1, Д, Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 09.11.2020 | 281,90 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 245. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 60 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.07.2020 | 97,60 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 246. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 60 лит. Т | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.07.2020 | 365,90 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 247. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 62 лит. А, Ж | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.12.2020 | 389,40 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 248. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 71 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 06.09.2021 | 365,90 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 249. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 74 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1867 | 06.09.2021 | 255,20 | 12 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 250. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 79 лит. ГД | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2020 | 426,50 | 30 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 251. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 81 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1890 | 26.05.2021 | 826,40 | 40 | 31.12.2026 |  | 318 | 64:48:010309:17 | сформиро-ван под одним домом |
| 252. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 82 лит. Б, В, Ж1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.09.2020 | 302,70 | 19 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 253. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 83 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 724,40 | 44 | 31.12.2025 |  | 1285 | 64:48:010309:18 | сформиро-ван под одним домом |
| 254. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 88 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 455,90 | 24 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 255. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 90 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 26.05.2021 | 160,50 | 3 | 31.12.2026 |  | 1290 | 64:48:010247:267 | сформиро-ван под одним домом |
| 256. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 94 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.12.2020 | 232,40 | 14 | 31.12.2026 |  | 490 | 64:48:010247:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 257. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 98 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.07.2020 | 356,50 | 21 | 31.12.2026 |  | 700 | 64:48:010247:49 | сформиро-ван под одним домом |
| 258. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 111 лит. А, БВ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 243,51 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 259. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 118 лит. АБ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1887 | 05.04.2021 | 491,83 | 33 | 31.12.2026 |  | 878 | 64:48:030452:115 | сформиро-ван под одним домом |
| 260. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 140 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2019 | 428,33 | 23 | 31.12.2025 |  | 330 | 64:48:030453:77 | сформиро-ван под одним домом |
| 261. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 142 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.11.2019 | 464,37 | 34 | 31.12.2025 |  | 926 | 64:48:030453:18 | сформиро-ван под одним домом |
| 262. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 154 лит. А1Б, К | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 16.11.2021 | 198,70 | 12 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 263. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 66 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 26.07.2018 | 477,37 | 28 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 264. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 72 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 06.06.2019 | 66,10 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 265. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 128/1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.09.2020 | 700,20 | 25 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 266. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 130 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.07.2020 | 1 490,40 | 57 | 31.12.2025 |  | 1392 | 64:48:010303:12 | сформиро-ван под одним домом |
| 267. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 159 лит. Г, И | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.11.2020 | 351,70 | 17 | 31.12.2026 |  | 1037 | 64:48:010304:1090 | сформиро-ван под одним домом |
| 268. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 168 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 489,80 | 33 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 269. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 178 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2020 | 417,40 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 270. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 191 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1919 | 11.09.2018 | 257,00 | 24 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 271. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 197А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1792 | 19.03.2020 | 359,40 | 15 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 272. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 201 лит. АА1, Б, ВВ1В2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1830 | 23.12.2020 | 351,70 | 20 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 273. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 206 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 25.12.2020 | 170,40 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 274. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чернышев-ского Н.Г., д. № 209 лит. АА1, А2, В, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2018 | 1 673,80 | 90 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 275. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Чкалова В.П., д. № 54 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 03.09.2020 | 267,60 | 24 | 31.12.2026 |  | 861 | 64:48:040430:73 | сформиро-ван под одним домом |
| 276. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 7 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1897 | 04.12.2017 | 324,33 | 12 | 31.12.2025 |  | 579 | 64:48:050306:78 | сформиро-ван под одним домом |
| 277. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 55 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.10.2019 | 245,60 | 10 | 31.12.2025 |  | 861 | 64:48:050304:927 | сформиро-ван под одним домом |
| 278. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 56 лит. ВВ1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 256,63 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 279. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 12.03.2021 | 308,40 | 15 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 280. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Щорса Н.А., д. № 14 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 18.01.2021 | 965,20 | 87 | 31.12.2026 |  | 986 | 64:48:040804:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 281. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 270,00 | 20 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 282. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 6 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 760,73 | 38 | 31.12.2026 |  | 970 | 64:48:060207:105 | сформиро-ван под одним домом |
| 283. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 7 лит. АБ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 28.02.2020 | 805,86 | 34 | 31.12.2026 |  | 662 | 64:48:060207:113 | сформиро-ван под одним домом |
| 284. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 21 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 362,00 | 12 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 285. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 24 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 28.02.2020 | 525,23 | 31 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 286. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Кавказский туп., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 08.02.2019 | 2 982,21 | 240 | 31.12.2024 |  | 2485 | 64:48:020324:69 | сформиро-ван под одним домом |
| 287. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й Кавказский туп., д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 27.03.2019 | 3 091,95 | 146 | 31.12.2025 |  | 2475 | 64:48:020324:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 288. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. № 29 лит. А, Б, Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 07.05.2020 | 439,62 | 26 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 289. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Киевская, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 18.03.2019 | 2 918,00 | 152 | 31.12.2025 |  | 1940 | 64:48:020310:62 | сформиро-ван под одним домом |
| 290. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 24 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.04.2021 | 340,38 | 19 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 291. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 36 лит. АБ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 06.10.2021 | 1 072,30 | 24 | 31.12.2026 |  | 1028 | 64:48:030459:71 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 292. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 60 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2019 | 439,68 | 41 | 31.12.2025 |  | 791 | 64:48:030458:173 | сформиро-ван под одним домом |
| 293. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 67А лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.07.2021 | 126,90 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 294. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г., д. № 66 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1971 | 07.09.2018 | 1 587,14 | 116 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 295. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. № 12 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 16.03.2020 | 454,80 | 19 | 31.12.2026 |  | 1087 | 64:48:050132:56 | сформиро-ван под одним домом |
| 296. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й пр. им. Клочкова В.Г., д. № 15 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 22.12.2021 | 299,00 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 297. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Клубная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 13.09.2018 | 519,80 | 34 | 31.12.2025 |  | 818 | 64:48:040302:26 | сформиро-ван под одним домом |
| 298. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Князевский пр., д. № 23 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 08.05.2018 | 143,10 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 299. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Князевский взвоз, д. № 14 лит. АБ, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 305,40 | 20 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 300. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Князевский взвоз, д. № 16 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.12.2020 | 416,80 | 21 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 301. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Комсомоль-ская, д. № 19 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 01.09.2020 | 414,90 | 24 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 302. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Комсомоль-ская, д. № 23, лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2021 | 363,40 | 22 | 31.12.2026 |  | 323 | 64:48:010319:10 | сформиро-ван под одним домом |
| 303. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Комсомоль-ская, д. № 53, лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1882 | 10.12.2021 | 129,80 | 6 | 31.12.2026 |  | 827 | 64:48:010249:307 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 304. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Комсомоль-ская, д. № 86 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 04.08.2021 | 140,80 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 305. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Крымская, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 16.03.2020 | 2 103,20 | 85 | 31.12.2026 |  | 2699 | 64:48:020335:51 | сформиро-ван под одним домом |
| 306. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Крымская, д. № 7А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 26.12.2019 | 1 311,99 | 53 | 31.12.2025 |  | 1150 | 64:48:020335:46 | сформиро-ван под одним домом |
| 307. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 39 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.11.2020 | 240,00 | 20 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 308. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 52 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 146,50 | 14 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 309. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 23.01.2017 | 227,81 | 16 | 31.12.2025 |  | 817 | 64:48:020355:2800 | сформиро-ван под одним домом |
| 310. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 161А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 19.10.2018 | 134,10 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 311. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 165А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 19.10.2018 | 159,80 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 312. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 167А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 19.10.2018 | 255,40 | 12 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 313. | Г. Саратов | г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1890 | 07.03.2017 | 56,50 | 2 | 31.12.2025 |  | 1147 | 64:48:020360:334 | сформиро-ван под одним домом |
| 314. | Г. Саратов | г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. № 39 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 23.07.2019 | 179,10 | 7 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 315. | Г. Саратов | г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. № 43 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 10.07.2018 | 86,00 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 316. | Г. Саратов | г. Саратов, 5-й Лесопильный пр., д. № 55 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1914 | 26.12.2019 | 149,20 | 3 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 317. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Лысогорская, д. № 85 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 17.08.2018 | 637,70 | 19 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 318. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мельничная, д. № 63/2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 04.04.2018 | 407,70 | 32 | 31.12.2025 |  | 543 | 64:48:030312:94 | сформиро-ван под одним домом |
| 319. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 19 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 12.08.2020 | 469,40 | 53 | 31.12.2026 |  | 1723 | 64:48:020266:6 | сформиро-ван под одним домом |
| 320. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 35 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1966 | 23.07.2019 | 852,81 | 27 | 31.12.2025 |  | 3121 | 64:48:020257:8 | сформиро-ван под одним домом |
| 321. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 42 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 19.10.2018 | 408,80 | 30 | 31.12.2025 |  | 917 | 64:48:020258:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 322. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 51 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 26.11.2019 | 985,20 | 42 | 31.12.2025 |  | 1865 | 64:48:020253:10 | сформиро-ван под одним домом |
| 323. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 53 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 23.07.2019 | 1 849,10 | 103 | 31.12.2025 |  | 1628 | 64:48:020253:12 | сформиро-ван под одним домом |
| 324. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 54 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.04.2021 | 676,00 | 30 | 31.12.2026 |  | 1056 | 64:48:020246:39 | сформиро-ван под одним домом |
| 325. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 56 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 29.12.2018 | 653,20 | 27 | 31.12.2025 |  | 844 | 64:48:020246:43 | сформиро-ван под одним домом |
| 326. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 58 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 27.03.2019 | 657,20 | 20 | 31.12.2025 |  | 895 | 64:48:020246:40 | сформиро-ван под одним домом |
| 327. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 61 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 08.02.2019 | 360,90 | 16 | 31.12.2025 |  | 770 | 64:48:020245:13 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 328. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 11 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1912 | 07.02.2017 | 131,00 | 9 | 31.12.2025 |  | 1304 | 64:48:010344:20 | сформиро-ван под одним домом |
| 329. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 15 лит. Ж, Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 25.06.2020 | 538,10 | 32 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 330. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 26 лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.09.2020 | 782,40 | 32 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 331. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 42 лит. ГДЕ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 447,60 | 19 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 332. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 44 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.07.2020 | 407,00 | 19 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 333. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 50 лит. АА1, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 512,40 | 15 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 334. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 62 лит. ББ1, ИЗ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 24.02.2021 | 340,90 | 25 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 335. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 77 лит. АБ | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2019 | 472,00 | 18 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 336. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 112 лит. Н | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 05.04.2021 | 64,20 | 5 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 337. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 117 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 114,00 | 4 | 31.12.2026 |  | 449 | 64:48:030458:538 | сформиро-ван под одним домом |
| 338. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Московская, д. № 153а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1887 | 26.05.2021 | 233,20 | 12 | 31.12.2026 |  | 655 | 64:48:030456:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 339. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Московский пр., д. № 19 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 13.08.2018 | 357,83 | 18 | 31.12.2025 |  | 1270 | 64:48:020325:44 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 340. | Г. Саратов | г. Саратов, Московское шоссе, д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 03.09.2020 | 2 378,13 | 174 | 31.12.2026 |  | 1174 | 64:48:040236:53 | сформиро-ван под одним домом |
| 341. | Г. Саратов | г. Саратов, Мурманский пр., д. № 3б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1949 | 13.11.2020 | 455,11 | 10 | 31.12.2026 |  | 665 | 64:48:030327:192 | сформиро-ван под одним домом |
| 342. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 3 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 157,30 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 343. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 3 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.11.2019 | 278,60 | 22 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 344. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 3 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 22.03.2019 | 152,10 | 14 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 345. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1918 | 04.08.2021 | 362,50 | 21 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 346. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 7 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2018 | 334,10 | 32 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 347. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 11 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 217,90 | 16 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 348. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 12 лит. А, ББ1Б2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2020 | 249,00 | 13 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 349. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 13 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 01.09.2020 | 220,60 | 9 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 350. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 18 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 278,60 | 21 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 351. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 33 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2020 | 163,40 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 352. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 35 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.05.2018 | 132,90 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 353. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 37, лит. А, Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1902 | 02.09.2020 | 339,10 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 354. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 38 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1895 | 04.10.2021 | 366,60 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 355. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 47 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 11.11.2021 | 295,00 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 356. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 49 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 26.05.2021 | 197,40 | 19 | 31.12.2026 |  | 137 | 64:48:010150:521 | сформиро-ван под одним домом |
| 357. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 34 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 16.11.2021 | 658,90 | 20 | 31.12.2026 |  | 837 | 64:48:020627:58 | сформиро-ван под одним домом |
| 358. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 09.08.2017 | 106,20 | 6 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 359. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1934 | 05.06.2017 | 251,80 | 15 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 360. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 27.07.2021 | 161,20 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 361. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Нефтяной пр., д. № 7 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1979 | 12.08.2020 | 785,00 | 16 | 31.12.2026 |  | 2063 | 64:48:020520:154 | сформиро-ван под одним домом |
| 362. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Нефтяной пр., д. № 55Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1973 | 28.12.2017 | 732,80 | 29 | 31.12.2025 |  | 1004 | 64:48:020519:16 | сформиро-ван под одним домом |
| 363. | Г. Саратов | г. Саратов, 3-й Нефтяной пр., д. № 42 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 11.01.2017 | 476,30 | 24 | 31.12.2025 |  | 1610 | 64:48:020520:151 | сформиро-ван под одним домом |
| 364. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 03.06.2021 | 525,80 | 16 | 31.12.2026 |  | 1208 | 64:48:020640:79 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 365. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д. № 34 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1968 | 18.03.2019 | 1 814,95 | 185 | 31.12.2025 |  | 3787 | 64:48:020636:1130 | сформиро-ван под одним домом |
| 366. | Г. Саратов | г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 49 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 02.11.2018 | 3 858,79 | 131 | 31.12.2025 |  | 3824 | 64:48:020638:57 | сформиро-ван под одним домом |
| 367. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 14 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1967 | 07.11.2018 | 1 052,19 | 94 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 368. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 16 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 19.10.2020 | 863,65 | 46 | 31.12.2026 |  | 1441 | 64:48:020430:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 369. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 18А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 29.10.2018 | 549,00 | 25 | 31.12.2025 |  | 1535 | 64:48:020430:28 | сформиро-ван под одним домом |
| 370. | Г. Саратов | г. Саратов, Ново- Крекингский пр., д. № 3А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 24.04.2019 | 1 256,00 | 37 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 371. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Новоузенская, д. № 220 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1966 | 12.03.2019 | 3 011,09 | 233 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 372. | Г. Саратов | г. Саратов, пос. Новый Увек, ул. 2-я Линия, д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 314,75 | 8 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 373. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Овражный пр., д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2021 | 420,60 | 2 | 31.12.2026 |  | 1197 | 64:48:050394:929 | сформиро-ван под одним домом |
| 374. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Овражный пр., д. № 14 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2021 | 370,40 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 375. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 22 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 14.01.2021 | 1 413,70 | 42 | 31.12.2026 |  | 1352 | 64:48:020633:13 | сформиро-ван под одним домом |
| 376. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 75 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 23.04.2019 | 404,05 | 10 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 377. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 162 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1953 | 08.06.2017 | 1 937,25 | 108 | 31.12.2025 |  | 1659 | 64:48:020265:27 | сформиро-ван под одним домом |
| 378. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 162/2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 13.01.2021 | 1 088,80 | 30 | 31.12.2026 |  | 915 | 64:48:020265:22 | сформиро-ван под одним домом |
| 379. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 164 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 16.11.2021 | 1 942,60 | 32 | 31.12.2026 |  | 1579 | 64:48:020265:26 | сформиро-ван под одним домом |
| 380. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 165 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 13.11.2020 | 1 265,70 | 62 | 31.12.2026 |  | 1120 | 64:48:020266:17 | сформиро-ван под одним домом |
| 381. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 167 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 28.12.2017 | 517,37 | 34 | 31.12.2024 |  | 1006 | 64:48:020266:30 | сформиро-ван под одним домом |
| 382. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 169 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 18.11.2020 | 1 411,01 | 60 | 31.12.2026 |  | 1098 | 64:48:020266:16 | сформиро-ван под одним домом |
| 383. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 175Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 12.08.2020 | 459,30 | 23 | 31.12.2026 |  | 1159 | 64:48:020266:21 | сформиро-ван под одним домом |
| 384. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 177Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 12.08.2020 | 509,40 | 21 | 31.12.2026 |  | 709 | 64:48:020266:29 | сформиро-ван под одним домом |
| 385. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 211 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 26.11.2019 | 277,40 | 11 | 31.12.2025 |  | 490 | 64:48:020237:14 | сформиро-ван под одним домом |
| 386. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 215 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 12.08.2020 | 228,00 | 7 | 31.12.2026 |  | 648 | 64:48:020237:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 387. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 217 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 12.12.2018 | 278,20 | 9 | 31.12.2025 |  | 602 | 64:48:020237:17 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 388. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 221 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 263,40 | 8 | 31.12.2025 |  | 508 | 64:48:020237:12 | сформиро-ван под одним домом |
| 389. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 24 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.12.2020 | 370,30 | 17 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 390. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 30 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 25.12.2020 | 309,60 | 33 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 391. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 41 лит. И | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.04.2019 | 30,70 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 392. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 51 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 12.04.2021 | 379,90 | 22 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 393. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Омская, д. № 20 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 28.12.2017 | 91,40 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 394. | Г. Саратов | г. Саратов, ОПХ «Саратовское», д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 22.04.2019 | 367,50 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 395. | Г. Саратов | г. Саратов, ОПХ «Саратовское», д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 22.04.2019 | 244,20 | 12 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 396. | Г. Саратов | г. Саратов, ОПХ «Саратовское», д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 10.02.2017 | 281,60 | 17 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 397. | Г. Саратов | г. Саратов, ОПХ «Саратовское», д. № 4 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 10.02.2017 | 452,29 | 29 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 398. | Г. Саратов | г. Саратов, 2-й Панкратьев-ский пр., д. № 6 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1906 | 17.05.2019 | 167,91 | 23 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 399. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Пензенская, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 28.12.2017 | 963,50 | 58 | 31.12.2025 |  | 736 | 64:48:020326:50 | сформиро-ван под одним домом |
| 400. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 25 лит. А, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.12.2020 | 487,80 | 22 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 401. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 38 лит. Г, Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.11.2020 | 185,90 | 10 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 402. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 52 лит. А, В, В1, С | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1890 | 24.02.2021 | 1 304,60 | 59 | 31.12.2026 |  | 2169 | 64:48:010321:148 | сформиро-ван под одним домом |
| 403. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 57 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 24.02.2021 | 247,60 | 9 | 31.12.2026 |  | 560 | 64:48:010320:207 | сформиро-ван под одним домом |
| 404. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 64 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 14.05.2018 | 48,00 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 405. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 73 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 31.12.2019 | 190,80 | 13 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 406. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 73 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1877 | 28.06.2019 | 130,10 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 407. | Г. Саратов | г. Саратов, Первомайский пос., 1-й проезд, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 28.08.2019 | 81,30 | 4 | 31.12.2025 |  | 267 | 64:48:050389:386 | сформиро-ван под одним домом |
| 408. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 3-я Попереч-ная, д. № 12 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 02.07.2020 | 458,73 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 409. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Прессовая, д. № 45А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 01.10.2020 | 342,91 | 13 | 31.12.2026 |  | 733 | 64:48:020627:60 | сформиро-ван под одним домом |
| 410. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Прессовая, д. № 47 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 22.04.2019 | 340,50 | 7 | 31.12.2025 |  | 689 | 64:48:020627:59 | сформиро-ван под одним домом |
| 411. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Прессовый пр., д. № 2Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1934 | 05.06.2017 | 152,33 | 7 | 31.12.2025 |  | 1863 | 64:48:020626:373 | сформиро-ван под одним домом |
| 412. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Прессовый пр., д. № 2В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1934 | 28.12.2017 | 99,62 | 7 | 31.12.2025 |  | 1801 | 64:48:020626:376 | сформиро-ван под одним домом |
| 413. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 03.09.2020 | 431,41 | 24 | 31.12.2025 |  | 684 | 64:48:040332:16 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 414. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Прудная, д. № 2/1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1970 | 12.09.2019 | 1 561,10 | 111 | 31.12.2025 |  | 1420 | 64:48:020349:41 | сформиро-ван под одним домом |
| 415. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Прудная, д. № 2/2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1970 | 24.04.2019 | 2 351,40 | 196 | 31.12.2025 |  | 1960 | 64:48:020349:40 | сформиро-ван под одним домом |
| 416. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 65 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1907 | 28.08.2019 | 291,11 | 23 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 417. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 110 лит. Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.08.2018 | 307,54 | 22 | 31.12.2025 |  | 1155 | 64:48:060222:979 | сформиро-ван под одним домом |
| 418. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 112 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 12.03.2019 | 127,10 | 9 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 419. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 114 лит. К | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 04.06.2019 | 278,40 | 7 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 420. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 114 лит. Ш | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 12.07.2019 | 60,80 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 421. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Рамаева, д. № 15 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1907 | 10.12.2018 | 129,70 | 13 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 422. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корпус № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1947 | 07.09.2018 | 752,06 | 43 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 423. | Г. Саратов | г. Саратов, Санаторный пр., д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 12.03.2021 | 376,70 | 10 | 31.12.2026 |  | 1234 | 64:48:020446:29 | сформиро-ван под одним домом |
| 424. | Г. Саратов | г. Саратов, ст. Саратов-2, д. № 249 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1938 | 22.10.2018 | 630,96 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 425. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 1-я Силикат-ная, д. № 64 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1957 | 03.08.2020 | 101,40 | 4 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 426. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 2-я Силикат-ная, д. № 79 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 01.10.2018 | 525,90 | 16 | 31.12.2025 |  | 1408 | 64:48:050168:52 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 427. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 2-я Силикат-ная, д. № 81 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1959 | 21.07.2020 | 406,70 | 18 | 31.12.2026 |  | 1562 | 64:48:050168:53 | сформиро-ван под одним домом |
| 428. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 3-я Силикат-ная, д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1940 | 25.01.2018 | 309,70 | 18 | 31.12.2024 |  | 433 | 64:48:050162:75 | сформиро-ван под одним домом |
| 429. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 3-я Силикат-ная, д. № 59 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 31.05.2019 | 445,60 | 19 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 430. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 3-я Силикат-ная, д. № 61 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 31.05.2019 | 577,70 | 23 | 31.12.2025 |  | 2883 | 64:48:050168:56 | сформиро-ван под одним домом |
| 431. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 3-я Силикат-ная, д. № 63 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 07.09.2018 | 587,30 | 18 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 432. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Силикат-ная, д. № 18 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1963 | 13.01.2021 | 341,60 | 17 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 433. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. 4-я Силикат-ная, д. № 18а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 21.07.2020 | 342,60 | 24 | 31.12.2026 |  | 737 | 64:48:050162:77 | сформиро-ван под одним домом |
| 434. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 4, лит. Д | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1887 | 27.05.2021 | 156,00 | 18 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 435. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 18 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.10.2020 | 201,21 | 9 | 31.12.2026 |  | 483 | 64:48:030440:105 | сформиро-ван под одним домом |
| 436. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 19 лит. АА1А2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1877 | 22.11.2018 | 240,80 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 437. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Симбирский пр., д. № 38 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 19.10.2020 | 330,60 | 22 | 31.12.2026 |  | 628 | 64:48:030410:476 | сформиро-ван под одним домом |
| 438. | Г. Саратов | г. Саратов, Смурский пер., д. № 4 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1897 | 22.04.2021 | 87,90 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 439. | Г. Саратов | г. Саратов, Смурский пер., д. № 16 лит. К | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.04.2021 | 67,00 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 440. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 10 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 03.10.2017 | 350,40 | 23 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 441. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 32 лит. Б, В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 371,30 | 19 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 442. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 34 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 240,10 | 15 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 443. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 37 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1857 | 11.11.2021 | 184,90 | 11 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 444. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 39 лит. АА1ББ1, Л | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.12.2020 | 535,10 | 20 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 445. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 44 лит. А, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 828,50 | 45 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 446. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 46 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 11.09.2018 | 334,10 | 16 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 447. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 46 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2018 | 126,10 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 448. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 48 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1877 | 10.09.2018 | 303,80 | 17 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 449. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 58 лит. А, Г | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.09.2018 | 206,10 | 11 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 450. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соборная, д. № 60 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 10.12.2020 | 212,20 | 11 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 451. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Советская, д. № 57 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 29.11.2019 | 327,50 | 2 | 31.12.2025 |  | 310 | 64:48:050304:934 | сформиро-ван под одним домом |
| 452. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Советская, д. № 71 лит. А, Б, Д, С, Е | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 28.02.2018 | 432,46 | 28 | 31.12.2025 |  | 924 | 64:48:050304:553 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 453. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 1 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 02.08.2017 | 385,20 | 31 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 454. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 2 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 04.09.2017 | 396,60 | 22 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 455. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 4 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1934 | 04.09.2017 | 389,50 | 20 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 456. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 8 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 14.09.2017 | 124,60 | 7 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 457. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 9 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 12.07.2018 | 122,90 | 12 | 31.12.2025 |  | 982 | 64:48:010127:488 | сформиро-ван под одним домом |
| 458. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 11 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 04.09.2017 | 106,60 | 8 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 459. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 19 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1938 | 11.09.2018 | 74,50 | 8 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 460. | Г. Саратов | г. Саратов, совхоз «Комбайн», д. № 21 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1937 | 31.08.2017 | 87,60 | 6 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 461. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 138 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 13.02.2017 | 73,40 | 7 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 462. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 183 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 147,90 | 7 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 463. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 212 лит. АА1вв1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 06.10.2021 | 155,10 | 5 | 31.12.2026 |  | 1082 | 64:48:030426:63 | сформиро-ван под одним домом |
| 464. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 263 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 19.10.2020 | 263,60 | 17 | 31.12.2026 |  | 915 | 64:48:030431:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 465. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 298 лит. Ббб1б2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 06.10.2017 | 98,60 | 11 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 466. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 320 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1944 | 13.11.2020 | 220,10 | 21 | 31.12.2026 |  | 792 | 64:48:030418:148 | сформиро-ван под одним домом |
| 467. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 331 лит. АА1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1943 | 19.10.2020 | 194,10 | 30 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 468. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 332 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1945 | 19.10.2020 | 354,20 | 18 | 31.12.2026 |  | 1016 | 64:48:030418:150 | сформиро-ван под одним домом |
| 469. | Г. Саратов | г. Саратов, 3-й Солдат- ский пр., д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1956 | 22.04.2019 | 878,20 | 52 | 31.12.2025 |  | 1489 | 64:48:020302:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 470. | Г. Саратов | г. Саратов, 3-й Солдат- ский пр., д. № 1 А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 27.07.2020 | 1 783,50 | 71 | 31.12.2026 |  | 342 | 64:48:020302:22 | сформиро-ван под одним домом |
| 471. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соляная, д. № 6 лит. А, Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1865 | 24.02.2021 | 379,80 | 18 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 472. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соляная, д. № 6 лит. Д, Е, И | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1805 | 30.12.2020 | 160,70 | 14 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 473. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соляная, д. № 8 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 17.01.2019 | 167,10 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 474. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соляная, д. № 16 лит. Б | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1902 | 24.02.2021 | 212,20 | 18 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 475. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Соляная, д. № 28 лит. А, А1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.09.2020 | 200,50 | 10 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 476. | Г. Саратов | г. Саратов, 3-й Станцион- ный пр., д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 02.07.2020 | 144,28 | 7 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 477. | Г. Саратов | г. Саратов, Театральная пл., д. № 9 лит. А, а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 30.04.2020 | 433,80 | 26 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 478. | Г. Саратов | г. Саратов, Театральная пл., д. № 9 лит. В | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 15.04.2020 | 552,10 | 28 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 479. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Техническая, д. № 12а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1951 | 07.09.2018 | 728,14 | 42 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 480. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 03.09.2020 | 309,50 | 18 | 31.12.2026 |  | 1051 | 64:48:040454:70 | сформиро-ван под одним домом |
| 481. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. им. Тулайкова Н.М., д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1940 | 20.02.2020 | 1 995,90 | 47 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 482. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Тулупная, д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1917 | 23.12.2020 | 663,90 | 45 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 483. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Увекская, д. № 105 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1905 | 09.10.2017 | 62,00 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 484. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Увекская, д. № 56 лит. АА1а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1903 | 20.03.2018 | 101,70 | 2 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 485. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Увекская, д. № 101 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1935 | 08.06.2017 | 75,60 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 486. | Г. Саратов | г. Саратов, 12-й Увекский пр., д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1936 | 12.03.2021 | 371,90 | 8 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 487. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Увекский пр., д. № 13 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1905 | 05.07.2018 | 177,30 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 488. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й Увекский пр., д. № 15 лит. АА1А2а | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 20.03.2018 | 84,90 | 4 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 489. | Г. Саратов | г. Саратов, 4-й Увекский туп., д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1910 | 24.12.2020 | 141,90 | 6 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 490. | Г. Саратов | г. Саратов, 8-й Увекский пр., д. № 15 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1936 | 09.09.2018 | 184,60 | 9 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 491. | Г. Саратов | г. Саратов, 8-й Увекский пр., д. № 21 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1924 | 18.05.2018 | 88,80 | 5 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 492. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Университет-ская, д. № 43 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1922 | 13.11.2020 | 203,10 | 26 | 31.12.2026 |  | 1095 | 64:48:060201:51 | сформиро-ван под одним домом |
| 493. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Фабричная, д. № 4 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 28.12.2017 | 974,99 | 79 | 31.12.2025 |  | 1290 | 64:48:020308:160 | сформиро-ван под одним домом |
| 494. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Цветная, д. № 17 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1962 | 14.05.2018 | 268,10 | 10 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 495. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Черниговская, д. № 184 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1960 | 20.02.2020 | 489,41 | 27 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 496. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 116 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 12.03.2019 | 1 135,35 | 65 | 31.12.2024 |  | 2103 | 64:48:060127:29 | сформиро-ван под одним домом |
| 497. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 118 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 12.03.2019 | 613,63 | 42 | 31.12.2024 |  | 1697 | 64:48:060127:28 | сформиро-ван под одним домом |
| 498. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й пр. Энерге-тиков, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1955 | 23.04.2021 | 1 163,00 | 20 | 31.12.2026 |  | 1022 | 64:48:020429:31 | сформиро-ван под одним домом |
| 499. | Г. Саратов | г. Саратов, 1-й пр. Энерге-тиков, д. № 5А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1958 | 03.06.2021 | 464,70 | 12 | 31.12.2026 |  | 936 | 64:48:020429:35 | сформиро-ван под одним домом |
| 500. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 8 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1932 | 02.11.2018 | 1 379,50 | 60 | 31.12.2025 |  | 1945 | 64:48:020310:60 | сформиро-ван под одним домом |
| 501. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 10 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1930 | 22.06.2021 | 1 426,70 | 45 | 31.12.2026 |  | 1677 | 64:48:020310:57 | сформиро-ван под одним домом |
| 502. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 12 лит. А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1932 | 08.02.2019 | 1 432,10 | 85 | 31.12.2025 |  | 2 693 | 64:48:020310:1133 | сформиро-ван под одним домом |
| 503. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 41 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1961 | 03.02.2020 | 784,60 | 30 | 31.12.2026 |  | 810 | 64:48:020323:63 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 504. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 50 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 23.12.2021 | 4 109,20 | 238 | 31.12.2026 |  | 3664 | 64:48:020321:15 | сформиро-ван под одним домом |
| 505. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 53 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1939 | 01.10.2020 | 2 005,79 | 72 | 31.12.2026 |  | 3400 | 64:48:020358:76 | сформиро-ван под одним домом |
| 506. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 66 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1950 | 19.10.2020 | 512,90 | 18 | 31.12.2026 |  | 1206 | 64:48:020354:34 | сформиро-ван под одним домом |
| 507. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 70 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1952 | 07.11.2017 | 444,00 | 22 | 31.12.2025 |  | 1945 | 64:48:020354:23 | сформиро-ван под одним домом |
| 508. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 74 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 02.11.2018 | 373,64 | 14 | 31.12.2025 |  | 905 | 64:48:020355:42 | сформиро-ван под одним домом |
| 509. | Г. Саратов | г. Саратов, просп. Энтузиас-тов, д. № 76 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1949 | 05.03.2018 | 400,90 | 18 | 31.12.2025 |  | 1225 | 64:48:020355:48 | сформиро-ван под одним домом |
| 510. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Южная, д. № 59А | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 13.01.2021 | 1 484,40 | 40 | 31.12.2026 |  | 2301 | 64:48:020235:25 | сформиро-ван под одним домом |
| 511. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. № 5 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1971 | 08.05.2018 | 4 000,30 | 134 | 31.12.2025 |  | 2280 | 64:48:020356:79 | сформиро-ван под одним домом |
| 512. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. № 9 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1965 | 12.12.2018 | 3 051,46 | 161 | 31.12.2025 |  | 3300 | 64:48:020440:21 | сформиро-ван под одним домом |
| 513. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Ясельная, д. № 19 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1948 | 27.07.2021 | 172,30 | 3 | 31.12.2026 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 514. | С. Михай-ловка | с. Михайловка, ул. Центральная, д. № 3 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 17.12.2019 | 635,60 | 45 | 31.12.2025 |  | 3390 | 64:32:052945:95 | сформиро-ван под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 515. | Ст. Тарханы | ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1973 | 24.12.2021 | 278,92 | 26 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 516. | Ст. Тарханы | ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 2 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 24.12.2021 | 596,99 | 40 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 517. | Ст. Тарханы | ст. Тарханы, ул. Дорожная, д. № 3 (общ.) | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1964 | 29.06.2021 | 606,41 | 47 | 31.12.2025 |  |  |  | не сформиро-ван |
| 518. | Г. Саратов | г. Саратов, ул. Огородная, д. № 162/1 | многоквар-тирный | аварийный | нет | 1954 | 19.10.2020 | 1 169,76 | 67 | 31.12.2025 |  |  |  |  |

.