29 июня 2010 года № 1614

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 31 декабря 2009 года № 1921 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Благоустройство

территории Фрунзенского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2010 год»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы                        от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год», постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года № 1921 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 июня 2010 года № 1614

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год

Паспорт программы

| Название главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |
| --- | --- |
| Название программы | - «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год (далее - Программа) |
| Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Сроки реализации | - 2010 год |
| Цель и задачи | цель - благоустройство территории Фрунзенского района задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зелёных зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений |
| Целевые индикаторы | - содержание автомобильных дорог – 103045,85 кв. м; - содержание тротуаров – 318402,5 кв. м; - содержание остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт.; |
|  | - ремонт остановочных пунктов городского транспорта - 7 шт./212 кв. м; - содержание зелёных зон с асфальтовыми дорожками - 156080 кв. м; - уборка и вывоз мусора - 21490 куб. м; - уборка и вывоз снега - 17040 куб. м; - побелка бортового камня - 7250 п. м; - окраска бортового камня – 29253,5 п. м; - санобрезка и снос сухих деревьев - 150 шт./200 куб. м; - устройство цветников - 670 кв. м; - посадка деревьев-саженцев - 100 шт.; - ремонт дорог - 1535 кв. м; - ремонт тротуаров - 7410 кв. м; - ремонт малых архитектурных форм - 23 шт.; - установка ограждения бульвара им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. им. Вавилова Н.И., от ул. Советской до ул. Рабочей) - 750 п. м; - архитектурно-световое оформление деревьев на просп. им. Кирова С.М. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Чапаева В.И.) – 92 шт.; - замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М. (от ул. им. Чапаева В.И. до Мирного пер.) – 379 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зелёных зон и остановочных пунктов городского транспорта, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, работ по организации дорожного движения, прочих работ по улучшению внешнего облика района |
| Объем и источники финансирования | - объем финансирования - 45173,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год |

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения проблем.

Общая площадь территории Фрунзенского района составляет                    7580 кв. км, количество жителей - 49,7 тыс. чел.

На основании распоряжений комитета по управлению имуществом города Саратова от 16 июля 2009 года № 752-р «О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования «Город Саратов» остановочных пунктов городского транспорта», от 21 января 2010 года            № 55-р «О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны», от 19 февраля 2010 года № 225-р «О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны», от 11 марта 2010 года № 283-р «О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» администрации Фрунзенского района передан ряд объектов имущественной части муниципальной казны для ведения соответствующего реестра, пообъектного и бюджетного учета. В отношении указанных объектов в 2010 году необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Название объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений – сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 47 | 103045,85 | 36065 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 30 | 29657,3 | 29657,3 |
| 3. | Тротуары | 70 | 318402,5 | 124250 |
| 4. | Остановочные пункты городского транспорта | 10 | 598,5 | 212,0 |
| 5. | Зелёные зоны, из них: | 46 | 305371,5 | 61074 |
|  | скверы | 6 | 81672 | 32665 |

По состоянию на 1 января 2010 года требуется проведение ремонтных работ остановочных пунктов городского транспорта, изготовление и установка металлического ограждения бульвара им. Рахова В.Г., замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М., устройство наружного освещения в бульваре им. Рахова В.Г., ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров), текущий ремонт дорог, изготовление и установка металлического ограждения газонов по улицам. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» администрации Фрунзенского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 45173,9 тыс. руб. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования.

- Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение            2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Фрунзенского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зелёных зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели

решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении № 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды, вывоз снега –103045,85 кв. м дорог;

- содержание тротуаров (в том числе пешеходной зоны                           просп. им. Кирова С.М.): выполнение работ по содержанию (уборка)               просп. им. Кирова С.М., механизированная мойка просп. им. Кирова С.М., содержание ливнёвой канализации на просп. им. Кирова С.М., приобретение и установка чугунных решёток на просп. им. Кирова С.М., сбор, погрузка и вывоз мусора, сбор, погрузка и вывоз снега, обработка тротуаров противогололёдными средствами, механизированный полив тротуаров, побелка бортового камня, окраска бортового камня, устройство пандусов, ремонт и замена плиточного покрытия на просп. им. Кирова С.М., механизированное подметание тротуаров – 318402,5 кв. м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт тротуаров, ремонт дорог - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство наружного освещения в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зелёных зон: очистка зелёных зон скверов, бульваров и газонов от мусора, листьев и сучьев, подметание асфальтовых дорожек, очистка от снега асфальтовых дорожек, посыпка песком, вывоз снега, очистка урн и бордюрного камня, выкашивание зелёных зон скверов, бульваров и газонов, полив зелёных зон и насаждений, санобрезка и снос деревьев (150 шт./200 куб. м) (с учётом стоимости услуг по обследованию зелёных насаждений МУП «Садово-парковое»),                     посадка деревьев-саженцев (100 шт.), устройство цветников и уход за ними (670 кв. м), обрезка кустарников, корчёвка пней, побелка деревьев, вывоз мусора, листвы и травы, устройство ландшафтной композиции «Хвойный рокарий» в сквере им. Кирова С.М., замена грунта в зелёных зонах, посев газонной травы в зелёных зонах и приствольных квадратах деревьев, удаление поросли у деревьев и кустарников, удаление упавших и повреждённых зелёных насаждений, санитарно-гигиеническое исследование почвы в зонах отдыха (рекреации) – 156080 кв. м зелёных зон с асфальтовыми дорожками;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов городского транспорта: выполнение работ по уборке                                10 остановочных пунктов городского транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: ремонт малых архитектурных форм (23 шт.), обеспечение праздничной иллюминации, изготовление и установка металлического ограждения бульвара им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. им. Вавилова Н.И., от ул. Советской до ул. Рабочей), ремонт и окраска металлического ограждения сквера им. Кирова С.М. и бульвара  им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Советской), благоустройство архитектурных форм зоны отдыха на бульваре Астраханский, изготовление и установка металлического ограждения газонов, устранение последствий неблагоприятных погодных условий, архитектурно-световое оформление деревьев на просп. им. Кирова С.М., замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М.,  приобретение, доставка и установка скамеек и урн, устройство покрытия из резиновых бесшовных рулонных материалов на детских площадках в сквере им. Кирова С.М., обустройство цветочных навесных кашпо на световых опорах просп. им. Кирова С.М., установка вазонов с цветами, демонтаж плиточного покрытия и подготовительные работы  под установку фонтанов на просп. им. Кирова С.М., устройство уличных фонтанов на просп. им. Кирова С.М., оформление и благоустройство приствольных квадратов деревьев.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 июля 2009 года № 404 «Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ».

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет          45173,9 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 № 29-299 «О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Город Саратов».

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учётом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утверждённых постановлением главы администрации                        города Саратова от 12 ноября 2008 года № 1375 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города».

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 229,8 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 1745,7 тыс. руб.;

- содержание и ремонт тротуаров – 14982,4 тыс. руб.;

- содержание зелёных зон и насаждений – 14007,2 тыс. руб.;

- уличное освещение – 2205,8 тыс. руб.;

- содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм – 4752,4 тыс. руб.;

- ремонт тротуаров – 6181,1 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству – 1069,5 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, предоставляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района,  комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов»                             А.С. Задумин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, название мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | название показателя |  | ед. изм. | базовое значение (2009 год) | 2010 год |  |  |  |  | целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель - благоустройство территории Фрунзенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержа-ние автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (225, 226) (104) | 229,8 | площадь территории | кв. м |  | 103045,85 | 103045,85 | 103045,85 | 103045,85 |  | 103045,85 | 103045,85 |
|  |  |  |  | вывоз снега | куб. м |  | 824 | 850 | - | - |  | 720 | 1570 |
| 1.2. Содержание тротуаров | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (222, 225, 226, 310) (102) | 14619,4 | содержание тротуаров | кв. м |  | 318402,5 | 318402,5 | 318402,5 | 318402,5 |  | 318402,5 | 318402,5 |
|  |  |  |  | побелка бортового камня | п. м |  | 7250 | - | 7250 | - |  | - | 7250 |
|  |  |  |  | окраска бортового камня | п. м |  | 0 | - | - | 29253,5 |  | - | 29253,5 |
|  |  |  |  | вывоз мусора | куб. м |  | 12299 | 2650 | 4950 | 3700 |  | 2800 | 14100 |
|  |  |  |  | вывоз снега | куб. м |  | 9000 | 7235 | - | - |  | 3735 | 10970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Ремонтно-восстановитель-ные работы на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (225) (102, 103, 108) | 8289,8 | текущий ремонт дорог | количе-ство объектов | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 95 | - | - | 1535 | - | 1535 |
|  |  |  |  | ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров) | количе-ство объектов | 6 | - | 1 | 2 | - | 3 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 10743 | - | 4885 | 2525 | - | 7410 |
|  |  |  |  | замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М. | кв. м | 0 | - | - | 379 | - | 379 |
| 1.4. Устройство наружного освещения | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500(225, 226,310) (101) | 2205,8 | устройство наружного освещения бульвара им. Рахова В.Г. | количе-ство объектов | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
|  |  |  |  |  | км СИП | 0 | - | - | 1,6 | - | 1,6 |
| Задача 2. Содержание зелёных зон и насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержа-ние, создание (восстановление зелёных зон) | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (222, 225, 226, 310, 340) (105, 107) | 14007,2 | площадь территории (с асфальтирован-ными дорожками) | кв. м | 156080 | 92252 | 156080 | 156080 | 156080 | 156080 |
|  |  |  |  | вывоз снега | куб. м | 4255 | 3000 | - | - | 1500 | 4500 |
|  |  |  |  | вывоз мусора | куб. м | 6590 | 1400 | 3200 | 1450 | 1340 | 7390 |
|  |  |  |  | санобрезка и снос сухих деревьев | шт. | 8 | 30 | 42 | 48 | 30 | 150 |
|  |  |  |  |  | куб. м | 449 | - | 112 | 40 | 48 | 200 |
|  |  |  |  | посадка деревьев - саженцев | шт. | 90 | - | 100 | - | - | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство цветников | кв. м | 670 | - | 670 | - | - | 670 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт и содержание оста-новочных пунк-тов городского транспорта | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (225, 226) (104, 106) | 419,6 | ремонт остановочных пунктов | количе-ство объектов | 0 | - | - | 7 | - | 7 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 | - | - | 212,0 | - | 212,0 |
|  |  |  |  | содержание остановочных пунктов | количе-ство объектов | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 0 | - | 598,5 | 598,5 | 598,5 | 598,5 |
| 3.2. Прочие мероприятия по повышению уровня благо-устройства и внешнего облика | администрация Фрунзенского района | 253 0503 7952400 500 (222, 225, 226, 310, 340) (106, 107) | 5402,3 | ремонт малых архитектурных форм | шт. | 17 | - | 23 | - | - | 23 |
|  |  |  |  | изготовление и установка металлического ограждения бульвара им. Рахова В.Г. | п. м | 0 | - | - | 750 | - | 750 |
|  |  |  |  | архитектурно-световое оформление деревьев на проспекте им. Кирова С.М. | шт. | 0 | - | 50 | 42 | - | 92 |
| ИТОГО |  |  | 45173,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территорий

Фрунзенского района

| № п/п | Название объекта (улица, дорога, участок и т. п.) | Планируемый объём работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Текущий ремонт дорог |  |  |
| 1.1. | Ул. Железнодорожная (у дома № 5/9) | 395 кв. м |
| 1.2. | 4-й Рабочий проезд | 1140 кв. м |
| 2. Ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров) |  |  |
| 2.1. | Мирный переулок, 17 | 225 кв. м |
| 2.2. | Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Рабочей, нечётная сторона, от ул. Большой Казачьей до ул. им. Вавилова Н.И., чётная сторона) | 4885 кв. м |
| 2.3. | Ул. Астраханская (от ул. Большой Казачьей до ул. Шелковичной), нечётная сторона | 2300 кв. м |
| 3. Ремонт остановочных пунктов городского транспорта |  |  |
| 3.1. | «Ул. Университетская» (на вокзал) по адресу: ул. им. Вавилова Н.И., 54 – павильон | 6,0 кв. м |
| 3.2. | «Ул. Университетская» (на вокзал) по адресу: ул. им. Вавилова Н.И., 54 – посадочная площадка | 38,0 кв. м |
| 3.3. | «Ул. им. Вавилова Н.И.» (с вокзала) по адресу: ул. Университетская, 41 – павильон | 44,1 кв. м |
| 3.4. | «Ул. Астраханская» (с вокзала) по адресу: ул. им. Вавилова Н.И., 41 – павильон | 8,6 кв. м |
| 3.5. | «Ул. Шелковичная» (в центр) по адресу: ул. Шелковичная, 124/125 – павильон | 12,3 кв. м |
| 3.6. | «Ул. Шелковичная» (в центр) по адресу: ул. Шелковичная, 124/125 – посадочная площадка | 28,0 кв. м |
| 3.7. | «Завод «Серп и Молот» (в центр) по адресу: ул. Рабочая, 105 – павильон | 8,6 кв. м |
| 3.8. | «Вокзальная» (из центра) по адресу: ул. Вокзальная, 1 – посадочная площадка | 58,0 кв. м |
| 3.9. | «Ул. им. Дзержинского Ф.Э.» (из центра) по адресу: ул. им. Горького А.М., 25 - павильон | 8,4 кв. м |
| 4. Замена плиточного покрытия |  |  |
| 4.1. | Площадь им. Кирова С.М. (от ул. им. Чапаева В.И. до Мирного пер.) | 379 кв. м |
| 5. Устройство наружного освещения |  |  |
| 5.1. | Бульвар им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Рабочей) | 1,6 км |