Муниципальная программа
Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов»

повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»

Цель муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование подпрограмм | 2018 год (отчет) | 2019 год (план) | Бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2022 год | 2022 год |
| Благоустройство дворовых территорий | 223 791,0 | 99 333,3 | 102 340,0 |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | 67 507,5 | 304 872,5 | 232 279,1 |  |  |
| Итого: | 291 298,5 | 404 205,8 | 334 619,1 |  |  |

## Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий

- обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц и значимых зданий, снижение расходов на оплату электроэнергии.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 год (отчет) | 2019 год (план) | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021-2022 годы |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 56 | 27 | 0 | 1 157 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 5 | 7 | 53 |
| Доля заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| Количество улиц, на которых внедрены энергоэффективные технологии при организации наружного (уличного) освещения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество административных и иных муниципальных зданий, где проведена замена имеющейся подсветки | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество наиболее значимых зданий и сооружений, в том числе исторических и туристических достопримечательностей, оснащенных архитектурной энергоэффективной подсветкой | ед. | 0 | 0 | 0 | 9 |