30 декабря 2022 года № 5360

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля

# 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой

# программы «Переселение граждан из аварийного

# жилищного фонда в 2019-2025 годах»

На основании постановления администрации города Саратова                   от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ              и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», изложив приложение                                       к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на первого заместителя главы администрации муниципального образования             «Город Саратов».

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                         Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 30 декабря 2022 года № 5360

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в 2019-2025 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам: - 2019-2020 годы (первый этап); - 2020-2021 годы (второй этап); - 2021-2022 годы (третий этап); - 2022-2023 годы (четвертый этап) |

| Цели и задачи | - цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципального образования «Город Саратов»; - задачи Программы: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Саратов», жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 1535, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 427, 2021 год - 857, 2022 год - 32, 2023 год - 48*; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 77603,40** кв. м, в том числе: 2019 год - 490,59 кв. м, 2020 год - 11985,89 кв. м, 2021 год - 53896,92 кв. м, 2022 год - 9250,40 кв. м, 2023 год - 1552,00 кв. м*; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1535**, в том числе: 2019 год - 7, 2020 год - 227, 2021 год - 1051, 2022 год - 203, 2023 год - 48*; - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 9, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 3, 2022 год - 1, 2023 год - 0; - общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 55662,10** кв. м, в том числе: 2019 год - 0 кв. м, 2020 год - 27929,58 кв. м, 2021 год - 15572,12 кв. м, 2022 год - 12124,30 кв. м, 2023 год - 0 кв. м; - количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1552, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 1043, 2022 год - 347, 2023 год - 0; - количество переселенных граждан за счет выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) - 824***, в том числе: 2019 год - 14, 2020 год - 189, 2021 год - 1021, 2022 год - 161, 2023 год - 55*; - количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 410***, в том числе: 2019 год - 10, 2020 год - 93, 2021 год - 488, 2022 год - 76, 2023 год - 21*; - площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 16071,04*** кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 кв. м, 2020 год - 3728,98 кв. м, 2021 год - 18364,64 кв. м, 2022 год - 2887,61 кв. м, 2023 год - 777,26 кв. м*; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), 7905**** (600), в том числе: 2019 год - 14 (600), 2020 год - 982, 2021 год - 6121, 2022 год - 2266, 2023 год - 521*; - количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 3486**** (219), в том числе: 2019 год - 10 (219), 2020 год - 444, 2021 год - 2627, 2022 год - 1005, 2023 год - 200*; - площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 119707,34**** (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год - 14580,15 кв. м, 2021 год - 94468,55 кв. м, 2022 год - 32979,46 кв. м, 2023 год - 7114,00 кв. м* |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| ________________________________ **** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда - 5118 человек из 2281 жилого помещения площадью 79613,88 кв. м в 2019-2021 годах |  |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 6066320,1 тыс. руб.3, в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 4954164,2 тыс. руб.4, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 51512,0 тыс. руб.5, средств областного бюджета и иных источников***** - 995192,7 тыс. руб.6, средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади - 65451,2 тыс. руб.7: - на 2019-2020 годы (первый этап) - 507109,6 тыс. руб.8, в том числе за счет средств Фонда - 393863,0 тыс. руб.9, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 42289,1 тыс. руб.10, средств областного бюджета и иных источников - 5506,3 тыс. руб.11, за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади - 65451,2 тыс. руб.12; - на 2020-2021 годы (второй этап) - 1792601,7 тыс. руб.13, в том числе за счет средств Фонда – 1310028,5 тыс. руб.14, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 7843,7 тыс. руб.15, средств областного бюджета и иных источников - 474729,5 тыс. руб.16; |

_____________________________

***** - иные источники – средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета;

3 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 4476073,6 тыс. руб.;

4 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 3425680,2 тыс. руб.

5 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 31528,0 тыс. руб.;

6 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 962332,6 тыс. руб.;

7 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

8 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 431464,9 тыс. руб.;

9 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 346146,3 тыс. руб.

10 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 23466,2 тыс. руб.;

11 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 5319,6 тыс. руб.;

12 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

13 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 1406032,3 тыс. руб.;

14 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 933506,3 тыс. руб.;

15 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

16 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 465633,3 тыс. руб.

|  | - на 2021-2022 годы (третий этап) - 739171,2 тыс. руб.17, в том числе за счет средств Фонда - 283387,1 тыс. руб.18, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 1379,2 тыс. руб.19, средств областного бюджета и иных источников - 454404,9 тыс. руб.20; - на 2022-2023 годы (четвертый этап) - 3027437,621 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 2966885,622 тыс. руб., средств областного бюджета и иных источников - 60552,0 23 тыс. руб. |
| --- | --- |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Проблема переселения населения из аварийного жилья - это одна из самых острых и трудно разрешаемых проблем в Российской Федерации.

С одной стороны, проживание в аварийном жилищном фонде зачастую несет в себе прямую угрозу жизни, с другой стороны, портит общий вид города, производит негативное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизмы реализации ведомственных целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» решают указанные актуальные проблемы.

Кроме того, процессы в сфере переселения граждан из аварийного жилья могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект социально-экономического развития муниципального образования.

_______________________________

17 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 711324,7 тыс. руб.;

18 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 257317,7 тыс. руб.;

19 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

20 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 452837,9 тыс. руб.;

21 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1927251,7 тыс. руб.;

22 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1888709,9 тыс. руб.;

23 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 38541,8 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, с 2013 года по 2018 год расселялись 295 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 января 2019 года переселено 9099 человек из 4392 жилых помещений общей площадью                 148,5 тыс. кв. м.

Программа предусматривает переселение граждан, проживающих                в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными              и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом                  в процессе их эксплуатации.

При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы                     их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего                 в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции                в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться                      в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально                        и социально справедливо.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

В рамках Программы планируется приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, в том числе в целях исполнения решений судов. Программой предусмотрено приобретение               1535 жилых помещений общей площадью 77603,40 кв. м, строительство девяти домов (1552 жилых помещения общей площадью 55662,1 кв. м)                и выплата возмещения за 410 изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ для переселения 7905 человек (кроме того, 600 человек в рамках благотворительного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов») из 293 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам:

- 2019-2020 годы (первый этап);

- 2020-2021 годы (второй этап);

- 2021-2022 годы (третий этап);

- 2022-2023 годы (четвертый этап).

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципального образования «Город Саратов».

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Саратов», жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 1535, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 427, 2021 год - 857, 2022 год - 32, 2023 год - 48*;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 77603,40** кв. м24, в том числе: 2019 год - 490,59 кв. м, 2020 год - 11985,89 кв. м, 2021 год - 53896,92 кв. м, 2022 год - 9250,40 кв. м, 2023 год - 1552,00 кв. м*;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1535**, в том числе: 2019 год - 7,                     2020 год - 227, 2021 год - 1051, 2022 год - 203, 2023 год - 48*;

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 9, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 3, 2022 год - 1, 2023 год - 0;

- общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 55662,10** кв. м25, в том числе: 2019 год - 0 кв. м, 2020 год - 27929,58 кв. м, 2021 год - 15572,12 кв. м, 
2022 год - 12124,30 кв. м, 2023 год - 0 кв. м;

- количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1552, в том числе: 2019 год - 0,                          2020 год - 162, 2021 год - 1043, 2022 год - 347, 2023 год - 0;

_____________________________

24, 25 - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений;

* - показатель будет исполнен при наличии финансирования из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета;

** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически приобретенных        1284 жилых помещений общей площадью 66801,00 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2019-2021 годах, фактически построенных 1205 жилых помещений общей площадью 43537,8 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2020-2021 годах

- количество переселенных граждан за счет выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 824***, в том числе: 2019 год - 14, 2020 год - 189, 2021 год - 1021, 2022 год - 161, 2023 год - 55*;

- количество изымаемых жилых помещений в соответствии со             статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 410***, в том числе:  2019 год - 10, 2020 год - 93, 2021 год - 488, 2022 год - 76, 2023 год - 21*;

- площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 16071,04*** кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 кв. м, 2020 год - 3728,98 кв. м, 2021 год - 18364,64 кв. м, 2022 год - 2887,61 кв. м, 2023 год -         777,26 кв. м*;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), - 7905**** (600), в том числе: 2019 год -              14 (600), 2020 год - 982, 2021 год - 6121, 2022 год - 2266, 2023 год - 521*;

- количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 3486**** (219), в том числе: 2019 год - 10 (219), 2020 год - 444, 2021 год - 2627, 2022 год - 1005, 2023 год - 200*;

- площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») - 119707,34**** (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год - 14580,15 кв. м, 2021 год - 94468,55 кв. м, 2022 год - 32979,46 кв. м, 2023 год - 7114,00 кв. м*.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1           к Программе и включает:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением ______________________________

*** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных за счет выплаты возмещения 608 человек из 313 жилых помещений площадью 12406,17 кв. м в 2019-2021 годах;

**** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда - 5118 человек из 2281 жилого помещения площадью 79613,88 кв. м в 2019-2021 годах

денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, в том числе в целях исполнения решений судов;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан муниципального образования «Город Саратов» из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов», подлежащих расселению в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе, планируемые показатели переселения граждан - в приложении № 5 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2022 годы составляет 6066320,1 тыс. руб.26, в том числе: за счет средств Фонда -4954164,2 тыс. руб.27, средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» - 51512,0 тыс. руб.28, средств областного бюджета и иных источников***** - 995192,7 тыс. руб.29, средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади - 65451,2 тыс. руб.30:

- на 2019-2020 годы (первый этап) - 507109,6 тыс. руб.31, в том числе на 2019 год:

_____________________________________

26 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 4476073,6 тыс. руб.;

27 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 3425680,2 тыс. руб.;

28 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 31528,0 тыс. руб.;

***** - иные источники - средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета;                                                 29 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 962332,6 тыс. руб.;

30 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 56532,8 тыс. руб.;

31 - в 2019-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 431464,9 тыс. руб.

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 78533,232 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 29375,433 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 298 - 14872,934 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 310 - 1602,735 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 412 310 - 19262,236 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 414 310 - 599,537 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 4850,038 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 298 - 303,539 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 - 14579,640 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 414 310 - 5055,841 тыс. руб.;

на 2020 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 172882,142 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 88994,243 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 6554,244 тыс. руб.;

________________________________________

32 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

33 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

34 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

35 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.;

36 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

37 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

38 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

39 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,1 тыс. руб.;

40 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.;

41 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

42 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 163631,5 тыс. руб.;

43 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 88994,2 тыс. руб.;

44 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6554,2 тыс. руб.

- за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 9780,245 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 310 - 5881,946 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 - 45815,8******47 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 3528,248 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 1816,249 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 133,850 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 2651,051 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F3П748S 412 310 - 9,052 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F3П748S 414 228 - 0,153 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 28,154 тыс. руб.;

на 2020-2021 годы (второй этап) – 1792601,7 тыс. руб.55, в том числе на 2020 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 493472,156 тыс. руб.;

________________________________________

45 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 9780,0 тыс. руб.;

46 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 5881,9 тыс. руб.;

47 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 41643,5 тыс. руб.;

****** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

48 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 3365,3 тыс. руб.;

49 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1816,2 тыс. руб.;

50 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 133,8 тыс. руб.;

51 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1480,2 тыс. руб.;

52 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 9,0 тыс. руб.;

53 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 0,1 тыс. руб.;

54 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4,3 тыс. руб.;

55 - в 2020-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 1406032,3 тыс. руб.;

56 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 373535,3 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 255551,557 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 15862,858 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 97125,859 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 7843,760 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 412 310 - 196033,861 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 228 - 13819,562тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 310 - 190088,663 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 853 298 - 46681,164 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 10066,965 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 631,466 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 4870,767 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 1981,268 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 111477,569 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 253896,470 тыс. руб.;

___________________________________

57 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 94144,9 тыс. руб.;

58 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1537,5 тыс. руб.;

59 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 52323,4 тыс. руб.;

60 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

61 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 196033,8 тыс. руб.;

62 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 13819,5 тыс. руб.;

63 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 190088,6 тыс. руб.;

64 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 46681,1 тыс. руб.;

65 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 7412,5 тыс. руб.;

66 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31,4 тыс. руб.;

67 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 742,5 тыс. руб.;

68 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1066,9 тыс. руб.;

69 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 111477,5 тыс. руб.;

70 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 253413,1 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 21782,571 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 42073,172 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 - 378,773 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 2481,774 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 6592,375 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 467,076 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 600,277 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 -  7,778 тыс. руб.;

на 2022 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 9941,7 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 4213,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 1177,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 - 3076,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 202,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 -      49,8 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 -  70,7 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 - 
84,0 тыс. руб.;

- на 2021-2022 годы (третий этап) – 739171,2 тыс. руб.79, в том числе             на 2020 год*******:

___________________________________

71 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 17303,7 тыс. руб.;

72 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 29392,2 тыс. руб.;

73 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 378,7 тыс. руб.;

74 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 2481,7 тыс. руб.;

75 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 6355,6 тыс. руб.;

76 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 312,3 тыс. руб.;

77 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 599,8 тыс. руб.;

78 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 7,7 тыс. руб.;

79 - в 2020-2021 годах кассовый расход произведен в сумме 711324,7 тыс. руб.;

******* - за счет выделенных средств в 2020 году на реализацию третьего этапа

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 32602,980 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 32938,181 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 16141,382 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 12815,283 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 - 1379,284 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 412 310 - 61888,585 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 228 - 17442,486 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 414 310 - 360002,087 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20Г00L8220 853 298 - 8608,188 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 922,389 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 413,090 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 329,191 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 261,492 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 22558,493 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 133744,094 тыс. руб.;

_________________________________

80 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31690,9 тыс. руб.;

81 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31537,5 тыс. руб.;

82 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1420,4 тыс. руб.;

83 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 12815,2 тыс. руб.;

84 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

85 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 61888,5 тыс. руб.;

86 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 17442,4 тыс. руб.;

87 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 360002,0 тыс. руб.;

88 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 8608,1 тыс. руб.

89 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 534,1 тыс. руб.;

90 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 413,0 тыс. руб.;

91 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 29,0 тыс. руб.;

92 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 261,4 тыс. руб.;

93 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 22409,5 тыс. руб.;

94 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 133744,0 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 20757,095 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 – 199,596 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 4464,797 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 594,298 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 2957,599 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 396,0100 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 91,2101 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 -4,1102 тыс. руб.;

на 2022 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 5585,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 1382,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367483 414 228 - 198,5 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 490,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 
0,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 402F367484 414 228 - 
4,1 тыс. руб.;

- на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 3027437,6103 тыс. руб., в том числе:

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 1342855,8104 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 433024,9105 тыс. руб.;

____________________________________________________________

95 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 19176,5 тыс. руб.;

96 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 199,5 тыс. руб.;

97 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4324,2 тыс. руб.;

98 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 568,7 тыс. руб.;

99 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 2607,5 тыс. руб.;

100 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 391,0 тыс. руб.;

101 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 88,2 тыс. руб.;

102 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4,1 тыс. руб.;

103 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1927251,7 тыс. руб.;

104 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1342855,8 тыс. руб.;

105 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 300900,0 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 54692,0106 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 164115,5107 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367483 853 298 - 53900,0108 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 27405,2109 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 8837,3110 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 1116,1111 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 3349,3112 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367484 853 298 - 1100,0113 тыс. руб.;

на 2022 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 - 127153,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 - 516933,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367483 853 298 - 18271,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 250 0501 20ГF367483 853 298 - 2215,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 - 228400,7 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 - 25323,9 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 - 2598,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 - 10549,6 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 046 0501 20ГF367484 853 298 - 372,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 250 0501 20ГF367484 853 298 -  45,2 тыс. руб.;

____________________________________________________________

106 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 33838,4 тыс. руб.;

107 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 161803,5 тыс. руб.;

108 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 49312,2 тыс. руб.;

109 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 27405,2 тыс. руб.;

110 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 6141,0 тыс. руб.;

111 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 687,1 тыс. руб.;

112 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 3302,1 тыс. руб.;

113 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1006,4 тыс. руб.

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 - 4661,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 228 - 516,8 тыс. руб.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены            в приложении № 3 к Программе, по способам переселения - в приложении          № 4 к Программе, перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, приведен в приложении № 6 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации Программы произведены в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 
№ 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», от 13 марта 2020 г. № 122/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации              на II квартал 2020 года», от 24 декабря 2020 г. № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года»                 и постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (для муниципального образования «Город Саратов» при строительстве либо приобретении у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м не более 30000,00 руб. для первого этапа, не более 32479,00 руб. в 2020 и 2021 годах и по текущей рыночной либо установленной решением суда стоимости за 1 кв. м в 2022 году, но           в пределах установленных лимитов финансирования для второго-третьего этапов, не более 34521,00 руб. в 2021 году и по текущей рыночной либо установленной решением суда стоимости за 1 кв. м в 2022 году, но                    в пределах установленных лимитов финансирования для четвертого этапа, размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого                        в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,                 в расчете на один квадратный метр изымаемого жилого помещения может устанавливаться дифференцированно, но не более 30000,00 руб. за 1 кв. м для первого этапа, не более 32479,00 руб. в 2020 и 2021 годах и по текущей рыночной либо установленной решением суда стоимости за 1 кв. м в             2022 году, но в пределах установленных лимитов финансирования для второго-третьего этапов, не более 34521,00 руб. в 2021 году и по текущей рыночной либо установленной решением суда стоимости за 1 кв. м в                 2022 году, но в пределах установленных лимитов финансирования для четвертого этапа).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по строительству и инженерной защите обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов» и комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. председателя комитета

по строительству и инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                        Е.А. Маслова

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Саратов», жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, |  | 122 0501 20ГF367483 412 310 |  | 78533,2114 | 172882,1124 493472,1125 32602,9126 | 2651,0159 111477,5160 22558,4161 1342855,8162 | 4213,2 516933,4 | 0,00 | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений | ед. | 0 | 171 | 427 | 857 | 32 | 48* | 1535 |
|  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 310 |  | 1602,7115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 490,59 | 11985,89 | 53896,92 | 9250,4 | 1552,00* | 77603,40** * |
|  |  | 122 0501 20ГF3П748S 412 310 |  | 19262,2116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенных жилых помещений, оформленных в | ед. | 0 | 7 | 227 | 1051 | 203 | 48* | 1535** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | 122 0501 20ГF3U7484 412 310 |  | 14579,6117 | 45815,8 ******127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов | ед. | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
|  |  | 122 0501 20ГF367484 412 310 |  | 0,0 | 3528,2128 10066,9129 922,3130 | 28,1163 2481,7164 594,2165 27405,2166 | 49,8 10549,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | 27929,58 | 15572,12 | 12124,3 | 0 | 55662,1** |
|  |  | 122 0501 402F3П748S 412 310 |  | 0,0 | 0,0 | 9,0167 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20Г00L8220 412 310 |  | 0,0 | 196033,8131 61888,5132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность | ед. | 0 | 0 | 162 | 1043 | 347 | 0 | 1552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество переселенных граждан за счет выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | чел. | 0 | 14 | 189 | 901 | 126 | 55* | 671******** |
|  |  | 122 0501 20ГF367483 414 310 |  | 29375,4118 | 88994,2133 255551,5134 32938,1135 | 253896,4168 133744,0169 433024,9170 | 228400,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед. | 0 | 10 | 93 | 426 | 55 | 21* | 329******** |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 414 310 |  |  | 599,5119 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | кв. м | 0,00 | 375,12 | 3728,98 | 16472,79 |  | 2255,82 | 777,26* | 13602,25******** |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367484 414 310 |  |  | 0,0 |  | 1816,2136 4870,7137 413,0138 |  | 6592,3171 2957,5172 8837,3173 |  | 4661,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367484 414 228 |  |  | 0,0 |  | 631,4139 329,1140 |  | 467,0174 396,0175 1116,1176 |  | 70,7 0,9 516,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF367483 414 228 |  |  | 0,0 |  | 15862,8141 16141,3142 |  | 21782,5177 20757,0178 54692,0179 |  | 1177,0 1382,0 25323,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 310 |  |  | 0,0 |  | 5881,9143 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF3U7484 414 310 |  |  | 5055,8120 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 228 |  |  | 4850,0121 |  | 9780,2144 7843,7145 1379,2146 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 414 310 |  |  | 0,0 |  | 190088,6147 360002,0148 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 414 228 |  |  | 0,0 |  | 13819,5149 17442,4150 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 402F367484 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,7180 4,1181 | 84,0 4,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | 122 0501 402F367483 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 378,7182 199,5183 | 3076,2 198,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 402F3П748S 414 228 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1184 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20Г00L8220 853 298 |  |  | 0,0 |  | 46681,1151 8608,1152 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF367483 853 298 |  |  | 0,0 |  | 6554,2153 97125,8154 12815,2155 |  | 42073,1185 4464,7186 164115,5187 | 9941,7 5585,5 127153,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF367484 853 298 |  |  | 0,0 |  | 133,8156 1981,2157 261,4158 |  | 600,2188 91,2189 3349,3190 | 202,9 490,1 2598,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF367483 412 298 |  |  | 14872,9122 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 298 |  |  | 303,5123 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комитет по управлению имуществом города Саратова |  |  | 046 0501 20ГF367483 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 53900,0191 | 18271,3 | 0,0 | количество переселенных граждан за счет выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | чел. | - | - | - | 120 | 32 |  | 0 | 150********* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед. | - | - | - | 62 | 20 |  | 0 | 80********* |
|  |  |  |  |  | 046 0501 20ГF367484 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1100,0192 | 372,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | кв. м | - | - | - | 1891,85 | 583,79 |  | 0 | 2420,79********* |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
|  |  | администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |  |  | 250 0501 20ГF367483 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2215,0 | 0,0 | количество переселенных граждан за счет выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | чел. | - | - | - | - | 3 |  | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  | 250 0501 20ГF367484 853 298 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 45,2 | 0,0 | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед. | - | - | - | - | 1 |  | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | кв. м | - | - | - | - | 48,0 |  | 0 | 48,0 |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | чел. | 25 | 14 (600) | 982 | 6121 | 2266 |  | 521* | 7905**** (600) |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | ед. | 14 | 10 (219) | 444 | 2627 | 1005 |  | 200* | 3486**** (219) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | кв. м | 563,60 | 375,12 (7674,69) | 14580,15 | 94468,55 | 32979,46 |  | 7114,00* | 119707,34**** (7674,69) |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 169034,8 |  | 2215159,2 |  | 2718608,0 | 963518,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

114 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

115 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.;

116 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

117 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.;

118 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

119 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

120 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

121 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

122 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

123 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,1 тыс. руб.;

124 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 163631,5 тыс. руб.;

125 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 373535,3 тыс. руб.;

126 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31690,9 тыс. руб.;

127 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 41643,5 тыс. руб.;

128 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 3365,3 тыс. руб.;

129 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 7412,5 тыс. руб.;

130 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 534,1 тыс. руб.;

131 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 196033,8 тыс. руб.;

132 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 61888,5 тыс. руб.;

133 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 88994,2 тыс. руб.;

134 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 94144,9 тыс. руб.;

135 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31537,5 тыс. руб.;

136 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1816,2 тыс. руб.;

137 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 742,5 тыс. руб.;

138 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 413,0 тыс. руб.;

139 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 31,4 тыс. руб.;

140 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 29,0 тыс. руб.;

141 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1537,5 тыс. руб.;

142 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1420,4 тыс. руб.;

143 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 5881,9 тыс. руб.;

144 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 9780,0 тыс. руб.;

145 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6892,7 тыс. руб.;

146 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1169,1 тыс. руб.;

147 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 190088,6 тыс. руб.;

148 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 360002,0 тыс. руб.;

149 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 13819,5 тыс. руб.;

150 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 17442,4 тыс. руб.;

151 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 46681,1 тыс. руб.;

152 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 8608,1 тыс. руб.;

153 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 6554,2 тыс. руб.;

154 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 52323,4 тыс. руб.;

155 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 12815,2 тыс. руб.;

156 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 133,8 тыс. руб.;

157 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 1066,9 тыс. руб.;

158 - в 2020 году кассовый расход произведен в сумме 261,4 тыс. руб.;

159 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1480,2 тыс. руб.;

160 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 111477,5 тыс. руб.;

161 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 22409,5 тыс. руб.;

162 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1342855,8 тыс. руб.;

163 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4,3 тыс. руб.;

164 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 2481,7 тыс. руб.;

165 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 568,7 тыс. руб.;

166 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 27405,2 тыс. руб.;

167 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 9,0 тыс. руб.;

168 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 253413,1 тыс. руб.;

169 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 133744,0 тыс. руб.;

170 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 300900,0 тыс. руб.;

171 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 6355,6 тыс. руб.;

172 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 2607,5 тыс. руб.;

173 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 6141,0 тыс. руб.;

174 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 312,3 тыс. руб.;

175 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 391,0 тыс. руб.;

176 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 687,1 тыс. руб.;

177 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 17303,7 тыс. руб.;

178 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 19176,5 тыс. руб.;

179 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 33838,4 тыс. руб.;

180 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 7,7 тыс. руб.;

181 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4,1 тыс. руб.;

182 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 378,7 тыс. руб.;

183 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 199,5 тыс. руб.;

184 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 0,1 тыс. руб.;

185 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 29392,2 тыс. руб.;

186 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 4324,2 тыс. руб.;

187 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 161803,5 тыс. руб.;

188 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 599,8 тыс. руб.;

189 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 88,2 тыс. руб.;

190 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 3302,1 тыс. руб.;

191 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 49312,2 тыс. руб.;

192 - в 2021 году кассовый расход произведен в сумме 1006,4 тыс. руб.;

* - показатель будет исполнен при наличии финансирования из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета;

** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически приобретенных 1284 жилых помещений общей площадью 66801,00 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2019-2021 годах, фактически построенных 1205 жилых помещений общей площадью 43537,8 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2020-2021 годах;

**** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда - 5118 человек из 2281 жилого помещения площадью 79613,88 кв. м в 2019-2021 годах;

****** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

******** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных за счет выплаты возмещения 490 человек                          из 253 жилых помещений площадью 10569,17 кв. м в 2019-2021 годах;

********* - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных за счет выплаты возмещения 118 человек                    из 60 жилых помещений площадью 1837,0 кв. м в 2021 году

Приложение № 2 к Программе

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в экс-плуата- цию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Плани-руемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земель-ного участка, кв. м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  | площадь, кв. м | коли-чество человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х | х | x | x | 119707,34 | 7905 | x | 98400,75 | 230469,90 | x | x |
| 1. | Г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, д. № 6 | 1955 | 08.11.2012 | 380,42 | 30 | 31.12.2021 | 314,00 | 1478,00 | 64:48:020257:801 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Артельная, д. № 3 | 1936 | 28.05.2013 | 40,80 | 4 | 31.12.2021 | 91,60 | 91,60 | 64:48:020641:692 | сформирован |
| 3. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. № 11 | 1957 | 17.10.2014 | 415,05 | 30 | 31.12.2022 | 294,50 | 1830,00 | 64:48:020633:15 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. № 13 | 1955 | 17.10.2014 | 378,73 | 31 | 31.12.2022 | 358,10 | 358,10 | 64:48:020633:9865 | сформирован |
| 5. | Г. Саратов, ул. Астраханская, д. № 8 | 1917 | 20.01.2016 | 160,40 | 6 | 31.12.2021 | 145,30 |  | 64:48:050387:3094 | сформирован |
| 6. | Г. Саратов, ул. Аткарская, д. № 33 | 1917 | 14.12.2012 | 436,70 | 19 | 31.12.2023 | 1020,40 | 1729,00 | 64:48:030346:680 | сформирован под одним домом |
| 7. | Г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. № 14, лит. А, Б, Н, З, Е | 1897 | 11.03.2015 | 998,20 | 80 | 31.12.2023 | 999,90 | 999,90 | 64:48:010318:289 64:48:010318:290 | сформирован |
| 8. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 10 | 1939 | 11.03.2016 | 423,02 | 33 | 31.12.2020 | 271,80 | 1592,00 | 64:48:020320:17 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 12 | 1939 | 21.03.2016 | 428,15 | 31 | 31.12.2020 | 274,80 | 1750,00 | 64:48:020320:19 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. № 14 | 1939 | 23.11.2015 | 386,21 | 34 | 31.12.2020 | 274,40 | 1161,00 | 64:48:020320:22 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 4-я Беговая, д. № 9, лит. А, Б | 1917 | 23.08.2013 | 82,80 | 9 | 31.12.2021 | 143,50 |  | 64:48:050237:1060 | сформирован |
| 12. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 11, лит. А, Б | 1913 | 27.02.2014 | 1073,00 | 61 | 31.12.2023 | 426,80 | 765,00 | 64:48:050368:267 64:48050368:484 | сформирован |
| 13. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. № 136 | 1930 | 30.01.2015 | 126,0 | 10 | 31.12.2023 | 141,70 |  | 64:48:060121:473 | сформирован |
| 14. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 2 | 1941 | 29.09.2016 | 713,35 | 78 | 31.12.2023 | 592,00 | 2292,00 | 64:48:020446:621 | сформирован |
| 15. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 8 | 1941 | 28.05.2013 | 568,51 | 43 | 31.12.2021 | 592,00 | 5343,00 | 64:48:020446:620 | сформирован |
| 16. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. № 9 | 1942 | 28.11.2014 | 247,58 | 12 | 31.12.2021 | 269,00 | 1055,00 | 64:48:020446:32 | сформирован под одним домом |
| 17. | Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 198 | 1917 | 09.09.2016 | 115,30 | 14 | 31.12.2022 | 197,20 |  |  | не сформирован |
| 18. | Г. Саратов, ул. Брянская, д. № 19 | 1954 | 19.12.2014 | 278,14 | 16 | 31.12.2021 | 553,30 | 1513,00 | 64:48:020430:14 | сформирован под одним домом |
| 19. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. № 6 | 1955 | 16.05.2016 | 606,36 | 31 | 31.12.2020 | 473,10 | 1386,00 | 64:48:020439:334 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. № 8 | 1955 | 27.07.2016 | 194,80 | 14 | 31.12.2022 | 151,70 | 1103,00 | 64:48:020439:333 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 3 | 1956 | 06.07.2016 | 371,98 | 21 | 31.12.2022 | 293,00 | 1871,00 | 64:48:020439:335 | сформирован под одним домом |
| 22. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 5 | 1956 | 08.09.2016 | 376,70 | 29 | 31.12.2022 | 285,00 | 747,00 | 64:48:020439:25 | сформирован под одним домом |
| 23. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 6 | 1958 | 08.09.2016 | 572,51 | 37 | 31.12.2023 | 475,00 | 1223,00 | 64:48:020439:28 | сформирован под одним домом |
| 24. | Г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. № 5 | 1959 | 08.09.2016 | 594,90 | 42 | 31.12.2022 | 462,40 | 1674,00 | 64:48:020439:27 | сформирован под одним домом |
| 25. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 44, лит. Б | 1917 | 28.11.2013 | 88,30 | 13 | 31.12.2021 | 253,40 | 253,40 | 64:48:010245:585 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 46, лит. А | 1886 | 07.09.2015 | 156,60 | 8 | 31.12.2021 | 177,80 | 177,80 | 64:48:010245:584 | сформирован |
| 27. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 56, лит. А | 1885 | 26.07.2013 | 36,40 | 1 | 31.12.2021 | 201,10 | 571,00 | 64:48:010245:6 | сформирован под одним домом |
| 28. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 71, лит. А | 1917 | 19.06.2012 | 48,00 | 1 | 31.12.2021 | 153,80 | 153,80 |  | не сформирован |
| 29. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. № 94, лит. А | 1902 | 19.06.2012 | 253,52 | 18 | 31.12.2020 | 305,40 | 798,00 | 64:48:010245:275 | сформирован под одним домом |
| 30. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 5 | 1950 | 23.08.2013 | 200,83 | 28 | 31.12.2022 | 184,00 | 392,00 | 64:48:020354:37 | сформирован под одним домом |
| 31. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. № 7 | 1946 | 30.12.2016 | 463,50 | 32 | 31.12.2023 | 357,10 | 690,00 | 64:48:020354:39 | сформирован под одним домом |
| 32. | Г. Саратов, ул. Вишневая, д. № 18 | 1951 | 24.09.2015 | 404,43 | 29 | 31.12.2023 | 335,50 | 711,00 | 64:48:040826:180 | сформирован под одним домом |
| 33. | Г. Саратов, ул. Вознесенская, д. № 42, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 378,10 | 14 | 31.12.2021 | 257,70 | 257,70 | 64:48:010223:484 | сформирован |
| 34. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. № 15/1Е | 1952 | 30.09.2016 | 50,44 | 3 | 31.12.2022 | 194,70 |  | 64:48:060129:796 | сформирован |
| 35. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. № 21 | 1900 | 23.03.2016 | 332,71 | 23 | 31.12.2022 | 462,80 | 1271,00 | 64:48:060128:435 | сформирован под одним домом |
| 36. | Г. Саратов, 4-й Волжский проезд, д. № 5 | 1934 | 17.10.2014 | 93,41 | 8 | 31.12.2023 | 175,00 |  | 64:48:050394:2068 | сформирован |
| 37. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 35, лит. Д | 1917 | 27.07.2015 | 57,20 | 5 | 31.12.2021 | 112,00 | 811,00 | 64:48:050362:438 | сформирован под одним домом |
| 38. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 125 | 1917 | 14.11.2014 | 37,60 | 7 | 31.12.2023 | 69,10 |  | 64:48:030442: 1053 | не сформирован |
| 39. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. № 135 | 1957 | 28.03.2013 | 150,40 | 22 | 31.12.2021 | 170,20 | 170,20 | 64:48:030442: 1054 | сформирован |
| 40. | Г. Саратов, ул. Вязовская, д. № 10 | 1963 | 27.06.2016 | 210,50 | 12 | 31.12.2021 | 218,50 | 755,00 | 64:48:030330:146 | сформирован под одним домом |
| 41. | Г. Саратов, Гусельский пер., д. № 3 | 1956 | 23.08.2013 | 302,51 | 25 | 31.12.2022 | 286,40 | 808,00 | 64:48:040427:58 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. № 6 | 1952 | 17.10.2014 | 761,20 | 45 | 31.12.2023 | 465,80 | 1329,00 | 64:48:040828:92 | сформирован под одним домом |
| 43. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. № 9 | 1954 | 28.03.2014 | 746,57 | 43 | 31.12.2023 | 581,20 | 1725,00 | 64:48:040828:89 | сформирован под одним домом |
| 44. | Г. Саратов, ул. Динамовская, д. № 13 | 1956 | 26.04.2016 | 513,02 | 22 | 31.12.2021 | 451,30 | 1168,00 | 64:48:020258:42 | сформирован под одним домом |
| 45. | Г. Саратов, 7-й Динамовский проезд, д. № 3 | 1959 | 30.12.2016 | 273,60 | 13 | 31.12.2023 | 204,50 | 663,00 | 64:48:020245:30 | сформирован под одним домом |
| 46. | Г. Саратов, Универсальная база ОПС, д. № 2, лит. И | 1962 | 11.06.2014 | 816,30 | 35 | 31.12.2020 | 445,00 | 1814,00 | 64:48:040318:169 | сформирован под одним домом |
| 47. | Г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. № 136 | 1893 | 05.12.2016 | 159,34 | 14 | 31.12.2022 | 192,80 | 384,00 | 64:48:030234:201 | сформирован под одним домом |
| 48. | Г. Саратов, ул. Заречная, д. № 39 | 1958 | 08.11.2012 | 629,49 | 32 | 31.12.2021 | 378,00 | 693,00 | 64:48:020428:50 | сформирован под одним домом |
| 49. | Г. Саратов, ул. им. Генерала Захарова Г.Ф., д. № 40 | 1848 | 14.11.2014 | 37,60 | 4 | 31.12.2022 | 129,20 |  | 64:48:030309:683 | сформирован |
| 50. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 3А | 1957 | 04.10.2013 | 199,81 | 11 | 31.12.2022 | 287,00 | 897,00 | 64:48:040331:39 | сформирован под одним домом |
| 51. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 4А | 1955 | 26.11.2015 | 430,79 | 26 | 31.12.2022 | 279,30 | 1081,00 | 64:48:040330:24 | сформирован под одним домом |
| 52. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 7 | 1957 | 19.12.2014 | 401,26 | 18 | 31.12.2022 | 284,40 | 769,00 | 64:48:040331:36 | сформирован под одним домом |
| 53. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. № 7А | 1957 | 11.04.2014 | 323,83 | 19 | 31.12.2022 | 289,10 | 1052,00 | 64:48:040331:40 | сформирован под одним домом |
| 54. | Г. Саратов, ул. Измайлова, д. № 9А | 1955 | 20.01.2016 | 419,02 | 24 | 31.12.2023 | 280,30 | 868,00 | 64:48:040333:341 | сформирован под одним домом |
| 55. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 14 | 1945 | 31.01.2014 | 495,57 | 32 | 31.12.2022 | 362,00 | 1092,00 | 64:48:020354:26 | сформирован под одним домом |
| 56. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 25 | 1956 | 31.01.2014 | 1751,25 | 136 | 31.12.2023 | 798,20 | 1881,00 | 64:48:020357:20 | сформирован под одним домом |
| 57. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 27 | 1956 | 23.08.2013 | 1276,52 | 69 | 31.12.2023 | 694,00 | 1145,00 | 64:48:020357:22 | сформирован под одним домом |
| 58. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 29 | 1957 | 30.07.2014 | 1650,15 | 123 | 31.12.2023 | 791,00 | 1350,00 | 64:48:020357:26 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 37, лит. А1 | 1957 | 03.08.2016 | 1682,60 | 125 | 31.12.2023 | 815,80 | 1230,00 | 64:48:020357:29 | сформирован под одним домом |
| 60. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 41 | 1954 | 19.12.2014 | 1313,32 | 69 | 31.12.2023 | 573,00 | 1203,00 | 64:48:020430:23 | сформирован под одним домом |
| 61. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 51 | 1952 | 09.09.2014 | 1082,30 | 70 | 31.12.2023 | 542,30 | 939,00 | 64:48:020429:27 | сформирован под одним домом |
| 62. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 53 | 1950 | 08.11.2012 | 714,50 | 41 | 31.12.2021 | 847,00 | 1017,00 | 64:48:020429:23 | сформирован под одним домом |
| 63. | Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 19 | 1969 | 24.09.2015 | 2596,06 | 136 | 31.12.2022 | 673,70 | 1270,00 | 64:48:040413:67 | сформирован под одним домом |
| 64. | Г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. № 16 | 1917 | 19.12.2014 | 443,89 | 48 | 31.12.2023 | 313,60 | 395,00 | 64:48:060204:106 | сформирован под одним домом |
| 65. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 33, лит. АА1 | 1867 | 19.12.2014 | 36,31 | 2 | 31.12.2021 | 143,00 | 617,00 | 64:48:030451:28 | сформирован под одним домом |
| 66. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 46 | 1893 | 14.11.2014 | 220,20 | 20 | 31.12.2023 | 372,90 |  |  | не сформирован |
| 67. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 83 | 1880 | 19.02.2013 | 190,03 | 13 | 31.12.2023 | 440,00 | 440,00 | 64:48:030448: 1066 | сформирован под одним домом |
| 68. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 92 | 1917 | 19.12.2014 | 142,59 | 7 | 31.12.2022 | 277,20 |  | 64:48:030448: 1374 | сформирован |
| 69. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 93 | 1917 | 14.12.2012 | 152,10 | 12 | 31.12.2021 | 131,90 | 556,00 | 64:48:030448: 1379 | сформирован под одним домом |
| 70. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 94, лит. А | 1917 | 20.10.2015 | 268,92 | 21 | 31.12.2023 | 188,00 | 1085,00 | 64:48:030448:97 | сформирован под одним домом |
| 71. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 99 | 1917 | 14.11.2014 | 352,80 | 23 | 31.12.2023 | 465,00 |  | 64:48:030448:98 | сформирован |
| 72. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 102 | 1917 | 19.02.2013 | 149,80 | 11 | 31.12.2021 | 184,90 | 184,90 | 64:48:030448: 1383 | сформирован |
| 73. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 104 | 1917 | 19.02.2013 | 202,40 | 16 | 31.12.2021 | 184,90 | 184,90 | 64:48:030448: 1377 | сформирован |
| 74. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 69 | 1912 | 19.12.2014 | 328,90 | 14 | 31.12.2023 | 349,00 |  | 64:48:030451:664 64:48:030451:663 | сформирован |
| 75. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 71 | 1887 | 19.12.2014 | 339,14 | 22 | 31.12.2023 | 344,00 | 680,00 | 64:48:030451:262 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 78, лит. В | 1887 | 10.09.2013 | 58,40 | 6 | 31.12.2021 | 47,80 | 152,00 | 64:48:010228:354 | сформирован под одним домом |
| 77. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 92, лит. А | 1890 | 21.12.2015 | 83,20 | 7 | 31.12.2021 | 122,70 | 122,70 | 64:48:010214:532 | сформирован |
| 78. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 115 | 1902 | 20.05.2015 | 167,60 | 9 | 31.12.2021 | 130,10 | 474,00 | 64:48:030427:57 | сформирован под одним домом |
| 79. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 2, лит. Б | 1917 | 30.01.2015 | 216,77 | 33 | 31.12.2020 | 242,40 | 350,00 | 64:48:060211:1032 | сформирован под одним домом |
| 80. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 17, лит. АА1 | 1917 | 02.06.2016 | 153,22 | 16 | 31.12.2021 | 206,50 |  |  | не сформирован |
| 81. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 3, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 149,50 | 14 | 31.12.2023 | 152,00 | 152,00 | 64:48:010240:670 | сформирован |
| 82. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 7, лит. Б | 1882 | 26.09.2014 | 47,10 | 3 | 31.12.2020 | 127,30 | 684,00 | 64:48:010240:459 | сформирован под одним домом |
| 83. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 13, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 81,10 | 8 | 31.12.2021 | 180,40 | 180,40 |  | не сформирован |
| 84. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 33, лит. Б | 1917 | 05.11.2015 | 147,30 | 14 | 31.12.2021 | 256,50 | 256,50 | 64:48:010239:337 | сформирован под одним домом |
| 85. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 113, лит. АА1 | 1917 | 22.08.2012 | 203,20 | 21 | 31.12.2023 | 153,80 | 517,00 | 64:48:030448:103 | сформирован под одним домом |
| 86. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 115, лит. А | 1917 | 14.12.2012 | 32,50 | 3 | 31.12.2021 | 262,60 | 666,00 | 64:48:030448:100 | сформирован под одним домом |
| 87. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 117, лит. А | 1917 | 08.11.2012 | 145,00 | 16 | 31.12.2021 | 182,10 |  | 64:48:030448: 1385 | сформирован |
| 88. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 33, лит. Г | 1917 | 27.02.2014 | 87,70 | 3 | 31.12.2023 | 101,80 | 101,80 | 64:48:030452:710 | сформирован |
| 89. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 37, лит. ББ1, В | 1893 | 19.12.2014 | 220,20 | 16 | 31.12.2022 | 300,30 | 732,00 | 64:48:030452:107 | сформирован под одним домом |
| 90. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 70, лит. Г | 1917 | 28.03.2013 | 85,20 | 9 | 31.12.2023 | 90,30 | 90,30 |  | не сформирован |
| 91. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 120 | 1917 | 10.07.2015 | 224,00 | 25 | 31.12.2023 | 213,50 |  | 64:48:030447: 1486 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 126 | 1905 | 22.08.2012 | 95,90 | 5 | 31.12.2021 | 124,50 | 124,50 | 64:48:030447: 1487 | сформирован |
| 93. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 146 | 1935 | 19.06.2012 | 629,22 | 30 | 31.12.2022 | 1 023,90 | 2565,00 | 64:48:030358:35 | сформирован под одним домом |
| 94. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 150 | 1914 | 23.01.2013 | 33,00 | 4 | 31.12.2021 | 176,70 | 614,00 | 64:48:030358:137 | сформирован под одним домом |
| 95. | Г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 1А | 1956 | 26.11.2015 | 388,30 | 23 | 31.12.2023 | 277,40 | 608,00 | 64:48:040330:21 | сформирован под одним домом |
| 96. | Г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 52, лит. А | 1914 | 05.02.2016 | 568,90 | 42 | 31.12.2023 | 421,60 | 421,60 | 64:48:010321:527 | сформирован |
| 97. | Г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 10 | 1932 | 26.04.2016 | 1475,43 | 99 | 31.12.2023 | 533,80 | 533,80 | 64:48:020312:556 | сформирован |
| 98. | Г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 121 | 1929 | 06.07.2016 | 617,96 | 33 | 31.12.2022 | 424,00 | 424,00 |  | не сформирован |
| 99. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 146, лит. В | 1917 | 26.09.2014 | 32,10 | 1 | 31.12.2021 | 109,70 | 109,70 |  | не сформирован |
| 100. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 152 | 1882 | 15.12.2015 | 253,80 | 16 | 31.12.2022 | 406,10 |  |  | не сформирован |
| 101. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 160 | 1917 | 19.06.2012 | 56,70 | 11 | 31.12.2022 | 96,20 | 616,00 | 64:48:030439:33 | сформирован под одним домом |
| 102. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 162, лит. Г | 1927 | 19.12.2014 | 79,80 | 8 | 31.12.2021 | 111,30 |  |  | не сформирован |
| 103. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. А | 1917 | 22.08.2012 | 226,93 | 17 | 31.12.2021 | 344,90 | 1831,00 | 64:48:030418:240 | сформирован под одним домом |
| 104. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. В | 1917 | 22.08.2012 | 331,10 | 28 | 31.12.2023 | 344,30 | 1155,00 | 64:48:030418:242 | сформирован под одним домом |
| 105. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 181, лит. С | 1917 | 22.08.2012 | 370,24 | 30 | 31.12.2023 | 355,10 | 1673,00 | 64:48:030418:241 | сформирован под одним домом |
| 106. | Г. Саратов, ул. им. Пушкина А.С., д. № 20, лит. А, Б, В | 1917 | 27.02.2014 | 948,96 | 59 | 31.12.2023 | 679,30 | 980,00 | 64:48:050302:78 | сформирован под одним домом |
| 107. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 79, лит. А | 1917 | 17.12.2015 | 315,44 | 27 | 31.12.2022 | 217,70 | 217,70 | 64:48:060227: 1164 | сформирован |
| 108. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. № 128 | 1917 | 28.01.2016 | 215,10 | 16 | 31.12.2023 | 171,30 | 232,00 | 64:48:060205:990 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | Г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. № 25, лит. А | 1917 | 10.11.2015 | 120,00 | 8 | 31.12.2022 | 146,70 |  | 64:48:060214:567 | сформирован |
| 110. | Г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 21 | 1956 | 25.03.2016 | 374,50 | 38 | 31.12.2022 | 300,50 | 655,00 | 64:48:020439:16 | сформирован под одним домом |
| 111. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 95 | 1917 | 19.12.2014 | 300,30 | 19 | 31.12.2022 | 253,00 | 574,00 | 64:48:030448:763 | сформирован под одним домом |
| 112. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 140, лит. ББ1 | 1917 | 22.08.2012 | 69,80 | 6 | 31.12.2021 | 95,20 | 95,20 | 64:48:030429:811 | сформирован |
| 113. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 103 | 1917 | 15.12.2015 | 550,84 | 26 | 31.12.2023 | 284,60 | 1156,00 | 64:48:030452:109 | сформирован под одним домом |
| 114. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 122 | 1917 | 14.11.2014 | 597,96 | 41 | 31.12.2023 | 227,00 | 815,00 | 64:48:030452:110 | сформирован под одним домом |
| 115. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 170, лит. А, Б | 1917 | 15.12.2015 | 135,20 | 9 | 31.12.2021 | 155,10 | 394,00 | 64:48:030454:794 | сформирован под одним домом |
| 116. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 13А | 1917 | 02.09.2016 | 410,52 | 21 | 31.12.2023 | 291,80 | 2167,00 | 64:48:000000: 215467 | сформирован под одним домом |
| 117. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 56, лит. А | 1914 | 27.02.2014 | 312,87 | 17 | 31.12.2021 | 389,80 |  | 64:48:050304: 1337 | сформирован |
| 118. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. № 8 | 1957 | 22.08.2012 | 106,60 | 5 | 31.12.2021 | 146,00 | 146,00 | 64:48:020219:259 | сформирован |
| 119. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. № 34 | 1957 | 19.06.2012 | 281,10 | 12 | 31.12.2021 | 299,00 | 1841,00 | 64:48:020219:11 | сформирован под одним домом |
| 120. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 3, лит. В | 1917 | 11.04.2014 | 531,50 | 34 | 31.12.2023 | 373,20 | 295,00 | 64:48:060207:615 | сформирован под одним домом |
| 121. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 21, лит. В | 1917 | 14.12.2012 | 142,33 | 10 | 31.12.2023 | 183,10 |  |  | не сформирован |
| 122. | Г. Саратов, Кавказский проезд, д. № 1 | 1959 | 01.04.2016 | 1885,16 | 93 | 31.12.2022 | 876,00 | 1 538,00 | 64:48:020324:79 | сформирован под одним домом |
| 123. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 68, лит. Б | 1917 | 19.12.2014 | 64,20 | 7 | 31.12.2021 | 109,10 | 360,00 | 64:48:030458:483 | сформирован под одним домом |
| 124. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 74, лит. А | 1917 | 19.12.2014 | 107,40 | 7 | 31.12.2023 | 105,00 |  | 64:48:030458:482 | сформирован под двумя домами |
| 125. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 74, лит. Б | 1917 | 15.12.2015 | 97,10 | 7 | 31.12.2023 | 105,00 |  | 64:48:030458:482 | сформирован под двумя домами |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. № 114 | 1917 | 20.05.2015 | 445,53 | 30 | 31.12.2022 | 347,50 |  | 64:48:030351:481 | сформирован |
| 127. | Г. Саратов, 5-й Камышинский проезд, д. № 9 | 1917 | 17.12.2015 | 51,70 | 8 | 31.12.2021 | 143,60 | 361,00 | 64:48:060229:119 | сформирован под одним домом |
| 128. | Г. Саратов, Киевский проезд, д. № 1А | 1960 | 28.05.2013 | 372,70 | 28 | 31.12.2021 | 285,00 | 1 206,00 | 64:48:020310:47 | сформирован под одним домом |
| 129. | Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 62 | 1917 | 19.02.2013 | 598,74 | 28 | 31.12.2023 | 438,20 | 438,20 | 64:48:030458:168 | сформирован |
| 130. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 9 | 1952 | 30.01.2015 | 408,10 | 26 | 31.12.2023 | 264,30 | 530,00 | 64:48:020320: 1516 | сформирован под одним домом |
| 131. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 11 | 1939 | 30.01.2015 | 406,55 | 30 | 31.12.2020 | 271,00 | 1079,00 | 64:48:020320: 1488 | сформирован под одним домом |
| 132. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 13 | 1952 | 23.08.2013 | 350,85 | 26 | 31.12.2020 | 318,00 | 483,00 | 64:48:020320: 1517 | сформирован под одним домом |
| 133. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. № 13А | 1950 | 23.08.2013 | 370,30 | 30 | 31.12.2020 | 294,00 | 523,00 | 64:48:020308: 1518 | сформирован под одним домом |
| 134. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. № 21 | 1957 | 28.03.2014 | 380,58 | 21 | 31.12.2023 | 326,00 | 326,00 | 64:48:020503:462 | сформирован |
| 135. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. № 29 | 1902 | 30.12.2016 | 115,08 | 6 | 31.12.2022 | 153,10 | 153,10 | 64:48:020503:459 | сформирован |
| 136. | Г. Саратов, ул. Комсомольская, д. № 55, лит. А, Г | 1900 | 19.06.2012 | 69,30 | 2 | 31.12.2021 | 271,60 | 130,00 | 64:48:010249:348 | сформирован под одним домом |
| 137. | Г. Саратов, ул. Кузнечная, д. № 27, лит. А | 1917 | 12.02.2016 | 164,00 | 16 | 31.12.2021 | 129,60 | 129,60 |  | не сформирован |
| 138. | Г. Саратов, ул. Курдюмская, д. № 69 | 1951 | 26.04.2013 | 100,05 | 5 | 31.12.2021 | 261,50 | 1300,00 | 64:48:040826:198 | сформирован под одним домом |
| 139. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 6 | 1951 | 26.11.2015 | 21,90 | 1 | 31.12.2021 | 263,70 | 1360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 140. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 5 | 1948 | 28.11.2013 | 231,24 | 14 | 31.12.2021 | 167,70 | 167,70 | 64:48:020354: 1087 | сформирован |
| 141. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 11 | 1949 | 08.04.2016 | 222,17 | 17 | 31.12.2022 | 161,60 | 161,60 | 64:48:020355: 2802 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 14 | 1951 | 11.04.2014 | 254,70 | 13 | 31.12.2023 | 259,70 | 1068,00 | 64:48:040826:1470 | сформирован под одним домом |
| 143. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 16 | 1954 | 09.09.2014 | 268,08 | 16 | 31.12.2022 | 265,80 | 1037,00 | 64:48:040826:191 | сформирован под одним домом |
| 144. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 371,40 | 27 | 31.12.2023 | 283,30 | 871,00 | 64:48:040826:192 | сформирован под одним домом |
| 145. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 23 | 1959 | 30.07.2014 | 971,77 | 54 | 31.12.2023 | 866,30 | 1505,00 | 64:48:040823:41 | сформирован под одним домом |
| 146. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. № 23а | 1956 | 26.11.2015 | 411,90 | 21 | 31.12.2023 | 290,60 | 1178,00 | 64:48:040823:45 | сформирован под одним домом |
| 147. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 5 | 1941 | 30.12.2013 | 587,70 | 68 | 31.12.2023 | 430,60 | 972,00 | 64:48:040814:48 | сформирован под одним домом |
| 148. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 8 | 1941 | 30.12.2013 | 441,98 | 28 | 31.12.2020 | 286,20 | 533,00 | 64:48:040814:47 | сформирован под одним домом |
| 149. | Г. Саратов, ул. Международная, д. № 13 | 1941 | 30.12.2013 | 527,14 | 35 | 31.12.2023 | 434,20 | 1775,00 | 64:48:040813:42 | сформирован под одним домом |
| 150. | Г. Саратов, Международный проезд, д. № 43 | 1944 | 30.12.2013 | 409,20 | 27 | 31.12.2022 | 286,20 | 1467,00 | 64:48:040813:41 | сформирован под одним домом |
| 151. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 17 | 1956 | 15.07.2015 | 769,37 | 79 | 31.12.2023 | 533,00 | 981,00 | 64:48:020266:18 | сформирован под одним домом |
| 152. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 29 | 1960 | 23.11.2015 | 330,50 | 17 | 31.12.2023 | 185,30 | 687,00 | 64:48:020266:15 | сформирован под одним домом |
| 153. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 31 | 1957 | 23.11.2015 | 534,22 | 35 | 31.12.2021 | 436,00 | 1147,00 | 64:48:020266:19 | сформирован под одним домом |
| 154. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 37 | 1953 | 22.08.2012 | 417,10 | 33 | 31.12.2023 | 318,00 | 497,50 | 64:48:020257: 1018 | сформирован |
| 155. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 39 | 1953 | 19.06.2012 | 424,18 | 35 | 31.12.2021 | 318,00 | 470,10 | 64:48:020257: 1017 | сформирован |
| 156. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 41 | 1953 | 22.08.2012 | 428,20 | 23 | 31.12.2021 | 318,00 | 318,00 | 64:48:020257: 1016 | сформирован |
| 157. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 43 | 1953 | 06.09.2013 | 427,10 | 31 | 31.12.2023 | 559,00 | 559,00 | 64:48:020257: 1015 | сформирован |
| 158. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 55 | 1958 | 25.03.2016 | 394,70 | 22 | 31.12.2021 | 335,20 | 665,00 | 64:48:020245:12 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. № 63 | 1958 | 25.03.2016 | 447,20 | 18 | 31.12.2021 | 340,00 | 707,00 | 64:48:020245:10 | сформирован под одним домом |
| 160. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 74,31 | 9 | 31.12.2021 | 109,80 | 1397,00 | 64:48:060205: 1206 | сформирован |
| 161. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. Б | 1917 | 09.09.2014 | 140,02 | 17 | 31.12.2023 | 109,80 | 1397,00 | 64:48:060205: 1205 | сформирован |
| 162. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. В | 1917 | 09.09.2014 | 104,60 | 13 | 31.12.2023 | 115,30 | 115,30 | 64:48:060205: 1207 | сформирован |
| 163. | Г. Саратов, Мирный пер., д. № 21, лит. Д | 1917 | 09.09.2014 | 124,00 | 10 | 31.12.2021 | 120,90 | 120,90 | 64:48:060205: 1204 | сформирован |
| 164. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 11, лит. А | 1910 | 05.10.2016 | 595,03 | 30 | 31.12.2023 | 576,20 | 576,20 | 64:48:010344: 541 | сформирован |
| 165. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 21, лит. А | 1917 | 06.05.2014 | 65,50 | 5 | 31.12.2022 | 152,90 | 904,00 | 64:48:010340:246 | сформирован под одним домом |
| 166. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 26, лит. Г, Г1, Г2 | 1957 | 05.11.2013 | 159,20 | 11 | 31.12.2021 | 208,80 | 208,80 | 64:48:010335: 2370 | сформирован |
| 167. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 26, лит. И | 1917 | 06.05.2014 | 114,70 | 7 | 31.12.2021 | 439,10 | 439,10 | 64:48:010335: 2369 | сформирован |
| 168. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 154 | 1917 | 19.12.2014 | 105,1 | 7 | 31.12.2021 | 129,60 | 129,60 | 64:48:030455:346 | сформирован |
| 169. | Г. Саратов, ул. Московская, д. № 154а | 1917 | 19.12.2014 | 490,58 | 33 | 31.12.2023 | 374,30 | 374,30 | 64:48:030455:347 | сформирован |
| 170. | Г. Саратов, 6-й Мурманский проезд, д. № 14 | 1959 | 14.12.2012 | 516,39 | 38 | 31.12.2021 | 1374,90 | 3135,00 | 64:48:030229:222 | сформирован под одним домом |
| 171. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 23 | 1936 | 09.09.2014 | 239,21 | 15 | 31.12.2022 | 131,00 | 524,00 | 64:48:020626:55 | сформирован под одним домом |
| 172. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 25Б | 1935 | 19.02.2013 | 459,57 | 24 | 31.12.2023 | 328,00 | 972,00 | 64:48:020626:58 | сформирован под одним домом |
| 173. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 26 | 1952 | 27.02.2014 | 386,39 | 27 | 31.12.2021 | 293,50 | 1130,00 | 64:48:020627:66 | сформирован под одним домом |
| 174. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 27А | 1935 | 14.11.2014 | 374,62 | 25 | 31.12.2023 | 1055,00 | 4,00 | 64:48:020626:61 | сформирован под одним домом |
| 175. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 28 | 1935 | 28.05.2013 | 487,41 | 39 | 31.12.2021 | 336,00 | 955,00 | 64:48:020627:65 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. № 30 | 1935 | 31.01.2014 | 490,49 | 30 | 31.12.2023 | 335,40 | 932,00 | 64:48:020627:64 | сформирован под одним домом |
| 177. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. № 58 | 1935 | 22.08.2012 | 82,30 | 7 | 31.12.2023 | 240,00 | 240,00 |  | не сформирован |
| 178. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. № 78 | 1936 | 11.06.2014 | 35,10 | 3 | 31.12.2021 | 83,50 |  |  | не сформирован |
| 179. | Г. Саратов, 4-й Нагорный проезд, д. № 18 | 1953 | 05.11.2013 | 405,28 | 29 | 31.12.2021 | 272,00 | 272,00 | 64:48:020627:584 | сформирован |
| 180. | Г. Саратов, Нескучный пер., д. № 22А, А1 | 1917 | 22.09.2015 | 184,50 | 10 | 31.12.2021 | 166,40 | 166,40 | 64:48:010339:775 | сформирован |
| 181. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 2 | 1933 | 31.01.2014 | 458,61 | 30 | 31.12.2021 | 340,00 | 340,00 | 64:48:020521:385 | не сформирован |
| 182. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 6 | 1957 | 01.09.2016 | 102,70 | 9 | 31.12.2022 | 119,80 | 119,80 | 64:48:020521:383 | не сформирован |
| 183. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. № 8 | 1957 | 29.08.2016 | 614,80 | 37 | 31.12.2021 | 426,00 | 426,00 | 64:48:020521:384 | не сформирован |
| 184. | Г. Саратов, 1-й Нефтяной проезд, д. № 55А | 1971 | 30.12.2016 | 610,90 | 29 | 31.12.2021 | 430,60 | 733,00 | 64:48:020519:15 | сформирован под одним домом |
| 185. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 40 | 1961 | 01.09.2015 | 633,30 | 30 | 31.12.2023 | 435,30 | 1844,00 | 64:48:020520:150 | сформирован под одним домом |
| 186. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 50 | 1962 | 30.12.2016 | 581,50 | 36 | 31.12.2023 | 431,90 | 431,90 | 64:48:020520: 1663 | сформирован |
| 187. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. № 55 | 1945 | 30.07.2014 | 59,30 | 4 | 31.12.2021 | 223,00 |  |  | не сформирован |
| 188. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 1 | 1935 | 30.07.2014 | 874,67 | 60 | 31.12.2020 | 577,00 | 735,00 | 64:48:020632:882 | сформирован под одним домом |
| 189. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 47 | 1959 | 30.07.2014 | 2576,99 | 113 | 31.12.2023 | 1141,00 | 2037,00 | 64:48:020638:53 | сформирован под одним домом |
| 190. | Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 51 | 1953 | 08.11.2012 | 43,30 | 2 | 31.12.2021 | 292,50 | 1261,00 | 64:48:020428: 1109 | сформирован под одним домом |
| 191. | Г. Саратов, ул. Новоузенская, д. № 230 | 1964 | 19.12.2014 | 166,00 | 14 | 31.12.2022 | 198,60 | 605,00 | 64:48:060125: 4552 | сформирован под одним домом |
| 192. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 160 | 1953 | 03.08.2016 | 1935,63 | 124 | 31.12.2023 | 901,60 | 901,60 | 64:48:020269:409 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 166/2 | 1964 | 01.09.2015 | 2098,60 | 165 | 31.12.2023 | 591,40 | 1302,00 | 64:48:020265:21 | сформирован под одним домом |
| 194. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 167а | 1959 | 17.10.2014 | 649,08 | 28 | 31.12.2022 | 454,70 | 952,00 | 64:48:020266:31 | сформирован под одним домом |
| 195. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 170 | 1958 | 09.10.2015 | 1915,01 | 97 | 31.12.2023 | 898,80 | 2152,00 | 64:48:020265:18 | сформирован под одним домом |
| 196. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 171Б | 1960 | 30.01.2015 | 628,70 | 33 | 31.12.2023 | 431,80 | 1299,00 | 64:48:020266:24 | сформирован под одним домом |
| 197. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 173А | 1959 | 30.12.2016 | 651,63 | 33 | 31.12.2022 | 460,00 | 460,00 | 64:48:020266:422 | сформирован |
| 198. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 177А | 1957 | 15.07.2015 | 522,96 | 15 | 31.12.2022 | 457,00 | 673,00 | 64:48:020266:26 | сформирован под одним домом |
| 199. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 181/1 | 1958 | 24.11.2015 | 584,90 | 39 | 31.12.2023 | 479,10 | 1019,00 | 64:48:020257:23 | сформирован под одним домом |
| 200. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 191 | 1949 | 22.08.2012 | 265,20 | 18 | 31.12.2021 | 290,00 | 588,00 | 64:48:020257:24 | сформирован под одним домом |
| 201. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 203 | 1957 | 11.03.2015 | 107,60 | 6 | 31.12.2021 | 210,60 | 568,00 | 64:48:020245:18 | сформирован под одним домом |
| 202. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 207 | 1958 | 30.12.2016 | 241,30 | 20 | 31.12.2021 | 199,50 | 575,00 | 64:48:020245:21 | сформирован под одним домом |
| 203. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 209 | 1959 | 25.03.2016 | 274,20 | 18 | 31.12.2022 | 204,50 | 490,00 | 64:48:020245:17 | сформирован под одним домом |
| 204. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. № 213 | 1960 | 19.12.2014 | 245,40 | 25 | 31.12.2022 | 199,00 | 563,00 | 64:48:020237:11 | сформирован под одним домом |
| 205. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 4 | 1941 | 26.06.2013 | 262,15 | 32 | 31.12.2021 | 431,00 | 1580,00 | 64:48:040814:932 | сформирован под одним домом |
| 206. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 8 | 1941 | 30.12.2013 | 453,76 | 39 | 31.12.2022 | 428,20 | 428,20 | 64:48:040814: 1461 | сформирован |
| 207. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 10 | 1941 | 30.12.2013 | 618,64 | 49 | 31.12.2023 | 428,20 | 428,20 | 64:48:040814: 1460 | сформирован |
| 208. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 12 | 1941 | 30.12.2013 | 601,94 | 39 | 31.12.2023 | 430,60 | 430,60 | 64:48:040814: 1459 | сформирован |
| 209. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 12а | 1941 | 30.12.2013 | 624,79 | 45 | 31.12.2023 | 430,60 |  | 64:48:040814: 1458 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. № 14а | 1944 | 30.12.2013 | 630,38 | 48 | 31.12.2023 | 429,40 | 429,40 | 64:48:040814: 1457 | сформирован |
| 211. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 6 | 1939 | 28.11.2013 | 419,44 | 31 | 31.12.2021 | 269,80 | 624,00 | 64:48:020521:383 | сформирован |
| 212. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 8 | 1951 | 30.07.2014 | 333,50 | 18 | 31.12.2023 | 270,50 | 1101,00 | 64:48:020521:384 | сформирован |
| 213. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 12 | 1950 | 30.12.2016 | 393,99 | 37 | 31.12.2023 | 293,10 | 293,10 | 64:48:020320: 1733 | сформирован |
| 214. | Г. Саратов, Озерный туп., д. № 14 | 1950 | 19.12.2014 | 410,24 | 30 | 31.12.2021 | 263,70 | 263,70 | 64:48:020320: 1732 | сформирован |
| 215. | Г. Саратов, ул. Октябрьская, д. № 47, лит. А | 1917 | 28.11.2016 | 44,40 | 2 | 31.12.2021 | 62,20 | 62,20 |  | не сформирован |
| 216. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 3 | 1953 | 19.02.2013 | 422,40 | 26 | 31.12.2023 | 292,00 | 1234,00 | 64:48:020256:28 | сформирован под одним домом |
| 217. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 7 | 1953 | 11.06.2014 | 417,44 | 23 | 31.12.2021 | 269,00 | 269,00 | 64:48:020256: 1167 | сформирован |
| 218. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 11 | 1953 | 28.11.2014 | 423,33 | 29 | 31.12.2021 | 282,00 | 1319,00 | 64:48:020256:33 | сформирован под одним домом |
| 219. | Г. Саратов, ул. Омская, д. № 13 | 1953 | 21.12.2016 | 406,57 | 21 | 31.12.2021 | 268,00 | 834,00 | 64:48:020256:32 | сформирован под одним домом |
| 220. | Г. Саратов, микрорайон Саратовское ОПХ, д. № 7 | 1964 | 22.08.2012 | 242,10 | 11 | 31.12.2023 | 213,00 | 248,70 | 64:48:020420: 1657 | сформирован под одним домом |
| 221. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. № 3 | 1958 | 17.10.2014 | 1119,24 | 63 | 31.12.2023 | 561,00 | 799,00 | 64:48:020326:51 | сформирован под одним домом |
| 222. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. № 5 | 1952 | 17.10.2014 | 474,18 | 26 | 31.12.2022 | 340,00 | 340,00 | 64:48:020325: 1219 | сформирован |
| 223. | Г. Саратов, ул. Прессовая, д. № 49Б | 1935 | 17.10.2014 | 207,43 | 15 | 31.12.2022 | 146,00 | 587,00 | 64:48:020626:69 | сформирован под одним домом |
| 224. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2А | 1934 | 19.12.2014 | 199,14 | 7 | 31.12.2022 | 148,00 | 1992,00 | 64:48:020626:374 | с одним домом |
| 225. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2Г | 1934 | 14.11.2014 | 198,98 | 14 | 31.12.2022 | 144,00 | 2083,00 | 64:48:020626:372 | сформирован под одним домом |
| 226. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. № 2Д | 1935 | 11.06.2014 | 199,20 | 15 | 31.12.2021 | 142,50 | 2215,00 | 64:48:020626:375 | сформирован под одним домом |
| 227. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. № 1а | 1958 | 23.01.2013 | 45,50 | 4 | 31.12.2021 | 464,00 | 464,00 | 64:48:030312:924 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. № 2а | 1958 | 23.01.2013 | 305,80 | 11 | 31.12.2023 | 436,00 | 436,00 | 64:48:030312:926 | сформирован |
| 229. | Г. Саратов, ул. Провиантская, д. № 12 | 1917 | 28.03.2014 | 765,32 | 37 | 31.12.2023 | 579,20 | 1108,00 | 64:48:050364:475 | сформирован под одним домом |
| 230. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 3 | 1956 | 16.10.2015 | 432,82 | 26 | 31.12.2023 | 278,00 | 666,00 | 64:48:040332:18 | сформирован под одним домом |
| 231. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 7 | 1956 | 20.05.2015 | 433,10 | 22 | 31.12.2022 | 275,10 | 619,00 | 64:48:040332:17 | сформирован под одним домом |
| 232. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 9 | 1954 | 09.09.2014 | 408,65 | 33 | 31.12.2023 | 289,70 | 923,00 | 64:48:040333:9 | сформирован под одним домом |
| 233. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 13 | 1955 | 09.09.2014 | 338,81 | 16 | 31.12.2022 | 278,55 | 921,00 | 64:48:000333:17 | сформирован под одним домом |
| 234. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. № 14А | 1955 | 19.10.2016 | 433,06 | 25 | 31.12.2022 | 289,17 | 929,00 | 64:48:040329:11 | сформирован под одним домом |
| 235. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 2, лит. А, Б, В | 1916 | 31.01.2014 | 829,82 | 58 | 31.12.2023 | 766,20 | 1182,00 | 64:48:050360: 1157 | сформирован под одним домом |
| 236. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 5, лит. В | 1882 | 09.09.2016 | 255,99 | 19 | 31.12.2021 | 233,33 | 903,00 | 64:48:050364:474 | сформирован под одним домом |
| 237. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. А | 1917 | 30.07.2014 | 327,48 | 23 | 31.12.2023 | 260,00 |  | 64:48:060229: 1393 | сформирован |
| 238. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 114,63 | 12 | 31.12.2020 | 162,00 | 3238,00 | 64:48:060229: 1108 | сформирован под одним домом |
| 239. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. К | 1917 | 17.12.2015 | 62,00 | 7 | 31.12.2021 | 108,50 | 3238,00 | 64:48:060229: 1397 | сформирован под одним домом |
| 240. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. М | 1917 | 09.10.2015 | 31,10 | 8 | 31.12.2021 | 114,00 |  |  | не сформирован |
| 241. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. Н | 1917 | 19.12.2014 | 128,80 | 16 | 31.12.2023 | 169,40 |  |  | не сформирован |
| 242. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. № 89, лит. У | 1917 | 14.12.2015 | 98,60 | 18 | 31.12.2023 | 49,40 |  |  | не сформирован |
| 243. | Г. Саратов, 5-й Рабочий проезд, д. № 1 | 1960 | 14.12.2012 | 163,76 | 15 | 31.12.2021 | 517,90 | 1003,00 | 64:48:060118:36 | сформирован под одним домом |
| 244. | Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. № 237 | 1917 | 14.11.2014 | 225,30 | 24 | 31.12.2023 | 238,40 |  | 64:48:030325:507 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245. | Г. Саратов, ул. 3-я Силикатная, д. № 74 | 1956 | 28.11.2013 | 113,38 | 10 | 31.12.2023 | 595,60 | 1106,00 | 64:48:050168:61 | сформирован под одним домом |
| 246. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 6 | 1902 | 15.12.2015 | 394,10 | 37 | 31.12.2023 | 375,10 | 642,00 | 64:48:030451:266 | сформирован под одним домом |
| 247. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 10 | 1902 | 19.12.2014 | 329,10 | 18 | 31.12.2021 | 290,70 | 870,00 | 64:48:030451:264 | сформирован под одним домом |
| 248. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 16 | 1867 | 15.12.2015 | 184,10 | 15 | 31.12.2022 | 210,00 | 298,00 | 64:48:030440:106 | сформирован под одним домом |
| 249. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 21 | 1917 | 19.12.2014 | 277,30 | 26 | 31.12.2021 | 300,40 | 454,00 | 64:48:030441:380 | сформирован под одним домом |
| 250. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 39 | 1917 | 14.12.2012 | 88,10 | 8 | 31.12.2021 | 177,90 | 508,00 | 64:48:030428:192 | сформирован под одним домом |
| 251. | Г. Саратов, Смурский пер., д. № 8 | 1900 | 14.11.2014 | 326,30 | 17 | 31.12.2023 | 377,30 | 654,00 | 64:48:030450:343 | сформирован под одним домом |
| 252. | Г. Саратов, Смурский пер., д. № 10 | 1892 | 14.11.2014 | 303,80 | 27 | 31.12.2023 | 278,50 | 760,00 | 64:48:030450:342 | сформирован под одним домом |
| 253. | Г. Саратов, ул. Соборная, д. № 46, лит. В | 1910 | 09.02.2016 | 113,30 | 7 | 31.12.2021 | 98,70 | 98,70 | 64:48:010316:564 | сформирован |
| 254. | Г. Саратов, ул. Советская, д. № 15, лит. М | 1915 | 28.03.2014 | 203,35 | 14 | 31.12.2023 | 217,00 |  | 64:48:050307:737 | сформирован |
| 255. | Г. Саратов, совхоз Комбайн, д. № 18, лит. А | 1955 | 09.09.2015 | 83,60 | 8 | 31.12.2021 | 172,30 | 1076,00 | 64:48:010127: 1492 | сформирован под одним домом |
| 256. | Г. Саратов, совхоз Комбайн, д. № 42 | 1910 | 05.10.2016 | 41,50 | 3 | 31.12.2021 | 300,00 | 300,00 |  | не сформирован |
| 257. | Г. Саратов, ул. Соколовая, д. № 294 | 1879 | 14.11.2014 | 170,70 | 13 | 31.12.2022 | 214,30 | 735,00 | 64:48:030420:272 | сформирован под одним домом |
| 258. | Г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. № 18 | 1954 | 11.06.2014 | 262,60 | 9 | 31.12.2022 | 277,20 | 1060,00 | 64:48:050315:24 | сформирован под одним домом |
| 259. | Г. Саратов, просп. Строителей, д. № 29в | 1958 | 30.07.2014 | 892,14 | 54 | 31.12.2023 | 580,20 | 2800,00 | 64:48:040331:762 | сформирован под одним домом |
| 260. | Г. Саратов, 3-й Студеный проезд, д. № 5 | 1947 | 17.10.2014 | 91,20 | 5 | 31.12.2021 | 135,80 | 1988,00 | 64:48:040336:49 | сформирован под одним домом |
| 261. | Г. Саратов, ул. Сызранская, д. № 130 | 1963 | 11.03.2015 | 757,20 | 41 | 31.12.2023 | 394,00 | 1036,00 | 64:48:050169:464 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262. | Г. Саратов, ул. Танкистов, д. № 17 | 1903 | 27.02.2014 | 44,43 | 4 | 31.12.2021 | 151,40 | 321,00 | 64:48:030234:203 | сформирован под одним домом |
| 263. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 2 | 1951 | 26.04.2013 | 337,07 | 17 | 31.12.2021 | 243,80 | 748,00 | 64:48:040826: 1462 | сформирован под одним домом |
| 264. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 4 | 1951 | 16.10.2015 | 382,72 | 13 | 31.12.2023 | 241,90 | 769,00 | 64:48:040826: 1463 | сформирован под одним домом |
| 265. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 10 | 1951 | 24.01.2012 | 67,00 | 2 | 31.12.2020 | 260,60 | 927,00 | 64:48:040826: 1471 | сформирован под одним домом |
| 266. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. № 12 | 1951 | 14.12.2012 | 290,00 | 18 | 31.12.2021 | 261,10 | 396,00 | 64:48:040826:205 | сформирован под одним домом |
| 267. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 3 | 1951 | 22.08.2012 | 135,71 | 6 | 31.12.2021 | 243,40 | 3319,00 | 64:48:040826: 1469 | сформирован под одним домом |
| 268. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 4 | 1951 | 23.08.2013 | 324,13 | 27 | 31.12.2021 | 258,90 | 894,00 | 64:48:040826: 1468 | сформирован под одним домом |
| 269. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 5 | 1951 | 30.07.2014 | 326,07 | 20 | 31.12.2022 | 246,10 | 1432,00 | 64:48:040826: 1467 | сформирован под одним домом |
| 270. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. № 7 | 1951 | 24.09.2015 | 249,20 | 23 | 31.12.2022 | 244,10 | 799,00 | 64:48:040826:197 | сформирован под одним домом |
| 271. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 14а | 1951 | 20.01.2016 | 743,90 | 42 | 31.12.2023 | 526,90 | 526,90 | 64:48:040830:348 | сформирован |
| 272. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 14В | 1953 | 20.01.2016 | 709,74 | 38 | 31.12.2022 | 509,70 | 751,00 | 64:48:040830:126 | сформирован под одним домом |
| 273. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. № 16 | 1953 | 20.01.2016 | 686,42 | 57 | 31.12.2023 | 496,60 |  | 64:48:040830:338 | сформирован |
| 274. | Г. Саратов, пос. Техстекло, д. № 2 | 1958 | 19.12.2014 | 377,80 | 28 | 31.12.2022 | 284,30 | 485,00 | 64:48:040327:25 | сформирован под одним домом |
| 275. | Г. Саратов, пос. Увек, ул. Увекская, д. № 107 | 1927 | 25.10.2016 | 218,40 | 23 | 31.12.2023 | 280,30 | 280,30 | 64:48:020521:382 | сформирован |
| 276. | Г. Саратов, ул. Ульяновская, д. № 60, лит. В | 1917 | 11.06.2014 | 86,00 | 10 | 31.12.2023 | 143,10 | 287,00 | 64:48:050308: 1683 | сформирован под одним домом |
| 277. | Г. Саратов, ул. Университетская, д. № 21 | 1917 | 29.09.2016 | 143,80 | 18 | 31.12.2022 | 122,80 | 667,00 | 64:48:060214:356 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 34 | 1873 | 29.06.2016 | 580,27 | 53 | 31.12.2023 | 648,80 | 1969,00 | 64:48:050365:108 | сформирован под одним домом |
| 279. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. № 54, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 26,40 | 2 | 31.12.2022 | 171,00 |  |  | не сформирован |
| 280. | Г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, д. № 8 | 1955 | 22.08.2012 | 122,50 | 12 | 31.12.2020 | 536,30 | 1068,00 | 64:48:020428:53 | сформирован под одним домом |
| 281. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 6 | 1932 | 16.05.2016 | 1436,65 | 93 | 31.12.2023 | 622,00 | 1980,00 | 64:48:020310:56 | сформирован под одним домом |
| 282. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 51 | 1940 | 17.10.2016 | 1815,80 | 102 | 31.12.2023 | 637,70 | 1979,00 | 64:48:020358:77 | сформирован под одним домом |
| 283. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 78 | 1949 | 30.12.2016 | 343,95 | 23 | 31.12.2022 | 329,00 | 881,00 | 64:48:020355:56 | сформирован под одним домом |
| 284. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 80 | 1949 | 30.12.2016 | 477,50 | 35 | 31.12.2023 | 334,00 | 1035,00 | 64:48:020355:57 | сформирован под одним домом |
| 285. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 86 | 1950 | 28.05.2013 | 473,50 | 48 | 31.12.2023 | 382,00 | 989,00 | 64:48:020355:62 | сформирован под одним домом |
| 286. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 2 | 1958 | 30.01.2015 | 683,80 | 32 | 31.12.2023 | 878,00 | 878,00 | 64:48:020318:78 | сформирован под одним домом |
| 287. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 6 | 1957 | 19.02.2013 | 752,11 | 39 | 31.12.2023 | 517,00 | 649,00 | 64:48:020318:169 | сформирован под одним домом |
| 288. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 14 | 1954 | 30.01.2015 | 758,48 | 35 | 31.12.2023 | 557,00 | 1258,00 | 64:48:020318:153 | сформирован под одним домом |
| 289. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 18 | 1958 | 30.01.2015 | 812,55 | 59 | 31.12.2023 | 571,00 | 1056,00 | 64:48:020318:155 | сформирован под одним домом |
| 290. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 20 | 1954 | 30.01.2015 | 820,27 | 54 | 31.12.2023 | 557,00 | 1104,00 | 64:48:020318:183 | сформирован под одним домом |
| 291. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 22 | 1954 | 30.01.2015 | 742,82 | 48 | 31.12.2022 | 548,00 | 1073,00 | 64:48:020318:157 | сформирован под одним домом |
| 292. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 28 | 1954 | 09.10.2015 | 669,40 | 44 | 31.12.2023 | 562,20 | 948,00 | 64:48:020318:77 | сформирован под одним домом |
| 293. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. № 30 | 1954 | 09.10.2015 | 568,10 | 38 | 31.12.2022 | 403,20 | 403,20 | 64:48:020318:947 | сформирован |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов», в рамках которого не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Г. Саратов, ул. Газонная, д. № 4 | 1953 | 26.11.2015 | 559,90 | 27 | 31.12.2021 | 468,30 | 1223,00 | 64:48:040302:261 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 2 | 1949 | 11.06.2014 | 420,90 | 29 | 31.12.2019 | 571,10 | 1018,00 | 64:48:040302:21 | сформирован под одним домом |
| 3. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 3 | 1947 | 19.10.2016 | 463,90 | 47 | 31.12.2019 | 384,00 | 997,00 | 64:48:040302:18 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 4 | 1948 | 09.09.2014 | 424,07 | 35 | 31.12.2021 | 381,10 | 906,00 | 64:48:040302:24 | сформирован под одним домом |
| 5. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 5 | 1947 | 09.09.2014 | 517,30 | 52 | 31.12.2019 | 420,00 | 1304,00 | 64:48:040302:19 | сформирован под одним домом |
| 6. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 6 | 1948 | 09.09.2014 | 573,02 | 47 | 31.12.2019 | 432,70 | 1304,00 | 64:48:040302:22 | сформирован под одним домом |
| 7. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 7 | 1947 | 11.06.2014 | 588,70 | 48 | 31.12.2019 | 428,40 | 1788,00 | 64:48:040302:20 | сформирован под одним домом |
| 8. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 8 | 1947 | 11.06.2014 | 527,00 | 49 | 31.12.2019 | 422,40 | 1788,00 | 64:48:040302:23 | сформирован под одним домом |
| 9. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. № 9 | 1947 | 09.09.2014 | 562,80 | 52 | 31.12.2019 | 412,00 | 1388,00 | 64:48:040302:25 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 1 | 1958 | 26.11.2015 | 302,60 | 20 | 31.12.2019 | 387,30 | 1046,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 2 | 1951 | 26.11.2015 | 439,40 | 33 | 31.12.2019 | 359,00 | 2212,00 | 64:48:040301:108 | сформирован под одним домом |
| 12. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 3 | 1953 | 26.11.2015 | 260,30 | 18 | 31.12.2019 | 378,00 | 1771,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 13. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 4 | 1951 | 26.11.2015 | 378,60 | 21 | 31.12.2019 | 299,00 | 1369,00 | 64:48:000000: 230332 | сформирован под одним домом |
| 14. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 6 | 1951 | 26.11.2015 | 366,80 | 29 | 31.12.2021 | 263,70 | 1360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 15. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 8 | 1951 | 26.11.2015 | 364,40 | 22 | 31.12.2021 | 260,10 | 1206,00 | 64:48:000000: 230331 | сформирован под одним домом |
| 16. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 10 | 1951 | 26.11.2015 | 360,50 | 34 | 31.12.2019 | 285,00 | 1854,00 | 64:48:000000: 230330 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. № 12 | 1951 | 26.11.2015 | 388,60 | 23 | 31.12.2021 | 260,10 | 1280,00 | 64:48:000000: 230328 | сформирован под одним домом |
| 18. | Г. Саратов, ул. 2-я Степная, д. № 5 | 1948 | 26.11.2015 | 212,80 | 15 | 31.12.2019 | 277,20 | 1610,00 | 64:480408012:198 | сформирован под одним домом |
| 19. | Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 3 | 1953 | 20.01.2016 | 154,8 | 10 | 31.12.2021 | 206,90 | 2093,00 | 64:48:040229: 1187 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. № 6 | 1947 | 20.01.2016 | 98,30 | 6 | 31.12.2019 | 152,30 | 835,00 | 64:48:040301:22 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. № 8 | 1947 | 20.01.2016 | 29,7 | 4 | 31.12.2021 | 139,90 | 743,00 | 64:48:040301:21 | сформирован под одним домом |

Приложение № 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Количество жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Площадь расселяемых жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета и иных источников | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств областного бюджета на дополни-тельную площадь ****** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на софинан- сирование | на дополни-тельную площадь ****** |  |
|  |  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | Всего, в том числе | 7905 | 3486 | 2673 | 813 | 119707,34 | 89047,89 | 30659,45 | 6066320,1 | 4954164,2 | 995192,7 | 2505,7 | 49006,3 | 65451,2 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 843 | 378 | 228 | 150 | 11787,17 | 6576,76 | 5210,41 | 507109,6 | 393863,0 | 5506,3 | 2505,7 | 39783,4 | 65451,2 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | 2234 | 956 | 700 | 256 | 34637,80 | 24871,88 | 9765,92 | 1792601,7 | 1310028,5 | 474729,5 | 0,0 | 7843,7 | 0,0 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | 1257 | 603 | 467 | 136 | 16941,22 | 12563,91 | 4377,31 | 739171,2 | 283387,1 | 454404,9 | 0,0 | 1379,2 | 0,0 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | 3571 | 1549 | 1278 | 271 | 56341,15 | 45035,34 | 11305,81 | 3027437,6 | 2966885,6 | 60552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

****** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 5 к Программе

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Расселяемая площадь, кв. м |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего, в том числе | 375,12 | 14580,15 | 94468,55 | 32979,46 | 7114,00 | 119707,34 | 14 | 982 | 6121 | 2266 | 521 | 7905 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 375,12 | 11414,31 | x | 543,72 | 154,96 | 11787,17********** | 14 | 833 | x | 47 | 9 | 843********** |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | x | 3165,84 | 31333,45 | 5716,66 | 572,26 | 34637,80*********** | x | 149 | 2075 | 371 | 44 | 2234*********** |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | x | x | 16908,09 | 2096,28 | 258,75 | 16941,22************ | x | x | 1264 | 203 | 17 | 1257************ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | x | x | 46227,01 | 24622,80 | 6128,03 | 56341,15************* | x | x | 2782 | 1645 | 451 | 3571************* |

********** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда

за 2019-2021 годы в рамках первого этапа - 787 человек из 354 жилых помещений площадью 11088,49 кв. м;

********** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда за 2020-2021 годы в рамках второго этапа - 1819 человек из 794 жилых помещений площадью 28348,88 кв. м;

************ - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда за 2020-2021 годы в рамках третьего этапа - 1037 человек из 512 жилых помещений площадью 14586,19 кв. м;

************* - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных граждан из аварийного жилищного фонда за 2021 год в рамках четвертого этапа - 1475 человек из 621 жилого помещения площадью 25590,32 кв. м

Приложение № 6 к Программе

Перечень

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет Саратовской области |  |  |  |  |  |  | по ОКТМО |  | 63701000 |

| Наименование мероприятия (направления) | Срок окончания реализации | Код строки | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе средства субсидии из федерального бюджета |  |  | уровень софинансирования (%) |  |  |
|  |  |  | текущий | плановый период |  | текущий | плановый период |  | текущий | плановый период |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Построенное, приобретенное и выкупленное жилье для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017 | 2020 | 01 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  |  | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 894563892,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

* - показатель будет исполнен при наличии финансирования из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета;

** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически приобретенных       1284 жилых помещений общей площадью 66801,00 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2019-2021 годах, и фактически построенных 1205 жилых помещений общей площадью 43537,8 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2020-2021 годах;

? - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

* - показатель будет исполнен при наличии финансирования из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета;

** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически приобретенных       1284 жилых помещений общей площадью 66801,00 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2019-2021 годах, фактически построенных 1205 жилых помещений общей площадью 43537,8 кв. м, оформленных в собственность муниципального образования в 2020-2021 годах;

*** - значение целевого индикатора определено с учетом фактически переселенных за счет выплаты возмещения 608 человек из 313 жилых помещений площадью 12406,17 кв. м

в 2019-2021 годах;

2 - значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений