Приложение 9

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2012 год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объектов | Год начала и заверше-ния работ на объекте | Сметная стоимость в ценах 2012 года | Остаток сметной стоимости | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  |  |  |  | 139449,6 | 138830,9 |
| Объекты образования |  |  |  |  | 18669,5 | 18152,8 |
| 1 | МДОУ в пос. Юбилейном | 2012 |  |  | 4514,3 | 4514,3 |
| 2 | МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» | 2012 |  |  | 4116,7 | 4116,7 |
| 3 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 2012 |  |  | 2978,8 | 2978,8 |
| 4 | МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/ ул.Огородной | 2012 |  |  | 3024,3 | 3024,3 |
| 5 | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 2012-2014 |  |  | 269,3 | 269,3 |
| 6 | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 2008-2013 | 31383,0 | 29799,0 | 78,4 | 78,4 |
| 7 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 2008-2013 | 26613,0 | 25004,0 | 187,7 | 187,7 |
| 8 | Второй корпус СОШ № 34 Заводского района | 2012 |  |  | 3500,0 | 2983,3 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  | 80577,1 | 80577,1 |
| 9 | ФОК в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова | 2010-2012 | 203293,1 | 119293,1 | 80577,1 | 80577,1 |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 40187,8 | 40085,8 |
| 10 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 2003-2015 | 462910,0 | 383795,0 | 2782,0 | 2782,0 |
| 11 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 2001-2014 | 92763,0 | 37681,0 | 6313,0 | 6313,0 |
| 12 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 2001-2015 | 85378,0 | 44153,0 | 9469,0 | 9469,0 |
| 13 | Коллектор 18-А | 2001-2015 | 337754,6 | 281254,6 | 20000,0 | 20000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Канализация жилых домов по улице им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И. | 2012 |  |  | 1623,8 | 1521,8 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  | 15,2 | 15,2 |
| 15 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 2009-2012 | 9923,4 | 5486,6 | 15,2 | 15,2 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 56376,3 | 56376,3 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры и благоустройства |  |  |  |  | 56376,3 | 56376,3 |
| 16 | Полигон ТБО в Александровском карьере г. Саратова, Заводской район | 2002-2015 | 320112,8 | 236824,0 | 37483,9 | 37483,9 |
| 17 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС № 9 Заводского района | 2012 |  |  | 5505,2 | 5505,2 |
| 18 | Строительство модульной котельной по 1-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-у Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова | 2010-2012 |  |  | 440,0 | 440,0 |
| 19 | Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабже-ния от центральных тепловых пунктов до зданий | 2012 |  |  | 9551,7 | 9551,7 |
| 20 | Переключение многоквартирного дома по ул. им. Чернышевского Н.Г., 54 В на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО «Волжская ТГК» | 2011-2012 |  |  | 389,0 | 389,0 |
| 21 | Переключение многоквартирных домов по ул. им. Чернышевского Н.Г., 57 А, 57 Б, 57 В от котельной на тепловую сеть от ТЭЦ-1 ОАО «Волжская ТГК» | 2012 |  |  | 594,0 | 594,0 |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей | 2012 |  |  | 2412,5 | 2412,5 |
| Управление по инженерной защите |  |  |  |  | 41484,1 | 41427,1 |
| 23 | Проектирование очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага | 2012 |  |  | 10210,2 | 10210,2 |
| 24 | Защита от подтопления территории в районе улиц Миротворцева - 2 Садовая | 2000-2013 | 47241,6 | 45695,9 | 600,0 | 600,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 2003-2015 | 462910,0 | 383795,0 | 7897,9 | 7897,9 |
| 26 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 2001-2015 | 85378,0 | 44153,0 | 3526,0 | 3526,0 |
| 27 | Водоснабжение жилых домов в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка Заводского района | 2011-2013 | 41556,5 | 37527,6 | 19250,0 | 19193,0 |
| Администрация Октябрьского района |  |  |  |  | 53822,9 | 51455,3 |
| 28 | Реконструкция нежилого здания МОУ «СОШ № 6» - пристройка спортивного зала | 2011-2012 |  |  | 37822,9 | 35455,3 |
| 29 | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 2008-2013 | 26613,0 | 25004,0 | 16000,0 | 16000,0 |
| Администрация Ленинского района |  |  |  |  | 64788,8 | 64788,8 |
| 30 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201, г. Саратов, ул. 2- я Прокатная, 13а, Ленинского района) | 2012 |  |  | 57564,9 | 57564,9 |
| 31 | Пристройка спортзала к СОШ № 56 Ленинского района | 2007-2013 | 54197,0 | 52205,0 | 733,9 | 733,9 |
| 32 | Модульная котельная к зданию ООШ № 64 | 2012 |  |  | 6490,0 | 6490,0 |
| Администрация Заводского района |  |  |  |  | 26134,7 | 25944,5 |
| 33 | Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 214» (бывший детский сад № 130, г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, 9а, Заводского района) | 2012 |  |  | 25847,0 | 25847,0 |
| 34 | МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой | 2012 |  |  | 180,1 | 85,0 |
| 35 | МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/ ул. Огородной | 2012 |  |  | 107,6 | 12,5 |
| Администрация Волжского района |  |  |  |  | 57000,0 | 33000,0 |
| 36 | МДОУ в пос. Юбилейном | 2012 |  |  | 57000,0 | 33000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет здравоохранения |  |  |  |  | 1059,7 | 1059,7 |
| 37 | Модульная котельная к зданию поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 11» | 2009-2012 | 9923,4 | 5486,6 | 1059,7 | 1059,7 |
| Управление по физической культуре и спорту |  |  |  |  | 144,6 | 144,6 |
| 38 | Реконструкция стадиона «Салют» | 2008-2015 | 96900,0 | 70800,0 | 144,6 | 144,6 |
|  | Всего на 2012 год |  |  |  | 440260,7 | 413027,2 |

Заместитель главы администрации муниципального

образования «Город Саратов» по экономическим вопросам,

председатель комитета по экономике                                                                                                                       Е.В. Ножечкина