Информация о финансировании объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы  на 01.07.08 г.

тыс. руб.

| Код | Наименование объекта капитального строительства | Утверждено решением СГД от 20.12.2007 № 23-223 "О бюджете города на 2008 год" | Утверждено решением СГД от 21.05.2008 № 28-295 "О внесении изменений и дополнений в решение СГД от 20.12.2007 №23-223 "О бюджете города на 2008 год" | Уточненные бюджетные назначения 1 полугодия | Кассовое исполне-ние |  | % исполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к перво-началь-ному бюдже-ту |  |  | к уточ-ненному бюдже-ту |  | к уточнен-ным бюджет-ным назначе-ниям 1 полуго-дия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| ### I. Реализация муниципальных целевых программ |  | 10943,0 | 60943,0 | 29300,0 | 1310,1 | 12,0 |  | 2,1 |  |  | 4,5 |  |
| ### Комитет по капитальному строительству |  | 10943,0 | 60943,0 | 29300,0 | 1310,1 | 12,0 |  | 2,1 |  |  | 4,5 |  |
| ### «Обеспечение населения города Саратова питьевой водой на ### 1999-2010 годы», в том числе: |  | 10000,0 | 10000,0 | 4000,0 | 397,8 | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 9,9 |  |
| 0502 | Аварийно-восстановитель-ные работы на ВК-2 | 4000,0 | 4000,0 | 1600,0 | 397,8 |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  | 24,9 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 4000,0 | 1600,0 | 397,8 |  |  |  |  | 9,9 |  | 24,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 0502 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе №2 | 3000,0 | 3000,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 3000,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе №3 | 3000,0 | 3000,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 3000,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы», в том числе: |  | 943,0 | 50943,0 | 25300,0 | 912,3 | 96,7 |  | 1,8 |  |  | 3,6 |  |
| 0701 | Пристройка к ДОУ № 54 Октябрьского района | 943,0 | 943,0 | 818,4 | 818,4 |  | 86,8 |  |  | 86,8 |  | 100,0 |
|  | Проектные работы |  | 943,0 | 818,4 | 818,4 |  |  |  |  | 86,8 |  | 100,0 |
| 0701 | Пристройки к МДОУ г. Саратова |  | 50000,0 | 24481,6 | 93,9 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,4 |
|  | Проектные работы |  | 335,2 | 351,5 | 93,9 |  |  |  |  | 28,0 |  | 26,7 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 49664,8 | 24130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Строительство и реконструкция объектов |  | 91070,8 | 122600,2 | 38218,9 | 12226,7 | 13,4 |  | 10,0 |  |  | 40,0 |  |
| Управление по инженерной защите города |  | 7982,9 | 13747,9 | 3700,0 | 3498,1 | 43,8 |  | 25,4 |  |  | 94,5 |  |
| 0502 | ТЭО ливневой канализации | 3982,9 | 3982,9 | 1347,4 | 1347,5 |  | 33,8 |  |  | 33,8 |  | 100,0 |
|  | Проектные работы |  | 3982,9 | 1347,4 | 1347,5 |  |  |  |  | 33,8 |  | 100,0 |
| 0406 | Инженерная защита от под-топления (система дренажа) пос. Первомайский Октябрьс-кого района г. Саратова | 2000,0 | 2000,0 | 700,0 | 498,0 |  | 24,9 |  |  | 24,9 |  | 71,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 2000,0 | 700,0 | 498,0 |  |  |  |  | 24,9 |  | 71,1 |
| 0502 | Реконструкция ливневой канализации по проспекту 50 лет Октября от ул. Вишневая до Молодежного проезда г. Саратова | 2000,0 | 2000,0 | 1652,6 | 1652,6 |  | 82,6 |  |  | 82,6 |  | 100,0 |
|  | Проектные работы |  | 2000,0 | 1652,6 | 1652,6 |  |  |  |  | 82,6 |  | 100,0 |
| 0406 | Инженерно-экологическое оздоровление р. Елшанка (1 очередь строительства – участок у пос. Елшанка) |  | 5765,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 5765,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по капитальному строительству |  | 70672,4 | 78449,4 | 32718,9 | 6928,6 | 9,8 |  | 8,8 |  |  | 21,2 |  |
| Образование |  | 3000,0 | 49169,4 | 18765,6 | 1251,8 | 41,7 |  | 2,5 |  |  | 6,7 |  |
| 0702 | Реконструкция здания СОШ с УИП № 4 | 3000,0 | 3000,0 | 1200,0 | 686,2 |  | 22,9 |  |  | 22,9 |  | 57,2 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 3000,0 | 1200,0 | 686,2 |  |  |  |  | 22,9 |  | 57,2 |
| 0702 | Пристройка ФОК с плавательным бассейном к школе № 89 в Ленинском районе г. Саратова |  | 29169,4 | 7565,6 | 565,6 |  |  |  |  | 1,9 |  | 7,5 |
|  | Проектные работы |  | 8169,4 | 565,6 | 565,6 |  |  |  |  | 6,9 |  | 100,0 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 21000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 0702 | ФОК с плавательным бассейном к школе № 97 в Октябрьском районе г. Саратова |  | 17000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 17000,0 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  | 30000,0 | 2830,6 | 1315,3 | 233,1 | 0,8 |  |  | 8,2 |  |  | 17,7 |
| 0908 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» в Волжском районе | 30000,0 | 2830,6 | 1315,3 | 233,1 |  | 0,8 |  |  | 8,2 |  | 17,7 |
|  | Проектные работы |  | 2830,6 | 1315,3 | 233,1 |  |  |  |  | 8,2 |  | 17,7 |
| Объекты коммунального назначения |  | 24658,6 | 21435,6 | 8941,7 | 2422,6 | 9,8 |  |  | 11,3 |  |  | 27,1 |
| 0502 | Водоснабжение пос. Увек | 1500,0 | 1500,0 | 600,0 | 149,7 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 25,0 |
|  | Проектные работы |  | 1500,0 | 600,0 | 149,7 |  |  |  |  | 10,0 |  | 25,0 |
| 0502 | Коллектор по ул. им. Некрасова Н.А. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 834,6 |  | 83,5 |  |  | 83,5 |  | 83,5 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 1000,0 | 1000,0 | 834,6 |  |  |  |  | 83,5 |  | 83,5 |
| 0502 | Новое кладбище по Московскому шоссе | 3000,0 | 3000,0 | 1294,7 | 283,1 |  | 9,4 |  |  | 9,4 |  | 21,9 |
|  | Проектные работы |  | 1402,5 | 667,5 | 140,2 |  |  |  |  | 10,0 |  | 21,0 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 1597,5 | 627,2 | 142,9 |  |  |  |  | 8,9 |  | 22,8 |
| 0502 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 5500,0 | 5027,0 | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 5027,0 | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 0502 | Газификация Елшанского кладбища | 700,0 | 700,0 | 280,0 | 64,0 |  | 9,1 |  |  | 9,1 |  | 22,9 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 700,0 | 280,0 | 64,0 |  |  |  |  | 9,1 |  | 22,9 |
| 0502 | Новое кладбище в пос. Увек | 2000,0 | 2000,0 | 1300,0 | 200,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 15,4 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 2000,0 | 1300,0 | 200,0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 15,4 |
| 0502 | Газификация пос. Увек | 3800,0 | 600,0 | 391,2 | 137,6 |  | 3,6 |  |  | 22,9 |  | 35,2 |
|  | Проектные работы |  | 70,1 | 169,3 | 40,9 |  |  |  |  | 58,3 |  | 24,2 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 529,9 | 221,9 | 96,7 |  |  |  |  | 18,2 |  | 43,6 |
| 0502 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. им. Лебедева – Кумача В.И., 88-а под муниципальный архив | 7158,6 | 7158,6 | 2862,0 | 716,5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 25,0 |
|  | Проектные работы |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 7156,9 | 2860,3 | 714,8 |  |  |  |  | 10,0 |  | 25,0 |
| 0702 | Модернизация системы теплоснабжения МОУ СОШ № 14 |  | 450,0 | 103,8 | 37,1 |  |  |  |  | 8,2 |  | 35,7 |
|  | Проектные работы |  | 450,0 | 103,8 | 37,1 |  |  |  |  | 8,2 |  | 35,7 |
| Прочее |  | 10000,0 | 2000,0 | 682,5 | 7,4 | 0,1 |  | 0,4 |  |  | 1,1 |  |
| 0503 | Разборка путепровода через железную дорогу в створе ул. им. Орджоникидзе Г.К. | 10000,0 | 2000,0 | 682,5 | 7,4 |  | 0,1 |  |  | 0,4 |  | 1,1 |
|  | Проектные работы |  | 24,5 | 24,5 | 7,4 |  |  |  |  | 30,2 |  | 30,2 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 1975,5 | 658,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Погашение кредиторской задолженности |  | 3013,8 | 3013,8 | 3013,8 | 3013,7 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 0502 | Погашение кредиторской задолженности комитета по капитальному строительству администрации города перед ООО «НПФ Фундаментстройпроект» | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 0502 | Погашение кредиторской задолженности комитета по капитальному строительству администрации города перед ЗАО «СТЭМК» | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 |  | 99,3 |  |  | 99,3 |  | 99,3 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |  | 12415,5 | 20402,9 | 1800,0 | 1800,0 | 14,5 |  | 8,8 |  |  | 100,0 |  |
| 0502 | Расширение городского полигона по утилизации ТБО в Волжском районе г. Саратова IV очередь | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502 | Строительство полигона в Александровском карьере г. Саратова | 4000,0 | 6600,0 | 1800,0 | 1800,0 |  | 45,0 |  |  | 27,3 |  | 100,0 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 6600,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |  | 27,3 |  | 100,0 |
| 0502 | Реконструкция муниципаль-ных бань № 4, 7, 8, 10, 11 (приобретение оборудования и пуско-наладочные работы) | 6415,5 | 6415,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 6415,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502 | Реконструкция (переключе-ние) объектов теплоснабже-ния на сети ТЭЦ–2 ОАО «Во ТГК» на территории п. Крекинг |  | 2187,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  | 2187,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительст-во котельных по адресам: 4-й Увекский, 1-й Нефтяной проезд |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Комитет дорожного хозяйства |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0503 | Автодорога от дороги на Усть-Курдюм до посёлка Солнечный (проектно-изыскательские работы) |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по АИП: | 102013,8 | 183543,2 | 67518,9 | 13536,8 |  | 13,3 |  |  | 7,4 |  | 20,0 |

## Председатель

комитета по экономике                                                                                                                                          А.С. Санников